技 术 要 求

一、概况

高新区细柳街道GX3-14-43宗地清表及垃圾清运项目工程。

二、实施范围

施工范围西安高新区细柳街道GX3-14-43宗地清表及垃圾清运项目，项目位于毕原一路以南、上林苑七路以东、毕原二路以北、上林苑六路以西。

三、执行的法律法规、技术规范

（一）执行的法律法规、技术规范包括但不限于以下规定、规范、标准：

《安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《西安市扬尘污染防治条例》

《西安高新区治污减霾网格化管理工作实施方案》

（二）质量标准

1、按城市管理部门要求安装冲洗台、限高栏、联网监控和空气检测装置等，确保设备正常使用。

2、施工单位负责协调村内及周边关系。

四、工程实施期限

1、中标人须在同签订之日起3天内进驻并制作工程计划进度表，并经采购人书面同意；

2、中标人同意在5天内开始施工；

3、双方约定自施工之日起在30天完成约定的项目。遇阴雨天及不可抗力因素以及非中标人施工因素影响、工期相应顺延（顺延工期应由采购人、中标人共同签字确认）；

五、工程量清单

| 序号 | 清单项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区细柳街道GX3-14-43宗地清表及垃圾清运项目工程 | M³ | 14095.42 |  |

2026年  月  日