第八章 拟签订采购合同文本

合同编号：

西康高铁外部环境整治长安区引镇段项目隐患排查

服 务 合 同

甲方：

乙方：

年  月

第一部分  协议书

甲方：西安市长安区引镇街道办事处

乙方：

甲乙双方根据《西康高铁外部环境整治长安区引镇段项目隐患排查》（项目编号：SXZHZB2026-ZC037-CS）采购结果、竞争性磋商文件及响应文件，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：西康高铁外部环境整治长安区引镇段项目隐患排查；

2、项目概况：高铁长安区引镇段外部环境隐患排查工作，按照市政府反馈点位有大峪新村、赵家坡常村、龙渠村、河滩村、许羊村、东张村、高屈斜村、枣姚村。

二、组成本合同的文件

1、协议书；

2、成交通知书、响应文件、竞争性磋商文件、澄清、招标补充文件；

3、相关服务建议书；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

1、合同暂定含税总价：（大写）         小写：            元）。

2、本合同综合单价包括但不限于人工费、组织实施费、咨询及技术评审费、办公费、保险、招标代理服务费、利润、税金、风险、协调费用及完成工作准备阶段、实施阶段、成果交付阶段、验收阶段等其他一切费用（包括增值税等相关税费）等都已包含于合同价款中。合同总价不受市场价变化或实际工作量变化的影响，也不接受追加金额。

3、合同形式：固定单价合同，合同单价详见下表：

| 序号 | 工作内容 | 暂定工程量 | 单位 | 合同单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大棚排查统计及点位消除配合服务 | 137000 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 水井排查统计及点位消除配合服务 | 188 | 户 |  |  |  |
| 3 | 彩钢房/彩钢棚排查及点位消除配合服务 | 1045 | 户 |  |  |  |
| 4 | 树木及其他隐患排查配合服务 | 30 | 处 |  |  |  |
| 5 | 工程预算书编制服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合同暂定总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：最终结算价应根据实际工程量与对应合同单价据实结算。

四、付款方式及付款依据

4.1付款方式：

（1）合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

（2）所有服务内容完成并通过验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的40.00%。

（3）乙方提交相关结算清单且经甲方确认无误后，达到付款条件起 30 日内，支付至结算总金额的100.00%。

4.2付款依据：付款前乙方及时向甲方开具等额增值税普通发票。如因乙方缘故(如开具增值税发票延误等)导致甲方无法按时付款，甲方不承担违约责任。

五、服务内容

- 5.1大棚排查统计及点位消除配合服务

- （1）逐户实地测量大棚长度、宽度、高度、规格，登记总面积、权属、位置信息；

- （2）对大棚现状、完工验收影像资料，建立大棚专项纸质+电子统计台账，完善点位、面积、户主、拍摄时间等信息；

- （3）配合各方单位单位完成大棚隐患排查、点位确认、点位整治消除及全程复核工作；

- （4）确保数据精准、影像完整、资料可查，配合最终验收及资料移交。

- 5.2水井排查统计及点位消除配合服务

- （1）对高铁沿线200m范围内饮水井、灌溉井、民用井逐户入户排查、信息登记、点位定位，全程规范核查；

- （2）拍摄水井现状、完工验收等影像资料，按户归档留存；

- （3）建立水井专项一户一档台账，完整记录户主、井型、位置、登记状态；

- （4）配合各方单位开展水井隐患点位排查确定、点位整治消除、过程监督及全程复核工作；

- （5）完成资料整编、移交，确保台账清晰、验收闭环。

- 5.3彩钢房/彩钢棚排查及点位消除配合服务

- （1）对高铁沿线500m范围内彩钢房/彩钢棚逐户入户排查、实地测量，统计尺寸、规格、建筑面积、权属；

- （2）拍摄现状原貌、完工验收等影像资料，按户分类存档；

- （3）按户建立纸质+电子档案，做到一户一档、信息完整；

- （4）配合各方单位开展隐患点位认定、点位整治消除、过程监督；

- （5）负责资料汇总、整理、移交各相关单位。

- 5.4树木及其他隐患排查配合服务

- （1）对高铁沿线30m范围内电力杆塔（电杆电网）、涉砍伐树木、排污垃圾、河道拦水坝逐点排查，清点树木种类、数量、胸径，登记电杆及其他隐患点位；

- （2）对所有隐患点位拍摄现状、验收过程等影像，按点位归档；

- （3）建立专项隐患排查台账，记录点位、数量、参数、隐患情况、影像；

- （4）配合各方单位完成隐患点位排查确认、点位整治消除、现场复核、验收确认；

- （5）纳入整体成果资料，统一整编移交。

- 5.5工程预算书编制服务

- （1）依据现场实测统计数据、全部隐患整治施工内容，结合当期市场人工、材料、机械台班费用，编制项目完整工程预算书；

- （2）造价文件全面涵盖彩钢房整治、大棚整治、水井处置、树木砍伐、垃圾清理、杆塔隐患处理等；

- （3）确保造价编制合理、精准合规、贴合项目实际，满足报审、核算、施工管控要求；

- （4）配合采购人完成造价核对、调整、定稿及成果归档；

- （5）进入后续施工环节后，相关排查单位将全程协作配合施工方开展工作。

- 六、成果交付要求

- 提交完整统计台账，全套影像资资料，项目概算书及预算书，配合甲方完成数据核对，后续施工过程影像及验收，成果审核。

- 七、服务质量：合格，满足甲方要求。

八、双方的责任与义务

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、本合同签订后甲乙双方不得单方终止合同，如乙方违约，应赔偿给甲方实际造成的损失；如甲方违约，乙方收取的钱款不予退还。

3、如因乙方存在以下行为，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。

① 存在弄虚作假、传递虚假信息等违法违规行为；

② 基础设施及人员仪器设备不能满足需要，提出后拒不整改；

③ 存在不规范操作行为；

④ 未全面履行合同义务或者发生违约。

4、甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的直接经济损失。

5、本合同未经双方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

6、乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

7、乙方应自行与其服务人员签订劳动合同、建立合法的劳动合同关系，并按照法律法规规定支付劳动报酬，按国家规定缴纳社保；甲方与乙方服务人员之间无劳动合同关系，不承担任何劳动合同义务，亦不对乙方与其服务人员之间的劳动合同纠纷承担任何连带责任。一旦甲方基于法律规定、生效仲裁裁决、法院判决而承担劳动合同纠纷连带责任的，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失，包括但不限于违约金、赔偿金、行政处罚、仲裁费、诉讼费、律师费等。

8、乙方服务人员在服务过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方或乙方服务人员自行负责，采购方对此不承担任何责任。

九、验收

服务项目完成后，由采购人和成交供应商共同对项目进行整体验收。其内容包括是否按照采购人要求进行服务、是否在规定时间内服务完毕、服务工作是否存在失误。验收合格后，填写政府采购项目验收单作为对本服务的最终认可。服务商向采购人提供服务过程中的所有相关资料，以便采购人日后管理。验收依据为竞争性磋商文件、磋商响应文件、澄清表(函)、政府采购合同及附件文本、国家相应的标准、规范。

十、违约责任

1、如乙方事先未征得甲方同意单方面延迟交付工作成果，每延误一天的赔偿费按迟延交付成果或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5％)计收，直至交货或提供服务为止。甲方有权在支付合同款项时扣除迟延交付违约金。迟延交付超过30日的，甲方有权单方解除合同且有权要求乙方根据前述承担违约责任。

2、乙方未按合同要求提供工作成果或其质量不能满足甲方相关要求的，甲方有权单方解除合同且有权要求乙方按照合同总额的10％向甲方承担违约责任。

3、因相关职能单位的款项拨付导致甲方无法按时付款的，甲方有权拒绝付款，且甲方不承担因此而产生的一切责任理由要求甲方支付相应款项。

十一、政府采购合同履行

政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十二、合同争议的解决

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

1、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

2、除本合同约定，合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十四、合同订立

1、订立时间：          年       月      日。

2、订立地点：                                 。

3、本合同自双方签字、盖章之日起生效。合同文本一式    份，甲、乙双方各执    份，具同等法律效力。

（以下无正文）

甲  方：   （盖章）                乙  方：   （盖章）

地  址：                           地  址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：