西安高新区第十二小学卫生间漏水维修项目

工程合同

甲    方：西安高新区第十二小学

乙    方：

甲方：西安高新区第十二小学

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合本工程具体情况，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程地点：西安高新区第十二小学

2、工程内容：本工程为西安高新区第十二小学卫生间漏水维修项目，具体内容详见采购文件及清单；

3、乙方以包工包料、包质量、包工期、包文明施工、包安全、包验收合格的方式承包。

第二条  合同工期

1、计划开工日期：      年    月   日（实际以开工报告为准）。

计划竣工日期：      年    月    日。

工期总日历天数：本工程总工期40日历天，具体开工日期以甲方发出的开工令为准。

2、在保证绝对总工期不变前提下甲方有权力根据施工现场条件合理调整乙方进场时间及节点工期，对此乙方应无条件接受。因不可抗因素（含大风及雨水天气）导致乙方无法施工，经甲方现场人员确认后，工期予以顺延。

3、除甲方原因外，乙方不能按时开工或正常施工，超过[7]日历天的，甲方有权解除本合同，由此产生的一切责任、费用由乙方承担，甲方保留因此产生工期延误向乙方索赔的权利。

4、工程达到完工验收条件时，乙方应向甲方提交书面申请，由甲方组织验收。验收期不作为工期累计。工程完工验收合格，则乙方提交验收报告的当天即为完工时间和质量保修期的起计日；验收不合格返工，返工日期将作为工期累计。

5、因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

- 6、乙方不得将本工程全部或部分分包，严禁乙方将此工程进行转包。

第三条  合同价款及工程款支付

1、合同金额：本工程暂定（含税）合同总价为人民币（大写：（¥    元）。

2. 合同价格、计量与支付

2.1、合同价格形式：固定总价合同。

风险范围：

（1）本合同中规定承包范围的所有工作内容；

（2）工程量清单包含的由于乙方漏报、未报的项目，招标人视同投标人优惠，不予调整，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价和合价中。

（3）因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

2.2、 计量原则

工程量计算规则：

（一）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》(2025)；

（二）《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)、《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)、《陕西省市政工程消耗量定额》(2025)、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》(2025)、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》(2025)、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》(2025)、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》(2025)及其他相关文件；

（三）《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)、《陕西省通用安装工程基价表(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025)、《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程基价表》(2025)、《陕西省绿色建筑工程基价表》(2025)及其他相关文件；

（四）与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；；

3、付款方式：工程无预付款，改造工程完工且经验收合格后乙方向甲方提供合同金额的发票，甲方支付工程款

第四条  工程质量标准及验收的约定

1、本工程按设计施工图纸（方案）、以及现行国家或地方行业相关规范、规程、标准验收。工程质量要求达到合格标准。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方提前24小时通知甲方验收，甲方接到乙方通知后48小时内不参加验收方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

3、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按照甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。

4、工程阶段性竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 3  日内组织验收，并办理验收手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方将工程移交给甲方时，应将建筑物内施工垃圾以及杂物清理干净，下楼外运。

5、拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，乙方完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则甲方可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，乙方应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

第五条  关于材料的约定

1、乙方采购的材料、设备应符合设计规范和质量的要求，并附有合格证。否则甲方代表拒绝验收，对不合格材料设备乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购，因此而发生的费用由乙方承担，工期不予以顺延。

第六条  甲方责任和义务

1、委派     为甲方现场代表，保持与乙方的联系，协调现场工作，解决施工中的有关问题。

2、提出技术要求，作好技术交底，明确施工界面和范围。

3、负责协助提供施工所需水、电、电讯线路接驳点，从该接驳点至施工现场、装表等所需材料、设备、管线敷设等费用均已包括在乙方相应的措施投标报价中。

4、甲方或其委托的监理单位负责现场的配合管理和协调工作、有权监督检查工程质量、隐蔽工程的验收，负责设计问题的处理和工程变更的签认。

5、对乙方运至工地的材料和设备进行检验验收，对检验不合格的，有权令乙方停止使用，并限期将其运出现场。

6、及时组织乙方进行工程验收，按合同规定办理工程结算，经审核确认后，向乙方付款。

7、甲方对乙方进行协调管理，乙方应服从甲方现场管理。

8、乙方必须参加甲方组织的施工图纸及工程作法说明的现场交底，必须严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术、安全资料进行施工作业。

第七条  乙方责任和义务

1、乙方指派       负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护（作业指导书及相关技术资料）规定。严格按照图纸、规范或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录并参加竣工验收，对检查出质量与安全隐患的问题，乙方根据甲方的要求，限期返工或整改。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系。

4、乙方负责场地的建筑及装修、设备管线、室外景观等原有成品（包含半成品）的保护工作，并承担相应费用。在施工过程中对原有成品（包含半成品）造成破坏的，乙方应进行恢复原状并承担相应费用。

5、乙方必须确保进场工作人员的身体状况良好及相应的业务素质，满足相关工作的要求。施工作业人员必须稳定，调动更换时，须经甲方同意。

6、乙方必须树立良好的环境意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。造成一切人身伤亡及财产损失均由乙方自行承担相应责任。

7、甲方支付给乙方的工程款应及时支付给本项目劳务人员，若乙方存在克扣或不按期支付工人工资的行为，由此引起工人申诉，经查实后甲方将给予代发，费用直接从乙方工程款中扣除，并处以代发金额1.5倍罚款，同时乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失及法律责任。

8、施工中做好文明施工，施工垃圾做到日产日清、工完场清。乙方每天的工作时间应遵守所在的物业管理部门的管理要求。

9、施工中未经甲方批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

10、工程竣工未正式移交甲方之前，负责对现场的所有设施和工程成品进行保护。

11、未尽事宜应按国家相关规定及甲方相关管理制度执行。

12、乙方在施工过程中出现的一切安全事故，责任由乙方全权承担，甲方不承担任何责任。

#### 第八条 关于竣工结算

1、竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请单的期限：工程项目通过正式竣工验收并达到合同约定的质量标准，已取得《竣工验收证书》或已通过验收并经相关部门确认；且全部竣工技术资料已按要求办理了相关备案，移交手续后28天内乙方提交竣工结算申请单及完整的竣工结算资料两套（至少一套为原件） 。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）甲方已支付乙方的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）甲方应支付乙方的合同价款。

（5）是否全部完成合同内容，如有甩项（或增加范围）请如实说明。

2、 竣工结算审核

由甲方委托委托造价咨询单位进行审核。工程预（结）算，乙方应严格按照国家定额及有关文件实事求是编制，不得弄虚作假，中介机构审核费中甲方承担基本审核费用，乙方报审结算价超出审定造价3% 的，由乙方承担全部审核成果费，在结算款支付时全额扣减，成果费计算办法按甲方与造价咨询单位签订的合同为准。

第九条   保修

工程保修期为：  具体约定详见工程质量保修书  。

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：响应时间为正常工作日二小时内答复，十二小时内到现场处理。节假日及法定休息日六小时内答复，二十四小时内到现场处理。甲方通知乙方修复质量缺陷，自甲方发出电话或书面通知起12小时内（节假日24小时内），乙方不能到场组织修复的，甲方有权另行委托第三方进行修复，并按照甲方与第三方商定修复费用的1.5倍在质保金中扣除，乙方不得有任何异议。

第十条  违约责任

1、乙方必须严格按照设计图纸、说明文件及施工规范组织施工，按规范进行工程设计。施工完毕后通知甲方，甲方按现行国家验收规范及质量评定标准进行验收，经验收不合格的，乙方应当负责返工并承担因此产生的额外费用，造成逾期的，应当承担逾期违约责任。

2、本合同签章生效后，到本合同工程完工，甲、乙双方任何一方未经另一方同意，单方面解除合同为违约，违约一方应按本合同价款的5%赔偿给未违约方违约金，但由于乙方严重不按施工及验收规范施工，工程施工质量差，或使用品质差的材料和不按本合同约定的材料，不听甲方、监理的劝阻；乙方严重不服从甲方、监理的管理、协调；乙方严重不按有关安全文明施工的要求和规定施工，甲方有权终止合同，乙方还需按照本条的标准承担违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应补足。

3、由于乙方的原因不按本合同约定的材料品种规格，不按本合同约定的施工验收规范及甲方技术要求施工，不按规定向甲方、监理提供相关资料及认定证书的，乙方向甲方支付本合同金额10%的违约金。

4、因乙方原因逾期完工的违约责任，每延期一天按照合同价的千分之二进行处罚。逾期超过10日，甲方有权解除合同。

5、乙方在履行本合同过程中，如因未妥善处理与其他方得关系等原因，导致其他方向法院起诉或向仲裁机构申请仲裁，甲方因此被卷入诉讼或仲裁，视为乙方违约，乙方应承担违约责任，向甲方赔偿损失，该损失包括：甲方因承担连带责任而支付的各种款项及利息；受其他方诉讼或仲裁牵连而支付的律师代理费、诉讼费、仲裁费、证据调查费、保全费、保全担保费等；向乙方追索该等费用而向法院起诉或向仲裁机构申请仲裁发生的律师代理费、诉讼费、仲裁费、证据调查费、保全费、保全担保费等费用。

6、乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担违约责任，并向甲方赔偿各种损失，包括甲方为追索该损失而发生的律师代理费、诉讼费、仲裁费、证据调查费、保全费、保全担保费等费用。

第十一条  争议处理

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

第十二条  合同生效

本合同一式捌份，其中甲方执肆份，乙方执肆份，均具有同等法律效力。自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效。至工程验收，保修期满并结清工程尾款后自动终止。

第十三条  附件

本合同另有下列附件作为本合同的一部分。

附件一：《工程质量保修书》

附件二：《建设工程施工安全生产协议》

签署页

甲方：（盖章）                                    乙方：（盖章）

法定代表人或                                     法定代表人或

授权代理人(盖章)：                              授权代理人(盖章)：

签订日期：     年    月    日

附件一：                工程质量保修书

发包人（全称）：                  （以下简称甲方）

承包人（全称）：                  （以下简称乙方）

为保证西安高新区第十二小学卫生间漏水维修项目在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括本合同范围设备、线缆等的全部工作内容。

二、质量保修期

质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 五 年，地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日2日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3、同一地点同一质量问题，乙方经两次整改仍然不能解决问题或者维修质量达不到规范（或规定）要求的，甲方视情况给予每次2000元以内罚款且甲方无须经过乙方同意，有权另请其他单位维修，费用直接从保修金中扣除，不足部分由乙方负责另行赔偿。

四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：          /

本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同甲方、乙方双方共同签订。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（盖章）                                   （盖章）

附件二

建设工程施工安全生产协议

发包人：                  （以下简称甲方）

承包人：                  （以下简称乙方）

为全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲、乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法款，经协商一致，特签订本安全生产协议。

本协议为施工合同补充条款，在双方签订《西安高新区第十二小学卫生间漏水维修项目》施工合同的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，与合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

1、工程概况：

1．1、工程名称：西安高新区第十二小学卫生间漏水维修项目

1．2、工程地址：  陕西省西安市高新区

2、工期：     日历天

开工日期：    年  月  日

竣工日期：     年  月  日

3、甲方的权利和安全职责：

3．1、甲方必须认真贯彻国家和电力部门及地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关法规、法令、条例。

3．2、甲方应按有关规定对乙方的资质进行审查、确认乙方承包的工程与其资质相符合。

3．3、甲方应对施工现场不定期的安全施工检查指导。

3．4、甲方在施工前应认真审核乙方开工报告、施工组织设计、作业指导书，根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底，详细了解生产区域内作业的施工日期、停电范围，并组织有关人员对乙方施工人员在进场前的安全生产教育。

3．5、当乙方出现严重违章作业、野蛮施工、管理混乱等安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工整顿、限期整改、直到解除工程分包合同的决定，限期乙方退出。

3．6、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

3．7、甲方认为确实有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并提出局面意见。当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后、甲方应在48小时内组织验收、检查是否合格，并签字后给予答复。甲方未能在规定时间内给予答复，应赔偿乙方由此造成的损失。

3．8、施工期间，甲方指派       同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火规定，并协助乙方抓好安全生产和工程质量工作。

3．9、工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。

4、乙方的权利和安全职责：

乙方对本单位施工中安全工作负直接责任，具体内容如下：

4．1、乙方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委任书，乙方不得将分包工程转包。

4．2、乙方必须遵守国家和本市有关安全生产的法律、法制和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。必须配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并作好记录。必须接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

4．3、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电技术规范》及其他有关安全生产的法制、法规、规范、标准及各项规定。必须执行安全生产的防护措施、设备验收制。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

4．4、乙方必须学习、掌握、并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

4．5、乙方必须执行三级安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持上岗证制度。并坚持现场检查验收制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。

4．6、乙方在施工中要做好保证安全的组织措施、技术措施和安全措施，乙方制定安全施工组织设计，编制本单位工程范围的安全施工方案和安全技术措施。并报甲方备案。

4．7、乙方在组织施工生产时，必须先落实安全技术措施，防止事故发生。开工前必须进行分部、分项安全技术交底，全体施工人员熟悉施工图纸，掌握工程特点及安全措施，并签名确认后方可开工。

4.8、乙方对在施工中出现危及安全的不确定因素时，应停止施工，及时向甲方报告，不得擅自作主。

4．9、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。凡进入施工现场的人员须遵守各项安全生产管理制度，正确使用个人防护用品，正确佩戴安全帽，高空作业须系好安全带，禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚赤膊。施工现场内严禁擅自使用易燃、易爆物品，禁止吸烟及酒后作业。

4．10、乙方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定、且机械性能完好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。所有的施工机械、机具须悬挂安全操作规程。向甲方申报劳动保护用品和机具设备的检查验收，经验收合格后使用。

4．11、乙方必须在施工现场入口处及危险作业部位应挂有安全警告标牌。在邻近街巷、道路、民房施工时，必须搭设防护栅栏等可靠、有效的安全防护设施和警示标志。

4．12、乙方必须抓好安全教育。所有参与施工的人员都经过入场所前的安全教育和岗位安全操作规程教育考试。未经安全教育的，不得进入现场施工。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

4．13、乙方在容易发生火灾的区域动火时，应事先向甲方申请，经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。

4. 14、乙方在施工中使用的危险爆炸物品，必须严格执行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《爆炸危险场所安全规定》等规章制度。对危险物品的采购、运输、使用、保管必须有专人负责并符合条例规定，持证上岗。发生违反条例和规程、规定引发事故和其它不安全事件，由乙方承担全部责任。

4. 15、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应

对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则甲方可根据实际情况有权对乙方进行罚款。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

4．16、对施工现场的电气设施具有有效的安全技术措施，特别是临时电源和移动电器按规定装设漏电保护开关。

4．17、施工期间，乙方指派       负责本工程项目的有关安全、防火工作。乙方应经常联系甲方，相互协助检查和处理工程施工中有关安全、防火工作，预防事故发生。

4．18、发生事故（人员伤亡、火灾、电气、机械等）时，包括甲、乙方责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告乙方和上级主管部门，配合有关部门事故调查，查清事故原因，确有事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。乙方人员施工中发生的不安全情况应及时向甲方通报。事故的损失和善后处理费用，应按责认处。

4．19、乙方必须承担因为乙方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

4．20、乙方在本工程项目施工安全考核目标为：“控制轻伤、不发生人身重伤及以上事故和其他重大事故、不发生一般及以上火灾事故”。

4．21、发生违反条例和规程规定引发事故和其他不安全事件，由乙方承担全部责任。

5、甲方、乙方必须严格执行本协议。本协议作为合同附件，一式肆份，双方各执两份。

发包人：（盖章）                             承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（盖章）                                    （盖章）