商州区2025年度国土变更调查技术

服 务 合 同

（样本）

项目名称：商州区2025年度国土变更调查技术服务

合同编号：

委托方（甲方）：商洛市自然资源局商州分局

委托方（乙方）：________________________

签订日期：______年______月______日

服 务 合 同

甲方（采 购 人）：商洛市自然资源局商州分局

乙方（供 应 商）：________________________

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、 自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

## 第一条 项目概况

1、项目名称：商州区2025年度国土变更调查技术服务

2、项目依据：根据陕西省自然资源厅和省林业局《关于做好2025年度国土变更调查及森林草原湿地荒地调查监测工作的通知》（陕自然资发〔2025〕1425号）安排部署，甲方委托乙方开展商州区2025年度国土变更调查工作。

3、服务内容：完成年度全部地类变化调查，包括外业调查及举证、内业数据整理、数据库建设、报告编制、数据汇总统计与分析等工作，动态更新各级国土调查及林草湿荒调查监测成果。

## 第二条 合同金额

1、合同总价款为人民币（大写）：               （￥             ）。

2、合同总价包括完成本项目可能发生的各项费用的总和，为包干费用，包括但不限于人员劳务费、踏勘费、资料收集整理费、设备投入费、资料费、交通费、食宿及差旅费、税金、管理费用等一切费用。

3、合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

## 第三条 支付方式

1、支付进度

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

（2）乙方通过甲方阶段性审核后，甲方向乙方支付合同总金额的40%；

（3）项目成果通过上级主管部门验收并提交最终成果后，甲方向乙方支付合同总金额的30%。

2、支付要求：乙方需按甲方要求提供合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。

## 第四条 合同履行期限、地点与方式

1、履行期限：自合同签订之日起180日历天内完成全部服务内容并提交成果，通过甲方验收。

2、履行地点：甲方指定地点（商洛市商州区）。

3、履行方式：乙方按照国家、省、市国土变更调查相关技术标准及甲方要求，完成全部外业、内业工作，提交符合要求的调查成果。

## 第五条 双方权利与义务

### 1、甲方权利与义务

（1）向乙方提供项目所需的基础资料、技术要求及相关文件，明确服务范围和标准。

（2）按合同约定及时支付服务费用。

（3）对乙方的工作进度、成果质量进行监督、检查和审核，对不符合要求的内容有权要求乙方整改。

（4）组织项目成果的验收工作。

### 2、乙方权利与义务

（1）严格按照国家、省、市相关技术标准、规范及本合同约定完成全部服务内容，确保成果真实、准确、合规，符合上级主管部门的验收要求。

（2）组建专业技术团队，制定详细的项目实施计划，按计划推进项目进度，接受甲方的监督和检查。

（3）按甲方要求提交阶段性成果和最终成果，配合甲方及上级主管部门的审核、检查和验收工作，对提出的问题及时整改，直至通过验收。

（4）对项目实施过程中接触到的甲方涉密数据、资料承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于本项目以外的用途。

（5）自行承担项目实施过程中产生的人员安全、设备损耗、交通等相关费用及责任。

## 第六条 验收交付标准与方法

1、验收组织方式：严格按照国家、省、市自然资源主管部门发布的相关技术标准、验收规范执行，成果通过国家级质量核查，视为履约验收通过。

2、验收程序：本项目采用一次性验收方式，供应商完成全部服务内容并提交完整成果，由上级部门按相关技术标准进行验收。

3、验收标准：合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

## 第七条 知识产权归属

本项目所有成果（包括但不限于数据、报告、数据库、图件等）的知识产权归甲方所有，乙方仅享有为完成本项目而使用相关基础资料的权利，未经甲方书面同意，乙方不得复制、传播或用于其他项目。

## 第八条 质量保修范围与保修期

1、保修期自项目成果通过最终验收之日起6个月。

2、保修期内，如因乙方成果质量问题导致数据错误、成果不通过上级复核等情况，乙方需在甲方通知后15个工作日内完成免费整改，直至成果符合要求；整改期间产生的所有费用由乙方自行承担。

## 第九条 违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件提高技术，完善服务质量，否则，甲方有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

## 第十条 成本补偿与风险分担约定

1、本合同总价为固定总价合同，除甲方书面确认的服务范围变更外，合同价格不作调整。

2、因不可抗力（包括但不限于自然灾害、政策重大调整等）导致合同无法履行或延迟履行的，双方互不承担违约责任，应及时协商解决办法。

## 第十一条 争议解决方式

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第十二条 其他条款

1、履约验收标准

严格按照国家、省、市自然资源主管部门发布的相关技术标准、验收规范执行，同时满足本项目招标文件、投标文件及合同约定的全部技术与商务要求。成果通过国家级质量核查，视为履约验收通过。

2、技术履约验收内容

（1）外业调查成果：变更图斑调查举证完整规范，实地照片、位置信息、地类认定准确无误；

（2）内业数据成果：数据库格式、结构符合国家及省级标准，拓扑关系正确，逻辑一致性、数据完整性、精度指标满足年度国土变更调查技术规程要求；

（3）成果质量：通过市级、省级及国家级质量核查，无重大质量问题，整改事项全部完成；

（4）技术文档：包含技术设计书、工作报告、自检报告等全套资料，内容齐全、格式规范。

3、商务履约验收内容

（1）项目进度：按合同约定的服务周期完成全部工作，无逾期交付情况；

（2）服务配合：供应商全程配合采购人及上级主管部门的检查、复核、整改工作，响应及时；

（3）合同执行：无转包、违法分包行为，人员、设备投入符合合同及投标承诺要求；

（4）资料提交：按合同约定提交全部成果资料，移交手续完整规范。

4、履约验收其他事项

（1）验收不合格的，甲方需按验收意见在规定时限内完成整改并重新申请验收，整改费用由乙方自行承担；

（2）因成果质量问题导致项目无法通过上级核查，甲方有权按合同约定追究乙方的违约责任；

（3）验收过程中产生的争议，由双方协商解决，协商不成的按合同约定的争议解决方式处理。

- 第十三条 合同生效

1、本合同须经甲、乙双方的法定代表人（其委托代理人）在合同书上签字或盖章并加盖本单位公章后正式生效。

2、合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

3、本合同一式    份，甲乙双方各执    份。

4、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

| 甲方： （公章） | 乙方： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其委托代理人(签字或盖章）： | 法定代表人 或其委托代理人(签字或盖章）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |