## 采购包1：

2026-2027年部分市政道路绿化养护

服务项目（第1包）

合同参考格式

合同编号：____________________

甲方：____________________(采购人名称)

乙方：____________________(供应商名称)

签订地点：西安浐灞国际港

签订日期：   年  月  日

合同草案条款

一、总    则

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（供应商）：

住所地：

为确保西安浐灞国际港绿化养护工作整洁有序，不断改善人居环境，提升外在形象，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况

1.项目名称：2026-2027年部分市政道路绿化养护服务项目（第1包）

2.服务期：自合同签订之日起一年。自2026年 月  日起至2027年 月 日止。

3.绿地养护管理范围及内容：2026-2027年部分市政道路绿化养护服务，养护范围主要包括：欧亚大道（港兴路至秦汉大道段）、港兴四路（灞渭大道至欧亚大道段）、港兴二路及港兴三路（欧亚大道以西）等区域约1178000.00㎡绿地管理、养护工作（详见附件一）。实施内容包括：（1）绿地浇水、除草、修剪、施肥、病虫害防治等日常养护工作；（2）绿地、园路、铺装广场的清扫保洁及养护范围内果皮箱、护栏、标牌等设施擦洗保洁工作；（3）绿地内果皮箱、护栏、标牌、健身器材、儿童游乐、桥梁等设施的巡检及维修、维护管理；（4）管理养护范围内的安全秩序巡查及应急抢险工作；（5）养护管理范围内其它相关工作。

第二条 合同组成

1.下述文件是构成本合同不可分割的部分:

（1）本合同条款及其所有附件。

（2）甲方的招标文件及澄清文件。

（3）乙方的投标文件及质疑解答文件。

（4）中标通知书。

（5）法定代表人授权书。

（6）双方与合同有关的往来信函、传真经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章确认后视为本合同的组成部分。

（7）经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章确认的补充协议。

2.如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容违背或低于甲方招标文件要求或任何可能导致影响当次采购目的的情形，均应当被视为乙方自动放弃投标文件及质疑解答文件中相应部分而同意以招标文件相应内容为准。如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容高于甲方招标文件要求，则以乙方的投标文件及质疑解答文件内容为准。如果合同条款与合同附件有矛盾之处，以合同条款内容为准。如果合同附件之间有矛盾之处，以有利于甲方的附件内容为准。

3.上述合同文件应能够相互解释、相互说明。如合同文件之间出现不一致，除本合同另有约定外，第（1）款至（6）款的排列顺序就是合同文件的优先解释顺序。对于第（7）款中双方达成的补充协议与原合同（包括（1）-（6）款中所列的所有文件）存在不一致，以签订日期在后的补充协议为准。

第三条 质量内容及质量标准

绿化养护质量应达到国家及行业标准，并满足国家、省、市绿化养护相关文件标准及《西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准》（附件二）、《西安浐灞国际港绿地管护工作考评办法》（附件五）

第四条 合同价款

1.本合同暂定总价：小写(￥)：      元；大写（人民币）：           元，包括养护费用总价款暂定为：小写(￥)：      元；大写（人民币）：           元，预留金：      元。

全费用单价：绿化养护服务（一级绿地）：       元/㎡/年；

绿化养护服务（二级绿地）：       元/㎡/年。

2.合同形式：固定单价合同

合同单价为本次服务要求内容且验收合格的所有费用,报价包括招标范围内绿地养护费用：绿地、园路、铺装广场、果皮箱、护栏、标牌等设施保洁及垃圾清运费用、绿地巡查及日常管理费用、人工、材料、机械、管理费、招标代理服务费、利润、规费、税金及市场浮动风险等所需的全部费用。任何错报、漏报由供应商自行负责，结算时不再做任何调整，具体单价明细详见附件一。

3.本合同总价包括合同执行期间新增养护面积产生费用及其他费用。

（1）新增面积：以甲方下发的进场通知单为准。新增费用：以进场通知单确定的时间、等级、标准，参照投标文件确定的价格，核定新增面积费用。

（2）其他费用：包括公园广场水电费、设施维修费、补栽苗木主材等,以甲方下发的派工单、通知单等其他文件为准，若有涉及相关工程类事项，单价采用固定全费用单价模式，费用按差价模式计算，按《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009版）、《陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额》（2004版）及陕西省2009年价目表，人工、机械、管理费、利润、规费、税金等按当期最新计价文件规定执行，钢材、商品砼、砂浆、砂、石子、石灰、水泥、砌块采用投标当期《陕西工程造价信息》进行计算，其余材料及设备采用市场询价，双方共同确认。

第五条 付款方式及付款依据

1.结算方式：

（1）预付款支付条款：无

（2）剩余款项支付条款：

每季度末，乙方向甲方申报本季度养护费用，包含既有面积养护、新增面积养护，甲方核定完成后，支付本次核定费用的90%。

每半年乙方申报一次使用预留金的新增工作内容的费用，按照甲方出具的结算报告的金额100%支付。

以上季度、半年计算方法为:自合同生效之日起，计算。如:2026年8月11日至2026年11月10日为一个季度。

合同期结束，甲乙双方对所有完成内容进行结算，并支付剩余费用。

2.付款依据：

①乙方应向甲方出具符合国家财税规定的增值税发票，否则甲方有权延迟履行付款义务。如因乙方缘故（如开具增值税发票延误等）导致甲方无法按时付款，甲方不承担违约责任。如遇突发事件，付款日期则以实际付款日期为准。

②甲方通过银行转账方式支付相应款项，乙方若变更收款账户的，应在甲方付款前至少提前15天以书面形式通知甲方，否则相关法律后果均由乙方自行承担。

第六条 其他约定

合同期限届满后，双方进行结算审计，结算审计过程中，乙方须无条件配合，基本审计费由甲方承担，审计成果费由乙方承担，具体费用以造价咨询合同为准。

第七条 合同双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方有义务明确乙方工作责任范围。

2.甲方按照《西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准》对乙方绿地养护工作进行考核，乙方应按照甲方制定的标准开展相关工作。

3.甲方有权要求乙方制定相关管理计划、管理办法及管理制度等，切实做好本项目养护管理工作。

4.甲方可随时对乙方绿化养护管理工作进行抽查，发现问题的，有权限期要求乙方整改。

5.为使本合同顺利履行，在职责范围内协调解决乙方绿化养护工作所需的水、电等配套设施。

6.负责指定专人对乙方工作进行监督和检查，及时组织验收。

7.在合同后期履行过程中，因养护标准、人数配置等发生变化的，甲方应据实增加相关费用，双方协商一致后，另行签订补充协议予以确定。

8.甲方有权对乙方提交的补栽、维修清单进行审核确认。

9.对于本合同约定范围外的工作内容，甲方应提前书面告知乙方，同时组织相关单位对现场进行移交，确定工作区域及标准，交接管护日期以甲方书面通知日期为准。

10.甲方按照合同约定及时向乙方付款。

（二）乙方权利与义务

1.乙方应严格按照《西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准》，开展相关工作。

2.乙方应加强日常管理，编制工作方案，制定工作计划，加强日常巡检对存在问题及时整改，对重点区域实行专人负责制。

3.乙方应按照甲方的要求配合完成上级部门检查考核等工作。

4.如遇市、区重大活动和节日庆典，乙方应无条件按照甲方要求，完成绿化养护保障相关工作。

5.乙方应确保合同约定范围内绿地的养护工作的正常进行，确保按时完成养护绿地范围内各类苗木的修剪、清掏、补栽、浇灌、施肥、病虫害防治等工作。及时清理死苗，在绿化季内进行补植，补种同类苗木，并加强养护管理措施，保证补植成活率。

6.乙方应做好绿地内座椅、园林绿化景观小品、广场硬铺装等公用设施的管护工作，确保干净整洁、无破损。如需更换维修的，需书面报送甲方同意后，再进行维修更换。

7.乙方应按照市、区安全生产管理要求，履行安全生产主体责任，确保全年无重大安全事故。

8.乙方应提供补栽、维修计划，待甲方确认后及时实施。

第八条 验收考核及处罚

1.甲方根据本合同第三条约定的质量标准进行验收、考核，验收、考核存在问题的，有权要求乙方限期整改。

2.本合同期限内，甲方根据国家、省、市、区绿地养护相关文件、标准，按照《西安浐灞国际港绿地管护工作考评办法》（详见附件五）每月对乙方（按照《西安浐灞国际港绿化养护管理手册》管理要求划分养护单位）工作实施考核、验收，并对检查结果进行通报，相关考核扣款从当季进度款支付中扣除。

3.乙方项目经理或管理人员在工作中出现推诿扯皮，态度消极，各项工作落实不及时不到位等不符合甲方要求的行为，甲方有权通知乙方更换项目经理及相关管理人员，乙方收到更换人员通知后10天内无条件完成更换，未按期更换的按照2万元/月/人的标准进行扣款，费用直接从当季进度款支付中扣除。

4.乙方项目经理要求人证合一，按时上岗，出现脱岗、顶岗的发现一次，单次处罚1万元，项目经理若有事外出须出示书面请假于甲方批准方可外出，对私自外出或离岗而未完成请假手续的个人每次1万元经济处罚。

5.乙方项目经理及主要管理人员电话须保持24小时畅通，对电话无故失联的对失联人进行约谈警告，因失联造成应急、抢险等工作延误被相关部门督办的每次处罚2万元经济处罚并承担全部责任，处罚罚款在季度养护费用中扣除.同时启动更换项目经理流程。

6.乙方必须配备持证专职安全管理人员。严禁兼职挂靠，缺证缺人、对因缺证缺人造成的隐患投诉和安全事故发生处每次1至5万元的经济处罚，罚款在当季度进度中款扣除。

7.在绿化养护月度考核验收中，第一次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，对乙方单位公司领导及项目经理进行约谈，对养护单元管理负责人及主要管理人员进行提醒警告。

8.在绿化养护月度考核验收中，累计两次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，甲方可要求乙方更换养护单元管理负责人及主要管理人员。

9.在绿化养护月度考核验收中，累计三次排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，甲方有权单方解除该养护单元养护关系，委托其它单位负责该单元养护工作。

第九条 违约责任

1.乙方未按合同约定达到绿化养护工作目标，或养护管理不到位，养护质量不合格，未达到相应的工作考核要求的，甲方按照合同第十条进行考核及处罚。

第十条 合同解除条款

1.本合同期限内，乙方有下列行为之一的，甲方有权单方解除本合同：

（1）因乙方原因造成社会不良影响的；

（2）因乙方原因造成社会不稳定因素的；

（3）乙方在重大活动或接待工作中不听甲方指挥安排的；

（4）乙方未按甲方要求或《西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准》服务，经甲方提出后逾期整改或拒绝整改的；

（5）未经甲方书面同意，擅自分包或转包的。

乙方具有上述行为之一的，应当在收到甲方《单方解除合同通知书》后，本合同自动解除。甲方应按照合同约定根据乙方实际工作情况据实结算并支付相应费用。

2.合同期限内，任何一方的违约行为导致本合同解除，给守约方造成经济损失的，违约方应按照约定绿化养护管理费用总额的10%向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的经济损失，赔偿范围包括但不限于诉讼费、鉴定费、执行费、律师服务费，以及守约方维权过程中所产生的交通食宿费等合理的经济损失。

3.因一方违约或不可抗力导致本合同不能继续履行，另一方有权解除合同，并应在上述事项发生后三十天内书面通知对方，本合同在解除通知送达对方的同时自行解除。

第十一条 争议解决条款

本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地（西安市灞桥区）有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 监督和管理

1.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十三条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十四条 合同订立

1.订立时间：    年    月    日。

2.订立地点：                             。

3.本合同自双方签字、盖章之日起生效，合同文本一式九份，甲乙双方各执肆份，采购代理机构一份，具同等法律效力。

4.本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括：

附件一：XX 年度绿化养护工作内容及费用明细

附件二：西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准

附件三：本项目的人员配置情况表

附件四：投入机械设备情况表

附件五：西安浐灞国际港绿地管护工作考评办法

附件六：西安浐灞国际港绿化养护管理手册

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： | 日期： |

附件一：XX 年度绿化养护工作内容及费用明细

| 序号 | 养护服务名称 | 暂定面积 （㎡） | 全费用单价限价 （元/㎡/年） | 单项费用 （元/季度） | 单项费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护服务 （一级绿地） | 839000.00 |  |  |  |  |
| 2 | 绿地养护服务 （二级绿地） | 339000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 预留金 | 1项 | 1137500.00元/年 |  |  |  |
| 养护费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 合同价款（总计）（元） |  |  |  |  |  |  |

附件二：西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准

西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准

第一条为巩固绿化建设成果，提高绿化养护质量，维护绿化养护市场的正常秩序，根据《国家园林城市标准》、《西安市城市绿化管理条例》和有关文件，结合绿化建设管理的实际情况，制订西安浐灞国际港绿化养护管理标准。

第二条 绿化养护管理标准中相关术语和定义：

1、乔木

主干明显而直立，树体高大的木本植物。

2、灌木

树体矮小,无明显主干或枝干丛生的木本植物。

3、藤本植物

依靠缠绕或攀附他物而向上生长的木本或草本植物。

4、草坪

草本植物经人工种植或改造后形成的具有观赏效果，并能供人适度活动。

5、行道树

沿道路或公路旁种植的乔木。

6、地被植物

株丛密集、低矮，用于覆盖地面的植物。

7、绿篱

成行密植，作造型修剪而形成的植物墙。

8、古树名木

古树泛指树龄在百年以上的树木；名木泛指珍贵、稀有或具有历史、科学、文化价值以及有重要纪念意义的树木，也指历史和现代名人种植的树木，或具有历史事件、传说及神话故事的树木。

9、修剪

对苗木枝干和根系进行疏剪或短截。

10、灌溉

为调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需要而采取的人工引水浇灌的措施。

11、施肥

在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而施用肥料的措施。

12、除草

植物生长期间人工或采用除草剂去除目的植物以外杂草的措施。

13、病虫害防治

对各种植物病害、虫害进行预防和治疗。

14、园林植物养护管理

对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施。

15、黄土不裸露

利用草坪等地被植物或树皮等其它材料，对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖，以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。

第三条 园区内各类绿地、树木、花卉、草坪养护管理中应遵循以下原则:

1、符合植物的生长习性。

2、符合不同类型绿地的功能和景观要求。

3、符合生态环境保护要求。

第四条 乔木及行道树管理标准：

1、树形及观赏特性要求

（1）生长健壮，树冠丰满，主侧枝分布均匀、数量适宜，整型树木造型美观。

（2）树叶生长茂盛，一般条件下无黄叶、焦叶、卷叶。

（3）树干不得有钻蛀性害虫危害，叶上无虫粪、虫网、病斑及被啃食叶片每株低于5%。生长季节无枯黄叶株，落叶在 10%以下。

（4）枝干健壮，无明显枯枝死杈。枝条粗壮，无明显的人为损坏。

（5）树木保存率99%以上；及时补栽成活率95%以上。

（6）行道树无缺株；新补植树同原有树种、规格、定干高度一致，有支撑措施；行道树及林荫广场树池保持覆盖植物生长良好和硬质覆盖材料完整；树池内无垃圾及杂草。

2、水肥管理

（1）大型景观乔木应每两年进行一次开挖深施肥工作，小型乔木应每年一次，肥料选取以有机肥为宜。施肥量应适宜，并且严格按照植物生长特性及需求制定施肥计划。

（2）根据季节和生长情况适时灌溉排水，保持适当水分。不耐寒植物冬季必须浇灌防冻水，观花乔木加强春季浇水，促进植物开花长叶。对于喜水及浅根系植物、新栽植乔木，每年灌溉次数不得少于10次。

3、修剪及日常管理

（1）修剪

全年修剪至少1次，主要以除枯枝、病虫枝、徒长枝；剪口平整，大型切口必须涂抹防腐药剂；根据植物种类习性制定修剪方法，严禁违规操作。

（2）支柱、扶正

倾斜度超过10度的树木，须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应先疏剪部分枝桠或进行短截，确保扶正树木的成活。新栽大树和扶正后的树木应进行支柱。支柱材料在同一路段或区域内应当统一，支柱方式要规范、整齐。支柱着力点应超过树高的1/2以上，支柱材料在着力点与树干接触处应铺垫软质材料，以免损伤树皮。每年雨季前要对支柱进行一次全面检查，对松动的支柱要及时加固， 对嵌入树皮的捆扎物要及时解除。

第五条 灌木和花卉管理标准:

1、观赏特性要求

（1）灌木

长势良好，枝多叶茂，下部不光秃，无枯枝残叶，植株整齐一致。

（2）绿地花卉

适时开花，花多色艳。花坛轮廓清晰，无残缺，灌木丛中无垃圾、无病枝枯枝和落叶堆积。花谢后及时将残花残枝剪去，常年开花植物要有目的地培养花枝，延长花期。灌木和花坛整形效果要与周围环境协调，增强园林美化效果。

（3）绿篱、色块

植株生长健壮，枝叶繁茂；修剪及时，整齐一致，轮廓清晰，线条流畅，层次分明，无死株断垄现象。

（4）露地花卉（街景花卉布置）

生长健壮，整齐一致，无病虫害，无残花败叶。适时开花，适时更换，保证景观效果。

2、水肥管理

（1）灌溉

要根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉。在雨水缺少的季节，适时灌溉。

（2）施肥

一般在每年春、秋季结合除草松土重点施肥 2-3 次。促进花芽分化，花芽分化后要适当追施磷、钾肥，使花多色艳花期长。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施可先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水，不能裸露。

3、修剪及除杂

（1）除杂、松土

灌木丛周边无杂草，松土深度不小于10厘米，并低于周围表土5厘米。除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

（2）修剪

灌木和花卉的修剪做到既造型美观又能适时开花，年修剪次数不得少于8次。花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪，应避免把花芽剪掉；对于大型灌木应根据生长情况组织冬秋季修剪。

绿篱、色块不得出现失修现象，枝条冒顶高度不得高于10cm；灌木球应按照造型要求进行修剪，不得出现失修及冒顶现象其他植物根据不同生态习性及景观要求，及时去除不符合造型的枝条。

（3）补植、更换

出现死苗，要在清理当天及时补植。补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水等保养措施， 保证成活率达98％以上。对已呈老化或明显与周围环境不协调的灌木和花卉应及时进行更换，更换品种要事先征得绿化主管部门的批准。

第六条 草坪及地被植物管理标准：

1、观赏特性要求

长势旺盛，叶片健壮，叶色浓绿，无枯黄叶。修剪及时，高度适宜，无病虫害。覆盖率不低于99%，无明显杂草。草坪绿色期：冷季型草不少于280天，暖季型草不少于260天。坪地平整，无坑洼积水，无秃斑，无板结现象。

2、水肥及日常管理

（1）灌溉

要根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，保证水肥充足，施用肥料的方法和用量要科学，防止过量或不均匀引起肥伤。在雨水缺少的季节，适时灌溉。景观草坪春秋季应在每周进行一次浇灌，夏季应在两天进行一次浇灌。保证土壤表层5～7cm范围内土壤墒情良好。在春季应对景观草坪浇灌返青水；冬季必须对景观草坪浇灌防冻水。

（2）施肥

在植物休眠期及返青期间应增加淋水施肥，适当进行根外追肥，使草坪保持优良的长势。

- 除草、松土

及时清除杂草，方法合理彻底。草坪纯度标准为每平方米不超过10株非目的草种。由于植物生长、受践踏、土壤板结等需要松土的，要采用打孔疏松、切割等措施，利于草坪生长，景观草坪每年不少于2 次。

（4）补植

对破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98％以上。

3、植物修剪

观花地被植物，须在开花后适当压低，或者结合种子采收，适当修剪；草坪要考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐，枯黄叶片要及时清理。草地与路(花)基、色块的分界宽度不超过8厘米；分车绿化带的草坪植物不得超出路基外缘；对于已经老化部分经予以更换。

第七条 藤本、攀缘植物管理标准：

1、观赏特性

植株生长健壮，适时采取相应的牵引、设置网架等技术措施；视攀缘植物生长习性，覆盖率不低于90%；观花的攀缘植物适时开花，花繁色艳。

2、整形修剪

按照植物生理特性进行牵引和翻蔓；严格按照自然生长规律对植物进行修剪整形；及时去除老化植株；藤本植物的修剪应以促进分枝为主，并剪除徒长枝和下垂枝；多年生的藤本植物应定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱藤蔓；每年常规修剪1次，每隔2-3年应理藤1次，理顺分布方向，使叶蔓分布均匀、厚度相等，并应依不同类型及生长状况及时牵引。

3、水肥管理

（1）灌溉

要根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉。在雨水缺少的季节，适时灌溉。

（2）施肥

每年春、秋季结合除草松土重点施肥2-3次。促进花芽分化，花芽分化后要适当追施磷、钾肥，使花多色艳花期长。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施可先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水，不能裸露。

第八条 水生植物管理标准：

1、观赏特性

植株生长正常，无大量缺失，植物造型优美，无病虫植物，对死亡植株清理及时，无倒伏现象。水面上水生植物的覆盖度应小于水域面积的30％，漂浮植物或浮水植物应进行围合，固定其位置和范围。因繁殖而密度过大时，应剔除部分老弱植株。

2、水肥管理

应于冬季对栽植区进行有机肥料增施，严禁随意使用化肥。沿岸或挺水植物，每年至少应施肥1次。施肥应以腐熟的有机肥为主，应用可分解的纸袋装肥或用泥做成团施入泥中定期对水域进行换水，防止水质变差影响景观效果。在水生植物群落营造前期和幼苗期，应加强人工维护，去除该群落中生长的其他品种的水生植物和杂草。

3、日常管理

水生植物应随着立叶或浮叶的生长调节水位。为避免蚊虫孳生或水质恶化，当用水发生混浊时，即必须换水，夏季则须增加换水次数。

第九条 竹类管理标准：

1、景观特性

生长正常，竹干疏密有间，无病虫害。

2、水肥管理

竹类浇水要抓住关键季节，春季出笋前要浇足催笋水，5、6月要浇拔节水，夏季雨水充沛可不浇或少浇，秋季浇孕笋水，冬季过于干旱的可适当喷水。施肥以有机肥为主，时间以11-12月为宜。

3、日常管理及其他

竹林要每年培土，厚度以5厘米为宜，时间利用冬季。及时做好病虫害的防治工作，加强抚育管理，合理砍伐，使林内通风透光，及早砍除病竹烧毁。

第十条 植物保护及其它工作：

1、工作原则

通过日常精心养护，增强植物抗病虫害能力。要及时做好病虫害的防治工作，坚持预防为主，防治结合的植保方针。早发现早处理，采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物品种、药剂用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。同时严格按照工作流程进行， 严禁无防护措施进行化学防治操作。

2、作业要求

（1）植物枝、干、叶均无明显病虫害危害痕迹。

（2）根据测报制定长期及短期防治方案。及时、准确、彻底防治病虫害发生。

（3）全年病虫发生率控制在5％以下；不得出现病虫害大规模爆发现象。

（4）严禁出现因管理不善而造成的生理性病害（例如：缺水或受涝造成的植物枯死；缺肥或施肥不当造成的生理性黄叶、落叶、小叶等；农药药害造成的枯叶、黄叶、落叶）。

（5）对于不耐寒植物必须进行必要的防护措施。

（6）禁止使用高毒农药，药剂配比必须符合规范。喷药时应该设立警示标志，道路绿地警示标志设立密度应在50米-100米范围为宜。

（7）冬季对于植物上积雪应立即清除；对于倒伏树木应加以支撑。

（8）日常养护人员必须身着工装，并且严格按安全生产规范进行操作。日常养护操作过程中，应按照安全操作要求配备警示及安全防护设备。

（9）园内各单位应有科学合理的养护计划，并于每周的周五；每月的28号；每年12月5号前；向主管单位报送详细的养护工作计划及总结。

（10）出现因为外力造成的植物损伤、倒伏等现象，管护单位应及时发现， 及时处理，不得拖延。

第十一条 绿地设施维护要求：

绿地设施包括喷灌、照明、音响系统和园路、护栏、坐凳、喷泉、雕塑、移动花钵等景观设施。

1、喷灌设施

保护绿化供水设施，保持喷洒正常、开关灵活、管道无漏水。

2、园林照明、音响设施

绿地上的灯光、音响，要经常进行检修，发现线路破损、灯泡烧毁、灯罩破损、音箱损坏的要及时进行修复、更换，保持设备正常运作。

3、水池喷泉

保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度，喷泉运作正常。池壁美观，不漏水，设施完好无损；要求及时清除杂物，定时清洗水池。

4、护栏

护栏要保持整洁完整,定期清理，不能有倾斜的现象，被损坏的要及时修补。遇到节日庆典和大型活动应派专人定时定点进行清洗和维护.

5、园路

绿地内园路要保持清洁、美观，完好无损。要及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好。

6、园林雕塑

园林雕塑要保持整洁、美观，完好无损，对其上的乱涂、乱画、乱张贴要及时清理干净，以增强园林美化效果。

7、移动花钵

花钵内的植物生长旺盛，株形优美，叶片、叶色正常，无病虫害，开花植物要及时清理残花和残枝。花钵表面整洁无垃圾和杂物，钵体无乱划、乱画等现象。

第十二条 绿地保护工作要求：

依法严格执行绿化管理条例，加强人员巡查，规划线内绿地不被侵占，绿地完整。保护绿地内的花草树木不受损害，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。

十三、西安浐灞国际港绿化养护工作打分标准：

根据《西安浐灞国际港绿地养护管理工作月度考核标准表》进行打分，绿化养护管理考核由考核评分小组按月以100分为满分进行计扣，对全部考核组成员评分按照加权平均后计算最终平均分值。得分95以上属于合理扣分范围，不扣除当月绿化养护费用；95-90分之间，每1分扣除当月绿化养护费用金额100元；90-85分之间，每1分扣除当月绿化养护费用金额200元；85-75分之间，每1分扣除当月绿化养护费用金额300元；低于75分以下将按违约考虑，按所签订绿化养护合同总金额的10%予以扣除并处以警告。各绿化养护单位得分情况每月定期以通知形式公布，每季度进行汇总评比。

附件三：本项目的人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 /职务 | 拟承担职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：投入机械设备情况表

| 1.拟投入本项目的洒水车（清洗车）； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 目前状况 | 来源 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.拟投入本项目的病虫害打药机具、绿篱机、油锯、打药机、树枝粉碎机、割草机、高枝剪/高枝锯、落叶吹风机、割灌机等； |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 目前状况 | 来源 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.拟投入本项目的垃圾运输车、新能源巡查车； |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 目前状况 | 来源 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.拟投入的与养护有关的其余设备、器材、工具如(发电机、随车吊、乔木修剪车、打药车)等； |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 目前状况 | 来源 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附件五：西安浐灞国际港绿地管护工作考评办法

西安浐灞国际港绿地管护工作考评办法

为了进一步规范绿化管理工作，促进全区养护管理工作规范化、科学化、长效化管理水平不断提高， 全面、客观考评各单位园林绿化管理工作开展情况，特制定本暂行办法。

一、考评对象

园区绿化养护标段。

二、考评范围

西安浐灞国际港内建成绿地养护管理工作。

三、考评机构

为加强考评工作的组织领导，西安浐灞国际港生态环境局成立专项工作领导小组，负责统筹有关工作的组织协调、实施推进和督促检查。领导小组组长由西安浐灞国际港生态环境局副局长担任，副组长由负责养护管理业务干部担任，成员由绿化养护监理人员、各养护单位项目管理人员担任。副组长与各成员为考评工作人员，为确保考核工作公正考评组人数需在三人以上，具体负责日常检查考评评分工作。组长对考评工作进行督查，确保考评及时、客观、公正。

四、考评方式

（一）月度考评

每月下旬实地到每个绿化标段进行检查，并按照月度考评打分及处罚标准（详见附件）考核。每月月初考评小组需对各单位的月度检查考评及处罚情况进行汇总，对养护单元养护情况给出优、良、差的评价等级，并报西安浐灞国际港生态环境局审核，审核通过后，进行通报。

（二） 年度考评

西安浐灞国际港生态环境局年底综合全年管理工作的总体情况，对各单位进行年度评分和排名。年度评分内容包括管理工作得分、上级考核工作得分、额外奖励加分。

管理工作得分是指考评小组依据月度考评情况，评出的各单位园林绿化管理工作年度总分。上级检查得分是指考评小组依据市级领导及相关部门、市局检查考核情况，评出的各单位管护项目园林绿化管理年度总分。额外奖励加分是指考评小组在确定各单位管理工作得分和上级考核工作得分后，对在养护管理、工作措施、技术应用方面创新工作取得显著成效的、某项工作具有全区示范意义或落实临时重大任务成绩突出的单位酌情予以额外加分。

年度考评总分为100分，一般情况由管理工作分值和上级考核工作得分组成，管理工作分值占年度考评分值的比例为80%，上级考核工作得分分值占年度考评分值的比例为20%。无上级检查得分者则以管理工作分值为考评总分。

五、结果运用

1、月度考核：每月对各养护标段，根据《西安浐灞国际港园林绿化管理工作月度考评及处罚标准》（见附表）进行打分、考核、排名和处罚工作，对结果进行通报，处罚费用在当季养护费用中扣除。对考评中第一次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，对项目单位公司领导及项目经理进行约谈，对养护单元管理负责人及主要管理人员进行提醒警告。累计两次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元要求更换管理负责人及主要管理人员。累计三次排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，解除该养护单元养护关系，委托其它单位负责该区域养护工作。

2、年度考核：年度内月度考核评价累计三次为差的标段，扣除养护单位年度护质保金，对各养护标段园林绿化管理工作的考评结果，做如下运用:一是根据考核分值按月统计，按照考核结果支付养护费用；二是作为园区养护管理单位的评价推选依据；三是作为向管委会领导通告有关企业管理水平优劣的基础和依据；四是作为进行各类责任追究的基础性依据。

附件一：西安浐灞国际港园林绿化工作考核标准表（西安浐灞国际港绿地养护管理工作月度考核标准表）

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 扣分标准 | 扣款标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护（50分） | 足额配备现场管理人员绿化养护工 | 1、养护工配置标准为现场工人公园、一级养护绿地10000㎡/人，二级养护绿地15000㎡/人，防护林带20000㎡/人，未按规定足额配备每少1人扣2分； 2、养护人员未按规定着装每人扣1分； 3、养护单位现场负责人员管理人员要求园林绿化相关专业大专以上文凭，具有3年从事绿化工作经验。养护标段现场技术负责人需具有绿化养护高级工应具备的相关要求、知识、技能及3年以上工作经验，现场标段负责人及技术负责人缺岗，每次扣5分，资质不达标每次扣3分。 4、技术工人需有5年以上养护工作经验，养护工人中技术工的占比为总人数的30%。按规定未足额配备每少1人扣5分。 5、强化人员专业培训提升，定期进行每周一课及月度培训活动，其中每周一课年度不少于20次，月度培训年度不少于5次。 | 工人缺人1次按日工资3倍处罚，每月累计出现三次以上缺人问题按照6000元/人/月标准进行处罚（如有请假、调岗需提前报备），对资质不达标按照1500元/人/月标准进行处罚；脱岗问题按照500元/人/次标准进行处罚，管理人员要求不达标的按照10000元/人/月标准进行处罚，未按要求足额配备管理人员的按照15000元/人/月进行处罚，未按要求开展培训的按照1万元/次标准进行处罚 |  |
|  |  | 绿化带清掏及绿地、园路、广场、游乐场等区域的保洁 | 1、绿化带内有白色垃圾或杂草的，垃圾每处扣1分，绿地杂草按照每平米扣1分； 2、绿化带清理、清掏出的垃圾要求人走垃圾清，沿途堆积的，每处扣2分。 3、建立绿篱清掏常效化管理机制，每年早春与秋冬交替之际，组织两次彻底的清掏工作，确保绿化带土层低于道沿10公分（特殊情况除外），清掏工作不达标的，每㎡扣0.5分。 4、园路、广场、绿地等区域及时清扫，垃圾杂物及时捡拾，未开展清扫工作扣5分，未及时捡拾垃圾杂物的发现一处扣0.5分。 5、公园广场内垃圾桶、果皮箱内垃圾及时清掏，无堆积垃圾，无恶臭异味，一处不达标扣1分。 6、绿地区域内无乱贴乱画，乱打乱盖，擅自占用和堆放杂物现象，一次不达标标扣1分。 7、绿地内护栏、座椅、垃圾桶等设施定期擦洗，干净整洁，未及时擦洗的每处扣0.5分。 | 无保洁方案或方案不合格或未按照方案实施的按照1万元处罚，垃圾杂物每次检查5000㎡范围内超过5处的按照100元/处罚款；出现现场垃圾堆积，未及时清理（工完场清）的按照500元/堆进行处罚 |  |
|  |  | 绿化带灌溉工作 | 1、无浇灌台账、无浇灌实施方案扣10分； 2、绿地要求每年在入冬和开春两季分开开展冬灌和返青两次灌溉工作，同时全年浇灌次数不少于12次。在连续半个月无有效降水的情况下，要开展抗旱工作。因苗木浇水次数不达标而造成苗木死亡每处扣5分； 3、灌溉车辆在交通高峰期作业的，每车次扣2分。 4、道路绿地每半月对绿植进行一次冲洗，未实施每次扣5分。 | 无浇灌方案或方案不合格的按照1万元扣除，未实施或绿地干旱验收不合格的绿地按照0.3元/㎡/次进行扣款 |  |
|  |  | 苗木整形修剪、绿地乔木及行道树管理 | 1、无修剪实施方案、无修剪台账扣10分； 2、草坪、绿篱春冬季每月修剪一次，夏秋季每半月修剪一次，草坪高度冷季型不得超过8㎝（暖季型不得超过5㎝），绿篱不得高前期修剪高度5㎝；落叶乔木每两个月修剪一次；常绿乔木每半年修剪一次；花灌木春冬季每季度修剪一次、夏秋季每季度修剪二次；未按以上规定作业的，每平米（每株）扣1分； 3、乔木枝叶疯长、灌木杂生乱长、造型无形，导致视线不通透、植物外形不美甚至制约苗木正常生长的每处扣2分。遮挡交通信号灯与交通标识牌的苗木未及时修剪的，每处扣2分； 4、行道树乱贴乱挂，新栽行道树上草绳、保护被、塑料膜去除不及时，每处扣1分； 5、支撑设施杂乱无章，不够规范统一的每处扣1分； | 无修剪方案或方案不合格的按照1万元处罚，草坪、绿篱修剪不及时或不合格，每平米扣除2元/㎡；乔木、灌木修剪不及时或不合格，按照200元/株进行处罚。 |  |
|  |  | 树木扶正 | 树木歪斜未及时扶正的扣2分 | 无方案或方案不合格的按照1万元/次扣除，苗木不正未在上一个绿化季扶正的1000元/株进行扣除；遇极端天气或应急需要未按时限扶正的3000元/次扣除 |  |
|  |  | 苗木补栽 | 1、每年的春、秋两季组织两次苗木补栽工作，确保行道树无缺株，绿篱无断垄及斑秃现象。行道树和绿篱有缺株或断垄的，每处扣1分。 2、草坪管理维护不精细，造成斑秃的每㎡扣2分。 3、无修剪台账、无修剪实施方案扣10分； | 无方案的或方案不合格的按照1万元/次扣除，乔木、灌木按照3000元/株进行扣款，绿篱按照3000元/㎡进行扣款，地被、草坪按照500元/㎡进行扣款 |  |
|  |  | 施肥 | 无施肥方案、无完整台账扣5分；未按照方案实施扣5分；未及时组织人员施肥每次扣3分；无台账扣3分； | 无方案或方案不合格的按照1万元扣除，未实施或验收不合格的乔木、灌木等按照100元/株进行扣款 |  |
|  |  | 病虫害防治 | 1、根据园林植物病虫害预测、预报信息，做好预案，以防为主、防治结合，做好病虫害的防治工作。没有病虫害防治预案的扣5分，未按照方案实施扣5分；无台账扣3分； 2、出现病虫害未及时处理的扣10分。 | 无方案的或方案不合格的按照1万元扣除，防治不到位或未实施的，乔木、灌木按照3元/株进行扣款，绿篱、地被、草坪按照0.3元/㎡进行扣款 |  |
|  |  | 除杂、松土 | 未及时编制除杂、松土方案，扣5分，现场土地板结未松土的按照2分/处标准进行扣分。 | 无方案或方案不合格的按照1万元扣除，未实施或验收不合格的按照0.3元/㎡/次进行扣款 |  |
| 2 | 设施维护管理（20分） | 城市景观喷泉和绿化景观亮化设施管理工作 | 1、果皮箱、护栏、道牙、井盖、花基、园路及广场地面等设施维护良好，破损处及时维修或更换，发现问题未及时处理的一处扣1分。 2、各类标识牌、护栏、树池花池、亭廊、花架、景石、桌椅、灯饰、园林小品等设施按规定设置和使用，保持完好、整洁，损毁、缺失处及时维修或更换，发现问题未及时处理的一处扣1分。 。3、公园内儿童游乐设施、健身器材定期巡检，发现问题及时上报、处理，对不能及时处理的进行封闭、警示，未及时上报、处理、警示的发现一处扣2分。 4、绿化养护设施(喷灌设施等)完好，定期检查和维修保养，同时建立.台账，记录不完善的发现一次扣1分。 | 定期开展设施排查维修工作，未进行排查的问题每处扣500元，未按要求维护的每处扣除1000元；因未及时维修造成安全事故的承担相应责任。 |  |
|  |  | 绿化护栏维修及绿地冲洗 | 1、绿化带护栏每周擦洗一次，每半月维护整修一次，遇重大节日和重大活动时，重点进行擦洗整修，保持护栏整洁美观。未按规定擦洗，每米扣1分（不足1米按1米计算）；破损未及时维修每处扣2分。 2、每次降雨后，绿化带护栏必须在一天内清洗完毕。未在规定时间完成任务的，每条道路扣5分； 3、持续半个月无有效降水，要及时进行绿化带大冲洗，冲洗时间为晚22:00至次日7:00。每轮冲洗，必须在三天内完成所有管理道路的绿化带冲洗任务。未能按要求完成大冲洗的，每条路段扣3分。 |  |  |
|  |  | 绿地巡查 | - 各绿化单位加强巡查，做好日常巡查记录，发现问题及时处理。发现违规占用绿地或非法破坏绿地的情况要及时阻止并上报，随后将情况书面报送生态环境局，进行处理，未建立巡查记录的扣10分，未及时发现违规占用或非法破坏绿地的扣10分。 - 每12-15万㎡配备一名秩序维护人员，秩序维护人员应统一着装，仪容整洁，文明用语。及时制止和劝离违规垂钓、野泳、露天烧烤、乱倒垃圾、摆摊叫卖、流动商贩等行为，及时制止围垦河道（绿地）种菜等行为，及时劝导在河边游玩的市民，防范溺水，制止机动车辆进入绿道。未配备的没缺1人扣除5分。 | 未建立巡查记录的每月扣除3000元，违规占用、破坏绿地未及时发现的每处扣款5000元。 |  |
| 3 | 其他（30分） | 安全管理 | 1、养护工人及驾驶员上岗作业时，身体状况良好，无带病或疲劳作业；未达到发现一次扣2分； 2、车体整洁完好，保养维护及时，驾驶员遵守交通规则，安全行驶作业，未达到发现一次扣2分； 3、车辆临时停放整齐，无开车快猛急现象，未达到发现一次扣1分； 4、绿化车辆排气排污不达标的每辆扣5分； 5、管理用房内消防器材到位，线路设置整齐规范，无易燃易爆等危险品存放。未达到每处扣2分； 6、道路及附属绿地养护作业时未按规范要求隔离安全作业区扣2分； 7、绿地内临时用电不规范，存在安全隐患的每处扣2分； 8、绿地有害生物预防所用农药未按规范管理和使用的扣10分； 9、未制定安全生产应急预案扣10分； 10、员工未进行安全培训和应急培训扣10分。 11、对遮挡交通指示牌的树枝、苗木清理不及时的每处扣3分。 | 对管理中存在安全隐患整治不及时的每次扣款罚款1万元，对通报安全问题未按要求整改的每次罚款6万元。 |  |
|  |  | 管护资料 | - 未按照要求上交本周、月、年养护计划、工作总结，未提交一次扣3分； - 未设专人记录养护日志、不认真记录养护日志，发现一次扣2分； - 无完整养护技术台账，技术交底资料扣5分； - 无养护台账每次扣10分。 - 每月养护单位要对各标段养护情况进行自检工作，无自检报告的每次扣5分 | 未报送或未按时报送周、月、年计划的一次扣3000元，计划调整两次不合格的一次扣2000元；无养护台账的每次扣除3000元，无养护日志的按照每天100元进行处罚；无自检报告每次扣5000元 |  |
|  |  | 执行力 | - 群众投诉、媒体披露、领导及上级部门通报问题，整改不到位扣10分； - 对生态环境局及监理安排的日常工作不能够及时完成、有推诿扯皮现象扣5分。 - 在重大活动、突发事件及其它临时性任务中，不能按时完成任务，扣15分； 4、严格遵守市级园林绿化工作相关要求及行业管理规范，未落实或落实不到位每项扣10分。 | 对建设单位、监理单位下发的指令不予执行或推诿扯皮的按照3000元/次标准进行处罚，被群众投诉、媒体披露、领导及上级部门通报问题，整改不力的按照10000元/次进行扣款；重大活动，项目经理现场未值守每次扣款5000元，对建设单位安排事项执行不力的每次扣款5000元。 |  |
|  |  | 资产管理 | 1、每年进行一次苗木盘点，做好绿苗木资产增减的登记工作，做好新接绿地苗木清单、绿地图纸等相关资料的保管工作。未登记的每次扣除5分，资料缺失的每次扣除3分。 2、对主要景观树、胸径超过30公分大规格苗木实施建档、挂牌管理，未实施的每次扣5分。 | 1、未实施盘点的每次扣除2万元；资产增减登记缺失的每次扣除500元；资料缺失每次扣除5000元。对主景树、名贵树、规格较大（50cm以上）苗木未进行建档、挂牌的每株罚款500元。 2、规范养护物资供应，无养护物资采购方案或计划一次扣5000元，物资不足或采购缺失的按照缺失量的市场价格2倍处罚 |  |

附件六：西安浐灞国际港绿化养护管理手册

西安浐灞国际港绿化养护管理手册

目    录

1.项目部建设要求...............................................

2.养护进场交接标准.............................................

3.养护单元划分及管理人员配备标准...............................

4.养护队伍建设.................................................

5.养护质量执行标准. ...........................................

6.养护资料管理标准............................................

7.精细化养护管理工作标准......................................

8.绿地占用管理........................................ ........

9.资产管理要求.................................................

10.绿化养护工作考核.......................................

11.养护费用支付办理............................................

12.绿地退场移交要求...........................................

一、项目部建设要求

绿化养护单位必须按照合同形成独立建制，组建养护工程项目部，建立健全各项规章制度上墙；按照合同承诺配备项目部全员到岗到位；合理设置管理机构；健全质量、安全管理体系；设立专职巡查员制度；加强安全、技术交底工作；

接受建设单位、监理单位的指令；及时上报安全、措施、质量方案，经批准后实施；

二、养护进场交接标准

1、资料交接：接收绿地基础资料档案：项目设计方案、竣工图纸（纸质版2套及电子版）、绿化苗木清单、土壤主要理化性状、如现场与竣工图出现较大差异需提供现场变更相关资料；

2、现场交接：对照绿地竣工图纸、苗木清单及工程量清单对绿地苗木数量进行盘点、接收，对竣工图与现场进行核对、对设施完整及运行情况进行核对、对电源、水源进行交接，对照《园林绿化养护标准》及《园林绿化工程施工及验收规范》对现场问题进行梳理，对绿地接收绿地进行评价。

三、养护单元划分及管理人员配备标准

养护单位进场后，要科学划分养护单元，要求每养护单元面积约为40-50万㎡，并建立标段养护管理体系。

1、养护单位应足额配备专业养护人员，绿化养护管理单位必须向项目部配备项目经理1名，标段技术负责1名，专职安全员1名，资料员1名。每一个养护单元配备1名单元负责人或单元技术负责人（负责单元日常管理和技术指导工作），配1名巡查人员（负责单元日常巡查工作），每10万㎡配备1名养护组长（负责小组人员管理和工作落实）。一级养护绿地10000㎡/人，二级养护绿地15000㎡/人，防护林带20000㎡/人，要求养护工作人员年龄男工不得超过60岁，女工不超55岁，男女工人比例控制在5:5比例，技术工人占比不低于总人数的1/3。

2、项目经理和标段技术负责人应有绿化养护中级工程师以上资质，单元负责人和技术负责人应具备高级绿化工应具备的绿化养护相关要求、知识、技能；养护组长应有具备中级绿化工应具备的绿化养护相关要求知识、技能；养护技术工人应具备园林行业职业技能标准中初级绿化工应具备的绿化养护相关知识。

3.项目经理及项目技术人员对所承揽养护区域，做到每周巡查一次；专职安全员及专职管理员，做到每天巡查一次；养护项目部每周将巡查结果汇总上报建设单位及监理部。

4.项目部经理、项目技术人员及主要管理人员每月在岗时间不得少于本月养护时间的80%；标段负责人每月在岗时间不得少于本月养护时间的90%；建设单位及监理部对现场巡视检查时，养护项目部管理人员接到通知后必须半小时到场。

5.机械配备：根据园林机械设备的安全性、适应性、可靠性、环保性等配备具备完成承揽的园林绿化养护项目所需的相关机械设备（枝剪、平剪、高枝剪、高空剪、油锯、铲、锄、梯子、打孔机、绿篱机、割灌机、草坪机、电动喷雾剂、洒水车、电动三轮高压冲洗车、快速保洁车、电动垃圾转运车、高空升降车、吊车、巡查车等），养护工具选用需优先选用电动、环保型工具。

要求项目部必须至少配备一辆高空升降车、吊车，每标段必须配备一辆巡查车。

四、养护队伍建设

1.养护单位应制定人员培训计划，每周针对工作中的重点、难点工作进行每周培训，让一线工作人员充分了解工作技术要点，作业标准到位；每月邀请专业人员或专业老师进行月度专业技能培训，提升整体队伍专业素养，并将培训计划纳入养护工作方案。

2.养护单位应认真贯彻、落实中央、省、市及管委会各类会议精神和文件要求，养护单位要加强人员教育，严禁工作人员出现违背国家政策、中央精神的言论、行为。

3.所有项目部及养护标段管理人员工作期间严谨溜岗、串岗，如有请假，需建设单位及监理审批，养护单元管理人员及班组长及工人请假由项目部审批并报监理进行报备。

五、养护质量执行标准

养护单位按照《园林绿化养护标准》CJJ287-2018、《西安市绿化养护管理标准养护》执行，公园广场、一级道路沿线绿地按照一级养护标准执行，二、按照二级养护标准执行，三级道路绿地按照三级养护标准执行，林带等偏远绿地按照林带养护标准执行。

（一）一类绿地养护质量标准

1.绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天。

2.园林植物

（1） 园林树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，整型树木造型雅观。行道树无缺株，绿地内无死树。

（2） 落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常。在一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶片保存率在95%以上。针叶树针叶宿存3年以上，结果枝条在10 %以下。

（3）花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。

（4）草坪及地被植物整齐，覆盖率99 %以上，草坪内无杂草。草坪绿色期：冷季型草不得少于300天；暖季型草不得少于270天。

（5）病虫害控制及时，园林树木无蛀干害虫的活卵、活虫；园林树木病虫害平均被害株数不得超过1％。叶片上无虫粪、虫网。被虫咬的叶片每株不得超过2%。

3.垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于90%。开花的攀缘植物应适时开花，且花繁色艳。

4.绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。

5.栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，维护及时。

6.绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。

（二）二类绿地养护质量标准

1.绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到黄土不露天。

2.园林植物

（1）园林树木树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树。

（2）落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，在一般条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网的叶片不得超过5%，正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条不超过20%。

（3） 花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺 。

（4）草坪及地被植物整齐一致，覆盖率95%以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过2%。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天，暖季型草不得少于240天。

（5）病虫害控制及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%；园林树木病虫害平均被害株数不得超过3％。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%。

3.垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于80%，开花的攀缘植物能适时开花。

4.绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。

5.栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，基本做到维护及时。

6.绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。

（ 三）三类绿地养护质量标准

1.绿化养护技术措施基本完善，植物配置基本合理，裸露土地不明显。

2. 园林植物

（1）生长正常。新建绿地各种植物四年内达到正常形态。

（2）园林树木树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过1%，绿地内无死树。

（3）落叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常，在正常条件下，有黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网叶片的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。针叶树针叶宿存1年以上，结果枝条不超过50%。

（4）花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观，无残缺。

（5）草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过5%。草坪绿色期：冷季型草不得少于240天，暖季型草不得少于210天。

（6）病虫害控制比较及时，园林树木有蛀干害虫危害的竹数不得超过3%；在园林树木主干、主枝上平均每100c㎡介壳虫的活虫数不得超过3头，较细枝条上平均每30cm不得超过8头，且平均被害株数不得超过5％。被虫咬的叶片每株不得超过8%。

3.垂直绿化能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于70%。开花的攀缘植物能适时开花。

4. 绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。

5.  栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施基本完整，能进行维护。

6. 绿地基本完整，无明显堆物、堆料、搭棚、树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2米范围内无明显的堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

（四）防护林带绿地养护质量标准

1.绿化养护技术措施基本完善，裸露土地不明显。

2. 园林植物

（1）园林树木树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，绿地内无死树。

（2）落叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常，在正常条件下，有黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网叶片的株数不得超过15%，正常叶片保存率在85%以上。针叶树针叶宿存1年以上，结果枝条不超过50%。

（3）草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，冷季型草不得少于240天。

（4）病虫害控制比较及时，园林树木有蛀干害虫危害的数量不得超过5%；园林树木病虫害平均被害株数不得超过5％。被虫咬的叶片每株不得超过8%。

3. 绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。

4. 绿地基本完整，无明显堆物、堆料、搭棚、树干上无钉拴刻画等现象。

六、养护资料管理标准

养护单位应建立完成的绿地养护技术档案，档案包括绿地基本情况（面积、植物种类、规格、数量）、土壤主要理化性状、竣工图、养护日志（台账）、重大事件记录、新技术新工艺的应用，绿化养护方案、极端天气安全应急预案、安全生产管控及交底、养护技术交底、分项验收资料。

七、精细化养护管理工作标准

养护单位应加强绿地精细化管理，建立巡查、发现、处置、反馈的闭合管理体系，项目经理负责对生态环境局、监理单位交办、巡查发现问题及自查问题整改过程进行跟踪、督办，工作要求应符合以下要求：

1.城市公园绿地及附属设施维护

（1）死缺株植物补植

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取植物补植，草坪、地被、绿篱自启动整改之日起3日内完成补植工作，问题销号。桥灌木根据苗木采购数量、品种、季节等因素合理确定补栽时限。

质量要求：补植后的种植密度、品种、规格与原绿化效果一致，不得随意变更。

安全及文明施工要求：道路绿化维护作业时，应有安全技术措施，确保施工人员安全；现场警示标志完整，易辨识，夜间施工设置警示灯等安全防护措施，保障行人、车辆行驶安全；现场苗木、设备整齐、有序，维护完成后及时清理环境卫生。

2.行道树修剪

时限要求：行道树修剪工作应根据植物生长特效及年度修剪计划有序实施；

质量要求：树冠完整、规格整齐、分支点高度保持一致。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场施工人员应配备高空作业相关安全防范设备，修剪完成后及时清理绿化垃圾。

（3）病虫害防治

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取防治措施，自启动整改之日起2日内完成防治工作，并持续跟踪记录防治效果，每周汇报防治情况。

质量要求：基本无有害生物危害状、整体枝叶受害率≤8%、树干受害率≤5%。

安全及文明施工要求：病虫害防治应采取生物防治及药物防治相结合的方式，道路绿化及行道树病虫害防治作业时应设置隔离设施，并避开早晚上下班高峰期实施确保行人及车辆安全，作业人员佩戴口罩、手套等防护措施。

（4）时花补植更换

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取补植更换，自启动整改之日起2日内完成补植，问题销号；

质量要求：缺株倒伏的花苗≤3%，基本无枯叶残花。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场花卉、材料整齐有序。

（5）公园绿地附属设施维护（游路、侧石、小品、雕塑、公园水电设施、灯具、标识牌等）

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护自启动整改之日起1日内完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据设施类型及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后与原设施类型效果一致。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

（6）绿地保洁（绿化生产垃圾及日常垃圾杂物捡拾）

时限要求：重点地段要求绿化生产垃圾随产随清，其它绿地日产日清；绿地落叶、杂物保洁每日1次；绿地内砖块、塑料袋等白色垃圾落地时间不超15分钟。

质量要求：绿地干净整洁、垃圾捡拾及时

安全及文明施工要求：工作人员穿反光背心、保洁车辆要求无损坏，符合安全使用要求。

（7）绿化应急管理工作（极端天气树木歪斜、树木断枝等影响安全问题）

时限要求：出现极端大风天气1小时巡查一次，中雨、中风天气2小时巡查一次，发现突发情况30分钟到场处理。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

（8）抗旱保苗应急工作

时限要求：启动抗旱应急工作2天内

工作要求：积极完善各类浇灌设施，增加节水浇灌设施，对无浇灌系统覆盖区域，按照3万平米绿地配备1辆8吨以上水车标准配备抗旱浇灌水车。

八、绿地占用管理

任何单位或个人，临时或永久占用绿地需办理绿地占用手续或生态环境局下发的绿地占用通知，对于因市政应急强险的或安全应急需要占用绿地的可在占用同时向绿地行业主管部门电话报备，随后补办占用手续；

绿化养护单位在收到占用绿地手续或占用通知后，需与占用单位办理场地移交单，明确占用范围，占用时间及苗木、设施数量，需要占用单位恢复的明确后续恢复要求、时限，绿地移交单需由绿地管理单位、生态环境局、绿地占用单位、占用工程行政管理部门四方签字盖章。

九、资产管理要求

1、绿化养护单位负责责任绿地内，绿化苗木、设施资产管理工作；负责制定设施、设备年度维修计划；负责苗木移植的监管工作，做好数量统计和情况记录，确保绿化资产完整，苗木去向明确；

每年进行一次资产盘点，确保资产底数清楚；

2、因管理原因造成的苗木缺失，由养护单位负责赔偿，因管理缺失，设施设备破损、失修造成的设施无法使用的由由养护单位负责维修；

3、对植物组团内因长期生长过程中植物竞争，部分弱势苗木逐年退化的苗木或树木腐烂易造成安全隐患的，由养护单位负责排查，对确需清理的由养护单位申报，监理、生态环境局审批后，进行清理，并建立资产销毁台账，对清理、销毁过程资料进行留存。

4、对植物组团内因长期生长，植物相互影响，组团关系、层次混乱或绿地植物退化影响景观效果，养护单位负责排查，拿出移栽或更新调整方案，由监理、生态环境局审批后，派发工作任务单，予以实施。

十、绿化养护工作考核

1、生态环境局每月对养护单位各养护单元绿化养护工作检查、考评，并对考评结果及处罚情况进行通报，处罚扣款直接从季度养护费用中扣除，对考评中第一次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，对项目单位公司领导及项目经理进行约谈，对养护单元管理负责人及主要管理人员进行提醒警告。累计两次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元要求更换管理负责人及主要管理人员。累计三次排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，解除该养护单元养护关系，委托其它单位负责该区域养护工作。

2、生态环境局每月初召开月度绿化养护例会会议，总结、通报考评结果、安排下一步工作。

十一、养护费用支付办理

养护单位应按照合同约定进行进度款支付申请，根据月度考核、工作完成情况及月度处罚情况，对支付费用进行审核，审核时间一般不超过3个工作日；

十二、绿地退场移交要求

1、资料移交：移交绿地基础资料包括：项目方案、竣工图纸（纸质版2套及电子版）、绿苗木清单、土壤主要理化性状、如现场与竣工图不符需提供现场变更相关资料、养护措施、养护日志（台账）、重大事件处理、新技术新工艺的应用；

2、对照绿地竣工图纸、苗木清单及工程量清单对绿地苗木数量进行接收盘点、对竣工图与现场进行核对、对设施完整及运行情况进行核对、对电源、水源进行交接。

3、对照《园林绿化养护标准》及《园林绿化工程施工及验收规范》对现场养护情况进行交接检查，对绿地养护情况进行评价，对现场问题较大的由养护单位负责整改到位。

## 采购包2：

2026-2027年部分市政道路绿化养护

服务项目（第2包）

合同参考格式

合同编号：____________________

甲方：____________________(采购人名称)

乙方：____________________(供应商名称)

签订地点：西安浐灞国际港

签订日期：   年  月  日

合同草案条款

一、总    则

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（供应商）：

住所地：

为确保西安浐灞国际港绿化养护工作整洁有序，不断改善人居环境，提升外在形象，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况

1.项目名称：2026-2027年部分市政道路绿化养护服务项目（第2包）

2.服务期：自合同签订之日起一年。自2026年 月  日起至2027年 月 日止。

3.绿地养护管理范围及内容：2026-2027年部分市政道路绿化养护服务，养护范围主要包括：元朔大道（灞渭大道至欧亚大道）、欧亚大道西侧规划路潘骞路至港务南路、港兴四路北侧规划路灞渭大道至奥体大道等区域约1310000.00㎡绿地管理、养护工作（详见附件一）。实施内容包括：（1）绿地浇水、除草、修剪、施肥、病虫害防治等日常养护工作；（2）绿地、园路、铺装广场的清扫保洁及养护范围内果皮箱、护栏、标牌等设施擦洗保洁工作；（3）绿地内果皮箱、护栏、标牌、健身器材、儿童游乐、桥梁等设施的巡检及维修、维护管理；（4）管理养护范围内的安全秩序巡查及应急抢险工作；（5）养护管理范围内其它相关工作。

第二条 合同组成

1.下述文件是构成本合同不可分割的部分:

（1）本合同条款及其所有附件。

（2）甲方的招标文件及澄清文件。

（3）乙方的投标文件及质疑解答文件。

（4）中标通知书。

（5）法定代表人授权书。

（6）双方与合同有关的往来信函、传真经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章确认后视为本合同的组成部分。

（7）经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章确认的补充协议。

2.如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容违背或低于甲方招标文件要求或任何可能导致影响当次采购目的的情形，均应当被视为乙方自动放弃投标文件及质疑解答文件中相应部分而同意以招标文件相应内容为准。如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容高于甲方招标文件要求，则以乙方的投标文件及质疑解答文件内容为准。如果合同条款与合同附件有矛盾之处，以合同条款内容为准。如果合同附件之间有矛盾之处，以有利于甲方的附件内容为准。

3.上述合同文件应能够相互解释、相互说明。如合同文件之间出现不一致，除本合同另有约定外，第（1）款至（6）款的排列顺序就是合同文件的优先解释顺序。对于第（7）款中双方达成的补充协议与原合同（包括（1）-（6）款中所列的所有文件）存在不一致，以签订日期在后的补充协议为准。

第三条 质量内容及质量标准

绿化养护质量应达到国家及行业标准，并满足国家、省、市绿化养护相关文件标准及《西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准》（附件二）、《西安浐灞国际港绿地管护工作考评办法》（附件五）

第四条 合同价款

1.本合同暂定总价：小写(￥)：      元；大写（人民币）：         元，包括养护费用总价款暂定为：小写(￥)：      元；大写（人民币）：       元，预留金：      元。

全费用单价：全费用单价：绿化养护服务（一级绿地）：       元/㎡/年；

绿化养护服务（二级绿地）：       元/㎡/年。

防护林带：       元/㎡/年。

2.合同形式：固定单价合同

合同单价为本次服务要求内容且验收合格的所有费用,报价包括招标范围内绿地养护费用：绿地、园路、铺装广场、果皮箱、护栏、标牌等设施保洁及垃圾清运费用、绿地巡查及日常管理费用、人工、材料、机械、管理费、招标代理服务费、利润、规费、税金及市场浮动风险等所需的全部费用。任何错报、漏报由供应商自行负责，结算时不再做任何调整，具体单价明细详见附件一。

3.本合同总价包括合同执行期间新增养护面积产生费用及其他费用。

（1）新增面积：以甲方下发的进场通知单为准。新增费用：以进场通知单确定的时间、等级、标准，参照投标文件确定的价格，核定新增面积费用。

（2）其他费用：包括公园广场水电费、设施维修费、补栽苗木主材等,以甲方下发的派工单、通知单等其他文件为准，若有涉及相关工程类事项，单价采用固定全费用单价模式，费用按差价模式计算，按《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009版）、《陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额》（2004版）及陕西省2009年价目表，人工、机械、管理费、利润、规费、税金等按当期最新计价文件规定执行，钢材、商品砼、砂浆、砂、石子、石灰、水泥、砌块采用投标当期《陕西工程造价信息》进行计算，其余材料及设备采用市场询价，双方共同确认。

第五条 支付方式

1.结算方式：

（1）预付款支付条款：无

（2）剩余款项支付条款：

每季度末，乙方向甲方申报本季度养护费用，包含既有面积养护、新增面积养护，甲方核定完成后，支付本次核定费用的90%。

每半年乙方申报一次使用预留金的新增工作内容的费用，按照甲方出具的结算报告的金额100%支付。

以上季度、半年计算方法为:自合同生效之日起，计算。如:2026年8月11日至2026年11月10日为一个季度。

合同期结束，甲乙双方对所有完成内容进行结算，并支付剩余费用。

2.付款依据：

①乙方应向甲方出具符合国家财税规定的增值税发票，否则甲方有权延迟履行付款义务。如因乙方缘故（如开具增值税发票延误等）导致甲方无法按时付款，甲方不承担违约责任。如遇突发事件，付款日期则以实际付款日期为准。

②甲方通过银行转账方式支付相应款项，乙方若变更收款账户的，应在甲方付款前至少提前15天以书面形式通知甲方，否则相关法律后果均由乙方自行承担。

第六条 其他约定

合同期限届满后，双方进行结算审计，结算审计过程中，乙方须无条件配合，基本审计费由甲方承担，审计成果费由乙方承担，具体费用以造价咨询合同为准。

第七条 合同双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方有义务明确乙方工作责任范围。

2.甲方按照《西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准》对乙方绿地养护工作进行考核，乙方应按照甲方制定的标准开展相关工作。

3.甲方有权要求乙方制定相关管理计划、管理办法及管理制度等，切实做好本项目养护管理工作。

4.甲方可随时对乙方绿化养护管理工作进行抽查，发现问题的，有权限期要求乙方整改。

5.为使本合同顺利履行，在职责范围内协调解决乙方绿化养护工作所需的水、电等配套设施。

6.负责指定专人对乙方工作进行监督和检查，及时组织验收。

7.在合同后期履行过程中，因养护标准、人数配置等发生变化的，甲方应据实增加相关费用，双方协商一致后，另行签订补充协议予以确定。

8.甲方有权对乙方提交的补栽、维修清单进行审核确认。

9.对于本合同约定范围外的工作内容，甲方应提前书面告知乙方，同时组织相关单位对现场进行移交，确定工作区域及标准，交接管护日期以甲方书面通知日期为准。

10.甲方按照合同约定及时向乙方付款。

（二）乙方权利与义务

1.乙方应严格按照《西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准》，开展相关工作。

2.乙方应加强日常管理，编制工作方案，制定工作计划，加强日常巡检对存在问题及时整改，对重点区域实行专人负责制。

3.乙方应按照甲方的要求配合完成上级部门检查考核等工作。

4.如遇市、区重大活动和节日庆典，乙方应无条件按照甲方要求，完成绿化养护保障相关工作。

5.乙方应确保合同约定范围内绿地的养护工作的正常进行，确保按时完成养护绿地范围内各类苗木的修剪、清掏、补栽、浇灌、施肥、病虫害防治等工作。及时清理死苗，在绿化季内进行补植，补种同类苗木，并加强养护管理措施，保证补植成活率。

6.乙方应做好绿地内座椅、园林绿化景观小品、广场硬铺装等公用设施的管护工作，确保干净整洁、无破损。如需更换维修的，需书面报送甲方同意后，再进行维修更换。

7.乙方应按照市、区安全生产管理要求，履行安全生产主体责任，确保全年无重大安全事故。

8.乙方应提供补栽、维修计划，待甲方确认后及时实施。

第八条 验收考核及处罚

1.甲方根据本合同第三条约定的质量标准进行验收、考核，验收、考核存在问题的，有权要求乙方限期整改。

2.本合同期限内，甲方根据国家、省、市、区绿地养护相关文件、标准，按照《西安浐灞国际港绿地管护工作考评办法》（详见附件五）每月对乙方（按照《西安浐灞国际港绿化养护管理手册》管理要求划分养护单位）工作实施考核、验收，并对检查结果进行通报，相关考核扣款从当季进度款支付中扣除。

3.乙方项目经理或管理人员在工作中出现推诿扯皮，态度消极，各项工作落实不及时不到位等不符合甲方要求的行为，甲方有权通知乙方更换项目经理及相关管理人员，乙方收到更换人员通知后10天内无条件完成更换，未按期更换的按照2万元/月/人的标准进行扣款，费用直接从当季进度款支付中扣除。

4.乙方项目经理要求人证合一，按时上岗，出现脱岗、顶岗的发现一次，单次处罚1万元，项目经理若有事外出须出示书面请假于甲方批准方可外出，对私自外出或离岗而未完成请假手续的个人每次1万元经济处罚。

5.乙方项目经理及主要管理人员电话须保持24小时畅通，对电话无故失联的对失联人进行约谈警告，因失联造成应急、抢险等工作延误被相关部门督办的每次处罚2万元经济处罚并承担全部责任，处罚罚款在季度养护费用中扣除.同时启动更换项目经理流程。

6.乙方必须配备持证专职安全管理人员。严禁兼职挂靠，缺证缺人、对因缺证缺人造成的隐患投诉和安全事故发生处每次1至5万元的经济处罚，罚款在当季度进度中款扣除。

7.在绿化养护月度考核验收中，第一次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，对乙方单位公司领导及项目经理进行约谈，对养护单元管理负责人及主要管理人员进行提醒警告。

8.在绿化养护月度考核验收中，累计两次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，甲方可要求乙方更换养护单元管理负责人及主要管理人员。

9.在绿化养护月度考核验收中，累计三次排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，甲方有权单方解除该养护单元养护关系，委托其它单位负责该单元养护工作。

第九条 违约责任

1.乙方未按合同约定达到绿化养护工作目标，或养护管理不到位，养护质量不合格，未达到相应的工作考核要求的，甲方按照合同第十条进行考核及处罚。

第十条 合同解除条款

1.本合同期限内，乙方有下列行为之一的，甲方有权单方解除本合同：

（1）因乙方原因造成社会不良影响的；

（2）因乙方原因造成社会不稳定因素的；

（3）乙方在重大活动或接待工作中不听甲方指挥安排的；

（4）乙方未按甲方要求或《西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准》服务，经甲方提出后逾期整改或拒绝整改的；

（5）未经甲方书面同意，擅自分包或转包的。

乙方具有上述行为之一的，应当在收到甲方《单方解除合同通知书》后，本合同自动解除。甲方应按照合同约定根据乙方实际工作情况据实结算并支付相应费用。

2.合同期限内，任何一方的违约行为导致本合同解除，给守约方造成经济损失的，违约方应按照约定绿化养护管理费用总额的10%向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的经济损失，赔偿范围包括但不限于诉讼费、鉴定费、执行费、律师服务费，以及守约方维权过程中所产生的交通食宿费等合理的经济损失。

3.因一方违约或不可抗力导致本合同不能继续履行，另一方有权解除合同，并应在上述事项发生后三十天内书面通知对方，本合同在解除通知送达对方的同时自行解除。

第十一条 争议解决条款

本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地（西安市灞桥区）有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 监督和管理

1.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十三条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十四条 合同订立

1.订立时间：    年    月    日。

2.订立地点：                             。

3.本合同自双方签字、盖章之日起生效，合同文本一式九份，甲乙双方各执肆份，采购代理机构一份，具同等法律效力。

4.本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括：

附件一：XX 年度绿化养护工作内容及费用明细

附件二：西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准

附件三：本项目的人员配置情况表

附件四：投入机械设备情况表

附件五：西安浐灞国际港绿地管护工作考评办法

附件六：西安浐灞国际港绿化养护管理手册

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： | 日期： |

附件一：XX 年度绿化养护工作内容及费用明细

| 序号 | 养护服务名称 | 暂定面积 （㎡） | 全费用单价限价 （元/㎡/年） | 单项费用 （元/季度） | 单项费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护服务 （一级绿地） | 396000.00 |  |  |  |  |
| 2 | 绿地养护服务 （二级绿地） | 798000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 防护林带 | 116000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 预留金 | 1项 | 1078500.00元/年 |  |  |  |
| 养护费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 合同价款（总计）（元） |  |  |  |  |  |  |

附件二：西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准

西安浐灞国际港园林绿化养护管理标准

第一条为巩固绿化建设成果，提高绿化养护质量，维护绿化养护市场的正常秩序，根据《国家园林城市标准》、《西安市城市绿化管理条例》和有关文件，结合绿化建设管理的实际情况，制订西安浐灞国际港绿化养护管理标准。

第二条 绿化养护管理标准中相关术语和定义：

1、乔木

主干明显而直立，树体高大的木本植物。

2、灌木

树体矮小,无明显主干或枝干丛生的木本植物。

3、藤本植物

依靠缠绕或攀附他物而向上生长的木本或草本植物。

4、草坪

草本植物经人工种植或改造后形成的具有观赏效果，并能供人适度活动。

5、行道树

沿道路或公路旁种植的乔木。

6、地被植物

株丛密集、低矮，用于覆盖地面的植物。

7、绿篱

成行密植，作造型修剪而形成的植物墙。

8、古树名木

古树泛指树龄在百年以上的树木；名木泛指珍贵、稀有或具有历史、科学、文化价值以及有重要纪念意义的树木，也指历史和现代名人种植的树木，或具有历史事件、传说及神话故事的树木。

9、修剪

对苗木枝干和根系进行疏剪或短截。

10、灌溉

为调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需要而采取的人工引水浇灌的措施。

11、施肥

在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而施用肥料的措施。

12、除草

植物生长期间人工或采用除草剂去除目的植物以外杂草的措施。

13、病虫害防治

对各种植物病害、虫害进行预防和治疗。

14、园林植物养护管理

对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施。

15、黄土不裸露

利用草坪等地被植物或树皮等其它材料，对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖，以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。

第三条 园区内各类绿地、树木、花卉、草坪养护管理中应遵循以下原则:

1、符合植物的生长习性。

2、符合不同类型绿地的功能和景观要求。

3、符合生态环境保护要求。

第四条 乔木及行道树管理标准：

1、树形及观赏特性要求

（1）生长健壮，树冠丰满，主侧枝分布均匀、数量适宜，整型树木造型美观。

（2）树叶生长茂盛，一般条件下无黄叶、焦叶、卷叶。

（3）树干不得有钻蛀性害虫危害，叶上无虫粪、虫网、病斑及被啃食叶片每株低于5%。生长季节无枯黄叶株，落叶在 10%以下。

（4）枝干健壮，无明显枯枝死杈。枝条粗壮，无明显的人为损坏。

（5）树木保存率99%以上；及时补栽成活率95%以上。

（6）行道树无缺株；新补植树同原有树种、规格、定干高度一致，有支撑措施；行道树及林荫广场树池保持覆盖植物生长良好和硬质覆盖材料完整；树池内无垃圾及杂草。

2、水肥管理

（1）大型景观乔木应每两年进行一次开挖深施肥工作，小型乔木应每年一次，肥料选取以有机肥为宜。施肥量应适宜，并且严格按照植物生长特性及需求制定施肥计划。

（2）根据季节和生长情况适时灌溉排水，保持适当水分。不耐寒植物冬季必须浇灌防冻水，观花乔木加强春季浇水，促进植物开花长叶。对于喜水及浅根系植物、新栽植乔木，每年灌溉次数不得少于10次。

3、修剪及日常管理

（1）修剪

全年修剪至少1次，主要以除枯枝、病虫枝、徒长枝；剪口平整，大型切口必须涂抹防腐药剂；根据植物种类习性制定修剪方法，严禁违规操作。

（2）支柱、扶正

倾斜度超过10度的树木，须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应先疏剪部分枝桠或进行短截，确保扶正树木的成活。新栽大树和扶正后的树木应进行支柱。支柱材料在同一路段或区域内应当统一，支柱方式要规范、整齐。支柱着力点应超过树高的1/2以上，支柱材料在着力点与树干接触处应铺垫软质材料，以免损伤树皮。每年雨季前要对支柱进行一次全面检查，对松动的支柱要及时加固， 对嵌入树皮的捆扎物要及时解除。

第五条 灌木和花卉管理标准:

1、观赏特性要求

（1）灌木

长势良好，枝多叶茂，下部不光秃，无枯枝残叶，植株整齐一致。

（2）绿地花卉

适时开花，花多色艳。花坛轮廓清晰，无残缺，灌木丛中无垃圾、无病枝枯枝和落叶堆积。花谢后及时将残花残枝剪去，常年开花植物要有目的地培养花枝，延长花期。灌木和花坛整形效果要与周围环境协调，增强园林美化效果。

（3）绿篱、色块

植株生长健壮，枝叶繁茂；修剪及时，整齐一致，轮廓清晰，线条流畅，层次分明，无死株断垄现象。

（4）露地花卉（街景花卉布置）

生长健壮，整齐一致，无病虫害，无残花败叶。适时开花，适时更换，保证景观效果。

2、水肥管理

（1）灌溉

要根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉。在雨水缺少的季节，适时灌溉。

（2）施肥

一般在每年春、秋季结合除草松土重点施肥 2--3 次。促进花芽分化，花芽分化后要适当追施磷、钾肥，使花多色艳花期长。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施可先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水，不能裸露。

3、修剪及除杂

（1）除杂、松土

灌木丛周边无杂草，松土深度不小于10厘米，并低于周围表土5厘米。除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

（2）修剪

灌木和花卉的修剪做到既造型美观又能适时开花，年修剪次数不得少于8次。花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪，应避免把花芽剪掉；对于大型灌木应根据生长情况组织冬秋季修剪。

绿篱、色块不得出现失修现象，枝条冒顶高度不得高于10cm；灌木球应按照造型要求进行修剪，不得出现失修及冒顶现象其他植物根据不同生态习性及景观要求，及时去除不符合造型的枝条。

（3）补植、更换

出现死苗，要在清理当天及时补植。补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水等保养措施， 保证成活率达98％以上。对已呈老化或明显与周围环境不协调的灌木和花卉应及时进行更换，更换品种要事先征得绿化主管部门的批准。

第六条 草坪及地被植物管理标准：

1、观赏特性要求

长势旺盛，叶片健壮，叶色浓绿，无枯黄叶。修剪及时，高度适宜，无病虫害。覆盖率不低于99%，无明显杂草。草坪绿色期：冷季型草不少于280天，暖季型草不少于260天。坪地平整，无坑洼积水，无秃斑，无板结现象。

2、水肥及日常管理

（1）灌溉

要根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，保证水肥充足，施用肥料的方法和用量要科学，防止过量或不均匀引起肥伤。在雨水缺少的季节，适时灌溉。景观草坪春秋季应在每周进行一次浇灌，夏季应在两天进行一次浇灌。保证土壤表层5～7cm范围内土壤墒情良好。在春季应对景观草坪浇灌返青水；冬季必须对景观草坪浇灌防冻水。

（2）施肥

在植物休眠期及返青期间应增加淋水施肥，适当进行根外追肥，使草坪保持优良的长势。

- 除草、松土

及时清除杂草，方法合理彻底。草坪纯度标准为每平方米不超过10株非目的草种。由于植物生长、受践踏、土壤板结等需要松土的，要采用打孔疏松、切割等措施，利于草坪生长，景观草坪每年不少于2 次。

（4）补植

对破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98％以上。

3、植物修剪

观花地被植物，须在开花后适当压低，或者结合种子采收，适当修剪；草坪要考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐，枯黄叶片要及时清理。草地与路(花)基、色块的分界宽度不超过8厘米；分车绿化带的草坪植物不得超出路基外缘；对于已经老化部分经予以更换。

第七条 藤本、攀缘植物管理标准：

1、观赏特性

植株生长健壮，适时采取相应的牵引、设置网架等技术措施；视攀缘植物生长习性，覆盖率不低于90%；观花的攀缘植物适时开花，花繁色艳。

2、整形修剪

按照植物生理特性进行牵引和翻蔓；严格按照自然生长规律对植物进行修剪整形；及时去除老化植株；藤本植物的修剪应以促进分枝为主，并剪除徒长枝和下垂枝；多年生的藤本植物应定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱藤蔓；每年常规修剪1次，每隔2-3年应理藤1次，理顺分布方向，使叶蔓分布均匀、厚度相等，并应依不同类型及生长状况及时牵引。

3、水肥管理

（1）灌溉

要根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉。在雨水缺少的季节，适时灌溉。

（2）施肥

每年春、秋季结合除草松土重点施肥2-3次。促进花芽分化，花芽分化后要适当追施磷、钾肥，使花多色艳花期长。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施可先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水，不能裸露。

第八条 水生植物管理标准：

1、观赏特性

植株生长正常，无大量缺失，植物造型优美，无病虫植物，对死亡植株清理及时，无倒伏现象。水面上水生植物的覆盖度应小于水域面积的30％，漂浮植物或浮水植物应进行围合，固定其位置和范围。因繁殖而密度过大时，应剔除部分老弱植株。

2、水肥管理

应于冬季对栽植区进行有机肥料增施，严禁随意使用化肥。沿岸或挺水植物，每年至少应施肥1次。施肥应以腐熟的有机肥为主，应用可分解的纸袋装肥或用泥做成团施入泥中定期对水域进行换水，防止水质变差影响景观效果。在水生植物群落营造前期和幼苗期，应加强人工维护，去除该群落中生长的其他品种的水生植物和杂草。

3、日常管理

水生植物应随着立叶或浮叶的生长调节水位。为避免蚊虫孳生或水质恶化，当用水发生混浊时，即必须换水，夏季则须增加换水次数。

第九条 竹类管理标准：

1、景观特性

生长正常，竹干疏密有间，无病虫害。

2、水肥管理

竹类浇水要抓住关键季节，春季出笋前要浇足催笋水，5、6月要浇拔节水，夏季雨水充沛可不浇或少浇，秋季浇孕笋水，冬季过于干旱的可适当喷水。施肥以有机肥为主，时间以11-12月为宜。

3、日常管理及其他

竹林要每年培土，厚度以5厘米为宜，时间利用冬季。及时做好病虫害的防治工作，加强抚育管理，合理砍伐，使林内通风透光，及早砍除病竹烧毁。

第十条 植物保护及其它工作：

1、工作原则

通过日常精心养护，增强植物抗病虫害能力。要及时做好病虫害的防治工作，坚持预防为主，防治结合的植保方针。早发现早处理，采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物品种、药剂用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。同时严格按照工作流程进行， 严禁无防护措施进行化学防治操作。

2、作业要求

（1）植物枝、干、叶均无明显病虫害危害痕迹。

（2）根据测报制定长期及短期防治方案。及时、准确、彻底防治病虫害发生。

（3）全年病虫发生率控制在5％以下；不得出现病虫害大规模爆发现象。

（4）严禁出现因管理不善而造成的生理性病害（例如：缺水或受涝造成的植物枯死；缺肥或施肥不当造成的生理性黄叶、落叶、小叶等；农药药害造成的枯叶、黄叶、落叶）。

（5）对于不耐寒植物必须进行必要的防护措施。

（6）禁止使用高毒农药，药剂配比必须符合规范。喷药时应该设立警示标志，道路绿地警示标志设立密度应在50米-100米范围为宜。

（7）冬季对于植物上积雪应立即清除；对于倒伏树木应加以支撑。

（8）日常养护人员必须身着工装，并且严格按安全生产规范进行操作。日常养护操作过程中，应按照安全操作要求配备警示及安全防护设备。

（9）园内各单位应有科学合理的养护计划，并于每周的周五；每月的28号；每年12月5号前；向主管单位报送详细的养护工作计划及总结。

（10）出现因为外力造成的植物损伤、倒伏等现象，管护单位应及时发现， 及时处理，不得拖延。

第十一条 绿地设施维护要求：

绿地设施包括喷灌、照明、音响系统和园路、护栏、坐凳、喷泉、雕塑、移动花钵等景观设施。

1、喷灌设施

保护绿化供水设施，保持喷洒正常、开关灵活、管道无漏水。

2、园林照明、音响设施

绿地上的灯光、音响，要经常进行检修，发现线路破损、灯泡烧毁、灯罩破损、音箱损坏的要及时进行修复、更换，保持设备正常运作。

3、水池喷泉

保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度，喷泉运作正常。池壁美观，不漏水，设施完好无损；要求及时清除杂物，定时清洗水池。

4、护栏

护栏要保持整洁完整,定期清理，不能有倾斜的现象，被损坏的要及时修补。遇到节日庆典和大型活动应派专人定时定点进行清洗和维护.

5、园路

绿地内园路要保持清洁、美观，完好无损。要及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好。

6、园林雕塑

园林雕塑要保持整洁、美观，完好无损，对其上的乱涂、乱画、乱张贴要及时清理干净，以增强园林美化效果。

7、移动花钵

花钵内的植物生长旺盛，株形优美，叶片、叶色正常，无病虫害，开花植物要及时清理残花和残枝。花钵表面整洁无垃圾和杂物，钵体无乱划、乱画等现象。

第十二条 绿地保护工作要求：

依法严格执行绿化管理条例，加强人员巡查，规划线内绿地不被侵占，绿地完整。保护绿地内的花草树木不受损害，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。

十三、西安浐灞国际港绿化养护工作打分标准：

根据《西安浐灞国际港绿地养护管理工作月度考核标准表》进行打分，绿化养护管理考核由考核评分小组按月以100分为满分进行计扣，对全部考核组成员评分按照加权平均后计算最终平均分值。得分95以上属于合理扣分范围，不扣除当月绿化养护费用；95-90分之间，每1分扣除当月绿化养护费用金额100元；90-85分之间，每1分扣除当月绿化养护费用金额200元；85-75分之间，每1分扣除当月绿化养护费用金额300元；低于75分以下将按违约考虑，按所签订绿化养护合同总金额的10%予以扣除并处以警告。各绿化养护单位得分情况每月定期以通知形式公布，每季度进行汇总评比。

附件三：本项目的人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 /职务 | 拟承担职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：投入机械设备情况表

| 1.拟投入本项目的洒水车（清洗车）； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 目前状况 | 来源 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.拟投入本项目的病虫害打药机具、绿篱机、油锯、打药机、树枝粉碎机、割草机、高枝剪/高枝锯、落叶吹风机、割灌机等； |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 目前状况 | 来源 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.拟投入本项目的垃圾运输车、新能源巡查车； |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 目前状况 | 来源 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.拟投入的与养护有关的其余设备、器材、工具如(发电机、随车吊、乔木修剪车、打药车)等； |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 目前状况 | 来源 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附件五：西安浐灞国际港绿地管护工作考评办法

西安浐灞国际港绿地管护工作考评办法

为了进一步规范绿化管理工作，促进全区养护管理工作规范化、科学化、长效化管理水平不断提高， 全面、客观考评各单位园林绿化管理工作开展情况，特制定本暂行办法。

一、考评对象

园区绿化养护标段。

二、考评范围

西安浐灞国际港内建成绿地养护管理工作。

三、考评机构

为加强考评工作的组织领导，西安浐灞国际港生态环境局成立专项工作领导小组，负责统筹有关工作的组织协调、实施推进和督促检查。领导小组组长由西安浐灞国际港生态环境局副局长担任，副组长由负责养护管理业务干部担任，成员由绿化养护监理人员、各养护单位项目管理人员担任。副组长与各成员为考评工作人员，为确保考核工作公正考评组人数需在三人以上，具体负责日常检查考评评分工作。组长对考评工作进行督查，确保考评及时、客观、公正。

四、考评方式

（一）月度考评

每月下旬实地到每个绿化标段进行检查，并按照月度考评打分及处罚标准（详见附件）考核。每月月初考评小组需对各单位的月度检查考评及处罚情况进行汇总，对养护单元养护情况给出优、良、差的评价等级，并报西安浐灞国际港生态环境局审核，审核通过后，进行通报。

（二） 年度考评

西安浐灞国际港生态环境局年底综合全年管理工作的总体情况，对各单位进行年度评分和排名。年度评分内容包括管理工作得分、上级考核工作得分、额外奖励加分。

管理工作得分是指考评小组依据月度考评情况，评出的各单位园林绿化管理工作年度总分。上级检查得分是指考评小组依据市级领导及相关部门、市局检查考核情况，评出的各单位管护项目园林绿化管理年度总分。额外奖励加分是指考评小组在确定各单位管理工作得分和上级考核工作得分后，对在养护管理、工作措施、技术应用方面创新工作取得显著成效的、某项工作具有全区示范意义或落实临时重大任务成绩突出的单位酌情予以额外加分。

年度考评总分为100分，一般情况由管理工作分值和上级考核工作得分组成，管理工作分值占年度考评分值的比例为80%，上级考核工作得分分值占年度考评分值的比例为20%。无上级检查得分者则以管理工作分值为考评总分。

五、结果运用

1、月度考核：每月对各养护标段，根据《西安浐灞国际港园林绿化管理工作月度考评及处罚标准》（见附表）进行打分、考核、排名和处罚工作，对结果进行通报，处罚费用在当季养护费用中扣除。对考评中第一次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，对项目单位公司领导及项目经理进行约谈，对养护单元管理负责人及主要管理人员进行提醒警告。累计两次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元要求更换管理负责人及主要管理人员。累计三次排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，解除该养护单元养护关系，委托其它单位负责该区域养护工作。

2、年度考核：年度内月度考核评价累计三次为差的标段，扣除养护单位年度护质保金，对各养护标段园林绿化管理工作的考评结果，做如下运用:一是根据考核分值按月统计，按照考核结果支付养护费用；二是作为园区养护管理单位的评价推选依据；三是作为向管委会领导通告有关企业管理水平优劣的基础和依据；四是作为进行各类责任追究的基础性依据。

附件一：西安浐灞国际港园林绿化工作考核标准表（西安浐灞国际港绿地养护管理工作月度考核标准表）

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 扣分标准 | 扣款标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护（50分） | 足额配备现场管理人员绿化养护工 | 1、养护工配置标准为现场工人公园、一级养护绿地10000㎡/人，二级养护绿地15000㎡/人，防护林带20000㎡/人，未按规定足额配备每少1人扣2分； 2、养护人员未按规定着装每人扣1分； 3、养护单位现场负责人员管理人员要求园林绿化相关专业大专以上文凭，具有3年从事绿化工作经验。养护标段现场技术负责人需具有绿化养护高级工应具备的相关要求、知识、技能及3年以上工作经验，现场标段负责人及技术负责人缺岗，每次扣5分，资质不达标每次扣3分。 4、技术工人需有5年以上养护工作经验，养护工人中技术工的占比为总人数的30%。按规定未足额配备每少1人扣5分。 5、强化人员专业培训提升，定期进行每周一课及月度培训活动，其中每周一课年度不少于20次，月度培训年度不少于5次。 | 工人缺人1次按日工资3倍处罚，每月累计出现三次以上缺人问题按照6000元/人/月标准进行处罚（如有请假、调岗需提前报备），对资质不达标按照1500元/人/月标准进行处罚；脱岗问题按照500元/人/次标准进行处罚，管理人员要求不达标的按照10000元/人/月标准进行处罚，未按要求足额配备管理人员的按照15000元/人/月进行处罚，未按要求开展培训的按照1万元/次标准进行处罚 |  |
|  |  | 绿化带清掏及绿地、园路、广场、游乐场等区域的保洁 | 1、绿化带内有白色垃圾或杂草的，垃圾每处扣1分，绿地杂草按照每平米扣1分； 2、绿化带清理、清掏出的垃圾要求人走垃圾清，沿途堆积的，每处扣2分。 3、建立绿篱清掏常效化管理机制，每年早春与秋冬交替之际，组织两次彻底的清掏工作，确保绿化带土层低于道沿10公分（特殊情况除外），清掏工作不达标的，每㎡扣0.5分。 4、园路、广场、绿地等区域及时清扫，垃圾杂物及时捡拾，未开展清扫工作扣5分，未及时捡拾垃圾杂物的发现一处扣0.5分。 5、公园广场内垃圾桶、果皮箱内垃圾及时清掏，无堆积垃圾，无恶臭异味，一处不达标扣1分。 6、绿地区域内无乱贴乱画，乱打乱盖，擅自占用和堆放杂物现象，一次不达标标扣1分。 7、绿地内护栏、座椅、垃圾桶等设施定期擦洗，干净整洁，未及时擦洗的每处扣0.5分。 | 无保洁方案或方案不合格或未按照方案实施的按照1万元处罚，垃圾杂物每次检查5000㎡范围内超过5处的按照100元/处罚款；出现现场垃圾堆积，未及时清理（工完场清）的按照500元/堆进行处罚 |  |
|  |  | 绿化带灌溉工作 | 1、无浇灌台账、无浇灌实施方案扣10分； 2、绿地要求每年在入冬和开春两季分开开展冬灌和返青两次灌溉工作，同时全年浇灌次数不少于12次。在连续半个月无有效降水的情况下，要开展抗旱工作。因苗木浇水次数不达标而造成苗木死亡每处扣5分； 3、灌溉车辆在交通高峰期作业的，每车次扣2分。 4、道路绿地每半月对绿植进行一次冲洗，未实施每次扣5分。 | 无浇灌方案或方案不合格的按照1万元扣除，未实施或绿地干旱验收不合格的绿地按照0.3元/㎡/次进行扣款 |  |
|  |  | 苗木整形修剪、绿地乔木及行道树管理 | 1、无修剪实施方案、无修剪台账扣10分； 2、草坪、绿篱春冬季每月修剪一次，夏秋季每半月修剪一次，草坪高度冷季型不得超过8㎝（暖季型不得超过5㎝），绿篱不得高前期修剪高度5㎝；落叶乔木每两个月修剪一次；常绿乔木每半年修剪一次；花灌木春冬季每季度修剪一次、夏秋季每季度修剪二次；未按以上规定作业的，每平米（每株）扣1分； 3、乔木枝叶疯长、灌木杂生乱长、造型无形，导致视线不通透、植物外形不美甚至制约苗木正常生长的每处扣2分。遮挡交通信号灯与交通标识牌的苗木未及时修剪的，每处扣2分； 4、行道树乱贴乱挂，新栽行道树上草绳、保护被、塑料膜去除不及时，每处扣1分； 5、支撑设施杂乱无章，不够规范统一的每处扣1分； | 无修剪方案或方案不合格的按照1万元处罚，草坪、绿篱修剪不及时或不合格，每平米扣除2元/㎡；乔木、灌木修剪不及时或不合格，按照200元/株进行处罚。 |  |
|  |  | 树木扶正 | 树木歪斜未及时扶正的扣2分 | 无方案或方案不合格的按照1万元/次扣除，苗木不正未在上一个绿化季扶正的1000元/株进行扣除；遇极端天气或应急需要未按时限扶正的3000元/次扣除 |  |
|  |  | 苗木补栽 | 1、每年的春、秋两季组织两次苗木补栽工作，确保行道树无缺株，绿篱无断垄及斑秃现象。行道树和绿篱有缺株或断垄的，每处扣1分。 2、草坪管理维护不精细，造成斑秃的每㎡扣2分。 3、无修剪台账、无修剪实施方案扣10分； | 无方案的或方案不合格的按照1万元/次扣除，乔木、灌木按照3000元/株进行扣款，绿篱按照3000元/㎡进行扣款，地被、草坪按照500元/㎡进行扣款 |  |
|  |  | 施肥 | 无施肥方案、无完整台账扣5分；未按照方案实施扣5分；未及时组织人员施肥每次扣3分；无台账扣3分； | 无方案或方案不合格的按照1万元扣除，未实施或验收不合格的乔木、灌木等按照100元/株进行扣款 |  |
|  |  | 病虫害防治 | 1、根据园林植物病虫害预测、预报信息，做好预案，以防为主、防治结合，做好病虫害的防治工作。没有病虫害防治预案的扣5分，未按照方案实施扣5分；无台账扣3分； 2、出现病虫害未及时处理的扣10分。 | 无方案的或方案不合格的按照1万元扣除，防治不到位或未实施的，乔木、灌木按照3元/株进行扣款，绿篱、地被、草坪按照0.3元/㎡进行扣款 |  |
|  |  | 除杂、松土 | 未及时编制除杂、松土方案，扣5分，现场土地板结未松土的按照2分/处标准进行扣分。 | 无方案或方案不合格的按照1万元扣除，未实施或验收不合格的按照0.3元/㎡/次进行扣款 |  |
| 2 | 设施维护管理（20分） | 城市景观喷泉和绿化景观亮化设施管理工作 | 1、果皮箱、护栏、道牙、井盖、花基、园路及广场地面等设施维护良好，破损处及时维修或更换，发现问题未及时处理的一处扣1分。 2、各类标识牌、护栏、树池花池、亭廊、花架、景石、桌椅、灯饰、园林小品等设施按规定设置和使用，保持完好、整洁，损毁、缺失处及时维修或更换，发现问题未及时处理的一处扣1分。 。3、公园内儿童游乐设施、健身器材定期巡检，发现问题及时上报、处理，对不能及时处理的进行封闭、警示，未及时上报、处理、警示的发现一处扣2分。 4、绿化养护设施(喷灌设施等)完好，定期检查和维修保养，同时建立.台账，记录不完善的发现一次扣1分。 | 定期开展设施排查维修工作，未进行排查的问题每处扣500元，未按要求维护的每处扣除1000元；因未及时维修造成安全事故的承担相应责任。 |  |
|  |  | 绿化护栏维修及绿地冲洗 | 1、绿化带护栏每周擦洗一次，每半月维护整修一次，遇重大节日和重大活动时，重点进行擦洗整修，保持护栏整洁美观。未按规定擦洗，每米扣1分（不足1米按1米计算）；破损未及时维修每处扣2分。 2、每次降雨后，绿化带护栏必须在一天内清洗完毕。未在规定时间完成任务的，每条道路扣5分； 3、持续半个月无有效降水，要及时进行绿化带大冲洗，冲洗时间为晚22:00至次日7:00。每轮冲洗，必须在三天内完成所有管理道路的绿化带冲洗任务。未能按要求完成大冲洗的，每条路段扣3分。 |  |  |
|  |  | 绿地巡查 | - 各绿化单位加强巡查，做好日常巡查记录，发现问题及时处理。发现违规占用绿地或非法破坏绿地的情况要及时阻止并上报，随后将情况书面报送生态环境局，进行处理，未建立巡查记录的扣10分，未及时发现违规占用或非法破坏绿地的扣10分。 - 每12-15万㎡配备一名秩序维护人员，秩序维护人员应统一着装，仪容整洁，文明用语。及时制止和劝离违规垂钓、野泳、露天烧烤、乱倒垃圾、摆摊叫卖、流动商贩等行为，及时制止围垦河道（绿地）种菜等行为，及时劝导在河边游玩的市民，防范溺水，制止机动车辆进入绿道。未配备的没缺1人扣除5分。 | 未建立巡查记录的每月扣除3000元，违规占用、破坏绿地未及时发现的每处扣款5000元。 |  |
| 3 | 其他（30分） | 安全管理 | 1、养护工人及驾驶员上岗作业时，身体状况良好，无带病或疲劳作业；未达到发现一次扣2分； 2、车体整洁完好，保养维护及时，驾驶员遵守交通规则，安全行驶作业，未达到发现一次扣2分； 3、车辆临时停放整齐，无开车快猛急现象，未达到发现一次扣1分； 4、绿化车辆排气排污不达标的每辆扣5分； 5、管理用房内消防器材到位，线路设置整齐规范，无易燃易爆等危险品存放。未达到每处扣2分； 6、道路及附属绿地养护作业时未按规范要求隔离安全作业区扣2分； 7、绿地内临时用电不规范，存在安全隐患的每处扣2分； 8、绿地有害生物预防所用农药未按规范管理和使用的扣10分； 9、未制定安全生产应急预案扣10分； 10、员工未进行安全培训和应急培训扣10分。 11、对遮挡交通指示牌的树枝、苗木清理不及时的每处扣3分。 | 对管理中存在安全隐患整治不及时的每次扣款罚款1万元，对通报安全问题未按要求整改的每次罚款6万元。 |  |
|  |  | 管护资料 | - 未按照要求上交本周、月、年养护计划、工作总结，未提交一次扣3分； - 未设专人记录养护日志、不认真记录养护日志，发现一次扣2分； - 无完整养护技术台账，技术交底资料扣5分； - 无养护台账每次扣10分。 - 每月养护单位要对各标段养护情况进行自检工作，无自检报告的每次扣5分 | 未报送或未按时报送周、月、年计划的一次扣3000元，计划调整两次不合格的一次扣2000元；无养护台账的每次扣除3000元，无养护日志的按照每天100元进行处罚；无自检报告每次扣5000元 |  |
|  |  | 执行力 | - 群众投诉、媒体披露、领导及上级部门通报问题，整改不到位扣10分； - 对生态环境局及监理安排的日常工作不能够及时完成、有推诿扯皮现象扣5分。 - 在重大活动、突发事件及其它临时性任务中，不能按时完成任务，扣15分； 4、严格遵守市级园林绿化工作相关要求及行业管理规范，未落实或落实不到位每项扣10分。 | 对建设单位、监理单位下发的指令不予执行或推诿扯皮的按照3000元/次标准进行处罚，被群众投诉、媒体披露、领导及上级部门通报问题，整改不力的按照10000元/次进行扣款；重大活动，项目经理现场未值守每次扣款5000元，对建设单位安排事项执行不力的每次扣款5000元。 |  |
|  |  | 资产管理 | 1、每年进行一次苗木盘点，做好绿苗木资产增减的登记工作，做好新接绿地苗木清单、绿地图纸等相关资料的保管工作。未登记的每次扣除5分，资料缺失的每次扣除3分。 2、对主要景观树、胸径超过30公分大规格苗木实施建档、挂牌管理，未实施的每次扣5分。 | 1、未实施盘点的每次扣除2万元；资产增减登记缺失的每次扣除500元；资料缺失每次扣除5000元。对主景树、名贵树、规格较大（50cm以上）苗木未进行建档、挂牌的每株罚款500元。 2、规范养护物资供应，无养护物资采购方案或计划一次扣5000元，物资不足或采购缺失的按照缺失量的市场价格2倍处罚 |  |

附件六：西安浐灞国际港绿化养护管理手册

西安浐灞国际港绿化养护管理手册

目    录

1.项目部建设要求...............................................

2.养护进场交接标准.............................................

3.养护单元划分及管理人员配备标准...............................

4.养护队伍建设.................................................

5.养护质量执行标准. ...........................................

6.养护资料管理标准............................................

7.精细化养护管理工作标准......................................

8.绿地占用管理........................................ ........

9.资产管理要求.................................................

10.绿化养护工作考核.......................................

11.养护费用支付办理............................................

12.绿地退场移交要求...........................................

一、项目部建设要求

绿化养护单位必须按照合同形成独立建制，组建养护工程项目部，建立健全各项规章制度上墙；按照合同承诺配备项目部全员到岗到位；合理设置管理机构；健全质量、安全管理体系；设立专职巡查员制度；加强安全、技术交底工作；

接受建设单位、监理单位的指令；及时上报安全、措施、质量方案，经批准后实施；

二、养护进场交接标准

1、资料交接：接收绿地基础资料档案：项目设计方案、竣工图纸（纸质版2套及电子版）、绿化苗木清单、土壤主要理化性状、如现场与竣工图出现较大差异需提供现场变更相关资料；

2、现场交接：对照绿地竣工图纸、苗木清单及工程量清单对绿地苗木数量进行盘点、接收，对竣工图与现场进行核对、对设施完整及运行情况进行核对、对电源、水源进行交接，对照《园林绿化养护标准》及《园林绿化工程施工及验收规范》对现场问题进行梳理，对绿地接收绿地进行评价。

三、养护单元划分及管理人员配备标准

养护单位进场后，要科学划分养护单元，要求每养护单元面积约为40-50万㎡，并建立标段养护管理体系。

1、养护单位应足额配备专业养护人员，绿化养护管理单位必须向项目部配备项目经理1名，标段技术负责1名，专职安全员1名，资料员1名。每一个养护单元配备1名单元负责人或单元技术负责人（负责单元日常管理和技术指导工作），配1名巡查人员（负责单元日常巡查工作），每10万㎡配备1名养护组长（负责小组人员管理和工作落实）。一级养护绿地10000㎡/人，二级养护绿地15000㎡/人，防护林带20000㎡/人，要求养护工作人员年龄男工不得超过60岁，女工不超55岁，男女工人比例控制在5:5比例，技术工人占比不低于总人数的1/3。

2、项目经理和标段技术负责人应有绿化养护中级工程师以上资质，单元负责人和技术负责人应具备高级绿化工应具备的绿化养护相关要求、知识、技能；养护组长应有具备中级绿化工应具备的绿化养护相关要求知识、技能；养护技术工人应具备园林行业职业技能标准中初级绿化工应具备的绿化养护相关知识。

3.项目经理及项目技术人员对所承揽养护区域，做到每周巡查一次；专职安全员及专职管理员，做到每天巡查一次；养护项目部每周将巡查结果汇总上报建设单位及监理部。

4.项目部经理、项目技术人员及主要管理人员每月在岗时间不得少于本月养护时间的80%；标段负责人每月在岗时间不得少于本月养护时间的90%；建设单位及监理部对现场巡视检查时，养护项目部管理人员接到通知后必须半小时到场。

5.机械配备：根据园林机械设备的安全性、适应性、可靠性、环保性等配备具备完成承揽的园林绿化养护项目所需的相关机械设备（枝剪、平剪、高枝剪、高空剪、油锯、铲、锄、梯子、打孔机、绿篱机、割灌机、草坪机、电动喷雾剂、洒水车、电动三轮高压冲洗车、快速保洁车、电动垃圾转运车、高空升降车、吊车、巡查车等），养护工具选用需优先选用电动、环保型工具。

要求项目部必须至少配备一辆高空升降车、吊车，每标段必须配备一辆巡查车。

四、养护队伍建设

1.养护单位应制定人员培训计划，每周针对工作中的重点、难点工作进行每周培训，让一线工作人员充分了解工作技术要点，作业标准到位；每月邀请专业人员或专业老师进行月度专业技能培训，提升整体队伍专业素养，并将培训计划纳入养护工作方案。

2.养护单位应认真贯彻、落实中央、省、市及管委会各类会议精神和文件要求，养护单位要加强人员教育，严禁工作人员出现违背国家政策、中央精神的言论、行为。

3.所有项目部及养护标段管理人员工作期间严谨溜岗、串岗，如有请假，需建设单位及监理审批，养护单元管理人员及班组长及工人请假由项目部审批并报监理进行报备。

五、养护质量执行标准

养护单位按照《园林绿化养护标准》CJJ287-2018、《西安市绿化养护管理标准养护》执行，公园广场、一级道路沿线绿地按照一级养护标准执行，二、按照二级养护标准执行，三级道路绿地按照三级养护标准执行，林带等偏远绿地按照林带养护标准执行。

（一）一类绿地养护质量标准

1.绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天。

2.园林植物

（1） 园林树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，整型树木造型雅观。行道树无缺株，绿地内无死树。

（2） 落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常。在一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶片保存率在95%以上。针叶树针叶宿存3年以上，结果枝条在10 %以下。

（3）花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。

（4）草坪及地被植物整齐，覆盖率99 %以上，草坪内无杂草。草坪绿色期：冷季型草不得少于300天；暖季型草不得少于270天。

（5）病虫害控制及时，园林树木无蛀干害虫的活卵、活虫；园林树木病虫害平均被害株数不得超过1％。叶片上无虫粪、虫网。被虫咬的叶片每株不得超过2%。

3.垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于90%。开花的攀缘植物应适时开花，且花繁色艳。

4.绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。

5.栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，维护及时。

6.绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。

（二）二类绿地养护质量标准

1.绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到黄土不露天。

2.园林植物

（1）园林树木树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树。

（2）落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，在一般条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网的叶片不得超过5%，正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条不超过20%。

（3） 花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺 。

（4）草坪及地被植物整齐一致，覆盖率95%以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过2%。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天，暖季型草不得少于240天。

（5）病虫害控制及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%；园林树木病虫害平均被害株数不得超过3％。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%。

3.垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于80%，开花的攀缘植物能适时开花。

4.绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。

5.栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，基本做到维护及时。

6.绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。

（ 三）三类绿地养护质量标准

1.绿化养护技术措施基本完善，植物配置基本合理，裸露土地不明显。

2. 园林植物

（1）生长正常。新建绿地各种植物四年内达到正常形态。

（2）园林树木树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过1%，绿地内无死树。

（3）落叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常，在正常条件下，有黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网叶片的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。针叶树针叶宿存1年以上，结果枝条不超过50%。

（4）花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观，无残缺。

（5）草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过5%。草坪绿色期：冷季型草不得少于240天，暖季型草不得少于210天。

（6）病虫害控制比较及时，园林树木有蛀干害虫危害的竹数不得超过3%；在园林树木主干、主枝上平均每100c㎡介壳虫的活虫数不得超过3头，较细枝条上平均每30cm不得超过8头，且平均被害株数不得超过5％。被虫咬的叶片每株不得超过8%。

3.垂直绿化能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于70%。开花的攀缘植物能适时开花。

4. 绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。

5.  栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施基本完整，能进行维护。

6. 绿地基本完整，无明显堆物、堆料、搭棚、树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2米范围内无明显的堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

（四）防护林带绿地养护质量标准

1.绿化养护技术措施基本完善，裸露土地不明显。

2. 园林植物

（1）园林树木树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，绿地内无死树。

（2）落叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常，在正常条件下，有黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网叶片的株数不得超过15%，正常叶片保存率在85%以上。针叶树针叶宿存1年以上，结果枝条不超过50%。

（3）草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，冷季型草不得少于240天。

（4）病虫害控制比较及时，园林树木有蛀干害虫危害的数量不得超过5%；园林树木病虫害平均被害株数不得超过5％。被虫咬的叶片每株不得超过8%。

3. 绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。

4. 绿地基本完整，无明显堆物、堆料、搭棚、树干上无钉拴刻画等现象。

六、养护资料管理标准

养护单位应建立完成的绿地养护技术档案，档案包括绿地基本情况（面积、植物种类、规格、数量）、土壤主要理化性状、竣工图、养护日志（台账）、重大事件记录、新技术新工艺的应用，绿化养护方案、极端天气安全应急预案、安全生产管控及交底、养护技术交底、分项验收资料。

七、精细化养护管理工作标准

养护单位应加强绿地精细化管理，建立巡查、发现、处置、反馈的闭合管理体系，项目经理负责对生态环境局、监理单位交办、巡查发现问题及自查问题整改过程进行跟踪、督办，工作要求应符合以下要求：

1.城市公园绿地及附属设施维护

（1）死缺株植物补植

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取植物补植，草坪、地被、绿篱自启动整改之日起3日内完成补植工作，问题销号。桥灌木根据苗木采购数量、品种、季节等因素合理确定补栽时限。

质量要求：补植后的种植密度、品种、规格与原绿化效果一致，不得随意变更。

安全及文明施工要求：道路绿化维护作业时，应有安全技术措施，确保施工人员安全；现场警示标志完整，易辨识，夜间施工设置警示灯等安全防护措施，保障行人、车辆行驶安全；现场苗木、设备整齐、有序，维护完成后及时清理环境卫生。

2.行道树修剪

时限要求：行道树修剪工作应根据植物生长特效及年度修剪计划有序实施；

质量要求：树冠完整、规格整齐、分支点高度保持一致。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场施工人员应配备高空作业相关安全防范设备，修剪完成后及时清理绿化垃圾。

（3）病虫害防治

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取防治措施，自启动整改之日起2日内完成防治工作，并持续跟踪记录防治效果，每周汇报防治情况。

质量要求：基本无有害生物危害状、整体枝叶受害率≤8%、树干受害率≤5%。

安全及文明施工要求：病虫害防治应采取生物防治及药物防治相结合的方式，道路绿化及行道树病虫害防治作业时应设置隔离设施，并避开早晚上下班高峰期实施确保行人及车辆安全，作业人员佩戴口罩、手套等防护措施。

（4）时花补植更换

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取补植更换，自启动整改之日起2日内完成补植，问题销号；

质量要求：缺株倒伏的花苗≤3%，基本无枯叶残花。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场花卉、材料整齐有序。

（5）公园绿地附属设施维护（游路、侧石、小品、雕塑、公园水电设施、灯具、标识牌等）

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护自启动整改之日起1日内完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据设施类型及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后与原设施类型效果一致。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

（6）绿地保洁（绿化生产垃圾及日常垃圾杂物捡拾）

时限要求：重点地段要求绿化生产垃圾随产随清，其它绿地日产日清；绿地落叶、杂物保洁每日1次；绿地内砖块、塑料袋等白色垃圾落地时间不超15分钟。

质量要求：绿地干净整洁、垃圾捡拾及时

安全及文明施工要求：工作人员穿反光背心、保洁车辆要求无损坏，符合安全使用要求。

（7）绿化应急管理工作（极端天气树木歪斜、树木断枝等影响安全问题）

时限要求：出现极端大风天气1小时巡查一次，中雨、中风天气2小时巡查一次，发现突发情况30分钟到场处理。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

（8）抗旱保苗应急工作

时限要求：启动抗旱应急工作2天内

工作要求：积极完善各类浇灌设施，增加节水浇灌设施，对无浇灌系统覆盖区域，按照3万平米绿地配备1辆8吨以上水车标准配备抗旱浇灌水车。

八、绿地占用管理

任何单位或个人，临时或永久占用绿地需办理绿地占用手续或生态环境局下发的绿地占用通知，对于因市政应急强险的或安全应急需要占用绿地的可在占用同时向绿地行业主管部门电话报备，随后补办占用手续；

绿化养护单位在收到占用绿地手续或占用通知后，需与占用单位办理场地移交单，明确占用范围，占用时间及苗木、设施数量，需要占用单位恢复的明确后续恢复要求、时限，绿地移交单需由绿地管理单位、生态环境局、绿地占用单位、占用工程行政管理部门四方签字盖章。

九、资产管理要求

1、绿化养护单位负责责任绿地内，绿化苗木、设施资产管理工作；负责制定设施、设备年度维修计划；负责苗木移植的监管工作，做好数量统计和情况记录，确保绿化资产完整，苗木去向明确；

每年进行一次资产盘点，确保资产底数清楚；

2、因管理原因造成的苗木缺失，由养护单位负责赔偿，因管理缺失，设施设备破损、失修造成的设施无法使用的由由养护单位负责维修；

3、对植物组团内因长期生长过程中植物竞争，部分弱势苗木逐年退化的苗木或树木腐烂易造成安全隐患的，由养护单位负责排查，对确需清理的由养护单位申报，监理、生态环境局审批后，进行清理，并建立资产销毁台账，对清理、销毁过程资料进行留存。

4、对植物组团内因长期生长，植物相互影响，组团关系、层次混乱或绿地植物退化影响景观效果，养护单位负责排查，拿出移栽或更新调整方案，由监理、生态环境局审批后，派发工作任务单，予以实施。

十、绿化养护工作考核

1、生态环境局每月对养护单位各养护单元绿化养护工作检查、考评，并对考评结果及处罚情况进行通报，处罚扣款直接从季度养护费用中扣除，对考评中第一次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，对项目单位公司领导及项目经理进行约谈，对养护单元管理负责人及主要管理人员进行提醒警告。累计两次出现排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元要求更换管理负责人及主要管理人员。累计三次排名后三且考评为差（月度考评成绩70分以下）的养护单元，解除该养护单元养护关系，委托其它单位负责该区域养护工作。

2、生态环境局每月初召开月度绿化养护例会会议，总结、通报考评结果、安排下一步工作。

十一、养护费用支付办理

养护单位应按照合同约定进行进度款支付申请，根据月度考核、工作完成情况及月度处罚情况，对支付费用进行审核，审核时间一般不超过3个工作日；

十二、绿地退场移交要求

1、资料移交：移交绿地基础资料包括：项目方案、竣工图纸（纸质版2套及电子版）、绿苗木清单、土壤主要理化性状、如现场与竣工图不符需提供现场变更相关资料、养护措施、养护日志（台账）、重大事件处理、新技术新工艺的应用；

2、对照绿地竣工图纸、苗木清单及工程量清单对绿地苗木数量进行接收盘点、对竣工图与现场进行核对、对设施完整及运行情况进行核对、对电源、水源进行交接。

3、对照《园林绿化养护标准》及《园林绿化工程施工及验收规范》对现场养护情况进行交接检查，对绿地养护情况进行评价，对现场问题较大的由养护单位负责整改到位。