木瓜镇九年制学校校园暖气等维修改造项目采购需求文件

一、采购项目名称：木瓜镇九年制学校校园暖气等维修改造项目 
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：1197913.70元
2、资金来源：财政拨款

3、采购方式：竞争性磋商
三、项目实施时间、地点、项目概况、履行期限及方式

1、项目实施时间：本工程计划于2026年12月完成。
2、项目实施地点：木瓜镇九年制学校
3、采购需求：木瓜镇九年制学校校园暖气等维修改造项目，对教师宿办楼窗户安装金属格栅窗，楼道加装不锈钢玻璃隔断；对校内多栋建筑开展供暖系统改造，更换暖气管道、暖气片及配套阀门配件，实施管道防锈防腐处理；新建锅炉房外主管网及砖砌地沟，拆除原有地沟主管，更换镀锌管道，实施管道橡塑保温处理，配套建设检查井、井盖盖板等设施；河堤砌筑浆砌毛石挡墙，拆除原有围墙大门，新建砖砌围墙、电动铁艺大门及小门，围墙设置防护设施；恢复周边地坪、硬化及草坪等。具体内容详见工程量清单。

5、工期：合同签订之日起3个月内完成。
6、付款方式：合同签订后一周内支付工程款的40%，工程完工验收合格后一周内支付至工程款的80%，剩余20%待决算审计后一次性付清。
7、项目服务形式：包工、包料、包工期、包质量。
8、项目安全施工：承包方按有关规定采取严格的施工安全措施，并承担自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果。承包方应为施工人员购买人身意外伤害保险及工程施工有关的一切保险，凡在施工过程中发生的安全责任事故或其他责任，均由承包方承担责任，发包方概不负责。
9、履约情况：本项目完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的造成的一切费用由供应商承担，并负担采购人的一切损失。质量达到国家行业验收合格标准。

10、验收：验收须符合采购文件所示内容、合同、国家相应的标准、规范等。

四、对供应商的要求

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

特定资格要求具体内容以采购文件为准。
五、合同模板（仅供参考）：
 木瓜镇九年制学校校园暖气等维修改造项目合同
采购人 (全称) ：                   
供应商 (全称) ：                   
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况
1、工程名称:木瓜镇九年制学校校园暖气等维修改造项目

2、工程地点：木瓜镇九年制学校

3、项目概况：木瓜镇九年制学校校园暖气等维修改造项目，对教师宿办楼窗户安装金属格栅窗，楼道加装不锈钢玻璃隔断；对校内多栋建筑开展供暖系统改造，更换暖气管道、暖气片及配套阀门配件，实施管道防锈防腐处理；新建锅炉房外主管网及砖砌地沟，拆除原有地沟主管，更换镀锌管道，实施管道橡塑保温处理，配套建设检查井、井盖盖板等设施；河堤砌筑浆砌毛石挡墙，拆除原有围墙大门，新建砖砌围墙、电动铁艺大门及小门，围墙设置防护设施；恢复周边地坪、硬化及草坪等。具体内容详见工程量清单。
二、组成本合同的文件
1.协议书；
2.成交通知书、采购文件、响应文件、澄清、补充文件；
3.相关服务建议书；
4.附录，即：附表内相关服务的范围和内容；
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
三、合同金额
合同金额 (大写) ：(¥             ) 。

合同总价即成交价（包含完成本项目的施工费、税费等一切费用）。其金额不受市场和工作量变化的影响。

四、结算方式：

1、由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票

给采购人。

2、付款方式：合同签订后一周内支付工程款的40%，工程完工验收合格后一周内支付至工程款的80%，剩余20%待决算审计后一次性付清。

五、施工期限

合同签订之日起3个月内完成。

成交企业遇到可能妨碍按时交货（完工)和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知招标人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购组织机构在接收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货（完工）时间或者通过协商加收误期赔偿金。

六、 甲乙双方的权利与义务

（一） 甲方的权利与义务

1.甲方应向乙方提供准确、具体的服务内容及相关资料。

2.甲方应按合同规定的日程和款项及时向乙方付款。

3.甲方负责协调解决涉及乙方范围内的工作，并指定专人配合。

(二) 乙方的权利与义务

1.乙方负责按规定的时间完成甲方交付的全部工作。

2.协助甲方完成相关工作。

3.确保工作成果；

4.甲方如未按本合同规定的时间、款额付款，乙方可视情节推迟 或停止履行乙方相应的责任和义务或终止合同，并有权追究甲方由此给乙方造成的损失。

七、验收方式

1、乙方为甲方提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。

2、乙方完成服务后应及时通知甲方进行验收。验收方法为通过专家评审，验收合格的，甲方在验收合格单上签字；验收不合格的，乙方应当在15 日内进行返工或调整，并重新提交甲方验收。

八、其它事项

( 一) 乙方不得转让、分包给其它单位或个人。

(二) 乙方的投标文件和承诺等内容将列入合同。

九、知识产权归属

( 一) 乙方为履行本合同义务所形成的服务成果的知识产权归甲方所有。

(二) 乙方保证向甲方提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因乙方提供的服务成果侵犯任何第三方的合 法权益，导致该第三方追究甲方责任的，乙方应负责解决并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

十、违约责任

( 一) 按《民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足本次招标要求，甲方有权终止合同和对乙方违约行为进行追究。

(三) 任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十一、合同组成

1、合同文本、采购文件及响应文件2、国家相关规范及标准
十二、合同争议解方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (二) 种方式解决：

( 一) 提交府谷县仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

( 一) 本合同须经甲、乙双方的法定代表人(授权代表)在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

(二) 合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

(三) 本合同一式     份， 甲乙双方各执      份。

(四) 本合同如有未尽事宜， 甲、乙双方协商解决。

采购人：   （盖章）                中标人：   （盖章）         
地址：                             地址：                      
邮政编码：                         邮政编码：                  
法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）          
开户银行：                         开户银行：                  
账号：                             账号：                        

电话：                             电话：                       
电子邮箱：                         电子邮箱：              
注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。
六、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1、采购单位：府谷县木瓜镇九年制学校
2、采购单位地址：府谷县木瓜镇
3、项目联系人：韩老师   联系电话：15319671199
府谷县木瓜镇九年制学校

                                         2026年9月4日

