[bookmark: _Toc26732][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]合同包1 项目设计服务
[bookmark: _Toc18162]一、项目概述
（一）项目背景
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]富平校区大中小一体化思政教育实践中心设计、监理位于渭南师范学院富平校区实训楼二层及三层部分区域及户外长廊，建筑面积约2900平方米。
为深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于思想政治教育的重要论述，紧扣学校《推进大中小学思想政治教育一体化建设实施方案》要求，以铸魂育人、贯通衔接、知行合一、润心赋能为核心，紧扣大中小学思想政治教育一体化主线，立足渭南富平红色资源与华夏文化底蕴，打造全国一流、错位发展、学段适配、科技赋能、实践闭环的思政研学示范基地，避免沦为地方文化馆或传统红色展馆，突出思想政治教育范式创新与渭师特色。
（二）必要性
1.落实立德树人根本任务
以习近平文化思想为指引，打破学段壁垒，构建启蒙认知—理性认同—实践创新阶梯式育人体系，融入情感浸润—意志锤炼—人格完善心理发展路径，培育身心健康、堪当民族复兴大任的时代新人。
2.打造全国一流思政研学标杆
融合科技＋思政＋体验＋学段贯通模式，与关中革命纪念馆等场馆差异化互补，建成兼具理论深度、文化厚度、体验温度的全国示范基地。
3.破解思想政治教育现实难题
解决学段衔接不紧、实践资源不均、形式单一等问题，构建校地联动、学段贯通、线上线下思想政治教育新格局，形成可复制的渭师模式。
4.赋能区域思想政治教育发展
发起成立渭南大中小学思想政治教育共建联盟，推动课程共建、师资共享、活动共办、成果共研，辐射陕西及西北，彰显高校社会服务价值。
（三）预期效益
根据本次设计，规划展馆全部设施、布局规划及内容方案策划应用，形成渭师样板，领跑全国一体化思政研学场馆。
[bookmark: _Toc4495]二、设计内容及要求
设计范围包括渭南师范学院富平校区实训楼二层及三层部分区域及户外长廊，建筑面积约2900平方米。
完成研学馆的全部平面设计、3D设计、工程量清单及内容文字撰写。出具效果图，根据效果图出具对应的施工图及工程量清单，并且制作内容文字撰写方案。
项目建设一廊、一馆和实践体验工坊，即一体化育人长廊、一体化研学馆、“唱、说、读、写、做”实践体验工坊。研学馆核心围绕五大主题内容展开，同时完善富平校区广播室暨广播电视台建设，配合三大融合工坊，贯穿大中小学思想政治教育一体化主线，兼顾理论性、地域性、实践性和学段适配性，各内容相互支撑、层层递进，构建完整的思政育人体系。
坚持内容为本、科技为用，采用静展＋活展＋留白＋动手＋数智“五位一体”策略，拒绝单一形式堆砌。
1.技术赋能：VR／AR／AI服务研学目标，配套课程脚本、学情反馈、运维方案，控制VR设备密度。
2.交互优选：优先实体交互（拼图、拓印、翻书等），辅以高沉浸VR（红色遗址漫游）。
3.轻量化互动：手环打卡积分等。
（一）教育体系内容
1.思想引领
聚焦习近平文化思想与思想政治教育重要论述，融入习仲勋同志革命精神与育人思想、新时代伟大成就、陕西省立德树人工程之铸魂、传承、强基、淬炼、解惑5项行动，锚定一体化培根铸魂方向，突出思想政治教育改革前沿。
2.文化根脉
深挖渭南华夏之根底蕴，以仓颉造字、司马迁文脉、华山文化、渭南非遗为核心，采用历史＋文物＋文化育人模式，增设渭南文化名人墙。既凸显地方文化根脉，又兼顾全国普适性认同。
3.红色基因
整合陕西红色资源，挖掘渭南关中红色资源（习仲勋事迹、渭华起义、八路军120师、米家窑地下交通站等）与红色教育发展史，打造渭南红色数字基因库。以中国共产党人伟大精神谱系为依托，打造红色思政资源库。在整合权威党史资源、梳理中国共产党自诞生以来的重大历史事件、重要会议、主要人物、重要精神等的基础上，构建党史资源库。实现数字化、沉浸式、互动式传播，打造具有渭南地方文化与思想教育特色的红色场馆。
4.品德铸魂
以数智技术为引擎，以体验互动为方式，构建“铸魂育人、贯通衔接、知行合一”全链条创新育人模式。精准对接小学、中学、大学思政课标，建立分学段资源库，通过分层内容、差异化交互实现一体化教学，展示跨学段同课异构、教研共建成果，配套学段衔接思政课程库。聚焦思政热点、党的创新理论、教育前沿发展和国家发展战略，打造时政主题资源库。构建具有“理论实践化、内容场景化、互动智慧化”特点的师生共研、共创、共享思想政治教育新范式。
5.国旗荣光
打造标准化国旗专题展区，展示天安门广场同日升起的校庆国旗，系统呈现国旗历史、《国旗法》、礼仪规范，设置国旗宣誓台＋移动微课堂，厚植家国情怀。展示爱国主义教育精品案例，创新推出“讲出我的自信”师生专属数字人形象，突显参与感、体验感。
6.融媒体传播
完善富平校区广播室暨广播电视台，建设播音、演播录制、融媒体办公三大区域，搭建学生实践平台，助力思政内容多元传播，支撑研学成果线上展播。
（二）区域划分
遵循同进同出、顺时针单向闭环、不走回头路动线，保留室外—楼道—馆内—实践—休闲全场景，按说唱合一、读写合一、手作独立重构三大工坊，严格动静分区，满足整班（40－50人）使用，按智慧教室标准打造。
1.室外草坪先导区
东门正对的环道旁，设置立于东门内即可见的景观引导标识柱。打造华夏根脉文化长廊（L型廊、楼梯口雕塑），营造沉浸式入口氛围，可观可看可用。
2.楼道通道过渡区
①楼口馆名牌
②长廊巷侧浮雕
③楼道亮化文创
④适当留白：用于师生文创、作品展示与推广
3.馆内核心体验区
按思想引领→文化根脉→红色基因→品德铸魂→国旗荣光线性展开，设置：
①馆口前言
②五大主题展区（分学段分层展示、差异化交互）
③国旗宣誓台＋移动微课堂（配便携式座椅，节约空间）
④实体交互区（拼图、拓印、积木等，皮实耐造、低成本高参与）
4.实践体验拓展区（三大融合工坊）
①声韵思政工坊（唱＋说 融合·动区）
整合时代回响音乐工坊与薪火相传演说工坊，主打“唱红歌、讲党史、诵经典”，可容纳50人整班使用，兼容合唱排练、器乐教学、红色故事宣讲、微党课录制、小组辩论配备音响、录播、投屏设备，产出红歌MV、演说视频、微课作品，形成成果闭环
②文心思政工坊（读＋写 融合·静区）
整合精神解码阅读工坊与笔墨山河创作工坊，主打“读经典、写感悟、书初心”安静沉浸式空间，满足阅读研学、思政主题写作、书法创作、手抄报制作配备阅读角、书写台、作品展示墙，产出思政作文、书法作品、阅读笔记
③匠心手作工坊（手作 独立·动静分区）
独立设置，内部再分静区与动区，不与其他工坊混用，保障手作完整性
静区：剪纸、皮影、拓印、文创绘制等精细手工
动区：陶艺、雕刻、模型搭建等体验项目
材料齐全、安全易用，所有作品可制作、可带走、可展示，对接渭南非遗资源，打造地域特色思政手作品牌。
5.成果反馈与休闲区
①知识测试（数字化学情反馈）
②文化休闲露台：休息、交流、学生作品展示，配套简易服务
③来宾休息室＋文创区：接待室／门厅设文创赠送／售卖区
特别说明：以上所有板块（包括各小的分类区）均应体现有主有次、有大有小，尽量避免区域大小均等、同质化和机械式雷同。
[bookmark: _Toc18785]三、实施要求
1.国旗展区核心地位：精准尺寸国旗（长5m、宽3.3m），微课堂嵌入，系统展示我校国旗的光荣来历以及国旗馆的发展实绩，让红旗引领成为鲜明底色。
2.实践体验工坊：声韵工坊（唱说）、文心工坊（读写）、匠心工坊（手作独立），空间高效、功能清晰。
3.整体气质：内容上，铸魂润心赋能，突出思想政治教育范式创新；形式上，全方位体现时代感（整体设计与光影视觉冲击力强）、科技感（最新科技形式恰当体现）、体验感（参与感强、互动性高）。
4.设计实施：优选优质设计，明确差异化定位；提供设计效果图、施工图及工程量清单等
5.学段适配：同一展项分层内容、差异化交互，满足大中小学不同需求。
6.本项目室内需做消音、隔声、吸声处理。空调通风设备配套消声装置，整体声环境符合国家现行建筑声学规范。
[bookmark: _Toc15454]四、商务要求
1.服务期：合同签订之日起7日内完成全部设计优化及定稿。
2.工程地点：渭南师范学院富平校区实训楼二层及三层部分区域及户外长廊。
3.合同价款
合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。
4.款项结算
（1）付款方式：所有设计成果验收合格后一次性支付100%合同款。
（2）支付方式：银行转账。
（3）结算方式：成交单位持中标通知书、合同、发票，与采购人结算。甲方付款前，乙方应向甲方提供经甲方财务认可的等额正式发票，因乙方开具发票不及时，不规范，不合法或涉嫌虚开发票导致甲方付款延迟的，甲方不承担责任;引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并就因此给甲方造成实际损失承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款等相关损失。
5.验收要求
（1）符合强制性规范条文；工程类施工图需通过官方审查、图纸错漏率≤0.3%；平面类文件格式达标、无版权纠纷
（2）严格按合同约定期限交付，采购人原因或不可抗力可顺延
（3）交付完整电子文件，全部成果知识产权归采购人所有。
6.违约责任
（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
（2）逾期交付：每逾期 1 日，按合同总金额的 0.1‰~0.5‰支付违约金，累计不超过合同总额的 5%；逾期超过 15 日，甲方有权解除合同。
（3）质量不达标：成果不符合规范或需求的，乙方无偿整改直至合格；造成经济损失的，乙方承担全额赔偿；出现重大设计失误、违反强制性条文的，甲方可直接解除合同并追责。
7.争议处理
（1）合同履行中发生争议，双方首先通过友好协商解决。
（2）协商不成的，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（3）争议处理期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他无争议条款。


[bookmark: _Toc12219][bookmark: _GoBack]合同包2  项目监理服务
[bookmark: _Toc23953]一、监理服务的内容及要求
（一）监理服务应遵守的基本准则
1. 遵照国家及行业的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护采购人与被监理单位的合法权益。
2. 执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；
3. 不得收受被监理单位的任何礼金；
4. 不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项；
5. 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；
6. 坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议；
7. 坚持科学的态度和实事求是的原则；
8. 在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理单位完成所担负的建设任务。
（二）服务依据
1. 监理行业的有关文件；
2. 监理单位与采购人签订的监理服务合同；
3. 招标文件，投标文件，监理合同。
（三）监理依据
1. 监理所使用的规范、标准和依据包括但不限于如下：
2. 《建设工程监理规范》GB/T50319-2013
3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
注：如有最新标准执行最新标。
（四）总体说明
监理单位依据国家的有关法规、技术规范和标准，以及业主与承建方签订的合同，对建设项目实施有重点的、全面的、精线条的监理。对项目实施阶段、试运行与验收阶段、保修期阶段的质量、进度和投资、变更等进行有效控制，对合同、工程信息进行科学管理，积极协调工程相关方的工作关系，保证工程按期、高质量地完成。
（五）监理服务内容
1. 合同洽谈阶段，协助采购人洽谈、审核和签定工程合同。
2. 深化设计阶段，组织审核深化设计文件和图纸，并根据项目实际情况，提出合理化建议。
3. 开工前审核施工进度计划以及工程实施人员,了解施工条件及实施人员到位情况，审批开工申请。
4. 项目施工阶段，采取技术审核、技术评审、度量签认、巡视检查、旁站监督、平行检验、测试确认、统计分析等监理形式，对工程质量进行控制和把关；组织对进场材料、设备到货验收；组织对分项目工程验收和系统功能测试验收。
5. 对施工总体进度及阶段进度进行控制。在实施过程中检查、监督承建单位严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求和进度计划进行施工，及时提出调整计划意见。
6. 对工程投资（含变更）进行有效控制，对施工单位提出的付款申请进行审核，并出具支付证书；参与设计变更的签证，复核施工过程中的变更，并对施工过程中的变更进行签证。
7. 对施工安全进行管理、检查，确保无安全事故发生；检查环境保护和文明施工措施，督促承建方做好文明施工和环境保护。
8. 主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。
9. 协助采购人组织系统测试与初验、系统试运行和终极验收；审查验收资料。
10. 在项目各阶段对项目合同、工程资料和信息进行管理，确保项目合同的履行和信息的保密。
11. 在项目各阶段，协调采购人方与承建方的工作关系；定期以书面形式向采购人方汇报施工和监理工作，提交监理工作报告。
12. 在项目各阶段，向采购人方提供相关的技术咨询服务。
（六）监理人员要求
1. 投标人应派遣具有相关资格及经验的人员作为本项目总监理工程师及监理工作人员。
2. 中标人在投标文件中拟派遣的监理人员，在项目执行过程中，未经采购人同意不得擅自更换。
3. 本项目监理工作人员提供的监理服务不满足采购人要求或出现其他使采购人不满意的情况，经采购人提出后，中标人应立即更换人员，最终新更换的人员应使采购人满意。
（七）监理工作质量要求
1. 监理机构应该在质量控制、进度控制、投资（变更）控制、信息管理、合同管理等几个方面对所监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理工程能够保质量、保量、按期完工。
2. 监理机构必须定期向采购人汇报工程进度情况和工程实施过程中遇到的问题，并提出解决问题的合理化建议。
（八）监理责任
1. 监理单位有责任向采购人提供项目技术咨询意见，有义务帮助采购人实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。
2. 在本合同期内或合同终止后，未征得采购人同意，不得泄露与本工程有关的资料。
3. 承建单位在工程实施中不符合工程规范和质量要求，监理单位有责任监督承建单位停工整改或返工。如果承建单位人员工作不利，有权提出调换有关人员。
4. 如果承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理单位应协助采购人追究承建单位的责任。
5. 如果因监理单位监督不利，给采购人造成损失，监理单位应向采购人进行相应赔偿。
（九）监理服务要求
1. 本项目监理不允许转包或分包。
2. 监理人不得随意更换总监理工程师，否则，采购人有权终止监理合同；监理人如更换专业监理工程师必须征得采购人的同意。
3. 监理人必须制定出严格的工作制度和监理程序，严格按照监理工程制度履行监理程序。
4. 监理人员不得以任何理由向人介绍分包单位或材料、设备投标单位，不得以监理权向项目承建人索取任何合同规定以外的生活待遇和经济利益，不得与项目承建单位串通，损害采购人的利益。
5. 监理单位对监理的工程项目须有项目进度、质量等相关完整监理资料。
2、 [bookmark: _Toc13691]商务要求
1.服务期：自监理合同签订到项目通过验收。
2.工程地点：渭南师范学院富平校区实训楼二层及三层部分区域及户外长廊。
3.合同价款
[bookmark: OLE_LINK23]监理报价包含但不限于管理费、盖章费、监理过程中对外工作费、风险、利润、规费、税金等及与本合同履行相关的全部费用，其它未提及的任何费用不再另计在本工程实施过程中，不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、政府调整物价及其它任何因素而作调整等一切费用。
4.款项结算
（1）付款方式：本项目的监理费在项目最终验收合格，监理方出具《***项目竣工验收监理工作报告》，经采购人与项目单位确认合格后,一次性支付100%合同款。
（2）支付方式：银行转账。
（3）结算方式：成交单位持成交通知书、合同、发票，与采购人结算。甲方付款前，乙方应向甲方提供经甲方财务认可的等额正式发票，因乙方开具发票不及时，不规范，不合法或涉嫌虚开发票导致甲方付款延迟的，甲方不承担责任;引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并就因此给甲方造成实际损失承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款等相关损失。
5.验收要求
（1）服务质量必须与合同要求一致，未按合同或采购文件要求提供服务或服务质量不能满足采购人要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究；
（2）验收依据：
A、合同文本； 
B、投标文件及澄清函、招标文件；
C、国家和行业制定的相应的标准和规范。
6.违约责任
（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
（2）逾期交付：每逾期 1 日，按合同总金额的 0.1‰~0.5‰支付违约金，累计不超过合同总额的 5%；逾期超过 15 日，甲方有权解除合同。
（3）质量不达标：成果不符合规范或需求的，乙方无偿整改直至合格；造成经济损失的，乙方承担全额赔偿；出现重大设计失误、违反强制性条文的，甲方可直接解除合同并追责。
7.争议处理
（1）合同履行中发生争议，双方首先通过友好协商解决。
（2）协商不成的，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（3）争议处理期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他无争议条款。
