成交供应商和采购人也可根据项目特点自行拟定合同条款。

合同编号：

# 技术服务合同

委托方（甲方）：乾县自然资源局

受托方（乙方）：

签定时间：     年     月     日

签定地点：

甲方：乾县自然资源局

乙方：

# 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规有关规定，通过竞争性磋商，乾县自然资源局（以下称甲方）最终确定由（以下称乙方)承担乾县非农建设补充耕地指标核定工作。经双方友好协商，签订如下合同:

一、项目名称

# 乾县非农建设补充耕地指标核定工作

二、技术服务内容及服务期限

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》（中办发（2024）13号）、《自然资源部农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（自然资发（2024）204号）和《陕西省自然资源厅 陕西省农业农村厅关于开展2024年度非农建设补充耕地指标核定工作的通知》（陕自然资耕发（2025）78号）等文件精神，要求将各类实施主体开垦和恢复的耕地，依法依规纳入耕地占补平衡管理，为区域高质量发展提供要素保障。

一、工作目标

在符合国土空间规划和生态环境保护的前提下，以“三调”及年度国土变更调查成果为统一底版，将地方政府、工商企业等主题通过实施土地综合整治、高标准农田建设、耕地质量提升、耕地整改恢复以及农村集体经济组织、农民等主体通过依法依规自主开垦恢复的耕地，按照全县规模上限不超过7000亩（其中A库约3000亩，B库约4000亩），每批次规模不超过1000亩的原则进行核定纳入补充耕地指标范围作为县级补充耕地指标。

按照最新耕地占补平衡政策规定，耕地占补平衡指标主要用于县域内各种建设项目指标补充，其中A库指标主要用于县级各项非农建设项目占用耕地的补充，B库指标主要用于县域内农业产业结构调整、设施农业用地、农村建设用地（含宅基地、镇村公共设施和公益事业用地）、水库淹没区、土地整治工程（如於地坝、拦沙坝、高标准农田）建设过程中的必要附属设施占用耕地的补充。

二、工作流程

根据新的占补平衡改革政策，按照“县级申报、市级审核、省级复核”的程序，由县级自然资源部门会同同级农业农村、水利、生态环境、林业等部门，在省级下发的拟核定范围内，从地类来源、耕种情况、耕作便利度、水源便利度、与现有耕地连片度、配套农田基础设施情况、生态条件、地形坡度、土壤污染状况等当面，逐地块开展补充耕地核定工作。对现状稳定耕种、集中连片、农田基础设施齐全、符合相关法律法规政策的新增耕地纳入县级申报补充耕地核定范围。县级自然资源部门会同农业农村部门上报市级自然资源和农业农村部门，申请市级审核。市级自然资源会同农业农村部门抽取不低于50%的图斑开展外业核实，经市级审核通过后出具相关意见，并报送省自然资源厅和农业农村厅申请省级复核，省级抽取不低于30%的图斑开展外业核实。

经省级复核通过后的图斑，由县级自然资源部门在陕西耕地占补平衡监管平台分批次填报备案，逐地块录入新增耕地坐标和实地现状照片，上传标识新增耕地位置的高清正射影像图、市级和省级核定通过意见，直至通过省级审核并形成县级非农建设补充耕地指标。

三、工作内容

（一）潜力图斑筛选和调查

（1）基础资料收集：收集乾县国土变更调查、“三区三线”、用地报批、水利、林业保护、设农备案、耕地后备资源调查、土地储备计划、重点建设项目等实施范围资料，矢量化数据统一坐标系，制作基础参考数据。

（2）潜力图斑筛选：根据省、市下发图斑，对不能纳入补充耕地的禁止项和限制项进行内业高清影像初步筛选，确保潜力图斑合规性；对初判预选的图斑进行边界修整。叠加现状耕地图斑、建设用地等非耕地图斑对纳入潜力调查的图斑边界进行修整，保障耕地集中连片和边界美观，同步处理细碎图斑；最终形成符合要求的潜力图斑。结合三区三线划定耕地保护目标和永久基本农田的规则，筛选符合要求的稳定利用耕地。全县规模102174.62亩，图斑总量为18315个。

（3）潜力图斑实地调查：对潜力图斑进行实地调查，对接县级相关部门及各乡镇、相关行政村，调查现状是否为耕地，种植农作物情况，道路通达情况，灌溉设施情况、土层情况等，确定是否符合种植粮食作物的基础条件。调查图斑总量约为4000个，面积8000亩。

（二）指标核定入库

（1）申请立项：将确认的7000亩指标涉及的地块（图斑数3600个）按批次上传至占补平衡系统，同步填写相关地块信息，申请省级审查立项。对省级内业审查不通过的批次进行修改，重新上传申请省级审查，直至通过省级技术审查完成项目立项工作。

（2）外业举证：对7000亩拟入库耕地（图斑数3600个），按要求使用调查监测云逐地块进行带定位拍照举证，按照省厅审核举证要求，该项工作举证要求在照片数量、定位要求等方面远高于国土变更调查举证要求。

（3）正射影像图采集制作：按照项目备案要求，逐图斑开展航拍正射影像（不低于0.2米分辨率）采集工作，预估图斑总量3600个，预计航飞面积为72平方公里，参照测绘类项目支出标准（2023年）中数字正射影像图定额标准，影像分辨率为0.2m,比例尺1:2000。

（4）地块边界修正、补充举证：结合航拍正射影像，对耕地范围内不符合要求的（套种、田坎、坟地、管理房、撂荒）等不符合报备审查要求的进行内业分割剔除。修改的地块重新开展外业正射影像航飞采集工作。工作量按10%的地块计算，图斑数约为360个。

（三）验收备案

（1）县级自验：根据技术方案要求开展县级自检，组织自然资源、农业农村、水利、林业等部门对项目涉及指标范围进行检查验收，出具县级各部门审查验收意见，作为省市验收必须资料。此项工作主要包含组织各部门审查和验收。

（2）市级验收：完成县级各部门验收后，向市级申请进行验收，配合市级抽取不低于50%的图斑进行实地核实，完成相关整改和验收资料准备，组织召开市级验收会议等内容。此项工作主要是完成资料准备以及可能存在的部分整改工作，还有组织会议等内容。

（3）省级验收：完成市级验收后，向省级申请进行验收，配合省级抽取不低于30%的图斑进行实地核实，完成相关整改和验收资料准备。此项工作主要是完成资料准备以及可能存在的部分整改工作，还有组织会议等内容。对省级复核不通过的图斑或资料进行整改或调整，重新上报市级进行审核，直至通过省级复核。

（4）各级验收成果资料准备：对通过省级复核的图斑，按批次收集市级、省级立项及验收核定通过意见，涉及耕地来源为林地的要收集县级林业部门同意意见，按照技术方案和平台填报要求准备好相关立项及验收意见资料。

（5）指标报备入库：将收集整理好的立项和验收意见等资料，按要求逐图斑、逐批次上传至备案平台，完成指标核定占补平衡平台填报。

四、项目主要成果

1、各镇办、行政村工作底图；

2、县级农业农村、水利、林业、生态环境等部门意见；

3、省市审核通过意见；

4、备案图斑高清遥感影像图；

五、服务标准：符合国家和行业制定的相应标准和规范

六、服务期限：90天

三、项目成果

1、各镇办、行政村工作底图；

2、县级农业农村、水利、林业、生态环境等部门意见；

3、省市审核通过意见；

4、备案图斑高清遥感影像图；

四、项目费用、付款方式及税票开具

1.该项目合同总金额为人民币：   元（大写：    元整）（含税价）。

2.该项目费用分期支付：完成项目前期调查、筛查等，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的60.00%；完成报备入库后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的40.00%。

3.甲方向乙方支付合同款项前，乙方应向甲方提供等额发票。

五、甲方权利和义务

1.甲方应积极向乙方提供项目所涉及的相关资料。

2.甲方应对向乙方提供的基础资料的真实性、适用性负责。

3.甲方应配备专人负责配合乙方的业务工作。

4.甲方应按照本合同规定积极向乙方支付费用。

六、乙方权利和义务

1.方应及时向甲方汇报该合同任务执行情况。

2.乙方编制的报告必须真实、有效、完整，符合审查要求。

3.乙方在整理编制成果工作中，如遇甲方所提供的材料有不统一、不明确、不详实之处时应立即向甲方汇报，不得以此延误时间。

4.乙方应及时将成果上报主管部门进行审查，对所提出的问题认真修改，保证质量，需要甲方配合的环节必须及时沟通联系。

5.乙方应当按照信息安全保密的规定程序负责妥善保管调查收集和甲方提供的资料，保守秘密，并不得利用知悉保密资料为自己或其他任何单位和个人谋取权益；项目结束以后，乙方应当将甲方提供的数据和资料交还甲方，不得复制自留或用于本次项目以外的其他项目，否则乙方应承担相应的法律责任。

七、成果的权属

本合同书所指的最终成果所有权属于甲方。未经甲方书面许可，乙方不得在任何时候以任何理由擅自将原始资料、中间过渡或最终成果复制自留或提供给其他任何单位和个人，为自己或其他任何单位和个人谋取利益，或用于本合同目的之外。

八、违约责任

1.本合同履行过程中，由于一方当事人违反本合同，给另一方当事人造成损失的，另一方当事人有权获得赔偿。

2.甲方因未履行义务，造成工作延期及相关损失由甲方负责。

3.乙方在规定的期限内未完成工作任务、未按规定的工作质量要求进行工作，应采取补救措施，返工或修改完善，直至达到本合同约定的质量要求，工期不予顺延，每逾期一日，应按照合同总价款的1‰承担违约金。因此给甲方造成损失的，乙方应对直接损失负赔偿责任。乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足本次采购要求，甲方有权利解除该合同。

4.甲方应在规定的期限内向甲方支付合同费用，每逾期一日，应按照合同总价款的1‰承担违约金。因此给乙方造成损失的，甲方应对直接损失负赔偿责任。

5.因合同发生争议，甲、乙双方应及时协商解决；若协商不成的，双方一致同意向甲方驻地人民法院提起诉讼。

九、其它说明

1.如因不可抗力致使双方或单方不能履行本合同中的部分或全部义务时，任何一方均不负违约责任。但不能履行义务一方应在合理的时间内，向对方报告所发生的不可抗力并提供有关部门的证明文件，双方应予友好理解，视情况决定是否并同意延长时间。本条所称“不可抗力 ”是指战争、 自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常事件（包括罢工、政变、骚乱、游行等）等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.在成果完成之后，若遇成果内容要求政策性调整，或因甲方要求进行其他修改，乙方有义务根据甲方要求，对成果文件进行补充、修改、完善，补充完善的工作量甲方须增加相关费用，费用具体金额届时另议。

3.本合同规定的四项工作内容之外，若需增加其余工作内容，需甲乙双方友好协商，签订补充协议增加费用。补充合同与本合同书具有同等效力，补充合同与本合同冲突之处，以补充合同为准。

# 4.合同一经签订，不得擅自变更、转让、中止或者终止合同。对确需变更、中止或者

# 终止合同的，应按规定履行相应的手续。如项目任务或国家政策发生重大变更，双方应另行协商签订补充协议（或另订合同），重新明确有关条款。

# 5.乙方应自行与其服务人员签订劳动合同、建立合法的劳动合同或劳务关系，并按照法律法规规定支付劳动报酬，按国家规定缴纳社保；甲方与乙方服务人员之间无劳动合同关系，不承担任何劳动合同义务，亦不对乙方与其服务人员之间的劳动合同纠纷承担任何连带责任。一旦甲方基于法律规定、生效仲裁裁决、法院判决而承担劳动合同纠纷连带责任的，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失，包括但不限于违约金、赔偿金、行政处罚、仲裁费、诉讼费、律师费等。乙方服务人员在服务过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方或乙方服务人员自行负责，甲方对此不承担任何责任。

6.本合同书一式陆份，甲方执肆份，乙方执两份，具有同等法律效力。

7.本合同书经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方: 乾县自然资源局                   乙方：

法人代表                                法人代表

或委托代理人：                          或委托代理人：

联系电话：                              联系电话：

税号：                                  开户行:

地    址：                              账号：

年   月  日                              年   月  日