 磋商内容及采购需求
本次采购项目为榆林市交通运输局内部审计和竣工财务决算二次审核服务，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

（一）项目概况
1、服务内容：本项目包含两项内容：（1）内部审计服务。对榆林市交通运输事业发展中心2025年度预算执行情况、内控制度执行情况等开展内部审计；（2）竣工决算二次审核服务。对G338府店一级公路工程涉及的塌陷应急抢险、水毁处置、迎国评应急整治、危桥改造及道路综合整治7个项目的竣工财务决算进行二次审核，出具正式审核意见，为项目竣工验收提供依据。本项目前期已参加过G338府店一级公路工程涉及的塌陷应急抢险、水毁处置、迎国评应急整治、危桥改造及道路综合整治7个项目的竣工财务决算的事务所不再采购范围。
4、工作量占比预估参考比例：内部审计服务工作量约占项目总工作量的10%，竣工财务决算二次审核服务工作量约占项目总工作量的90%。该比例为预估，实际工作内容及工作量以采购人实际委托为准。

（二）服务要求

1、内部审计服务要求

审计范围：榆林市交通运输事业发展中心2025年度预算执行情况及内控制度执行情况。

审计重点：财政专项资金拨付、使用及管理情况；内部控制制度建立及执行情况；财务收支合规性、真实性；项目资金管理使用情况；其他需要审计的事项。

审计成果：出具内部审计报告，包含审计发现问题清单、问题定性、审计处理意见及管理建议。

内部审计属于鉴证类主体业务，严禁转包、分包，必须由成交方实施并出具正式报告。

竣工财务决算二次审核服务要求

   审核范围：G338府店一级公路工程涉及的塌陷应急抢险、水毁处置、迎国评应急整治、危桥改造及道路综合整治7个项目的竣工财务决算进行二次审核。

审核内容：项目竣工财务决算报表编制合规性、真实性审核；项目建设资金收支的规范性；工程造价复核，包括工程量核对、定额套用、取费标准审核等；待摊投资分摊合理性审核；交付使用资产真实性、完整性审核；其他与竣工财务决算相关的审核事项。

审核成果：出具竣工财务决算二次审核报告。

工程造价复核工作须由成交方本单位造价工程师实施，全部工作成果及法律责任由成交方所承担并加盖造价师签章。不得外聘、不得分包。

（三）成果文件要求

1、成交供应商应提交以下成果文件：内部审计报告（纸质版3份、电子版1份）；竣工财务决算二次审核报告（纸质版3份、电子版1份）；审计工作底稿（电子版、归档使用）；采购人要求的其他配套资料。

2、成果文件质量要求：成果文件须完全适配采购人内容管理、财务核查、具备项目竣工验收条件备案使用。

报告须有成交方所加盖公章，并由注册会计师、造价师签字盖章。

（四）人员配置要求

1、项目负责人：须为注册会计师担任。

2、注册会计师：至少1名。

3、造价工程师：至少1名。

4、其他辅助人员：根据项目需要配备审计、工程财务等相关专业人员。

（五）服务期限与进度要求

1、服务期限：自合同签订后两个月内完成，交付全部成果及后续服务完成。

2、进度要求：合同签订后3个工作日内进场开展工作；现场核查、资料核验阶段根据项目实际情况确定；报告初稿编制完成后，提交采购人征求意见；根据采购人反馈意见修改完成，出具正式报告；自合同签订后两个月内完成全部工作内容。
（六）售后服务要求
1、报告交付后，针对财政部门、审计部门、巡察机构的后续质询，提供免费答疑及书面解释服务；

2、项目竣工验收过程中，针对审计相关问题提供配套解释、补充说明服务；

3、内部审计完成后，无偿提供内部管理优化意见；

4、服务期内，接到采购人通知后应及时响应，需现场处理的应在24小时内到达现场。

（六）质量保障要求

1、成交供应商应建立完善质量控制体系，严格执行三级复核制度：项目自查组→部门经理复核→注册会计师、工程造价师终审。具备底稿审核、质量自查、问题纠错、终审把关全流程管控机制，制度健全、落地性强。

2、工作复核底稿工作应纳入事务所统一质量复核流程。

3、报告正式出具前，应主动与采购人财务、业务科室开展初稿沟通，充分交换意见，保障报告成果适配财政核查。竣工验收条件要求，最大限度避免成果返工。
