采购需求

一、项目概况

石楠球107株，雪松390株，冬青263.2㎡，苦楝3株，包括但不限于起苗、包装、修剪、装车、运输、挖树穴、栽植、生根粉、多菌灵、打撑杆、挂营养液等与苗木迁移养护相关的全部工作。

二、服务内容

按照合同约定时间，对苗木包括但不限于起苗、包装、修剪、装车、运输、挖树穴、栽植、生根粉、多菌灵、打撑杆、挂营养液等与苗木迁移养护相关的全部工作。并在迁移过程中保留照片及相关资料；按照迁移要求完成苗木迁移、养护工作并建立迁移、养护工作档案；做好迁移养护信息留存、资料收集及归档工作。

| 序号 | 苗木 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石楠球 | 株高：1.9m 冠径：200cm | 107 | 株 |
| 2 | 雪松 | 胸径/干径/米径/地径：12cm | 390 | 株 |
| 3 | 冬青 | 密度:81株/㎡ | 263.2 | ㎡ |
| 4 | 苦楝 | 胸径/干径/米径/地径：25cm | 3 | 株 |

三、服务要求

符合现行国家标准或行业相关规范。

四、商务要求

1、服务期限：自合同签订之日起，苗木迁移完成后，一年养护期届满。

2、服务地点：具体以甲方指定地点为准。

3、考核（验收）标准和方法

合格

4、支付方式

分期付款

5、支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，乙方向甲方开具等额的增值税普通发票，甲方收到合规的发票 ，达到付款条件起 30 个工作日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 完成苗木迁移工作后，乙方向甲方开具等额的增值税普通发票，甲方收到合规的发票 ，达到付款条件起 30 个工作日内，支付合同总金额的 65.00%。

采购包1： 付款条件说明： 一年养护期届满，经验收合格后，乙方向甲方开具等额的增值税普通发票，甲方收到合规的发票 ，达到付款条件起 30 个工作日内，支付合同总金额的 5.00%。

每次付款前，乙方未能提供甲方要求发票的，甲方可拒绝付款并不承担认可逾期付款的违约责任。

6、违约责任及解决争议的方法

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）如任意一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（3）如碰到不可抗力因素造成无法按照原计划提供服务的，由甲乙双方协商解决。

五、服务范围：本项目包含的所有服务。

六、服务标准：合格