澄城县农业机械化发展中心
澄城县2026年玉米单产提升项目施工图设计
服务采购需求
一、基本要求
1、功能要求：完成2026年澄城县玉米单产提升项目施工图设计服务工作。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：
1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
1.2国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。
1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。
1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。
1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财办库〔2023〕52号）。
若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。
3、服务期要求：合同签订后10个工作日内提交完整施工图及配套预算、工程量清单初稿，根据评审及采购人反馈意见，5个工作日内完成修改完善，提交正式设计成果；项目后续施工阶段技术交底、设计答疑、设计变更、现场服务、竣工验收、审计配合等全流程配套服务期限共计10个月。
4、服务地点:陕西省渭南市澄城县项目实施区域。
二、服务质量、标准、期限、效率等要求
质量标准：设计成果符合国家、行业现行规范强制性条文，图纸深度达到施工图设计合格等级，满足财政评审、施工招标、现场施工、竣工验收、审计要求，设计成果须通过主管部门组织的设计审查。
时限效率要求：（1）合同签订后按约定时限提交初稿；收到评审修改意见后5个工作日内完成全部修改提交正式成果。 （2）施工阶段接到采购人技术服务通知，一般问题24小时内书面答复；需要现场处置的，48小时内技术人员到达项目现场。（3）发生设计变更，接到采购人工作指令后，5个工作日内出具变更图纸及变更预算。
三、验收标准
采购人按照《政府采购需求管理办法》组织履约验收，依据采购文件、合同、国家及行业规范开展验收工作。
1.资料完整性验收：全套施工图图纸、设计说明、工程预算书、工程量清单纸质版、电子版齐全完整，份数符合采购人要求。
2.技术符合性验收：设计图纸深度达到施工图标准，满足现行水利、农田工程规范、强制性条文；水力计算、结构计算完整，工程量清单、预算编制规范，通过主管部门设计评审。
3.服务履约验收：成交供应商完成现场踏勘、评审修改、技术交底、现场答疑、变更设计、竣工验收、审计配合等全部约定服务工作，完整履行全周期设计服务义务。
4.验收结论：全部满足上述要求，验收合格；若存在缺项、错漏、深度不足，成交供应商须限期无偿整改，整改完成后重新组织验收；整改仍不达标，视为履约不合格，采购人有权按合同追究违约责任。
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