主要商务条款响应偏离表

| 序号 | 条款 | 内容 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同 价款 | 1.本项目采用固定综合单价合同。 2.综合单价修正系数： 修正系数=磋商最终报价/首次报价。 |  |
| 2 | 变更、签证价款 | 1.工程量清单报价中已有工程综合单价的，按已有综合单价结算； 2.工程量清单报价中只有类似工程项目的，双方可以参照同标准类似综合单价协商认可的综合单价结算； 3.工程量清单报价中没有的工程项目内容，经甲方代表确认后，乙方可重新组价并上报，组价依据施工图、设计变更、陕西省建设工程费用规则（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）、陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）、2001《全统修善定额土建工程、安装工程陕西价目表》、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）、陕西省通用安装工程基价表（2025）及相应的费率，经甲方审核确认的价款为该变更签证价款。 |  |
| 3 | 付款 方式 | 待工程竣工验收合格后付至合同金额的80%；经学校审计后付至审定金额的100%；但前期支付金额超过审定金额的成交人应当退还。 |  |

注：响应说明填写：优于、等于、低于。未填写的视为低于。

供应商：（盖公章）