三秦智医助理系统及陕西省医疗机构信息互通互享数据采集项目接口改造及开发服务  项目合同

合同编号：

本合同由下述双方签署：

# 甲   方（采购人）：

地   址：

邮   编：

# 乙   方（供应商）：

# 地   址：

# 邮   编：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，本着平等、自愿的原则，就 三秦智医助理系统及陕西省医疗机构信息互通互享数据采集项目接口改造及开发服务事宜，经双方友好协商一致，签订本合同。

一、合同内容及金额

根据甲方采购的需求，本合同包含的项目采购内容如下表：

单位：人民币元

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三秦智医助理系统及陕西省医疗机构信息互通互享数据采集项目接口改造及开发服务 | 1项 |  |  |
| 合计： 元（人民币大写： ） |  |  |  |  |

二、付款方式

分期付款，项目完成之后支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.0%，项目完成后满半年，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%，项目完成满一年，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的10.0%

三、供应商账户信息

名称：

税号：

账号：

开户行：

四、施工地点

施工地点：  商洛市中医医院

五、验收标准及方式

1.内部初验:接口部署完成，院内系统运行平稳，无卡顿、报错、数据缺失；

2.省级联调验收:数据T+1正常上报，数据一致性≥95%，通过省级平台质控校验，分级诊疗、检查检验互认、AI辅助诊疗功能正常调用；

3.文档验收:全套交付资料完整规范，符合医院档案归档要求。

六、 质量保证及售后服务

1.免费质保期:项目整体验收合格之日起12个月，质保期内提供7x24小时远程技术支持，工作时间4小时内到达现场处置故障。

2.质保服务内容:接口故障修复、数据传输异常排查、省级标准更新免费适配、系统漏洞定期巡检、月度数据报送质控辅助核查。

3.质保期满后，供应商可提供年度运维服务方案，采购人择优选择续约，运维费用单独签订补充协议。

4.培训服务:项目上线期间，免费为医院信息科、临床、公卫工作人员开展操作培训，提供纸质、电子版操作手册，确保相关人员熟练掌握数据查询、异常排查基础操作。

七、交付物要求

供应商项目完工后须一次性交付全套资料，包含:实施方案、接口开发文档、数据库字段对照表、加密脱敏配置手册、测试报告、联调记录、操作使用手册、竣工验收报告、数据安全保障方案等纸质版(2套)+电子版(U盘存档)。

数据安全与保密责任

供应商及项目人员对医院患者隐私、电子病历、院内业务架构、省级平台对接密钥等涉密信息承担永久保密义务，不得复制、外传、泄露、挪作他用。

实施全过程落实数据脱敏、访问权限管控，严禁私自导出、拷贝全院原始诊疗数据;如发生数据泄露、隐私外泄，供应商承担全部经济赔偿及法律责任。项目结束后，供应商须删除本地存储的所有医院涉密数据，提交数据清除确认单。

八、 违约责任

供应商未按约定工期完工，每逾期1日:按合同总价款0.3%支付违约金，违约金累计上限为合同总价20%;逾期超15日，采购人有权单方解除合同并追偿损失。

因供应商开发、实施问题导致院内诊疗业务中断、省级数据考核不达标，供应商须无偿整改直至达标，并承担由此产生的全部损失。若发生数据泄露、违规传输等安全事故，采购人有权扣除全部尾款，并追究供应商法律责任。

九、其他商务约定

- 1.供应商须自行承担项目实施过程中人员、设备、交通等全部成本，采购人不提供额外配套物资。

- 2.项目实施期间服从医院信息科统一管理，遵守医院门

- 禁、院感、机房管理各项制度。

- 3.合同履行期间产生争议，双方协商解决;协商不成，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同生效及其它

# 1、本合同一式六份，甲方肆份，乙方贰份。经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章生效。

# 2、合同未尽事宜，双方本着友好合作精神妥善处理。

# 3、本合同自甲乙双方权利义务履行完毕后，合同自动终止。

# 4、合同款项结算时，乙方须向甲方出具国家正式税票。

# 5、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

甲 方（盖章）：                            乙 方（盖章）：

法定代表人或受委托人：                     法定代表人或受委托人 ：

地 址：                                    地 址：

联系方式：                                 联系方式：

日 期:                                     日 期: