
2026年老高川镇李家石畔村人居环境整治项目
采购需求文件

1、 采购项目名称：2026年老高川镇李家石畔村人居环境整治项目
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：（见上传附件）
2、资金来源：财政资金
3、采购方式：其他财政资金
三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式
1、项目实施时间：2026年9月14日-2026年10月14日
2、项目实施地点：老高川镇。
3、工程概况：
主要包括提供2026年老高川镇李家石畔村人居环境整治项目。
项目总投资：997992.94元。








四、合同模板：
施工合同书
发包方：府谷县老高川镇人民政府（以下简称甲方）
承包方：                      （以下简称乙方）
为了保证2026年老高川镇李家石畔村人居环境整治项目的顺利实施，甲乙双方就工程建设中的相关事宜达成一致意见，特签订如下合同。
一、工程概况
1、项目名称：2026年老高川镇李家石畔村人居环境整治项目
2、工程地点：老高川镇。
3、工程内容：主要包括提供建设新建防护挡墙：总长 400 米；
砖铺硬化道路：总长 1362 米，路面设计宽度 3.5 米；残垣断壁专项整治：共计 13 处。
二、合同价款
合同总价为997992.94元，合同价款按照预算价签订，最终造价以决算价为准。
3、 付款方式
   本合同建设费暂按预审价计算，最终建设费以本项目竣工决算审定总造价为基数，按专用条款约定费率计算确定；进度款按暂定价支付，最终支付价格以竣工决算审计结果为准，多退少补。
四、监理期限
自____年__月__日起，至工程竣工验收合格并完成缺陷责任期监理服务止。
五、双方责任
1、建设方按法律法规、规范标准及合同约定提供建设服务。
2、委托人按合同约定及时支付建设工程款，提供必要工作条件。六、本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。
七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：府谷县老高川镇人民政府（盖章）  法人（签字）：
乙方：                              法人或代理人（签字）：

年  月  日
五、履约验收标准和方法
1、履约验收时间：项目竣工结束后3个工作日内。
2、履约验收主体及内容：
验收主体：老高川镇人民政府
验收内容：由老高川镇人民政府制定安装验收标准，进行考核和验收。
3、履约验收标准：
查看工程质量是否与相关标准符合。
4、验收方式：由采购单位组织分管领导，财务干部，驻村干部，村支书到现场按质量标准和招标文件及合同文件各项要求进行验收。
六、对供应商的要求
1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
[bookmark: _GoBack]七、付款方式：根据工程进度，由承包方提出支付申请，经监理确认工程量，发包方同意后按比例进行支付，验收决算后支付到合同总价的不超80%，剩余工程款在审计完成后一次性支付，兑付时间由发包人安排，承包人需提供增值税发票。

八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
        1、采购单位：府谷县老高川镇人民政府
2、采购单位地址：府谷县老高川镇老高川村
3、项目联系人王旭东    联系电话：15353888687
府谷县老高川镇人民政府
2026年9月4日

