榆阳区岔河则乡灯炉滩小学屋面防水及围墙维修改造工程施工合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》以及政府采购相关规定，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，就榆阳区岔河则乡灯炉滩小学屋面防水及校园围墙维修改造工程施工事宜，协商订立本合同，共同遵照执行。

第一条 工程概况

1、工程名称：榆阳区岔河则乡灯炉滩小学屋面防水及围墙维修改造工程

2、工程地点：榆林市榆阳区岔河则乡灯炉滩小学校园内

3、工程承包方式：☑包工包料 □包工部分包料

4、施工内容

（1）屋面防水工程：屋面基层清理、破损防水层铲除、屋面找平处理、防水卷材铺设、阴阳角附加层施工、排水口修整、闭水试验、建筑垃圾清运；

（2）校园围墙维修改造：围墙裂缝修补、墙体抹灰修复、墙面粉刷、围墙基础加固、破损构件拆除清运；

（3）配套：施工垃圾全部清运出场、场地恢复、成品保护。

5、详细工程量、材料规格、技术参数详见附件1《工程量清单与施工预算书》，附件与本合同具有同等法律效力。

6、合同价款

合同总价：

7、本价款包含人工、材料、机械、运输、垃圾清运、安全防护、检测、税费、质保、成品保护等完成全部工程的一切费用。除双方书面签证变更外，总价不作调整。

第二条 工期

1、计划开工日期：2026年9月1日

2、计划竣工日期：2026年9月20日

3、总工期：20日历天。

4、施工须避让学校教学时间，优先安排节假日、放学后施工，减少对正常教学干扰。

5、因甲方原因、不可抗力造成停工，工期经甲方书面确认后顺延；乙方自身原因延误工期，承担违约责任。

第三条 工程质量标准、验收

1、质量标准：严格按照国家《屋面工程质量验收规范》《砌体结构工程施工质量验收规范》等现行规范、设计要求及本合同约定施工，工程质量达到合格标准。屋面防水完工后必须完成不少于48小时闭水试验，无渗漏为合格。

2、材料进场：所有防水材料、砂浆等主材进场须通知甲方查验，提供合格证、检测报告，未经甲方认可不得投入使用。

3、竣工验收：工程完工后乙方书面提交竣工验收申请。甲方组织验收，参照技术履约验收、商务履约验收内容核查。验收不合格，乙方限期无偿整改，直至验收合格，工期不予顺延。

4、履约验收资料：竣工后乙方完整提交竣工图纸、材料资料、试验记录、影像资料等全套档案，交由学校归档。

第四条 付款方式

1、付款前提：乙方每次付款前，向甲方开具合法合规增值税发票，否则甲方有权暂缓付款，不承担逾期责任。

付款节点（可按需调整）

2、工程全部竣工、竣工验收合格后30日内，支付合同总价100%；

3、资金来源：校园维修专项资金。

第五条 质量保修（重点条款）

1、保修期起算时间：自整体工程竣工验收合格之日起计算。

（1）屋面防水工程：最低保修5年，保修期内出现渗水、漏水、卷材起鼓开裂等质量问题，乙方接到通知后48小时内到场免费维修更换；

（2）围墙砌体、抹灰粉刷工程：保修期2年；

保修范围：施工范围内全部工程项目。因人为破坏、自然灾害造成损坏不属于保修范围。

2、保修期内乙方拒不履行维修义务，甲方可另行委托第三方施工，产生全部费用由乙方承担，甲方有权在质保金中直接扣除。

第六条 双方责任

（一）甲方（学校）

1、协调校内场地，提供施工水电接驳点（水电费由□甲方承担 □乙方承担）；

2、对施工全过程进行监督检查，组织阶段性验收、竣工验收；

3、按合同约定按期支付工程款项；

4、及时确认工程变更、现场签证。

（二）乙方（施工单位）

1、严格安全文明施工，落实安全防护；施工期间一切安全事故（人员受伤、财产损坏、学生安全意外）责任、赔偿全部由乙方承担；

2、设置安全围挡、警示标识，严防学生进入施工区域；

3、规范施工，保护校园原有建筑、绿化、设施，造成损坏及时修复赔偿；

4、及时清理施工垃圾，保持场地整洁；

5、不得转包、违法分包本项目。

第七条 知识产权约定

乙方为本项目提供的施工方案、图纸、竣工资料等成果，项目竣工后知识产权归属甲方所有。乙方不得擅自用于其他项目。施工过程不得侵犯第三方知识产权，引发纠纷全部由乙方负责。

第八条 风险分担与变更

1、施工前乙方充分现场踏勘，充分预估施工难度、场地条件，施工中常规施工风险、材料价格波动风险由乙方自行承担。

2、确需工程变更，必须签订书面工程签证单，明确增减工程量与价款，无书面签证甲方不予认可。

3、发生地震、暴雨等不可抗力，双方互不承担违约责任，协商工期调整、损失分担方案。

第九条 违约责任

1、工程质量验收不合格，乙方无偿返工，同时承担由此给学校造成的各项损失；若经多次整改仍无法达标，甲方有权解除合同，乙方退还已收工程款并承担合同总价10%违约金。

2、甲方逾期付款，按同期银行一年期LPR支付逾期利息。

第十条 争议解决

本合同履行发生争议，双方优先友好协商；协商不成，任何一方向榆林市榆阳区人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定

1、本项目招投标文件、响应文件、工程量清单、会议记录、验收方案为本合同附件，与本合同一体执行；

2、合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

3、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自甲乙双方签字盖章之日起生效；质保金结清、保修义务全部履行完毕自动终止。

甲方（盖章）：榆林市榆阳区岔河则乡灯炉滩小学

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：______年____月____日