建设工程设计合同

（市政行业建设工程设计合同）

工  程 名 称：

工  程 地 点：

合 同 编 号:

发   包   方：

设计证书等级 ：

承   包   方：

签  订 日 期：           年    月     日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包方：

承包方：

发包方委托承包方承担                 设计任务，工程地点为                           ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

承包方主要负责：                                  。

第一条  本合同签订依据

  - 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  - 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  - 建设工程批准文件。

- 第二条   设计依据

2.1 发包方给承包方的委托书或设计中标文件

2.2 发包方提交的基础资料

2.3 承包方采用的主要技术标准是：

1、现行相关规范标准。

2. 设计应符合《市政工程设计技术管理标准》中的设计文件组成及深度要求。

3. 设计应考虑到委托方的要求。

- 第三条   合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标函（文件）

3.3 发包方要求及委托书

3.4 投标书

- 第四条   本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

项目名称： 商洛市中心城区商洛市中心城区2026年供水管道及设施更新改造项目施工图设计年供水管道及设施更新改造项目施工图设计项目

设计阶段: 施工图设计

设计内容：对商洛市中心城区供水管道及调压设施改造项目、商洛市中心城区分区计量及智能化监测调控项目开展施工图设计。

其中：商洛市中心城区供水管道及调压设施改造项目设计内容为改造工农路、军民路、党校路、金泉路、北新街等28个路段供水管道18627m；改造融城国际、商郡城、天骄国际、全兴园、锦园水岸等33处39座二次加压供水泵房为智慧标准化泵房。

商洛市中心城区分区计量及智能化监测调控项目设计内容为改造西关路、四皓小学巷子、矿司巷、弹棉花巷子、教场巷、商中路、南院巷、涧底路8个路段和侯家源社区、秦丹社区、王塬社区、西新社区、贺咀头5个社区供水管道共19229m；新建供水管网智慧化管理平台，对商洛市中心城区的142km供水管网进行全面测绘并搭建GIS系统和DMA管理系统，实施供水管网压力优化调控，加装智能物联测流测压设备53套、远传压力计29套。

项目负责人：           ，身份证号：                   ，注册执业资格：            ，注册执业证书：               。

- 发包方须于    月     日前向承包方提交相关资料、文件。

- 成果文件要求

- 6.1  成果文件的组成：施工图设计说明、图纸等；

- 6.2  成果文件的深度：达到国家和地方现行有关技术标准与规范要求；确保施工图纸能直接应用于施工指导，具备可操作性。

- 6.3   成果文件的格式要求：文字内容可采用Microsoft word格式文件，涉及图形文件采用AutoCAD格式文件，表现图、渲染图采用JPG或TIF格式，手绘图、手绘建筑画扫描成JPG格式的计算机图形文件，如果有演示动画用较为普及的应用软件制作。全部设计成果均应制作成计算机文件，可入光盘或U盘。

- 6.4   施工设计图纸，纸质版6份，电子光盘或U盘2份(含CAD和PDF格式)，供应商认为能够有助于展现服务成果的其他文字、图片、视频及软件类材料。

- 6.5   成果文件载体要求：

- (1)纸质版的要求：标准图纸打印。

- (2)电子版要求：光盘或U盘

- (3)其他要求：无

- 6.6  成果标准：服务流程及服务成果需符合最新的国家、省、市及其他相关的行业规范和技术标准。满足国家、省、市现行法律法规及相关技术规范要求。

- 第七条   费用

7.1依据中标通知书，设计费总价为         ，中标费率为         。设计内工程结算审定金额变更不超过±10%的，设计费不调整，超过±10%的，设计费以商洛市财政局审定的工程结算金额乘以设计费中标费率进行计算。

7.2 该工程的设计费以商洛市财政局竣工财务决算审定为准。

- 第七条  支付方式

1、承包方根据各自合同额向发包方提供发票，发包方根据承包方设计任务完成情况向承包方支付设计费用。

2、承包方完成施工图设计，提供设计文本（需加盖设计单位公章） ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。

3、设计图通过图审机构审查 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。

4、配合完成工程预算编制，按照工程预算编制要求明确设计标准 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 10.00%。

5、完成工程施工期间设计变更相关服务，参与工程竣工验收 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。

- 第八条  双方责任

9.1 发包方责任

9.1.1 发包方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包方不得要求承包违反国家有关标准进行设计。

发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包方有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改，以致造成承包方设计返工时，双方另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。

9.1.3 在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包方应根据承包方已进行的实际工作量支付设计费。

9.1.4 发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付设计费。逾期超过30天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。

9.1.5 发包方要求承包方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包方同意,不得严重背离合理设计周期。

9.1.6 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承包方负责解决。

9.2 承包方责任

9.2.1 承包方应按国家规定的和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包方交付设计文 件，并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为 按现行规范标准执行 年。

9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4 承包方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论做必要调整补充。承包方按合同规定时限交付设计文件，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

- 第九条  保密

9.1  知识产权归属：本项目产生的专利、商标、著作权等所有知识产权均归发包商，承包商需在知识产权产生后15个工作日内提交资料并协助办理相关手续。

9.2   使用限制：中标人仅可在合同约定范国内使用相关知识产权及技术资料，如需用于其他目的，须提前10个工作日获采购人书面同意。

9.3  侵权责任：中标人侵犯采购人或第三方知识产权，采购人有权要求立即停止侵权、消部负面影响、赔偿全部损失（含维权费用）并支付合同金额2%的违约金，情节严重可解除合同。

9.4  技木资料管理：中标人提供的技术资料使用权归采购人，合同终止后10个工作日内，中标方需返还或按要求销毁资料，并提供证明。

9.5争议解决：因本条款产生争议，先协商：协商不成，向采购人所在地法院诉讼解决。

第十一条  争议的处理

本合同在发行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一） 提交仲裁委员会仲裁；

（二） 双方任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1 承包方为本合同项目的服务至施工竣工验收结束为止。

12.2 本工程项目中，承包方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包方需要承包方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包方承担。

12.3 发包方委托承包方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方派员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付。

12.4 发包方委托承包方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5 本合同双方签字盖章即生效，一式    份，发包方    份，承包方    份。

12.7 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到市场监管部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包方：

单位名称（盖章）

法定代表人（签字）：          委托代理人（签字）：

经  办  人（签字）：          邮政编码：

电    话：                    传    真：

开户银行：                    银行账号：

承包方：

单位名称（盖章）

法定代表人（签字）：          委托代理人（签字）：

经  办  人（签字）：          邮政编码：

电    话：                    传    真：

开户银行：                    银行账号：