一、工程概况

本项目主要建设内容：

1、武沟供水片区，计划新建深200m、内径0.325m水源井1眼。新建10m2蓄水池1座、设备管理房1间，安装抽水设备、消毒设备、自动化控制设备各1套，铺设输配水管道680m。

2、老立峰供水片区(4组)，现有深120m、内径0.325m水源井1眼、设备管理房1间、抽水设备1套。计划新建20m蓄水池1座，安装消毒设备、自动化控制设备各1套，铺设出配水管道1150m。加固原PE蓄水池1座。

3、老立峰供水片区(2组)，计划对现有泉池清理、加固改造，并加盖保护，保障水源安全。

4、马沟供水片区(村部所在地)，计划对村部对面现有泉池清理、加固改造，并加盖保护，保障水源安全。

5、杨湾供水片区，计划安装2140m配水管道，改造该片区供水管网。

6、尖山沟供水片区，计划从李沟供水片区主管网铺设1650m输水管道，安装管道增压泵，补充该供水片区水量。

7、现有深120m、内径0.325m水源井1眼、设备管理房1间、抽水设备1套。计划安装消毒设备、自动化控制设备各1套，修建水厂围墙。

8、计划新建深200m、内径0.325m水源井1眼、设备管理房1间、安装抽水设备、消毒设备、自动化控制设备各1套。

二、编制依据

1、南郑区高台镇2026年立峰村农村供水改造提升工程初步设计；

2、《陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准》（2019年）；

3、《陕西省水利水电建筑工程预算定额》（2019年）及《关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2019版）调整意见的批复》（陕发改项目[2009]821号文）；

4、陕水规计发[2016]353号文，《陕西省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》；

三、其他说明

1、本次工程预算编制建安费用，具体内容按照已发布工程量清单为准。

四、工期：30日历天。

五、质量标准：合格。