合同范本（仅供参考）

陕西省高速公路联网收费系统省级中心升级改造项目工程可行性研究报告编制项目

（本合同为参考文本，最终合同以甲乙双方协商签订的为准）

委托单位：陕西省高速公路收费中心（以下称甲方）

服务单位：（以下称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、项目名称、项目内容

项目名称：陕西省高速公路联网收费系统省级中心升级改造项目工程可行性研究报告编制项目

项目内容：陕西省高速公路联网收费系统省级中心升级改造项目工程可行性研究报告编制项目

二、合同价款

（一）甲方通过竞争性磋商方式，接受了乙方以总金额大写            （￥小写              ） （以下简称“合同价”)提供合同条款附件所述服务。

（二）服务报酬中包括为完成服务内容可能发生的各项费用，包括但不限于人工费、车辆交通费、住宿费、管理费、办公、人员人身相关保险费、项目实施费用以及国家按现行税率征收的一切税费、不可抗力因素的可预见和不可预见费用等。

（三）合同总价一次包死，不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响。

三、款项结算

（一）付款方式

合同签订且生效之日起，供应商完成工可报告初稿并提交采购人，采购人15个工作日内支付合同价款的50%；工可经采购人初步通过后，15个工作日内支付合同价款的30%；项目履约验收通过后15个工作日内支付合同总价款的20%；若项目2026年11月底未进行履约验收，供应商需在2026年12月提供剩余款项的有效银行保函，采购人一次性支付剩余款项，待到项目验收通过后中心退还保函。

（二）供应商须向采购人出具合法有效的发票，采购人进行支付结算。首次支付时供应商应开具全额发票。

（三）结算方式：银行转账。

四、服务条件

（一）服务地点：陕西省高速公路收费中心

（二）服务时间：

整体服务周期为自合同签订之日起150个日历天内完成全部工作。具体阶段安排如下：

1.自合同签订之日起30个日历天内，完成对陕西省高速公路联网收费系统省级中心及其关联系统的现状调研与基础资料收集；在充分调研的基础上，依据编制指南要求，完成可行性研究报告初稿的撰写，并根据采购人意见完成多轮修改与完善；

2.后续积极配合完成专家评审、主管部门审批及项目验收等相关工作，确保项目顺利推进、按时交付。

（三）乙方指派的项目负责人为       ，性别      ，身份证号       ，联系电话        。

五、甲乙双方权利义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方有权指派专门人员或者单位对乙方的工作进行全程监督检查、管理、明确员工职责范围，对工作中不负责任、违反管理规定的人员，有权提出辞退要求，情况属实，服务商应无条件予以执行。

2、如果乙方不按甲方规定时限完成各阶段工作任务，给甲方工作开展造成延误及损失，则甲方有权终止合同。

3、为保证乙方顺利履行职责，甲方应当主动、客观、真实的向乙方提供与业务有关的情况和资料。

4、按本合同约定向乙方支付合同价款。

（二）乙方的权利义务

1.按合同要求向甲方派出合格的服务人员，依据岗位职责结合采购人交予的任务执行服务工作；遵守采购人制定的各项规章制度。

2.乙方应当严格按照国家有关法法律法规政策及规定，为甲方提供服务，维护甲方的合法权益，乙方工作人员如不履行职责、不履行甲乙双方的约定，甲方有权向乙方提出更换。

3.未经甲方同意，乙方不得将项目分包给其它单位或个人。

4.乙方定期征求采购人的意见，以便及时沟通并做好服务工作，及时报告工作进度，在规定时间内完成相应的项目建设工作。

5.甲方在工作质量、工作进度、工作内容等方面提出意见及建议，乙方应及时响应并有效改进；

6、在未正式验收前，如政策发生变化，中标供应商须符合国家相应政策完善服务项目。

7、保密要求

项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关的文档、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式的所属权均归属采购人，供应商必须对所涉及到的内容保密，供应商及服务人员应按照要求签署保密协议。

- 违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求的，甲方有权终止合同，并要求乙方按照双方合同约定违约条款承担违约责任。

3、因乙方违约造成甲方损失的，由乙方承担全部的损失赔偿责任，包括但不限于直接经济损失及甲方因此开支的交通费、公证费、鉴定费、诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全保险费等一切费用

七、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效

（一）本协议一经生效，双方均应严格遵守；如有违约，守约方可依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，追究违约方的法律责任。

（二）本协议未尽事宜双方可另行协商，签订补充协议。

九、本协议一式捌份，甲乙双方各执肆