采购项目编号：YXLD-2026-009

府谷县第四中学省级文明校园建设

（一期）

竞争性磋商文件

采购人：府谷县第四中学

采购代理机构：  陕西源信隆达招标代理有限公司

二零二六年六月

# 特 别 提 示

各供应商：在此我们特别善意地提醒您注意！

1、请您仔细地阅读磋商文件并正确理解磋商文件中各项具体要求。

2、采购文件内容有矛盾的，以供应商须知前附表内容为准；答疑、澄清或修改文件与本采购文件 有矛盾的， 以文件发出时间靠后的内容为准。

3、请您严格按照磋商文件载明的响应文件格式要求编制响应文件。

4、请您按照磋商文件要求密封响应文件。

5、请您明确标记响应文件的正本或副本。

6、请您于 20 26  年07 月06 日 16 时 00 分 00 秒前，准时到陕西省榆林市府谷县新府锦苑商铺陕西源信隆达招标代理有限公司会议室递交响应文件并参加磋商会议，避免迟误。

7、请您到达磋商会议地点后及时到签到处签字登记。谨记上述提示，将有助您顺利地参加投标。 若有什么需要帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将竭诚为您服务。

目  录

特 别 提  示 	 1

第一章  竞争性磋商公告 	 3

第二章  供应商须知 	 7

第三章 采购需求 	 30

第四章 主要合同条款 	 155

第五章  竞争性磋商响应文件参考格式 	 158

# 第一章  竞争性磋商公告

府谷县第四中学省级文明校园建设（一期）

竞争性磋商公告

## 项目概况

府谷县第四中学省级文明校园建设（一期）的潜在供应商应在陕西省榆林市府谷县新区政务服务中心对面新府锦苑 2 号商铺陕西源信隆达招标代理有限公司办公室获取采购文件，并于 2026年 07月06日 16 时 0 0 分  （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YXLD-2026-009

项目名称：府谷县第四中学省级文明校园建设（一期）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1969971.08元

采购需求：

合同包 1(府谷县第四中学省级文明校园建设（一期）) :

合同包预算金额：1969971.08元

合同包最高限价：1969971.08元

| 品 目 号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单 位） | 技术规格、 参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他 建筑 工程 | 府谷县第四中学省级文明校园建设（一期） | 1 (项) | 详见采购文 件 | 1969971.08 | 1969971.08 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：50日

## 二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 ;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(府谷县第四中学省级文明校园建设（一期）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下 :

2-1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

2-2、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》〔陕财办采〔2018]23 号)；

2-3、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）； 2-4、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

2-5、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）；

2-6、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 (国办发(2007)51 号)；

2-7、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；

2-8、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采 购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

2-9、其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1(府谷县第四中学省级文明校园建设（一期）)特定资格要求如下：

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码 的营业执照（附营业执照的 2025 年企业年度报告书）；（2）供应商财务状况：提供2024年或2025年度任一年财务审计报告或开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；（3）供应商税收缴纳证明：提供 2026 年1月 1 日至 今时段内任意 1 个月的纳税证明或完税证明（依法免税的应提供相关证明材料）；（4） 供应商 社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年1月 1 日至 今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据 或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明 材料）；（5）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和 重大税收违法案件当事人名单中、未在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违 法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，提供参加本次政府采购活动 近三年内，在经营活动中没有重大违纪的书面声明，同时提供“信用中国 ”网站、“ 中国政府采 购网 ”（查询日期为从磋商文件发售之日起至磋商截止日前）的相关信用记录完整截图并加盖企 业原色印章；（6）提供磋商企业信用承诺书原件（格式见采购文件）；(7)中小微企业声明函 ; (8)

供应商需具备建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派往本工程项目负责人需具备建筑工程专业二级及以上或市政公用工程专业二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目负责人。备注：本项目专门面向中小企业，不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存 在直接控股、管理关系的不同磋商人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2026 年6月 24日  至  2026 年6月30日  ，每天上午  09:00:00  至  11:00:00  ，

下午  15:00:00  至  17:00:00  （北京时间）

途径：陕西省榆林市府谷县新区政务服务中心对面新府锦苑 2 号商铺陕西源信隆达招标代理有限 公司办公室

方式：现场获取

售价：  0 元

法定代表人领取时须持本人身份证明（如法人证、营业执照或其他合法有效的登记证明材料等）和本人 身份证原件及复印件（加盖公章）,须携带单位介绍信及授权委托书,提供 2026年1月 1 日至今已缴存 的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳 社会保障资金的应提供相关证明材料）；授权委托人领取时须携带单位介绍信及授权委托书、本人身份 证原件及复印件（加盖公章），提供 2026 年1月 1 日至 今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单 据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材 料），委托人必须在该名单之中领取采购文件，谢绝邮寄。

## 四、响应文件提交

截止时间：  2026年 07月06日 16 时 00 分 00 秒  （北京时间）

地点：陕西省榆林市府谷县新府锦苑商铺陕西源信隆达招标代理有限公司会议室

## 五、开启

时间：  2026年 07月06日 16 时 00 分 00 秒  （北京时间）

地点：陕西省榆林市府谷县新府锦苑商铺陕西源信隆达招标代理有限公司会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 七、其他补充事宜

法定代表人参加磋商的，须持本人身份证原件、复印件；法定代表人授权他人参加磋商的，被授 权人必须在供应商提供的社保机构出具的社保缴纳名单中，并须持本人身份证原件及复印件、法定代表 人授权委托书原件；自然人参加磋商的，须持身份证原件及复印件。（未能提供相关证明材料的供应商， 代理机构将拒收磋商文件）

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名称：府谷县第四中学

地址：府谷县牛家沟村

### 联系方式：18209126353.

### 2、采购代理机构信息

名称：陕西源信隆达招标代理有限公司

地址：陕西省榆林市府谷县新区政务服务中心对面新府锦苑 2 号商铺陕西源信隆达招标代理有限

公司办公室

联系方式：0912-8722016

### 3.项目联系方式

项目联系人：赵云

电话：0912-8722016

陕西源信隆达招标代理有限公司

2026年6月22日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：府谷县第四中学 地址：府谷县牛家沟村 联系方式：18209126353 |
| 1.1.3 | 采购代理 机构 | 名 称：陕西源信隆达招标代理有限公司 地 址：陕西省榆林市府谷县新区政务服务中心对面新府锦苑 2 号商铺陕西 源信隆达招标代理有限公司办公室 联系人：赵云 电 话：0912-8722016 电子邮箱：3234063782@qq.com |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 府谷县第四中学省级文明校园建设（一期） |
| 1.2 | 资金来源及落 实 | 县财政资金 |
| 1.3.1 | 采购内容及质 量要求 | 采购内容：详见第五章“采购需求 ” |
|  |  | 质量要求：达到国家建设工程验收标准的合格标准 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 （工期） | 自合同签订之日起 50 日 |
| 1.4.1 | 供应商 资质条件 | （1）.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺原件）； （2）.本项目的各标段特定资格要求： （1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效 的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照的 2025 年企业年度报告书）， 营业执照经营范围须包含本项目采购相关内容；（2）供应商财务状况：提供 2024 年或2025年度任一年财务审计报告或开标时间前六个月内其基本存款账 户开户银行出具的资信证明；（3）供应商税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月 1 |

| 条款 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日至今时段内任意 1 个月的纳税证明或完税证明（依法免税的应提供相关证 明材料）；（4） 供应商社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年1月 1 日至 今 已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参 保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料）； （5）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信 被执行人和重大税收违法案件当事人名单中、未在 “ 中国政府采购网 ” （www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止 参加政府采购活动的供应商，提供参加本次政府采购活动近三年内，在经营 活动中没有重大违纪的书面声明，同时提供“信用中国 ”网站、“ 中国政府 采购网 ”（查询日期为从磋商文件发售之日起至磋商截止日前） 的相关信用 记录完整截图并加盖企业原色印章；（6）提供磋商企业信用承诺书原件（格 式见采购文件）； (7)中小微企业声明函 ; (8)供应商需具备建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派往本工程项目负责人需具备建筑工程专业二级及以上或市政公用工程专业二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目负责人。备注：本项目专门面向中小企业， 不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不 同磋商人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 以上为必备资格，应单独密封，与响应文件同时提交，缺一项或某项达不 到要求，按否决处理；磋商当天递交文件截止时间前请携带上述必备资质原 件及证明材料进行资格审查，过时不接受任何补充资料。 |

| 条款 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 支持中小 企业 | 1、本项目专门面向中小企业采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他建筑业。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □组织 ☑不组织 说明：采购人不统一组织踏勘，供应商可自行前往现场进行踏勘；供应商应 充分了解项目及其它任何足以影响磋商和报价的情况，任何因忽视或误解项 目情况而导致的费用索赔申请不获批准。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收 到澄清或修改 文件 | 澄清或修改文件发出后 24 小时内 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 自磋商响应文件递交截止时间之日起 90 日历天 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 是否要求供应商递交磋商保证金：否 用投标信用承诺书代替 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要 求 | 根据竞争性磋商文件要求加盖供应商公章和法人印章或签字或授权代表签 字。 |
| 3.7.4 | 竞争性磋商响 应文件数量 | 壹正贰副，电子文件（U 盘）壹份（电子版响应文件必须与正本完全一致，每 一份电子版包括：1.word 版响应文件；2.响应文件正本签字盖章后的 PDF 格 式扫描件 3.软件版预算）。 |
|  | 竞争性磋商响 应文件（纸质 版）装订 | 磋商响应文件（纸质版）连续编码并牢固装订成册，不可插页抽页。 牢固装订成册是指书脊涂有胶粘剂以保证磋商响应文件不至于散开或用简单 办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、 文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。 |
| 3.8.2 | 封套上写明 | 磋商响应文件密封袋上应注明下列识别标志： 磋商响应文件或资格证明部分或电子版（非磋商大会不得启封） 采购项目编号： 采购项目名称： 供应商的名称： 密封袋的封口处注明 年 月 日 时 分以前不得开封。 |
| 3.9.2 | 递交磋商响应 文件的地点 | 陕西省榆林市府谷县新府锦苑商铺陕西源信隆达招标代理有限公司会议室 |

| 条款 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.9.3 | 是否退还磋商 文件 | ☑否（除资质原件） □是 |
| 4.1 | 磋商时间和地 点 | 以本项目采购公告中约定时间为准。如有变更， 以“ 陕西省政府采购网 ”变 更公告中约定时间为准。 |
| 4.3.1 | 磋商小组的组 建 | 磋商小组构成： 由 3 人或以上单数组成； 评审专家确定方式：陕西省政府采购专家库随机抽取 2 人及采购人代表 1 人 组成。 |
| 5.1 | 评审方法 | 综合评分法。 |
|  | 特殊情况处理 | 有效供应商不足三家的，按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 等有关规定本次采购活动终止重新组织采购(除第七章第 4 条外)。 |
|  | 是否授权磋商 小组确定成交 人 | □是 ☑否，推荐的成交候选人数：3 个 |
| 8 | 采购代理服务 费 | 采购代理服务费乙方按照《国家发展改革委发改价格〔2015〕299 号文件》 的有关要求，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》 （计 价格[2002]1980 号）中规定的差额定律累计法计算收取招标代理服务费。 |
| 9.需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.3.3 （3） | 是否允许递交 备选磋商方案 | ☑不允许 □允许 |
| 9.3.3 （4） | 供应商联系方 式 | 自领取采购文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、 电 子邮件）一直有效， 以保证往来函件（采购文件的澄清、修改等）能及时通 知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |
| 9.3.3 （5） | 采购方式 | 竞争性磋商（资格后审） |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备磋 商条件，现对本项目进行磋商。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、合同履行期限（工期）及项目要求

1.3.1 本次采购内容及质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购的合同履行期限（工期）：见供应商须知前附表。

1.3.3 采购项目要求：成交人必须按合同条款、采购人相关管理标准及考评办法执行，确保服务质 量。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本采购项目的资质条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目提供采购代理服务的；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包或者未划分标包 的同一采购项目磋商；

（4）被责令停业、暂停或取消磋商资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者 应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 关于现场踏勘和集中答疑

采购人不组织。

## 2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）主要合同条款；

（5）竞争性磋商响应文件参考格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部 分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清或修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采 购代理机构提出， 以便补齐。

2.2.2 供应商提出问题的截止时间按供应商须知前附表规定的磋商响应文件递交截止时间 5 天前向 采购人或采购代理机构提出；供应商要求澄清竞争性磋商文件的将在供应商须知前附表规定的磋商响应 文件递交截止时间 3 天前在领取采购文件登记的邮箱中下载并查看。如果澄清发出的时间距磋商响应文 件递交截止时间不足 3 天，相应延长磋商截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认 已收到该澄清。

## 3. 磋商报价

3.1 磋商货币：人民币；单位：元。

3.2 磋商报价

供应商应按“第一次磋商报价表 ”的内容和格式要求填写磋商报价。磋商报价中不得包含竞争性磋 商文件要求以外的内容，否则，在磋商时不予核减。磋商报价应包括完成采购需求中所列的全部工作内 容及合同实施过程中的应预见和不可预见的费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费 用。

3.2.3 凡本竞争性磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行磋商的各项费用项目（不论是否 要求进入磋商），若磋商时未报或未在竞争性磋商文件中予以说明，采购人将认为这些费用已计取，并 包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）。

3.2.4 凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成 的后果和风险均由供应商自负。

3.2.5 磋商报价不能超出采购预算，超出采购预算按无效报价对待，每轮报价不得高于上一轮报价， 本次报价高于上次报价，视为无效报价。

3.2.6 第一次磋商报价表、最终磋商报价表等所有报价一律用人民币填报。采购人不接受任何非人 民币币种的报价。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。 供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效。

3.4 磋商保证金

3.4.1 本项目不要求磋商保证金（用投标信用承诺书代替）。

3.4.2 成交供应商有下列情形之一的，采购机构将在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政 部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

3.4.2.1 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

3.4.2.2 成交供应商将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意， 将成交项目分包给他人的；

3.4.2.3 成交供应商拒绝履行合同义务的。

3.5 资格审查资料

详见供应商须知前附表 1.4.1 项，有一项不符合的供应商，不得进入响应文件评审。

3.6 备选磋商方案

除竞争性磋商文件另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 磋商响应文件应按第五章“竞争性磋商响应文件参考格式 ”进行编写，如有必要，可以增加 附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，磋商函在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以 提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关合同履行期限（工期）、磋商有效期、服务要求及 标准和采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 磋商响应文件的正本和副本均需打印或者使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认， 加盖供应商印章并经其法定代表人或委托代理人签字或者盖章。磋商响应文件须标注连续页码，并逐页 加盖供应商的原色印章，委托代理人签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。磋商响 应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法 定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 磋商响应文件要求见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本 ”或“副 本 ”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 磋商响应文件的密封和标记

3.8.1 供应商应将“所有响应文件（指正本、副本及电子版） ”和“资格证明部分 ”分别密封在标 袋中，并在密封袋上标明“磋商响应文件 ”及“资格证明部分 ”字样，封口处应加盖公章及法人章。

3.8.2 密封袋上标识的内容见供应商须知前附表。响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购代 理机构应当拒绝接收。

3.9 磋商响应文件的递交

3.9.1 供应商应按供应商须知前附表规定的磋商截止时间前递交磋商响应文件文件。

3.9.2 供应商递交磋商响应文件的地点：见供应商须知前附表。

3.9.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

3.9.4 逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

3.10 响应文件的补充、修改和撤回

3.10.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回， 并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与 响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3.10.3 修改的内容为磋商响应文件的组成部分。修改的磋商响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条 规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改 ”字样。

## 4. 磋商

4.1 磋商时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的磋商响应文件递交截止时间（磋商时间）及地点磋商，并邀请所 有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

4.2 磋商程序

主持人按下列程序进行磋商会议：

（1）介绍与会各方人员；

（2）介绍供应商；

（3）宣读会议纪律；

（4）由监督人按供应商须知前附表规定对投标供应商进行身份资格核验,未通过的不得进入下一步 审查，并退回供应商资质证明原件。

（5）供应商法定代表人或其委托代理人、监督人检查磋商响应文件的密封情况，并对密封情况书 面确认；

（5）经确认无误后， 由采购代理机构工作人员随机对递交竞争性磋商响应文件进行当众拆封，宣  读各供应商名称。《政府采购法》第三十八条和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 的通知财库【2014】214 号及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53 号文  件等规定，不在每轮磋商结束时公开供应商的报价。

（6）宣布开标会议结束，所有供应商离场。

（7）采购代理机构对磋商过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

4.3 磋商小组

4.3.1 采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214 号等规定，依法组  建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成。其中评审专家人数不得少于成员  总数的三分之二，采购人代表须持有授权书。磋商小组按照磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

4.3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

（4）曾因在招标、磋商以及其他与招标磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 5. 评审

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.1 资格审查

开标结束后，由磋商小组按照有关规定，对响应文件中的供应商资格证明部分进行审查，并对供应 商信用记录进行核查。

供应商提供的资格证明部分缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提 供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，磋商小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，磋商 小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足 3 家的，不得评审。

### 【资格性审查表】

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承诺书 | 供应商提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书原件 |
| 2 | 营业执照等主体资 格证明文件 | 供应商须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的 统一社会信用代码的营业执照（附营业执照的 2025 年企业年度报告书）， 营业执照经营范围须包含本项目采购相关内容； |
| 3 | 资质证书 | 供应商需具备供应商需具备建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； |
| 4 | 项目负责人 | 必须为本单位的建造师，需具备建筑工程专业，无在建项目； |
| 5 | 财务状况报告 | 提供 2024 年或2025年度任一年财务审计报告或开标时间前六个月内其基 本存款账户开户银行出具的资信证明； |
| 6 | 社会保障资金缴纳 证明 | 提供 2026 年1月 1 日至 今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据 或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障 资金的应提供相关证明材料）； |

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 税收缴纳证明 | 提供 2026 年1月 1 日至 今时段内任意 1 个月的纳税证明或完税证明（依 法免税的应提供相关证明材料）； |
| 8 | 信誉要求 | 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被 执行人和重大税收违法案件当事人名单中、未在“ 中国政府采购网 ” （www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门 禁止参加政府采购活动的供应商，提供参加本次政府采购活动近三年内， 在经营活动中没有重大违纪的书面声明，同时提供“信用中国 ”网站、“中 国政府采购网 ”（查询日期为从谈判文件发售之日起至谈判截止日前）的 相关信用记录完整截图并加盖企业原色印章； |
| 9 | 书面声明 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 函原件 |
| 10 | 控股管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同 时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》 |
| 11 | 政府采购信用承 诺 | 提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书 |
| 12 | 磋商保证金 | 用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书） |
| 13 | 中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购。不满足中小企业政策规定的，将被拒绝参 与本项目政府采购投标活动。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的 《中小企业声明函》原件；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采 购活动时，视同小微企业 |
| 注意事项： 备注：1、公司成立不足一年的无需提供营业执照的企业年度报告书。 2、以上证件已换电子证书的，可提供加盖供应商鲜章的有效电子证书，证明材料均需加盖供应商鲜章。 3、信用中国（陕西榆林）主动承诺时须上传相应有效附件，否则截图无效。 |  |  |

5.2 符合性审查

5.2.1 供应商资格性审查通过后，磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确 定其是否满足采购文件的实质性要求。

5.2.2 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商 小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2.3 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权 的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

### 【符合性审查表】

| 序号 | 评审内容 | 评审原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件数量 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 2 | 响应文件项目名 称、项目编号 | 响应文件以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致，且无遗漏： （1）封面； （2）响应函； （3）法定代表人身份证明或法定代表人委托授权书。 |
| 3 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容： （1）响应函； （2）第一次磋商报价表； （3）资格证明文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）响应方案。 |
| 4 | 签章 | 签署、盖章符合磋商文件要求，且无遗漏。 |
| 5 | 语言和计量单位 | 符合磋商文件的要求 |
| 6 | 响应文件有效期 | 符合磋商文件的要求，且不少于90 天 |
| 7 | 报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合采购文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《第一次磋商报价表》的填报要求 |
| 8 | 实质性条款响应 | 完全响应磋商文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。 |
| 9 | 合同条款响应 | 完全理解并响应采购文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的 附加条件的。 |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和采购文件对供应商的各项须知、规约要求和责 任义务，没有出现法律法规或采购文件明确规定的其他被视为“无效投标 ” 的情形。 |

5.3 综合比较与评价

磋商小组按《评审要素及分值一览表》中规定的评审方法和标准，对通过符合性审查的响应文件进 行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）响应文件报价出现本章 5.5 所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质 量或者不能诚信履约的，要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材

料），供应商不能证明其报价合理性的。

### 【评审要素及分值一览表】

| 项别 | 总分值 |  | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满分 | 分项分值 范围 |  |  |
| 磋商 报价 | 30 | 0-30 | 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，综 合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要 求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 注：1.本项目专门面向中小企业采购，满足要求的小微企业不 再进行价格扣除。2.本项目价格权值为 30%。 | 扣完 为止 |
| 施工 组织 设计 | 65 | 2-5 | 总说明及本工程施工遵循的施工规范和标准。 | 缺 项或 项目 论述 出现 严重 的错 误， 该项 得 0 分。 |
|  |  | 3-8 | 施工方案 |  |
|  |  | 2-6 | 施工部署或总平面布置。 |  |
|  |  | 3-8 | 安全生产、文明施工措施 |  |
|  |  | 3-8 | 主要施工设备计划及主要材料供应计划。 |  |
|  |  | 3-8 | 项目部机构及人员组成 |  |
|  |  | 2-5 | 施工进度计划及措施 |  |
|  |  | 3-7 | 质量保证体系及措施 |  |
|  |  | 2-5 | 环境保护、成本控制措施 |  |
|  |  | 2-5 | 劳动力安排计划 |  |
| 质保 服务 | 5 | 1-3 | 响应文件包含对本项目质量保障，后期维护管理及发生质量问题后 的补救措施，有明确具体的承诺，切实可行。 |  |
|  |  | 1-2 | 完全响应采购文件中对工期、质量、安全、施工等特殊要求，并且 有明确具体的承诺。 |  |
| 说明： 1、磋商小组成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“ 四舍五入 ”保留小数点后两位； 2、本项目专门面向中小企业采购，对符合要求的小型和微型企业不再进行价格扣除。 |  |  |  |  |

5.4 磋商

5.4.1 磋商小组集中与各供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

5.4.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时， 以书面形式要 求供应商 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的 内容在约定时间内做出 必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公 章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或 者改变响应文件的实质性内容。

5.4.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要 求以及合同协议书，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并 成为磋商文件的有效组成部分。

5.4.4 如出现下述情形之一的，视为供应商主动退出磋商，其响应将被拒绝：

（1）供应商未按要求确认磋商小组确定的本项目最终技术需求的；

（2）最后报价未实质性响应磋商小组确定的本项目最终技术需求的，或附有采购人无法接受的条 件的。

5.4.5 磋商结束后，磋商小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件 的有效组成部分。本次最后报价在磋商现场线上报价并签章后线上提交。

5.5 磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

（1）报价表内容与竞争性磋商响应文件中内容不一致的， 以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的， 以中文文本为准；

（6）文字与图表不一致的，以文字为准；

（7）正本与副本不一致的，以正本为准。

磋商小组将按上述修正方法调整竞争性磋商响应文件中的相关内容，调整后的内容应对供应商具有 约束力。如果供应商不接受修正后的内容，则其磋商将被拒绝。

5.6 推荐成交候选人及编写评审报告

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编 写评审报告。符合须知 5.2.3 款规定的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报 价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审报告应当包括以下主要内容：

（一）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、 报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少 数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当 在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又 不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.7 评标争议处理规则

磋商小组在评审过程中，对于符合性审查、对响应文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项 存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和采购文件规定。持不同意见 的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的磋商小 组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构 书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

5.8 评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对磋商小组名单负有保密责任。磋商小组成员、采购人 和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中 获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.9 视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1．不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## 6. 合同授予

6.1 定标方式

6.1.1 磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、磋商、澄清、最后报价 等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的的供应商中，按照评审得分由高到低顺序的顺序 推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.1.2 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告 5 个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原则确定成交供 应商；采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的供应商为成 交供应商。

6.1.3 采购代理机构接到采购人的《成交复函》2 个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上 发布公告，公示期：1 个工作日，并同时向成交供应商发出成交通知书。其他供应商若对成交结果质疑 的，按《政府采购法》第 52 条及《政府采购质疑与投诉（94 号令）》执行。

6.1.4 成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞争性磋商响应文 件不予退还（含纸质及电子版文件）。

6.2 签订合同

6.2.1 自成交通知书发出之日起 30 日内，采购人与成交供应商应按采购文件和成交供应商响应文 件的约定，签订书面合同。

6.2.2 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条 规定，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.2.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商 私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质 性修改。

6.2.4 质疑或者投诉事项可能影响成交、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的， 应当中止履行合同。

6.3 合同公告及备案

6.3.1 采购人应当根据规定自政府采购合同签订后，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府 采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

6.4 履行合同

6.4.1 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

6.4.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条

款的有关规定进行处理。

6.5 验收或考核

6.5.1 采购人严格按照国家相关法律法规的要求及采购文件的要求组织验收或考核。

6.5.2 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）、《保 障中小企业款项支付条例》（国务院令第 728 号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

## 7. 纪律和监督

7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利 益或者他人合法权益。

7.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交， 不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

7.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和 比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守， 影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“评审办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评审。

7.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应 文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关 的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

## 8. 采购代理服务费

8.1 采购代理服务费的交纳方式：在领取成交通知书时以供应商须知前附表的规定，向采购代理机 构交纳采购代理服务费。

## 9. 需要补充的其他内容

9.1 采购项目需要落实的政府采购政策

9.1.1 节能、环保产品

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕

51 号） 的规定， 以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购 清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）的规定，以中 国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）供应商在响应文件中对所磋商产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在磋商报价 时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占磋商报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的 证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及 属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

（14）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成磋商产品的部件、组件或零件的，则该磋商 产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同合同包 1 的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分， 强制类产品不给予计分。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

（7）获得上述认证的产品在磋商时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商 公章并注明“与原件一致 ”，否则不予计分。

9.1.2 进口产品

（1）本次政府采购项目不接受进口产品。

（2）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采 购进口产品管理有关问题的通知》 (财库[2007]119 号)。

9.1.3 中小企业

9.3.1 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印 发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

9.3.2 参加政府采购活动的中小企业根据情况提供《中小企业声明函》（见第六章响应文件格式）， 并以此为依据享受政府采购政策。

9.3.3 监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

9.3.4 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2021〕46 号）规定，专门面向中小 企业采购的政府采购项目，小微企业不再享受价格优惠政策。

9.1.4 监狱企业

（1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于 司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局， 各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理 局的企业。

（2）参加政府采购活动的监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题的通知》（财库〔2014〕68 号），并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明。

9.1.5 福利性企业

（1）社会福利企业是指自主经营、独立核算、 自负盈亏的经济实体，具有法人资格的，为安置残 疾人员劳动就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

（2） 中华人民共和国《残疾人就业条例》（国务院令488 号）及财政部、民政部、中国残疾人联 合会联合会文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

9.1.6 政府采购信用融资

（1）政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采 购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额 未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的 担保条件。

（2）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采 〔2021〕15 号）文件要求，成交人根据“http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi /LoanProduct 陕西省政府采购信用融资平台 ”政策规定，可凭借成交通知书或政府采购合同获得贷款， 扩大政府采购信用融资规模。

（3）2021年至 2022 年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行

9.2 关于询问、质疑和投诉

9.2.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理 机构将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技 术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提 出。

9.2.2 质疑

（一）质疑注意事项：

1、供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在 知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人及采购代理 机构有权拒绝。

3、潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性磋商 文件提出质疑的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

（二）质疑方式：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写， 签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（三）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、 主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供 应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（四）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、成交结果提 出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商 签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

质疑提出时间：质疑需在有效期内提出，逾期不予受理。

质疑函递交地址：府谷县新府锦苑商铺陕西源信隆达招标代理有限公司办公室

联系人：赵云

联系方式：0912-8722016

邮箱：3234063782@qq.com

9.2.3 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的 时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》 （财政部 94 号令）相关规定向蓝田县财政局政府采购管理处提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要

的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

9.2.4 恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上 投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段 取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段 取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至 三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究， 情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造 事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9.3 其他

9.3.1 关于知识产权和保密事项

（1）所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制 的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

（2）由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后， 应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投 标以外的任何用途。开标 后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及 资料。

9.3.2 关于信用记录的查询和使用

（1）根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕 125 号 ） 第 二 条 有 关 要 求 ， 磋 商 小 组 将 在 资 格 审 查 阶 段 通 过 【 信 用 中 国 】 （https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商 的信用情况进行甄别。

（2）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他

不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期 限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

（4）信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

9.3.3 其他重要事项

（1）采购文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

（2）供应商的投标费用自理。

# 第三章  采购需求

一、采购项目名称：府谷县第四中学省级文明校园建设（一期）

二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：1969971.08元

2、资金来源：县财政资金

3、编制依据：《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《市政工程工程量计算规范》 及其他相关规定，计价软件为广联达云计价平台GCCP6.0。

4、采购方式：竞争性磋商

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式

1、项目实施时间：2026 年7月份

2、质量要求：符合国家相关施工验收规范，并达到合格标准。

3、工期： 自合同签订之日起5 0日

四、履约验收标准和方法

1、履约验收时间：2026 年9月 30 日；

- 履约验收主体：府谷县第四中学

- 3、验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容提供工程服务。对供应商所提供的工程内容组织相关人员进行验收，并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。验收开始之前，由成交供应商项目负责人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

4、履约验收标准：符合国家相关施工验收规范，并达到合格标准。

5、验收方式： 由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项

要求进行验收。

五、其他说明

本磋商文件所涉及的各项技术规格，若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被限定或指定，均为

参照品牌或“相当于 ”，“优于 ”供应商做技术性参考，供应商所投报产品的性能只要达到竞争性磋商 文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对竞争性磋商文件作出了实质性响应。

六、工程量清单

# 最高投标限价扉页

工程名称：府谷县第四中学省级文明校园建设（一期）

最高投标限价

最高投标限价（小写） ：

（大写） ：

招   标   人：                                           （盖章）

法定代表人或其授权人：                                           （签字或盖章）

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称 :府谷县第四中学文明校园建设项目

第  1  页

共  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大门区域及发光字基础工程 |  |
| 合 计 |  |  |

工程名称：       大门区域及发光字基础工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :大门区域及发光字基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 大门区域及发光字 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大门影壁墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 原有影壁墙拆除 | [项目特征] 1.拆除对象： 大门原有影壁墙； 2.构造层次：表面石材饰面板+内部钢骨架+连接件 ; 3.拆除内容： 石材面板 、钢骨架 、连接件 、预埋件等全部拆除； 4.拆除方式： 人工拆除； 5.废料处理： 分类拆除 、堆放； 6.其他：含安全防护 、扬尘控制及周边成品保护等措施。 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.建渣场内运输 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 010606003001 | 钢墙架 | 1.骨架： 50*50m m钢方管龙骨 ， 间距400mm ，与地面焊接固定； 2. 门洞加强： 门洞周边设加强龙骨 ，预留伸缩门安装条件； 3. 防腐：钢材表面刷防锈漆二道 ; 4.其他：含材料运输 ，场外运输 ： 50km 。 [工作内容] 1.拼装 2. 吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 0.34 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  2  页

共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 3 | 011203003001 | 影壁墙砖纹饰面 | [项目特征] 1.基层类型 、部位 :清理 、润湿，涂刷界面剂 ，双面各封一层12mm厚纤维水泥压力板 2.安装方式 :干挂 3.型钢骨架或其他金属骨架种类 、规格 :50*50mm钢方管龙骨 ， 间距400mm ，与地面焊接固定 4.面层材料品种 、规格 :红砖切片 , 规格53 ×240mm , 橘红色 ，切片做旧 ，劈裂面 5.粘结层厚度、 砂浆配合比 :5mm厚1 :2专用瓷砖胶 6.缝宽 、勾缝材料种类 :专用白色填缝剂 ， 凹缝， 深度3-5mm [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 4.面层铺贴 、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光 、酸洗、打蜡 | m2 | 9.36 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  3  页

共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 011203001001 | 影壁墙石材包边 | 1.基层： 原有钢结构墙体； 2.挂贴方式：干挂法 ，不锈钢挂件（304#） 固定 ; 4.石材品种： 25m m厚芝麻白花岗岩 , 火烧面； 5.拼缝处理： 8mm宽缝 ，硅酮耐候密封胶勾缝； 6. 防护处理： 石材六面刷防护剂 , 背面防碱背涂处理； 7. 门洞收口：伸缩门门洞周边石材套割 、磨边 、4 5 °斜拼收口； 8.其他：含挂件 、龙骨加固 、石材切割 、运输 、安装 、成品保护 。 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有） 4.面层铺贴 、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光 、酸洗、打蜡 | m2 | 6.9 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  4  页

共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 011702002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.破除厚度： 150 mm厚混凝土地面 ; 2.破除方式： 人工切割 ，破除； 3.废渣处理：破除废料分类堆放 ; 4.基底处理：破除后基底平整 、清理 、夯实； 5.周边保护： 保护影壁墙基础及周边成品地面 ，不得扰动； 6.其他：含安全防护 、降尘措施 、临时围挡。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m3 | 0.72 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  5  页

共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 011601005001 | 安砌侧(平 、缘)石 | 1.路缘石材质：芝麻白花岗岩 ，与影壁墙石材协调； 2.规格尺寸： 长1 000×宽300×高1 20mm ，上缘倒角5 ×5mm； 3.基础做法： 80m m厚C20混凝土垫层 ， 宽度出边路缘石50mm； 4.安装方式： 1 :3水泥砂浆卧底30m m厚 ，背后C20混凝土靠背填筑， 高度至路缘石1/2处； 5.勾缝处理： 路缘石间10mm宽缝 , 1 :2水泥砂浆勾缝 ， 凹缝3mm； 6.与花坛交接：路缘石内侧与花坛墙体交接处坐浆密实 ，必要时设拉结筋； 7.与路面交接：路缘石外侧与混凝土地面顺接 ，过渡平顺； 8.其他：含路缘石切割 、运输 、安装 、养护 、成品保护。 [工作内容] 1.清理基层 2.结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3.侧（平 、缘）石安砌 、勾缝 | m | 9.2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  6  页

共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1.土质要求： 外购优质种植土 (营养土） ，pH值6 .0-7.5 ，有机质含量≥3% ，疏松透气； 2. 回填方式： 分层回填 ，每层200 -300mm厚 ， 自然沉降密实 ，不得夯实； 3.顶部处理： 回填至设计标高， 表面平整 ，预留5 0mm沉降量； 4.其他：含种植土采购 、运输 、回填 、平整 、杂物清理 、成品保护。 [工作内容] 1.栽植土挖 、运 、回填 2.清渣 、耙细、平整 3.找平 、找坡 4.废弃物运输 | m3 | 1.18 |  |  |
| 8 | 011508001006 | 为党育人为国育才标题字 | 1.材质 :拉丝不锈钢精工字 2.工艺 :激光切割字体造型 ，切削刃 、边缘氩焊、 打磨 、抛光 、拉丝 ，精细焊接立体边 ，通过电化学原理在不锈钢表面沉积一层或多层金属或合金薄膜 3.定制 、安装 4.规格： 500*50 0mm [工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  7  页

共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 011508001007 | 成长发生去经历吧标题字 | 1.材质： 304#不锈钢板 ， 厚度1.2 mm ，表面拉丝银效果（发丝纹， 方向一致）； 2.制作工艺：激光精密切割 ，焊接成型 ，边缘精细打磨 ，抛光处理 ，再拉丝 ，确保效果统一； 3.安装方式： 暗挂胶粘 ， 内衬15m mPVC板螺丝固定墙面 ，字体背面满涂结构胶 ，PVC内衬板直接粘结 ; 4. 固定特点： 四周无挂件 ，无明钉 ，无可见固定件 ，整体效果干净整洁； 5.其他：含字体排版深化设计 、激光切割 、焊接 、打磨 、拉丝 、运输 、安装 、成品保护及保修。 6.规格： 500*50 0mm [工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  8  页

共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 01B002 | 不锈钢装饰造型 | [项目特征] 1.材质 :304#不锈钢板 ， 厚度1.2mm , 表面拉丝银效果（发丝纹 ，方向一致）； 2.制作工艺 :激光精密切割 ，焊接成型 ，边缘精细打磨 ，抛光处理 , 再拉丝 ，确保效果统一； 3.安装方式 : 暗挂胶粘 ， 内衬15mmP VC板螺丝固定墙面 ，字体背面满涂结构胶 ，PVC内衬板直接粘结； 4. 固定特点 : 四周无挂件 ，无明钉 , 无可见固定件 , 整体效果干净整洁； 5.其他 :含字体排版深化设计 、激光切割 、焊接、 打磨 、拉丝 、运输 、安装 、成品保护及保修。 6.规格 :2800mm* 600mm | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 时刻把学生放在心上主题墙壁 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  9  页

共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 010606003002 | 钢墙架 | 项目特征 1.竖向龙骨： 60 ×60×3mm热镀锌方管 ， 间距@400m m ，与结构预埋件焊接固定 2.横向龙骨：40 ×40×2.5mm热镀锌方管 ，@1200mm设置 ，与竖龙骨焊接 3.边框龙骨： 60 ×60×3mm热镀锌方管 ，整圈封闭 4.含材料运输 、场外运输： 50km , 焊接 、防锈处理 、安装 、成品保护 [工作内容] 1.拼装 2. 吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 1.21 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  10  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 01B012 | 两侧立柱钣金造型 | [项目特征] 1.材质 : 1.2mm厚镀锌钢板 2.截面尺寸 : 100 × 120mm 3. 间距 : 100mm 4.制作工艺 :镀锌板数控折弯成型 , 精度±1mm ，接缝处满焊 ，焊缝打磨平整 ，表面除锈 、打磨 、喷底漆 、做防木色效果漆 5.安装方式 :与背景墙钢骨架不锈钢螺丝固定 ，每根格栅不少于3个固定点 ，顶部及底部封口板封闭 , 整体牢固。 6.其他 :含材料、制作 、运输 、安装 、成品保护 [工作内容] 1.制作 、安装 | m2 | 9.6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  11  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 01B019 | 上下横梁钣金造型 | [项目特征] 1.材质 : 1.2mm厚镀锌钢板 2.截面尺寸 : 100 × 120mm 3. 间距 : 100mm 4.制作工艺 :镀锌板数控折弯成型 , 精度±1mm ，接缝处满焊 ，焊缝打磨平整 ，表面除锈 、打磨 、喷底漆 、做防木色效果漆 5.安装方式 :与背景墙钢骨架不锈钢螺丝固定 ，每根格栅不少于3个固定点 ，顶部及底部封口板封闭 , 整体牢固。 6.其他 :含材料、制作 、运输 、安装 、成品保护 [工作内容] 1.制作 、安装 | m | 28.8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  12  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 011205001009 | 长城窑洞造型墙面 | 1.材质： 1.2mm厚镀锌钢板 2.造型： 山峦起伏意象 3.工艺：激光切割下料 ，数控折弯 ，焊接成型 ，打磨抛光 ， 高温烤漆 ，丝网印图案 4.表面处理：底漆 ：环氧富锌底漆 ，面漆： 氟碳烤漆或汽车级金属烤漆 ， 图案：丝网印刷； 5.安装方式： 与背景墙钢骨架螺丝固定 ，背面设加强肋 ，底部与地面基座连接 ，顶部与金属网板过渡衔接 6.其他：含深化设计 、放样 、制作 、运输 、安装 、成品保护[工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 18.72 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  13  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 15 | 011205001010 | 仿真绿植墙面 | 1.绿植品种： 户外大叶仿真绿植（如： 绿萝叶/龟背竹叶/芭蕉叶等 ) 2.材质工艺： PE /PU材质 ，抗UV处理 ， 防褪色 ， 阻燃B1级 3. 固定方式： 扎丝绑扎固定于金属网板 ，绑扎点不少于2处/枝 4.布置密度：满铺不露底 ，整体效果茂密自然 5.其他： 含材料运输 、现场布置 、绑扎安装 、成品保护 6.规格： 单片规格400*600mm， 整体拼装 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 38.4 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  14  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 011508001008 | 标题字 | 1.材质 :采用1.2m m厚优质镀锌钢板 2.工艺：通过激光切割出金属板材 ，边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭 、喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 3.油漆种类 、遍数： 原子灰抹面一遍 ， 防锈漆2遍 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 4.规格： 1000*1 000mm [工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 9 |  |  |
|  |  | 社区回声叙事墙 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  15  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 011708002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除对象： 原有涂料层 2.铲除方式： 人工铲除 3.铲除标准： 铲除至坚实基层， 无松动 、无残留 、无空鼓 4.废渣处理： 铲除废料装袋 5.基层处理： 铲除后基层清理、 修补 、界面剂处理 6.其他： 含安全防护 、降尘措施 、成品保护 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 94.5 |  |  |
| 18 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类 :室外防水腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.材质 :外墙涂刷彩色涂料 4.遍数 :底漆一遍 , 面漆两遍 5.工艺 :人工涂刷[工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 94.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  16  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 19 | 011205001011 | 墙 、柱面装饰板（绿色PE草皮） | 1.材质 :高端仿真PE草皮 2.工艺 :裁剪 、拼接 3.安装 :铁丝网基层 ，扎带 、U型钉固定 ，绑定 ，专用玻璃胶粘结加固 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 40.5 |  |  |
| 20 | 011502001001 | 木纹立柱装饰线条 | 1.材质： 1.2mm厚镀锌钢板 2.截面尺寸： 100 × 120mm 3. 间距： 100mm 4.制作工艺：镀锌板数控折弯成型 ，精度±1mm，接缝处满焊 ，焊缝打磨平整 ，表面除锈 、打磨 、喷底漆 、做防木色效果漆 5.安装方式：采用不锈钢螺丝固定 ，每根格栅立柱不少于3个固定点 ，顶部及底部封口板封闭 ，整体牢固。 6.其他：含材料 、制作 、运输 、安装 、成品保护[工作内容] 1.安装 | m | 52.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  17  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 011205001012 | 践行润泽精神造型墙 | [项目特征] 1.材质： 1.2mm厚镀锌钢板 2.工艺：激光切割下料 ，数控折弯 ，焊接成型 ，打磨抛光 ， 高温烤漆 ，丝网印图案 3.表面处理：底漆 ：环氧富锌底漆 ，面漆： 氟碳烤漆或汽车级金属烤漆 ， 图案：丝网印刷； 4.安装方式： 与墙面螺丝固定 ，背面设加强肋 5.其他：含深化设计 、放样 、制作 、运输 、安装 、成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  18  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 011205001013 | 荣誉背景墙 | 1.材质： 1.2mm厚镀锌钢板 2.工艺：激光切割下料 ，数控折弯 ，焊接成型 ，打磨抛光 ， 高温烤漆 ，丝网印图案 3.表面处理：底漆 ：环氧富锌底漆 ，面漆： 氟碳烤漆或汽车级金属烤漆 ， 图案：丝网印刷； 4.装饰： 15mm结皮板雕刻字 ，户外专用胶粘贴 6.安装方式： 与背景墙钢骨架螺丝固定 ，背面设加强肋 ，底部与地面基座连接 ，顶部与金属网板过渡衔接 7.其他：含深化设计 、放样 、制作 、运输 、安装 、成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  19  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 23 | 050307008001 | 定制荣誉牌 | 1.材质： 304#1 .2mm不锈钢板 2.工艺： 激光切割外形 ，化学腐蚀（蚀刻） 图文 , 填漆 ，抛光/拉丝 ，安装配件 3.表面效果： 拉丝 ， 图文填色漆 4.配件： 折边、打孔 5.其他： 含设计排版 、制作 、包装 、运输 6.规格： 600*40 0mm [工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镌字 、喷字 5.运输 、安装 6.刷油漆 | 个 | 15 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  20  页    共  24工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 24 | 011205001014 | 荣誉墙照片墙 | 1.背景墙骨架：4 0×40×2mm热镀锌方管焊接背架 , 与墙面固定， 表面整体除锈打磨 ，环氧底漆+氟碳烤漆； 2.相框制作： 1.2 mm厚镀锌板折弯焊接 ，表面烤漆 , 凹槽深度30mm , 边框宽度30mm 3.画面制作： 15m m厚PVC结皮板 (高密度） ，表面U V打印覆钢化膜 4.安装方式：相框与方管骨架焊接/螺栓固定 ， 画面卡入凹槽内 5.其他： 含深化设计 、制作 、运输 、安装 、成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 2.7 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  21  页    共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 25 | 011507001001 | 造型宣传栏 | 1.材质 :采用1.5m m厚优质镀锌钢板 2.视窗 :8mm钢化玻璃 3.锁扣 :不锈钢锁扣 4.支杆 :50KG液压支杆 5.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面/专用油墨丝印图文 6.工艺 :通过激光切割出金属板材 , 边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭、 喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ，使产品表面圆润光滑 ，焊接接缝不显痕迹 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆。 7.设计 、定制、安装 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作 、安装 3.面层制作 、安装 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 16.2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  22  页    共  24工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 26 | 011507001002 | 宣传栏内展板 | 1.材质 : 14mm厚结皮板 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 3.工艺 :激光雕刻造型 ，边缘打磨平整 4.定制 、安装[工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作 、安装 3.面层制作 、安装 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 8.4 |  |  |
|  |  | 楼顶大字 |  |  |  |  |  |
| 27 | 011508001009 | 定制校徽 | 1.材质 :采用2mm厚优质铝板 2.规格 :侧厚60mm 3.工艺 :激光切割出金属板材 ，冲孔 ，激光焊接机进行无缝焊接。 4.制作流程：抛光 、打磨 、磨炭 、喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化 、喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 5.光源 :选用优质LED光源 ，发红光/白光 6.规格： 1500*1 500mm [工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  23  页    共  24工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 28 | 010608001001 | 钢构件制作 | [项目特征] 1.材质 :钢架采用40*40*3镀锌方管斜撑 、L50*50镀锌角钢 2.工艺 :焊接 、打磨 、焊点 ，面层喷涂防锈漆 3.制作 、安装 4.场外运输： 50k m [工作内容] 1.放样 、划线、截料 2.平直 、钻孔 3.拼接 、焊接 4.成品矫正 、除锈 5.成品编号堆放 | t | 0.7 |  |  |
| 29 | 011508001010 | 楼顶大字 | 1.材质 :采用2mm厚优质铝板 2.规格 :侧厚60mm 3.工艺 :激光切割出金属板材 ，冲孔 ，激光焊接机进行无缝焊接。 4.制作流程：抛光 、打磨 、磨炭 、喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化 、喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 5.光源 :选用优质LED光源 ，发红光/白光 6.规格： 1500*1 500mm [工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 7 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  24  页    共  24工程名称： 大门区域及发光字基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 30 | 010502004001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类 :现拌混凝土 2.混凝土强度等级 :C25 3.规格： 500*50 0*500 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑 、振捣 、养护 2.预留孔眼二次灌浆 | m3 | 2 |  |  |
| 31 | 010505020001 | 零星现浇构件模板 | [项目特征] 1.构件名称 :混凝土墩子 2.模板形式 :复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修 、堆放 | m2 | 16 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程            专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架 、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运 、改制 、维修维护 ，拆除 、堆放 、整理 ，外运 、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 大门区域及发光字基础工程                            专业： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 012300003 | 型钢 | (综合) | t |  |  |
| 2 | 012903001 | 中厚钢板 | (综合) | t |  |  |
| 3 | 081710001 | 不锈钢石材干挂挂件 |  | 套 |  |  |
| 4 | 123915002 | 钛金字 | 0.5m2以内 | 个 |  |  |
| 5 | 123915003@1 | 钛金字1000*1000 | 1.0m2以内 | 个 |  |  |
| 6 | 123915005@3 | 楼顶大字钛金字 | 4.0m2以内 | 个 |  |  |
| 7 | 130301007 | 高级丙烯酸外墙涂料 | 无光 | kg |  |  |
| 8 | BCCLF0 | 原有影壁墙拆除 |  | 项 |  |  |
| 9 | BCCLF183 | 两侧立柱钣金造型 |  | m2 |  |  |
| 10 | BCCLF184 | 上下横梁钣金造型 |  | m |  |  |
| 11 | BCCLF185 | 定制仿木纹立柱 |  | m |  |  |
| 12 | BCCLF189 | 定制荣誉牌 |  | 个 |  |  |
| 13 | BCCLF228 | 践行润泽精神造型墙 |  | m2 |  |  |
| 14 | BCCLF229 | 荣誉背景墙 |  | m2 |  |  |
| 15 | BCCLF230 | 墙、柱面装饰板 |  | m2 |  |  |
| 16 | BCCLF231 | 造型宣传栏 |  | m2 |  |  |
| 17 | BCCLF234 | 宣传栏内展板 |  | m2 |  |  |
| 18 | BCCLF257 | 户外大叶仿真绿植2 |  | m2 |  |  |
| 19 | BCCLF260 | 1.2mm厚镀锌钢板（山峦起伏意象）（定制艺术造型） |  | m2 |  |  |
| 20 | BCCLF3 | 高端仿真PE草皮 |  | m2 |  |  |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称 :府谷县第四中学左连廊大厅提升项目

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 左连廊大厅提升基础工程 |  |
| 2 | 左连廊大厅提升安装工程 |  |
| 合 计 |  |  |

工程名称：         左连廊大厅提升基础工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :左连廊大厅提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  22  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 左连廊大厅提升 |  |  |  |  |  |
|  |  | 左连廊拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011706002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 项目特征 1.拆除部位： 铝矩管隔断墙（含立柱 、横档 、面板 、连接件等） 2.构件材质： 铝合金矩管框架 、配套金属连接件 、 固定件 3.拆除范围：含矩管表面钣金造型 4.拆除要求： 人工拆除 ，避免损坏周边建筑结构 、地面 、 门窗及管线 5.废弃物处理：拆除废料分类清理 、集中堆放 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 11.78 |  |  |
|  |  | 走廊门头提升（左侧连廊） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  2  页    共  22  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 2 | 010608001002 | 钢构件制作 | 项目特征 1.材质规格：40 ×40*2.5mm 热镀锌方管 2.制作安装： 方管切割 、焊接 、校正 、防锈补漆 , 焊缝防腐处理 3. 固定方式： 与主体结构可靠连接固定 ，满足室外抗风 、承重要求 4.构造要求： 按铝单板排版及安装模数设置龙骨 , 平整度 、垂直度符合规范 6. 防腐要求： 热镀锌成品 ，焊接点补刷防锈漆 ，满足室外耐候要求 7.包含内容： 下料 、焊接 、安装 、校正 、清理 、成品保护等全部工作 8.场外运输： 50k m [工作内容] 1.放样 、划线、截料 2.平直 、钻孔 3.拼接 、焊接 4.成品矫正 、除锈 5.成品编号堆放 | t | 0.7 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  3  页    共  22  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 3 | 011205001024 | 定制铝单板墙面 | 项目特征 1.材质厚度： 2.0 mm 厚铝合金单板 2.表面处理： 户外氟碳喷涂三涂 , 颜色按设计要求 3.加工要求： 定制加工 、折边、 开槽 、加强筋、 焊耳 / 角码等全部深化制作 4.安装方式：钢骨架上干挂安装 , 配套镀锌角码 、不锈钢螺栓 、结构胶固定 5.密封防水： 板缝打中性硅酮耐候密封胶 ， 防水 、抗裂 、室外耐候 6.质量要求：平整度 、垂直度 、胶缝顺直 ，符合外墙施工及验收规范 7.工作内容： 测量 、深化 、定制加工 、运输 、安装 、打胶 、清洁 、成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 34.24 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  4  页    共  22  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 011205001025 | 铝合金长城板墙面 | 项目特征 1.材质规格： 1.0 mm 厚铝合金长城板 ，压型成品， 规格100*50mm 2.表面处理： 户外氟碳喷涂 ，纯色 ，颜色按设计要求 3.加工内容： 工厂定制加工 、切割 、开孔 、加强 、配套配件 4.安装方式： 龙骨基层上卡扣 /螺钉固定安装 ，排版顺直 5. 防水密封： 板缝及收口位置打中性耐候密封胶 , 室外防水耐候 6.质量要求： 安装牢固 、表面平整 、线条顺直 、无色差 ，符合外墙饰面验收标准 7.工作内容： 测量 、深化 、加工 、运输 、安装 、打胶 、清洁 、成品保护等全部工序 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 12.8 |  |  |
|  |  | 圆形包立柱（左侧连廊） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  5  页    共  22  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 010608001003 | 钢构件制作 | 项目特征 1.部位： 方柱外包圆立柱钢骨架 2.骨架材质：40* 40*2.5mm镀锌方管 3.制作要求：根据圆弧形造型放样 、切割 、焊接 、校正 4.安装固定： 与水泥方柱可靠锚栓固定 ，骨架成型为圆形 5. 防腐处理： 焊接部位补刷防锈漆 ，满足室外耐久性要求 6.工作内容：放样 、下料 、焊接 、安装 、校正 、防腐 、成品保护 8.场外运输： 50k m [工作内容] 1.放样 、划线、截料 2.平直 、钻孔 3.拼接 、焊接 4.成品矫正 、除锈 5.成品编号堆放 | t | 1.06 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  6  页    共  22  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 011205001026 | 定制弧形铝塑板饰面 | 项目特征 1.部位： 圆立柱饰面 2.材料：4mm 厚室外氟碳铝塑板 3.加工要求： 现场弧形开槽 、折边 、定制加工 4.安装方式：钢骨架上粘贴 + 机械固定 ，接缝顺直 5.密封防水： 板缝打中性硅酮耐候胶 6.质量要求： 圆弧顺滑 、表面平整 、无色差 、无空鼓 7.工作内容：加工 、运输 、安装 、打胶 、清洁 、成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 57.27 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  7  页    共  22  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 项目特征 1. 踢脚线高度： 80mm 2. 基层材料种类 、规格： 12mm厚纤维水泥板基层 3. 面层材料品种 、规格 、颜色： 2 01#不锈钢 ， 1.0m m厚 ，表面拉丝黑钛 ，弧形。 4. 其他：含弧形加工 、安装配件 、满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 15.07 |  |  |
|  |  | 树形包立柱（左侧连廊） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  8  页    共  22  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 010608001004 | 钢构件制作 | 项目特征 1.部位： 方柱外包圆立柱钢骨架 2.骨架材质：40* 40*2.5mm镀锌方管 3.制作要求：根据圆弧形造型放样 、切割 、焊接 、校正 4.安装固定： 与水泥方柱可靠锚栓固定 ，骨架成型为圆形 5. 防腐处理： 焊接部位补刷防锈漆 ，满足室外耐久性要求 6.工作内容：放样 、下料 、焊接 、安装 、校正 、防腐 、成品保护 8.场外运输： 50k m [工作内容] 1.放样 、划线、截料 2.平直 、钻孔 3.拼接 、焊接 4.成品矫正 、除锈 5.成品编号堆放 | t | 0.44 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  9  页    共  22  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 011205001027 | 异形曲面铝单板造型树饰面 | 项目特征 1.材质规格： 2.0 mm 厚 3003 系铝单板 ，氟碳喷涂仿木纹饰面， 涂层厚度≥40 μm ; 2.异形双曲造型 , 单块板为不规则扇形 ，整体呈渐变收分树干造型 ， 需三维建模深化； 3.加工工艺： 数控折弯 + 热弯成型 ，激光精密切割 ， 内置加强筋 , 成型后二次喷涂； 4.安装工艺： 定制不锈钢挂件 +铝合金龙骨 ，三维放线定位 ， 同色密封胶处理板缝； 5.加工损耗率≥2 5% ，深化设计费 、样板费均含在综合单价内； 6.验收标准：平整度偏差≤2mm/ ㎡ ，相邻板高差 ≤1mm ，符合 JGJ 133 规范。 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 24.44 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  10  页   共  22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 项目特征 1. 踢脚线高度： 80mm 2. 基层材料种类 、规格： 12mm厚纤维水泥板基层 3. 面层材料品种 、规格 、颜色： 2 01#不锈钢 ， 1.0m m厚 ，表面拉丝黑钛 ，弧形。 4. 其他：含弧形加工 、安装配件 、满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 6.28 |  |  |
|  |  | 树叶造型（（左侧连廊） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  11  页   共  22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 010608001005 | 钢构件制作 | 项目特征 1.材质规格： 主龙骨 50×50×3m m 热镀锌方管， 次龙骨 40×40× 2.5mm 热镀锌方管 ，镀锌层厚度 ≥85 μm； 2.满焊连接 ，焊脚高度≥5mm ，焊缝打磨后环氧富锌补涂； 3.M12 膨胀螺栓+ 8mm 厚镀锌钢板吊码与顶面锚固 ， 吊点间距≤1 .2m ，承载力≥2. 5 倍设计荷载； 4.深化设计费、样板费及拉拔试验费均含在综合单价内； 5.验收标准：平整度偏差≤3mm/ ㎡ ，轮廓度偏差≤5mm 。 6.场外运输： 50k m [工作内容] 1.放样 、划线、截料 2.平直 、钻孔 3.拼接 、焊接 4.成品矫正 、除锈 5.成品编号堆放 | t | 0.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  12  页   共  22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 011302003001 | 树叶造型 | 项目特征 1.材质： 1.材质 ：采用1.2mm厚优质不锈钢造型 2.面层：镀高耐磨 、耐腐蚀氮化层 3.工艺：优质不锈钢板采用激光数控切割 ，铣型 、基材端部打磨 、端部打磨 、数控定位激光焊接立体边 ，切削刃 、精细打磨 、焊缝抛光 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆。 4.安装：墙面固定安装 、高空作业 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 17.58 |  |  |
|  |  | 连梁两端缺口吊顶 ( 左侧连廊） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  13  页   共  22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 010608001006 | 钢构件制作 | 项目特征 1.材质规格： 主龙骨 50×50×3m m 热镀锌方管， 次龙骨 40×40× 2.5mm 热镀锌方管 ，镀锌层厚度 ≥85 μm； 2.满焊连接 ，焊脚高度≥5mm ，焊缝打磨后环氧富锌补涂； 3.M12 膨胀螺栓+ 8mm 厚镀锌钢板吊码与顶面锚固 ， 吊点间距≤1 .2m ，承载力≥2. 5 倍设计荷载； 4.深化设计费、样板费及拉拔试验费均含在综合单价内； 5.验收标准：平整度偏差≤3mm/ ㎡ ，轮廓度偏差≤5mm 。 6.场外运输： 50k m [工作内容] 1.放样 、划线、截料 2.平直 、钻孔 3.拼接 、焊接 4.成品矫正 、除锈 5.成品编号堆放 | t | 0.823 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  14  页   共  22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 011302004001 | 定制钣金造型吊顶 | 项目特征 1.材质 :采用不低于1.5mm厚优质镀锌钢板 2.工艺 :通过激光切割出金属板材 , 边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭、 喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ，使产品表面圆润光滑 ，焊接接缝不显痕迹 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆。 3.设计 、定制、安装 [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 49.5 |  |  |
|  |  | 新建走廊隔墙（左侧连廊 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  15  页   共  22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 15 | 011205001028 | 水泥纤维板装饰板 | 项目特征 1.龙骨体系： 采用75 系列竖向轻钢龙骨（厚度 ≥0.6mm） + 沿顶/ 沿地龙骨（厚度≥0.6mm） ，Q5 50 镀锌钢带材质 。 竖向龙骨间距≤4 00mm ，沿顶 / 沿地龙骨与结构层采用膨胀螺栓固 定 ， 间距≤800mm 。 因隔墙高度达 3. 8m ，增设通贯龙骨（间距≤1.2m ) 及横向加固龙骨 ， 并在门洞、 转角等部位设置加强龙骨 ， 防止变形。 2.面板材料： 双面封12mm 厚水泥纤维板。 面板采用自攻螺钉固定 ，钉距≤1 50mm ，钉头沉入板面 0.5 – 1mm，做防锈处理。 3.接缝与防护： 板缝采用专用嵌缝材料 + 玻纤网格带处理 ，确保不开裂。 隔墙底部做200mm高 C20 细石混凝土墙垫 ， 防止受潮变形。 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 48.64 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  16  页   共  22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型 :水泥纤维板 2.腻子种类 :室外腻子 3.刮腻子遍数 :3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 97.28 |  |  |
| 17 | 011205001029 | 定制墙面造型 | 项目特征 1.材质 : 14mm厚结皮板覆钢化膜 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 3.工艺 :激光雕刻造型 ，边缘打磨平整 4.定制 、安装 | m2 | 9.73 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  17  页   共  22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 18 | 011508001015 | 墙面标题字 | 项目特征 1.材质 :采用1.2m m厚优质镀锌钢板+PVC填充板 2.面层：镀高耐磨 、耐腐蚀氮化层 2.工艺：采用激光数控切割 ，铣型 、基材端部打磨 、端部打磨 、数控定位激光焊接立体边 ，切削刃 、精细打磨 、焊缝抛光 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆。 3.油漆种类 、遍数： 原子灰抹面一遍 ， 防锈漆2遍 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 规格： 0.25m*8个 、0.01m*28个、 0. 15m*19个 [工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 55 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  18  页   共  22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 19 | 011508001016 | 墙面标题字 | 项目特征 1.材质 :采用1.2m m厚优质镀锌钢板+PVC填充板 2.面层：镀高耐磨 、耐腐蚀氮化层 2.工艺：采用激光数控切割 ，铣型 、基材端部打磨 、端部打磨 、数控定位激光焊接立体边 ，切削刃 、精细打磨 、焊缝抛光 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆。 3.油漆种类 、遍数： 原子灰抹面一遍 ， 防锈漆2遍 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 规格： 0.6m*1个[工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 01B038 | 定制画框 | [项目特征] 1.名称 :铝合金型材装饰画 2.边框 :铝合金极窄边框（正面宽度5毫米 侧厚3. 5公分左右） 3.面板 : 1.4mm有机板 4.画面 :高清写真 5.背板 :3mm密度板 6.规格： 1.2*0. 6*2 、0.8*0.6*1 、0.8*0.4 、0.6 *0.4 [工作内容] 1.制作 、安装 | m2 | 2.48 |  |  |
|  |  | 中间吊顶（左侧连廊 ) |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  19  页   共  22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 011302001009 | 石膏板直线吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.基层材料种类 、规格 :石膏找平腻子一遍 ，刮白胶腻子找平二遍 4.面板材料品种 、规格 :9.5mm厚单层石膏板 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 16.48 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  20  页    共  22工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                        页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 011302001010 | 铝方通吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面板材料品种 、规格 :50*90*0 .8mm厚铝方通[工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 | m2 | 47.52 |  |  |
| 23 | 011404002008 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种 、喷刷遍数 :黑色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 63.36 |  |  |
| 24 | 011404002009 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类 :耐水腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.涂料品种 、喷刷遍数 : 白色乳胶漆 、底漆一遍， 面漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 16.48 |  |  |
|  |  | 原墙造型更新（左侧连廊5块） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  21  页    共  22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 25 | 011402003001 | 墙面钣金造型油漆改色 | 项目特征 1. 施工范围：墙面金属烤漆造型的表面 ，包括造型立面 、边角外露部位 ，确保改色后无漏涂 、色差。 2. 施工工艺： 对原有镀锌板烤漆表面打磨 、清理 、除尘 ，确保基层平整 、干燥 、无杂质； 随后进行底漆涂刷， 待底漆干透后涂刷指定颜色面漆 , 面漆涂刷不少于2遍 ，确保涂层均匀 、饱满 ，无流挂 、针孔 、气泡等瑕疵。 3. 质量要求：改色后涂层颜色按照设计要求及样品标准执行 ，无明显色差 、色花现象； 涂层附着力强 ，不易脱落 、开裂 、褪色 , 具备良好的耐擦洗 、耐候性 ，能够适应室外环境使用需求；表面光滑平整 ，手感细腻 ，无明显颗粒感 、划痕等缺陷 ，与原有造型贴合紧密 ，不出现起翘 、空鼓等问题。 4. 其他要求：施工过程中需做好周边墙面 、地面及其他装饰构件的保护 ，避免油漆污染；施工完成后及时清理施工现场 ，确保 | m2 | 55.68 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  22  页    共  22工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                        页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 现场整洁； 改色后的镀锌板烤漆造型 ， 需达到装饰美观 、耐用持久的效果 ，满足墙面装饰的整体要求。 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3. 喷或刷防护材料 、油漆 |  |  |  |  |
| 26 | 011205001030 | 定制造型内容 | 项目特征 1.材质 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+5m m亚克力雕刻字 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 3.封边 :钢化膜封边 4.工艺 :激光雕刻造型 ，边缘打磨平整 5.定制 、安装[工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 17.28 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架 、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运 、改制 、维修维护 ，拆除 、堆放 、整理 ，外运 、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 左连廊大厅提升基础工程                               专业： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 012100002 | 角钢 | (综合) | kg |  |  |
| 2 | 012300003 | 型钢 | (综合) | t |  |  |
| 3 | 012903001 | 中厚钢板 | (综合) | t |  |  |
| 4 | 012913025@2 | 铝塑板 | 4mm | m2 |  |  |
| 5 | 050500003 | 胶合板 | δ5 | m2 |  |  |
| 6 | 092515001 | FC板（墙面用） | 300×600×8 | m2 |  |  |
| 7 | 092901002 | 铝方通 | 间距100 | m2 |  |  |
| 8 | 092901008 | 2.0mm铝单板 |  | m2 |  |  |
| 9 | 092901008@1 | 1.0mm 厚铝合金长城板 |  | m2 |  |  |
| 10 | 092901008@2 | 异形曲面铝单板造型树饰面 |  | m2 |  |  |
| 11 | 100103007 | 轻钢龙骨不上人型 | (平面)600×600 | m2 |  |  |
| 12 | 120303004 | 铝合金压条 | (综合) | m |  |  |
| 13 | 123915001@1 | 钛金字0.25m | 0.2m2以内 | 个 |  |  |
| 14 | 130301007 | 高级丙烯酸外墙涂料 | 无光 | kg |  |  |
| 15 | BCCLF245 | 定制画框 |  | m2 |  |  |
| 16 | BCCLF246 | 墙面钣金造型油漆改色 |  | m2 |  |  |
| 17 | BCCLF247 | 定制造型内容 |  | m2 |  |  |
| 18 | BCCLF262 | 树叶造型 |  | m2 |  |  |
| 19 | BCCLF263 | 定制钣金造型吊顶 |  | m2 |  |  |
| 20 | 补充材料001@3 | 14mm厚结皮板覆钢化膜墙面造型 |  | m2 |  |  |

工程名称：         左连廊大厅提升安装工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :左连廊大厅提升安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升安装工程             专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 电路提升（左侧连廊 ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 | 1.名称 :强电桥架 2.规格 : 100*100 mm | m | 10 |  |  |
| 2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管(JD G) 2.规格 :JDG20 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 | m | 77.22 |  |  |
| 3 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:BV 3.规格 :3*2.5 | m | 480 |  |  |
| 4 | 030413001008 | LED长条灯 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.材质 :亚克力灯罩 ，铁艺烤漆灯体 ，五金配件 ，L ED贴片光源+内壁反光面 3.规格 : 1200*70 mm ，220V ， 白光 4.安装方式 :顶面安装 ， 吊顶局部加强 、接线 5.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |  |  |
| 5 | 030413012006 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单开单控开关 2.规格 :220V, 10 A, 暗装,底边距地H+1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升安装工程               专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 左连廊大厅提升安装工程          专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 左连廊大厅提升安装工程             专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 左连廊大厅提升安装工程                               专业：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250000002@1 | LED条形灯,70X1200mm |  | 套 |  |  |
| 2 | 260501002@1 | 单开单控开关 |  | 只 |  |  |
| 3 | 280001011@1 | 塑料绝缘导线BV2.5mm2 |  | m |  |  |
| 4 | 290100002@1 | 强电桥架100*100mm |  | m |  |  |
| 5 | 290609001@1 | JDG管20 |  | m |  |  |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称 :府谷县第四中学右连廊大厅提升项目

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 右连廊大厅提升基础工程 |  |
| 2 | 右连廊大厅提升安装工程 |  |
| 合 计 |  |  |

工程名称：         右连廊大厅提升基础工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :右连廊大厅提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 右连廊大厅提升 |  |  |  |  |  |
|  |  | 右连廊拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011706002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 项目特征 1.拆除部位： 铝矩管隔断墙（含立柱 、横档 、面板 、连接件等） 2.构件材质： 铝合金矩管框架 、配套金属连接件 、 固定件 3.拆除范围：含矩管表面钣金造型 4.拆除要求： 人工拆除 ，避免损坏周边建筑结构 、地面 、 门窗及管线 5.废弃物处理：拆除废料分类清理 、集中堆放 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 11.78 |  |  |
|  |  | 走廊门头提升（右侧连廊） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  2  页    共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 2 | 010608001007 | 钢构件制作 | 项目特征 1.材质规格：40 ×40*2.5mm 热镀锌方管 2.制作安装： 方管切割 、焊接 、校正 、防锈补漆 , 焊缝防腐处理 3. 固定方式： 与主体结构可靠连接固定 ，满足室外抗风 、承重要求 4.构造要求： 按铝单板排版及安装模数设置龙骨 , 平整度 、垂直度符合规范 6. 防腐要求： 热镀锌成品 ，焊接点补刷防锈漆 ，满足室外耐候要求 7.包含内容： 下料 、焊接 、安装 、校正 、清理 、成品保护等全部工作 8.场外运输： 50k m [工作内容] 1.放样 、划线、截料 2.平直 、钻孔 3.拼接 、焊接 4.成品矫正 、除锈 5.成品编号堆放 | t | 0.7 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  3  页    共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 3 | 011205001031 | 定制铝单板墙面 | 项目特征 1.材质厚度： 2.0 mm 厚铝合金单板 2.表面处理： 户外氟碳喷涂三涂 , 颜色按设计要求 3.加工要求： 定制加工 、折边、 开槽 、加强筋、 焊耳 / 角码等全部深化制作 4.安装方式：钢骨架上干挂安装 , 配套镀锌角码 、不锈钢螺栓 、结构胶固定 5.密封防水： 板缝打中性硅酮耐候密封胶 ， 防水 、抗裂 、室外耐候 6.质量要求：平整度 、垂直度 、胶缝顺直 ，符合外墙施工及验收规范 7.工作内容： 测量 、深化 、定制加工 、运输 、安装 、打胶 、清洁 、成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 34.24 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  4  页    共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 011205001032 | 铝合金长城板墙面 | 项目特征 1.材质规格： 1.0 mm 厚铝合金长城板 ，压型成品， 规格100*50mm 2.表面处理： 户外氟碳喷涂 ，纯色 ，颜色按设计要求 3.加工内容： 工厂定制加工 、切割 、开孔 、加强 、配套配件 4.安装方式： 龙骨基层上卡扣 /螺钉固定安装 ，排版顺直 5. 防水密封： 板缝及收口位置打中性耐候密封胶 , 室外防水耐候 6.质量要求： 安装牢固 、表面平整 、线条顺直 、无色差 ，符合外墙饰面验收标准 7.工作内容： 测量 、深化 、加工 、运输 、安装 、打胶 、清洁 、成品保护等全部工序 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 12.8 |  |  |
|  |  | 圆形包立柱（右侧连廊） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  5  页    共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 010608001008 | 钢构件制作 | 项目特征 1.部位： 方柱外包圆立柱钢骨架 2.骨架材质：40* 40*2.5mm镀锌方管 3.制作要求：根据圆弧形造型放样 、切割 、焊接 、校正 4.安装固定： 与水泥方柱可靠锚栓固定 ，骨架成型为圆形 5. 防腐处理： 焊接部位补刷防锈漆 ，满足室外耐久性要求 6.工作内容：放样 、下料 、焊接 、安装 、校正 、防腐 、成品保护 8.场外运输： 50k m [工作内容] 1.放样 、划线、截料 2.平直 、钻孔 3.拼接 、焊接 4.成品矫正 、除锈 5.成品编号堆放 | t | 1.06 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  6  页    共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 011205001033 | 定制弧形铝塑板饰面 | 项目特征 1.部位： 圆立柱饰面 2.材料：4mm 厚室外氟碳铝塑板 3.加工要求： 现场弧形开槽 、折边 、定制加工 4.安装方式：钢骨架上粘贴 + 机械固定 ，接缝顺直 5.密封防水： 板缝打中性硅酮耐候胶 6.质量要求： 圆弧顺滑 、表面平整 、无色差 、无空鼓 7.工作内容：加工 、运输 、安装 、打胶 、清洁 、成品保护 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 57.27 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  7  页    共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 项目特征 1. 踢脚线高度： 80mm 2. 基层材料种类 、规格： 12mm厚纤维水泥板基层 3. 面层材料品种 、规格 、颜色： 2 01#不锈钢 ， 1.0m m厚 ，表面拉丝黑钛 ，弧形。 4. 其他：含弧形加工 、安装配件 、满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 15.07 |  |  |
|  |  | 树形包立柱（右侧连廊） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  8  页    共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 010608001009 | 钢构件制作 | 项目特征 1.部位： 方柱外包圆立柱钢骨架 2.骨架材质：40* 40*2.5mm镀锌方管 3.制作要求：根据圆弧形造型放样 、切割 、焊接 、校正 4.安装固定： 与水泥方柱可靠锚栓固定 ，骨架成型为圆形 5. 防腐处理： 焊接部位补刷防锈漆 ，满足室外耐久性要求 6.工作内容：放样 、下料 、焊接 、安装 、校正 、防腐 、成品保护 8.场外运输： 50k m [工作内容] 1.放样 、划线、截料 2.平直 、钻孔 3.拼接 、焊接 4.成品矫正 、除锈 5.成品编号堆放 | t | 0.44 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  9  页    共  24  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 011205001034 | 异形曲面铝单板造型树饰面 | 项目特征 1.材质规格： 2.0 mm 厚 3003 系铝单板 ，氟碳喷涂仿木纹饰面， 涂层厚度≥40 μm ; 2.异形双曲造型 , 单块板为不规则扇形 ，整体呈渐变收分树干造型 ， 需三维建模深化； 3.加工工艺： 数控折弯 + 热弯成型 ，激光精密切割 ， 内置加强筋 , 成型后二次喷涂； 4.安装工艺： 定制不锈钢挂件 +铝合金龙骨 ，三维放线定位 ， 同色密封胶处理板缝； 5.加工损耗率≥2 5% ，深化设计费 、样板费均含在综合单价内； 6.验收标准：平整度偏差≤2mm/ ㎡ ，相邻板高差 ≤1mm ，符合 JGJ 133 规范。 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 24.44 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  10  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 项目特征 1. 踢脚线高度： 80mm 2. 基层材料种类 、规格： 12mm厚纤维水泥板基层 3. 面层材料品种 、规格 、颜色： 2 01#不锈钢 ， 1.0m m厚 ，表面拉丝黑钛 ，弧形。 4. 其他：含弧形加工 、安装配件 、满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 6.28 |  |  |
|  |  | 树叶造型（（右侧连廊） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  11  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 010608001010 | 钢构件制作 | 项目特征 1.材质规格： 主龙骨 50×50×3m m 热镀锌方管， 次龙骨 40×40× 2.5mm 热镀锌方管 ，镀锌层厚度 ≥85 μm； 2.满焊连接 ，焊脚高度≥5mm ，焊缝打磨后环氧富锌补涂； 3.M12 膨胀螺栓+ 8mm 厚镀锌钢板吊码与顶面锚固 ， 吊点间距≤1 .2m ，承载力≥2. 5 倍设计荷载； 4.深化设计费、样板费及拉拔试验费均含在综合单价内； 5.验收标准：平整度偏差≤3mm/ ㎡ ，轮廓度偏差≤5mm 。 6.场外运输： 50k m [工作内容] 1.放样 、划线、截料 2.平直 、钻孔 3.拼接 、焊接 4.成品矫正 、除锈 5.成品编号堆放 | t | 0.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  12  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 011302003002 | 树叶造型 | 项目特征 1.材质： 1.材质 ：采用1.2mm厚优质不锈钢造型 2.面层：镀高耐磨 、耐腐蚀氮化层 3.工艺：优质不锈钢板采用激光数控切割 ，铣型 、基材端部打磨 、端部打磨 、数控定位激光焊接立体边 ，切削刃 、精细打磨 、焊缝抛光 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆。 4.安装：墙面固定安装 、高空作业 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 17.58 |  |  |
|  |  | 连梁两端缺口吊顶 (右侧连廊） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  13  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 010608001011 | 钢构件制作 | 项目特征 1.材质规格： 主龙骨 50×50×3m m 热镀锌方管， 次龙骨 40×40× 2.5mm 热镀锌方管 ，镀锌层厚度 ≥85 μm； 2.满焊连接 ，焊脚高度≥5mm ，焊缝打磨后环氧富锌补涂； 3.M12 膨胀螺栓+ 8mm 厚镀锌钢板吊码与顶面锚固 ， 吊点间距≤1 .2m ，承载力≥2. 5 倍设计荷载； 4.深化设计费、样板费及拉拔试验费均含在综合单价内； 5.验收标准：平整度偏差≤3mm/ ㎡ ，轮廓度偏差≤5mm 。 6.场外运输： 50k m [工作内容] 1.放样 、划线、截料 2.平直 、钻孔 3.拼接 、焊接 4.成品矫正 、除锈 5.成品编号堆放 | t | 0.823 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  14  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 011302004002 | 定制钣金造型吊顶 | 项目特征 1.材质 :采用不低于1.5mm厚优质镀锌钢板 2.工艺 :通过激光切割出金属板材 , 边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭、 喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ，使产品表面圆润光滑 ，焊接接缝不显痕迹 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆。 3.设计 、定制、安装 [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 49.5 |  |  |
|  |  | 新建走廊隔墙（右侧连廊） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  15  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 15 | 011205001035 | 水泥纤维板装饰板 | 项目特征 1.龙骨体系： 采用75 系列竖向轻钢龙骨（厚度 ≥0.6mm） + 沿顶/ 沿地龙骨（厚度≥0.6mm） ，Q5 50 镀锌钢带材质 。 竖向龙骨间距≤4 00mm ，沿顶 / 沿地龙骨与结构层采用膨胀螺栓固 定 ， 间距≤800mm 。 因隔墙高度达 3. 8m ，增设通贯龙骨（间距≤1.2m ) 及横向加固龙骨 ， 并在门洞、 转角等部位设置加强龙骨 ， 防止变形。 2.面板材料： 双面封12mm 厚水泥纤维板。 面板采用自攻螺钉固定 ，钉距≤1 50mm ，钉头沉入板面 0.5 – 1mm，做防锈处理。 3.接缝与防护： 板缝采用专用嵌缝材料 + 玻纤网格带处理 ，确保不开裂。 隔墙底部做200mm高 C20 细石混凝土墙垫 ， 防止受潮变形。 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 48.64 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  16  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型 :水泥纤维板 2.腻子种类 :室外腻子 3.刮腻子遍数 :3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 97.28 |  |  |
| 17 | 011205001036 | 定制墙面造型 | 项目特征 1.材质 : 14mm厚结皮板覆钢化膜 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 3.工艺 :激光雕刻造型 ，边缘打磨平整 4.定制 、安装 | m2 | 9.73 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  17  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 18 | 01B039 | 落地展示台 | [项目特征] 1.材质 :采用不低于1.5mm厚优质镀锌钢板 2.工艺 :通过激光切割出金属板材 , 边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭、 喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ，使产品表面圆润光滑 ，焊接接缝不显痕迹 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆。 3.设计 、定制、安装 4.规格0.5*0.5* 0.6 、0.5*0.5*1 、0.5*0.5*0.8 、0.5*0.5*0.7 [工作内容] 1.制作 、安装 | 个 | 4 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  18  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 19 | 01B040 | 墙面展架 | [项目特征] 1.材质 :采用不低于1.5mm厚优质镀锌钢板 2.工艺 :通过激光切割出金属板材 , 边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭、 喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ，使产品表面圆润光滑 ，焊接接缝不显痕迹 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆。 3.设计 、定制、安装 [工作内容] 1.制作 、安装 | m | 3.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  19  页   共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 20 | 011508001017 | 墙面标题字 | 项目特征 1.材质 :采用1.2m m厚优质镀锌钢板+PVC填充板 2.面层：镀高耐磨 、耐腐蚀氮化层 2.工艺：采用激光数控切割 ，铣型 、基材端部打磨 、端部打磨 、数控定位激光焊接立体边 ，切削刃 、精细打磨 、焊缝抛光 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆。 3.油漆种类 、遍数： 原子灰抹面一遍 ， 防锈漆2遍 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 规格： 0.25m*20个 、0. 15m*34个[工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 54 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  20  页    共  24工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                        页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 011508001018 | 落地标题字 | 项目特征 1.材质 :采用1.2m m厚优质镀锌钢板+PVC填充板 2.面层：镀高耐磨 、耐腐蚀氮化层 2.工艺：采用激光数控切割 ，铣型 、基材端部打磨 、端部打磨 、数控定位激光焊接立体边 ，切削刃 、精细打磨 、焊缝抛光 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆。 3.油漆种类 、遍数： 原子灰抹面一遍 ， 防锈漆2遍 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 规格： 0.5m*0.5 m*3个 [工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 中间吊顶（右侧连廊 ) |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  21  页    共  24页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 011302001011 | 石膏板直线吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.基层材料种类 、规格 :石膏找平腻子一遍 ，刮白胶腻子找平二遍 4.面板材料品种 、规格 :9.5mm厚单层石膏板 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 18.8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  22  页    共  24工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                        页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 23 | 011302001012 | 铝方通吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面板材料品种 、规格 :50*90*0 .8mm厚铝方通[工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 | m2 | 45.36 |  |  |
| 24 | 011404002010 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种 、喷刷遍数 :黑色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 63.36 |  |  |
| 25 | 011404002011 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类 :耐水腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.涂料品种 、喷刷遍数 : 白色乳胶漆 、底漆一遍， 面漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 18.8 |  |  |
|  |  | 原墙造型更新（右侧连廊6块） |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  23  页    共  24工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                        页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 26 | 011402003002 | 墙面钣金造型油漆改色 | 项目特征 1. 施工范围：墙面金属烤漆造型的表面 ，包括造型立面 、边角外露部位 ，确保改色后无漏涂 、色差。 2. 施工工艺： 对原有镀锌板烤漆表面打磨 、清理 、除尘 ，确保基层平整 、干燥 、无杂质； 随后进行底漆涂刷， 待底漆干透后涂刷指定颜色面漆 , 面漆涂刷不少于2遍 ，确保涂层均匀 、饱满 ，无流挂 、针孔 、气泡等瑕疵。 3. 质量要求：改色后涂层颜色按照设计要求及样品标准执行 ，无明显色差 、色花现象； 涂层附着力强 ，不易脱落 、开裂 、褪色 , 具备良好的耐擦洗 、耐候性 ，能够适应室外环境使用需求；表面光滑平整 ，手感细腻 ，无明显颗粒感 、划痕等缺陷 ，与原有造型贴合紧密 ，不出现起翘 、空鼓等问题。 4. 其他要求：施工过程中需做好周边墙面 、地面及其他装饰构件的保护 ，避免油漆污染；施工完成后及时清理施工现场 ，确保 | m2 | 55.68 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  24  页    共  24工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                        页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 现场整洁； 改色后的镀锌板烤漆造型 ， 需达到装饰美观 、耐用持久的效果 ，满足墙面装饰的整体要求。 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3. 喷或刷防护材料 、油漆 |  |  |  |  |
| 27 | 011205001037 | 定制造型内容 | 项目特征 1.材质 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+5m m亚克力雕刻字 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 3.封边 :钢化膜封边 4.工艺 :激光雕刻造型 ，边缘打磨平整 5.定制 、安装[工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 20.88 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架 、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运 、改制 、维修维护 ，拆除 、堆放 、整理 ，外运 、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 右连廊大厅提升基础工程                               专业： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 012100002 | 角钢 | (综合) | kg |  |  |
| 2 | 012300003 | 型钢 | (综合) | t |  |  |
| 3 | 012903001 | 中厚钢板 | (综合) | t |  |  |
| 4 | 012913025@1 | 铝塑板 | 4mm | m2 |  |  |
| 5 | 050500003 | 胶合板 | δ5 | m2 |  |  |
| 6 | 092515001 | FC板（墙面用） | 300×600×8 | m2 |  |  |
| 7 | 092901002 | 铝方通 | 间距100 | m2 |  |  |
| 8 | 092901008 | 2.0mm铝单板 |  | m2 |  |  |
| 9 | 092901008@1 | 1.0mm 厚铝合金长城板 |  | m2 |  |  |
| 10 | 092901008@2 | 异形曲面铝单板造型树饰面 |  | m2 |  |  |
| 11 | 120303004 | 铝合金压条 | (综合) | m |  |  |
| 12 | 123915001@2 | 钛金字0.25m*0.25 | 0.2m2以内 | 个 |  |  |
| 13 | 130301007 | 高级丙烯酸外墙涂料 | 无光 | kg |  |  |
| 14 | BCCLF172 | 落地展示台 |  | 个 |  |  |
| 15 | BCCLF244 | 定制钣金造型吊顶 |  | m2 |  |  |
| 16 | BCCLF246 | 墙面钣金造型油漆改色 |  | m2 |  |  |
| 17 | BCCLF247 | 定制造型内容 |  | m2 |  |  |
| 18 | BCCLF248 | 墙面展架 |  | m |  |  |
| 19 | BCCLF262 | 树叶造型 |  | m2 |  |  |
| 20 | 补充材料001@3 | 14mm厚结皮板覆钢化膜墙面造型 |  | m2 |  |  |

工程名称：         右连廊大厅提升安装工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :右连廊大厅提升安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升安装工程             专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 电路提升（右侧连廊 ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409016002 | 桥架槽盒安装 | 1.名称 :强电桥架 2.规格 : 100*100 mm | m | 10 |  |  |
| 2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管(JD G) 2.规格 :JDG20 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 | m | 77.22 |  |  |
| 3 | 030412003002 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:BV 3.规格 :3*2.5 | m | 480 |  |  |
| 4 | 030413001009 | LED长条灯 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.材质 :亚克力灯罩 ，铁艺烤漆灯体 ，五金配件 ，L ED贴片光源+内壁反光面 3.规格 : 1200*70 mm ，220V ， 白光 4.安装方式 :顶面安装 ， 吊顶局部加强 、接线 5.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |  |  |
| 5 | 030413001010 | 普通灯具 | 项目特征 1.名称:LED筒灯（3寸） 2.规格 :6W,6500 K 3.安装方式 : 吸顶嵌入式安装 4.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 20 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升安装工程             专业/标段：通用安装工程                                          第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 030413012007 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单开单控开关 2.规格 :220V, 10 A, 暗装,底边距地H+1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升安装工程               专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 右连廊大厅提升安装工程          专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 右连廊大厅提升安装工程             专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 右连廊大厅提升安装工程                               专业：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250000002@1 | LED条形灯,70X1200mm |  | 套 |  |  |
| 2 | 250000002@4 | LED筒灯（3寸） |  | 套 |  |  |
| 3 | 260501002@1 | 单开单控开关 |  | 只 |  |  |
| 4 | 280001011@1 | 塑料绝缘导线BV2.5mm2 |  | m |  |  |
| 5 | 290100002@1 | 强电桥架100*100mm |  | m |  |  |
| 6 | 290609001@1 | JDG管20 |  | m |  |  |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称 :府谷县第四中学教学楼通道提升项目

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼通道提升基础工程 |  |
| 2 | 教学楼通道提升安装工程 |  |
| 合 计 |  |  |

工程名称：         教学楼通道提升基础工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :教学楼通道提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 教学楼通道提升 |  |  |  |  |  |
|  |  | 教学楼通道顶部 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 铝方通吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面板材料品种 、规格 :50*90*0 .8mm厚铝方通[工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 | m2 | 47.44 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  2  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 2 | 011302001002 | 石膏板直线吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.基层材料种类 、规格 :刮白腻子找平三遍 4.面板材料品种 、规格 :9.5mm厚双层石膏板 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 13 |  |  |
| 3 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种 、喷刷遍数 :黑色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 54.58 |  |  |
| 4 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类 :耐水腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.涂料品种 、喷刷遍数 : 白色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 13 |  |  |
|  |  | 教学楼通道左墙 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  3  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 011205001015 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.面层 :9.5mm厚纸面石膏板 2.基层 : 12mm厚阻燃板 3.龙骨 :木龙骨 4.工艺 :板材裁切 、分割 、安装、 固定 5.定制 、安装[工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 22.74 |  |  |
| 6 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.材质 :艺术漆 2.遍数 :底漆一遍 , 面漆两遍 3.基层材质 :室外柔性腻子 ，满刮三遍 4.工艺 :墙面找平 , 砂纸打磨平整 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 22.74 |  |  |
| 7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 项目特征 1.面层 :不锈钢踢脚线 2.基层 :9mm厚阻燃板 3.工艺 :板材裁切 、分割 4.安装 :墙面钉装[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 7.58 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  4  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 011205001016 | 造型布置 | [项目特征] 1.造型布置 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 10.5 |  |  |
| 9 | 011508001011 | 箱体字 | 项目特征 1.材质 :采用1.5m m厚优质镀锌钢板 2.规格 :500*500 mm,侧厚80mm 3.工艺 :采用激光数控切割 ，铣型 、基材端部打磨 、端部打磨 、数控定位激光焊接立体边 ，切削刃 、精细打磨 、焊缝抛光 4.面层 : 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 ， 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 5.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 8 |  |  |
|  |  | 教学楼通道右墙 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  5  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 011205001017 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.面层 :9.5mm厚纸面石膏板 2.基层 : 12mm厚阻燃板 3.龙骨 :木龙骨 4.工艺 :板材裁切 、分割 、安装、 固定 5.定制 、安装[工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 22.74 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  6  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 011405001001 | 墙纸裱糊 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 22.74 |  |  |
| 12 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 项目特征 1.面层 :不锈钢踢脚线 2.基层 :9mm厚阻燃板 3.工艺 :板材裁切 、分割 4.安装 :墙面钉装[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 7.58 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  7  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 011205001018 | 造型布置 | [项目特征] 1.造型布置 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字+8mm软木板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 8.4 |  |  |
| 14 | 011508001012 | 箱体字 | 项目特征 1.材质 :采用1.5m m厚优质镀锌钢板 2.规格 :500*500 mm,侧厚80mm 3.工艺 :采用激光数控切割 ，铣型 、基材端部打磨 、端部打磨 、数控定位激光焊接立体边 ，切削刃 、精细打磨 、焊缝抛光 4.面层 : 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 ， 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 5.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 8 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升基础工程               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架 、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运 、改制 、维修维护 ，拆除 、堆放 、整理 ，外运 、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升基础工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 教学楼通道提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 教学楼通道提升基础工程                               专业： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 023303001@1 | 宣绒壁布 |  | m2 |  |  |
| 2 | 030107033 | 膨胀螺栓 | M8×60 | 10套 |  |  |
| 3 | 031509001 | 铁件 | (综合) | kg |  |  |
| 4 | 050401006 | 板枋材 | 杉木 | m3 |  |  |
| 5 | 050500005@2 | 阻燃板 | δ 12 | m2 |  |  |
| 6 | 090101001 | 纸面石膏板 |  | m2 |  |  |
| 7 | 090101001@1 | 纸面石膏板 | 9.5 | m2 |  |  |
| 8 | 092901002 | 铝方通 | 间距100 | m2 |  |  |
| 9 | 100103007 | 轻钢龙骨不上人型 | (平面)600×600 | m2 |  |  |
| 10 | 100103016 | 轻钢龙骨上人型 | (平面)600×600 | m2 |  |  |
| 11 | 120301001 | 拉丝不锈钢踢脚线 |  | m |  |  |
| 12 | 120703005 | 石膏顶角线 | 80×30 | m |  |  |
| 13 | 123915005@2 | 箱体字（0.5*0.5） | 4.0m2以内 | 个 |  |  |
| 14 | 130101009 | 腻子粉 | (成品) | kg |  |  |
| 15 | 130111031 | 苯丙乳胶底漆 | (综合) | kg |  |  |
| 16 | 130303004@1 | 苯丙乳胶漆（黑色） | 内墙用 | kg |  |  |
| 17 | 130303004@2 | 苯丙乳胶漆（艺术漆） | 内墙用 | kg |  |  |
| 18 | 255901001 | 吊杆 |  | kg |  |  |
| 19 | BCCLF235 | 造型布置 |  | m2 |  |  |
| 20 | BCCLF236 | 造型布置2 |  | m2 |  |  |

工程名称：         教学楼通道提升安装工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :教学楼通道提升安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升安装工程             专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 教学楼通道顶部 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409016003 | 桥架槽盒安装 | 1.名称 :强电桥架 2.规格 : 100*100 mm | m | 8 |  |  |
| 2 | 030412001003 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管(JD G) 2.规格 :JDG20 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 | m | 89.22 |  |  |
| 3 | 030412003003 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:BV 3.规格 :3*2.5 | m | 276 |  |  |
| 4 | 030413001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.材质 :亚克力灯罩 ，铁艺烤漆灯体 ，五金配件 ，L ED贴片光源+内壁反光面 3.规格 : 1200*70 mm ，220V ， 白光 4.安装方式 :顶面安装 ， 吊顶局部加强 、接线 5.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 12 |  |  |
| 5 | 030413012001 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单开单控开关 2.规格 :220V, 10 A, 暗装,底边距地H+1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升安装工程               专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 教学楼通道提升安装工程          专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 教学楼通道提升安装工程             专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 教学楼通道提升安装工程                               专业：通用安装工程                                  第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250000002@1 | LED条形灯,70X1200mm |  | 套 |  |  |
| 2 | 260501002@1 | 单开单控开关 |  | 只 |  |  |
| 3 | 280001011@1 | 塑料绝缘导线BV2.5mm2 |  | m |  |  |
| 4 | 290100002@1 | 强电桥架100*100mm |  | m |  |  |
| 5 | 290609001@1 | JDG管20 |  | m |  |  |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称 :府谷县第四中学校园氛围提升项目

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园氛围提升基础工程 |  |
| 合 计 |  |  |

工程名称：          校园氛围提升基础工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :校园氛围提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 校园氛围提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 校园氛围提升 |  |  |  |  |  |
|  |  | 导视系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 050307008002 | 总导视 | 项目特征 1.名称：优质镀锌板烤漆字+锚固件+喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 2.材质：采用1.5 mm厚优质镀锌钢板 ，规格： 2.3m* 2m 3.工艺：通过激光切割出金属板材 ，边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭 、喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ，使产品表面圆润光滑 ，焊接接缝不显痕迹 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 ， 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 4.高空安装 、起重设备辅助吊运 、现场安装 [工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镌字 、喷字 5.运输 、安装 6.刷油漆 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 校园氛围提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  2  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 2 | 050307008003 | 万象导视 | 项目特征 1.名称：优质镀锌板烤漆字+锚固件+喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 2.材质：采用1.5 mm厚优质镀锌钢板 ，规格： 0.6*2 .6m 3.工艺：通过激光切割出金属板材 ，边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭 、喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ，使产品表面圆润光滑 ，焊接接缝不显痕迹 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 ， 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 4.高空安装 、起重设备辅助吊运 、现场安装 [工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镌字 、喷字 5.运输 、安装 6.刷油漆 | 个 | 3 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 校园氛围提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  3  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 3 | 011507001003 | 定制壁挂宣传栏 | 项目特征 1.材质：采用1.5 mm厚优质镀锌钢板+优质热镀锌钢骨架+可开启造型宣传栏框架+超白钢化玻璃窗体+液压支撑杆+不锈钢锁体+汽车级油漆精细分色+亚克力共挤板精雕焗漆字 2.规格： 6500*1 800mm 3. 内容画面：采用六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 4.工艺：通过激光切割出金属板材 ，边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭 、喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 5.起重设备辅助吊运 、现场安装[工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作 、安装 3.面层制作 、安装 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 11.7 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 校园氛围提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  4  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 050307008004 | 楼层索引 | 项目特征 1.材质 :采用1.5m m厚优质镀锌钢板+瓷白亚克力板 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 3.工艺 :通过激光切割出金属板材 , 边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭、 喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ，使产品表面圆润光滑 ，焊接接缝不显痕迹 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 4.定制 、安装[工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镌字 、喷字 5.运输 、安装 6.刷油漆 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 教学楼山墙 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 校园氛围提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  5  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 011507001004 | 爱己达人榜 | 项目特征 1.材质 :采用1.5m m厚优质镀锌钢板 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 3.骨架 :40*40*3 mm镀锌方管焊接骨架 4.工艺 :通过激光切割出金属板材 , 边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭、 喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ，使产品表面圆润光滑 ，焊接接缝不显痕迹 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 5.规格： 5*2.6m 6.定制 、安装[工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作 、安装 3.面层制作 、安装 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 13 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 校园氛围提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  6  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 011205003001 | 教学楼走廊封堵文化墙 | 项目特征 1.砌块品种：PU聚氨酯空心砖， 主规格390× 190 ×190mm； 2.墙体类型： 户外走廊堵头填充墙 ，墙厚190mm； 3.砂浆：M5.0水泥混合砂浆； 4.墙体高度： 3.4 m（至结构板底） ; 5.勾缝： 原浆勾缝； 6.墙底部设300mm高C20细石混凝土防潮基座 ， 厚同墙； 7.顶部按规范斜砌顶紧 ，配筋与主体结构拉结； [工作内容] 1.清理基层 2.运输 、安装 3.勾缝 、塞口 | m2 | 8.5 |  |  |
| 7 | 010502032001 | 零星现浇构件 | [项目特征] 1.构件名称 :细石混凝土防潮基座 2.混凝土种类 : 防水混凝土 3.混凝土强度等级 :C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑 、振捣 、养护 | m3 | 0.23 |  |  |
|  |  | 体育围栏 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 校园氛围提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  7  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 01B003 | 体育围栏造型 | [项目特征] 1.材质 :采用1.5m m厚优质镀锌钢板 2.工艺 :采用激光数控切割 ，铣型 、基材端部打磨 、端部打磨 、数控定位激光焊接立体边 ，切削刃 、精细打磨 、焊缝抛光 3.面层 : 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 ， 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 ，背面填充PVC板固定[工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m2 | 39 |  |  |
|  |  | 缓步台 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 校园氛围提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  8  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 011205001020 | 定制墙面造型文化 | 项目特征 1.基层： 14 mm厚结皮板 ，CNC一体雕刻 ，边缘无崩茬。 2. 图文： 正面覆钢化膜高彩UV喷印（CMYK） 。 3.色彩： 六色高清UV+专色印 ，正面视觉无色差； 防眩光纳米涂层 , 指纹易擦。 4. 防护：表面覆可揭PE保护膜 ，运输及安装期间防划 ，验收后一次性撕除。 5.安装： 定制造型产品基础安装服务 6.配件 、结构胶 、打孔镜钉 、运输必要的保护措施 、填充材料等交付辅材 [工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.运输 、安装 4.刷油漆 | m2 | 4.32 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 校园氛围提升基础工程                   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 校园氛围提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 校园氛围提升基础工程                专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 校园氛围提升基础工程                                   专业： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020901001 | 塑料薄膜 |  | m2 |  |  |
| 2 | 341101001 | 水 |  | m3 |  |  |
| 3 | BCCLF242 | 教学楼走廊封堵文化墙 |  | m2 |  |  |
| 4 | BCCLF244 | 总导视 |  | 个 |  |  |
| 5 | BCCLF245 | 万象导视 |  | 个 |  |  |
| 6 | BCCLF246 | 定制壁挂宣传栏 |  | m2 |  |  |
| 7 | BCCLF247 | 楼层索引 |  | 个 |  |  |
| 8 | BCCLF250 | 定制爱己达人榜 |  | m2 |  |  |
| 9 | BCCLF251 | 体育围栏造型 |  | m2 |  |  |
| 10 | 补充材料001@1 | 14mm厚结皮板覆钢化膜文化墙 |  | m2 |  |  |
| 11 | 802101012 | 预拌混凝土 | C20 | m3 |  |  |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称 :府谷县第四中学学生成长发展中心提升项目

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学生成长发展中心基础工程 |  |
| 2 | 学生成长发展中心安装工程 |  |
| 合 计 |  |  |

工程名称：       学生成长发展中心基础工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :学生成长发展中心基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  64  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 部室改造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 学生成长中心-整体装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 项目特征 墙体材质：加气块填充墙 墙体厚度： 200mm左右； 墙体位置： 室内非承重隔墙； 墙面状况：含 20 mm 厚水泥砂浆抹灰层； 拆除方式： 人工拆除； 保护要求： 需保护相邻墙体及地面面层（铺设 50 mm 厚木板防护） ; 垃圾处理：拆除垃圾装袋后集中堆放至室外指定场地 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m3 | 4.04 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  2  页

共  64  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 2 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 项目特征 1.拆除内容：钢制防盗门整体拆除 2.材质规格：钢制防盗门 ，含门框 、 门扇 、五金配件 、膨胀螺栓固定件 3.拆除方式： 人工拆除 4.包含内容：拆除门扇 、 门框 、五金 、固定件 ，清理洞口基层 5.垃圾处理：废料集中堆放 ，不含外运 6.成品保护： 保护墙体 、地面 、周边成品不受损坏 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 010802003001 | 防盗门 | [项目特征] 1. 门洞口尺寸 : 15 00*2100 2.框 、扇材质、 规格 :钢制防盗门 3.五金种类 、规格 :配套五金锁具 4.其他工艺要求 :门制作 、安装 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 | m2 | 3.15 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  3  页

共  64  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 010807001001 | 金属(塑钢 、断桥)窗 | 70组合系列断桥铝合金LOE-E中空玻璃窗 [项目特征] 1.70系列断桥铝合金窗框 2.LOE-E（5+12A +5） 透明中空玻璃 3.三元乙丙（EPD M） 橡胶密封胶条 , 三道密封设计 [工作内容] 1. 窗制作 、运输 、安装 2.五金 、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 5.4 |  |  |
| 5 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.材质 :免漆板木门 ，木饰面门及门套,规格： 2.05 m*0.8m 2.锁具 :配套五金锁具 3. 门制作 、安装[工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 1.64 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  4  页

共  64  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 011205001021 | 水泥纤维板装饰板 | 项目特征 1.龙骨体系： 采用75 系列竖向轻钢龙骨（厚度 ≥0.6mm） + 沿顶/ 沿地龙骨（厚度≥0.6mm） ，Q5 50 镀锌钢带材质 。 竖向龙骨间距≤4 00mm ，沿顶 / 沿地龙骨与结构层采用膨胀螺栓固 定 ， 间距≤800mm 。 因隔墙高度达 3. 8m ，增设通贯龙骨（间距≤1.2m ) 及横向加固龙骨 ， 并在门洞、 转角等部位设置加强龙骨 ， 防止变形。 2.面板材料： 双面封12mm 厚水泥纤维板。 面板采用自攻螺钉固定 ，钉距≤1 50mm ，钉头沉入板面 0.5 – 1mm，做防锈处理。 3.接缝与防护： 板缝采用专用嵌缝材料 + 玻纤网格带处理 ，确保不开裂。 隔墙底部做200mm高 C20 细石混凝土墙垫 ， 防止受潮变形。 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 68 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  5  页

共  64  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.腻子种类 :室外腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.油漆品种 、刷漆遍数 :外墙涂刷彩色涂料 、底漆一遍 ，面漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 136 |  |  |
| 8 | 011205001022 | 墙 、柱面装饰板 | 项目特征 1.面层 :9.5mm厚纸面石膏板 2.基层 :9mm厚阻燃板 3.龙骨 :轻钢龙骨 4.工艺 :板材裁切 、分割 、安装、 固定 5.定制 、安装[工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 12.95 |  |  |
| 9 | 011403001003 | 造型墙面乳胶漆 、腻子 | [项目特征] 1.腻子种类 :室内腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 25.9 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  6  页

共  64  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 011104002001 | 强化复合木地板 | 项目特征 1.材质 :强化复合木地板 2.规格 : 12mm厚 3.基层 :3～5mm厚泡沫塑料衬垫 4.工艺 :板材裁切 、分割 、固定铺装 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料 | m2 | 115.1 |  |  |
| 11 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 项目特征 1.材质 :竹木踢脚线 2.规格:H=80mm 3.制作 、安装[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 59 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  7  页

共  64  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 011104002002 | 防腐木地板 | 项目特征 1.龙骨材质：45* 45mm防腐木龙骨 2.面板材质： 20m m 厚防腐木板材 3.基层处理： 木龙骨找平 、固定 , 间距符合400mm 4.安装方式： 防腐木板平铺 ，钉接 / 螺栓固定，拼缝顺直 5. 防腐要求： 木材经防腐处理 ，满足户外防腐 、防虫 、防霉标准 6.表面处理： 打磨平整 ，接缝严密 ，平整度符合验收规范 7.含龙骨制作安装 、板材铺设 、成品保护等全部工序 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料 | m2 | 21 |  |  |
|  |  | 学生成长中心-中庭部分 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  8  页

共  64  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 011302001004 | 石膏板直线吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.基层材料种类 、规格 :石膏找平腻子一遍 ，刮白胶腻子找平二遍 4.面板材料品种 、规格 :9.5mm厚单层石膏板 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 4.91 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  9  页

共  64  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 011302001003 | 铝方通吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面板材料品种 、规格 :50*90*0 .8mm厚铝方通[工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 | m2 | 65.47 |  |  |
| 15 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种 、喷刷遍数 :黑色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 81 |  |  |
| 16 | 011404002004 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类 :耐水腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.涂料品种 、喷刷遍数 : 白色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 15.89 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  10  页   共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 010810001001 | 窗帘纱帘 | 项目特征 1.面料： 100%聚酯纤维绞纱组织防勾丝 ， 克重120 g/m² 2.透光性：透光不透人 ，本白色 3.加工：布带抽褶韩式褶 ， 1.8倍褶皱 ，配调节钩 4.处理： 下摆铅线包边 ，抗静电整理 5.配件：含同色绑带一对 6.安装： 悬挂于铝合金轨道 ，位于布帘内侧 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 30.68 |  |  |
| 18 | 010810003001 | 窗帘轨 | 项目特征 1.材质： 6063-T 5铝合金 ，壁厚1. 2mm 2.规格： 纳米静音大方轨 ， 白色电泳处理 3.配置： 纳米静音滑轮（8只/m） , 双轨设计 4.配件：含顶装码 、双轨支架 、防撞块 、交叉器 5.安装：顶装于窗帘盒内 ， 间距≤500mm [工作内容] 1.制作 2.安装 | m | 11.8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  11  页   共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 19 | 010810001002 | 百叶卷帘 | 项目特征 名称 :简约遮阳卷帘 配件 :上杆铝合金 、下杆PVC,螺丝 , 膨胀管 特点 : 防紫外线 、防静电 、防水易清洗 、绿色环保控制模式 :拉珠升降 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 16 |  |  |
| 20 | 01B004 | 作品展示框 | [项目特征] 1.面板材质 :5mm厚高透亚克力板 , 全新料 2.背板材质 :3mm厚亚克力背板， 与面板同规格 3.夹画内容 :高清写真UV 打印画面 , 尺寸 190×290 mm ， 四周留 5mm边框 4. 固定方式 : 四周不锈钢螺丝 + 卡槽固定 ， 四角做圆角处理（R≥ 5mm） 5.安装配件 :配套膨胀螺栓 、广告钉 、挂码等五金件 ，不锈钢材质 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 12 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  12  页   共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 011205001023 | 定制文化墙 | 项目特征 1.材质 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+磁吸画面+亚克力雕刻字 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 3.封边 :钢化膜封边 4.工艺 :激光雕刻造型 ，边缘打磨平整 5.定制 、安装[工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 6.3 |  |  |
| 22 | 011508001013 | 校徽 | 项目特征 1.材质 :8mm透明亚克力板 2.工艺 :激光雕刻造型 ，表面UV 3.安装 :专用玻璃胶粘结固定 4.定制艺术字[工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 011508001014 | 标识字 | 项目特征 1.材质 :8mm透明亚克力板 2.工艺 :激光雕刻造型 ，表面烤漆 3.安装 :专用玻璃胶粘结固定 4.定制艺术字[工作内容] 1.制作 、安装 2.刷油漆 | 个 | 13 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  13  页   共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 24 | 011104002003 | 定制弧形阶梯式木质地台 | 项目特征 1.基层骨架：采用40×60mm 防腐木龙骨 ， 间距≤4 00mm ，膨胀螺栓与地面固定 ，做防火 、防腐 、防虫处理 2.基层板材：铺设15mm 厚多层实木板 ，满铺钉固 , 接缝处做防开裂处理 3.面层板材：采用15mm 厚多层实木免漆板 4. 收边工艺： 弧形侧边采用同板材封边条圆弧收边 ，无尖锐棱角[工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料 | m2 | 16 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  14  页   共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 25 | 01B005 | 地台地垫 | [项目特征]坐垫 1.填充材质： 35D高回弹海绵 ， 回弹性≥90% ，久坐不易塌陷； 2.面料材质：科技布面料 ，耐磨次数≥20000 次 , 色牢度≥4 级 , 防泼水面料可选； 3.表面处理： 面料采用高密针脚缝合工艺 ，针距≤0.5cm ，边缘平整无褶皱 ， 同色线包边处理 ，美观耐用； 4.工艺参数： 四周做圆角包边处理 ，R 角≥10mm , 安全防撞； 座垫底部做防滑底布设计 ，避免使用中滑动移位； 5.规格： 500*50 0*80mm 6.运输 、安装：独立包装 ，现场直接放置于柜体座面即可 ，无需额外安装。 | 块 | 18 |  |  |
|  |  | 学生成长中心-心理咨询室 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  15  页   共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 26 | 011302001005 | 石膏板直线吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.基层材料种类 、规格 :采用木工板+奥松板制作凹槽 ，石膏找平腻子一遍 ，刮白胶腻子找平二遍 4.面板材料品种 、规格 :9.5mm厚双层石膏板 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 14.85 |  |  |
| 27 | 011404002005 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类 :耐水腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.涂料品种 、喷刷遍数 : 白色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 14.85 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  16  页   共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 28 | 01B006 | 定制画框 | [项目特征] 1.材质 : 14mm厚结皮板覆钢化膜 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 3.工艺 :激光雕刻造型 ，边缘打磨平整 4.定制 、安装[工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 |  |  |
| 29 | 010810001003 | 窗帘纱帘 | 项目特征 1.面料： 100%聚酯纤维绞纱组织防勾丝 ， 克重120 g/m² 2.透光性：透光不透人 ，本白色 3.加工：布带抽褶韩式褶 ， 1.8倍褶皱 ，配调节钩 4.处理： 下摆铅线包边 ，抗静电整理 5.配件：含同色绑带一对 6.安装： 悬挂于铝合金轨道 ，位于布帘内侧 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 8.06 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  17  页   共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 30 | 010810003002 | 窗帘轨 | 项目特征 1.材质： 6063-T 5铝合金 ，壁厚1. 2mm 2.规格： 纳米静音大方轨 ， 白色电泳处理 3.配置： 纳米静音滑轮（8只/m） , 双轨设计 4.配件：含顶装码 、双轨支架 、防撞块 、交叉器 5.安装：顶装于窗帘盒内 ， 间距≤500mm[工作内容] 1.制作 2.安装 | m | 6 |  |  |
| 31 | 010810001004 | 百叶卷帘 | 项目特征 名称 :简约遮阳卷帘 配件 :上杆铝合金 、下杆PVC,螺丝 , 膨胀管 特点 : 防紫外线 、防静电 、防水易清洗 、绿色环保控制模式 :拉珠升降 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 3.2 |  |  |
|  |  | 学生成长中学-宣泄室 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  18  页   共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 32 | 011302001006 | 定制石膏板造型顶 | [项目特征] 1. 吊杆： Φ8 全牙镀锌吊杆 ，膨胀螺栓与结构顶板固定 2.主龙骨：U 型C60×27 × 1.2mm国标轻钢主龙骨 , 配套吊件与吊杆连接 3.次龙骨：U 型C50 × 19 ×0.8mm国标轻钢次龙骨 , 配套挂件与主龙骨连接 4.边龙骨：L 型30×20×0.8mm国标轻钢边龙骨 , 膨胀螺栓与墙面固定 5.基层板材： 9.5 mm 厚双层纸面石膏板 ， 自攻螺钉固定 6.造型结构： 四边悬浮造型 ，悬浮高度 150-200 mm ，悬浮边内做暗藏灯带槽 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 23.25 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  19  页   共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 33 | 011205004001 | 墙面软包 | 项目特征 1. 龙骨及基层： U38轻钢龙骨@400 mm ， 12mm厚环保多层板背板 ，刷防火涂料两遍 2. 填充材料： 高弹海绵 ，密度≥3 5kg/m³ , 厚度30 mm 3. 面层材料：优质耐磨PU超纤皮 , 厚度≥1.2mm 4. 软包规格： 50 0mm×500mm×30 mm 5. 分格缝： 同色皮革包边或金属压条收口 ，缝宽≤2mm 6. 环保等级：E1级环保标准 ，无毒无味 ， 防火等级B1级 7. 安装方式： 成品挂装或卡扣固定 ，可拆卸更换 8. 性能要求： 高回弹防撞 、吸音降噪 、防水防污 、易清洁维护 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.填充垫料 、塞口 5.面层安装固定 | m2 | 59.22 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  20  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 34 | 01B007 | 地垫 | [项目特征] 1.材料品种 :优质EVA泡沫材料 2.规格尺寸 :600m m×600mm×25mm （长×宽×厚） 3.拼接方式 :齿形拼接锁扣 ， 免胶安装 4.表面纹理 :柳叶纹/菱形防滑纹路 5.环保等级 :无毒无味 ，符合儿童/健身场所环保标准 6.性能要求 :减震隔音 、防滑耐磨 、防水防潮 、易清洁 | m2 | 23.25 |  |  |
|  |  | 学生成长中学-休息区 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  21  页    共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 35 | 011302001007 | 石膏板直线吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.基层材料种类 、规格 :石膏找平腻子一遍 ，刮白胶腻子找平二遍 4.面板材料品种 、规格 :9.5mm厚单层石膏板 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  22  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 36 | 011302001008 | 铝方通吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面板材料品种 、规格 :50*90*0 .8mm厚铝方通[工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 | m2 | 12.96 |  |  |
| 37 | 011404002006 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种 、喷刷遍数 :黑色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 21 |  |  |
| 38 | 011404002007 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类 :耐水腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.涂料品种 、喷刷遍数 : 白色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  23  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 39 | 01B008 | 墙面展示框 | [项目特征] 1.材质 :8mm厚优质软木板+实木边框 2.工艺 :裁切 、分割 3.安装 :专用胶粘结固定 4.定制造型[工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 12 |  |  |
| 40 | 010810001005 | 百叶卷帘 | 项目特征 名称 :简约遮阳卷帘 配件 :上杆铝合金 、下杆PVC,螺丝 , 膨胀管 特点 : 防紫外线 、防静电 、防水易清洗 、绿色环保控制模式 :拉珠升降 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 4.8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  24  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 41 | 01B009 | 地柜 | [项目特征] 1.墙面储物通柜 2.柜体主体:E0 级实木多层板， 厚度 18mm ， 结构稳固 ， 防潮抗变形 ，承重≥80kg/ ㎡； 3.格板:E0 级板材 ， 厚度 18mm，分格模块化设计 , 单格承重≥20k g / 格； 4.背板 :9mm 背板 , 卡槽式安装， 增强柜体稳定性 , 避免晃动； 5.表面处理 :三聚氰胺饰面 ，耐磨次数≥20000 次 , 耐刮擦； 防污易清洁 ，色泽均匀 ，环保无异味 ; 6.五金配件 :镀锌层板托 + 防滑脚垫 ，层板托承重达标 ，脚垫保护地面不被刮伤； 7.工艺参数 :采用模块化整墙组合结构 ，可拆分运输与现场拼装， 适配阅读区 等候区等场景 。柜体采用三合一连接件 + 木榫双重固定 ，拆装便捷且牢固 。板材边缘做同色 PVC 封边 , 封边厚度 1-2m m ， 防水防潮 ，无毛刺 。外露边角均做圆角倒边处理 ，R 角≥10mm , 安全防撞 。饰面采用高温压贴工艺 ， 附着力强 , 不易脱层 、变 | m | 4 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  25  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 色； 座垫可单独取下 ，方便清洁更换； 8.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，验收合格后交付。 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装 |  |  |  |  |
| 42 | 01B010 | 坐垫 | [项目特征] 1.储物通柜配坐垫 2.填充材质 :35D高回弹海绵 ， 回弹性≥90% ，久坐不易塌陷； 3.面料材质 :科技布面料 ，耐磨次数≥20000 次， 色牢度≥4 级，防泼水面料可选 ; 4.表面处理 :面料采用高密针脚缝合工艺 ，针距≤0 .5cm ，边缘平整无褶皱 ， 同色线包边处理 ，美观耐用； 5.工艺参数 : 四周做圆角包边处理 , R 角≥10mm， 安全防撞； 座垫底部做防滑底布设计 ，避免使用中滑动移位； 6.运输 、安装 :独立包装 ，现场直接放置于柜体座面即可 ，无需额外安装。 [工作内容] 1.安装（安放） | 个 | 3 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  26  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 43 | 01B011 | 小茶几 | [项目特征] 1.整体结构 :实木贴皮 ，一体成型无拼接 ， 结构稳定 ，不易变形； 2. 台面 : 同材质一体台面 直径 450 mm ，边缘倒圆角 R≥15mm ，表面平整 ，边缘圆润防磕碰； 3.底座 :钢制底座 , 防滑稳当 ，不易倾倒； 4.表面涂层 :环保哑光 。耐刮擦， 防水防污 ，环保无异味。 5.工艺参数 :表面经多道打磨抛光处理 ，触感细腻 , 无毛刺 。涂层采用环保烤漆工艺 ，色泽均匀， 耐黄变 、耐污渍 。所有边角均做圆角倒边处理 ，R角≥15mm ，安全防撞。 6.运输 、安装； [工作内容] 1.安装（安放） | 个 | 3 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  27  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 44 | 050305004005 | 椅子 | [项目特征] 1.椅身主体 :定制造型椅 ， 防潮抗变形； 2.椅腿 :实木椅腿 , 表面环保水性漆处理 ，耐磨抗黄变 ， 防滑防刮 ; 3.表面处理 :三聚氰胺饰面 ，耐磨耐刮 ，色泽均匀 , 环保无异味； 4.五金配件 :镀锌螺丝 + 防滑脚垫 , 连接牢固 ，避免使用中晃动， 保护地面不被刮伤； 5.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，验收合格后交付。 [工作内容] 1.安装（安放） [工作内容] 1.场内运输 2.安装 3.调整 4. 固定 | 个 | 3 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  28  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 45 | 01B013 | 墙面展示架 | [项目特征] 1.层板材质： 18m m 厚多层实木板 , 表面做环保水性漆 ，仿木纹纹理 2.支架材质： 30 ×50mm 方管冷轧碳钢支架 ，表面做黑色静电粉末喷涂防锈处理 3. 固定方式：膨胀螺栓 + 膨胀管与墙体基层固定 , 支架间距≤600 mm ，单支架承重≥50kg 4.层板规格： 单层层板厚度 18mm , 宽度 200-250 mm ，长度按现场设计尺寸定制 5.五金配件：配套不锈钢膨胀螺栓 、 自攻螺钉 、防锈垫片等 ，符合国标要求 6. 收边工艺：层板四边做 R≥5mm圆弧倒角封边条封边 ，无毛刺、 尖锐棱角 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 形象墙签到区家具 |  |  |  |  |  |
| 46 | 01B014 | 烤漆造型柜 | [项目特征] 1.材质 : 15mm密度板 2.工艺 :板材裁切 、分割 、打磨， 表面刮腻子 ，汽车级烤漆 3.定制 、安装[工作内容] 1.制作 2.安装 | 组 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  29  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 音乐放松区家具 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  30  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 47 | 01B015 | 定制书架1 | [项目特征] 1.柜体主体:E0 级实木多层板， 厚度 18mm ， 结构稳固 ， 防潮抗变形； 2.抽屉面板:E0 级板材 + 同色封边 ， 厚度 18mm，与柜体同材质， 配色统一 ，视觉整洁； 3.层板:E0 级板材 ， 厚度 18-25m m ，设可调节孔位 , 层板间距可定制 ，承重≥30kg / 层； 4.背板 :9mm 背板 , 卡槽式安装， 增强柜体稳定性 , 避免晃动； 5.表面处理 :三聚氰胺饰面 ，耐磨次数≥20000 次 , 耐刮擦； 防污易清洁 ，色泽均匀 ，环保无异味 ; 6.五金配件 :冷轧钢导轨 + 阻尼铰链 ， 导轨开合次数≥5 万次 ，静音顺滑 ，抽屉闭合无碰撞 ，经久耐用； 7.工艺参数 :采用矮柜分体式组合结构 ，可拆分运输与现场拼装， 适配阅读区等不同空间 。柜体采用三合一连接件+ 木榫双重固定 , 拆装便捷且牢固 。抽屉采用三节阻尼导轨 ，推拉顺畅 ， 自动缓冲闭合 。板材边 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  31  页    共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 缘做同色 PVC 封边 ，封边厚度 1- 2mm ， 防水防潮 ，无毛刺 。外露边角均做圆角倒边处理 ，R 角≥10m m ，安全防撞 。饰面采用高温压贴工艺 ， 附着力强 , 不易脱层 、变色； 8.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，验收合格后交付。 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  32  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 48 | 01B016 | 定制书架3 | [项目特征] 组合式开放式矮柜 1.柜体主体：E0级实木多层板， 厚度 18mm ， 结构稳固 ， 防潮抗变形 ，承重≥60kg / 组； 2.抽屉柜位：E0级板材 + 同色封边 ， 厚度 18mm，与柜体同材质， 配色统一 ，视觉整洁 ，单抽屉承重≥15kg； 3.开放格层板：E 0 级板材 ， 厚度 18mm ， 固定分格设计 ，单格承重≥20kg； 4.背板： 5mm 薄板 ，卡槽式安装 , 增强柜体稳定性 ，避免晃动； 5.表面处理：三聚氰胺饰面 ，耐磨次数≥20000次 ，耐刮擦； 防污易清洁 ，色泽均匀 ，环保无异味； 6.五金配件： 冷轧钢三节导轨 +静音阻尼铰链， 导轨开合次数≥5万次 ，抽屉闭合无碰撞 ，经久耐用； 7.工艺参数：采用模块化组合结构 ，可拆分运输与现场拼装 ，适配阅读区等不同空间 。柜体采用三合一连接件 +木榫双重固定 ，拆装便捷且牢固 。板材边缘做同 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  33  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 色 PVC 封边 ，封边厚度 1-2mm， 防水防潮 ，无毛刺 。外露边角均做圆角倒边处理 , R 角≥10mm，安全防撞 。饰面采用高温压贴工艺 ， 附着力强 ，不易脱层 、变色 ; 8.运输 、安装：分体式包装防护 , 专业现场组装调试 ，验收合格后交付。 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  |
|  |  | 沙盘区家具 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  34  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 49 | 01B017 | 展示柜 | [项目特征] 1. 心理辅导室开放式格子收纳柜 2.柜体主体:E0 级实木多层板， 厚度 18mm ， 结构稳固 ， 防潮抗变形 ， 甲醛释放量符合标准 ，环保无异味； 3.层板:E0 级板材 ， 厚度 18mm，固定分格设计， 单格承重≥20kg , 均匀受力不易变形； 4.背板 :9mm 背板 , 卡槽式安装， 增强柜体整体稳定性 ，避免使用中晃动； 5.表面处理 :三聚氰胺饰面 ，耐磨次数≥20000 次 , 耐刮擦 、防污易清洁 ， 哑光浅木色 ，视觉柔和舒缓 ，适配心理辅导室氛围； 6.五金配件 : 防滑脚垫 ，层板托承重达标 ，脚垫保护地面不被刮伤 , 同时减少移动噪音； 7.工艺参数 :采用模块化组合结构 , 可拆分运输与现场拼装 ，适配不同空间布局。 柜体采用三合一连接件 + 木榫双重固定 ，拆装便捷且牢固 。板材边缘做同色 PVC封边 ，封边厚度 1-2mm ， 防水防潮 , 无毛刺 。所有外露边角均做圆 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  35  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 角倒边处理 ，R角≥10mm ，安全防撞 ，避免磕碰伤害； 8.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，确保柜体水平稳固 ，格板对齐平整 ，验收合格后交付； |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  36  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 50 | 01B018 | 沙盘 | [项目特征] 1. 心理辅导室沙盘游戏桌 2.柜体主体:E0 级实木多层板， 厚度 18mm ， 结构稳固 ， 防潮抗变形 ， 甲醛释放量符合标准 ，环保无异味； 3.沙盘内框:E0 级板材 + 食品级PP 防水内衬 ， 内衬厚度 2mm ， 防水防漏 ， 易清洁 , 可安全盛放细沙； 4.桌腿支架 :实木方管桌腿 ，截面 40×40mm ，表面哑光木漆处理， 承重≥100kg /桌 ，稳固不晃动 ; 5.表面处理 :三聚氰胺哑光浅木色饰面 ，耐磨次数≥20000 次 ，耐刮擦 、防污易清洁 ，视觉柔和舒缓 ，适配心理辅导室氛围； 6.五金配件 :镀锌螺丝 + 防滑调节脚垫 ，连接牢固 , 可微调水平， 避免晃动 ， 同时保护地面不被刮伤； 7.工艺参数 :采用模块化结构 ，可拆分运输与现场拼装 。柜体采用三合一连接件 +木榫双重固定， 拆装便捷且牢固 。板材边缘做同色 PVC 封边 ，封边厚度 1-2mm， | 套 | 3 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  37  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 防水防潮 ，无毛刺 。所有外露边角均做圆角倒边处理 ，R 角≥10m m ，安全防撞 ，避免磕碰伤害； 8.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，确保桌面水平稳固 ，沙盘内衬平整无褶皱 ，验收合格后交付 ; |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  38  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 51 | 050305004001 | 凳子 | [项目特征] 1. 圆凳 2.凳面主体:E0级实木多层板 +高回弹海绵软包 , 海绵密度 35D , 回弹性≥90%，久坐舒适不塌陷 ; 3.凳面面料 :环保布艺 / 科技布 ，耐磨次数≥20000次 ，色牢度≥4 级 ， 防污易清洁 , 触感柔软； 4.凳腿支架 :实木圆腿 ，直径 30mm , 表面哑光木漆处理 ，承重≥120 kg / 凳 ，稳固耐用； 5.表面处理 :凳面软包边缘做圆角处理 ，凳腿底部配防滑脚垫 ，保护地面且静音； 6.五金配件 :镀锌螺丝 + 防滑脚垫 , 连接牢固 ，拆装便捷； 7.工艺参数 :凳面软包采用高密针脚缝合 ，边缘平整无褶皱； 所有外露边角均做圆角倒边处理 ，R 角≥10mm ，安全防撞； 8.运输 、安装 :分体式包装防护， 现场组装即可 ，无需专业调试 ，验收合格后交付 ; [工作内容] 1.场内运输 2.安装 3.调整 4. 固定 | 个 | 6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  39  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 家庭访谈区家具 |  |  |  |  |  |
| 52 | 01B020 | 定制沙发1 | [项目特征] 1.菱格纹懒人豆袋沙发 规格： 长 1000× 宽 1 000 × 高 700mm ; 2.填充材质 :高弹EPS 颗粒 / 记忆棉混合填充 ，填充密度≥25kg/m³ , 回弹性好 ，包裹感强 ，久坐不累； 3.面料材质 :超纤皮 ， 厚度≥1.2mm , 耐磨次数≥300 00 次 ， 防泼水 、防污 、易擦拭， 色牢度≥4 级； 4.结构工艺 :采用菱格纹车缝分割工艺 ，针距均匀 , 明线装饰 ， 定型不跑位； 一体成型无框架设计 , 随心变换坐姿 ; 5.环保标准 :面料符合B 类安全标准 ，无异味 ，环保健康； 6.底部工艺 :底部采用防滑耐磨牛津布底衬 ，配防滑颗粒点 ，放置平稳不滑动； 7.运输 、安装 :真空压缩包装 ，体积小 ， 到货后开箱静置膨胀恢复成型 ，无需专业安装。 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  40  页   共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 53 | 01B021 | 定制沙发2 | [项目特征] 1.弧形组合休闲沙发 规格： 单组长 1800× 宽800 × 高 750mm 2.框架主体 :实木多层板 + 实木内架 ，含水率≤12% , 结构稳固 ，承重≥150kg / 组 , 不易变形； 3.填充材质 :座包采用 45D 高回弹海绵 ， 回弹性≥9 0% ，久坐不塌陷 ； 靠背圆柱枕采用 35D 海绵 + 公仔棉填充 ，包裹感强； 4.面料材质 :科技布面料 ， 厚度 1. 2-1.5mm ，耐磨次数≥30000 次， 色牢度≥4 级，防污易清洁 ，环保无异味； 5.表面工艺 :采用高温压贴工艺， 面料包覆紧密， 边缘平整无褶皱 ； 整体做全软包圆角处理 ，外露边角 R 角≥20mm , 圆润防撞； 6.五金配件 :不锈钢脚支撑 ，脚径≥30mm ，调节脚垫设计 ，稳固不晃 ，保护地面； 7.工艺参数 :采用分体式模块组合结构 ，可拆分运输现场拼装 ，贴合不同空间弧度 。板材与框架通过螺丝 + 卡扣双重固定 ，连接牢固 。座面与靠背无缝衔接 ，线条 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  41  页   共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 流畅 ，整体造型简约现代； 8.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，调整坐垫平整度及靠背贴合度 ，验收合格后交付。 |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  42  页   共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 54 | 01B022 | 定制茶几1 | [项目特征] 1.极简圆形休闲茶几 规格 直径800 × 高 400mm 2.桌面主体:E0 级实木多层板 /高密度纤维板， 厚度 25mm ，表面微水泥 / 艺术漆涂层 ， 结构稳固 , 承重≥80kg； 3.桌腿支架 :一体化内支撑结构或实木脚 ，直径≥4 0mm ，承重稳固 ，防潮抗变形； 4.表面处理 : 哑光艺术漆饰面 ，耐磨次数≥20000 次 ，耐刮擦 、防污易清洁 ，色泽均匀 ，环保无异味； 5.五金配件 :镀锌螺丝 + 防滑调节脚垫 ，连接牢固 , 可微调水平， 避免晃动 ，保护地面； 6.工艺参数 :采用一体成型模压工艺 ，桌面边缘做 R30mm 大圆角处理 ， 圆润防撞， 无毛刺 。板材与支架采用螺丝 +预埋件双重固定 , 结构经久耐用 ; 7.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，验收合格后交付。 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  43  页   共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 55 | 01B023 | 定制茶几2 | [项目特征] 1.蘑菇形小茶几规格直径 500×高 450mm 2.整体结构 :实木贴皮 ，一体成型无拼接 ， 结构稳定 ，不易变形； 3. 台面 : 同材质一体台面 直径 450 mm ，边缘倒圆角 R≥15mm ，表面平整 ，边缘圆润防磕碰； 4.底座 : 同材质锥形底座 ， 下宽上窄 ，与台面无缝连接 ，重心低， 防滑稳当 ，不易倾倒； 5.表面涂层 :环保哑光 。硬度≥2H , 耐刮擦 ， 防水防污 ，环保无异味。 6.工艺参数 :表面经多道打磨抛光处理 ，触感细腻 , 无毛刺 。涂层采用环保烤漆工艺 ，色泽均匀， 耐黄变 、耐污渍 。所有边角均做圆角倒边处理 ，R角≥15mm ，安全防撞。 7.运输 、安装； | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  44  页   共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 56 | 01B024 | 定制软包坐凳 | [项目特征] 1.软包圆坐凳 规格 直径 400×高 350mm 2.坐面软包 :高回弹海绵 + 环保面料 ，海绵密度 35 D ， 回弹性≥90% , 久坐不易塌陷 , 3.面料 :科技布 ，耐磨次数≥20000次 ，色牢度≥4 级 ，环保无异味 ; 4.支撑脚 :橡胶木 , 直径≥30mm， 四脚支撑 ，承重≥80kg ，表面做圆角打磨； 5. 内部框架 :实木框架 + 多层板 ，榫卯 + 五金连接 , 结构稳固 ，不易变形 6.工艺参数 :面料采用分片缝合工艺 ，针距≤0.5cm , 边缘平整 ，缝线均匀美观 。所有外露边角均做圆角倒边处理 ，R角≥20mm ，避免磕碰 ，提升安全性 。实木脚表面采用环保水性漆 , 耐磨抗黄变， 触感细腻无毛刺 。 7.运输 、安装； | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  45  页   共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 57 | 01B025 | 定制地毯 | [项目特征] 1.异形圆形条纹地毯 2.面料材质 :优质涤纶混纺面料， 表面立体条纹肌理 ，触感柔软 ，脚感舒适； 3.底背材质 : 防滑无纺布 + 点塑底胶 ， 防滑耐磨， 有效固定地面，不易移位； 4.厚度参数 :整体厚度 8-10mm ， 回弹性好 ，缓冲减震 ，保护地面； 5.表面工艺 :采用高温定型 + 立体提花工艺 ，条纹清晰 ，不易起球 、不易变形 ，色牢度≥4 级； 6.环保标准 : 甲醛释放量符合B 类安全标准 ，无异味 ，环保健康； 7.工艺参数 :边缘做包边锁边处理 , 针距均匀 ，牢固耐用 ，不易脱线； 异形边缘做圆角裁剪； 8.维护参数 :可局部水洗（低温模式） ， 中性清洁剂清洗 ，避免暴晒 ， 自然晾干即可； 9.运输 、安装 :卷装包装 ，现场直接铺设 ，无需专业安装 ，可搭配防滑垫增强稳定性。 | 项 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  46  页   共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 58 | 01B026 | 实木角架 | [项目特征] 1.主体材质 :实木多层板 ， 厚度≥1 8mm 2.表面工艺 :环保水性木蜡油 / 清漆饰面 ， 原木色 , 纹理清晰 3.结构造型 :梯形落地式 ，上窄下宽 ，4 层置物隔板 4. 隔板规格 : 隔板厚度≥15mm ， 宽度≥200mm ，长度按设计定制 5.五金配件 : 隐形榫卯结构 / 不锈钢自攻螺钉加固 , 无外露五金 6. 收边工艺 :所有边角做 R≥5mm 圆弧倒角 ，打磨光滑无毛刺 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  47  页   共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 59 | 01B027 | 报刊架 | [项目特征] 1.外框材质 : 18mm厚实木多层板， 原木色 ，环保水性清漆饰面 2.挡条材质 : Φ8m m 不锈钢圆管 /实木挡条 ， 黑色静电喷涂 ， 防止书籍滑落 3.背板材质 :5mm厚多层实木板， 与外框固定 ，增强结构稳定性 4. 固定方式 :膨胀螺栓 + 不锈钢挂码与墙体基层固定 ，挂码间距≤6 00mm 5.结构规格 :单框深度≥150mm ， 高度≥250mm ，长度按现场设计尺寸定制 6. 收边工艺 :外框四边做 R≥5mm 圆弧倒角 ，打磨光滑无毛刺 ，无外露钉眼 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 团辅督导区家具 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  48  页   共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 60 | 01B028 | 定制书架1 | [项目特征] 1.柜体主体:E0 级实木多层板， 厚度 18mm ， 结构稳固 ， 防潮抗变形； 规格： 0.9*1 . 1m 2.抽屉面板:E0 级板材 + 同色封边 ， 厚度 18mm，与柜体同材质， 配色统一 ，视觉整洁； 3.层板:E0 级板材 ， 厚度 18-25m m ，设可调节孔位 , 层板间距可定制 ，承重≥30kg / 层； 4.背板 :9mm 背板 , 卡槽式安装， 增强柜体稳定性 , 避免晃动； 5.表面处理 :三聚氰胺饰面 ，耐磨次数≥20000 次 , 耐刮擦； 防污易清洁 ，色泽均匀 ，环保无异味 ; 6.五金配件 :冷轧钢导轨 + 阻尼铰链 ， 导轨开合次数≥5 万次 ，静音顺滑 ，抽屉闭合无碰撞 ，经久耐用； 7.工艺参数 :采用矮柜分体式组合结构 ，可拆分运输与现场拼装， 适配阅读区等不同空间 。柜体采用三合一连接件+ 木榫双重固定 , 拆装便捷且牢固 。抽屉采用三节阻尼导轨 ，推拉顺畅 ， 自动缓 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  49  页   共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 冲闭合 。板材边缘做同色 PVC 封边 ，封边厚度 1- 2mm ， 防水防潮 ，无毛刺 。外露边角均做圆角倒边处理 ，R 角≥10m m ，安全防撞 。饰面采用高温压贴工艺 ， 附着力强 , 不易脱层 、变色； 8.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，验收合格后交付。 |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  50  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 61 | 01B029 | 定制书架3 | [项目特征] 1.组合式开放式矮柜 规格0.9*1 . 1m 2.柜体主体:E0 级实木多层板， 厚度 18mm ， 结构稳固 ， 防潮抗变形 ，承重≥60kg / 组； 3.抽屉柜位:E0 级板材 + 同色封边 ， 厚度 18mm，与柜体同材质， 配色统一 ，视觉整洁 ，单抽屉承重≥15kg； 4.开放格层板:E0级板材 ， 厚度 18 mm ， 固定分格设计 ，单格承重≥2 0kg； 5.背板 :5mm 薄板 , 卡槽式安装， 增强柜体稳定性 , 避免晃动； 6.表面处理 :三聚氰胺饰面 ，耐磨次数≥20000 次 , 耐刮擦； 防污易清洁 ，色泽均匀 ，环保无异味 ; 7.五金配件 :冷轧钢三节导轨 + 静音阻尼铰链 ， 导轨开合次数≥5 万次 ，抽屉闭合无碰撞 ，经久耐用； 8.工艺参数 :采用模块化组合结构 , 可拆分运输与现场拼装 ，适配阅读区等不同空间 。柜体采用三合一连接件 + 木榫双重固定 ，拆装便捷且牢固。 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  51  页    共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 板材边缘做同色PVC 封边 ，封边厚度 1-2mm ， 防水防潮 ，无毛刺 。外露边角均做圆角倒边处理 ，R角≥10mm ，安全防撞 。饰面采用高温压贴工艺， 附着力强 ，不易脱层 、变色； 9.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，验收合格后交付。 |  |  |  |  |
|  |  | 心理咨询室家具 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  52  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 62 | 01B030 | 柜子 | [项目特征] 1.通顶储物书柜 2.柜体主体:E0 级实木多层板， 厚度 18mm ， 结构稳固 ， 防潮抗变形 ， 甲醛释放量符合标准 ，环保无异味； 3. 门板 / 格板 :上 / 下部门板为对开式设计 ， 中间为开放式格位 , 格板厚度 18mm , 单格承重≥20k g ， 门板承重≥15 kg / 扇； 4.背板 :9mm 背板 , 卡槽式安装， 增强柜体整体稳定性 ，避免使用中晃动； 5.表面处理 :浅木色三聚氰胺哑光饰面 ，耐磨次数≥20000 次 ，耐刮擦 、防污易清洁 ，视觉简洁柔和 ，适配办公氛围； 6.五金配件 :冷轧钢合页 + 静音阻尼器 + 层板托 ，开合静音顺畅， 层板承重达标 ，底部配防滑脚垫 , 保护地面； 7.工艺参数 :模块化组合结构 ，可拆分运输与现场拼装 。柜体采用三合一连接件 +木榫双重固定， 拆装便捷且牢固 。板材边缘做同色 PVC 封边 ，封边厚度 1-2mm， 防水防潮 ，无毛刺 。外露边角均 | m2 | 4.8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  53  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 做圆角倒边处理 , R 角≥10mm，安全防撞； 8.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，确保柜体水平稳固 ， 门板开合顺畅 ，验收合格后交付； |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  54  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 63 | 050305004002 | 办公桌 | [项目特征] 1.办公电脑桌 2.桌面主体:E0 级高密度纤维板 , 厚度 25mm ，表面白色哑光环保漆涂层 ，平整耐磨 ，承重≥100kg /㎡； 3.桌腿支架 :冷轧钢 U 型支架 ，壁厚 1.5mm ，表面静电喷塑处理， 防锈耐磨 ，与桌面采用螺丝 + 预埋件双重固定， 结构稳固不晃动 ; 4.侧柜设计 :桌面下方带镂空装饰侧柜 ，可收纳线缆及杂物 ，镂空设计透气散热， 保持桌面整洁； 5.表面处理 : 白色哑光环保漆 ，耐磨次数≥20000 次 ，耐刮擦 、防污易清洁 ，视觉干净明亮 ，适配办公场景； 6.五金配件 :镀锌螺丝 + 防滑调节脚垫 ，连接牢固 , 可微调水平， 避免晃动 ，保护地面不被刮伤； 7.工艺参数 :桌面边缘做 R20mm 圆角处理 ， 圆润防撞 ，无毛刺； 支架与桌面连接处做加固处理 ，经久耐用； 8.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，确保桌面水平稳固 ，侧柜对 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  55  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 齐平整 ，验收合格后交付； [工作内容] 1.场内运输 2.安装 3.调整 4. 固定 |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  56  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 64 | 050305004003 | 办公椅 | [项目特征] 1.办公转椅 2.椅身主体 :一体成型曲木靠背 +高回弹海绵座包 , 靠背贴合人体腰背曲线 ，座包海绵密度 40D， 回弹性≥90% ，久坐舒适不塌陷， 承重≥120kg； 3.面料材质:PU皮面料 ，耐磨次数≥25000 次，色牢度≥4 级，防污易清洁 ，触感亲肤透气 ，视觉简洁柔和； 4.支架结构 :五星脚金属支架 ，表面静电喷塑处理 , 防锈耐磨 ，搭配静音万向轮 (带刹车） ，单轮承重≥50kg ，推拉顺畅 ，制动稳固； 5.升降调节 :气压杆 ，升降行程 10 0mm ，可调节座高420-520mm ，适配不同身高需求 ; 6.表面处理 :靠背边缘做圆角处理 , 座包边缘做包边工艺 ，所有外露边角均做圆角倒边处理 ，R 角≥10mm ，安全防撞； 7.五金配件 :镀锌螺丝 + 防滑脚垫 , 连接牢固 ，拆装便捷； 气压杆 、万向轮均符合国家办公家具安全标准； 8.运输 、安装 :分 | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  57  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 体式包装防护 ，专业现场组装调试 ，确保升降顺畅 、滚轮转动灵活 ，验收合格后交付； [工作内容] 1.场内运输 2.安装 3.调整 4. 固定 |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  58  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 65 | 050305004004 | 休闲椅 | [项目特征] 1. 曲木休闲椅 2.椅身主体 :优质曲木多层板 ， 厚度 15mm ，一体成型 ， 结构稳固， 承重≥120kg ， 防潮抗变形； 3.椅腿 : 曲木椅腿 , 直径 30mm ，表面环保水性漆处理 ，耐磨抗黄变 , 防滑防刮； 4.表面处理 : 曲木部分三聚氰胺饰面 ，耐磨耐刮， 色泽均匀 ，环保无异味； 5.五金配件 :镀锌螺丝 + 防滑脚垫 , 连接牢固 ，避免使用中晃动， 保护地面不被刮伤； 6.工艺参数 :采用曲木一体成型工艺 ，椅身线条流畅 ，贴合人体腰背曲线 。椅腿与椅身采用榫卯 +螺丝双重固定， 拆装便捷且牢固 。所有外露边角均做圆角倒边处理 ，R 角≥10mm , 安全防撞 。座面软包采用高密针脚缝合 ，边缘平整 ，美观耐用 ; 7.运输 、安装 :分体式包装防护， 专业现场组装调试 ，验收合格后交付。 [工作内容] 1.场内运输 2.安装 3.调整 | 个 | 2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  59  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 4. 固定 |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  60  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 66 | 01B034 | 沙发 | [项目特征] 1.休闲懒人沙发 2.沙发主体 :一体成型软包结构， 无硬框架设计， 内部填充 45D 高回弹海绵 + 公仔棉 ， 回弹性≥90% , 包裹感强 ，久坐不塌陷 ，承重≥150kg / 位； 3.面料材质 :环保科技布 / 棉麻面料 ， 厚度 1.2-1. 5mm ，耐磨次数≥ 30000 次 ，色牢度≥4 级 ， 防污易清洁 ，触感亲肤柔软 ，视觉柔和舒缓 ，适配心理辅导室氛围； 4.表面处理 : 哑光浅色系饰面 ，边缘做明线装饰工艺 ，针距均匀， 定型不跑位； 所有外露边角均做圆角处理 ，R 角≥15mm ，安全防撞； 5.五金配件 :底部防滑牛津布底衬+ 防滑颗粒点， 放置平稳不滑动 , 保护地面且静音； 6.工艺参数 :采用高密针脚缝合工艺 ，面料包覆紧密 ，边缘平整无褶皱； 软包内部采用分区填充设计 ，坐感均匀舒适； 7.运输 、安装 :真空压缩包装 ， 到货后开箱静置膨胀恢复成型 ，无需专业安装 ，可 | 个 | 2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  61  页    共  64页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 直接使用； |  |  |  |  |
| 67 | 01B035 | 脚踏 | [项目特征] 1.休闲懒人沙发配套脚踏 2.脚踏主体 :一体成型软包结构， 内部填充 35D 高回弹海绵 ， 回弹性≥90% ，坐感柔软舒适 ，承重≥1 00kg / 个； 3.面料材质 : 同沙发配套环保科技布 / 棉麻面料 ，厚度 1.2-1.5mm , 耐磨次数≥300 00 次 ，色牢度≥ 4 级 ， 防污易清洁 ，触感亲肤柔软； 4.表面处理 : 哑光浅色系饰面 ，边缘做明线装饰工艺 ，针距均匀， 定型不跑位； 所有外露边角均做圆角处理 ，R 角≥15mm ，安全防撞； 5.五金配件 :底部防滑牛津布底衬+ 防滑颗粒点， 放置平稳不滑动 , 保护地面且静音； 6.工艺参数 :采用高密针脚缝合工艺 ，面料包覆紧密 ，边缘平整无褶皱； 内部采用均匀填充设计， 支撑性良好； 7.运输 、安装 :真空压缩包装 ， 到货后开箱静置膨胀恢复成型 ，无需专业安装 ，可直接使用； | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  62  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 68 | 01B036 | 茶几 | [项目特征] 1.蘑菇形小茶几 2.整体结构 :实木贴皮 ，一体成型无拼接 ， 结构稳定 ，不易变形； 3. 台面 : 同材质一体台面 直径 450 mm ，边缘倒圆角 R≥15mm ，表面平整 ，边缘圆润防磕碰； 4.底座 : 同材质锥形底座 ， 下宽上窄 ，与台面无缝连接 ，重心低， 防滑稳当 ，不易倾倒； 5.表面涂层 :环保哑光 。硬度≥2H , 耐刮擦 ， 防水防污 ，环保无异味。 6.工艺参数 :表面经多道打磨抛光处理 ，触感细腻 , 无毛刺 。涂层采用环保烤漆工艺 ，色泽均匀， 耐黄变 、耐污渍 。所有边角均做圆角倒边处理 ，R角≥15mm ，安全防撞。 7.运输 、安装； | 个 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  63  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 69 | 01B037 | 地毯 | [项目特征] 1. 圆形波纹地毯 2.面料材质 :优质涤纶混纺面料， 表面立体波纹肌理 ，触感柔软 ，脚感舒适 ，视觉柔和舒缓 ，适配心理辅导室氛围 ; 3.底背材质 : 防滑无纺布 + 点塑底胶 ， 防滑耐磨， 有效固定地面 ，不易移位 ，静音降噪； 4.厚度参数 :整体厚度 8-10mm ， 回弹性好 ，缓冲减震 ，保护地面， 提升空间温馨感 ; 5.表面工艺 :采用高温定型 + 立体提花工艺 ，波纹纹理清晰规整， 不易起球 、不易变形 ，色牢度≥4级 ，久用不褪色 ; 6.环保标准 : 甲醛释放量≤0.05mg/ m³ , 符合B 类安全标准 ，无异味 , 环保健康； 7.工艺参数 :边缘做包边锁边处理 , 针距均匀 ，牢固耐用 ，不易脱线； 圆形边缘做圆角裁剪 ，R 角≥20mm ，安全防撞； 8.运输 、安装 :卷装包装 ，现场直接铺设 ，无需专业安装 ，可搭配防滑垫增强稳定性； | 块 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  64  页    共  64工程名称： 学生成长发展中心基础工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 合 计 |  |
| --- | --- |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程            专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架 、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运 、改制 、维修维护 ，拆除 、堆放 、整理 ，外运 、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 学生成长发展中心基础工程                            专业： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 071401001 | 复合木地板 |  | m2 |  |  |
| 2 | 071401001@1 | 20mm 厚防腐木板材 |  | m2 |  |  |
| 3 | 092515001 | FC板（墙面用） | 300×600×8 | m2 |  |  |
| 4 | 092901002 | 铝方通 | 间距100 | m2 |  |  |
| 5 | 110101004 | 单扇套装平开实木门 |  | 樘 |  |  |
| 6 | 110903005@1 | 70组合系列断桥铝合金LOE-E中空玻璃窗 |  | m2 |  |  |
| 7 | 112500001 | 百叶帘、卷帘 |  | m2 |  |  |
| 8 | 112603003 | 窗帘杆 | (成品) | m |  |  |
| 9 | 130301007 | 高级丙烯酸外墙涂料 | 无光 | kg |  |  |
| 10 | BCCLF135 | 定制弧形阶梯式木质地台 |  | m2 |  |  |
| 11 | BCCLF138 | 地台地垫 |  | 块 |  |  |
| 12 | BCCLF204 | 墙面展示框 |  | m2 |  |  |
| 13 | BCCLF205 | 地柜 |  | m |  |  |
| 14 | BCCLF210 | 定制书架1 |  | 个 |  |  |
| 15 | BCCLF212 | 展示柜 |  | 个 |  |  |
| 16 | BCCLF215 | 定制沙发2 |  | 个 |  |  |
| 17 | BCCLF219 | 柜子 |  | m2 |  |  |
| 18 | BCCLF228 | 墙面软包 |  | m2 |  |  |
| 19 | BCCLF229 | 地垫 |  | m2 |  |  |
| 20 | 补充材料001@2 | 14mm厚结皮板覆钢化膜+磁吸画面+亚克力雕刻字 |  | m2 |  |  |

工程名称：       学生成长发展中心安装工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :学生成长发展中心安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程          专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 部室改造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 学生成长中心-整体装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030413002002 | 灯带 | 项目特征 1.名称:LED硅胶灯带 2.规格 : 12瓦/m 3.安装方式 :灯槽内安装 、固定 4.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | m | 7 |  |  |
| 2 | 030409016004 | 桥架槽盒安装 | 1.名称 :强电桥架 2.规格 : 100*100 mm | m | 10 |  |  |
| 3 | 030412001004 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管(JD G) 2.规格 :JDG20 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 | m | 101.22 |  |  |
| 4 | 030412003004 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:BV 3.规格 :3*2.5 | m | 303 |  |  |
|  |  | 学生成长中心-中庭部分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030413001003 | 普通灯具 | 项目特征 1.名称:LED筒灯（3寸） 2.规格 :6W,6500 K 3.安装方式 : 吸顶嵌入式安装 4.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 24 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程         专业/标段：通用安装工程                                         第  2  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 030413001002 | LED长条灯 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.材质 :亚克力灯罩 ，铁艺烤漆灯体 ，五金配件 ，L ED贴片光源+内壁反光面 3.规格 : 1200*70 mm ，220V ， 白光 4.安装方式 :顶面安装 ， 吊顶局部加强 、接线 5.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 31 |  |  |
| 7 | 030413012002 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单开单控开关 2.规格 :220V, 10 A, 暗装,底边距地H+1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 030413013001 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :单相五孔电源插座 2.规格 :86型 3.安装 :墙面暗装[工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程         专业/标段：通用安装工程                                         第  3  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 030504012001 | 一体机 | 项目特征 1 、LED背光源， 液晶屏幕尺寸≥5 5英寸 ，表面采用防撞钢化玻璃； 转角采用圆弧设计； 屏幕与玻璃采用零贴合工艺 ；操作简洁 ，具有前置按键但不超过2个。 2 、A屏幕 ，分辨率≥3840×2160 ； 亮度≥350cd/m ² ；对比度≥1200 : 1 ;屏幕比例 : 16 : 9 ; 3 、支持20-40点触控 ，全通道支持同时多人书写 , 20点同时书写速度同样快 ;且能实现多点缩放， 旋转图片 ;（提供符合以上功能的第三方具有检验检测资质机构出具的有效的检测报告复印件 。） 4 、支持手指 、手写笔或其他任何非透明物体在屏上直接书写 ;（提供符合以上功能的第三方具有检验检测资质机构出具的有效的检测报告复印件。 ) 5 、整机前置端口（非转接）均具备图文标识 ， ≥1路 HDMI 、≥1 路TOUCH-USB 接口 、 ≥3 路双通道U SB 3.0 、≥1路TYPE-C接口 。接口插拔使用无故障插拔次数≥200 | 台 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  4  页

共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 000次； 提供第三方专业检测机构出具的检测报告 6 、 电源按键(三合一键) ，支持短按进入节能模式 、开关电脑 、关闭一体机模式， 轻敲屏幕进行唤醒 ;按键无故障按压次数≥200000次；（提供符合以上功能的第三方具有检验检测资质机构出具的有效的检测报告复印件 。） 7 、前面板发声口喇叭功率≥2 x 1 5W 。声音设置： 系统提供标准 、明艳 、影片（观影） 、音乐等四种状态。 8 、支持按键和触摸来调节声音与设置声音模式； （提供符合以上功能的第三方具有检验检测资质机构出具的有效的检测报告复印件 。） 9 、支持视频动态批注功能 ，支持对 Word 、图片 、 PPT 、PDF 等各种文档进行批注， 并可一键保存至白板；（提供符合以上功能的第三方具有检验检测资质机构出具的有效的检测报告复印件 。） 10 、信号通道，支持红外遥控控制功能切换 、物理按键控制功能 |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程         专业/标段：通用安装工程                                         第  5  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 切换 ;整机支持多设备接驳融合， 支持同时连接多个外接设备 ，且各设备间互不干扰 ，通过切换信号通道即可进行对应设备的使用 ；（提供符合以上功能的第三方具有检验检测资质机构出具的有效的检测报告复印件 。） 11 、手势板擦 : 当手掌在电子白板上触摸时 ，会被自动识别为板擦 , 可快速擦除白板内容 ;支持≥50步撤销/重复 ，可撤销或恢复白板的任何内容； (提供符合以上功能的第三方具有检验检测资质机构出具的有效的检测报告复印件 。） 12 、 内置操作系统不低于： 安卓系统版本13.0 (或HarmonyOS版本不低于4.0）；运行内存：4G；存储32G； 13 、机身侧面端口不少于：AV in ≥1路 、HDMI ≥2路 、Touch-usb ≥1路 、USB ≥2路 、RJ45≥1路、 RS232≥1路。 14 、支持快速跳转PC通道 ，整机处于非内置PC通道下 ，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道； 从 |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程         专业/标段：通用安装工程                                         第  6  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 内部Android（或HarmonyOS） 通 道切换到内部PC通道后 ，触摸框在0.5s内达到可触控状态；（提供符合以上功能的第三方具有检验检测资质机构出具的有效的检测报告复印件。 ) 15 、整机具有左右工具栏 ，工具栏包含但不限于 ： 返回 、主页 、设置 、信源列表 、多任务 、批注 、音量 、降屏等常用功能。 16 、整机可一键进行硬件自检， 包括对系统内存 、存储 、触控系统 、光感系统 、O PS状态 、本机温度等进行状态提示 、及故障提示 ; 17 、智慧护眼，护眼模式：通过降低蓝光来减少对眼睛的刺激 ，开启后屏幕会发黄变暗； 护眼书写模式： 用户在书写状态时 ，系统会自动调节亮度来减少对眼睛的伤害； 智能感光 ：会检测环境的亮暗来自动调节背光亮度。 18 、主页更多应用中包含但不限于日历 、浏览器 、办公软件 、投票等功能。 19 、无线网络： |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程         专业/标段：通用安装工程                                         第  7  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 打开无线网络开关按钮 ，会自动获取显示可用无线网络 ，可以查看到该网络的 WI FI 名称 、连接状态 、WIFI 强度 、 IP 地址 、加密方式 、频率； 热点 ： 热点分为2.4 / 5G热点 ，可更改对应热点的名称 、安全性 、密码等参数 。蓝牙： 可进行蓝牙配对 , 实现蓝牙传输功能； 无线连接工作距离≥15m ; （提供符合以上功能的第三方具有检验检测资质机构出具的有效的检测报告复印件 。） [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地 4.软件安装 、测试 5.功能参数设置 |  |  |  |  |
|  |  | 学生成长中心-心理咨询室 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030413002003 | 线条灯 | 项目特征 1.名称:LED线条灯 2.规格 :20mm 3.材质 :铝合金灯槽 ，透光亚克力板 ，LED光源灯 4.安装方式 :顶面安装 、固定 4.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | m | 11.8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  8  页

共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 030413001004 | 普通灯具 | 项目特征 1.名称:LED筒灯（3寸） 2.规格 :6W,6500 K 3.安装方式 : 吸顶嵌入式安装 4.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |  |  |
| 12 | 030413012003 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单开单控开关 2.规格 :220V, 10 A, 暗装,底边距地H+1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 030413013002 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :单相五孔电源插座 2.规格 :86型 3.安装 :墙面暗装[工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 学生成长中学-宣泄室 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030413002004 | 灯带 | 项目特征 1.名称:LED灯带 2.规格 : 10瓦/m 3.材质:PVC 4.安装方式 :灯槽内安装 、固定 5.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | m | 21.2 |  |  |
| 15 | 030413001005 | 普通灯具 | 项目特征 1.名称:LED筒灯（3寸） 2.规格 :6W,6500 K 3.安装方式 : 吸顶嵌入式安装 4.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 10 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  9  页

共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 030413012004 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单开单控开关 2.规格 :220V, 10 A, 暗装,底边距地H+1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 030413013003 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :单相五孔电源插座 2.规格 :86型 3.安装 :墙面暗装[工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |  |  |
|  |  | 学生成长中学-休息区 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030413001006 | 普通灯具 | 项目特征 1.名称:LED筒灯（3寸） 2.规格 :6W,6500 K 3.安装方式 : 吸顶嵌入式安装 4.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 14 |  |  |
| 19 | 030413012005 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单开单控开关 2.规格 :220V, 10 A, 暗装,底边距地H+1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  10  页   共  15工程名称： 学生成长发展中心安装工程         专业/标段：通用安装工程                                                                   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 20 | 030413001007 | LED长条灯 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.材质 :亚克力灯罩 ，铁艺烤漆灯体 ，五金配件 ，L ED贴片光源+内壁反光面 3.规格 : 1200*70 mm ，220V ， 白光 4.安装方式 :顶面安装 ， 吊顶局部加强 、接线 5.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |  |  |
|  |  | 沙盘区 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程         专业/标段：通用安装工程

第  11  页   共  15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 030413001011 | 台灯 | [项目特征] 1. 材质工艺 灯座：树脂一体成型 ，表面做磨砂绒面质感处理 , 底部贴防滑绒布垫 灯杆： 实木 ，采用车削工艺 ，表面涂环保木蜡油 , 触感温润 灯罩： 高密度亚麻布艺 ，手工褶皱缝制 ，边缘做深棕色滚边包边工艺 ， 内部贴高漫反射 PET 膜连接件：黄铜色金属灯头 ，做防氧化电镀处理， 与灯杆连接牢固2. 功能 / 性能参数 光源类型：E27 螺口灯座 ，兼容 LED 、 白炽灯 、节能灯 ，推荐使用 5W-8W 暖白光 L ED（2700K-3000 K） 调光方式： 旋钮式无级调光 ，操作便捷 照射范围： 灯罩为锥形百褶设计 , 光线向下柔和扩散 ， 照射半径约 60-80cm ，适合桌面局部照明电源线长度： 1.8 m ， 带国标两插插头 ，通过 3C 认证 ，线身做抗拉伸处理 显色指数：Ra≥9 0 ，还原物体真实色彩 ，适合阅读氛围照明 稳定性： 灯座重 | 套 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  12  页   共  15工程名称： 学生成长发展中心安装工程         专业/标段：通用安装工程                                                                   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 心偏低 ，底部防滑绒布垫增大摩擦力 ，放置平稳不易倾倒 3. 工艺细节 灯座工艺：树脂胚体经高温固化后 ，表面做磨砂喷绒处理 ，质感细腻 ，无气泡 、裂纹 实木灯杆： 车削成型后精细打磨 , 木纹清晰 ，无结疤 、开裂 ，与灯座 、灯头连接处过渡顺滑 灯罩缝制：手工打褶 + 滚边包边工艺 ，针脚均匀细密 ，褶皱规整 , 透光均匀柔和 , 无漏光 金属灯头：黄铜色电镀处理 ， 防锈耐腐蚀 ，与灯杆 、灯罩连接紧密 ，不易松动 防滑处理： 灯座底部粘贴加厚绒布垫 ， 既防滑又保护放置面不被刮花 4. 包装方式 分体式包装 ，灯座 、灯杆 、灯罩独立分隔 ， 内置珍珠棉 + 气泡袋缓冲 ，外箱为五层瓦楞纸 + 护角加固 ，抗压抗摔 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
|  |  | 家庭访谈区家具 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  13  页   共  15工程名称： 学生成长发展中心安装工程         专业/标段：通用安装工程                                                                   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 030413002005 | 落地灯 | 1.材质工艺 灯杆： 分段式结构 ， 中间为实木+上下段为哑光不锈钢 ， 实木部分采用环保木蜡油涂装 ，金属件为拉丝不锈钢抛光处理 灯罩： 高密度亚麻布艺 ，布艺款为手工缝制 底座：椭圆形加重铸铁 + 防滑橡胶垫 ，表面喷深灰色塑粉处理， 确保放置稳固 连接件： 304 不锈钢转轴 + 黄铜装饰件 ，可实现多角度调节 ，黄铜件做防氧化处理 2.性能参数 光源类型：E27 螺口灯座 ，兼容 LED 、 白炽灯 、节能灯 ，推荐使用 9W-15W 暖白光 LED（2700K-350 0K） 调光方式： 旋钮式无级调光 ，支持记忆亮度功能灯臂调节范围： 水平旋转 0-180 ° , 垂直俯仰 0- 60 ° , 灯罩可上下翻转 0-30 ° 电源线长度： 2.8 m ， 带国标两插 /三插插头 ，通过 3C 认证 ，线身做抗拉伸处理 显色指数：Ra≥9 2 ，还原物体真实色彩 ，适合阅读 、氛围照明 、客厅主辅光 | 套 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程         专业/标段：通用安装工程

第  14  页   共  15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | 稳定性：倾倒角度≥18 ° 仍可保持直立 ，椭圆形底座增大接地面积 ，抗倾倒性更强 3. 工艺细节 实木灯杆中段： 采用车削 + 打磨+ 封蜡工艺 ，木纹清晰可见 ，无结疤 、开裂 ，表面触感温润 ，与金属段过渡顺滑灯罩缝制：布艺灯罩边缘采用包边 + 锁边工艺 ，针脚均匀 ，无跳线 、脱线 ， 内侧覆膜避免漏光， 透光均匀柔和 金属转轴：采用阻尼设计 ，调节时手感顺滑无卡顿 ， 定位稳固不晃动 ，黄铜装饰件提升质感 底座配重： 内置高密度铸铁块 ，椭圆形设计降低重心 ，底部防滑橡胶垫增大摩擦力 ， 防止侧滑 不锈钢灯杆：采用无缝管拉拔工艺 ，表面拉丝处理 ，耐指纹 、耐腐蚀 ，与实木段拼接处无明显缝隙 4. 包装方式 分体式包装 ，灯杆（分段） 、灯罩 、底座独立分隔 ， 内置珍珠棉+ 气泡袋双重缓冲 ，外箱为五层瓦楞纸 + 护角加固 ，抗压抗摔 |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  15  页   共  15工程名称： 学生成长发展中心安装工程         专业/标段：通用安装工程                                                                   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  |  | [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程            专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程      专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程          专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 学生成长发展中心安装工程                            专业：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250000002@1 | LED条形灯,70X1200mm |  | 套 |  |  |
| 2 | 250000002@3 | LED暗藏灯带 | 功率4.8W/m 长度300m m | 套 |  |  |
| 3 | 250000002@4 | LED筒灯（3寸） |  | 套 |  |  |
| 4 | 250000002@5 | LED线条灯 |  | 套 |  |  |
| 5 | 250000002@6 | LED灯带 |  | 套 |  |  |
| 6 | 250000002@7 | 落地灯 |  | 套 |  |  |
| 7 | 250000002@8 | 台灯 |  | 套 |  |  |
| 8 | 260501002@1 | 单开单控开关 |  | 只 |  |  |
| 9 | 264100004@1 | 单相五孔电源插座 |  | 套 |  |  |
| 10 | 280001011@1 | 塑料绝缘导线BV2.5mm2 |  | m |  |  |
| 11 | 290100002@1 | 强电桥架100*100mm |  | m |  |  |
| 12 | 290609001@1 | JDG管20 |  | m |  |  |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称 :府谷县第四中学后围墙长廊提升项目

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后围墙长廊提升基础工程 |  |
| 合 计 |  |  |

工程名称：         后围墙长廊提升基础工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :后围墙长廊提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 后围墙长廊 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仿真绿植背景墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B041 | 定制方管背景墙 | [项目特征] 1.结构基层 :50× 50×3mm热镀锌方钢管焊接钢架， 膨胀螺栓固定于混凝土墙体 ，钢架刷防锈底漆两遍 ， 间距600mm× 600mm网格布置； 2.天然石材层 :天然黑色流水石板（板岩/玄武岩） , 厚度20mm ，规格300×600mm， 干挂工艺安装 ，金属干挂件固定 , 石材表面做防水防污处理； 3.木纹钢架造型层 :80×40×3mm方钢管立柱框架 , 表面木纹热转印处理（仿柚木纹理） ，竖向间距均匀排列 ，形成框景分隔效果 ; 4.定制 、安装 5.规格 :5*1.5*4 | m2 | 30 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  2  页    共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 2 | 011205001038 | 仿真绿植墙面 | 项目特征 1.绿植品种： 户外大叶仿真绿植（如： 绿萝叶/龟背竹叶/芭蕉叶等 ) 2.材质工艺： PE /PU材质 ，抗UV处理 ， 防褪色 ， 阻燃B1级 3. 固定方式： 扎丝绑扎固定于金属网板 ，绑扎点不少于2处/枝 4.布置密度：满铺不露底 ，整体效果茂密自然 5.其他： 含材料运输 、现场布置 、绑扎安装 、成品保护 6.规格： 单片规格400*600mm， 整体拼装 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 23.52 |  |  |
|  |  | 仿真景墙下花坛 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  3  页    共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 3 | 011702002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.破除厚度： 150 mm厚混凝土地面 ; 2.破除方式： 人工切割 ，破除； 3.废渣处理：破除废料分类堆放 ; 4.基底处理：破除后基底平整 、清理 、夯实； 5.周边保护： 保护影壁墙基础及周边成品地面 ，不得扰动； 6.其他：含安全防护 、降尘措施 、临时围挡。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m3 | 1.8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  4  页

共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 011601005002 | 安砌侧(平 、缘)石 | 1.路缘石材质：芝麻白花岗岩 ，与影壁墙石材协调； 2.规格尺寸： 长1 000×宽300×高1 20mm ，上缘倒角5 ×5mm； 3.基础做法： 80m m厚C20混凝土垫层 ， 宽度出边路缘石50mm； 4.安装方式： 1 :3水泥砂浆卧底30m m厚 ，背后C20混凝土靠背填筑， 高度至路缘石1/2处； 5.勾缝处理： 路缘石间10mm宽缝 , 1 :2水泥砂浆勾缝 ， 凹缝3mm； 6.与花坛交接：路缘石内侧与花坛墙体交接处坐浆密实 ，必要时设拉结筋； 7.与路面交接：路缘石外侧与混凝土地面顺接 ，过渡平顺； 8.其他：含路缘石切割 、运输 、安装 、养护 、成品保护。 [工作内容] 1.清理基层 2.结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3.侧（平 、缘）石安砌 、勾缝 | m | 44.8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  5  页    共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 050101003002 | 栽植土回填 | 1.土质要求： 外购优质种植土 (营养土） ，pH值6 .0-7.5 ，有机质含量≥3% ，疏松透气； 2. 回填方式： 分层回填 ，每层200 -300mm厚 ， 自然沉降密实 ，不得夯实； 3.顶部处理： 回填至设计标高， 表面平整 ，预留5 0mm沉降量； 4.其他：含种植土采购 、运输 、回填 、平整 、杂物清理 、成品保护。 [工作内容] 1.栽植土挖 、运 、回填 2.清渣 、耙细、平整 3.找平 、找坡 4.废弃物运输 | m3 | 2.88 |  |  |
|  |  | 造型连廊 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  6  页

共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 010608001013 | 钢构件制作 | [项目特征] 1.材质规格：Q23 5B型钢, 150*150 mm*5mm型钢； 梁5 0*50mm ， 间距50 mm； 2.制作工艺： 数控下料 、精准切割 、组对拼装 ，焊接成型格栅式结构； 焊缝饱满平整 ，焊渣彻底清理 ，构件打磨校正； 3.基层防腐处理 ：钢材表面喷砂除锈； 涂刷环氧富锌防锈底漆 2遍； 中间漆1遍 ； 氟碳面漆1遍 4.面层装饰工艺 ：包含专用底漆 、面层 、罩光清漆； 5.安装要求： 成品构件运输至现场 ，与长廊主体结构可靠连接 ，高强螺栓连接 +现场焊接 ，； 6.其他要求：包含场内运输 、现场安装 、成品保护； [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装 | t | 3.2 |  |  |
| 7 | 010101001002 | 挖土方 | 1.土壤类别： 素土 2.人工开挖土方 , 剔凿 、倒土 、抛土 ，平整道路 , 修整底边 | m3 | 3.89 |  |  |
| 8 | 010103001001 | 原土夯实 | 1.土方夯实： 原土 2.分层碾压 、夯实 | m2 | 6.48 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  7  页    共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度 : 150mm 2.材料品种 、强度要求 、配比 :3 : 7灰土 | m3 | 0.97 |  |  |
| 10 | 010502001001 | 独立基础 | 项目特征 1.独立基础： 混凝土强度等级 C3 0 及以上 2.钢柱脚采用预埋锚栓及柱脚底板 螺栓:M16*150膨胀螺丝 ， φ 10*90 0螺纹钢预埋 ，钢板 :400*600*10m m钢板雕刻裁切 3.制作 、安装[工作内容] 1.混凝土输送、浇筑 、振捣 、养护 | m3 | 3.89 |  |  |
| 11 | 010505002001 | 基础模板 | [项目特征] 1.基础类型 :独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修 、堆放 | m2 | 25.92 |  |  |
| 12 | 040901009001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.材料种类 :400* 600*10mm预埋钢板 2.材料规格 :4根直径10钢筋 L=90 0 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装 | t | 0.379 |  |  |
|  |  | 连廊造型1 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  8  页

共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 01B044 | 定制格栅造型墙1 | [项目特征] 1.材质规格 :Q235 B 热镀锌方管 ，5 0*50mm ， 间距50 mm； 2.制作工艺 :数控下料 、精准切割 、组对拼装 ，焊接成型格栅式结构； 焊缝饱满平整 ，焊渣彻底清理 ，构件打磨校正； 3.基层防腐处理 :钢材表面喷砂除锈； 涂刷环氧富锌防锈底漆 2 遍 ; 4.面层装饰工艺 :面层采用油漆做仿木纹效果； 工艺包含木纹专用底漆 、纹理面层 、罩光清漆； 5.安装要求 :成品构件运输至现场 , 与长廊主体结构可靠连接； 6.其他要求 :包含场内运输 、现场安装 、成品保护 ; 7.规格： 1.2m*2 .4m*3个 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装 | m2 | 9.36 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  9  页

共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 01B045 | 定制造型墙 | [项目特征] 1.材质 :采用1.5m m厚优质镀锌钢板+优质镀锌方管背架+汽车级油漆精细分色 2.工艺 :通过激光切割出金属板材 , 边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭、 喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆。 3.规格： 0.68m* 1.9m 4.现场安装[工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装 | 个 | 3 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  10  页   共  13工程名称： 后围墙长廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                        页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 15 | 01B046 | 定制起伏造型 | [项目特征] 1.材质 :采用1.5m m厚优质镀锌钢板+优质镀锌方管背架+汽车级油漆精细分色 2.工艺 :通过激光切割出金属板材 , 边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭、 喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 3.现场安装[工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 连廊造型2 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  11  页   共  13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 01B047 | 定制格栅造型墙2 | [项目特征] 1.材质规格 :Q235 B 热镀锌方管 ，5 0*50mm ， 间距50 mm； 2.制作工艺 :数控下料 、精准切割 、组对拼装 ，焊接成型格栅式结构； 焊缝饱满平整 ，焊渣彻底清理 ，构件打磨校正； 3.基层防腐处理 :钢材表面喷砂除锈； 涂刷环氧富锌防锈底漆 2 遍 ; 4.面层装饰工艺 :面层采用油漆做仿木纹效果； 工艺包含木纹专用底漆 、纹理面层 、罩光清漆； 5.安装要求 :成品构件运输至现场 , 与长廊主体结构可靠连接； 6.其他要求 :包含场内运输 、现场安装 、成品保护 ; 7.规格： 1.2m*2 .4m*3个 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装 | m2 | 8.64 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  12  页   共  13工程名称： 后围墙长廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                        页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 01B048 | 定制展示窗口 | [项目特征] 1.项目特征 2.材质 :采用1.5m m厚优质镀锌钢板 3.视窗 :3mm透明耐力板 4.锁扣 :不锈钢锁扣 5.支杆 :50KG液压支杆 6.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 7.工艺 :通过激光切割出金属板材 , 边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭、 喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ，使产品表面圆润光滑 ，焊接接缝不显痕迹 , 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 , 防腐蚀耐用强度高 ，色彩鲜艳不掉漆 | m2 | 15.84 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  13  页   共  13工程名称： 后围墙长廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                        页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 18 | 01B049 | 定制造型晨读坐凳 | [项目特征] 1.材质 :采用1.5m m厚优质镀锌钢板+优质热镀锌钢骨架+仿石材真石质感漆+防腐防开裂优质防腐木凳面 2.规格 :2200*45 0*450mm 3.工艺 :通过激光切割出金属板材 , 边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭、 喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ， 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m | 18 |  |  |
| 19 | 01B050 | 视窗画面 | [项目特征] 1.材质 : 14mm厚结皮板 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 3.工艺 :激光雕刻造型 ，边缘打磨平整 4.定制 、安装[工作内容] 1.定制 、安装 | m2 | 15.84 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架 、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运 、改制 、维修维护 ，拆除 、堆放 、整理 ，外运 、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 后围墙长廊提升基础工程                               专业： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 012300003 | 型钢 | (综合) | t |  |  |
| 2 | 012903001 | 中厚钢板 | (综合) | t |  |  |
| 3 | 031301012 | 电焊条 | E43(综合) | kg |  |  |
| 4 | 031509001 | 铁件 | (综合) | kg |  |  |
| 5 | 130101010 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg |  |  |
| 6 | 130507027 | 环氧富锌底层涂料 |  | kg |  |  |
| 7 | 130901001 | 金属氟碳漆面漆 |  | kg |  |  |
| 8 | 360701001@1 | 芝麻白花岗岩缘石 | 长1000×宽300×高12 0mm | m |  |  |
| 9 | 850103006 | 其他材料费(占材料费) |  | 元 |  |  |
| 10 | BCCLF250 | 定制造型墙 |  | 个 |  |  |
| 11 | BCCLF251 | 定制起伏造型 |  | 个 |  |  |
| 12 | BCCLF253 | 定制格栅造型墙1 |  | m2 |  |  |
| 13 | BCCLF254 | 定制格栅造型墙2 |  | m2 |  |  |
| 14 | BCCLF256 | 视窗画面 |  | m2 |  |  |
| 15 | BCCLF258 | 户外大叶仿真绿植 |  | m2 |  |  |
| 16 | BCCLF259 | 定制造型晨读坐凳 |  | m |  |  |
| 17 | BCCLF260 | 定制方管背景墙 |  | m2 |  |  |
| 18 | BCCLF261 | 定制展示窗口 |  | m2 |  |  |
| 19 | 802101010 | 预拌混凝土 | C15 | m3 |  |  |
| 20 | 802101015 | 预拌混凝土 | C30 | m3 |  |  |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称 :府谷县第四中学教学楼连廊 、走廊提升项目

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连廊 、走廊提升基础工程 |  |
| 2 | 连廊 、走廊提升安装工程 |  |
| 合 计 |  |  |

工程名称：         连廊、走廊提升基础工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :连廊 、走廊提升基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  65  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 教学楼二层连廊 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 石膏板直线吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.基层材料种类 、规格 :石膏找平腻子一遍 ，刮白胶腻子找平二遍 4.面板材料品种 、规格 :9.5mm厚单层石膏板 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 6.48 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  2  页    共  65  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 2 | 011302001002 | 铝方通吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面板材料品种 、规格 :50*90*0 .8mm厚铝方通[工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 | m2 | 21.6 |  |  |
| 3 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种 、喷刷遍数 :黑色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 24.75 |  |  |
| 4 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类 :耐水腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.涂料品种 、喷刷遍数 : 白色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 6.48 |  |  |
|  |  | 文化墙1 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  3  页    共  65  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 011205001001 | 长城板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 5.56 |  |  |
| 6 | 011205001002 | 木饰面板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :8mm木饰面板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.51 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  4  页    共  65  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 011205001003 | 墙 、柱面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 12.24 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  5  页    共  65  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 011405001001 | 墙纸裱糊 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 12.24 |  |  |
| 9 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 项目特征 1.面层 :不锈钢踢脚线 2.基层 :9mm厚阻燃板 3.工艺 :板材裁切 、分割 4.安装 :墙面钉装[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 7.1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  6  页    共  65  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 011205001004 | 文化布置 | [项目特征] 1.造型布置 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 6.12 |  |  |
|  |  | 文化墙2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011205001005 | 长城板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 5.56 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  7  页    共  65  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 011205001006 | 木饰面板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :8mm木饰面板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.51 |  |  |
| 13 | 011205001007 | 墙 、柱面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 12.24 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  8  页    共  65  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 011405001002 | 墙纸裱糊 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 12.24 |  |  |
| 15 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 项目特征 1.面层 :不锈钢踢脚线 2.基层 :9mm厚阻燃板 3.工艺 :板材裁切 、分割 4.安装 :墙面钉装[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 7.1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  9  页    共  65  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 011205001008 | 文化布置 | [项目特征] 1.造型布置 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 7.34 |  |  |
|  |  | 教学楼三层连廊 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  10  页   共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 011302001003 | 石膏板直线吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.基层材料种类 、规格 :石膏找平腻子一遍 ，刮白胶腻子找平二遍 4.面板材料品种 、规格 :9.5mm厚单层石膏板 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 6.48 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  11  页   共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 18 | 011302001004 | 铝方通吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面板材料品种 、规格 :50*90*0 .8mm厚铝方通[工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 | m2 | 21.6 |  |  |
| 19 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种 、喷刷遍数 :黑色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 24.75 |  |  |
| 20 | 011404002004 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类 :耐水腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.涂料品种 、喷刷遍数 : 白色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 6.48 |  |  |
|  |  | 文化墙1 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  12  页   共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 011205001009 | 长城板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.71 |  |  |
| 22 | 011205001010 | 木饰面板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :8mm木饰面板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 4.2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  13  页   共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 23 | 011205001011 | 石膏板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 14.17 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  14  页   共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 24 | 011405001003 | 壁布 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 12.24 |  |  |
| 25 | 011105006003 | 不锈钢踢脚线 | 项目特征 1.面层 :不锈钢踢脚线 2.基层 :9mm厚阻燃板 3.工艺 :板材裁切 、分割 4.安装 :墙面钉装[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 7.1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  15  页   共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 26 | 011205001012 | 文化布置 | [项目特征] 1.造型布置 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 6.39 |  |  |
|  |  | 文化墙2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 011205001013 | 长城板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.71 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  16  页   共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 28 | 011205001014 | 木饰面板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :8mm木饰面板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 4.2 |  |  |
| 29 | 011205001015 | 石膏板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 14.17 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  17  页   共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 30 | 011405001004 | 壁布 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 12.24 |  |  |
| 31 | 011105006004 | 不锈钢踢脚线 | 项目特征 1.面层 :不锈钢踢脚线 2.基层 :9mm厚阻燃板 3.工艺 :板材裁切 、分割 4.安装 :墙面钉装[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 7.1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  18  页   共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 32 | 011205001016 | 文化布置 | [项目特征] 1.造型布置 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 6.39 |  |  |
|  |  | 教学楼四层连廊 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  19  页   共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 33 | 011302001005 | 石膏板直线吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.基层材料种类 、规格 :石膏找平腻子一遍 ，刮白胶腻子找平二遍 4.面板材料品种 、规格 :9.5mm厚单层石膏板 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 6.48 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  20  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 34 | 011302001006 | 铝方通吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面板材料品种 、规格 :50*90*0 .8mm厚铝方通[工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 | m2 | 21.6 |  |  |
| 35 | 011404002005 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种 、喷刷遍数 :黑色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 24.75 |  |  |
| 36 | 011404002006 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类 :耐水腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.涂料品种 、喷刷遍数 : 白色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 6.48 |  |  |
|  |  | 左主题墙 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  21  页    共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 37 | 011205001017 | 长城板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.71 |  |  |
| 38 | 011205001018 | 木饰面板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :8mm木饰面板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 4.2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  22  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 39 | 011205001019 | 石膏板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 14.17 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  23  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 40 | 011405001005 | 壁布 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 12.24 |  |  |
| 41 | 011105006005 | 不锈钢踢脚线 | 项目特征 1.面层 :不锈钢踢脚线 2.基层 :9mm厚阻燃板 3.工艺 :板材裁切 、分割 4.安装 :墙面钉装[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 7.1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  24  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 42 | 011205001020 | 文化布置 | [项目特征] 1.造型布置 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 6.39 |  |  |
|  |  | 右主题墙 |  |  |  |  |  |
| 43 | 011205001021 | 长城板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.71 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  25  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 44 | 011205001022 | 木饰面板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :8mm木饰面板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 4.2 |  |  |
| 45 | 011205001023 | 石膏板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 14.17 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  26  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 46 | 011405001006 | 壁布 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 12.24 |  |  |
| 47 | 011105006006 | 不锈钢踢脚线 | 项目特征 1.面层 :不锈钢踢脚线 2.基层 :9mm厚阻燃板 3.工艺 :板材裁切 、分割 4.安装 :墙面钉装[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 7.1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  27  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 48 | 011205001024 | 文化布置 | [项目特征] 1.造型布置 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 6.39 |  |  |
|  |  | 教学楼五层连廊 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  28  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 49 | 011302001007 | 石膏板直线吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.基层材料种类 、规格 :石膏找平腻子一遍 ，刮白胶腻子找平二遍 4.面板材料品种 、规格 :9.5mm厚单层石膏板 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 6.48 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  29  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 50 | 011302001008 | 铝方通吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位 、形式 、 吊杆规格 、高度 : φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50主龙@900 50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面板材料品种 、规格 :50*90*0 .8mm厚铝方通[工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 | m2 | 21.6 |  |  |
| 51 | 011404002007 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种 、喷刷遍数 :黑色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 24.75 |  |  |
| 52 | 011404002008 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类 :耐水腻子 2.刮腻子遍数 :3遍 3.涂料品种 、喷刷遍数 : 白色乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 | 6.48 |  |  |
|  |  | 左主题墙 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  30  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 53 | 011205001025 | 长城板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.71 |  |  |
| 54 | 011205001026 | 木饰面板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :8mm木饰面板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 4.2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  31  页    共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 55 | 011205001027 | 石膏板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 14.17 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  32  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 56 | 011405001007 | 壁布 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 12.24 |  |  |
| 57 | 011105006007 | 不锈钢踢脚线 | 项目特征 1.面层 :不锈钢踢脚线 2.基层 :9mm厚阻燃板 3.工艺 :板材裁切 、分割 4.安装 :墙面钉装[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 7.1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  33  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 58 | 011205001028 | 文化布置 | [项目特征] 1.造型布置 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 6.39 |  |  |
|  |  | 右主题墙 |  |  |  |  |  |
| 59 | 011205001029 | 长城板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.71 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  34  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 60 | 011205001030 | 木饰面板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :8mm木饰面板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 4.2 |  |  |
| 61 | 011205001031 | 石膏板饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 14.17 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  35  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 62 | 011405001008 | 壁布 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 12.24 |  |  |
| 63 | 011105006008 | 不锈钢踢脚线 | 项目特征 1.面层 :不锈钢踢脚线 2.基层 :9mm厚阻燃板 3.工艺 :板材裁切 、分割 4.安装 :墙面钉装[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 7.1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  36  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 64 | 011205001032 | 文化布置 | [项目特征] 1.造型布置 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 6.39 |  |  |
|  |  | 教学楼二层走廊 |  |  |  |  |  |
| 65 | 011205001033 | 生态板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.面层材料品种 、规格 : 18mm木饰面生态板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 14.52 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  37  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 66 | 011205001034 | 石膏板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 :9mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 28.38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  38  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 67 | 011405001009 | 壁布 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 28.38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  39  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 68 | 011205001035 | 文化展板 | [项目特征] 1.文化展板 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 4.5 |  |  |
| 69 | 011205001036 | 长城板背景墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 28.55 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  40  页   共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 70 | 011205001037 | 阻燃板基层 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 32.17 |  |  |
| 71 | 011501001001 | 装饰柜 | 项目特征 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.五金配件 :优质标准五金配件 4.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 (安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 15.84 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  41  页   共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 72 | 01B001 | 坐凳 | [项目特征] 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.坐垫 :高弹海绵配PU超纤皮包覆 4.五金配件 :优质标准五金配件 5.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 | m | 40.83 |  |  |
|  |  | 教学楼三层走廊 |  |  |  |  |  |
| 73 | 011205001038 | 生态板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.面层材料品种 、规格 : 18mm木饰面生态板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 14.52 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  42  页   共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 74 | 011205001039 | 石膏板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 :9mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 28.38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  43  页   共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 75 | 011405001010 | 壁布 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 28.38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  44  页   共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 76 | 011205001040 | 文化展板 | [项目特征] 1.文化展板 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 4.5 |  |  |
| 77 | 011205001041 | 长城板背景墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 28.55 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  45  页   共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 78 | 011205001042 | 阻燃板基层 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 32.17 |  |  |
| 79 | 011501001002 | 装饰柜 | 项目特征 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.五金配件 :优质标准五金配件 4.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 (安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 15.84 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  46  页   共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 80 | 01B002 | 坐凳 | [项目特征] 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.坐垫 :高弹海绵配PU超纤皮包覆 4.五金配件 :优质标准五金配件 5.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 | m | 40.83 |  |  |
|  |  | 教学楼四层走廊 |  |  |  |  |  |
| 81 | 011205001043 | 生态板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.面层材料品种 、规格 : 18mm木饰面生态板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 14.52 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  47  页   共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 82 | 011205001044 | 石膏板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 :9mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 28.38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  48  页   共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 83 | 011405001011 | 壁布 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 28.38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  49  页   共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 84 | 011205001045 | 文化展板 | [项目特征] 1.文化展板 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 4.5 |  |  |
| 85 | 011205001046 | 长城板背景墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 28.55 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  50  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 86 | 011205001047 | 阻燃板基层 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 32.17 |  |  |
| 87 | 011501001003 | 装饰柜 | 项目特征 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.五金配件 :优质标准五金配件 4.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 (安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 15.84 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  51  页    共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 88 | 01B003 | 坐凳 | [项目特征] 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.坐垫 :高弹海绵配PU超纤皮包覆 4.五金配件 :优质标准五金配件 5.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 | m | 40.83 |  |  |
|  |  | 教学楼五层走廊 |  |  |  |  |  |
| 89 | 011205001048 | 生态板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.面层材料品种 、规格 : 18mm木饰面生态板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 14.52 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  52  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 90 | 011205001049 | 石膏板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 :9mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 :定制石膏板饰面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 28.38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  53  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 91 | 011405001012 | 壁布 | 项目特征 1.基层处理 原墙先批刮两道耐水腻子并机械打磨平整度； 滚涂一遍丙烯酸封闭底漆 ，无空鼓 、裂缝。 2.画面输出 宣绒布 ，采用原装颜料墨水 8 色微喷 ，无拼接。 3.表面防护 画面整体覆哑光保护膜 ，可湿抹布擦拭。 4.上墙施工 糯米胶 + 5 % 防霉剂 ，均匀刮涂墙面 ，墙布背面不刷胶； 分段挂线铺贴 ，拼缝重叠 20 mm 后冷刀裁切 ，完成面拼缝目视不可见。 5.成品验收 整体无气泡 、无褶皱 、无溢胶； 1 .5 m 目视无拼缝 、无色差； [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 28.38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  54  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 92 | 011205001050 | 文化展板 | [项目特征] 1.文化展板 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 4.5 |  |  |
| 93 | 011205001051 | 长城板背景墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 3.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 28.55 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  55  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 94 | 011205001052 | 阻燃板基层 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 32.17 |  |  |
| 95 | 011501001004 | 装饰柜 | 项目特征 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.五金配件 :优质标准五金配件 4.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 (安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 15.84 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  56  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 96 | 01B004 | 坐凳 | [项目特征] 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.坐垫 :高弹海绵配PU超纤皮包覆 4.五金配件 :优质标准五金配件 5.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 | m | 40.83 |  |  |
|  |  | 教学楼二层公共角 |  |  |  |  |  |
| 97 | 01B005 | 生态板坐凳 | [项目特征] 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.坐垫： 高弹海绵配PU超纤皮包覆 4.五金配件 :优质标准五金配件 5.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 | m | 6.7 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  57  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 98 | 011205001055 | 生态板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.面层材料品种 、规格 : 18mm木饰面生态板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 2.28 |  |  |
| 99 | 011205001056 | 定制文化墙 | [项目特征] 1.文化展板 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 3.78 |  |  |
|  |  | 教学楼三层公共角 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  58  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 100 | 01B006 | 生态板坐凳 | [项目特征] 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.坐垫： 高弹海绵配PU超纤皮包覆 4.五金配件 :优质标准五金配件 5.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 | m | 6.7 |  |  |
| 101 | 011205001057 | 阻燃板基层 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 7.37 |  |  |
| 102 | 011205001058 | 长城板背景墙面 | [项目特征] 1.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 4.69 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  59  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 103 | 011205001059 | 生态板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.面层材料品种 、规格 : 18mm木饰面生态板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 2.28 |  |  |
| 104 | 011205001060 | 定制文化墙 | [项目特征] 1.文化展板 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 5.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  60  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 105 | 050307008001 | 吊牌 | 项目特征 1.材质 : 14mm厚结皮板覆钢化膜 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 ，双面UV 3.封边： 同色封边 4 、 吊杆： 专用金属吊杆 5.工艺 :激光雕刻造型 ，边缘打磨平整 6.定制 、安装[工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镌字 、喷字 5.运输 、安装 6.刷油漆 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 教学楼四层公共角 |  |  |  |  |  |
| 106 | 01B007 | 生态板坐凳 | [项目特征] 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.坐垫： 高弹海绵配PU超纤皮包覆 4.五金配件 :优质标准五金配件 5.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 | m | 6.7 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  61  页    共  65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 107 | 011205001061 | 阻燃板基层 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 7.37 |  |  |
| 108 | 011205001062 | 长城板背景墙面 | [项目特征] 1.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 4.69 |  |  |
| 109 | 011205001063 | 生态板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.面层材料品种 、规格 : 18mm木饰面生态板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 2.28 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  62  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 110 | 011205001064 | 定制文化墙 | [项目特征] 1.文化展板 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 5.5 |  |  |
| 111 | 050307008002 | 吊牌 | 项目特征 1.材质 : 14mm厚结皮板覆钢化膜 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 ，双面UV 3.封边： 同色封边 4 、 吊杆： 专用金属吊杆 5.工艺 :激光雕刻造型 ，边缘打磨平整 6.定制 、安装[工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镌字 、喷字 5.运输 、安装 6.刷油漆 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 教学楼五层公共角 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  63  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 112 | 01B008 | 生态板坐凳 | [项目特征] 1.板材:E0级环保板 ， 防潮 、耐磨 、抗酸碱 、抗弯能力强 、抗污染的特性 。柜体板材厚度18mm ，背板厚度9mm 2.封边 :采用优质PVC封边带 ，全自动机械封边机封边 3.坐垫： 高弹海绵配PU超纤皮包覆 4.五金配件 :优质标准五金配件 5.定制 、安装[工作内容] 1.制作 、安装 | m | 6.7 |  |  |
| 113 | 011205001065 | 阻燃板基层 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.基层材料种类 、规格 : 15mm阻燃板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 7.37 |  |  |
| 114 | 011205001066 | 长城板背景墙面 | [项目特征] 1.面层材料品种 、规格 : 18mm实木长城板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 4.69 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  64  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 115 | 011205001067 | 生态板包立柱 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木龙骨打底 2.面层材料品种 、规格 : 18mm木饰面生态板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 2.28 |  |  |
| 116 | 011205001068 | 定制文化墙 | [项目特征] 1.文化展板 2. 隔离层材料种类 、规格 :激光雕刻造型 3.基层材料种类 、规格 :六色UV机UV耐黄变 ， 高保真画面 4.面层材料品种 、规格 : 14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力雕刻字 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 5.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  65  页    共  65工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                                         页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 117 | 050307008003 | 吊牌 | 项目特征 1.材质 : 14mm厚结皮板覆钢化膜 2.画面 :六色UV机UV耐黄变 、高保真画面 ，双面UV 3.封边： 同色封边 4 、 吊杆： 专用金属吊杆 5.工艺 :激光雕刻造型 ，边缘打磨平整 6.定制 、安装[工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镌字 、喷字 5.运输 、安装 6.刷油漆 | 个 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架 、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运 、改制 、维修维护 ，拆除 、堆放 、整理 ，外运 、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 连廊 、走廊提升基础工程                               专业： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 023303001@1 | 宣绒壁布 |  | m2 |  |  |
| 2 | 050401006 | 板枋材 | 杉木 | m3 |  |  |
| 3 | 050500005 | 胶合板 | δ9 | m2 |  |  |
| 4 | 050500011 | 榉木板 | δ3 | m2 |  |  |
| 5 | 050500011@1 | 18mm木饰面生态板 | δ 18 | m2 |  |  |
| 6 | 050900001@1 | 阻燃板 | δ 15 | m2 |  |  |
| 7 | 090101001 | 纸面石膏板 |  | m2 |  |  |
| 8 | 092901002 | 铝方通 | 间距100 | m2 |  |  |
| 9 | 100103007 | 轻钢龙骨不上人型 | (平面)600×600 | m2 |  |  |
| 10 | 120105005 | 木弧线 | 50 | m |  |  |
| 11 | 120111001@1 | 18mm实木长城板 |  | m2 |  |  |
| 12 | 120301001 | 拉丝不锈钢踢脚线 |  | m |  |  |
| 13 | 120703005 | 石膏顶角线 | 80×30 | m |  |  |
| 14 | BCCLF235 | 造型布置 |  | m2 |  |  |
| 15 | BCCLF235@1 | 文化展板 |  | m2 |  |  |
| 16 | BCCLF237 | 坐凳 |  | m |  |  |
| 17 | BCCLF238 | 装饰柜 |  | m2 |  |  |
| 18 | BCCLF239 | 坐凳 |  | m |  |  |
| 19 | BCCLF240@1 | 定制文化墙 |  | m2 |  |  |
| 20 | BCCLF241 | 吊牌 |  | 个 |  |  |

工程名称：         连廊、走廊提升安装工程

# 预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :连廊 、走廊提升安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  1  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 教学楼二层连廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管(JD G) 2.规格 :JDG20 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 | m | 54 |  |  |
| 2 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:BV 3.规格 :3*2.5 | m | 162 |  |  |
| 3 | 030413001001 | 普通灯具 | 项目特征 1.名称:LED筒灯（3寸） 2.规格 :6W,6500 K 3.安装方式 : 吸顶嵌入式安装 4.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 14 |  |  |
| 4 | 030413001002 | LED长条灯 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.材质 :亚克力灯罩 ，铁艺烤漆灯体 ，五金配件 ，L ED贴片光源+内壁反光面 3.规格 : 1200*70 mm ，220V ， 白光 4.安装方式 :顶面安装 ， 吊顶局部加强 、接线 5.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |  |  |
| 5 | 030413012001 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单开单控开关 2.规格 :220V, 10 A, 暗装,底边距地H+1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 教学楼三层连廊 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  2  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管(JD G) 2.规格 :JDG20 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 | m | 48 |  |  |
| 7 | 030412003002 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:BV 3.规格 :3*2.5 | m | 144 |  |  |
| 8 | 030413001003 | 普通灯具 | 项目特征 1.名称:LED筒灯（3寸） 2.规格 :6W,6500 K 3.安装方式 : 吸顶嵌入式安装 4.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 14 |  |  |
| 9 | 030413001004 | LED长条灯 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.材质 :亚克力灯罩 ，铁艺烤漆灯体 ，五金配件 ，L ED贴片光源+内壁反光面 3.规格 : 1200*70 mm ，220V ， 白光 4.安装方式 :顶面安装 ， 吊顶局部加强 、接线 5.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |  |  |
| 10 | 030413012002 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单开单控开关 2.规格 :220V, 10 A, 暗装,底边距地H+1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 教学楼四层连廊 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  3  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 030412001003 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管(JD G) 2.规格 :JDG20 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 | m | 49 |  |  |
| 12 | 030412003003 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:BV 3.规格 :3*2.5 | m | 144 |  |  |
| 13 | 030413001005 | 普通灯具 | 项目特征 1.名称:LED筒灯（3寸） 2.规格 :6W,6500 K 3.安装方式 : 吸顶嵌入式安装 4.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 14 |  |  |
| 14 | 030413001006 | LED长条灯 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.材质 :亚克力灯罩 ，铁艺烤漆灯体 ，五金配件 ，L ED贴片光源+内壁反光面 3.规格 : 1200*70 mm ，220V ， 白光 4.安装方式 :顶面安装 ， 吊顶局部加强 、接线 5.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |  |  |
| 15 | 030413012003 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单开单控开关 2.规格 :220V, 10 A, 暗装,底边距地H+1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 教学楼五层连廊 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升安装工程

专业/标段：通用安装工程

第  4  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 030412001004 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管(JD G) 2.规格 :JDG20 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 | m | 49 |  |  |
| 17 | 030412003004 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:BV 3.规格 :3*2.5 | m | 144 |  |  |
| 18 | 030413001007 | 普通灯具 | 项目特征 1.名称:LED筒灯（3寸） 2.规格 :6W,6500 K 3.安装方式 : 吸顶嵌入式安装 4.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 14 |  |  |
| 19 | 030413001008 | LED长条灯 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.材质 :亚克力灯罩 ，铁艺烤漆灯体 ，五金配件 ，L ED贴片光源+内壁反光面 3.规格 : 1200*70 mm ，220V ， 白光 4.安装方式 :顶面安装 ， 吊顶局部加强 、接线 5.调试 :人工调试[工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |  |  |
| 20 | 030413012004 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单开单控开关 2.规格 :220V, 10 A, 暗装,底边距地H+1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升安装工程               专业/标段：通用安装工程                                         第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 连廊 、走廊提升安装工程          专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 连廊 、走廊提升安装工程             专业/标段：通用安装工程                                           第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称： 连廊 、走廊提升安装工程                               专业：通用安装工程                                  第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250000002@1 | LED条形灯,70X1200mm |  | 套 |  |  |
| 2 | 250000002@2 | LED筒灯（3寸） |  | 套 |  |  |
| 3 | 260501002@1 | 单开单控开关 |  | 只 |  |  |
| 4 | 280001011@1 | 塑料绝缘导线BV2.5mm2 |  | m |  |  |
| 5 | 290609001@1 | JDG管20 |  | m |  |  |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称 :府谷县第四中学报告厅改造项目

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告厅基础工程 |  |
| 合 计 |  |  |

# 工程名称：               报告厅基础工程

预  算  报  价

预算报价（小写）：

（大写）：

编 制 人：                                                                   （注册造价员签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :报告厅基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 01B001 | 拆除原座椅 | 1.拆除原首排座椅 2.运至指定地点 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011706002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :木龙骨 2.龙骨及饰面种类 : 吸音板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 87.6 |  |  |
| 3 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1. 门窗尺寸 :C302 6 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称 :墙 2.砌体材质 :加气砼砌块 3.拆除高度 :300m m [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m3 | 0.27 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  2  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 011205001001 | 吸音板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :5c m*5cm木龙骨骨架安装 ，@40cm,木龙骨刷防火涂料二遍 2. 隔离层材料种类 、规格 :30厚玻璃纤维棉 3.面层材料品种 、规格 : 12mm厚穿孔吸音木饰面 4.部位： 屏幕背景墙墙面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 54 |  |  |
| 6 | 011205001002 | 吸音板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :5c m*5cm木龙骨骨架安装 ，@40cm,木龙骨刷防火涂料二遍 2. 隔离层材料种类 、规格 :30厚玻璃纤维棉 3.面层材料品种 、规格 : 12mm厚穿孔吸音木饰面 4.部位：休息室墙面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 34.04 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  3  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 011205001004 | 吸音板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :轻钢龙骨骨架安装+双层木龙骨骨架定制安装 2. 隔离层材料种类 、规格 :75厚玻璃纤维棉 3.基层材料种类 、规格 : 12mm厚E0级成品阻燃板材 4.面层材料品种 、规格 : 12mm厚穿孔吸音木饰面板 5.部位：休息室上面墙面封堵 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 27.95 |  |  |
| 8 | 010802003001 | 防盗门 | [项目特征] 1. 门洞口尺寸:M3 029 2.框 、扇材质、 规格 :钢制防盗门 3.五金种类 、规格 :包含五金 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 | m2 | 8.7 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅基础工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  4  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 010810001001 | 窗帘 | 项目特征 1.定制顶部遮光帘 2.布艺遮光帘、优质加厚遮光棉麻布料 ，遮光性好 、纯色纹理 3. 固定件及其他配件 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 81.6 |  |  |
| 10 | 050307006001 | 栏杆 | [项目特征] 1.材质： 定制铁艺造型栏杆+表面氟碳漆静电喷涂规格 :高度不小于1000mm 2.工艺：通过激光切割出金属板材 ，边缘光滑无毛刺 ，金属边均开槽处理 ，再通过激光焊接机进行无缝焊接 。整个制作流程用抛光 、打磨 、磨炭 、喷砂 、氧化 、钝化 、磷化 、压铸 、感光 、紫外线固化等工艺精心制作 ，使产品表面圆润光滑 ，焊接接缝不显痕迹 [工作内容] 1.栏杆/栏板制作 、运输 、安装 2.刷防护材料 | m | 13.2 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：报告厅基础工程                             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：报告厅基础工程                        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：报告厅基础工程                           专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称：报告厅基础工程                                             专业： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 021913001 | 塑料胀塞 |  | 个 |  |  |
| 2 | 030101003 | 抽芯铆钉 | φ4×13 | 100个 |  |  |
| 3 | 030103022 | 沉头木螺钉 | L25 | 个 |  |  |
| 4 | 030107043 | 膨胀螺栓 | M12×110 | 10套 |  |  |
| 5 | 030107054 | 金属膨胀螺栓 | M8 | 套 |  |  |
| 6 | 031301008 | 低碳钢焊条 | J422(综合) | kg |  |  |
| 7 | 031519016 | 合金钢钻头 |  | 个 |  |  |
| 8 | 050401006 | 板枋材 | 杉木 | m3 |  |  |
| 9 | 050500012@1 | 穿孔吸音木饰面 | 12mm | m2 |  |  |
| 10 | 050900001@1 | 阻燃板 | δ 12 | m2 |  |  |
| 11 | 100101003 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×40 | m |  |  |
| 12 | 100101004 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×50 | m |  |  |
| 13 | 112327003 | 钢制防盗门 |  | m2 |  |  |
| 14 | 112500001@1 | 遮光帘 |  | m2 |  |  |
| 15 | 122109001 | 金属栏杆(成品) |  | m |  |  |
| 16 | 150301010@2 | 玻璃纤维棉 | 75mm | m2 |  |  |
| 17 | 150301010@3 | 玻璃纤维棉吸音板 | 30mm | m2 |  |  |
| 18 | 850103006 | 其他材料费(占材料费) |  | 元 |  |  |
| 19 | BCCLF0 | 拆除原座椅 |  | 项 |  |  |
| 20 | 802101009 | 预拌混凝土 | (综合) | m3 |  |  |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称 :府谷县第四中学走廊封闭项目

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 府谷县第四中学走廊封闭项目 |  |
| 合 计 |  |  |

工程名称：     府谷县第四中学走廊封闭项目

# 投  标  总  价

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                                                                （盖章）

法定代表人或其授权人：                                               （签字或盖章）

编 制 人：                                                                   （注册造价工程师签字及盖章）

编 制  时  间：

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :府谷县第四中学走廊封闭项目

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 4.1 | 综合系数 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县第四中学走廊封闭项目

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 01B001 | 防护栏杆 拆除 | 1.拆除部位 :楼体走廊外侧 2.护栏材质 :不锈钢（304） 3.构造形式 :方管外框+圆管栏杆 | m | 170.99 |  |  |
| 2 | 010807001001 | 金属(塑钢 、断桥)窗 | 70组合系列断桥铝合金LOE-E中空玻璃窗 [项目特征] 1.70系列断桥铝合金窗框 2.LOE-E（5+12A +5） 透明中空玻璃 3.三元乙丙（EPD M） 橡胶密封胶条 , 三道密封设计 [工作内容] 1. 窗制作 、运输 、安装 2.五金 、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 280.11 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：府谷县第四中学走廊封闭项目

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：府谷县第四中学走廊封闭项目   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：府谷县第四中学走廊封闭项目

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 主要材料价格表

工程名称：府谷县第四中学走廊封闭项目

专业： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030107056 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套 |  |  |
| 2 | 110903005@1 | 70组合系列断桥铝合金LOE-E中空玻璃窗 |  | m2 |  |  |
| 3 | 133503007 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg |  |  |
| 4 | 133503011 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750mL/支 | 支 |  |  |
| 5 | 341103001 | 电 |  | kW ·h |  |  |
| 6 | 850103006 | 其他材料费(占材料费) |  | 元 |  |  |
| 7 | BCCLF1 | 防护栏杆 拆除 |  | m |  |  |

# 第四章  主要合同条款

府谷县第四中学省级文明校园建设（一期）采购合同

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方经平等 协商一致，就本项目达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明， 解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同条款

2. 成交通知书

3. 成交供应商在磋商过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

4. 竞争性磋商文件

5. 成交供应商的响应文件

6. 本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.合同工期：合同工期总日历天数：         日历天 开工日期：

竣工日期：

# 四、合同金额及项目经理

合同金额为人民币大写           元， (￥         )

项目负责人：

五、付款途径：                  。

六、付款方式：根据工程进度给予拨付工程款，审计后付尾款（具体付款方式以双方签订的合同内 容为准）

七、工程进度

乙方必须在      年    月   日进场开工，必须接受甲方和丙方在工程实施方面的管理和监督。

乙方在开工后如果由于自身原因不能按照规定的时间进场开工、规定的进度施工，或拒不接受甲方施工 管理， 甲方有权终止本合同，清退并更换施工方，乙方必须支付甲方工程总造价 10%的违约赔偿金.

八、质量保修

质量保修期从工程竣工验收合格起算，保修期按国家相关行业标准规定执行，保修期内工程出现质 量问题全部由乙方负责出资维修。如乙方拖延推诿或拒不执行，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自 行解决， 由乙方承担所有费用并加收 10%劳务费。

九、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、违约条款

1. 一方不按期履行合同，并经另一方提示后   日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约 方要承担相应的法律责任。

2. 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济 损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

3. 其它应承担的违约责任， 以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相 关规定的，双方协商解决。

4. 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 7 日内，按银行规定或双方 商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

## 十一、履约验收标准和方式

1.履约验收时间： 甲方指定时间

2.履约验收主体及内容： 由采购人根据合同要求，进行验收。

3.验收标准：

4.验收方式： 由采购单位技术人员按照相关验收标准进行验收。

5.验收依据：

十二、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知采购代理机构及另一方，双方互不承 担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题， 可由双方协商解决。

十三、争议的解决方式

本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成产生的诉讼，由甲方所在地 人民法院管辖

十四、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补 充协议的生效应符合本合同的有关规定。

十五、本合同一式四份， 甲方执两份，乙方执两份。本合同自双方签订之日起生效。

建设单位(甲方)：

法 定 代 表 人：（签章）

经    办    人：

施工单位(乙方)：

# 法 定 代 表 人：（签章）

开  户  银  行：

账          号：

签订日期：    年    月    日

-------以下无正文------

注：本合同为简易版本，仅供参考，使用过程中，请结合具体项目，充实细化（安全、发放农民 工工资等承诺）。

# 第五章  竞争性磋商响应文件参考格式

（本格式仅为参考格式，供应商可根据文件编制及项目需要进行调整及更改）

（正本或副本）

政府采购

竞争性磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商：                     （盖章）

年   月   日

目  录

第一部分  响应函	 X

第二部分  第一次磋商报价表	X

第三部分  资格证明文件	X

第四部分  供应商概况	 X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书 	 X

第六部分  响应方案	 X

第七部分  供应商认为有必要补充说明的其他事宜 	 X

## 第一部分  响应函

陕西源信隆达招标代理有限公司：

我方收到贵单位发布的〈项目名称〉（项目编号：         ）采购文件，经详细研究，我方决定 参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了采购文件，完全理解并同意采购文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵单位在陕西省政府采购网上发布的关于本项目的有关变更公告（包 括但不限于对采购文件做出的修改或澄清、答疑纪要， 以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵单位提供与本次采购有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合 法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。

5．我方响应文件在开启之日起           个日历日（应不少于 90 个日历日） 内有效。

6．若我方成交，我方承诺：（1）将响应文件有效期延长至合同执行完毕；（2）遵照采购文件 中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供 应 商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

通讯地址：

邮    编：

电子邮箱：

日    期 ：    年  月  日

## 第二部分  第一次磋商报价表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商 |  |
| 报价 | （大写）人民币 （小写） ￥ |
| 工期 |  |
| 其他 |  |

备注：1.供应商报价为全费用报价，为包含完成本项目所有税费的总和。

2.报价单位“元 ”，精确到小数点后 2 位。

供  应  商：                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：       （签字或盖章）

日      期 ：   年    月   日

已标价工程量清单

（以广联达软件导出格式为准）

## 第三部分  资格证明文件

本次磋商实行资格后审，资格证明文件需附“供应商须知前附表 ”中供应商资质要求的复印件， 由磋商小组审查，资质审查不合格的视为无效投标。

（1）.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺书）；

（2）.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营  业执照（附营业执照的 2025 年企业年度报告书），营业执照经营范围须包含本项目采购相关内容；（2） 供应商财务状况：提供 2024 年或2025年度任一年财务审计报告或开标时间前六个月内其基本存款账户  开户银行出具的资信证明；（3）供应商税收缴纳证明：提供 2026 年1月 1 日至 今时段内任意 1 个月  的纳税证明或完税证明（依法免税的应提供相关证明材料） ；（4） 供应商社会保障资金缴纳证明：

提供 2026 年1月 1 日至 今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参   保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料）；（5）供应商在“信用中国 ” 网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单中、未在“中   国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府   采购活动的供应商，提供参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪的书面声明，

同时提供“信用中国 ”网站、“ 中国政府采购网 ”（查询日期为从磋商文件发售之日起至磋商截止日 前）的相关信用记录完整截图并加盖企业原色印章；（6）提供磋商企业信用承诺书原件（格式见采购 文件）；(7)中小微企业声明函 ; (8)供应商需具备建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派往本项目的项目 负责人必须为本单位的建造师，需具备建筑工程专业。备注：本项目专门面向中小企业，不接受联合体磋商，单位负责人 为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

附件 1

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书

### 致：        （采购人）

我公司特此声明我公司符合以下所列情况 :

1、具有独立承担民事责任的能力 ;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 ;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 ;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 ;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字和盖章）：

年   月   日

附表 2

# 项目负责人无在建项目承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往          （项目名称）（以下简称“本工程 ”）的项目负责人	 	（项目负责人姓名及身份证号）现阶段没有担任任何在建工程的项目负责人；如项目负责人 目前仍在其他项目上任职，承诺本项目中标后能够从其他项目撤离。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

后附法定代表人及项目负责人身份证复印件。

供应商名称：                       （盖单位章）

法定代表人：              （盖章或签字）

年        月         日

## 附表 3

## 供应商书面声明函

（采购人名称）：

我方作为《  项目名称 》（项目编号：           ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中        （填“没有 ”或“有 ”）重大违法记 录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届 满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方       （填“未被列入 ”或“被列入 ”）失信被执行人名单。

3、我方       （填“未被列入 ”或“被列入 ”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方       （填“未被列入 ”或“被列入 ”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料 的规定 ”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：                       （盖单位章）

法定代表人：        （盖章或签字）

### 年        月         日

## 供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。 2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。

我单位的上级管理单位有               。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有               。

我单位被                单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

4、我公司承诺为非联合体参与政府采购活动。

5、我单位只参与采购人同期公告一个项目（合同包）的磋商申请。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

# 榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法定代表人：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自 愿作出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守 信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件 ;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动 中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负 责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查； 违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、 自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违 约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没 有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要做出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社 会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性 质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：

1、承诺有效期限自承诺之日起 1 年；

2、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

3、附信用中国（陕西榆林）网上承诺截图，承诺必须上传以上附件,否则投标无效。

投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：

法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位） 自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标； 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出  租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜 在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其 成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标 人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、 或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约信用承诺。5.招投标法规 定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据 《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接 受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：                    投标人（盖章）：

承诺时间：   年  月  日

说明：1、本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2、信用中国（陕西榆林）网上承诺截图，承诺必须上传以上附件,否则投标无效。

## 第四部分  供应商概况

### （一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 上年度 营业收入* |  |  | 资产总额 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资质证书名称 | 证书号 |  | 等级 | 类型 |  |
| 从业人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员 数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人 数量 |  | 少数民族 数量 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1.成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入 ”； 2.表格空间不足时，请自行扩展。 |  |  |  |  |

（二）法定代表人身份证明

陕西源信隆达招标代理有限公司：

〈法定代表人姓名〉系〈供应商全称〉的法定代表人，特此证明。

法定代表人 身份证正反面（复印件）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：      年  月  日

法定代表人委托授权书

陕西源信隆达招标代理有限公司：

现委派          （代理人签名、性别、职务）代表我方参加贵中心组织的〈项目名称〉（项目编 号：        ）政府采购活动， 以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改响应文件，签订合同 和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与响应文件有效期一致。代理人无转委托权。

代理人姓名：__________________________          联系电话：_______________

身份证号码：__________________                   职务：___________________

委托代理人 身份证正反面（复印件）

或护照资料页（复印件）

通讯地址：__________________________________________________________

法定代表人 身份证正反面（复印件）

或护照资料页（复印件）

法定代表人：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期：      年  月  日

（法定代表人参加时，无需附此表）

### （三）供应商性质

1．中小企业声明函

中小企业声明函   (工程)

本公司 (联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞46 号) 的规定，本公司 (联合体) 参加 (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动， 工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求 的中小企业承接)。相关企业(含联合 体 中的中小企业、签订分包意向协议的中小企 业) 的具体情 况如下：

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建  (承接) 企业为 (企

1

业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元  ，属于 (中

型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)； 承建  (承接) 企业为  (企 业名称)，从业人员      人 ，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于 (中 型企业、 小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

备注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企 业可不填报。

2．残疾人福利性单位声明函

说明：当且仅当供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函 的，将不能享受采购文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财 库〔2017〕141 号）相关规定。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通 知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加〈项目名 称〉（项目编号：〈项目编号〉 ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期 ：    年  月  日

3．监狱企业证明函

说明：当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受采购文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文 件的有效性。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产 权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒 毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管 理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

### （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1．我方对本工程拟投入使用的材料、设备等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内 容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因工程施工质量以及施工过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的工程符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的， 以更为严格 的为准，我方对提供的工程等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期 ：    年  月  日

### （二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、 诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他供应商恶意串通，采取“ 围标、串标、陪标 ”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、 从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文 件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购 合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意 承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期 ：    年  月  日

## 第六部分  响应方案

一、施工组织设计，包括但不限于以下内容：

1.总说明及本工程施工遵循的施工规范和标准。

2.施工方案

3.施工部署或总平面布置。

4.安全生产、文明施工措施

5.主要施工设备计划及主要材料供应计划。

6.项目部机构及人员组成

7.施工进度计划及措施

8.质量保证体系及措施

9.环境保护、成本控制措施

10.劳动力安排计划

二.关于本工程的质保服务，包括但不限于以下内容：

1.对本项目质量保障，后期维护管理及发生质量问题后的补救措施的承诺。

2.完全响应采购文件中对工期、质量、安全、施工等特殊要求的承诺。

三、其他应说明的内容详见附表 1-4：

附表 1 技术/服务偏差表

附表 2 商务条款响应说明

附表 3 人员配备表

附表4 类似项目一览表

四.供应商认为应该说明的其他内容。

### 附表 1 技术/服务偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

本表只填写响应文件中与采购文件有偏离的内容，响应文件中技术响应与采购文件要求完全一致 的，不用在此表中列出，但必须提交空白表；如不提供此表，则视为供应商不满足采购文件所有的技术 要求，其响应文件无效。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

### 附表 2 商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照供应商须知前附表或主要合同条款如实填写（包括工期、质量、付款方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

供应商全称（公章）：

### 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表 3 人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 资格证/职称证 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表仅供参考，供应商可根据评审内容对本表进行调整。

供  应  商：                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：       （签字或盖章）

日      期：年 月 日

### 附表4 类似项目一览表

| 序号 | 业主单位名称 | 工程承包内容 | 合同金额（元） | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其磋商被拒绝。

2. 本表后附合同协议书和中标通知书复印件加盖单位公章。

供  应  商：                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：       （签字或盖章）

日      期：   年  月   日

## 第七部分  供应商认为有必要补充说明的其他事宜

注：本部分为供应商认为需补充的其它事宜，若无补充事项可不填