府谷县2026年大昌汗镇后五当沟村经济联合社酸枣种植项目采购需求文件

- 一、采购项目名称：府谷县2026年大昌汗镇后五当沟村经济联合社酸枣种植项目

- 二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1.采购项目预算：1589433.60元（见上传附件）

2.资金来源：自筹

3.采购方式：竞争性磋商

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式：

1.项目实施时间：90日历天（2026.6.30-2026.9.30）（因气候原因可顺延）

2.项目实施地点：大昌汗镇后五当沟村

- 3.项目概况：在大昌汗镇后五当沟村建设600亩标准化酸枣种植基地，主要实施以下内容：栽植酸枣苗15万株，每亩240株，含人工嫁接及3年养护；铺设防草布27万㎡，配套灌溉用水设施，安装1.5m高防护围栏5000延米；开展整地、挖坑、栽植、覆土、保墒、修剪、清理等。

- 四、合同模板：

绿化工程合同

甲方：府谷县大昌汗镇人民政府   （以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

- 为了确保 府谷县2026年大昌汗镇后五当沟村经济联合社酸枣种植项目的顺利实施，甲乙双方就该项目的相关事宜达成一致意见，特签订如下合同。

一、项目概况

1.项目名称：府谷县2026年大昌汗镇后五当沟村经济联合社酸枣种植项目

2.项目实施地点：府谷县大昌汗镇后五当沟村

- 3.项目内容：在大昌汗镇后五当沟村建设600亩标准化酸枣种植基地，主要实施以下内容：栽植酸枣苗15万株，每亩240株，含人工嫁接及3年养护；铺设防草布27万㎡，配套灌溉用水设施，安装1.5m高防护围栏5000延米；开展整地、挖坑、栽植、覆土、保墒、修剪、清理等。

二、合同价款

合同总价为          （¥:        ），合同价款按照中标价签订，最终工程价以实际完成工程量的审计价为准。

三、付款方式

完工验收合格后第一年支付40%，第二年支付30%，第三年审计后根据审计后价格付清剩余30%款项。

四、工程期限

该工程工期为90天，     年    月    日开工至   年   月    日竣工，若拖延工期，不能按时完工，每延期一天，乙方须向甲方交纳合同价款的2‰的延期损失费。

五、双方责任

1.甲方负责监督乙方的工程进度、质量，协调该工程相关事宜，若甲方发现乙方不按时作业设计施工，管理粗放，不听从甲方项目监管人员安排，一次性罚款3000—1000元。

2.乙方必须按照工程的设计图纸及相关要求及施工标准执行，因施工不当所造成的一切损失由乙方承担，甲方有权对乙方提出整改，处罚直至解除合同。

3.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场各项目管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

4.安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌、现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前，根据实际情况制定相应施工方案， ③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

六、本合同未尽事宜，双方根据相关法律法规协商解决。

七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：府谷县大昌汗镇人民政府（盖章）    乙方：                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

年   月   日

- 五、履约验收标准和方法

- 1.履约验收时间：2026年10月 30日

2.履约验收主体及内容：2026年大昌汗镇后五当沟村经济联合社酸枣种植项目 完成情况。

3.履约验收标准：项目质量符合国家或相关行业质量的标准。

4.验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准进行验收。

- 六、对供应商的要求

1.在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

七、付款方式：完工验收合格后第一年支付40%，第二年支付30%，第三年审计后根据审计后价格付清剩余30%款项。

- 八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

- 1.采购单位：府谷县大昌汗镇人民政府

- 2.采购单位地址：府谷县大昌汗镇

- 3.项目联系人：郝峰      联系电话：17719640259

府谷县大昌汗镇人民政府

2026年6月3日