
延川县2026年义务植树活动采购项目采购需求
[bookmark: heading_0]一、项目概况
为开展全民义务植树、提升群众植绿护绿意识，实施延川县 2026 年义务植树活动，采购内容含榆叶梅苗木、场地清理、鱼鳞坑整地、栽植浇水、修枝砍灌、栽后抚育等一体化服务。
[bookmark: heading_1]二、采购内容及技术要求
1. 苗木要求：补植树种为榆叶梅，主杆高≥1.5m、地径≥2cm、土球 / 营养钵≥20cm，苗木健壮、无病虫害，含起苗、包装、运输，共计3000 株。
2. 整地要求：采用鱼鳞坑整地，规格80×60×50cm，清理场地、按标准施工，亩均用工符合规范。
3. 栽植与管护：亩均栽植 60 株，完成3 次浇水（含人工、拉水）；对现有林木修枝、扩穴、砍灌抚育；做好栽后抚育、补植、管护等工作，确保成活率与景观效果。
4. 实施标准：符合国家及陕西省造林、抚育、苗木质量、水土保持等相关技术规程，确保工程合规、质量合格。
[bookmark: heading_2]三、商务要求
1. 服务期限：按采购人及活动安排，在 2026 年秋季植树季内完成全部栽植与管护工作。
2. 实施地点：延川县指定造林地块。
3. 验收要求：苗木规格、栽植密度、整地标准、抚育质量等全部达标，成活率符合行业要求，由县林业局、财政等相关部门联合验收。
4. [bookmark: _GoBack]付款方式：验收合格后，根据相关政策要求及时付款。
5. 人员组织：配合做好县级领导、部门负责人、志愿者及林业技术人员参与植树活动的现场保障、技术指导等工作。
[bookmark: heading_3]四、其他要求
1. 供应商须具备造林绿化、苗木供应、施工管护相应能力，信誉良好。
2. 报价为全包价，含苗木、人工、机械、材料、运输、税费、安全、管护等全部费用，采购人不另行支付。
3. 施工安全、苗木质量、现场组织由成交方全权负责，确保活动安全有序。

采购清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	苗木
	补植树种为榆叶梅，主杆高≥1.5m、地径≥2cm、土球 / 营养钵≥20cm，苗木健壮、无病虫害，含起苗、包装、运输，共计3000 株
	3000
	株
	

	2
	清理场地、整地
	采用鱼鳞坑整地，规格80×60×50cm，清理场地、按标准施工，亩均用工符合规范，包含垃圾倾倒
	50
	亩
	

	3
	栽植与管护
	亩均栽植 60 株，完成3 次浇水（含人工、拉水）；对现有林木修枝、扩穴、砍灌抚育；做好栽后抚育、补植、管护等工作，确保成活率与景观效果
	50
	亩
	

	4
	栽后抚育及其它费用
	本项目需完成苗木栽后松土、施肥、除虫及等配套工作，费用全包、总价包干。
	1
	项
	




