采购需求
一、项目名称
2026年高新区林业有害生物监测调查项目
二、服务内容
（一）防控区域
1.重大林业有害生物监测范围：高新区辖区内所属林业绿化项目、苗木集中栽植区、续建或新建绿化现场等区域周边。
2.加拿大一枝黄花范围：辖区公路两侧、河道沿岸、闲置荒地、城乡结合部等林业有害生物易发生、易滋生区域，以及与周边行政区毗邻的交界地带，2025年“加拿大一枝黄花”发生区域。
（二）防控目标
1.重大林业有害生物监测防控目标。持续开展美国白蛾、松材线虫病等专项监测，实现松材线虫病、美国白蛾监测覆盖率100%，力争2026年辖区内不发生重大林业有害生物灾害。
2.外来入侵植物监测治理目标。针对“加拿大一枝黄花”等外来入侵植物，开展常态化监测排查，对2025年已清理区域实现复查全覆盖，对再生植株彻底清除率达100%，对新发现的外来入侵植物点位，第一时间开展处置，坚决遏制其扩散蔓延。
三、监测措施
（一）美国白蛾、松材线虫病及松树钻蛀害虫巡查。
聚焦辖区兴隆、草堂、细柳、鱼化寨街办新修道路、城市公园、绿化工地，以及苗木集中栽植区、新建/续建绿化现场、区县交界地带等关键区域，科学布设70套诱捕器，每周开展1次常态化巡查。巡查过程中，重点核查诱捕器虫量、虫态，排查松树枯死、树干蛀孔、枝叶受害等迹象，确保数据实时更新、全程可追溯，精准掌握虫情发生趋势与虫态变化。
（二）加拿大一枝黄花定点巡查
1.聚焦2025年已确定的13处加拿大一枝黄花发生点位，开展精准排查，巡查范围覆盖各核心点位周边200米区域，重点查看植株生长状态，逐一记录植株生长位置、发生面积，排查未结花穗散生植株，做好基础信息登记。
[bookmark: _GoBack]2.重点排查秦渡、灵沼、东大等沣河沿岸沿线周边区域，以及细柳、兴隆、秦渡、庞光等街办拆迁未完成村庄闲置荒地，不放过隐蔽区域、零散生长植株。同步对接各街办转办、市民热线反馈的加拿大一枝黄花疑似发生线索，安排专人第一时间赶赴现场核查，确认点位后立即标记，详细记录发生位置、植株分布情况，纳入巡查台账。
（三）集中处置。
10月进入加拿大一枝黄花开花盛期，根据定点巡查、线索核查掌握的分布点位与发生情况，按照“全域覆盖、分类处置”原则，开展集中清除行动。针对植株分布密度、现场地形，灵活采取人工清除或器械清除方式，零散分布、地形复杂的区域，组织专人人工连根挖除，彻底清理花穗与根系；成片发生、地势平坦的荒地、闲置地块，使用专业器械规模化铲除，确保清除无死角、无残留。清除完成后，精准记录各处置点位的具体位置、发生面积、植株数量、清除方式、处置结果，完善工作台账，为后期长效管控提供数据支撑。
四、本项目采购预算：280200.00元，最高限价：280200.00元
五、服务期：自合同签订之日起至2026年12月31日。



