1、行政审批软件

一、任务目标

为进一步提高陕西省水利厅政务服务标准化、规范化、便利化水平，提升行政审批工作的工作效率，落实国家规范行政审批行为的要求，优化改进行政审批的工作流程，亟需建设陕西省水利厅行政审批软件系统，实现陕西省水利厅全部行政审批事项全过程、全环节网上办理，推动行政审批工作线上线下深度融合、协调发展，全面建成方便快捷、公平普惠、优质高效的行政审批服务体系。

- 建设内容

陕西省水利厅行政审批系统包括事项管理、业务受理、业务审批和统计分析四大子系统，系统建成后对内实现与水利厅相关业务系统的集成，对外实现与陕西省政务服务平台的集成和数据共享，实现陕西省水利厅全行政审批业务的网上一站式受理办结。

- 工作任务清单

| 任务 | 工作内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 数据库建设 | 主要包括元数据配置信息、用户权限信息、表单配置信息、流程配置信息、事项配置信息、申请基本信息、申请受理信息、技术审查信息、申请办结信息、申请过程信息、申请时限信息、申请材料信息 |  |
| 系统框架开发 | 业务受理端 | 主要包括窗口用户登录、窗口材料接收、申请材料转办、受理文书送达、办结文书送达、过程文书送达等 |
|  | 审批办理端 | 主要包括审批用户登录、受理审查、业务审批、技术审查、结果转办等 |
| 事项管理子系统开发与配置 | 事项需求调研 | 主要包括对省水利厅各类水利行政审批事项指南信息、工作细则、办理流程、申请表单、法定文书、办理部门人员等信息进行需求调研，明确各类事项业务需求 |
|  | 事项流程配置 | 主要根据省水利厅各类水利行政审批事项业务需求，配置系统中事项办理流程、节点、过程表单、指南等信息 |
|  | 事项表单配置 | 主要根据省水利厅级各类水利行政审批事项业务申请表单，生成申请用户填写的web表单，同时配置相关表单打印模板、展示模板 |
|  | 事项材料配置 | 主要根据省水利厅各类水利行政审批事项的材料清单要求，配置申请人上传的材料清单，支持文件断点续传、文件加密存储等 |
|  | 事项用户权限配置 | 主要根据事项所属办理部门权限，来配置相关用户权限， |
|  | 统计分析 | 主要包括综合查询、报表查询、报表导出等 |
| 集成对接 | OA系统 | 将审批办文所需信息推送至OA系统中，同时开发相关办文结果数据接口，由OA系统将最终办文结果反馈至行政审批系统中 |
|  | 省级政务服务平台 | 完成与省政务服务平台对接，获取申请人的基本信息、上传材料信息等，并将受理结果、审查结果、审批结果信息推送至省政务服务平台 |
| 系统部署 | 申请省政务云资源，进行系统部署，具备用户测试条件 |  |
| 用户培训测试 | 针对各个事项办理流程，进行用户培训，并在培训后通过用户测试，收集用户测试意见，在完成系统优化后具备上线试运行条件 |  |
| 上线试运行 | 正式对外发布系统上线通知，进行系统试运行 |  |

3实施与服务要求

3.1组织管理要求

3.1.1组织管理总体要求

1、成交人必须提供项目管理机构和详细人员配置计划（包括人员姓名、经验、学历），并明确各岗位的职责和任务分工。

2、成交人必须委派项目经理，并明确其授权范围，项目经理应具有3年以上项目经理工作经验。

3.1.2组织管理具体要求

1、投标人在响应文件中需提交项目实施计划，最终实施计划以招标人审核通过后为准。

2、做好项目进展过程中的日常组织、管理、协调工作，作好计划、人员、质量、进度、风险、合同、安全、知识产权、验收、文档等项目具体管理工作。

3、做好项目实施过程中文档资料的整理、保存工作。

3.2实施与服务要求

3.2.1质量管理

成交人需制定符合质量保证方案，并坚持实施，确保工程质量。

3.2.2项目周期

项目实施周期为6个月。

4保密要求

4.1组织保密要求

1、中标人有责任对招标人提供的各种技术文件（软件、咨询报告、服务内容）与工作业务信息进行保密，未经招标人书面批准不得提供给第三方。如有违反，中标人应承担相应的法律责任。此保密义务不因合同的终止而免除。

2、中标人必须与招标人签订《安全保密协议》。如有违反，中标人必须承担全部责任并赔偿招标人的一切损失，招标人有权追究中标人的法律责任并终止合同。

3、中标人必须遵守招标人的各项规章制度，严格按照工作规范组织进行运维工作，制定切实可行的措施保障人员安全，设备安全，生产安全。

4、中标人必须制定合理的措施对运维人员进行管理和思想教育，加强保密意识，安全生产意识。

5、中标人应积极配合信息安全主管部门对信息安全进行监督检查。

4.2人员保密要求

中标人应与所有参与本次项目运维的员工签订保密协议。

5文档要求

5.1实施过程文档

项目验收后，须提交包括但不限于需求、设计、测试等完整的项目过程文档。

6.2定制源代码

提供本项目定制开发部分的所有源代码，源代码注释清晰。

- 执法记录仪等设备

| 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 执法记录仪 | 10 | 4K高清：支持4K分辨率视频录制 -红蓝闪爆：配备红蓝爆闪警示灯 人声播报：支持真人语音播报功能 循环录制：可设置循环录制模式 H.265编码：采用H.265高效视频编码 22h续航：长达22小时连续工作时间 8m夜视：10米红外夜视功能 视频分辨率 2160/30p；1440/30p；1080/30p；720/30 语音播报 真人语音播报，整点提醒 存储128GB 辅助光源 红外补光灯，红蓝爆闪预警灯 防护等级 IP68 编码格式 双重编码格式H265和H264 镜头广角 170°广角 CNEX 国家防爆认证 |
| 对讲机 | 7 | 频率范围：400-470MHz - 信道数量：199 - 工作电压：7.4V DC ±1% - 天线阻抗：50Ω - 工作温度：-20℃~+60℃ - 外形尺寸(不含天线)：106.3×50.8mm - 重量(含电池)：245g - 电池：3600mAh 发射部分 - 射频输出功率：≤10W - 调制方式：F3E - 调频失真：≤5% (300-3000Hz) - 最大频偏：≤±5kHz - 调频噪声：≤-45dB |
| 测距仪 | 11 | 直线测量，面积测量功能，测量距离不少于50米； 精度±5cm。 |
| GPS | 15 | - 通道：72通道 - 定位精度：单机定位 3-5米；实时差分 1-3米(SBAS) - 定位时间：热启动 <2秒；冷启动 <35秒 - 更新率：1Hz - 天线：卫星接收天线 - 内存：4GB 物理特性 - 尺寸：57mm×129mm×28mm - 重量：113g(不含电池) - 壳体材料：工业级材料 - 防水等级：IPX7 - 工作温度：-20℃~+60℃ - 存储温度：-30℃~+70℃ - 跌落：1.5米(水泥地面) 导航特性 - 航点：3000个 - 航迹：400条 - 航线：200条 - 地图：全国详图、高程图 - 道路导航：支持 - 用户自定义地图：支持 |
| 便携式打印机 | 10 | 模块化装配结构，支持自吸纸 支持纸张：A4复印纸纸 最大打印宽度：198mm 分辨率：300 dpi 打印速度：15mm/s 打印模式：热转印/直接热敏 USB接口：USB port USB Type C（支持USB充电） 蓝芽模组卡,支持MFI 支持专用碳带RFID识别功能 使用锂电池供电2、3小时左右充满 待机时间：满电待机不小于26小时 |
| 数码录音笔 | 25 | - 专业降噪 - 采样率1536kbps - 超大口径麦克风 - 全景录音 - 外放：大功率扬声器 - 屏幕：0.85英寸彩屏 - line-in内录：支持 - 传输速度：USB2.0 - 语音转文字：免费 - 存储：超大容量 规格参数 - 接口：Type-C - 尺寸：89×26×13mm - 重量：65g 显示屏：1.0英寸 IPS彩色显示屏 / 分辨率：128×96 磁盘容量：32GB |