采购编号：SA20260052

清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害风险

调查评价项目

招  标  文  件

采购单位：清涧县地质环境监测站

代理机构：陕安项目管理有限公司

日    期：二零二六年  八  月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表	8

第三章  投标须知	18

第四章  采购内容及技术要求	40

第五章  商务条款	46

第六章  政府采购合同	47

第七章  投标文件基本格式	51

第八章  榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容	74

第一章  招标公告

项目概况

清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害风险调查评价项目的潜在投标人应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载获取招标文件，并于2026年09月17日09时30分00秒前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SA20260052

项目名称：清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害风险调查评价项目

采购方式：公开招标

预算金额：1400000.00元

采购需求：

合同包1(清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害风险调查评价项目):

合同包预算金额：1400000.00元

合同包最高限价：1400000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 地质勘测服务 | 清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害风险调查评价项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 1400000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：/（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害风险调查评价项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- (1)《节能产品政府采购实施意见》财库〔2004〕185号;
(2)《环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90号；

- (3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕

- 51号；
(4)《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号；
(5)《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采

- 〔2022〕5号；
（6）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采

- 发〔2022〕10号；
（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采

- 〔2018〕23号，相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zc

- dservice/zcd/shanxi/）；
（8）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕

- 68号；
（9）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

- 财库〔2017〕141号；
（10）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕

- 125号；
（11）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文

- 件执行）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害风险调查评价项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2)供应商须持有行政主管部门颁发有效的【地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级及以上资质证书】。

（3）拟派项目负责人须具备水文地质/工程地质/环境地质/岩土工程中级及以上职称；须提供2026年1月1日至开标截止之日期间，投标单位为其缴纳至少 1 个月任一险种社会保障资金缴费单据。

（4）税收缴纳证明：提供 2026年01月份至开标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准），依法免税的单位应提供相关证明材料；
   （5）社会保障资金缴纳证明：提供 2026年01月至开标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金（任一险种）缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
   （6）财务状况报告：提供缴费主体赋码后2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页查询截图；成立不足一年的提供成立以来的资产负债表、利润表、现金流量表及基本账户银行出具的资信证明）；

（7）对列入 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供查询截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天查询结果为准）。
   （8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 
    （9）自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用承诺书》。

（10）本项目专门面向中小企业采购，满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》并对真实性负责。

（11）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，须提供非联合体投标声明。

三、获取招标文件

时间：2026年08月27日至2026年09月02日，每天上午09:00至下午17:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年09月17日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交

开标地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本项目专门面向中小企业采购。

（2）供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件。

（3）本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

（4）电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA锁购买：榆林市市民大厦三楼E18、E19窗口办理，咨询电话0912-3452148、029-88661298或4006-369-888（陕西CA联系电话）。

（5）请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库。

（6）本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】 网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：清涧县地质环境监测站

地址：陕西省榆林市清涧县自然资源和规划局四楼

联系方式：18591813500

2.采购代理机构信息

名称：陕安项目管理有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路149号银河华庭D座1106室

联系方式：13228440603

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：13228440603

邮      箱：652556020@qq.com

第二章  投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 清涧县地质环境监测站 |
| 2 | 采购代理机构 | 陕安项目管理有限公司 |
| 3 | 监督管理机构 | 清涧县财政局 |
| 4 | 项目名称 | 清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害风险调查评价项目 |
| 5 | 项目编号 | SA20260052 |
| 6 | 标段名称 | 清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害风险调查评价项目 |
| 7 | 标段编号 | SA20260052 |
| 8 | 采购内容及要求 | 详见招标文件第四章 采购内容及技术要求。 |
| 9 | 投标人资格要求 | （1）具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 (2)供应商须持有行政主管部门颁发有效的【地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级及以上资质证书】。 （3）拟派项目负责人须具备水文地质/工程地质/环境地质/岩土工程中级及以上职称；须提供2026年1月1日至开标截止之日期间，投标单位为其缴纳至少 1 个月任一险种社会保障资金缴费单据。 （4）税收缴纳证明：提供 2026年01月份至开标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准），依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）社会保障资金缴纳证明：提供 2026年01月至开标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金（任一险种）缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （6）财务状况报告：提供缴费主体赋码后2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页查询截图；成立不足一年的提供成立以来的资产负债表、利润表、现金流量表及基本账户银行出具的资信证明）； （7）对列入 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供查询截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天查询结果为准）。 （8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （9）自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用承诺书》。 （10）本项目专门面向中小企业采购，满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》并对真实性负责。 （11）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，须提供非联合体投标声明。 |
| 10 | 服务期 | 自合同签订生效之日起 1 年（为计划服务周期），因降雨、汛期、现场作业条件不具备等客观因素无法按期完成全部工作，服务期顺延至项目成果全部通过审查验收为止，顺延不增加合同价款；因乙方自身人员配置、技术能力、组织管理等原因造成工期滞后的，不得顺延，并按合同承担相应违约责任。发生需要顺延情形，乙方应及时向采购人提交工期顺延申请，经采购人确认后方可顺延。 |
| 11 | 服务地点 | 清涧县地质环境监测站指定地点。 |
| 12 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总价的40%；项目全部野外调查工作完成、野外成果经采购人核查合格后支付合同总价的40%；项目全部成果报告、数据库等资料完整移交，成果通过主管部门技术审查验收合格后，付清剩余20%款项。 |
| 13 | 投标文件数量和提交截止时间 | 电子文件数量:电子投标文件 壹 份，后缀为（*.SXSTF）； 提交截止时间:2026年09月17日09时30分00秒（北京时间） 注:1.电子投标文件应于投标文件提交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）提交，逾期提交系统将拒绝接收。 |
| 14 | 投标文件开启时间和地点 | 开启时间：2026年09月17日09时30分00秒（北京时间）（同投标截止时间） 开启地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程 |
| 15 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止之日起不少于90个日历日 |
| 16 | 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 17 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织 组织 投标人可自行安排勘察现场，由此产生的费用、不良后果、相关责任均由投标人自行承担。 |
| 18 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，逾期提出的无效。 |
| 19 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知均为招标文件的有效组成部分。 注意事项：投标人应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在全国公共资源交易中心平台（陕西省）上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件后缀为（*.SXSCF），并使用该文件重新编制电子投标文件后缀为（*.SXSTF），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。 |
| 20 | 投标保证金 | 采用“投标信用承诺书”代替投标保证金。 注：需在网上提交《投标信用承诺》，并将《投标信用承诺》及网上已上报后的网页截图附在投标文件中。（承诺书格式详见第七章《投标文件构成及格式》，自主上报信用承诺具体要求详见投标人须知前附表27） |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | 不接受 接受 不接受备选投标方案和投标文件中出现多个报价。 |
| 22 | 电子投标文件签字和盖章要求 | 后缀为“*.SXSTF”格式的电子投标文件须逐页进行电子签章，法定代表人或其委托代理人签字和盖章以所发布的投标文件构成及格式为准，签章是指签字和盖章，即在当事人的签字上加盖印章。 注：未作格式要求的除外，擅自修改签字盖章指定格式将否决投标。 |
| 23 | 投标报价 | 投标报价为投标人响应本采购项目全部工作内容的价格体现，包括完成本项目服务所需的直接费、间接费、管理费、利润、税金、差旅、现场踏勘、资料收集、后续技术服务及其他所有一切相关费用。 1.投标人应结合项目实际情况、市场行情及自身实力自主报价，充分测算并考虑所有可能发生的各项费用。 2.凡招标文件未列明，但投标人根据项目特点、行业惯例及自身判断认为应当计取的费用，均应自行列入投标报价中。 3.无论投标人在报价中是否单独列项、是否明示计取，采购人均视为该部分费用已包含在投标总价内，中标后不再另行支付任何额外费用。 4.投标报价应是唯一、最终、固定不变的价格，合同履行期间不因人工、材料、政策等任何因素调整合同价款。 5.投标人报价不得高于本项目最高投标限价，否则按无效投标处理。 6.投标报价货币：人民币；单位：元。 7.投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 8.投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。 |
| 24 | 评审办法及标准 | 采用综合评分法；综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审方法、评审标准、评审因素等内容详见招标文件第三章投标须知。 |
| 25 | 其它事项 | 本次采购项目、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在成交通知书发出25日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。 |
| 26 | 招标代理服务费 | - 参考国家计委2002年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕〕534号、《清涧县政府投资管理办法（修订版）》（清政发【2025】8号）规定由 中标单位 一次性支付给陕安项目管理有限公司。 采购代理服务费按差额定率累进法计算： 服费务类率型 中标金额(万元); 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿~5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 例如：某服务招标成交金额为678.2万元，采购代理服务费计算如下： 100万元*1.5%=1.50万元 (500-100)*0.8%=3.20万元 (678.2-500)*0.45%=0.8019万元 服务费=1.50+3.20+0.8019=5.5019万元。 - 本项目项目属性：服务招标。 |
| 27 | 关于自主上报信用承诺书说明 | 1.所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺，具体操作流程详见招标文件附件1。自主上报信用承诺书具体要求事项如下： 1.承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：“填写项目名称+项目编号”；承诺附件：按招标文件第七章给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 2.承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第七章给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 3. 承诺事项名称：选择《投标信用(保证金）承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第七章给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 4.承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第七章给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 注：①法定代表人直接参与投标的无须上报和提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。 ②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行自主上报信用承诺或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。 |
| 28 | 关于中小企业执行的优惠政策说明 | 专门面向中小企业采购项目。 本项目专门面向中小企业采购。 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：用扣除后的价格参与评审。小微企业的价格扣除比例为20%。 各行业划分标准具体为： 1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 8、邮政业.从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 9、住宿业.从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 14、物业管理.从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。 16、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 29 | 合同价款形式 | 本采购项目签订固定总价合同。 |
| 30 | 其他 | 招标文件与媒体发布的采购公告不一致时，以采购公告为准；正文与投标人须知前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

第三章  投标须知

一、总  则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采   购   人：清涧县地质环境监测站

1.2 采购代理机构：陕安项目管理有限公司

1.3 监督管理机构：清涧县财政局

2．合格的投标人、合格的服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标公告

3、本项目的特定资格要求：详见招标公告

2.1.1.2 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；

2.1.2 本项目不接受联合体投标。

2.2 合格的服务

2.2.1 投标人提供的服务必须完全响应本招标文件的所有实质性要求，符合国家、行业及项目所在地现行有效的相关规范、规程、标准、强制性条文及相关政策规定。

2.2.2 服务内容、成果深度、工作进度、服务质量、项目人员、交付成果、后续技术配合等不得存在任何负偏差；存在正偏差且不影响采购人权益的，可接受。

2.2.3 服务必须满足本项目的功能需求、规划要求、安全要求、环保要求、经济合理性及可实施性。

2.2.4 投标人应确保服务成果合法合规、完整准确、经济适用、技术可行、便于实施与后期运维，按合同约定承担成果质量责任，做好成果交底、答疑、修改完善、验收配合等全周期技术保障工作。

3．投标费用

3.1投标报价为投标人响应本采购项目全部工作内容的价格体现，包括完成本项目服务所需的直接费、间接费、管理费、利润、税金、差旅、现场踏勘、资料收集、后续技术服务及其他所有一切相关费用。

3.2 无论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担、补偿投标人发生的任何投标费用。

二、招标文件

4．招标文件构成

招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

第三章  投标须知

第四章  采购内容及技术要求

第五章  商务条款

第六章  合同条款

第七章  投标文件基本格式

第八章  榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容

5．招标文件的澄清和修改

5.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

6招标文件的解释权归采购代理机构。

三、投标文件的编制

7．编制要求

7.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.2 投标人提交的投标文件（包括项目的技术资料）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

8．投标文件构成和格式

8.1 投标人编写的投标文件应按招标文件提供的相应格式按顺序编写。

8.2 投标人应按照本须知第8.1条的内容及第六章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将投标文件按本须知第8.1条规定的顺序编排并应编制目录，采用胶装方式装订成册。

9．投标报价

9.1 投标报价为完成本项目所要求的全部服务内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（包括人员、现场作业、资料收集、成果编制、评审配合、技术交底、后期技术支持、税费、招标文件规定的其它全部费用）。

9.2 投标人须对本项目所要求的全部工作内容进行完整报价。采购人拒绝只对部分内容进行报价的投标，不接受选择性报价。

9.3 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

9.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.5 投标报价大于采购预算按废标处理。

9.6 投标人不得以低于成本的报价参加投标，投标人的投标报价明显低于其他投标人的报价，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评标委员会认为不成立，则按无效标处理。

10．投标货币

10.1 投标人提供的服务一律以人民币报价。

11．投标保证金

采用“投标信用承诺书”代替投标保证金。

注：需在网上提交《投标信用承诺》，并将《投标信用承诺》及网上已上报后的网页截图附在投标文件中。

12．投标有效期

12.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．投标文件的制作和签署

13.1为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件的方式。供应商在投标时须时提供电子投标文件。

13.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

13.3纸质版文件的编制：

13.3.1投标供应商无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标单位补交一正三副纸质投标文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的PDF投标文件一份)（备案用）

13.3.2投标文件封面及内容、投标函及其它有要求处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书，纸质版文件与电子版文件签字盖章必须一致。

13.3.3投标文件的正本和副本应分别单独采用A4纸胶粘装订成册，装订应牢固、不易拆散、夹页、换页，不得采用活页装订，应编制目录，字迹应清晰易于辨认，文件编制应符合8.1至8.3项要求。

13.4 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字或加盖公章后才有效。

四、投标文件的递交

14．投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15.投标人应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间上传投标文件。

16．迟交的投标文件

16.1采购代理机构将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。

17．投标文件的修改和撤回

17.1 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.2 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件的方式。供应商在投标时须时提供电子投标文件。

五、开标与评标

18．开标

18.1 采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开开标。开标会议邀请所有供应商派代表参加，开标当日，请各供应商在开标截止时间前1小时登录“不见面”开标系统进行签到。

18.2开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段，由电子交易系统进行自动唱标。

18.3 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.4 在开标环节出现下列情况之一的，其电子及纸质投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18.5 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

19．评标委员会

19.1 采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定组建评标委员会。

19.2 评标委员会由采购人代表及评审专家组成，专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审意见。

20．评标过程的保密性

20.1 公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

20.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

21、投标文件的澄清

21.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

22．投标文件的初审

22.1 采购人将审查资格证明文件是否齐全有效。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 |
| 2 | 投标人有效资质 | 供应商须持有行政主管部门颁发有效的【地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级及以上资质证书】。 |
| 3 | 项目负责人资格要求 | 拟派项目负责人须具备水文地质/工程地质/环境地质/岩土工程中级及以上职称；须提供2026年1月1日至开标截止之日期间，投标单位为其缴纳至少 1 个月任一险种社会保障资金缴费单据。 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供 2026年01月份至开标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准），依法免税的单位应提供相关证明材料。 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供 2026年01月至开标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金（任一险种）缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 |
| 6 | 财务状况报告 | 提供缴费主体赋码后2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页查询截图；成立不足一年的提供成立以来的资产负债表、利润表、现金流量表及基本账户银行出具的资信证明）。 |
| 7 | 主体信用查询记录 | 对列入 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供查询截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天查询结果为准）。 |
| 8 | 无违纪声明 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 9 | 自主上报信用承诺书 | 投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用承诺书》。 |
| 10 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购，满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》并对真实性负责。 |
| 11 | 非联合体投标声明 | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，须提供非联合体投标声明。 |
| 注：审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评标阶段。 |  |  |

22.2 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响服务内容；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

22.3 符合性评审：主要对各供应商投标文件进行商务性的审定。不符合下列情况之一的，其投标将按无效处理：

| 序号 | 审查因素 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价同时满足以下条款：（1）投标报价符合唯一性要求；（2）开标一览表填写符合要求；（3）报价货币符合招标文件要求；（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |
| 2 | 投标有效期符合招标文件要求； |  |
| 3 | 实质性条款完全响应招标文件要求的各项实质性条款； |  |
| 4 | 投标文件的语言及计量单位符合招标文件的要求； |  |
| 5 | 其他情况：没有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为；招标文件或法律法规规有关废标或否决投标规定的其他情形。 |  |
| 备注：符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。 |  |  |

22.3.1有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标响应，其投标文件按无效处理：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

4）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的响应文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7）不同投标人的响应文件由同一单位送达。

22.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.5 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标报价表中内容与投标文件投标分项报价表内容不一致的，应以投标报价表为准；

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.6 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23．投标文件的详细评审

23.1 评标委员会将按照第22条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

23.2 评标方法：综合评分法

评审总分值为100分，具体分值如下：

| 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标企业的价格分数按照下列公式计算：投标报价得分数=(评标基准价／投标报价)×10，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | 10分 |
| 类似业绩 | 业绩认定时间：2023年1月1日至本项目开标截止时间。 投标人每提供1个地质灾害风险调查、隐患排查、风险评价类与本项目类似的项目有效业绩得2分，本项最高得10分。 业绩佐证要求：投标文件中提供对应项目合同扫描件或中标（成交）通知书扫描件，未按要求提供或材料无效的不得分。 - 评审规则：仅核查业绩时间、材料完整性，不审核合同金额、项目规模、服务成效、项目等级。 | 10分 |
| 技术团队配置 | 拟派本项目专职地质专业技术人员，持有地质相关中级及以上职称证书，每提供1人职称证书扫描件及有效佐证材料（社保佐证）得1分，本项满分7分。人员资质不符、佐证材料不全或无效的，不计分。 - 证明材料：须提供职称证书、近 6 个月内任意一个月本单位为其缴纳任一险种社保凭证； | 7分 |
| 拟投入设备 | （1）作业车辆配置（满分2分） 投标人拟投入本项目外业调查专用作业车辆，每投入1台得1分，最高得2分。 （2）专业作业设备配置（满分3分） 投标人拟投入本项目无人机、地质勘查设备、影像采集设备等全套所需专业设备：设备齐全、数量合理且全部为投标人自有设备的得3分；设备齐全、数量合理，为全部租赁设备的得2分；设备基本齐全，为部分自有、部分租赁的得1分；设备配置不完善、配置缺失或未提供相关证明材料的不得分。 佐证材料要求：自有设备提供设备购买合同或发票扫描件/复印件;租赁设备提供租赁合同扫描件/复印件，未按要求提供佐证材料的本项不予计分。本项评分不指定设备品牌、型号，仅考核设备配置完整性、自有及租赁情况。 | 5分 |
| 全过程履约专项承诺 | 投标人针对本项目单独出具加盖公章的专项承诺函，逐项提供、逐项得分，满分6分： - 1、出具服务期履约服务期承诺，承诺严格按照招标文件计划 1 年服务周期推进项目实施，积极完成本项目全部调查、成果编制工作，如因自身原因造成工期延误自愿承担合同违约责任，得 2 分； - 2、出具项目成果保质验收承诺，承诺项目成果符合国家及行业规范标准，全力配合业主及主管部门开展审查验收工作，成果不合格的无条件无偿整改，直至审查验收通过，得 2 分； - 3、出具项目全过程售后保障承诺，承诺自合同生效起至本项目成果全部通过主管部门审查验收为止，免费提供成果整改、技术答疑、数据更新、验收配合等全套技术服务，得 2 分。 - 注：每提供1项有效且加盖公章的专项承诺函得对应分值，缺项不计分，不重复计分，本项满分6分。 | 6分 |
| 成果合规与保密售后承诺 | 投标人出具加盖公章的专项合规承诺，逐项提供、逐项得分，满分4分： 1、出具项目成果资料合规承诺，承诺本项目所有调查成果、图件报告、数据库资料严格按照现行规范编制，资料完整、格式合规、归档齐全，无条件配合成果核查及整改完善，得2分； 2、出具地质数据保密及售后服务承诺，承诺严格管控清涧县属地地质灾害涉密数据，杜绝数据泄露、外泄，免费提供项目后期技术答疑、验收配合、成果运维更新服务，得2分； 注：每提供1项有效盖章承诺得对应分值，缺项不计分，本项满分4分。 | 4分 |
| 数据成果合规承诺 | 投标人出具加盖公章的数据成果专项承诺，逐项计分，满分5分： 1、承诺自合同生效起至项目成果全部通过主管部门审查验收为止，项目所有外业调查数据真实、准确、完整，杜绝虚假数据、遗漏隐患点，全程对调查数据真实性负责，得 3 分； 2、承诺严格按照国家、省、市地质灾害调查规范完成成果编制、数据入库及成果交付，保障项目成果有效可用、可核验、可对接，得 2 分； 注：每提供1项有效盖章承诺得对应分值，缺项不计分，本项满分5分。 | 5分 |
| 质量安全零事故承诺 | 投标人出具加盖公章的质量安全专项承诺，逐项计分，满分4分： 1、承承诺自合同生效起至项目成果全部通过主管部门审查验收为止严控项目质量，无质量缺陷、无重大返工整改问题，全程落实质量管控要求，得2分； 2、承诺自合同生效起至项目成果全部通过主管部门审查验收为止，外业作业、内业办公全过程落实安全生产制度，实现零安全生产事故，严格遵守安全作业规范得2分； 注：每提供1项有效盖章承诺得对应分值，缺项不计分，本项满分4分。 | 4分 |
| 属地服务及应急保障承诺 | 投标人出具加盖公章的属地服务及应急专项承诺，逐项计分，满分4分： 1、承诺自合同生效起至项目成果全部通过主管部门审查验收为止提供属地驻场配套服务，全程配合乡镇及主管部门现场核查、隐患复核等相关工作，得2分； 2、承诺自合同生效起至项目成果全部通过主管部门审查验收为止，汛期、地质灾害突发险情时，无条件配合属地开展应急排查、技术支撑保障工作，得2分。 注：每提供1项有效盖章承诺得对应分值，缺项不计分，本项满分4分。 | 4分 |
| 人员设备在岗履约承诺 | 投标人出具加盖公章的人员设备在岗履约专项承诺，逐项计分，满分5分： 1、承诺自合同生效起至项目成果全部通过主管部门审查验收为止，本项目配置的技术团队人员全程在岗、不随意更换人员，如需更换提前报备业主并配备同等资质人员，得3分； 2、承诺本项目投入的调查设备、测绘设备全程保障项目使用，设备完好、精度达标，满足外业调查及内业编制工作需求，得2分。 注：每提供1项有效盖章承诺得对应分值，缺项不计分，本项满分5分。 | 5分 |
| 项目概况与本项目针对性理解 | 投标人结合清涧县高杰村镇、李家塔镇地域地形、地质灾害类型、乡镇调查工作特点，提供专项项目理解方案，包含但不限于：①项目工作任务及核心目标认知；②属地地质灾害隐患特征分析；③乡镇野外调查重难点预判；④项目验收及成果交付要求理解。 计分规则：每完整具备1项专项内容得1.5分，满分6分。存在缺陷的每处扣0.5分，单项最多扣1.5分，本项扣完6分为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 6分 |
| 项目实施组织机构配置 | 投标人结合本项目实际情况，提供本项目专属组织机构搭建方案，包含但不限于：①项目总负责、技术负责人、外业调查组、内业成果组、质量审核组岗位设置；②各岗位职责分工；③岗位人员联动机制；④项目专人驻场管理制度。 计分规则：每完整具备1项专项内容得1.5分，满分6分。存在缺陷的每处扣0.5分，单项最多扣1.5分，本项扣完6分为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 6分 |
| 项目实施组织方案 | 投标人结合本项目全流程工作特点，提供专项实施组织方案，包含但不限于：①外业踏勘、隐患点排查作业方案；②室内数据整理、图件编制、数据库入库方案；③分阶段工期进度管控与节点推进方案；④乡镇属地对接、群众协调、现场配合工作方案；⑤项目成果汇总、自检、报审归档方案。 计分规则：每完整具备1项专项内容得2分，满分10分。存在缺陷的每处扣0.5分，单项最多扣2分，本项扣完10分为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 10分 |
| 项目质量保障措施 | 投标人结合本项目工作要求，提供全流程质量管控专项方案，包含但不限于：①外业调查数据真实性、准确性管控措施；②内业成果编制、规范符合性核查措施；③多级审核、成果自检互检制度；④针对地灾调查常见问题的质量纠错整改措施。 计分规则：每完整具备1项专项内容得1.5分，满分6分。存在缺陷的每处扣0.5分，单项最多扣1.5分，本项扣完6分为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 6分 |
| 安全及保密保障措施 | 投标人结合本项目野外作业及涉密资料管理要求，提供安全生产、资料保密专项方案，包含但不限于：①野外山地作业人身安全、交通安全、汛期作业防控措施；②现场作业设备、数据资料安全保障；③项目涉密地质资料、属地隐患数据保密管理制度；④资料传输、存储、归档全流程保密管控措施。 计分规则：每完整具备1项专项内容得1.5分，满分6分。存在缺陷的每处扣0.5分，单项最多扣1.5分，本项扣完6分为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 6分 |
| 项目合理化建议 | 投标人结合清涧县乡镇地灾调查项目实际，提供针对性合理化建议，包含：①属地隐患高效排查优化建议；②成果数据对接自然资源平台优化建议；③汛期应急隐患动态更新建议；④项目验收及后期运维优化建议。 计分规则：每完整具备1项有效、可落地的专项建议得1.5分，满分6分。建议空泛、套用模板、无针对性视为缺陷，每处扣0.5分，单项最多扣1.5分，本项扣完6分为止。 | 6分 |

23.3 本项目落实政府采购政策

23.3.1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②投标人须提供中小企业声明函，以此为依据享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2018〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标人须按照财库〔2018〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

23.3.2 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

23.3.3充分、公平竞争保障措施

（1）非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：多功能教学一体机、数字音乐系统、五线谱电教板。

（2）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，报采购人。

按照综合得分高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

(1) 投标价格低的；

(2) 技术评估得分高的；

(3) 服务承诺优的。

六、授予合同

25．中标通知书

25.1采购代理机构在收到采购人的中标复函后，将在陕西省政府采购网和陕西省公共资源交易网上发布中标公告，并在规定时间向中标人发出中标通知书。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

26．招标代理服务费

26.1参考国家计委2002年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕〕534号、《清涧县政府投资管理办法（修订版）》（清政发【2025】8号）规定收取。

- 26.2招标代理服务费由 中标单位 一次性支付给陕安项目管理有限公司。

27．签订合同

27.1中标人在收到中标通知书后25日内与采购人签订合同。

27.2 如果中标人没有按照上述第26.1条或第27.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

28．其他

28.1 拒绝商业贿赂

28.1.1投标人须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》编制在投标文件中，同时保证投标文件正、副本中都有且一致。

29、公开招标拟转为竞争性谈判程序

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，具体程序如下：

29.1 谈判小组

（1）原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。

（2）谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

29.2 谈判程序：

谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标人的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，最终报价采取集中报价形式。

通过资质审查合格的各投标人，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标人的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

（1）第一次报价：原参加公开招标的投标人的投标报价作为第一次谈判报价。

（2）符合性评审：主要对各投标人资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。

（3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各投标人的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判。

① 谈判方案（原投标方案）

② 售后服务措施

③ 综合评定，推荐候选成交单位。

④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向投标人提出询问或澄清。投标人必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由投标人法定代表人或被授权人签名确认。

（4）第二次谈判报价

通过资质审查合格，投标人的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。

（5）最终评审

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定成交候选人排序。

29.3 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

七、质疑与投诉

30、质疑及投诉

30.1 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责投标人质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

采购代理机构：陕安项目管理有限公司

地    址：榆林市富康路榆溪尚品3号楼1408

联 系 人：刘工

联系方式：13228440603

邮    箱：652556020@qq.com

30.2 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

八、政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

|  | 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 |
| 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3% | 72小时 | 魏 众15109123951 |
| 2 | 中信银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 高 明18992218795 |
| 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.3% | 72小时 | 尹皓永18791214448 |
| 4 | 中国银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 李 浩18691230007 |
| 5 | 招商银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 马 烨15596100007 |
| 6 | 浦发银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 72小时 | 朱 君15629169158 |
| 7 | 农商银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-2年 | 3.45%-5.8% | 24小时 | 王 璐15529875056 |
| 8 | 农业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年 | 3.1% | 24小时 | 王 真15009226862 |
| 9 | 民生银行 | 政采E贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 郝双双15991225850 |
| 10 | 兴业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年期 | 3.4% | 72小时 | 薛万隆18709258523 |
| 11 | 广发银行 | 政采通 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 李思嘉15191820101 |
| 12 | 建设银行 | E政通 | 1000万元 | 1年 | 3.2% | 72小时 | 张 宇 15929397838 |

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

第四章  采购内容及技术要求

本项目为清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害风险调查评价专项服务项目，采购服务内容涵盖项目全域地质灾害隐患排查、野外精细化调查、数据采集与整理、成果图件与报告编制、标准化数据库建设、资料归档、成果验收交付及服务期内配套技术保障、应急支撑等全流程工作，具体采购内容及服务实施要求如下。

一、项目总体服务要求

中标单位须严格遵守国家、陕西省地质灾害调查评价相关技术规范及本项目招标文件要求，围绕清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害防控工作需求，全面完成全域地质灾害风险调查、隐患勘查、风险评价、成果编制、数据入库及后期技术服务等工作，确保项目成果真实准确、规范合规、可用可落地，顺利通过各级主管部门评审验收，切实提升属地地质灾害防灾减灾、风险管控能力。

二、项目实施内容及技术要求

（一）服务范围与主要工作内容

1、在清涧县高杰村镇、李家塔镇全域范围内开展1:10000比例尺地质灾害风险调查工作，实现辖区调查全覆盖、隐患无遗漏。

2、针对调查区域内不稳定斜坡、重点区域及重大地质灾害隐患点开展专项精细化勘查，查明灾害发育特征、孕灾条件及威胁范围。

3、系统开展单体地质灾害风险评价及区域整体地质灾害风险评价，结合属地灾害特点，科学提出针对性、可落地的风险管控措施建议。

4、依据单体隐患及区域风险评价成果，严格落实地质灾害“隐患点+风险区”双控管理工作要求，梳理完善隐患点、风险区防控对策，编制乡镇地质灾害风险管控图册。

5、按照省级技术标准规范，编制完整的地质灾害风险调查评价成果报告，同步完成配套附表、附图及各类附件的编制、校核、完善工作。

6、搭建乡镇标准化地质灾害风险调查评价专项数据库，规范整理各类调查数据、成果资料，确保数据库成果可顺利导入陕西省地质灾害“隐患点+风险区”日常管理系统，实现数据标准化入库、对接、常态化应用。

（二）具体技术实施标准

1、调查范围须全面覆盖乡镇城镇建成区、城镇规划区，外延至城镇所处斜坡一级分水岭，同步包含对城镇安全存在威胁的流域沟谷，确保调查范围完整、无盲区、无遗漏。

2、乡镇全域基础性地质灾害调查严格采用1:10000比例尺开展地质测绘，野外作业底图精度不低于1:10000，符合省级地灾调查技术规范要求。

3、城镇区域不稳定斜坡专项勘查，采用1:1000—1:2000比例尺地形图开展精细化地质测绘，精准掌握斜坡结构、变形特征及风险隐患。

4、除泥石流灾害外的各类重大地质灾害隐患点勘查，采用1:500—1:2000比例尺地形图开展专项地质测绘，保障重大隐患勘查精度与成果可靠性。

5、乡镇地质灾害评价与区划工作包含地质灾害易发性评价与区划、危险性评价与区划、风险评价与区划三大核心内容，全面完成全域地质灾害分级、分区管控研判。

6、地质灾害风险评价分为单体地质灾害（隐患）风险评价、区域整体地质灾害风险评价两类，全面摸清单点灾害风险及全域整体防灾风险底数。

三、项目实施方案要求

（一）总体工作思路

中标单位须在充分收集、梳理区域已有地质资料、地灾治理成果、历史隐患数据的基础上，综合运用高精度遥感影像解译、无人机航测、工程地质测绘、隐患点专项勘查、物探及山地工程等技术手段，完成清涧县高杰村镇、李家塔镇1:10000全域调查及重点区域1:2000高精度地质灾害风险调查评价工作。项目整体分三个阶段有序实施，各阶段工序合理衔接、交叉并行、高效推进。

第一阶段：调查准备阶段。系统收集梳理区域基础地质、水文地质、工程地质、地质灾害隐患及防治相关资料，依托高精度遥感影像开展前期隐患解译，识别隐蔽性地质灾害隐患，研判区域地质环境条件；结合野外踏勘及属地地质灾害易发性分区成果，划定重点工作区域，编制科学合规、贴合项目实际的实施方案与工作设计书。

第二阶段：野外调查阶段。全面开展辖区地质灾害隐患点、孕灾地质条件、承灾体精细化调查，细化划分斜坡、沟谷调查单元，精准摸排受威胁人员、房屋及工程设施情况；严格落实“坡坡必到、户户必到”工作标准，实现“村不漏坡、坡不漏户、户不漏人”。通过钻探、物探、山地工程、精细化地质测绘等手段，完成典型隐患点、不稳定斜坡专项勘查，查明斜坡结构、变形特征、灾害发育规律，建立属地地质灾害早期识别标识，为灾害防治、风险管控提供坚实技术支撑。

第三阶段：综合研究与成果编制阶段。系统分析辖区地质灾害空间分布、发育规律、孕灾机理及成灾模式，全面梳理各类承灾体特征；精准判定单体隐患点风险等级，完成区域地质灾害易发性、危险性、风险性评价与区划，提出科学可行、贴合属地实际的风险管理与防控对策；最终完成标准化数据库搭建、成果报告、图件、附件全套成果编制、校核与完善工作。

（二）项目实施部署原则

1、人民至上、生命至上原则。始终以保障群众生命财产安全为核心，将人口密集区、零散住户、工程设施等受威胁区域全部纳入调查范围，分级分类开展精细化调查评价，最大限度防范化解地质灾害风险，减少灾害损失。

2、突出重点、兼顾一般原则。将村镇建成区、居民集中点、工矿企业、交通干线、重要公共设施等区域列为重点调查区域，实施高精度精细化勘查；对零散居民点、偏远区域等一般区域，依托遥感解译+实地核查模式全面排查，实现全域无死角覆盖。

3、科技赋能、综合研究原则。全面应用高精度遥感影像、无人机航测、数字化野外采集系统等新技术、新设备开展作业，提升调查精度与工作效率；依托GIS平台搭建标准化空间数据库，系统研究区域地质灾害形成机理与发育规律，科学开展风险评价，提升成果专业性与实用性。

4、点面结合、专群结合原则。采用点、线、面一体化调查模式，紧密对接属地自然资源主管部门、乡镇政府，贴合地方监管需求开展工作；及时移交隐患台账，配合落实监测、避让、治理等管控措施；联动基层群测群防体系，开展防灾知识宣讲，提升群众防灾避险意识和自救能力。

（三）进度实施要求

本项目整体服务周期1年，中标单位须科学统筹人员、设备、技术资源，细化工作节点、优化工序衔接、压实工作责任，采用交叉平行作业模式，高效推进全流程工作，确保按期、保质、合规完成全部工作及交付任务。具体实施进度要求如下：

1、资料收集与分析：全面搜集研究区各类基础地质、生态地质、地质灾害防治相关资料，系统梳理、研判已有成果，为项目实施提供基础数据支撑。

2、工作设计书编制：完成项目实施方案、工作设计书的编制、内审、修改完善；制作标准化数字化地形底图；对接属地主管部门建立工作联动机制，完成项目人员技术培训、野外设备调试配备。

3、野外实地调查：严格按照省级技术规范及项目要求，完成全域野外地质灾害排查、隐患勘查、数据采集、现场核查等全部外业工作。

4、成果编制完善：外业中后期同步开展室内数据整理、综合分析、资料校核工作，完成野外自检、自查及整改完善，严格按照《陕西省乡镇(街道)地质灾害风险调查评价技术要求(1:10000)》编制成果报告、配套图件及附件。

5、成果评审与数据库汇交：完成成果内审、整改、评审，搭建标准化地质灾害专项数据库，按要求完成数据汇交、资料归档，配合主管部门完成验收备案工作。

（四）服务期

自合同签订生效之日起 1 年（为计划服务周期），因降雨、汛期、现场作业条件不具备等客观因素无法按期完成全部工作，服务期顺延至项目成果全部通过审查验收为止，顺延不增加合同价款；因乙方自身人员配置、技术能力、组织管理等原因造成工期滞后的，不得顺延，并按合同承担相应违约责任。发生需要顺延情形，乙方应及时向采购人提交工期顺延申请，经采购人确认后方可顺延。

（五）付款方式

合同签订后支付合同总价的40%；项目全部野外调查工作完成、野外成果经采购人核查合格后支付合同总价的40%；项目全部成果报告、数据库等资料完整移交，成果通过主管部门技术审查验收合格后，付清剩余20%款项。

（六）验收标准

中标单位须严格按照国家、省市地质灾害调查评价相关技术规范及本项目招标文件要求，完整、规范提交成果报告、全套附图附表、附件及标准化数据库成果，所有成果须真实准确、资料齐全、格式合规、数据可对接入库，最终顺利通过省、市自然资源主管部门评审验收。

（七）项目预期效益

通过本项目实施，全面摸清清涧县高杰村镇、李家塔镇地质灾害隐患底数与区域风险特征，完善属地地质灾害风险区划成果，有效支撑国土空间规划、地质灾害防治规划编制；健全基层地质灾害“隐患点+风险区”双控管理体系，提升属地地质灾害隐患识别、风险研判、应急处置、防灾减灾能力，切实保障辖区群众生命财产安全和各类工程设施安全稳定运行。

四、履约服务总体要求

中标单位须全面响应本项目计划 1 年服务周期履约要求，自合同签订生效起至项目成果全部通过主管部门审查验收为止，全程保障项目人员、设备稳定在岗，严格落实质量管控、安全生产、资料保密、属地服务、应急保障等工作要求，无条件配合业主单位及主管部门开展核查、整改、验收、应急排查等相关工作，免费提供技术答疑、成果整改、数据更新、售后保障等配套服务，确保项目成果长期有效、合规可用。

第五章  商务条款

一、服务期及服务地点

1、服务期：自合同签订生效之日起 1 年（为计划服务周期），因降雨、汛期、现场作业条件不具备等客观因素无法按期完成全部工作，服务期顺延至项目成果全部通过审查验收为止，顺延不增加合同价款；因乙方自身人员配置、技术能力、组织管理等原因造成工期滞后的，不得顺延，并按合同承担相应违约责任。发生需要顺延情形，乙方应及时向采购人提交工期顺延申请，经采购人确认后方可顺延。

2、服务地点：清涧县地质环境监测站指定地点。

二、合同价款

1、投标报价为投标人响应本采购项目全部工作内容的价格体现，包括完成本项目服务所需的直接费、间接费、管理费、利润、税金、差旅、现场踏勘、资料收集、后续技术服务及其他所有一切相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、款项结算

1、付款方式：合同签订后支付合同总价的40%；项目全部野外调查工作完成、野外成果经采购人核查合格后支付合同总价的40%；项目全部成果报告、数据库等资料完整移交，成果通过主管部门技术审查验收合格后，付清剩余20%款项。

2、结算方式：按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人。

四、验收

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。项目由采购方组织，验收合格后由出具验收证明。验收所产生的费用由中标人承担。

验收依据：

1、招标文件、投标文件、经济合同；

2、国内相应的国家标准、行业标准及规范。

五、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品质量不能满足技术要求，招标人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

第六章  政府采购合同

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担                          设计工作，工程地点为        ，经双方协商一致签订本合同共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》；

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

1.3建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1发包人给设计人的中标文件；

2.2发包人提交的基础资料；

2.3设计人采用的主要技术标准是：国家和行业现行相关标准及规范。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件互相补充和解释，但如有含义不清或相互矛盾处，以下列文件顺序在前者为准。

3.1中标通知书

3.2合同书

# 3.3发包人要求及委托书

第四条  本合同项目的名称、阶段、建设内容及规模（根据行业特点填写）

项目名称：

阶段：

建设内容、规模：

第五条  发包人向设计人提交有关资料、文件及时间

1、本工程所需的相关社会、经济、材料价等相关资料。

2、设计需要的其他资料。

以上资料签订合同之日      日内提交。

第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

设计人按照发包人的相关要求按时提交                         。

第七条 费用

根据中标通知书，本项目设计成果勘察设计费用为

第八条  支付方式

8.1合同签订后支付合同总额的40%；施工图完成，支付合同总额的50%。工程竣工验收合格并完成审计后，支付合同总额的10%。

8.2双方委托银行代付代收有关费用。

乙方单位名称、开户银行名称和帐号为：
    乙方单位：

开户银行：

帐    号：

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人提交上述资料及文件超过规定期限    天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限   天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付设计费，收到设计费作为设计人设计开工的标志。未收到设计费，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超

过    天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付已经完成的施工图阶段图纸设计费用。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

9.2.3由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的设计费。

9.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加完工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条  保密

# 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条  仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地水利行政主管部门调解，调解不成时双方当事人同意由 当地 仲裁委员会仲裁。双方当事人未达成仲裁书面协议的可向 当地 人民法院起诉。

第十二条  合同生效及其他

12.1设计人为本合同项目的服务至通过评审后。

12.2合同有效期为自合同签订之日起生效，至双方按照合同约定权利义务履行完毕为止。

12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决。

12.5本合同双方签字盖章即生效，一式 六 份，每份 5 页。发包人 三  份，设计人 三 份。

12.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。

发包人（盖章）：

法定代表人

（或委托代理人）：

住  所：

邮 编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

日  期：   年  月  日

设计人（盖章）：

法定代表人

（或委托代理人）：

住  所：

邮 编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

日  期：   年  月  日

第七章  投标文件基本格式

投标人提交文件须知

- 投标人应严格按照招标文件填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

项目编号：

正（副）本

（项目名称）

投 标 文 件

投 标 人（盖章）：

法人或委托人（签字或盖章）：

日    期：

目  录

（自拟）

一、投标函

陕安项目管理有限公司：

我们收到编号为          （项目编号） 的招标文件，经过对施工现场的踏勘及澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况，我们同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的         （项目名称）公开招标的全部内容进行投标。

1、本文件的所有内容，组成了我们的投标文件，并且该文件内的所有内容都是真实的。

2、我们与招标人不存在可能影响招标公正性的利害关系。我们单位负责人与其它投标人不是同一人，也不存在控股、管理关系。

3、我们完全同意招标文件规定的招标程序及评标方法，我们完全接受并认同招标文件（包括合同条款）的全部内容，愿意遵守招标文件中的各项规定。

4、我方将严格按照有关政府采购法规及招标文件的规定参加投标。如我方中标，我方保证在接到你方发出的中标通知书起25日内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与招标人签订合同。

5、 经认真考虑和详细计算，我们在此报出最优惠的价格参与竞争(详见《投标报价表》)。

6、对于招标人要求进一步提供的其它资料，我们愿意尽快提供或答复。

7、投标有效期为：              天。

8、所有关于本次投标的函电联系，请寄到下列地址：

投 标 人 （公章）：

地   址 / 邮   编：

电             话：

传             真：

开   户   银   行：

帐             号：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日            期：

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价（合计） | 人 民 币（大写）： 人 民 币（小写）： |
| 服务期 |  |

法人代表或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

分项报价表

（格式自拟）

注：1. 供应商须按照招标文件“采购内容及要求”进行报价。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合

同期内不做调整。

法人代表或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

- 商务偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 投标文件根据招标文件商务要求填写。

2、偏离情况填写：正偏离、无偏离、负偏离。响应说明填写：对偏离情况做出详细说明。

法人代表或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

四、法定代表人证明书及法定代表人授权书

4-1、法定代表人证明书

| 致： （采购人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 文件编号 |  |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  | 法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日    期：
4-2、法定代表人授权书

| 致： （采购人） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起 个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  |  | 法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 被授权人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  |  | 被授权人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 法定代表人及被授权人签字： |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日    期：

  - 五、拟投入本项目的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 分工安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附拟投入本项目主要人员的相关证件加盖投标人公章。

六、投标人资格证明文件

投标人按“第一章 招标公告 二、申请人的资格要求 3.本项目的特定资格要求”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—    年    月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他诺：         。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定

代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。
投标人信用承诺

投标人：

统一社会信用代码：                                      法人代表：

承诺有效期限：     年     月     日—     年     月     日

在项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                           投标人（盖章）：

承诺时间：年月日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）
投标信用承诺书

项目标段：

投标人：

统一社会信用代码：                                法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：                           投标人（盖章）：

承诺时间：年月日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（须后附截图）

投标人委托代理人员信用承诺书

在                                   项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：     年     月     日—     年     月     日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间：     年     月     日

注：法定代表人直接参与投标的无须上报和提供此附件；如由委托代理人参与投标的，此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

七、实施方案

各投标人根据采购内容及评审办法自主编写。

  - 八、投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

  - 承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

承诺书（二）

| 致：陕安项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（三）

| 致：陕安项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（四）

| 致：陕安项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（五）

| 致：陕安项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

九、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

1.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（ 中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。非残疾人福利性单位无需提供此函。

3.监狱企业证明函

# （注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

供应商（盖章）：

承诺人（签字）：

承诺时间：年月日

第八章  榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容

一、关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

二、关于文件的制作和签名

1. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)》，下载网址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1805&ZtbSoftType=tballinclusive，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

四、该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

①开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

IE浏览器输入网址：

http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/dqxianyang/login.html；

在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站电子交易平台点击不见面开标模块进入；

# 注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器

②供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

③投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正二副 纸质响应文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）

④开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

⑤相关技术问题，请咨询软件开发商：

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

⑥不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。