孤山镇沙坬村经济联合社农机具库房建设项目采购需求文件

一、采购项目名称：孤山镇沙坬村经济联合社农机具库房建设项目

二、采购项目预算、资金构成和采购方式

采购项目预算：（见上传附件）

资金来源：财政资金

采购方式：竞争性磋商
三、项目实施时间、地点、工程概括、履行期限及方式

项目实施时间：30天（2026.11.10-2026.12.10）

项目实施地点：孤山镇沙坬村
3、工程概括：新建1000平米钢结构农机具库房1座以及其他配套设施。
四、合同模板：
孤山镇沙坬村经济联合社农机具库房建设项目合同

甲 方：府谷县孤山镇人民政府    
乙 方：                      
     为了确保孤山镇沙坬村经济联合社农机具库房建设项目规范、遵循平等、自愿、公平的原则以及相关规程，甲乙双方就工程建设中的相关事宜达成一致意见，特签订如下合同。

工程概况
工程项目名称：孤山镇沙坬村经济联合社农机具库房建设项目
2、工程地点：孤山镇沙坬村
3、工程内容：主要包括新建1000平米钢结构农机具库房1座以及其他配套设施。
4、该工程项目内容以施工设计方案及甲方要求为准。

二、合同价款

   1、合同总价为人民币（大写）：                  （¥:       ），合同价款按照中标价签订，最终造价以决算价为准。

三、付款方式

    1、合同签订后付30%预付款，然后付进度款，竣工验收合格后付到95%，尾款按审定价结清。

四、工程期限

该工程工期为 30 天，2026年   月   日开工至 2026年   月     日竣工（如遇天气因素及不可抗拒的因素造成的延误工期，工期可顺延）。非不可抗拒因素拖延工期，不能按时完工，每延期一天，乙方须向甲方缴纳合同价款的3%的延期违约金。如给甲方造成损失的，甲方有权在质保金中扣除，若损失超过质保金数额，乙方应按照损失实际发生金额予以赔偿。

五、双方责任

    1、甲方负责监督乙方的工程进度、质量，协调该工程相关事宜，若甲方发现乙方不按作业设计施工，管理粗放，不听从甲方项目监管人员安排，一次性罚款1000—3000元。

    2、乙方必须按照工程的设计图纸及相关要求及施工标准执行，因施工不当所造成的一切损失由乙方承担，甲方有权对乙方提出整改，处罚直至解除合同。

    3、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场各项目管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

4、安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌、现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前，根据实际情况制定相应施工方案， ③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

六、本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。

七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

甲     方：府谷县孤山镇人民政府（盖 章）  

法人代表：（签字）
   乙    方：                                   （盖 章）

法人代表：（签字）          授权代理人：（签字）

五、履约验收标准和方法

履约验收时间：2026年12月（具体以采购人指定的时间为准）
2、履约验收主体及内容：新建1000平米钢结构农机具库房1座以及其他配套设施。

3、验收程序：乙方组织相关人员并提供相关资料，做好验收准备。验收开始前由乙方负责人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。其次在由甲方组织的相关人员和监理方按照施工图纸及项目预算书进行核对每一项工程量及质量，进行验收。

4、履约验收标准：参照《工程施工质量验收统一标准》中相关要求组织验收、确保工程质量符合标准。

5、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。

六、对乙方的要求

在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格。

具有良好的信誉。

具有履行合同必须的专业技术能力和相关施工资质。

参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

七、付款方式;本工程验收合格后进行支付。

八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

采购单位：府谷县孤山镇人民政府

采购单位地址：府谷县孤山镇

项目联系人：王相        联系电话：15591255572

府谷县孤山镇人民政府

2026年10月26日

