技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主要建设内容为：项目区治理期末共实施治理水土流失面积为7.28hm2，其中工程措施包括：生产路1.13km（砼硬化面积2816m2），修复U型灌溉渠281m，车桥盖板6座，保土耕作面积2.0hm2。林草措施包括：生产路行道树栽植1.13km，水土保持植草5.0hm2。（详见工程量清单） |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准： 满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准。 |  |  |
| 3 | 工期：150日历天。 |  |  |
| 4 | 工程地点：韩城市芝川镇高门村。 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格。 |  |  |
| 6 | 质保期：自竣工验收合格之日起一年。 |  |  |
| 7 | 付款方式：本工程进度付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。工程完工后，进度款拨付至供应商合同总金额的80%；本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终合同价款；工程竣工验收一年内采购人付清全部合同价款。 |  |  |
| 8 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与响应文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：供应商必须根据此表要求据实逐条填写，不得虚假陈述。

- 供应商名称（盖章）：｛请填写供应商名称｝

年   月   日