项目编号：GZC2026-CS-032                         （工程类）

甘泉县道镇麻子街村南寨

日光温室及附属设施提升改造项目

竞争性磋商文件

项 目 名  称：甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目

采   购   人：甘泉县蔬菜技术服务中心

集中代理机构：甘泉县政府采购中心

2026年05月

目    录

第一章 竞争性磋商公告------------------3

第二章 供应商须知----------------------6

第三章 评标办法-----------------------37

第四章 合同（拟签订文本）-------------48

第五章 工程量清单---------------------52

第六章 磋商响应文件格式---------------86

- 竞争性磋商公告

项目概况

甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目采购项目的潜在供应商应在甘泉县财政局大楼801室获取采购文件，并于 2026年05月26日 09时30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZC2026-CS-032

项目名称：甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：922,503.00元

采购需求：

合同包1(甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目):

合同包预算金额：922,503.00元

合同包最高限价：778,970.71元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他农林牧渔业工程施工 | 日光温室提升改造等 | 1(项) | 详见采购文件 | 922,503.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见磋商文件要求

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1.财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知；
  2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
  3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
  4.陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
  5.《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
  6.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
  7.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
  8.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号); 
  9.《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）;
  10.其他需执行的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目)特定资格要求如下:

1、供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
2、项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并具有安全生产考核合格证书（建安B证）且无在建工程。（磋商截止日前3个月内单位养老保险缴纳证明）；

三、获取采购文件

时间：2026年05月12日至2026年05月18日，每天上午08:00:00至12:00:00 ，下午14:30:00至18:00:00 （北京时间）

途径：甘泉县财政局大楼801室

方式：现场获取

售价： 0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年05月26日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：甘泉县财政局大楼808评标室

五、开启

时间：2026年05月26日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：808评标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、具有独立承担民事责任的能力：企业法人委托其他人报名的，需提供营业执照复印件，单位介绍信原件，法定代表人委托授权书原件、被委托人身份证原件及复印件；若法人报名的，需提供携带身份证原件及复印件，营业执照复印件，单位介绍信原件。以上均加盖防伪公章（鲜章）的报名资料一套（不接受扫描件）；

2、财务状况报告：提供2024年度或2025年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3、税收缴纳证明：提供2025年7月1日至今的任意一个月的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月1日至今的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

5、投标人参加本项目提供具有履行本合同所必需的材料和专业技术能力的说明及承诺；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参加本项目投标。

8、本项目专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

9、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shananxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：甘泉县蔬菜技术服务中心

地址：甘泉县农业综合办公大楼

联系方式：15809117321

2.采购代理机构信息

名称：延安市甘泉县政府采购中心

地址：甘泉县财政局大楼八楼

联系方式：0911-4220057

3.项目联系方式

项目联系人：刘飞

电话：0911-4220057

- 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：甘泉县蔬菜技术服务中心 地 址：甘泉县农业综合办公大楼 联 系 人：马锋 联 系 方式：15809117321 |
| 2 | 集中采购机构 | 集中采购机构：甘泉县政府采购中心 地 址：甘泉县财政局大楼8楼 联 系 人：刘飞 联 系 方 式：0911-4220057 |
| 3 | 项目名称 | 甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目 |
| 4 | 资金来源 | 其他财政资金 |
| 5 | 项目属性 | 服务货物工程 |
| 6 | 项目预算 | 922,503.00元 |
| 7 | 最高限价 | 无 有，本项目(包)最高限价:￥778,970.71。供应商报价超出最高限价的，作为不实质性响应磋商文件，按无效投标处理。 |
| 8 | 磋商内容 | 详见竞争性磋商文件第三章磋商内容及技术要求 |
| 9 | 工 期 | 合同签订后，90日内施工到位,达到正常使用； |
| 10 | 质保期 | 一年 |
| 11 | 供应商资格条件、能力和信誉 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和满足本公告资格要求，并具备国家规定的相关行业必备资质，有能力实施本次项目的供应商。经资格审查合格后方可参加磋商。 1.有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。 2.法定代表人委托授权书：（供应商为法人单位的）法定代表人亲自参加磋商时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加磋商时，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证。（供应商为非法人单位的）响应文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 3.无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。（提供“信用中国”、“中国政府采购”所需的查询结果截图加盖供应商公章)； 4.承诺声明：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 5.特定资格要求： 1、供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证； 2、项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并具有安全生产考核合格证书（建安B证）且无在建工程。（磋商截止日前3个月内单位养老保险缴纳证明）。 6.中小企业执行情况：本项目专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.税收缴纳证明：提供2025年7月1日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 8.社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月1日至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 9.财务状况报告：提供2024年度或2025年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。 10.本项目不接受联合体磋商。 以上资格要求必须全部满足。资格要求材料1-10项提供原件或加盖公章的复印件，缺少一项或多项，则资格审查不予通过。若证件的有效期已过，且发证机关未统一换证，须提供发证主管机关的证明文件，否则按无效证明对待。磋商当天，请将上述资格证明文件复印件胶装加盖公章同响应文件一起单独密封递交（密封要求同响应文件），以便对其磋商资格进行审查。有给定格式的需按照磋商文件给定格式提供，未提供按无效响应处理。 |
| 12 | 是否接受 联合体磋商 | 不接受 |
| 13 | 磋商预备会 | 不召开磋商预备会，相关事宜以磋商答疑方式进行。 供应商需以书面形式向集中采购机构提交需澄清或答疑的问题，同时将澄清或答疑问题的电子版发至集中采购机构机构电子邮箱：178423647@qq.com，采购人和集中采购机构负责做出统一解答和必要澄清后，以书面的《磋商答疑纪要》发送各供应商。 |
| 14 | 供应商提出问题的截止时间 | 提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式提交至集中采购机构（并将电子版发至178423647@qq.com），逾期不再接受。 |
| 15 | 是否接受 分包 | 不接受分包 |
| 16 | 采购人澄清磋商文件的截止时间 | 提交首次响应文件截止之日3个工作日前 |
| 17 | 提交首次响应文件截止之日 | 2026年05月26日 09时30分00秒 （北京时间） |
| 18 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 磋商文件澄清发出后当日内 |
| 19 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 磋商文件修改发出后当日内 |
| 20 | 磋商有效期 | 90日历天（从磋商响应文件截止之日算起） |
| 21 | 磋商保证金 | 要求 不要求 |
| 22 | 是否允许递交 备选磋商方案 | 不允许 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 响应文件须逐页加盖公章（鲜章）并经法定代表人或其委托代理人在指定页面签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。 |
| 24 | 磋商响应文件副本份数 | 1.响应文件正本壹份、副本贰份、资格证明文件壹份。 2.响应文件电子U盘壹份，随响应文件正本一同密封递交。U盘名称为供应商名称，不按要求按废标处理。 未按上述要求提供的，采购人或集中采购机构有权拒收其响应文件，其响应按无效响应处理。 |
| 25 | 封套上写明 | 1.采购人名称： 2.标注 “正本”、“副本”、“资格证明文件”字样，所有封套均应加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章并经法定代表人（签字或盖章）和其委托代理人签字。 3. 供应商：（单位全称）（盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 委托代理人： （签字） - 4.（项目名称）、（项目编号）响应文件（正本、副本或资格证明文件） 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 26 | 装订要求 | 磋商响应文件的正本与副本应采用胶缝方式分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 27 | 递交磋商响应文件地点 | 甘泉县财政局大楼808评标室 |
| 28 | 是否退还磋商响应文件 | 不予退还 |
| 29 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2026年05月26日 09时30分00秒 （北京时间） 磋商地点：甘泉县财政局大楼808评标室 |
| 30 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人；其中采购人代表1人；专家2人； 磋商小组专家确定方式：陕西省政府采购网专家库随机抽取。 |
| 31 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否,授权磋商小组推荐3名成交候选供应商 |
| 32 | 履约担保 | 无 |
| 33 | 专门面向中小企业采购 | 是☑ 否 □ |
| 34 | 采购标的所属行业 | 建筑业 |
| 35 | 需要补充的其他内容：无 |  |
| 磋商文件的最终解释权归延安市甘泉县政府采购中心所有 |  |  |

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目己具备磋商条件，现对本采购项目进行竞争性磋商。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目集中采购机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 磋商范围、工期、质保期

1.3.1 本次磋商范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质保期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目工程的资格条件、能力和信誉（见供应商须知前附表第13项规定），供应商应是通过现场报名并领取磋商文件的单位。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本磋商项目前期准备提供咨询服务的；

（3）为本磋商项目的监理人；

（4）为本磋商项目的代建人；

（5）为本磋商项目提供采购代理服务的；

（6）与本磋商项目的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

（7）与本磋商项目的监理人或代建人或集中采购机构相互控股或参股的；

（8）与本磋商项目的监理人或代建人或集中采购机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消磋商资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大项目质量问题的。

（13）与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。

（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一采购项目磋商。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1. 9投标预备会：

1.9.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.10 踏勘现场

1.10.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.10.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失与采购人和集中采购机构无关。

1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 2．磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）磋商办法；

（4）合同（拟签订文本）；

（5）工程量清单；

（6）磋商响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）并将电子版发至178423647@qq.com，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前以书面形式发给所有以获取磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距提交首次响应文件截止之日不足3个工作日，相应延长提交首次响应文件截止之日。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已获取磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距提交首次响应文件截止之日不足3个工作日，相应延长提交首次响应文件截止之日。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

2.4澄清或者修改有关法律条文

2.4.1关于做好政府采购信息公开工作的通知--财库[2015]135号

6.更正事项。

采购人或者集中采购机构对已发出的磋商文件、资格预审文件，以及采用公告方式邀请供应商参与的竞争性谈判文件、竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改的，应当在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。采购信息更正公告的内容应当包括采购人和集中采购机构名称、地址、联系方式，原公告的项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，项目联系人和电话。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件、资格预审申请文件、响应文件编制的，采购人或者集中采购机构发布澄清公告并以书面形式通知潜在供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延提交响应文件、资格预审申请文件或响应文件的截止时间。

2.4.2财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知--财库〔2014〕214号

第十条 从磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。

磋商文件售价应当按照弥补磋商文件制作成本费用的原则确定，不得以营利为目的，不得以项目预算金额作为确定磋商文件售价依据。磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日。

提交首次响应文件截止之日前，采购人、集中采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、集中采购机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、集中采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 3．磋商响应文件

3.1 磋商响应文件的组成

3.1.1 磋商响应文件应包括下列内容：

（1）资格审查资料

（2）响应函及响应函附录

（3）第一次磋商报价表

（4）已标价工程量清单

（5）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（6）技术部分

（7）商务部分

（8）其他资料

3.1.2本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行磋商，但不得将其子目自行分解或针对该项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将按无效响应处理。

3.2 磋商报价

3.2.1供应商应对此项目进行全面响应，不得将其中所列的所有服务内容拆开报价。凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行磋商的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若磋商时未报或未在磋商响应文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）。

3.2.2所有根据合同或其它原因应由磋商单位支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在磋商单位提交的磋商报价中。

3.2.3磋商单位的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

3.2.4凡因对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由磋商单位自负。

3.2.5供应商应对此项目进行全面响应，不得将其中所列的所有货物内容拆开报价。

3.2.6凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行磋商的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若磋商时未报或未在磋商响应文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）。

3.2.7第二次报价。

进入评审阶段，磋商小组与供应商磋商后，各合格供应商进行第二次报价。此报价由采购人代表确认后（如采购人代表不能接受，在组织报价）作为最终报价评定的依据。

3.2.8最低磋商报价不作为成交的唯一条件，须经磋商报价、技术部分、商务部分等综合评定。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。

3.4 磋商保证金

无

3.5 资格审查内容

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和满足本公告资格要求，并具备国家规定的相关行业必备资质，有能力实施本次项目的供应商。经资格审查合格后方可参加磋商。

1.有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

2.法定代表人委托授权书：（供应商为法人单位的）法定代表人亲自参加磋商时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加磋商时，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证。（供应商为非法人单位的）响应文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3.无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。（提供“信用中国”、“中国政府采购”所需的查询结果截图加盖供应商公章)；

4.承诺声明：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

5.特定资格要求：

1、供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
    2、项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并具有安全生产考核合格证书（建安B证）且无在建工程。（磋商截止日前3个月内单位养老保险缴纳证明）。

6.中小企业执行情况：本项目专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

7.税收缴纳证明：提供2025年7月1日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

8.社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月1日至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

9.财务状况报告：提供2024年度或2025年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

10.本项目不接受联合体磋商。

以上资格要求必须全部满足。资格要求材料1-10项提供原件或加盖公章的复印件，缺少一项或多项，则资格审查不予通过。若证件的有效期已过，且发证机关未统一换证，须提供发证主管机关的证明文件，否则按无效证明对待。磋商当天，请将上述资格证明文件复印件胶装加盖公章同响应文件一起单独密封递交（密封要求同响应文件），以便对其磋商资格进行审查。有给定格式的需按照磋商文件给定格式提供，未提供按无效响应处理。

3.6符合性审查

| 审查项目 | 评审因素 | 评审标准 | 符合（√） | 不符合﹙×﹚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |  |  |
|  | 签字或盖章要求 | 响应文件须逐页加盖公章（鲜章）并经法定代表人或其委托代理人在指定页面签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。 |  |  |
|  | 磋商响应文件格式 | 应符合“磋商响应文件格式”要求 |  |  |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，按要求 提交二次或多次报价，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价。 |  |  |
|  | 磋商响应文件内容 | 磋商响应文件内容符合磋商文件要求，若仅有一句话或极少内容响应，导致无法清晰完整呈现对采购需求、技术标准、商务条款等关键内容的响应情况，不能证明供应商具备履行合同能力与诚意，无法实质性响应磋商文件要求的。 |  |  |
|  | 磋商响应文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子版（U 盘） |  |  |
|  | 已标价的工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |  |  |
|  | 工程量清单完整性 | 应符合磋商响应文件要求 |  |  |
|  | 其他对磋商文件要求的实质性内容 | 应符合磋商响应文件其他要求 |  |  |
|  | 对磋商文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |  |  |
|  | 工期 | 应满足磋商文件中要求的工期 |  |  |
|  | 施工地点 | 应满足磋商文件中要求的实施地点 |  |  |
|  | 磋商有效期 | 应满足磋商文件中的规定 |  |  |

3.7合同草案条款符合性审查

| 序号 | 审查内容 | 响应情况 | 符合 （√） | 不符合 ﹙×﹚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同标的 |  |  |  |
| 2 | 合同总价 |  |  |  |
| 3 | 工程概况 |  |  |  |
| 4 | 工程承包范围 |  |  |  |
| 5 | 合同工期 |  |  |  |
| 6 | 结算方式及付款方式 |  |  |  |
| 7 | 质量保证及售后服务 |  |  |  |
| 8 | 对工程提出异议的时间和办法 |  |  |  |
| 9 | 甲乙双方的责任 |  |  |  |
| 10 | 工程验收 |  |  |  |
| 11 | 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 12 | 合同组成部分 |  |  |  |

3.6 备选磋商方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

3.7 磋商响应文件的编制

## 3.7.1 磋商响应文件应按第六章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

## 3.7.2 磋商响应文件应当对磋商文件有关工期、磋商有效期、技术标准和要求、磋商范围、采购人实际需求等实质性内容作出响应。

## 3.7.3 磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章。

## 3.7.4 磋商响应文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

## 3.7.5磋商响应文件的正本、副本必须全部打印装订成册，并编制目录，统一装订、编码，必须在每一页的下方清楚标明。

## 3.7.6磋商响应文件的正本、资格证明文件和所有的副本必须逐页加盖供应商单位公章（鲜章）。

## 3.7.7未按本章第3.7.1项至第3.7.6项规定，出现任何一项未按要求编制的磋商响应文件，采购人（或集中采购机构）不予受理，磋商响应文件按无效文件处理。

## 4．投标

## 4.1 响应文件的密封和标记

## 4.1.1响应文件的正本须单独包装在档案袋或其他密封袋，副本可以包装在一个封套内（包装要求同正本）或分别包装（包装要求同正本），所有封套均应加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章及法定代表人签字或盖章和其委托代理人签字。

## 4.1.2 响应文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”字样，资格证明文件的封套上应清楚地标记 “资格证明文件”字样，其他内容见供应商须知前附表。

## 4.1.3未按本章第4.1.1项至第4.1.2项规定，出现任何一项未按要求编制的响应文件，采购人（或集中采购机构）不予受理，响应文件按无效文件处理。

## 4.2 磋商响应文件的递交

## 4.2.1 供应商应在供应商须知前附表第4.2.2 项规定的提交首次响应文件截止之日前递交响应文件。

## 4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

## 4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

## 4.2.4 采购人收到响应文件后，供应商须登记填写《响应文件提交登记表》。

## 4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

## 4.2.6每家单位只允许提交壹套《响应文件》。否则，采购人有权取消其磋商资格。

## 4.3 响应文件的修改与撤回

## 4.3.1 在供应商须知前附表第4.2.2 项规定的提交首次响应文件截止之日前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

## 4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求必须由供应商加盖供应商单位公章。采购人收到书面通知后，供应商须在其登记填写的《响应文件提交登记表》“备注”栏注明，此《响应文件提交登记表》作为向供应商出具的签收凭证存根。

## 4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5．磋商

## 5.1 磋商时间和地点

## 5.1.1采购人在本章第17 项规定的提交首次响应文件截止之日（磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 5.1.2磋商供应商未参加磋商会议的，视同认可磋商结果。

## 5.2磋商程序（摘要）

## 主持人按下列程序进行磋商：

## （1）宣布项目名称及响应文件接收截止时间，终止一切响应文件的接收工作，并宣布磋商会议开始。

## （2）宣布会议纪律。

## （3）介绍政府采购采购人、集中采购机构工作人员。

## （4）宣布本项目所有供应商签到名单，确认所有供应商身份。

## （5）请采购人和供应商委托代理人共同查验响应文件及资格证明文件的密封情况，并宣布审核结果。

## （6）磋商现场，由磋商小组对各供应商进行资格审查，并公布资格审查结果，资格审查不通过，供应商无权进入下一步磋商环节。

## （7）按照磋商文件供应商须知有关规定，由采购人和供应商委托代理人共同查验响应文件的密封情况。对检查出的不符合密封规定要求的磋商响应文件作为无效响应文件处理，不得启封。集中采购机构接标人在开标大会结束后，经该供应商签字确认后将其响应文件退回。

## （8）启封响应文件，休会（请各供应商代表不要远离会场，保持通信畅通，以便磋商小组及时通知响应文件中需要进行澄清或说明的事项）。

## （9）将响应文件送交磋商小组评审；

## （10）通过资格审查和符合性评审后，再进行第二次磋商报价及最终磋商报价（最终结果有采购人代表确认），各供应商就磋商中的价格、商务、技术等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，并按给定格式报出不可更改的最终报价为最终评定的依据，并作为成交价格，参与综合比较与评价。
    （11）磋商结束。

## 6．磋商

6.1 磋商小组

6.1.1  磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3，采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。集中采购机构人员不得参加本中心的采购项目的评审。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

竞争性磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

竞争性磋商小组成员在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

6.3.3竞争性磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，竞争性磋商小组应当停止评审并向采购人或者集中采购机构说明情况。

竞争性磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

6.3.4采购人、集中采购机构不得向竞争性磋商小组的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.3.5磋商小组应当依照政府采购法和本条例的规定，按照磋商文件规定的磋商标准和方法，客观、公正地对响应文件提出评审意见。磋商文件没有规定的磋商标准和方法不得作为磋商的依据。

磋商小组不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财物或者其他好处，不得向采购人征询确定成交人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定成交人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

6.3.6有下列情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

（一）响应文件未经供应商盖章和单位负责人签字；

（二）供应商联合体没有提交共同磋商协议；

（三）供应商不符合国家或者磋商文件规定的资格条件；

（四）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者磋商报价，但磋商文件要求提交备选投标的除外；

（五）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

（六）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

6.3.7响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，磋商小组认为需要供应商作出必要澄清、说明的，应当书面通知该供应商。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

## 7．合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。

7.1.2评标完成后，磋商小组应当向采购人提交书面磋商报告和成交候选人名单。

磋商报告应当由磋商小组全体成员签字。对磋商结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，磋商报告应当注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

7.1.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照磋商报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2 成交通知

7.2.1在本章第3.3款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.2.2集中采购机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

采购人或者集中采购机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告成交结果，磋商文件、成交通知书随成交结果同时公告。

成交结果公告内容应当包括采购人和集中采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

7.2.3成交结果公告公示期一个工作日，公示媒介《陕西省政府采购网》上发布。

7.3 履约保证金：无

7.4履约担保：无

7.5签订合同

## 7.5.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起15天内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，采购人取消其成交资格；成交供应商还应向采购人赔偿成交金额的10%的损失。违约后，赔偿金一并缴入采购人指定账户。

## 7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

## 7.5.3为保证采购合同的履行，确需收取履约保证金的，履约保证金收取比例应不超过合同金额的5%（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。成交供应商合同主要义务履行完毕后，采购人或集中采购机构应按照合同约定及时退还。

## 7.5.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 7.5.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 7.5.6采购人应当按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 7.5.7政府项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

## 7.5.8成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

## 成交供应商按照合同约定或者经采购人同意，可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

## 成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（l）提交首次响应文件截止之日止，供应商不足三家的；

（2）经磋商小组评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9．纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

9.2.1供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.2采购人员与供应商有利害关系而不依法回避的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款。

9.2.3有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

（一）未确定成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

（二）已确定成交供应商但尚未签订政府采购合同的，成交结果无效，从合格的成交候选人中另行确定成交供应商；没有合格的者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（三）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交候选人中另行确定成交供应商；没有合格成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（四）政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交结果或者依法被认定为成交无效的，依照前款规定处理。

9.2.4供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向竞争性磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和集中采购机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，成交无效。

9.2.5供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

9.2.6有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、集中采购机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者集中采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者集中采购机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（七）供应商与采购人或者集中采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.2.7禁止供应商相互串通投标。

有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

（一）供应商之间协商磋商报价等响应文件的实质性内容；

（二）供应商之间约定成交人；

（三）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（五）供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.8有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

9.2.9禁止采购人与供应商串通投标。

有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通投标：

（一）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（二）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

（三）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高磋商报价；

（四）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（五）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

（六）采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

9.2.10出让或者出租资格、资质证书供他人投标的，依照法律、行政法规的规定给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

9.3.1磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.3.2政府采购评审专家未按照采购文件规定的磋商程序、磋商方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、集中采购机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

9.3.3磋商小组成员有下列行为之一的，由有关行政监督部门责令改正；情节严重的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特别严重的，取消其担任磋商小组成员的资格：

（一）应当回避而不回避；

（二）擅离职守；

（三）不按照磋商文件规定的磋商标准和方法评标；

（四）私下接触供应商；

（五）向采购人征询确定供应商的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定供应商的要求；

（六）对依法应当否决的投标不提出否决意见；

（七）暗示或者诱导供应商作出澄清、说明或者接受供应商主动提出的澄清、说明；

（八）其他不客观、不公正履行职务的行为。

9.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

9.4.1与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

9.4.2财政部门在履行政府采购监督管理职责中违反政府采购法和本条例规定，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；直接负责的主管人员和其他直接责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。

9.4.3国家工作人员利用职务便利，以直接或者间接、明示或者暗示等任何方式非法干涉政府采购活动，有下列情形之一的，依法给予记过或者记大过处分；情节严重的，依法给予降级或者撤职处分；情节特别严重的，依法给予开除处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）要求对依法必须进行招标的项目不招标，或者要求对依法应当公开招标的项目不公开招标；

（二）要求磋商小组或者采购人以其指定的供应商作为成交候选人或者成交人，或者以其他方式非法干涉磋商活动，影响磋商结果；

（三）以其他方式非法干涉政府采购活动。

9.5 投诉

9.5.1供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.2供应商的质疑和投诉，详见《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》有关规定。

9.5.3投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。

9.6磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

9.7质疑

9.7.1供应商对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向采购人或集中采购机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

9.7.2供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。

9.7.3供应商对磋商文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与开标，并于开标后对磋商文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对采购文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.7.4提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.7.5对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.7.6供应商提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

9.7.7有下列情形之一的，属于无效质疑，集中采购机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖供应商公章；质疑书由参加项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

9.7.8采购人或集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

9.7.9供应商对磋商过程、成交结果提出质疑的，采购人、集中采购机构可以组织原竞争性磋商小组协助答复质疑。

9.7.10质疑人有下列情形之一的，集中采购机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

9.7.11供应商进行虚假和恶意质疑的，集中采购机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

9.7.12采购人、集中采购机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者集中采购机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.7.13质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书范本见附件2）。

附件1

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签字或盖章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

附件2

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：               联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

项目名称：

项目编号：

采购人名称：

集中采购机构名称：

采购文件公告:是/否     公告期限：

采购结果公告:是/否     公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于       年   月  日,向                        提出质疑，质疑事项为：

采购人/集中采购机构于      年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签字或盖章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

## 10、需要补充的其他内容

10.1合格投标人不足3家的有关法律条文

（1）财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知--财库〔2015〕124号

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者集中采购机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（2）财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知--财库〔2014〕214号

第二十一条磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

第三条  符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购：

（一）政府购买服务项目；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（三）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

（四）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。

（五）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

10.2参与磋商的供应商通过发布公告征集，征集不够的，可由采购单位或磋商小组推荐。在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，且采购单位或磋商小组不推荐的，须终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

10.3竞争性磋商项目重新开展采购活动时，经财政部门批准，也可以采取公开招标方式。若继续采用竞争性磋商方式的，实质性响应的供应商仍然不足3家，且只有2家的，采购单位、集中采购机构须报经财政部门批准后，可以继续与2家供应商进行竞争性磋商。只有1家的，先按废标处理，如采购单位有特殊需求，须报经财政部门批准后，与该供应商进行单一来源谈判。

10.4第一次报价后，磋商小组可以变更采购需求，最后报价为最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，本次报价超过上次报价的，为无效报价。

10.5磋商开始到成交供应商确定前，磋商小组、采购人及有关人员要严格遵循保密原则，任何一方不得向与评审无关的单位和人员透露与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律、法规的法律规定进行相应的处罚。

10.6磋商代理服务费

无

- 磋商办法

磋商办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格 审查 | 资格要求 | 第二章“供应商须知”第11项规定 |
| 2 | 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字或盖章要求 | 响应文件须逐页加盖公章（鲜章）并经法定代表人或其委托代理人在指定页面签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。 |
|  |  | 磋商响应文件格式 | 应符合“磋商响应文件格式”要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，按要求 提交二次或多次报价，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 磋商响应文件内容 | 磋商响应文件内容符合磋商文件要求，若仅有一句话或极少内容响应，导致无法清晰完整呈现对采购需求、技术标准、商务条款等关键内容的响应情况，不能证明供应商具备履行合同能力与诚意，无法实质性响应磋商文件要求的。 |
|  |  | 磋商响应文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子版（U 盘） |
|  |  | 已标价的工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |
|  |  | 工程量清单完整性 | 应符合磋商响应文件要求 |
|  |  | 其他对磋商文件要求的实质性内容 | 应符合磋商响应文件其他要求 |
|  |  | 对磋商文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
|  |  | 工期 | 应满足磋商文件中要求的工期 |
|  |  | 施工地点 | 应满足磋商文件中要求的实施地点 |
|  |  | 磋商有效期 | 应满足磋商文件中的规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3 |  | 分值构成 (总分100分) | 技术部分：55分 商务部分：15分 磋商报价：30分 |
| 3.1 |  | 评标方法 | 详细评审 |
| 3.2 |  | 技术部分评分因素 | 评分标准（满分55分） |
| 技术标 部分 （55分） |  | 大棚改造施工组织计划 （满分18分） | - 针对日光温室大棚背墙、山墙加固维修、棚内机砖平铺施工，方案全面完整、针对性极强，施工工艺科学合理、施工重难点分析精准、质量管控措施完善，得13-18分； - 施工方案较完整，工艺、管控措施基本可行，能满足项目施工要求，得7-12分； - 施工方案简单粗糙，针对性差，部分内容无法满足施工要求，得1- 6分； - 4. 未提供相关施工方案，此项不得分。 |
|  |  | 设备技术参数响应 （满分15分） | 1.自动放风机、施肥机、轨道车（各10套）全部满足采购文件技术参数要求，无负偏离，设备性能、材质、规格符合项目使用需求，得11-15分 ； 2.主要参数满足，存在少量一般负偏离，不影响设备正常使用，得6-10分； 3.存在关键参数负偏离，无法满足项目使用需求，得1-5分； 4.未按要求提供设备技术响应资料，此项不得分。 |
|  |  | 施工进度与安全方案 （满分7 分） | 1.施工进度计划合理、工期安排紧凑，安全施工、文明施工、现场防护措施全面到位，符合施工现场管理要求，得5-7 2.进度计划、安全措施基本可行，能保障项目顺利实施，得3-4分； 3.进度计划不合理，安全措施不完善，得1-2分 4. 未提供相关方案，此项不得分。 |
|  |  | 质量保障方案 （满分5分） | 1.工程施工质量、设备供货质量保障体系完善，质保措施具体、验收标准明确，得4-5分 2.质量保障措施基本可行，能满足项目质量要求，得2-3分 3.质量保障措施简单，存在疏漏，得0-1分 4.未提供质量保障方案，此项不得分。 |
|  |  | 项目实施团队 （满分10分） | 一、团队方案（2分）：针对本项目配备专业服务团队，人员配置方案包含管理组织架构、拟投入人员数量、年龄结构、工作经验等内容，方案贴合项目日光温室大棚背墙、山墙加固维修、棚内机砖平铺施工等实际施工需求。 可实施性强的，得2分； 方案一般，基本适配项目施工需求的，得1分； 无方案或方案不符合项目施工实际的，不得分。 二、拟投入人员（8分）： 1.满足全部要求（项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并具有安全生产考核合格证书（建安B证），熟悉日光温室大棚背墙、山墙加固维修、棚内机砖平铺施工等工程施工管理；项目组成员结构合理，包含施工员、质量员（质检员）、安全员、材料员、资料员等核心岗位，且提供人员身份证明、学历、资格证书等相关证明材料）得8分； 2.缺1个核心岗位得5分； 3.缺2个及以上核心岗位不得分。 注：以上人员须提供磋商截止日前3个月内任意一个月在投标单位缴纳社保或劳动合同的证明资料。 |
| 3.3 |  | 商务部分评分因素 | 评分标准（满分15分） |
| 商务标 部分 （15分） |  | 业绩 （满分4分） | 供应商提供自2024年1月1日至今类似项目业绩（以合同签订日期为准），每提供一个业绩得1分，最高4 分。 注：以响应文件中所附业绩合同或中标通知书复印件或扫描件加盖公章为准。 |
|  |  | 合理化建议 （满分3分） | 1.合理化建议针对性强、科学合理、切实可行、具有较高实用价值，贴合本项目全部施工内容（10座日光温室大棚改造 ）实际，能有效优化大棚改造等工序，或提升工程质量、缩短工期、降低成本的，得3分； 2.合理化建议基本可行、具有一定参考价值，能适配项目核心施工内容的，得2分； 3.未提供合理化建议或建议无针对性、不可行，与本项目各分项施工内容无关的，不得分。 |
|  |  | 售后保障方案 (满分8分) | 1.设备售后维修、工程质保期服务、技术培训、应急响应机制完善，响应时间短、服务承诺具体可行，得7-8分 2.售后方案基本完善，能满足项目售后需求，得4-6分 3.售后方案简单，服务承诺不明确，得0-3分 4. 未提供售后保障方案，此项不得分。 |
| 3.4 |  | 磋商报价评分因素 | 评分标准（满分30分） |
| 磋商报价 |  | 30分 | 1、本次磋商设最高投标限价。供应商的磋商报价超过最高投标限价的视为废标，不再参与下一步评审。 2、未超出最高投标限价，实质性满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×价格权值（即30%）×100计算分数时四舍五入取小数点后两位 3、磋商报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 备注：因本项目全部面向中小企业采购，磋商报价得分针对《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号不再进行扣除。 |

甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目磋商文件，由延安市甘泉县政府采购中心根据采购人提出的采购要求和商务要求编制，经采购人审定、备案后发放。

1. 磋商方法

1.1磋商原则

（1）公平、公正、科学、择优；

（2）工期合理、方案可行；

（3）价格合理,且不低于成本价；

（4）禁止不正当竞争。

1.2 本次评标采用综合评分法。

按照相关的规定，本次评标采用“综合评分法”，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序。

磋商小组对满足磋商文件实质性要求的磋商响应文件，按照本章第3款规定的评分标准进行打分。磋商小组对供应商在磋商响应文件中提出的工期、质量、磋商价格等能否最大限度地满足磋商文件的要求进行评审、赋分，向采购人推荐3名成交候选供应商，标明排列顺序，综合得分最高者为第一成交候选供应商。

1.3在磋商过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

2. 评审标准

2.1 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1按照初审、详评、推荐成交候选供应商三个步骤进行评标。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

3.1.1对磋商响应文件的初审:

按照以下内容对磋商响应文件初审，一项不合格即为无效响应文件。

（1）磋商响应文件的完整性。磋商响应文件构成是否有重大缺项，是否按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件。

（2）磋商响应文件的有效性。磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否齐全。提供的资格证明文件是否符合磋商文件要求。

（3）磋商响应文件的响应性。磋商有效期是否符合磋商文件要求；是否满足本次投标的特殊要求；投标方案是否有重大缺漏项；投标服务内容与要求是否有重大偏离；投标商务条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

是否按照磋商文件的要求提交了有效足额的磋商保证金。

3.1.2对于磋商响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正:

（1）磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致的，以文字表示的金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；但单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修正单价。

磋商小组将按照上述修正错误的方法修正磋商响应文件中的磋商报价，修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

3.1.3详评:对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员按照下列《评标分值及评审要素一览表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，按包从高到低依次排序，推荐成交候选供应商。

3.2初步评审

3.2.1磋商小组依据本章第1、2款规定的标准对磋商响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。

3.2.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其投标：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

3.2.3磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，磋商小组应当否决其投标。

（1）磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3 详细评审

3.3.1评审内容及步骤

评标前磋商小组需先对供应商磋商响应文件中的资格证明文件进行资格审查和符合性评审，然后再对通过资格审查和符合性评审的供应商进行技术部分、商务部分进行量化打分。

3.3.2技术部分的评审：

磋商小组依据供应商提交的磋商响应文件，对供应商的技术部分进行详细评审。

3.3.3确定供应商的有效报价：

供应商有效报价：磋商报价≤最高投标限价的磋商报价。当出现价格汇总错误、单价与合不符时，必须以磋商小组修正的为准，否则不再参与评标。

3.3.4商务标评审，详见上述磋商办法前附表。

3.3.5汇总上述技术部分和商务部分得分，按综合得分由高到低的顺序排序。

3.3.6确定成交供应商：

采购人依据磋商小组推荐的候选人，按照评标排序来确定第一名为成交供应商。成交供应商磋商报价（总价和综合单价）为成交价即为合同价，以此类推。

当确定的成交供应商放弃成交或不能够履行磋商响应文件承诺的条款，成交供应商按排名顺序依次递补或经采购人及监管同意后项目废标。

3.3.7其他情况：

综合得分并列时，比较磋商报价，此分项得分高者排序靠前；若磋商报价得分仍相同，比较供应商技术部分得分；如仍相同，则由评委无记名投票，以得票高低确定排序先后。

评标中采用插入法计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

本办法由采购人负责解释，未尽事宜执行有关规定。

3.4 磋商响应文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交磋商响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变磋商响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件的组成部分。

3.4.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.5 评标结果

3.5.1磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

3.5.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.需要落实的政府采购政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6％-10％的价格扣除，工程项目给予3％-5％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3％的扣除，工程项目为1％-2％的扣除以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库（2020]46号文件规定的6%-10％提高至10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3％提高至4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小微企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。

（2）监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕41号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府来购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。

- 根据财政部、国家发展改革委《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（5）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

（6）环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

（7）国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号）。

（8）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10％的比例预留年度食堂食材采购份额，通脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

（9）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发＜关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见＞的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10％的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

（10）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请”。

（11）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”

（12）财政部、国务院国资委、金融监管总局印发《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会〔2023〕15号)，明确规定“会计师事务所应当按照规定将其承办《中华人民共和国注册会计师法》第十四条规定审计业务出具的报告(以下简称审计报告)上传注册会计师行业统一监管平台(网址http://acc.mof.gov.cn，以下简称统一监管平台)并申请赋码。被审计单位、银行、社会公众、监管机构等审计报告使用者可以通过统一监管平台查验审计报告是否由依法取得执业许可的会计师事务所出具、是否在统一监管平台报备并相应取得全国统一的验证码等”。

（13）其他需执行的政府采购政策。

注：因本项目专门面向中小企业采购，故磋商报价中不在执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关扣除规定。

（如供应商非中小微企业参与磋商，由此带来的后果自行承担）

## 附件A:否决响应文件条件

否决响应文件条件

A0. 总  则

本附件所集中所示的否决响应条件，是本章“磋商办法”的组成部分，是对本章正文部分所规定否决响应文件条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本章正文部分的规定为准。

A1. 否决投标条件

供应商或其磋商响应文件有下列情形之一的，否决其响应文件：

（1）响应文件正副本数量不符合磋商文件规定；

（2）响应文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、磋商有效期等不符合磋商文件规定；

（3）未按磋商文件规定要求签署、盖章的；无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的，不符合磋商文件规定且影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争的；

（4）响应技术标准明显不符合项目的要求；

（5）附有采购人、集中采购机构不能接受的条件或者不符合磋商文件规定的其他实质性要求，商务响应方面（工期、履约验收）与响应文件要求不一致的；

（6）未按照磋商文件要求编制，内容严重缺失的；响应文件未按照响应文件格式及内容要求填写的；

（7）供应商未经过正常渠道领取磋商文件，或供应商名称与领取磋商文件时登记的供应商名称不符的；

（8）供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的

（9）在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；

（10）有重大缺漏项的；；

（11）以他人名义进行投标的；

（12）供应商无法定代表人授权书或其授权书的有效性不符合磋商文件规定的；

（13）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（14）照抄或复印磋商文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的响应文件的；

（15）响应文件的实质性内容未使用中文表述，意思表述不明确，前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求；

（16）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

（17）响应文件中针对磋商文件要求的实质性内容，若仅有一句话或极少内容响应，导致无法清晰完整呈现对采购需求、技术标准、商务条款等关键内容的响应情况，不能证明供应商具备履行合同能力与诚意，无法实质性响应磋商文件要求的或者擅自改变磋商文件要求的；

（18）磋商报价超出最高限价或者超出采购预算，采购人不能支付的；（19）中小企业声明函未按要求填写，或填写信息有误的；

（20）法律法规规定其他投标无效情形的。

A2 . 串通投标

有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

（1）供应商之间协商磋商报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

A3. 弄虚作假

供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

- 合同（拟签订文本）

发包人：                           （以下简称甲方）

承包人：                           （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规规定，通过甘泉县政府采购中心组织竞争性磋商招标采购方式，确定            为       项目成交承包人（即乙方）。为了保护甲乙双方合法权益，双方在平等自愿、协商一致的基础上，就该项目订立本合同，供双方共同遵守。

一、合同标的

乙方应当根据公告、响应文件及中标（成交）通知书等有关文本要求，并按照甲方需求提供下列工程施工。

等甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目。

二、合同总价

人民币（大写）：                            。

人民币（小写）：              元，即为成交价。

（一）合同总价包括：《甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目》的全部费用。

（二）合同总价即为固定不变价格，不受市场价格变化因素的影响。

三、工程概况

工程名称：甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目

工程地点：道镇麻子街村日光温室园区

资金来源：其他财政资金

四、工程承包范围

承包范围：该项目清单范围内采购人要求的全部工作内容。

五、合同工期

工期：合同签订后，90日内施工到位,达到正常使用；

六、结算方式及付款方式

（一）结算方式：以实际情况结算，不因市场及国家法规政策变化而变化。

（二）付款方式：

合同签订后7个工作日内，付合同总额的30%工程预付款；工程进度款按工程实际完成造价付款，完成所有工程量建设内容后支付到合同价款的70%；工程验收合格后支付到合同价款的85%，决算审计后再向承包人支付至审计报告结算价的97%，剩余3%为工程质量保证金。

七、质量保证及售后服务

1.工程质量要求：整体质保一年，严格遵循国家相关质量标准要求。

2.保修期内，应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

3.质量保修金的支付：工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保证金为审计报告结算价的3%。

八、对工程提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收中，如果发现乙方施工的工程量清单和质量要求不符合本合同规定，可立即拒收，也可验收后三日内向乙方书面提出异议。若甲方未在规定期限提出书面异议，视为乙方完工工程符合合同规定。

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内负责处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、甲乙双方的责任

（一）合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更或终止合同。甲乙双方必须遵守并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。任何一方未履行本协议下的义务均被视为违约。除因不可抗力因素造成协议无法履行外，任何一方违约应当向守约方支付因争议、索赔、诉讼而遭受的全部损失及相关费用，该费用包括但不限于诉讼费、公证费、鉴定费、保全费、律师费、差旅费等。

（二）甲方提供正常施工条件，并负责施工现场的协调、施工质量检查监督及工程验收工作。

（三）甲方无正当理由中途停工，应向乙方偿付已完成工程量部分款项5%违约金。

（四）甲方应按照本合同约定，按时足额向乙方支付工程价款。

（五）甲方负责施工中出现问题召集有关部门和单位会商解决。

（六）甲方应做好隐蔽工程的随检工作，凡隐蔽工程验收不合格，不能进行下道工序。

（七）乙方要组织精良的施工队伍和机具，严格按照施工图纸和技术要求以及有关规范、规程，主动接受甲方的检查监督，保质保量， 按工期要求完成施工任务。

（八）乙方要严把工程质量关。做好施工记录，备齐所需技术材料，质量检测资料。

（九）乙方要强化安全施工意识，承担施工期间质量、安全事故的全部责任。凡施工中出现的质量和安全事故，甲方概不负责。

（十）乙方应积极提供建议，及时向甲方反映施工中出现的问题，并协商解决。

（十一）乙方应严格遵守发包方的各项规章制度，违者按有关规定予以处罚。

（十二）乙方要文明施工，施工中要做到不扰民，不污染环境，场地整齐、干净，所产生的废料及时清运，不抛撒。

（十三）如果乙方没有按照规定的时间完工，应向甲方支付违约金，违约金从成交总价中扣除，按每周迟完工或未按时完工价的0.5％计收。但违约金的最高限额为迟完工或未按时完工合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算，如果达到最高限额，甲方考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

（十四）除不可抗力因素外，任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款30％违约金。

十、工程验收

（一）验收方式：

1.初验：施工完成后，由建设单位根据合同对施工内容进行验收。

2.终验：所有施工完成完毕30日后，采购人组织相关单位及专家进行终验（最终验收），终验合格后，出具验收结果。

（二）验收依据：

1、磋商文件、响应文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范；

4、验收标准：其质量、规格符合主要技术指标要求及国家相关质量标准要求。

5、其他:

本项目采购需求涵盖工程建设范围、技术要求及工程量清单等内容。其中工程量清单由评审中心编制，具体详见附件《甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目工程量清单》。工程量清单中的工程数量、项目特征等作为合同履约的重要依据。

十一、违约责任及争议解决方式

（一）按民法典中的相关条款执行。

（二）未按合同要求施工或不能满足合同要求，甲方应当将投标人违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据民法典有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

（三）因工程质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对工程质量进行鉴定，工程质量符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；工程质量不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（四）因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以向项目所地的甘泉县人民法院提起诉讼。

十二、合同组成部分

磋商公告、采购需求明细、答疑内容、补充通知、响应文件、已标价的工程量清单、中标通知书、乙方在磋商过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同存在不一致的，以本合同为准。

十三、合同生效及其他

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）本合同载明的通讯地址适用于合同履行及其后可能的仲裁、诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及法律文书等，受送达方必须签收。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。

通讯地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。

本合同未载明通讯地址的，以住所地为通讯地址。

（三）本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商并以补充合同的方式进行约定，补充合同与本合同有同等法律效力。

（四）本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份、采购中心贰份。

- 工程量清单

一、采购需求内容：

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土墙覆盖无纺布             专业/标段：房屋建筑与装饰工程                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.土的类别 :一、二类土 2.开挖高度 :3.8m 3.基底处理方式 :修整边底 | m3 | 290.02 |  |  |
| 2 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :标准砖2 40*115*53mm 2.墙体类型 :直形墙 3.墙体厚度 : 120mm | m3 | 290.02 |  |  |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.填方部位 : 山墙提高 2.材料品种 :素土 3.密实度 :0.94上 4.挖掘机上土 ，人工夯实填土 | m3 | 1240.2 |  |  |
| 4 | 010102001002 | 挖一般土方（机械土墙刷坡） | 1.土的类别 :一、二类土 2.开挖深度 :4m 3.基底处理方式 :修整边底 | m3 | 1004.4 |  |  |
| 5 | 01B004 | 墙体覆盖无纺布 | 1.一毡一膜 ，黑膜≥100g/㎡ ，灰毡 ≥300g/㎡ | m2 | 8296 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：土墙覆盖无纺布                             专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：土墙覆盖无纺布                        专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 20000 |
| 1.1 | 预备费 | 元 |  |  | 20000 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 20000 |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 山墙刷坡（10座）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方（机械土墙刷坡） | 1.土的类别 :一、二类土 2.开挖深度 :4m 3.基底处理方式 :修整边底 | m3 | 700 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 山墙刷坡（10座）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 山墙刷坡（10座）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 门洞（10个）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010102001001 | 挖门洞土方 | 1.土的类别 :三类土 2.开挖深度 :5m | m3 | 63.17 |  |  |
| 2 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :标准砖2 40*115*53mm 2.墙体厚度 : 120mm 3.砂浆强度等级:M 7.5 | m3 | 33.42 |  |  |
| 3 | 010401008001 | 砖散水、地坪（门洞地面铺砖） | 1. 品种规格 :标准砖240mm*115mm*5 3mm 2.面层 :60mm厚标准砖、砂扫缝地面 3.垫层 : 150厚3 :7灰土 | m2 | 50 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 门洞（10个）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 门洞（10个）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：棚内走道（902m）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010401008001 | 砖散水、地坪 | 1. 品种规格 :标准砖240mm*115mm*5 3mm 2.面层 :60mm厚标准砖、砂扫缝地面 | m2 | 649.44 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：棚内走道（902m）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：棚内走道（902m）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：横拉杆（108m）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 040307009001 | 钢拉杆 | 1.材料品种、规格 :焊接钢管 2.直径:DN15*2.7 5 3.刷防锈漆2遍 | t | 0.147 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：横拉杆（108m）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：横拉杆（108m）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架（20片）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010602001001 | 钢屋架（钢架） | 1.名称 :钢架 2.上弦管:DN25焊接钢管 壁厚3.2 5mm 3.下弦管:DN20焊接钢管 壁厚2.7 5mm 4.撑筋10号圆钢，刷防锈漆2遍 | 片 | 20 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：钢架（20片）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：钢架（20片）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保温板（含角钢、扁铁）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1. 宽1.8m塑料膜 2.B1级XPS挤塑聚苯板 3.厚度100 4.保温板缝隙处防水处理 | m2 | 1459.2 |  |  |
| 2 | 010607003001 | 钢檩条（扁铁） | 1.热侵镀锌扁铁 2. 宽4CM ，壁厚4MM | t | 3.447 |  |  |
| 3 | 010607003002 | 钢檩条（角钢） | 1.热侵镀锌角钢. 2.50MM*50MM ，壁厚5MM角钢 | t | 3.438 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：保温板（含角钢、扁铁）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：保温板（含角钢、扁铁）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连续梁（180m）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010102002001 | 挖基坑土方 | 1.土的类别 :三类土 2.开挖深度 :240mm 3.基底处理方式 :修整边底 | m3 | 10.37 |  |  |
| 2 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁（背墙连续梁） | 1.混凝土种类 :商品混凝土 2.混凝土强度等级 :C20泵送 3.梁形式、截面形式 :矩形梁 | m3 | 10.37 |  |  |
| 3 | 040901001001 | 构件钢筋（背墙连续梁钢筋） | 1.钢筋种类 :一级钢筋HPB300 2.钢筋规格 : Φ 10以内 | t | 0.478 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：连续梁（180m）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：连续梁（180m）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前沿现浇块（20块）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010102002001 | 挖基坑土方 | 1.土的类别 :三类土 2.开挖深度 :200mm 3.基底处理方式 :修整边底 | m3 | 0.36 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：前沿现浇块（20块）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：前沿现浇块（20块）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备提升（自动放风机、轨道车

各10套）                                                      专业/标段：通用安装工程

第  1  页

共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 01B001 | 自动放风机 | 1.功率≥100W 2.控制盒电动卷膜长度≥120m 3.卷膜杆为热镀锌管材 ，管径25mm，壁厚≥2.75mm | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 01B003 | 施肥机 | 1.机械定时器控制施肥搅拌 ，实现定时施肥定时搅拌 2.0.75KW 不锈钢施肥泵 ，注肥压力≥3.5KG ， 隔膜阀手动调节施肥量 ，可带起120米滴灌带 ，单路吸肥量0- 400升,进线电源电压显示 ，搅拌和施肥泵过载报警 ，全封闭外壳 | 套 | 10 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备提升（自动放风机、轨道车

各10套）                                                      专业/标段：通用安装工程

第  2  页

共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 3 | 01B002 | 轨道车 | 1.轨道车轨道 :规格 :30mm*30mm*3m m角钢 2.轨道连接件规格 :30mm*30mm*450m m扁铁 3.每6米设置一个连接件固定。 4.轨道车 :整车钣金框架,采用厚3mm高锌板,激光切割 、折弯制作而成,防腐耐蚀 ;车身尺寸 :2500mm*500mm *295mm,轮子及轮距规格:LY450mm 5.额定载重量 : 150 0斤 6.运行速度 :速度≤25km/h 7.遥控距离 :遥控距离≥120M 8电机功率 :500W 9. 电池规格 :48V12 A电池 10控制方式 :采用遥控器控制 11.线路装置 : 内置无级变速线路板 12.传动装置 :配置快速电机 | 套 | 10 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：装备提升（自动放风机、轨道车各

10套）                                                            专业/标段：通用安装工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：装备提升（自动放风机、轨道

车各10套）                                                专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

第  1  页

共  1  页

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

| 序号 | 名称 | 规格和参数说明 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动放风机 | ★1.功率≥100W 2.控制盒电动卷膜长度≥120m ★3.卷膜杆为热镀锌管材 ，管径25mm，壁厚≥2.75mm | 10套 |  |
| 2 | 施肥机 | 1.机械定时器控制施肥搅拌 ，实现定时施肥定时搅拌； ★2.0.75KW不锈钢施肥泵 ，注肥压力≥3.5KG ， 隔膜阀手动调节施肥量 ，可带起120米滴灌带 ，单路吸肥量0- 400升,进线电源电压显示 ，搅拌和施肥泵过载报警 ，全封闭外壳。 | 10套 |  |
| 3 | 轨道车 | ★1.轨道车轨道:规格 :30mm*30mm*3mm角钢 2.轨道连接件;规格:30mm*30mm*450m m扁铁 3.每6米设置一个连接件固定。 ★4.轨道车:整车钣金框架,采用厚3mm高锌板,激光切割、折弯制作而成,防腐耐蚀;车身尺寸 :2500mm*500mm*295mm,轮子及轮距规格:LY450mm 5.额定载重量: 1500斤 6.运行速度:速度≤25km/h 7.遥控距离:遥控距离≥120M ★8.电机功率:500W ★9. 电池规格:48V12 A电池 10.控制方式:采用遥控器控制 11.线路装置: 内置无级变速线路板 12.传动装置:配置快速电机 | 10套 |  |

配套货物类自动放风机、施肥机、轨道车采购需求

- 注：★部分为自动放风机、施肥机、轨道车主要技术参数

- 二、商务要求：

（一）工期、施工地点及验收方式
    1.工期：合同签订后，90日内施工到位,达到正常使用；

2.施工地点：麻子街日光温室园区。

3.验收方式：

（1）初验: 施工完成后，由建设单位根据合同对施工内容进行验收。

（2）终验：所有施工完成完毕30日后，采购人组织相关单位及专家进行终验（最终验收），终验合格后，出具验收结果。

4.验收依据：

1.磋商文件、响应文件、澄清表（函）；

2.本合同及附件文本；

3.国家相应的标准、规范；

4.验收标准：其质量、规格符合主要技术指标要求及国家相关质量标准要求。

5.其他:

本项目采购需求涵盖工程建设范围、技术要求及工程量清单等内容。其中工程量清单由评审中心编制，具体详见附件《甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目工程量清单》。工程量清单中的工程数量、项目特征等作为合同履约的重要依据。

（二）质量保证及售后服务

1.工程保修期：一年。

2.质保期内，免费提供维修、更换损坏部件、技术支持等服务，并定期对工程进行回访。

3.质量保修金的支付：工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保证金为审计报告结算价的3%。

（三）付款方式

合同签订后7个工作日内，付合同总额的30%工程预付款；工程进度款按工程实际完成造价付款，完成所有工程量建设内容后支付到合同价款的70%；工程验收合格后支付到合同价款的85%，决算审计后再向承包人支付至审计报告结算价的97%，剩余3%为工程质量保证金。

备注：1.采购内容及参数由采购人提供，如有疑问，请与采购单位联系。

- 第六章  磋商响应文件格式

1.响应文件格式由本章目录所列第1部分至第9部分构成。不得缺项漏项，否则按废标处理，其中资格证明文件还应单独提供，相应要求详见资格审查内容。

2.供应商应认真审阅本章内容，并参照格式要求编制响应文件。凡未按格式要求编制响应文件而造成的不利后果，由供应商自行承担。

3.响应文件的正、副本必须按照要求编制，凡正、副本不相符的，以正本为准。

4.响应文件的正本和所有的副本、资格文件必须全部打印并分别装订成册，并编制目录，统一装订、编码，必须在每一页的下方清楚标明。

项目编号：GZC2026-CS-032                  （正本/副本）

甘泉县道镇麻子街村南寨

日光温室及附属设施提升改造项目

响应文件

供  应  商：          （单位全称）      （盖单位公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

委托代理人：                            （签字）

日      期：          年          月         日

目    录

一、资格审查资料

二、响应函及响应函附录

三、第一次磋商报价表

四、已标价工程量清单

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

六、技术部分

七、商务部分

八、其他资料

九、响应文件封袋标识式样

注：以上磋商响应文件内容必须加盖公司公章（鲜章），否则按无效响应处理。

- 资格审查资料

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和满足本公告资格要求，并具备国家规定的相关行业必备资质，有能力实施本次项目的供应商。经资格审查合格后方可参加磋商。

1.有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

2.法定代表人委托授权书：（供应商为法人单位的）法定代表人亲自参加磋商时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加磋商时，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证。（供应商为非法人单位的）响应文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3.无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。（提供“信用中国”、“中国政府采购”所需的查询结果截图加盖供应商公章)；

4.承诺声明：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

5.特定资格要求：

1、供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
    2、项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并具有安全生产考核合格证书（建安B证）且无在建工程。（磋商截止日前3个月内单位养老保险缴纳证明）。

6.中小企业执行情况：本项目专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

7.税收缴纳证明：提供2025年7月1日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

8.社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月1日至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

9.财务状况报告：提供2024年度或2025年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

10.本项目不接受联合体磋商。

# 二、响应函及响应函附录

（一）响应函

致：                （采购人名称）

在充分研究  （项目名称）（以下简称“本工程”）磋商文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：               元，￥：           元的首次磋商总报价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷，并对其后的磋商报价负法律责任。

如果我方成交，我方保证在按照合同约定的开工日期开始本工程，  天内竣工，质保期        并确保工程质量达到  合格  标准。我方同意本响应函在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

随本响应函递交的响应函附录是本响应函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本响应函，包括响应函附录，对双方具有约束力。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）响应函附录

| 致：甘泉县政府采购中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
| 响 应 与 声 明 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被授权人 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
|  | 递交响应文件 |  | 正本 1 份、副本 2 份、电子版1份，资质1份。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作为供应商郑重声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | 依据竞争性磋商文件的内容要求，提供完全满足采购需求的工程。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | 已详细阅读和核实全部竞争性磋商文件内容,完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 同意提供与本次竞争性磋商采购活动相关的其他任何证据和资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 尊重磋商小组的评审结论及成交结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | 如若成交，将根据竞争性磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F | 本响应函有效期 年 月 日—— 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关本次竞争性磋商的所有联络函电，请按下列方式联系： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电话/传真 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 账 号 |  |  |  |
| 网 址 |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  | 法定代表人或被授权人 |  |  | 签署日期 |  |  |
| （企业公章） |  |  |  | （签字或盖章） |  |  | 年 月 日 |  |  |

- 三、第一次磋商报价表

采购单位：甘泉县蔬菜技术服务中心

采购预算：￥922,503.00 元

最高限价：￥778,970.71 元

供 应 商：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 工期（日） | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目 | 人民币（小写）： 人民币（大写）： |  |  |  |
| 法定代表人或被授权人签字： （单位公章） 日期： |  |  |  |  |

注：

1.本表价应保证响应文件的正、副本中仍有此表，且一致。

2.此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。

3.此表为规范格式，严格按此表格填列，不填列或不按此表格填列，按无效标对待。

4.供应商磋商报价如超出最高限价，则投标按无效投标处理。

5.磋商报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。

6.本项目中货物部分按以下提供货物部分分项标价。

- 四、已标价工程量清单

货物部分分项报价表

供应商名称：                                                             项目编号：

| 序号 | 分 项 名 称 | 制造商 名称 | 制造商 规模 | 品牌/型号 | 技术参数说明 | 单位/数量 | 税前主材单价 （人民币元） | 合价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计：人民币（大写） ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表应按“供应商须知”规定的要求填写。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价，不注明品牌、型号，否则视为其响应文件没有实质性响应磋商文件。

4. 所供产品规格和技术参数可相当于或高于采购人要求。

5．磋商报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。

6. 制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”。

7. 本表合计总价与已标价工程量清单中货物部分税前主材总价一致。

供应商授权代表签字：                  （供应商单位公章）                                       日 期：

- 五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    2.不向政府采购人、集中采购机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    3.不向政府集中采购机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
    4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
    5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
    6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    7.不与采购人、集中采购机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
    8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府集中采购机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
    9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
    地  址：

邮  编：
    电  话：                        
    供  应  商：            （盖章）

委托代理人：            （签字）

日      期：   年    月    日

- 六、技术部分

按照磋商文件的技术部分编制，内容包括但不限于以下内容：

（一）工程施工方案；

- （二）技术及工程材料；

- （三）进度计划及质量保证措施；

- （四）文明施工措施；

- （五）安全技术措施；

- （六）项目团队；

- （七）其他需要说明的事项。

- （各供应商根据采购内容（评分标准），可自主编写响应方案内容，包含但不限于以上内容）

附表一：

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |

（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并具有安全生产考核合格证书（建安B证）且无在建工程承诺书（磋商截止日前3个月内单位养老保险缴纳证明）；

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书（以上人员须提供磋商截止日前，3个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明资料或有效期劳动合同）。

| 岗位名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓 名： |  | 年 龄： |
| 性 别： |  | 毕业学校： |
| 学历和专业： |  | 毕业时间： |
| 拥有的执业资格： |  | 专业职称： |
| 执业资格证书编号： |  | 工作年限： |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |

附3：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

1、我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人       （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

2、如我方未按时发放农民工工资，招标人除有权在应支付的进度款中扣除应发农民工工资外，我方还愿承担相应的违约责任。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年     月    日

- 七、商务部分

按照磋商文件的商务部分编制，但内容包括但不限于以下内容：

- （一）业绩；

- （二）合理化建议；

- （三）售后服务。

## 八、其他材料

- （一）合同文本响应说明

| 序号 | 合同条款 | 磋商文件合同条款明细 | 响应文件合同条款响应 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、响 应说明填写“优于”、“相同”。 2、供应商应逐条响应。 |  |  |  |

- （二）附件模板

附件1

法定代表人身份证明

| 致：甘泉县政府采购中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 登记机关 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系 电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面粘贴处） |  | 法定代表人签字或盖章 |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |

附件2

法定代表人授权委托书

| 致：甘泉县政府采购中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权人 | 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
| 被授权项目与内 容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本磋商采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 有效期自递交响应文件截止之日起 日历天 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 （正反面粘贴处） |  |  |  | 被授权人身份证复印件 （正反面粘贴处） |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  | 被授权人签字或盖章： |  |  |
| 供应商： （盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件3

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的书面承诺函

致：（采购人名称）

我单位作为参加               采购项目的磋商单位，现郑重承诺我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动的基本资格条件：

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供  应  商：            （盖章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：  （采购人名称）

我单位  （供应商名称）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目磋商过程中发现我单位参加政府采购活动前3年内，在经营活动中存在重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商活动，并承担因此引起的一切后果。

供  应  商：            （盖章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

附件5

履行合同专业技术能力的说明及承诺函

致：甘泉县政府采购中心

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（             专业能力、数量        ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供  应  商：            （盖章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

附件6

非联合体磋商声明

致： （采购人名称）

我公司收到贵单位                项目竞争性磋商（项目编号：          ）的磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的磋商活动。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1.本项目我公司以自己的名义参加磋商，不存在联合体磋商的情况。

2.我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

特此声明。

供  应  商：            （盖章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

附件7

控股管理关系承诺书

致：  （采购人名称）

我公司参加贵单位组织的   （项目名称） （项目编号：       ）的投标，现我公司向贵单位承诺：

我公司郑重承诺，我公司参加此次项目的投标，不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切后果。

特此声明！

供  应  商：            （盖章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

附件8

中小企业声明函（工程类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为         万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件9

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供  应  商：            （盖章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

附件10

政府采购支持监狱企业声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的监狱企业单位，

□属于符合条件的监狱企业单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业单位制造的货物（不包括使用非监狱企业单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供  应  商：            （盖章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

## 第九部分  响应文件封袋标识式样

格式A：响应文件封袋正面标识式样

致：甘泉县蔬菜技术服务中心

项目编号：GZC2026-CS-032

项目名称：甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

（在规定的开启时间前不得启封）

供应商：（加盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

委托代理人：           （签字）

通讯地址：	邮编：

格式B：资质证明文件封袋正面标识式样

致：甘泉县蔬菜技术服务中心

项目编号：GZC2026-CS-032

项目名称：甘泉县道镇麻子街村南寨日光温室及附属设施提升改造项目

竞争性磋商资质证明文件

（在规定的开启时间前不得启封）

供应商：（加盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

委托代理人：           （签字）

通讯地址：	邮编：

政府采购信用融资业务办理银行

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |

政策提示：政府采购中标(成交)供应商可凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

# （本附件为关于中小企业的相关规定，不用列入投标文件）