## 第八章 拟签订采购合同文本

（此合同只作为参考，最终合同以采购人给出的合同定稿为准）

西安市第一医院

磁共振机房改造屏蔽防护工程合同

合同编号：

签订地点：西安市第一医院

甲方：西安市第一医院

乙方：

乙方规模：

招标公司：

招标时间：    年    月    日

履约结束日期：   年   月  日（可视验收具体情况向后顺延）

为我院计划采购的3.0T磁共振场地建设按照国家标准要求需要进行磁场屏蔽防护工程，经与乙方协商，由乙方完成。现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，本着平等、自愿的原则，为明确双方权利义务，签订本合同。具体内容如下：

一、工程概况

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元/项） | 数量（项） | 小计 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 合计(大写）：人民币 （详单见附件） |  |  |  |  |  |  |

工程名称：

服务方式：

工程质量：达到国家质量评定合格标准。

二、服务内容：

三、合同总价

合同总价为人民币大写：                   ，即RMB¥           元；该合同总价已包括乙方履行合同义务所需的全部费用（人工费、材料费、餐饮交通费、检测费、检测报告工本费税费、发票等费用）。合同总价金额一次性包死，不受材料市场价格变化等因素的影响，合同最终结算总额不超过合同总价款。

四、付款方式

1、合同签订后预付合同款的40%。

2、供应商应当在采购人付款前向采购人出具正式增值税普通发票。供应商未按照约定提供发票的，采购人有权拒付相关款项，由此造成的损失由供应商负责。

3、工程验收合格后，采购人收到供应商提供的发票，达到付款条件后支付合同款的60%，付款前供应商向采购人提供中标金额3%的保函。自工程最终验收合格之日起满 3 年若无质量问题，采购人应于 15 个工作日内退还保函。

五、甲方的职责和义务

1、甲方应通知用户向乙方交付施工场地，向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、通知用户协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

4、配合乙方协调物业管理方、消防、空调施工方的关系，保证工程顺利进行，如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误，工期顺延。

5、 乙方将项目施工完毕并检测合格后，甲方应配合乙方取得西安市第一医院提供竣工验收单给乙方。

六、乙方的职责和义务

1、依据施工场地情况合理设计施工图纸，拟定施工方案和进度计划，并按期保质保量的完成工程施工。

2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

5、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行保护。

七、关于工期的具体约定

1、本项目总工期：自甲方预付款到账之次日起30个工作日。

2、服务地点：西安市第一医院粉巷院区。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，可能影响工期的，乙方应及时与甲方沟通，征得甲方书面同意后，工期方可顺延；若甲方不同意工期顺延，乙方应按合同约定按时完成施工。

4、因非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致无法施工（一周内累计计算），工期相应顺延。乙方在出现上述情形时，向甲方出具工作联系单由甲方确认，甲方不确认的，不影响工期顺延的事实。

5、若遇下列情况，期限可作相应顺延，乙方不承担责任。

- 甲方在合同规定开工日期前，不能交付乙方施工场地、临时施工用电、临时施工用水、临时驻地，不能完成土建条形基础，影响乙方进场施工的。

- 超出承包范围的设计变更，提供施工要求不准、增加项目量影响进度的。

- 其他非因乙方原因导致工期无法顺利进行的。

- 甲方未按时支付工程款的。

八、关于施工材料运输、质量及施工验收的约定

1、合同清单内工程全部完工后，视为乙方交付完毕，货物风险转移。甲方负责协调医院尽快安排验收，如有质量问题，甲方应在验收后3日内通知乙方，逾期视为甲方对乙方工程质量无异议。若甲方发现乙方在安装施工过程中有违反国家相关法律、行业标准或合同约定内容的，可以要求乙方对不合格项进行免费更改。

2、合同清单内工程竣工确认后，甲方负责尽快安排验收，质保期也自验收合格之日计起开始计算。如因甲方或最终使用方原因不能验收，则自设备投入使用之日起自动视为验收合格。

3、因本合同施工设计、及所用的材料均由乙方提供，故因设计、材料、质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不得顺延，因此造成甲方的损失，乙方应当予以赔偿。

4、其他由于乙方原因影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5、本合同约定的改造工程竣工验收合格后乙方进行现场移交，此后甲方对现场的包括但不限于材料设备丢失、人员损伤等问题承担一切责任。

九、质量保证及售后服务

1、工程质保期自验收合格之日起三年。

2、乙方对本工程项目实行质保期内“质量三包”。

3、乙方应在接到甲方故障通知8小时内做出响应，并提供详细的技术解决方案，如需上门维修的，需在1个工作日内安排人员到达现场，2个工作日内解决故障。

4、质保期满后，如甲方需要乙方继续提供维修服务，甲方需向乙方支付相应的维修服务费，具体的维修费用由甲乙双方另行协商确定。

十、有关安全生产和防火的约定

1、甲方应为乙方提供满足乙方施工要求的施工场地。

2、甲乙双方均应在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

3、由于甲方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

十一、违约责任以及争议解决

1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。甲方未按合同约定按期足额支付合同价款，每逾期一日，应按合同总金额的千分之一向乙方支付违约金。

2、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应折价赔偿。

3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。

4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，双方协商解除合同，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

5、若违约方给对方造成的损失超过本合同约定的补偿及违约金额的，违约方应对超出部分向对方进行赔偿。

6、甲方应确保本合同中约定的己方联系方式为有效联系方式，若发生变更应及时通知乙方，否则乙方据此送达的相关文件均为有效送达，若发生送达不成的情况时，则以文书退回之日视为送达。

7、如发生争议协商不了，约定各方依法向西安市第一医院所在地人民法院提起诉讼。

十二、 合同变更与解除

1、双方中任何一方欲变更、解除合同，必须采取书面形式，未经双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。

2、合同主体由于不可抗力导致协议不能履行的,双方均不承担违约责任,共同协商变更或解除合同。

3、本合同与国家行政法律法规相抵触时,双方协商后依据国家行政法律、法规变更本合同。

十三、合同生效

合同一式柒份，甲方陆份、乙方壹份，均具有同等法律效力。合同经甲 乙双方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止(合同的服务承诺则长期有效)。

十四、其他事项

合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，签订补充协议作为合同补充，与原合同具有同等法律效力，补充协议与原合同不一致的，以补充协议为准。

甲方：西安市第一医院（盖章）         乙方：             （盖章）

开户行：中国工商银行西安南大街支行     开户行：

账号：3700020409089344018            银行账号：

收款账户：

收款账号：

地址：西安市南大街粉巷30号          地址：

邮政编码：710002                     邮政编码：

电话：029-87630929                   电话：

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

签订日期：2026年  月   日           签订日期： 2026年  月   日