（本格式条款供甲乙双方签订合同参考，可根据项目的实际情况增减条款和内容）

合同编号：

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

业务委托合同书

| 项目名称 | ： | 陕西省2026年地质灾害群专结合监测预警 改建和日常运行维护 |
| --- | --- | --- |
| 委托业务名称 | ： | 2026年县级地质灾害风险预警系统建设 |
| 甲 方 | ： | 陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心） |
| 乙 方 | ： |  |
| 签订时间 | ： | 年 月 日 |

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）（以下简称甲方）为做好《陕西省2026年地质灾害群专结合监测预警改建和日常运行维护》项目，通过竞争性磋商的方式，确定                 有限公司（以下简称乙方）承担该项目的委托业务：2026年县级地质灾害风险预警系统建设。根据《中华人民共和国民法典》等法律有关规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就开展此委托业务工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 第一条 委托业务名称及服务期限

1.1 委托业务名称

2026年县级地质灾害风险预警系统建设。

1.2 服务期限

自本合同签订之日起一个自然年。

1.3 工作区域

陕西省内。

# 第二条 工作内容和技术要求

2.1 乙方的工作内容

1.开展91个县区气象预警产品制式图、预报降雨制式图、累计降雨制式图、激发雨量制式图定制化制作并内置于信息系统中，并按照基于累计雨量+预报雨量+易发区预警模型，开发县级区域风险预警模型，实现覆盖全省所有县区的地质灾害县级气象风险预警信息系统的定制化开发；

2.开发省市县气象风险预警联动会商模块，实现气象风险预警多级同步会商。

2.2技术要求

1.县级预警系统运行稳定、响应及时，无卡顿、无宕机，数据计算准确可靠。

2.模型算法、计算逻辑、界面展示优化符合最新研究成果与业务规范，界面友好、操作便捷。

3.系统故障24小时内响应处置，提供常态化技术支持，保障降水期预警工作不间断。

4.符合网络安全、等级保护及地质灾害风险预警相关技术标准规范。

# 第三条 双方责任与义务

3.1 甲方责任及义务

（1）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

（2）根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

（3）国家法律法规所规定的由甲方承担的其他责任。

3.2 乙方责任及义务

（1）按照合同约定的时限和要求完成研发工作。

- （2）按需求清单完成平台功能开发，确保功能完整且符合技术规范。

- （3）及时向甲方通告本项目服务范围内有关重大事项，配合甲方处理有关

问题。

- （4）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

- （5）协助甲方开展培训，提供系统操作培训，确保甲方人员能独立使用新增功能。驻场开发期间(至少1名技术人员)解决紧急问题。

（6）国家法律法规所规定由乙方承担的其他责任。

（7）乙方应确保系统稳定运行，故障响应时间不得超过24小时；提交完整的系统操作手册、API接口文档及全部源代码；积极配合甲方完成项目验收工作，并提供后续升级建议；对系统中的敏感数据必须进行加密处理，防止数据泄露；建立定期数据库备份机制。

# 第四条 提交成果与项目验收

（一）提交成果

1.合同签订后30个工作日内提交《2026年县级地质灾害风险预警能力提升实施方案》；

2.2026年12月前提交《2026年县级地质灾害风险预警能力提升报告》；

3.提交用户手册、系统源代码、测试报告、验收资料等全套成果。

（二）项目验收

1.乙方向甲方提交验收申请及完整成果资料。

2.甲方收到验收申请后15个工作日内组织验收，验收费用由乙方承担。

3.验收内容：系统运行稳定性、功能完整性、资料齐全性，全部达标视为验收合格。

# 第五条 服务费用及付款方式

5.1 合同价款（含税价）

本合同金额为：¥            元整   （大写人民币                   ）。

5.2 支付方法

1.合同签订15日内，乙方向甲方支付合同总金额5%的履约保证金并提交合同全额增值税发票后，甲方向乙方约定账户支付合同总金额60%的进度款。

2.乙方提交的实施方案经甲方组织验收通过后20日内，甲方向乙方约定的账户支付合同总金额40%的进度款。

3.履约保证金：服务期满且经甲方验收合格后30日内，甲方将履约保证金无息全额退还。

5.3 支付方式

该工作费用以银行转账方式支付。

# 第六条 保密条款及知识产权

6.1保密义务

甲乙双方应对本合同履行过程中获知的对方所有有形及无形信息资料（包括但不限于书面文件、电子邮件、数据资料等）中的商业秘密或国家秘密承担保密责任。该保密义务自信息获取之日起生效，不因本合同的变更、终止或解除而失效。​

6.2保密信息使用限制

未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于本合同以外的任何目的，亦不得向任何第三方披露、转让、许可使用该保密信息的全部或部分内容。​​

6.3知识产权

(1)甲乙双方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。

(2)项目实施过程中形成的知识产权及著作权归甲方所有。本合同生效前已经存在且归属于乙方的知识产权，仍归乙方所有。

(3)未经甲方同意，乙方不得公开发表与本项目有关的，包括但不限于论文、著作等。

(4)技术性应用类业务，包括但不限于地质调查科技支撑、数据与服务，其

知识产权属甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

# 第七条 违约责任

7.1乙方未按约定时间完成功能开发或成果提交，每逾期1个工作日，按合同总额1‰支付违约金；逾期超30日，甲方有权解除合同。

7.2功能不达标、系统不稳定，乙方应15日内完成整改；整改后仍不满足要求，甲方可解约，乙方退还已付款，并承担合同总额15%违约金。

7.3因乙方原因造成数据丢失、系统瘫痪、安全事件，由乙方承担全部责任与损失。

7.4不可抗力导致履约延迟，双方互不追责，期限相应顺延。

7.5按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.6中标人未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，且在规定时间内未达到采购要求及合同约定的，采购人有权终止合同，同时报请监管部门对其违约行为进行追究。

# 第八条 免责条件

8.1 发生不可抗力造成延误，合同履行期限应自动延长或解除合同，双方无需为此承担违约责任。

8.2 提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。

8.3 发生不可抗力的，双方应立即进行评审，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最低程度。

# 第九条 通知和送达

9.1 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以后面列明的住所地送达，一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。

9.2 通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮收到当日视为送达；以电子邮箱方式的，邮件发送成功并通知对方后视为送达。

# 第十条 其他

10.1 本合同  式    份，甲乙双方各持    份，具有同等法律效力。

10.2 本合同有效期自签订之日起一年。

10.3 甲乙双方应严格遵守国家、行业主管部门有关法律法规和党风廉政建设的各项规定，严格执行合同文件，自觉按合同办事。如发现对方在业务活动中可能有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方。情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

10.4 甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼。

10.5 依照法律规定或者甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除本合同。

10.6 本合同未尽事宜，经合同双方协商签订补充合同。补充合同不得与国家有关文件规定相冲突。补充合同与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同签字盖章部分）

| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） | 陕西省地质环境监测总站 （陕西省地质灾害中心） | 单位名称（盖章） |  |
| 法人或委托代理人（签字） |  | 法人或委托代理人（签字） |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 西安市雁塔北路100号 | 通讯地址 |  |
| 电话 （传真） | 029-87851090 | 电话 （传真） |  |
| 开户银行 | 建行西安和平门支行 | 开户银行 |  |
| 账号 | 61001763700052501033 | 账号 |  |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |