项目编号：

鄠邑区耕地占补平衡B库指标核定入库项目

（采购包1：B库指标核定入库）

服 务 合 同

（参考格式）

二〇二六年  月

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方鄠邑区耕地占补平衡B库指标核定入库项目、一包（采购项目编号：GXZB2026-086Z）的磋商文件、磋商响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

### 第一条 项目基本情况

为推进鄠周眉高速，西户路，西户铁路等重大项目的安置用地报批，破解当前非农建设用地占补平衡指标紧缺难题，根据陕西省自然资源厅2025年12月18日会议纪要精神及市资源规划局最新工作要求，鄠邑区启动耕地占补平衡B库指标核定入库工作。本次项目核定1000亩。

### 第二条 合同期限

合同签订后1年内完成全部工作任务。

### 第三条  服务内容与质量标准

（一）服务内容：

1、潜力图斑筛选分析

收集鄠邑区国土变更调查、“三区三线”、用地报批、秦保、林业保护、设农备案、耕地后备资源调查、土地储备计划、重点建设项目、山水项目等实施范围资料，矢量化数据统一坐标系。根据省、市下发图斑，利用“一张图”系统，对不能纳入补充耕地的禁止项和限制项进行内业筛选，确保潜力图斑合规性。

结合三区三线划定耕地保护目标和永久基本农田的规则，筛选符合要求的稳定利用耕地；处理细碎图斑；最终形成符合要求的潜力图斑。对潜力图斑进行实地调查，调查现状是否为耕地，种植农作物情况，道路通达情况，灌溉设施情况、土层情况等，确定是否符合种植粮食作物的基础条件。

2、B库指标核定

对拟入库耕地，按要求使用调查监测云逐地块进行带定位拍照举证。按照报备要求，逐图斑开展航拍正射影像（不低于0.1米分辨率）。按照举证情况，结合航拍正射影像，对耕地范围内不符合要求的（田坎、坟地、管理房、撂荒）等不符合报备审查要求的进行内业分割剔除。修改的地块重新开展外业举证。

3、指标报备入库

配合开展县级数量验收、市级数量验收和省级复核，根据验收意见进行整改。按照系统报备要求，将通过农业部门质量验收的拟核定地块进行矢量数据处理，提供系统质检，汇总整理正射影像图、四个验收文件，开展数据查验。对接省市系统技术审核单位，对系统报备开展数据技术处理、资料填报、系统问题处理、指标入库等。

### 第四条  服务费用

1．服务总费用为人民币（大写）：             元， ￥           。

2．本合同执行期间服务总费用不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 第五条  服务费支付方式：

1．付款比例：

项目合同签订后，支付30%合同价款；指标核定通过市级验收时，支付50%合同价款；指标核定入库通过各级验收，形成补充耕地指标后，支付20%合同价款。甲方付款前，乙方应出具相应金额的正规发票。

2．结算方式：银行转账。

3．结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交甲方。

### 第六条  成果交付要求

1.成果完整性：工作成果应当完整、详细、清晰，包括项目矢量数据及高清正射影像等图件资料；数量核定报告、质量鉴定报告及土壤检测报告等文本成果；经县级填报、市级审核、省级复核后在监管平台备案形成的电子成果；

2.成果质量要求：工作成果应当符合国家和地方的有关法律法规和相关政策要求，同时要遵循科学、合理、可行的原则，确保成果通过省、市级审查，形成补充耕地B库指标；

3.交付方式要求：工作成果应当以纸质和电子版两种形式进行交付，同时要确保交付方式的规范和合法，避免出现不必要的纠纷和争议。遵循国家和地方的法律法规和政策要求，以规范、合法的方式进行交付和应用。

4、电子成果：矢量数据、表格、报告全套电子版1 套（U 盘）。

### 第七条  知识产权归属

1.本项目产生的所有成果资料（包括但不限于图件、表格、数据库、文字报告等）的知识产权（含著作权）归甲方所有。供应商不得将上述成果用于本项目之外的任何用途。

2.乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

### 第八条  无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

### 第九条  验收

1．质量验收标准或规范：成果质量合格，符合省、市级审查要求。

2.甲方确认收到所有工作成果后，乙方向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收）。

3．最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理。

4．验收依据：

4-1．合同文本、合同附件、磋商文件、响应文件。

4-2．国内相应的标准、规范。

### 第十条  甲方的权利和义务

1．甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2．负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3．根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

### 第十一条  乙方的权利和义务

1．对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2．根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3．及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4．接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5．国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

### 第十二条  违约责任

1.乙方逾期交付成果的，每逾期一日，按合同总价的0.05%向甲方支付违约金，累计违约金不超过合同总价的10%。

2.规划成果连续两次专家评审未通过的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项。

3.甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的0.05%向乙方支付违约金。

### 第十三条  不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 第十四条  合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

### 第十五条  解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第十六条  合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

### 第十七条  附件

1．项目磋商文件

2．项目修改澄清文件

3．项目响应文件

4．成交通知书

5．其他

本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份。

以下无正文

甲方：   （盖章）   			   乙方：   （盖章）

法定代表人/委托代理人：            法定代表人/委托代理人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：    年  月  日           签约日期：    年  月  日

项目编号：

鄠邑区耕地占补平衡B库指标核定入库项目

（采购包2：耕地质量等级评价）

服 务 合 同

（参考格式）

二〇二六年  月

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方鄠邑区耕地占补平衡B库指标核定入库项目、二包（采购项目编号：GXZB2026-086Z）的磋商文件、磋商响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

为推进鄠周眉高速，西户路，西户铁路等重大项目的安置用地报批，破解当前非农建设用地占补平衡指标紧缺难题，根据陕西省自然资源厅2025年12月18日会议纪要精神及市资源规划局最新工作要求，鄠邑区启动耕地占补平衡B库指标核定入库工作。本次项目核定1000亩。

第二条 合同期限

自合同签订之日起120天内完成。

第三条  服务内容与质量标准

（一）服务内容：

1、资料收集与内业处理

包括主要包括补充耕地质量鉴定申请表、补充耕地地块位置和图斑等矢量数据、田面平整信息，需明确标注地块位置(四至坐标)、面积、地形坡度、地类变更前的土地具体用途信息(如采矿用地、农村宅基地、坑塘水面、未利用地、园地、林地、草地等)，并附地类变更前、后影像资料。有客土、物料填埋行为的，还应包括客土、填埋物料来源说明、填埋深度信息及具备CMA资质的检验检测机构出具的环境检测报告等资料。以项目方式实施的补充耕地，还应包括立项批复、项目竣工图、竣工报告、前置培肥实施方案、资金安排及实施影像等资料。以非项目方式产生的补充耕地，还应包括数量核定通过意见。

2、现场踏勘与样品采集

组织开展农业生产符合性评价和耕地质量等级评价所需的现场踏勘及土壤样品采集。现场踏勘包括有效土层厚度、地形坡度、田面平整程度、土壤侵入体及砾石含量、水资源保障条件、道路通行条件、地块集中度、土壤污染状况、地形部位、质地构型、排水能力、海拔高度、农田防护与生态环境保护水平、耕层厚度等，核查图、文、表、照片资料，填写实地踏勘表;土壤样品采集包括表层土壤混合样品和表层土壤容重样品，填写土壤样品采集记录表。

3、土壤样品检验检测

将采集的样品送至具备CMA资质的检验检测机构，检验检测机构应当对送检样品出具检测报告。

4、农业生产符合性评价并编制报告

依据现场踏勘结果和土壤样品检测结果开展农业生产符合性评价。评价指标包括有效土层厚度、土壤有机质含量、地形坡度、田面平整程度、土壤侵入体及砾石含量、水资源保障条件、道路通行条件、土壤酸碱度、土壤水溶性盐总量(选测)、地块集中度、土壤污染状况等影响农业生产基本条件的指标。

5、耕地质量等级评价并编制报告

农业生产符合性评价合格的，按照《耕地质量等级》(GB/T33469)确定评价指标、划分耕地质量等级。耕地质量从高到低划分为十个等级，一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低，并编制耕地质量等级评价报告。

6、配合完成县级、市级、省级鉴定验收

配合完成县级初鉴、市级鉴定、省级抽核验收工作。

7、资料整理

全部验收合格地块整理验收记录表、检测报告、核查影像、图件成果、矢量数据、验收总报告等资料。

第四条  服务费用

1．服务总费用为人民币（大写）：             元， ￥           。

2．本合同执行期间服务总费用不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第五条  服务费支付方式

1．付款比例：

合同签订后10个工作日内，支付合同总金额的30%；完成农业生产符合性评价报告、耕地质量等级评价报告后10个工作日内，支付合同总金额的50%；配合完成县级、市级、省级鉴定验收合格后10个工作日内，支付合同总金额的20%。

2．结算方式：银行转账。

3．结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交甲方。

第六条  成果交付要求

1.纸质成果：验收工作总报告、验收记录表、验收意见书、CMA土壤检测报告、农业生产符合性评价报告、耕地质量等级评价报告、各类统计表各纸质版3份；

2.电子成果：矢量数据、表格、报告全套电子版1 套（U 盘）。

第七条  知识产权归属

1.本项目产生的所有成果资料（包括但不限于图件、表格、数据库、文字报告等）的知识产权（含著作权）归甲方所有。供应商不得将上述成果用于本项目之外的任何用途。

2.乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第八条  无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条  验收

1．质量验收标准或规范：成果质量合格，符合省、市级审查要求。

2.甲方确认收到所有工作成果后，乙方向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收）。

3．最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理。

4．验收依据：

4-1．合同文本、合同附件、磋商文件、响应文件。

4-2．国内相应的标准、规范。

第十条  甲方的权利和义务

1．甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2．负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3．根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第十一条  乙方的权利和义务

1．对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2．根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3．及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4．接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5．国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十二条  违约责任

1.乙方逾期交付成果的，每逾期一日，按合同总价的0.05%向甲方支付违约金，累计违约金不超过合同总价的10%。

2.规划成果连续两次专家评审未通过的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项。

3.甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的0.05%向乙方支付违约金。

第十三条  不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十五条  解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条  合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十七条  附件

1．项目磋商文件

2．项目修改澄清文件

3．项目响应文件

4．成交通知书

5．其他

本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份。

以下无正文

甲方：   （盖章）   			   乙方：   （盖章）

法定代表人/委托代理人：            法定代表人/委托代理人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：    年  月  日           签约日期：    年  月  日