（合同文本仅供参考，以双方实际签订合同为准。）

三原县2024年度非农建设补充耕地指标核定项目技术服务合同

甲方：     三原县自然资源局

乙方：

签订日期：      年      月      日

甲方（委托方）：​  三原县自然资源局

乙方（受托方）：​

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，以及《陕西省自然资源厅 陕西省农业农村厅关于开展2024年度非农建设补充耕地指标核定工作的通知》（陕自然资耕发[2025]78号）等政策文件要求，甲方委托乙方承担三原县2024年度非农建设补充耕地指标核定项目技术服务工作。经双方协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况与工作依据

1.1 项目名称：​ 三原县2024年度非农建设补充耕地指标核定项目。

1.2 项目地点：​     陕西省咸阳市三原县行政区域内。

1.3 任务来源与依据：本项目依据《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》（中办发[2024]13号）、《自然资源部 农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（自然资发[2024]204号）及陕西省自然资源厅、农业农村厅联合下发的陕自然资耕发[2025]78号文件要求开展。

1.4 工作目标：按照“县级初验、市级审核、省级复核”的程序，对三原县范围内各类实施主体依法依规开垦和恢复的耕地进行指标核定，形成合格的补充耕地指标，纳入耕地占补平衡管理，为陕西省高质量发展提供要素保障。

第二条 乙方工作内容

乙方须严格按照国家、省级相关技术规范及甲方要求，完成以下全部工作内容：

2.1 资料收集与处理：领取国家下发的基础底图，套合2024年度国土变更调查数据、坡度图、河道耕地数据等，并进行整理分析处理。

2.2 外业调查与举证：利用陕西自然资源调查监测云平台，对核定范围内的每个地块进行外业实地调查、拍照举证，做到逐地覆盖、照片可溯源，不得缺漏、补拍、造假。

2.3 内业审核与填报：利用上述平台对举证图斑进行内业审核、修改，并准确填报相关信息。

2.4 制作正射影像图：对每个核定地块进行航拍，制作并提交标识新增耕地位置的高清正射影像图（PDF格式）。

2.5 配合核查与整改：积极配合省、市、县三级自然资源和农业农村部门开展的核查工作，对核查中发现的问题图斑及时进行外业或内业整改，并修改完善数据成果。

2.6 报告编制与成果汇交：编制项目工作报告、费用预算报告等全套技术及管理成果，并按程序及时汇交至甲方及上级指定平台（陕西省耕地占补平衡监管平台）。

2.7 配合项目验收：准备验收材料，配合甲方组织的专家及上级部门验收工作。

2.8 严禁转包、分包该项目，非经甲方同意不得随意变更项目成员。

第三条 技术标准与成果要求

3.1 本项目执行《国土调查类项目支出标准(2023)》(自然资办函[2023]1289号)、《测绘类项目支出标准》（2023年）、《测绘生产成本费用定额计算细则》(财建[2009]17号)、《关于我省工程造价咨询服务收费管理有关问题的通知》（陕价行发〔2012〕72 号）、国家发改委发布了《关于进一步放开建设项目专

业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）等国家及行业现行有效标准。

3.2 最终成果必须符合陕自然资耕发[2025]78号文件的所有要求，确保通过市级审核和省级复核，如因乙方原因导致未通过审核或符合，乙方无偿返工至合格，由此产生的费用和损失由乙方自行承担。

3.3 乙方提交的成果包括：完整的矢量数据、举证信息、高清正射影像图、全套工作报告及表格、在监管平台填报的完整电子数据等。

3.4 乙方为履行本合同而向甲方提交的最终成果文件（包括矢量数据、举证信息、正射影像图、工作报告等）的知识产权及所有权归属于甲方。

第四条 项目工期

4.1 本合同工期分为两个阶段：

4.1.1 乙方应于      年     月     日或甲方书面通知开工之日起，完成本合同第二条约定的全部工作内容，并向甲方提交符合本合同第三条质量要求的完整成果，配合甲方完成县级初验。

4.1.2 自县级初验后，乙方仍有义务配合甲方及上级部门完成后续的市级审核抽查、省级复核抽查工作，直至项目最终完成。此阶段的配合工作，除双方另有约定外，不计入逾期违约。

4.2 乙方应制定详细工作计划，确保在     年     月     日前完成县级初验并提交全部成果给甲方。具体阶段性工期由双方在项目启动时另行约定。

第五条 合同价款及支付方式

5.1 编制技术服务总费用：​           （¥     ）。此技术服务费已包含完成本合同全部工作内容所需的一切费用。

5.2 费用构成：总费用由前期投入费用、技术服务费用、税费三部分构成，详细分项预算见本合同附件一《项目费用预算明细表》。

5.3 支付方式：

5.3.1 乙方完成全部外业举证、内业审核及正射影像图制作，并向甲方提交阶段成果报告，报市级初验合格后15个工作日内，支付技术服务合同总价40%，即人民币¥         元。

5.3.2 项目全部成果通过市级复核、监管平台备案、指标入库生效并通过甲方验收后15个工作日内，甲方向乙方支付技术服务合同总价30%，即人民币¥         元。

5.3.3 项目全部成果通过省级复核、监管平台备案、指标入库生效并通过甲方验收后15个工作日内，甲方向乙方支付技术服务合同总价30%，即人民币¥         元。

5.4 乙方每次申请付款前，须向甲方出具等额有效的增值税发票。

第六条 双方权利与义务

6.1 甲方权利与义务：

负责协调相关部门、镇村，为乙方外业调查、核查等工作提供必要支持与配合。及时向乙方提供工作所需的资料、图件。组织对乙方提交的成果进行初步验收和审核。按合同约定及时支付项目费用。

6.2 乙方权利与义务：

组建经验丰富的项目团队，投入充足的设备资源，确保项目质量和进度。对其提交成果的真实性、准确性、合规性负全部责任，不能因为合同履行完而免除乙方责任义务。如因成果弄虚作假导致甲方受到通报批评或暂停报备等处罚，乙方除承担全部赔偿责任外，还需另行承担行政处罚、纪律处分等关联责任。项目工作过程中接受甲方及上级部门的监督和检查。对工作中知悉的甲方资料及数据履行保密义务。

第七条 违约责任

7.1 若乙方未按合同约定期限提交成果，每逾期一日，应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过15日，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方所支付的全部价款，并承担合同总金额5%的违约金。

7.2 若乙方提交的成果存在重大质量问题（指成果中存在与客观事实严重不符、数据严重错误等，导致无法通过市级审核的根本性缺陷），乙方应在甲方书面通知的合理期限内无偿修改、返工。若经两次修改返工后，该重大质量问题仍未解决，导致项目无法继续进行，甲方有权解除合同。合同解除后，乙方应退还甲方已支付但对应工作成果不合格部分的款项，并按合同总价的5%向甲方支付违约金，但该违约金总额不应超过给甲方造成的直接经济损失。

7.3 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按应付未付款项的万分之一向乙方支付违约金。

7.4 因乙方弄虚作假或违法转包、分包，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方所支付费用，并承担由此给甲方造成的损失，损失难以计算的，以合同总金额5%计收。

7.5 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

- 保密条款

- 8.1 乙方应严格履行保密义务，执行相关保密法律法规要求，乙方承诺对甲方提供的全部数据（含电子、纸质资料）采取不低于行业标准的安全保护措施。未经甲方书面许可，乙方不得将甲方提供的数据（含电子、纸质资料）用于本合同以外的任何用途，或向任何第三方披露，保密期限永久。

- 8.2 乙方在合同结束时，返还所有甲方提供的数据（含电子、纸质资料）。

- 8.3 合同约定所产生的成果、资料在合同结束时应全部移交甲方。未经甲方书面许可，乙方不得将所产生的成果、资料用于本合同以外的任何用途，或向任何第三方披露。

- 8.4 甲方一经发现乙方擅自留存、使用项目数据资料或发生数据、资料泄露的，并承担相应的法律责任。

第九条 争议解决

凡因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向项目所在地（即三原县）人民法院提起诉讼。争议期间，不涉及争议的条款继续履行。甲方为监管需要作出的整改、暂停付款、核减费用等行为除外。

第十条 其他

10.1 本合同一式    陆​ 份，甲方执   肆​ 份，乙方执   贰​ 份，具有同等法律效力。

10.2 本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

10.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.4 合同附件： 附件一《项目费用预算明细表》、招标公告、招标文件、投标文件为本合同不可分割的组成部分。

甲方： 三原县自然资源局 （盖章）          乙方：​        （盖章）

法定代表人：      （签字或盖章）	       法定代表人：     （签字或盖章）

地址：	地址：

电话：	电话：

开户银行：	开户银行：

账号：	账号：

日期：年  月   日 	日期：年  月   日

附件一 项目费用预算明细表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期投入费用 |  | 含资料收集整理、预算编制、招标代理费 |
| 2 | 技术服务费用 |  | 含外业举证、平台审核、正射影像图制作、三级核查、报告编制、验收等 |
| 3 | 税费 |  | 按生产成本费用的3%记取 |
| 总计 |  |  |  |