技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与性能指标 本标段对孝义镇、交斜镇等4个镇6个村基础设施进行建设，具体内容包括巷道硬化、铺设沥青混凝土路面、路面破除恢复、铺设排水管网，建设检查井、雨水口、化粪池，安装太阳能路灯等，具体详见工程量清单。 |  |  |
| 2 | 符合现行国家有关法律、规范、规程、工程建设标准及陕西省、渭南市地方法规、规范及标准。 |  |  |
| 3 | 工期：120日历天 |  |  |
| 4 | 质量标准：合格。 |  |  |
| 5 | 工程地点：渭南市临渭区孝义镇、交斜镇、下邽镇、官底镇 |  |  |
| 6 | 本工程付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。合同签订后，拨付合同总金额的40%作为预付款。工程完工并验收合格后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；结算审核完成后，付至结算价款的97%；质保期满，支付剩余工程价款。 |  |  |
| 7 | 质保期：参照《城市道路管理条例》、《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |  |  |
| 8 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与投标文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |

注：供应商必须根据此表要求据实逐条填写，不得虚假陈述。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日