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一、项目概况
第二十一届中国国际中小企业博览会（简称中博会）由工业和信息化部主办，中国国际中小企业博览会事务局承办，于2026年9月3日至6日在广州市中国进出口商品交易展馆D区举行。大会组委会在省（区、市）馆分配我省展示面积450平方米，要求整体装修。项目预算49.694万元，其中展位租赁费19万元，展位搭建费30.694万元。
附：展位平面图（详见附件）
二、采购内容和需求
（一）展会主场规划
按照展示面积的规划进行设计，方案要彰显出陕西特色，包括各展位的单独设计和整体规划设计。
（二）展会现场管理
1.在展会布展、开展、撤展期间，组织专人进行现场施工和消防安全检查。
2.配合公安消防部门及场馆管理单位在展会期间的治安、消防、施工安全检查工作。
（三）展会展位搭建
1.负责展会展位标识系统制作。
2.负责展馆公共区域及通道铺设专用展览地毯。
（四）展会现场服务
1.负责为特装展位承建单位办理进场手续和加班申请。
2.负责展会现场参展施工咨询、水电安装及展具租赁等服务工作。
3.负责垫付展位保证金等相关费用。所有搭建产生的费用及手续，由搭建方负责，不再另行支付费用。
4.负责与展馆接洽，办理相关手续。
三、项目要求
1.项目完成期限：2026年9月1日前完成布展搭建，按采购人验收意见调整等所有工作。具体的阶段性工期由供应商根据项目要求在响应文件中详细列出。
2.成交供应商需按本项目完工期限要求的基础上，根据本项目的实际情况和需要，在响应文件中自行拟定本项目的进度计划安排。本项目合同签署后，成交供应商将进度安排计划深化后融入项目的设计中，并送采购人审查，双方协商一致时将按此进度计划执行。
3.维护服务期：从布展完成至展览结束。展览结束后，由成交供应商负责项目的清拆、撤场工作。
四、验收要求
1.应对遵守国家有关法律、法规和有关规定，并遵循安全、美观的基本原则，在设计与会展中必须贯彻有关安全、防火、环保、建筑、电器等现行标准和技术规范。
2.材料应符合产品有关标准的质量要求和设计要求。
3.对使用特殊规定材料制品和设备应按其产品说明书的规定进行。
4.项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。
五、其他要求及说明
1.交货时间及地点
交付时间：博览会开始前一天搭建及装修完成，并验收通过。
交付地点：广州市中国进出口商品交易展馆。
2.结算方法
付款人：陕西省工业和信息化厅（国库集中支付）
付款方式：合同签订后一周内支付合同金额的60%；经验收合格后一周内支付合同金额剩余的40%。
发票要求：增值税普通发票。
3.供应商可以根据项目实际情况提供高于市场平均档次的设备和设施。
4.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
六、服务期限
签订合同之日起至项目实施完毕。
