采购内容及技术要求
一、项目基本情况
1、项目名称：沣西新城土地供应前土壤污染调查项目
2、服务范围：针对沣西新城辖区内规划储备并拟供应用于“一住两公”的建设用地开展土壤污染调查二阶段采样分析评估。
3、报价要求：
①采购预算：850,000.00元。
②本项目以地块（宗）计价,二阶段采样分析评估单一地块（宗）单价限价290,000.00元/宗，供应商报价不得超过单价限价或采购预算，超出单价限价或采购预算按无效响应处理。
③采购人按需确定实施地块，最终按实际完成地块并验收合格工作量据实结算，结算总额不超过成交供应商最终报价，超出部分不予结算、不予支付。
二、服务要求
1.采样要求：
本项目土壤污染状况调查严格依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》实施。二阶段采样分析评估，采用专业布点法结合系统布点法布设土壤、地下水采样点位，标准化实施采样、建井、样品送检等工作，相关调查成果须通过主管部门技术审查。
2.检测要求：
开展二阶段采样分析评估地块的土壤样品检测项目包含《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中规定的土壤基本45项指标、地下水样品检测项目包含《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中规定的地下水质量常规指标（不含放射性指标），并结合地块历史用地情况、现场踏勘结果识别并检测相应特征污染因子。所有土壤、地下水样品须委托具备有效CMA检验检测资质机构实施检测，采用标准规定分析方法，建立完整样品流转台账，留存原始检测记录；检测报告须加盖CMA资质印章，数据真实可溯源。成交供应商不得委托无资质单位开展检测，检测成果须顺利通过生态环境主管部门技术审核。
3.成果要求：
结合调查结果编制调查报告，研判地块是否应当进一步开展土壤污染详细调查及风险评估，并提出合理的建议与意见。所提交的调查报告必须符合国家现行技术导则、标准规范及地方有关规定，取得报告审核意见，并及时将成果上传至全国土壤环境信息平台，成果须满足采购人要求且取得采购人最终确认。全部成果汇集成册，最终提交合格纸质文件4份，另附全套电子文件1份。
三、商务要求
1.服务期限：自合同签订之日起一年
2.服务地点：采购人指定地点
3.服务标准：符合国家现行土壤污染调查监测相关技术标准与规范
4.验收标准：提交成果须符合相关规范及陕自然资发〔2022〕3 号文件要求，报告完成审核及全国土壤环境信息平台上传，取得采购人确认方为验收合格。
5.支付约定：根据成交供应商实际完成采样分析评估工作的地块据实结算，结算前成交供应商须向采购人提供实际工作量及结算金额，经采购人确认后提供等额增值税发票进行结算。
6.违约责任及解决争议的方法：
（一）按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足本次招标要求，采购人会同监督机构、有权终止合同和对成交供应商违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。
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