## 第七章 拟签订采购合同文本

甲方：西安市第一医院

地址: 西安市碑林区南大街粉巷 30 号

甲方联系人：

联系电话：

乙方：

公司规模：

地址：

乙方联系人：

联系电话：

甲乙双方经友好协商，根据中国现行法律以及通信行业管理规 定，本着“平等互利、优势互补”的原则，就租用数字电路业务达成 一致意见，特签署本协议。

甲乙双方共同确认：

甲方租用乙方线路，具体地址、带宽、价格以及数量具体见附件一。

第一章 双方义务

一、乙方义务

1、乙方负责投资建设各条电路两端连接双方机房的光纤接入工程，并提供两端传输设备等，产权归乙方所有。

2、乙方负责专线电路及设备的日常维护，提供的专线电路传输质量应符合工业和信息化部有关标准或规定。

3、乙方有责任及时了解及答复甲方提出的问题，对甲方提出的问题有专人负责对投诉及时响应。一般问题在 1 个工作 日内解决或答复， 重大问题在 3个工作 日内解决或答复。

4、乙方原则上在本合同签订后,30 个工作日前完成甲方租用的电路的工程实施，并开开通电路。

5、乙方需保证甲方新老两院区业务不中断，任意链路故障处理的恢复时间≤120min。

6、乙方需提供 7*24H 的响应服务，安排专职人员提供统一故障受理与升级处理机制。在业务开通、障碍处理过程中及时做好与甲方的沟通和反馈。

7、对于中断超过 1 小时的服务方原因故障，提供故障处理报告。

8、提供网络运行分析报告，分析网络运行情况，1 次/半年。

9、提供网络巡检服务，1 次/1 月。

10、乙方不得随意中断线路，确因不可抗拒原因需要中断通讯线路应提前 5 个工作日告知我院，并提供备用方案保证医院业务不得中断。

11、乙方需对技术及链路运维对甲方进行培训，并根据甲方需求提供技术业务培训及研讨交流。

12、对于动态调整链路带宽的需求应在 5 个工作 日内完成扩容。

13、服务到期前 3 个月书面告知我院。

14、服务商提供详细可行的应急方案及定期举行应急切换的演练并提供应急演练报告。

15、服务商要严格遵守《中华人民共和国电信条例》和信息产业部颁布的《电信服务标准（试行）》、《电信服务规范》的线路质量要求，保障租用线路畅通。

16、本项目所需所有接入光缆及设备由服务商提供（包括安装调试）。

17、为采购人提供使用、维护等技术工作培训。

二、 甲方义务

1、 甲方负责提供给乙方线路进入甲方机房施工所需的配合与支持，及时提供其系统设备接口等详细情况，并协调解决线路入户所遇到的问题。

2、甲方负责向乙方免费提供接入设备放置场地及所需电力，专线电路发生故障时，甲方有义务配合乙方检查系统和线路。

3、甲方对本单位的设备维护时，如需要对线路进行变动时，应提前通知乙方，取得乙方同意后，方可进行施工。

4、甲方租用此电路只能用于甲方内部的有关业务内容,不得非法经营电信业务或国家有关法律法规禁止经营的其它业务，否则由甲方承担全部法律责任。

5、 甲方应在合同签字生效后，入场前一周内为乙方做好如下准备：

①甲方积极配合乙方勘测现场施工条件，并负责提供缆线进入甲方机房所在建筑的路线以及建筑内布放缆线所需的管道或通路, 由此产生的附加费用（人工费、材料费） 由甲方承担。

②提供工程用电、场地以及相关协助配合人员。

③甲方在施工条件具备后通知乙方进入现场。

6、在合同有效期内，因甲方原因造成其租用乙方设备和线路二次搬迁，乙方有权按照国家通信工程建设收费标准向甲方收取相关费用。

第二章 资费标准及计算方式

1、月租费：即甲方向乙方租赁电路在一个计费周期内（即当月的一日至当月的三十一 日）的费用。月租费     元/月，总计费用    元。

2、初装费：零元/条（一次性收取）。

3、计费方式：双方约定，在电路安装调则完毕后，按自然月为周期进行计费。双方确定的起租日期如果在当月15日之前，则按全月计费；如果在15日之后，则按半月计费。

4、合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。合同总价包括线路租赁费、施工费、设备费、配料费和其他费用。

第三章 结算方式

1、双方约定甲方付费采用以下形式：（4）预付费方式：4-A

（1）后付费方式， 自定义缴费期，以 自然账单周期缴费：

1-A：在业务开通后，每年第一个月20日之前支付上一年电路使用费。

1-B：在业务开通后，每半年第一个月20日之前支付上一半年电路使用费。

1-C：在业务开通后，每季度第一个月20日之前支付上一季度电路使用费。

（2）后付费方式， 自定义缴费期，以 自定义账单周期缴费：

2-A：在业务开通后，以十二个月为缴费期，缴费期后的第一个月20日之前支付上一缴费期电路使用费。

2-B：在业务开通后，以六个月为缴费期，缴费期后的第一个月20日之前支付上一缴费期电路使用费。

2-C：在业务开通后，以三个月为缴费期，缴费期后的第一个月20日之前支付上一缴费期电路使用费。

（3）后付费方式，按月缴费：

3-A：在业务开通后，每月20日之前支付上月电路使用费。

（4）预付费方式：

4-A：在业务开通后，每十二个月最后一个月25日之前预付后十二个月电路使用费。

4-B：在业务开通后，每六个月最后一个月25日之前预付后六个月使用费。

（5）其他：业务开通后，第一个月25日前预付合同约定期限的总金额。

2、 甲方逾期未交付使用费，乙方有权停止对甲方的服务。若甲方超过约定期限一个月仍未支付使用费，乙方有权每天按所欠金额的 3‰ 收取违约金。

3、乙方指定收款账户信息：

公司名称：

银行账号：

开户银行：

第四章 免责条款

1、乙方不承担甲方设备端及客户端造成的任何数据丢失、泄密之职责。

2、乙方在进行设备配置、维护时可能出现短时间中断服务，甲方认同该现象属于正常情况，不属于乙方违约。

3、如遇人力不可抗拒的自然灾害造成工期延误和通信中断，乙方无需承担责任。

第五章 协议期限

本协议自双方授权代表签字并盖章之日起生效 ，有效期为 年   月  日---- 年  月   日。服务期结束前医院对服务商进行考核。

第六章 协议终止

1、甲方在租期内如提出退租要求,应提前一个月以书面形式告知乙方，并向乙方支付提前退租补偿(支付标准为退租之日起至租赁有效 期截止之日期间所租电路总租费的100%)作为甲方支付的履约赔偿金。

2、 甲方在租期内如请求停线，应提前以书面形式进行申请，停线期限不能超过三个月，否则乙方将按照甲方退租处理，并收缴退租之日起至租赁有效期截止之日期间所租电路总租费的 100%的费用作为甲方支付的履约赔偿金。

3、因地震、火灾等自然灾害、战争、罢工、停电、政府行为等造成双方不能履行本协议义务，双方通过书面的形式通知对方，本协议即告终止。

第七章 违约责任

1、如因乙方自身原因每月出现 6 小时的故障并实际影响了甲方通信时（事先通知的网络割接中断除外），经核实故障确属乙方责任的， 则乙方应减免甲方该专线当月的租费。

2、任何一方违反本协议之任何条款均构成违约，另一方有权依据本协议之条款要求违约一方在限定期限内纠正其违约行为，否则另一方有权终止本协议。

3、任何一方的违约行为造成本协议的终止，另一方可依法追究违约方的违约责任。

第八章 争议的解决

在协议履行中发生的争议，合作双方应协商解决，协商不成的，提交乙方所在地法院诉讼解决。

第九章 生效及其它

1、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力，协议经双方签字盖章后生效。

2、未尽事宜，由双方另行协商解决。

3、未尽事宜，由双方另行协商解决。协议附件一（甲方租用乙方线路具体地址、带宽、数量及费用）为本协议不可分割之部分。

4、本协议条款内容只对协议双方有效，且双方应对本协议予以保密，不得向外扩散。

5、本合同项下各项做出的通知，要求或其他通讯应以中文和书面形式做出，并发送至下列各当事人的地址或传真（需提前15个工作日书面通知，否则送到上述地址就默认已送达成功）

甲方联系部门：西安市第一医院

甲方联系人：

联系电话：

乙方联系部门：

乙方联系人：

联系电话：

乙方 24小时网络故障投诉电话：

甲方：西安市第一医院

法定代表人或委托代理人（签章）：

签署时间： 年  月  日

乙方：

负责人或委托代理人（签章）：

签署时间：  年 月 日

附件一：甲方租用乙方线路具体地址、带宽、数量及费用。

总计: 含增值税       元/年

| 电路起、止 点 | 电路起点接入 详细地址 | 电路止点 接入详细 地址 | 电路带 宽 | 电路含增值税月租费 （元/月） | 增值税 率 | 税款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方: 西安市第一医院                  乙方：

法定代表人或委托代理人（签章）  法定代表人或委托代理人（签章）

年    月     日                               年    月     日