房塔服务区项目重新设计费用采购需求书
一、采购项目名称：房塔服务区项目重新设计费用
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：546900.00元
2、最高限价：546900.00元
3、资金来源：自筹
三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式
1、项目服务期：合同签订后 1 个月内完成全部设计工作成果交付
2、项目实施地点：府谷县
3、项目概况：对大石一级公路房塔服务区原2010年设计方案进行重新设计，以满足现行新型服务区功能要求，具体设计范围包括建筑方案调整、功能布局优化及相关配套设施设计等。
4、履行期限及方式：严格执行政府采购程序，审批结束后启动项目实施，本项目须于签订合同后一个月内完成全部设计成果交付。
四、服务要求
乙方须按照国家现行相关规范、标准完成本项目重新设计工作，设计成果应当符合现行新型服务区建设功能要求，满足后续工程施工使用条件。
提交成果包含建筑调整方案、总平面功能布局、配套设施相关图纸及设计说明等全套设计资料，纸质版、电子版按甲方要求份数提交。
乙方需配合甲方完成设计成果答疑、修改调整工作，做好后续施工阶段设计技术配合服务。



五、合同模板：
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甲方（委托方）：
乙方（受托方）：

合同签订日期：  年  月  日

甲乙双方根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，订立本合同，双方共同遵照执行。
一、合同文件
下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力：
（1）本项目招标文件及相应澄清和修改； 
（2）乙方投标文件；
（3）乙方在评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
（4）成交通知书； 
（5）甲方、乙方商定的其他必要文件、补充合同或协议。
合同文件是一个整体，其内容互为补充。
二、服务期限：
本项目设计服务期限：合同签订后 1 个月内完成全部设计工作成果交付；后续施工配合服务至本项目工程施工完工为止。
三、 服务内容
对大石一级公路房塔服务区原 2010 版服务区方案开展重新设计，完成建筑方案调整、功能布局优化、配套设施专项设计，输出全套完整设计文件；负责设计成果修改、答疑，并提供项目施工期间相关设计技术配合服务。
四、合同价款
本合同总价款为人民币（大写）：             元整（小写：¥         元）。 
上述价款为甲方支付乙方完成本项目全部设计服务的包干总价，包含人工、资料编制、图纸出图、修改调整、技术配合、税金等完成本项目全部工作的所有费用。
五、付款方式
由采购人负责结算。付款方式:乙方提交完整设计成果，经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总金额 60%；工程全部施工完工且通过甲方验收合格后，甲方将剩余全部合同款项一次性支付完毕。
六、违约责任
1、甲乙任意一方发生违约行为，造成对方实际经济损失的，违约方应当承担相应赔偿责任。
2、乙方无正当理由逾期交付设计成果的，每逾期一日，按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过 15 日，甲方有权单方解除本合同，乙方应当赔偿甲方全部损失。
3、乙方提交设计成果不符合国家规范及甲方项目需求，乙方应当在甲方指定期限内无偿完成修改；经两次修改仍不能达到要求，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已支付全部款项，并承担由此带来的全部损失。
4、乙方迟延履行、不完全履行合同义务，除承担违约金外，仍应当继续履行合同；拒不履行或者服务成果达不到约定标准，甲方有权解除合同，并向乙方追偿全部实际损失。
七、争议的解决
1、在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成一致意见时，可向仲裁委员会申请调解或仲裁。
2、仲裁裁决为最终裁决，对甲乙双方均具有约束力。
3、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。
4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。
八、合同终止与修改 
1、合同履行期间，任何一方不得单方面擅自终止合同，否则承担由此造成全部经济损失。
2、发生以下情形，甲方有权单方终止合同：
（1）乙方不能履行合同约定设计服务义务，交付成果达不到甲方及规范标准要求；
（2）乙方严重逾期，经催告后仍无法完成设计交付。
3、对本合同任何条款修改、变更，必须由甲乙双方签署书面合同修改书或者补充协议，补充协议作为本合同组成部分，与本合同效力等同。
4、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效
1、本合同经双方法人代表或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后，即开始生效。
2、本合同一式          份，甲方执         份，乙方执        份。

甲方：___________（盖章）           乙方：___________（盖章） 
法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的
代理人：_________（签字）           代理人：_________（签字）         

六、履约验收标准和方法
一、项目概括
1、项目名称：房塔服务区项目重新设计费用
2、该项目计划：合同签订后 1 个月内完成全部设计工作成果交付。
二、验收小组及成员：由采购单位公司领导牵头，项目部组建专项验收小组，负责本项目设计成果履约验收。
三、计划验收时间：
第一阶段验收：乙方提交全套设计成果后开展设计成果履约验收；
第二阶段验收：待房塔服务区工程施工全部完工后开展整体履约复核。
四、验收程序：
乙方完成全部设计工作后，向验收小组提交完整设计资料，申请设计成果阶段验收；
验收小组依据国家现行规范、采购需求开展审核验收，出具验收意见；不合格的，乙方限期整改后重新申请验收；待对应工程施工全部完工后，完成项目整体履约复核。
五、验收内容及标准：
（一）设计成果阶段验收内容
是否完整提供建筑方案调整、功能布局优化、配套设施设计全套图纸及相关设计文件（纸质版、电子版）；
设计方案是否满足现行服务区功能建设要求，是否符合国家现行相关设计规范标准；是否按照甲方意见完成必要修改调整。
（二）验收标准
全套设计文件完整齐全；
设计方案符合现行规范标准，满足房塔服务区实际建设使用需求，能够用于后续工程实施；响应甲方合理修改意见，完成设计优化。
七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
1.采购单位：府谷交通建设集团有限责任公司
2.采购单位地址：陕西省榆林市府谷县新区孤山路29号
3.项目联系人：陈浩  联系电话：15319599961
                                   府谷交通建设集团有限责任公司
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