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[bookmark: _Toc28819][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]	               第一部分  竞争性磋商公告
项目概况
安康市工人文化宫一楼装修施工项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省•安康市）获取采购文件，并于2026年09月23日 16时00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：AKSH2026-ZCS-113
项目名称：安康市工人文化宫一楼装修施工项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：3,039,200.00元
采购需求：
合同包1(安康市工人文化宫一楼装修施工项目):
合同包预算金额：3,039,200.00元	
合同包最高限价：3,039,100.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他建筑工程
	安康市工人文化宫一楼装修施工项目
	1(项)
	详见采购文件
	3,039,200.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订生效之日起60日历天。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(安康市工人文化宫一楼装修施工项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：
1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
3.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
4.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
5.《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
6.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
7.其他需要落实的政府采购政策。
（三）本项目的特定资格要求：
合同包1(安康市工人文化宫一楼装修施工项目)特定资格要求如下:
1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。
2.法定代表人授权书及被授权人身份证证明资料（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。
3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。
4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5.财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。
6.社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。
7.税收缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。
8.投标供应商应具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有在有效期内的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
9.拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（安全考核B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
10.本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。
11.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35529354]三、获取采购文件
时间：2026年09月12日至2026年09月18日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）
途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省 安康市）
方式：在线获取
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年09月23日 16时00分00秒 （北京时间）
地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 安康市）
五、开启
时间：2026年09月23日 16时00分00秒 （北京时间）
地点：安康不见面开标大厅系统（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
备注：（1）获取须知：投标供应商使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统企业端进行登录，登录后点击我要投标，完善相关投标信息。网上投标确认后在线下载磋商文件，未在文件获取时间内从电子交易平台下载磋商文件的，无法完成后续流程。（2）网上投标未成功或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。（3）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法签到或解密投标文件，按无效投标对待。（4）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000、4006369888、0512-58188039（5）请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：安康市工人文化宫
地    址：安康市汉滨区安康大道与秦岭南路交汇处
联系方式：18391561331
2.采购代理机构信息
名称：安康尚昊招标代理有限公司
地址：陕西省安康市高新区高新观澜8幢2单元801室
联系方式：15991480332
3.项目联系方式
项目联系人：陈工
电话：15991480332
安康尚昊招标代理有限公司
[bookmark: _Toc536202283][bookmark: _Toc536202377][bookmark: _Toc5018][bookmark: _Toc536429317][bookmark: _Toc536429370]                                                        2026年9月11日

[bookmark: _Toc19543334]特别提醒：
1.本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场），开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。“不见面大厅”登录网址为：
http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login（请各投标人下载最新驱动，详细操作请关注《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》规定执行。
2.制作电子投标文件
投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。
3.递交电子投标文件
登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台——陕西省政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
项目如有变更文件，则应点击“项目流程——答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
4.电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000、4006369888、0512-58188039
5.投标供应商报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或书面形式告知采购代理机构。供应商若未按此要求告知，采购代理机构将登记供应商不诚信信用记录，在一个自然年度进行综合考评，报采购监督管理部门。由此产生的一切后果由供应商自行承担。


[bookmark: _Toc13215]第二部分  供应商须知前附表
	序号
	内 容
	说明与要求

	1 
	采购人
	安康市工人文化宫

	2 
	代理机构
	安康尚昊招标代理有限公司

	3 
	项目名称
	安康市工人文化宫一楼装修施工项目

	4 
	采购内容
	该工程主要内容为：包括室内精装修工程，强电工程，弱电工程，给排水工程，消防工程，暖通工程的施工，均以设计图纸为准；具体内容详见工程量清单及设计施工图。

	5 
	预算金额
	3,039,200.00元

	6 
	最高限价
	3,039,100.00元

	7 
	工期
	自合同签订生效之日起60日历天。

	8 
	质保期
	参照国家及行业标准，具体情况双方协商。

	9 
	地  点
	采购人指定地点

	10 
	资格审查方式
	资格后审

	11 
	投标人资质要求
	1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。
2.法定代表人授权书及被授权人身份证证明资料（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。
3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。
4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5.财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。
6.社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。
7.税收缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。
8.投标供应商应具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有在有效期内的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
9.拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（安全考核B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
10.本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。
11.本项目不接受联合体投标。

	12 
	是否接受联合体
投标
	不接受联合体磋商。

	13 
	分包要求
	不允许分包转包

	14 
	现场踏勘
	自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。 

	15 
	磋商时间和地点
	磋商时间：2026年09月23日 16时00分00秒     
磋商地点：安康不见面开标大厅系统（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）
（如有变动，另行通知）

	16 
	磋商响应文件递交截止时间地点
	递交截止时间：2026年09月23日 16时00分00秒止 
递交地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 安康市） 

	17 
	响应有效期
	90日历天（从提交响应文件日起计算） 

	18 
	评分办法
	综合评分法 

	19 
	磋商小组构成
	根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律规定组建磋商小组。 

	20 
	付款方式
	合同签订生效支付合同总额的40%作为工程预付款；工程完工并通过竣工验收，且完成结算审计后，付清余款。

	21 
	答疑
	如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。 

	22 [bookmark: _Toc536429318][bookmark: _Toc19543335][bookmark: _Toc536202378][bookmark: _Toc21495][bookmark: _Toc536429371][bookmark: _Toc536202284][bookmark: _Toc19272]
	其他说明事项
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收 入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资 产总额300万元以下的为微型企业。
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[bookmark: _Toc10081]第三部分  供应商须知
1、 [bookmark: _Toc536429372][bookmark: _Toc536429319][bookmark: _Toc26739][bookmark: _Toc17059][bookmark: _Toc536202379][bookmark: _Toc19543336][bookmark: _Toc536202285]总则
1.适用范围
1.1本磋商文件适用于本次采购活动的全过程。
1.2本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
2.定义
2.1采购人：安康市工人文化宫
2.2采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司
2.3监管机构：安康市财政局
2.4供应商：是参与本项目磋商活动的法人、其他组织或自然人。
2.5货物：是指本次投标所需的各种形态和种类的物品。
2.6服务：指除了货物和工程外的其他政府采购对象。包含除货物以外规定由供应商承担的与货物有关的辅助服务。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。
4. 合格的投标人、合格的工程
4.1 合格的投标人 
4.1.1依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质。
4.1.2本项目不接受联合体投标。
4.2 合格的工程
4.2.1工程项目建设依据：采购人提供的资料齐全，可满足施工需要。
4.2.2工程范围及工期、质量要求
（1）工程范围：详见采购内容及要求
（2）质量要求：合格
a.本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和施工说明书、工程量清单、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。
b.如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求投标人返工，直至达到合同约定条件，并由投标人承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标人承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 5 %支付赔偿金。
c.工期： 自合同签订生效之日起60日历天。   
本工程按采购人要求施工总工期为  自合同签订生效之日起60日历天。
工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，投标人有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同投标人协商决定延长竣工时间的期限。
（1）额外的或附加的工程数量。
（2）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。
（3）不可抗力。
（4）可能会出现的，不属投标人的过失或违约造成的。
4.2.3 踏勘现场
（1）由投标人自行现场踏勘，投标人将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对投标人提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
（2）采购人和采购代理机构向投标人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。
（3）经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
5.政府采购政策支持
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）有关要求，对政府采购相关政策落实如下：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。  
（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；
(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进小微企业发展的政府采购政策。
（4）对专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除政策。
（5）对非专门面向中小企业采购项目，执行以上价格扣除政策。
注：参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函证明文件的，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性，对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足小微企业规定的投标单位，其价格扣除仅适用一次。
(6) ①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；
②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；
③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；
④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；
⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；
（7）关于信用记录的查询和使用
1.在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对响应文件中的《投标人书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或中标资格将被取消；
2.投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料；
3.信用记录查询的截止时点为“磋商文件获取之日起至投标截止日前”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《投标人书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。
（8）融资政策
根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的中标（成交）人可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s
6.费用承担
供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。
7.保密
参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
8.语言文字
除专用术语外，与磋商文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。
9.计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
10.踏勘现场
自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。
11.偏离
除供应商须知前附表另有规定外，供应商递交的响应文件不允许严重负偏离。
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[bookmark: _Toc5801][bookmark: _Toc536202289]1.竞争性磋商文件的构成
竞争性磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容： 
（1） 竞争性磋商公告；
（2） 供应商须知前附表；
（3） 供应商须知；
（4） 评分标准；
（5） 采购要求；
（6） 合同条款；
（7） 响应文件格式。
[bookmark: _Toc536202290]2.磋商文件的检查及阅读
供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性磋商文件要求作出实质性响应的响应文件应作无效投标处理。
[bookmark: _Toc536202292]3.现场踏勘
自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。
[bookmark: _Toc536202293][bookmark: _Toc19797]4.竞争性磋商文件的澄清
4.1供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项，如有问题或异议请及时函告。否则，视为同意竞争性磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。
4.2响应人若对磋商文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，响应人在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布变更公告。在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。
4.3对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。
4.4投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。
[bookmark: _Toc536202294][bookmark: _Toc6390]5.竞争性磋商文件的修改
5.1 在磋商截止时间五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改，不足5日的，顺延提交响应文件的截止时间，并在发布磋商公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布变更公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
5.2磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束力。
5.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取磋商文件的单位。
[bookmark: _Toc31188][bookmark: _Toc536202295]6.质疑
供应商认为磋商文件、磋过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条执行。
7.竞争性磋商文件的获取
供应商必须从全国公共资源交易中心平台（陕西省 安康市）下载获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制竞争性磋商文件视为无效。
[bookmark: _Toc536202296][bookmark: _Toc5095]8.竞争性磋商文件的解释权归代理机构（ 如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准）
3、 [bookmark: _Toc536429374][bookmark: _Toc536202381][bookmark: _Toc19543338][bookmark: _Toc536429321][bookmark: _Toc622][bookmark: _Toc536202297]响应文件
1.响应文件编制的原则
1.1投标人应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，应按格式编制并逐项填写内容。响应文件中留有空项的或没有按格式制作的，将被视为不完整响应的响应文件，其投标将有可能被拒绝。 
1.2投标人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。
1.3响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则其投标将被视为无效投标。
2.响应文件构成
2.1文件的制作和签名
2.1.1电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见安康市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。
链接地址：
http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html。。
2.1.2编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。因供应商自身原因未使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制，导致电子文件上传失败，由供应商自行承担全部责任。
2.3投标人应按照本须知响应文件构成和格式及第七部分提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。
3.磋商报价
[bookmark: _Toc29200][bookmark: _Toc536202300]3.1投标人应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附工程量清单、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，进行自主报价。
3.2投标人的磋商报价，应是完成本项目所列工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复。
3.3磋商报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成磋商文件所确定的该工程项目范围内的全部工作内容的价格体现。投标人磋商报价汇总表中的价格均包括但不限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及投标人在磋商前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。投标人在磋商报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费等社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续48小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。
3.4投标人在磋商报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除磋商文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入磋商报价，凡因投标人对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人承担。
3.5除非采购人或采购代理机构对磋商文件予以修改，投标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量认真填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目（零报价项目），视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，并在工程实施后，采购人将不予支付，承包人必须按发包人代表及项目经理指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目；若投标人未填单价或合价的工程项目在实施中发生变更，无论变更增加或减少均按合同约定执行而且必须无条件执行发包人发出的变更通知。
3.6磋商报价应考虑的其他风险
投标人报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。投标人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在磋商报价中。
3.7编制报价的其他约定
3.7.1投标供应商根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价，供应商的投标报价不得高于最高限价。
3.7.2磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组将启动异常低价投标（响应）审查，
应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
3.7.3投标供应商应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。
4. 磋商货币
采购人只接受人民币作为唯一磋商货币。以人民币为投标货币。以元为报价单位，保留小数点后两位。
[bookmark: _Toc536202301][bookmark: _Toc1311]5.磋商保证金
本项目不设置投标保证金
[bookmark: _Toc536202302]6.响应有效期
响应文件有效期及法定代表人授权书有效期为递交响应文件截止时间起90个日历日，响应有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效文件，其磋商将被拒绝。成交单位的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
[bookmark: _Toc24827][bookmark: _Toc536202303]7.响应文件的格式及签署
7.1供应商须依据竞争性磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；并编制目录和对应的页码。
7.2响应文件的签署
（1） 供应商应在响应文件中指定的页面落款处填写供应商全称，并按要求加盖公章及签字。
（2） 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。
（3） 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
7.3本次磋商只接受简体中文文字的响应文件；如响应文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。
7.4拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的磋商。
[bookmark: _Toc22752][bookmark: _Toc536202304]8.知识产权
8.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
8.2采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。
8.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
8.4如供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
4、 [bookmark: _Toc536202305][bookmark: _Toc19543339][bookmark: _Toc536429322][bookmark: _Toc536429375][bookmark: _Toc4747][bookmark: _Toc536202382][bookmark: _Toc3565][bookmark: _Toc3736]响应文件的递交
[bookmark: _Toc27066][bookmark: _Toc536202383][bookmark: _Toc19543340][bookmark: _Toc175][bookmark: _Toc14415][bookmark: _Toc536429323][bookmark: _Toc536202308][bookmark: _Toc536429376]1.响应文件递交
1.1电子响应文件递交
[bookmark: _Toc536202307][bookmark: _Toc12741]电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
1.2上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。
1.3在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。
2.响应文件的修改和撤回
2.1供应商在上传响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改、撤回。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签章、加密上传。
2.2投标截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。
5、 磋商、评审、定标
[bookmark: _Toc536202310]1.开标、解密
1.1采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织开标会议，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。
1.2开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。
1.3本项目采用远程不见面开标方式进行开标、采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。
1.3.1投标供应商在获取磋商文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）网站[新闻资讯→通知公告]中下载并详细阅读安康公共资源交易中心不见面开标系统（投标人）操作 http://www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/subPage.html，下载并详细阅读《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》并下载最新版本驱动。不见面开标系统：打开页面网址（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）选择点击右上角  “登录 ”，在左侧选择“投标人”身份，插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录 ”，投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读 ” 进入开标大厅，点击“取消 ”返回项目列表页面。
1.3.2为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4 e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。
1.3.3投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作响应文件的 CA 锁。
不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按文件中要求， 在响应文件中上传电子版。
1.3.4开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅， 并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 029-88661292、88661267、88661241。
1.3.5开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书CA 锁在自备电脑上自行远程解密电子投标文件。供应商请及时关注不见面开标大厅右侧公告及互动栏目信息。
系统默认解密时长为 60分钟，投标单位需在解密时间规定内完成响应文件解密，如因投标单位自身原因未在规定时间内完成解密的，采购代理机构将在系统中退回未解密的响应文件，被退回的响应文件将不再参与后续的开标活动。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。
1.4特殊情形下的应急处置
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照采购监管机构及公共资源交易中心统一安排部署开展后续采购活动。
2.磋商小组
[bookmark: _Toc536202311][bookmark: _Toc385958808][bookmark: _Toc27940][bookmark: _Toc386129876][bookmark: _Toc28085]为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，其中技术方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：
（1）要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；
（2）对所有响应文件逐一进行资格性、符合性审查，并作出评价；
（3）按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致；
（4）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；
（5）要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；
       （6）对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 
（7）对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；
(8) 配合财政部门的投诉处理工作；
(9) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。
[bookmark: _Toc536202313]3.响应文件的初审
（1）初审分为资格性审查和符合性审查。
（2）资格性审查：依据磋商文件须知前附表投标人资格要求的规定，磋商小组对投标人的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
（3）符合性审查：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。
	序号
	符合性审查项
	通过条件
	结论
	未通过原因

	1
	响应文件封面、投标函、法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。
	
	

	2
	响应文件签署、盖章
	均按磋商文件要求签字、盖章。
（《评标要素及分值一览表》中要求提供的证明材料除外）。
	
	

	3
	响应文件组成
	响应文件应包含以下内容：
一、磋商响应函
二、第一次磋商报价表
三、已标价工程量清单
四、资格证明文件
五、商务响应偏离表
六、响应方案
七、投标人拒绝招标投标领域商业贿赂承诺书
	
	

	4
	响应文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期
	计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合磋商文件的要求。
	
	

	5
	响应报价
	（1）响应报价符合唯一性要求：
（2）开标一览表填写符合要求；
（3）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。
	
	

	6
	磋商文件要求的实质性条款
	完全响应磋商文件要求的各项实质性条款。
	
	

	7
	合同主要条款响应
	完整响应磋商文件合同主要条款。
	
	

	磋商小组成员：（签字或盖章）


 （4）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：
A.响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；
 B.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 C.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
D.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 
E.多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；
 F.文字与图表不符的，以文字为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。
（5）磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。
4.出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：
A.供应商的响应报价不符合磋商文件要求的；
B.供应商未经过正常渠道获取磋商文件，或供应商名称与获取磋商文件时供应商名称不符的；
C.不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
D.响应文件的有效性和符合性不符合要求的；
E.实质性内容不满足或未响应的；
F.响应文件未按磋商文件要求签字、加盖公章的；
G.无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；
H.供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
I.响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；
J.在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
K.磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
L.报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；
M.响应文件的技术要求与磋商文件出现重大负偏差的；
N.提供虚假技术指标的。
5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：
A.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
B.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； 
C.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
D.不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
 E.不同供应商的响应文件相互混装；
F.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6.澄清及磋商
6.1澄清
（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（2）实质性内容包括但不限于：计划工期、合同价款与支付方式、质保要求、质量验收标准、质量等级等。
（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。
（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
[bookmark: _Toc12947][bookmark: _Toc536202314]6.2磋商
（1）磋商小组将分别与每位供应商远程进行磋商，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。
（2）磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。
（3）磋商结束后，供应商须使用数字认证证书（CA 主锁）登录全国公共资源交易平台（陕西省） 在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 主锁）签章，系统按照评标规则自动排序。
 网上报价操作流程：
a.插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；
b.点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；
c.点击网上报价；
d.报价：点击[image: ]报价，输入金额（注意大小写一致）；
e.签章查看：点击[image: ] ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

确认无误如图：    [image: ]
f.提交。
备注：相关操作培训请关注《陕西省公共资源交易中心》通知公告栏目。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远 程不见面开标操作手册（供应商版）》。
7.评审方法及内容	
（1）按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较和评价。
（2）采用综合评分法：在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，后一次报价高于前一次报价的，为无效报价，按无效文件处理。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。磋商总得分和最后报价都相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
（3）磋商小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐三名以上成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商意见。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当书面签署不同意见和理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。
（4）磋商小组须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。
8.定标
8.1代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送达采购单位，采购单位在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确认第一成交候选人为成交单位，同时书面复函代理机构；
8.2代理机构收到采购单位“定标复函”后2日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向成交供应商发出“成交通知书”。
6、 [bookmark: _Toc19972][bookmark: _Toc536429377][bookmark: _Toc536202384][bookmark: _Toc25308][bookmark: _Toc19543341][bookmark: _Toc536429324][bookmark: _Toc536202315][bookmark: _Toc11870]签订合同
1.成交后，成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）个日历日内，应按磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分；
2.采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购服务要求实质性内容的协议。
3.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
4.政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。
5.磋商文件、响应文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc536202316][bookmark: _Toc536429378][bookmark: _Toc32237][bookmark: _Toc536429325][bookmark: _Toc28110][bookmark: _Toc26132][bookmark: _Toc536202385]6.政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
7、 [bookmark: _Toc19543342]代理服务费
1.成交供应商：需先缴纳足额服务费，凭借转账凭证前来领取成交通知书。
2.参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的标准收取。（采购代理机构开户名称：安康尚昊招标代理有限公司  开户行名称：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部  账号：61050166371100000492）
8、 [bookmark: _Toc19543343][bookmark: _Toc11491][bookmark: _Toc536202386][bookmark: _Toc536429326][bookmark: _Toc536429379][bookmark: _Toc664][bookmark: _Toc536202317]质疑和投诉
质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。
1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
2.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函应当包括下列主要内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
4.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
5.质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用职权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。
6.质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理 。 
7.质疑受理部门：安康尚昊招标代理有限公司
   质疑受理电话：15991480332
8.提交质疑函地点：安康市高新区高新观澜8幢2单元801室
9.本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。
如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。
10.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。
11.质疑函应当使用中文。
9、 [bookmark: _Toc536429380][bookmark: _Toc19543344][bookmark: _Toc536202318][bookmark: _Toc536202387][bookmark: _Toc536429327]其他
[bookmark: _Toc3298]1.根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；其他项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc25345][bookmark: _Toc536429328][bookmark: _Toc536202388][bookmark: _Toc536202319][bookmark: _Toc536429381]2.磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。
[bookmark: _Toc19543345]

[bookmark: _Toc12955][bookmark: _Toc262]第四部分 评分标准
	评标
因素
	权值
%
	评价要素
	备注

	价格
	30
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价得30分，其他各供应商的最后报价得分按下列公式计算:(磋商基准价/最后磋商报价)x30%x100。
	客观分
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	1.确保工程质量的技术组织措施（6分）
供应商针对本项目编制保证工程质量的技术组织措施。
赋分依据：
①质量目标：目标制定科学详细、切实可行，完全满足项目需求，得2.0分；目标制定较为详细、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；目标制定内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②质量保证措施：具有切实可行的质量保证措施，操作性强、完全满足本项目需求，得2.0分；措施较为合理、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
③质量管理措施：具有切实可行的质量管理措施，操作性强、完全满足本项目需求，得2.0分；措施较为合理、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
	主观分

	
	
	2.确保安全生产的技术组织措施（6分）
供应商针对本项目编制保证安全生产的技术组织措施。
赋分依据：
①施工安全生产目标：目标制定科学合理、切实可行，完全满足项目需求，得2.0分；目标制定较为合理、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；目标制定内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②安全生产保证体系：安全生产保证体系方案制定科学详细、切实可行，完全满足项目需求，得2.0分；方案较为详细、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；方案内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
③安全生产技术措施：
安全生产技术措施全面详细、贴合实际、完全满足项目需求，得2.0分；措施较为详细、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
	主观分

	
	
	3.确保文明施工的技术措施及环境保护措施（4分）
供应商针对本项目编制文明施工的技术措施及环境保护措施。
赋分依据：
①文明施工的技术措施：文明施工的技术措施制定全面详细、贴合实际、完全满足项目需求，得2.0分；措施较为详细、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②环境保护措施：
环境保护措施制定全面详细、贴合实际、完全满足项目需求，得2.0分；措施较为详细、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
	主观分

	
	
	4.确保工期的技术组织措施（4分）
供应商针对本项目编制工期的技术组织措施。
赋分依据：
①施工进度表或施工网络图贴合项目实际、切实可行，完全满足项目需求，得2.0分；较为合理、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；存在欠缺得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②进度计划保证措施：进度计划保证措施制定全面详细、贴合实际、完全满足项目需求，得2.0分；措施制定较为详细、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
	主观分

	
	
	5.施工方案（6分）
供应商针对本项目编制完善的工程施工方案，内容包含：
①工程重难点及解决措施：工程重难点及解决措施科学合理、贴合实际、完全满足项目需求，得2.0分；措施较为合理、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②分部分项工程施工方案：分部分项工程施工方案内容详尽、科学合理、能有效指导施工、完全满足项目需求，得2.0分；施工方案内容较为详细、合理、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；施工方案内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
③施工质量通病防治措施：
施工质量通病防治措施科学合理、贴合实际、完全满足项目需求，得2.0分；措施制定较为合理、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
	主观分

	
	
	6.施工机械设备配备计划和劳动力安排计划（4分）
供应商针对本项目编制施工机械设备配备计划和劳动力安排计划。
①施工机械设备配备计划:计划科学合理，切实可行、完全满足项目需求，得2.0分；计划较为合理、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；计划内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②劳动力安排计划:
劳动力安排计划科学合理，切实可行、完全满足项目需求，得2.0分；计划较为合理、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；计划内容简单，但基本满足项目需求，得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
	主观分

	
	
	7.项目组人员配备（12分）
7.1技术负责人（5分） 
技术负责人具有建筑工程类中级及以上技术职称得5分，其余不得分；
（提供有效的技术职称复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分）。
7.2项目部组成（5分）
人员配备齐全，除项目经理及技术负责人外，提供施工员、质量员、安全员、材料员、资料员的执业培训合格证；（安全员提供安全生产考核C3证）
需提供相应执业培训合格证，每提供1份得1分，此项满分5分。
（提供有效证书复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分）；
7.3项目经理业绩（2分）
项目经理自2023 年9月 1 日至今（时间以合同签订时间为准）的同类业绩合同，每提供 1 项得1分，最多得2分。（合同须体现项目经理姓名，项目经理业绩可与企业业绩可重复计分）。
	客观分

	
	
	8.施工现场总平面布置图（2 分） 
针对本项目提供施工现场总平面布置图。 
赋分依据：施工现场总平面布置图贴合项目实际、切实可行，完全满足项目需求，得2.0分；较为合理、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
	主观分

	
	
	9.新技术、新产品、新工艺、新材料应用情况（2分）
针对本项目编制新技术、新产品、新工艺、新材料应用情况。
①新产品和新材料的应用情况：科学合理、完全满足项目需求，得1.0分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②新技术和新工艺的应用情况：科学合理、完全满足项目需求，得1.0分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
	主观分

	
	
	10.保修承诺（4分）
提供对本项目的保修承诺。 
①工程质保期内的保修服务承诺：服务承诺完整详尽、可行性强，完全符合项目实际情况得2.0分；措施较为详细、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；措施制定内容简单，但基本满足项目需求得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。 
②工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，响应时 
间：措施完整详尽、可行性强，能及时响应承诺、完全符合项目实际情况得2.0分；措施较为详细、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；措施制定内容简单，但基本满足项目需求得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
	主观分

	所投产品/材料来源证明资料
	6
	投标人提供本项目施工所需主要材料/产品的品牌、规格型号详细清单，并提供对应材料合法来源证明文件（包括但不限于原厂授权书、代理协议、供货承诺函等，复印件须加盖供应商公章）。每提供1项主要材料且配套有有效证明文件计 1 分，满分6分；无材料清单或未提供证明文件不计分
	客观分

	环境标志、节能产品
	4

	所投主要材料/产品属于财政部节能、环境标志产品品目清单内产品的，每1种有效产品得 1 分，最高4分。须提供有效期内证书复印件，型号与投标清单一致；证书无效或未提供的，该产品不计分。
备注：“1 种产品” 指不同材料品类；同一品类下多个型号仅计 1 次；证书须在有效期内，产品列入财政部现行节能产品品目清单或环境标志产品品目清单方可计分。
	客观分

	业绩
	10
	供应商须提供2023年9月1日至今类似项目业绩证明文件（以合同签订时间为准），每提供1份得2.5分，最高得10.0分，不提供不得分。
注：业绩证明文件应为投标人与用户签订的合同复印件并加盖投标人公章。
	客观分

	备注:1、开标后，对投标单位进行资格评审，资格评审合格的响应文件再进行符合性评审。不合格的单位，不再对其进行后续评审与分值评定。
	



备注：
[bookmark: _Toc17885][bookmark: _Toc15647][bookmark: _Toc6835]1.以上各项打分均由磋商小组独立评分，评分相邻两档之间的得分，归属于较低一档，两档之间可取小数点进行打分，按评审后综合得分由高到低推荐一至三名中标候选人。
2.对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
3.对于非专门面向残疾人福利性单位的项目，对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；
4.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）
5.在评审中出现下列情形之一的，磋商小组将启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商在评审现场30分钟以内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，如不能在规定时间内提供证明其报价合理的说明，磋商小组将其作为无效投标处理。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
第五部分 采购内容及要求
[bookmark: OLE_LINK13]一、工程概况
1.采购单位：安康市工人文化宫
2.施工地点：采购人指定地点
3.工程概况：本工程内容包括室内精装修工程，强电工程，弱电工程，给排水工程，消防工程，暖通工程的施工，均以设计图纸为准。其中软装，电视设备，展陈布展等工程按暂估价计入；其中暖通部分，由于部分风阀，防火阀等无相关图例，无法确定风阀具体名称，以暂估价计入。
二、质量要求
1.工程质量符合国家、行业及地方现行相关标准、规范要求，确保验收合格。
2.工程所用原材料、构配件、设备等须符合采购文件、投标文件、合同约定及国家现行质量标准，进场前须提供产品合格证明、检测报告等资料，经采购人验收合格后方可使用，严禁使用不合格材料。
3.承包人须严格按照施工图纸、规范标准及采购人要求组织施工，确保施工质量满足使用功能及安全要求。
三、安全文明施工与环境保护要求
1.承包人须严格遵守安全生产相关法律法规，落实安全生产责任制，编制专项安全施工方案，配备专职安全管理人员，全面负责施工现场安全生产管理，承担施工期间全部安全责任。
2.承包人须依法为施工现场作业人员办理工伤保险，鼓励购买意外伤害保险，保障作业人员人身安全。
3.承包人须按规定落实安全防护、文明施工措施，设置安全警示标志，做好围挡封闭、错峰施工、成品保护、安全隔离等工作。
4.承包人须编制专项环境保护措施，施工过程中采取有效措施控制扬尘、噪声、污水、固体废物等污染，做到文明施工、工完场清。
四、验收程序
1.工程完工后，承包人向发包人提交书面竣工验收申请及完整的竣工验收资料（含竣工图、质量检测报告、隐蔽工程验收记录等）。
2.发包人收到验收申请及资料后，在7个工作日内完成资料审核，审核合格的组织相关单位进行竣工验收，并出具书面验收意见。
3.若首次验收不合格，承包人须按发包人整改意见在15日历天内完成整改，整改完毕后重新提交验收申请，发包人组织复验。
4.若承包人未在规定时限内完成整改，或复验仍不合格的，视为承包人违约，发包人有权解除合同，追究承包人违约责任，由此造成的一切损失由承包人承担。
五、其他要求
1.承包人须在开工前编制详细的施工组织设计、施工进度计划，报采购人审核批准后方可实施。
2.施工期间承包人须服从采购人及监理单位的现场管理，及时报送施工进度、安全、质量等相关资料。
六、商务要求
1.计划工期
工期：自合同签订生效之日起60日历天。
2.合同价款与支付方式
2.1合同价格形式：本项目采用固定总价合同。合同总价包含完成本项目全部工作内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金、安全文明施工费及合同约定范围内的风险费用等全部费用。
合同范围内工作按固定总价执行；发生合同约定变更时，已有的综合单价不作调整，作为变更计价依据。除合同约定变更情形外，合同总价不予调整。
2.2支付方式：发包人以银行转账方式支付合同价款。
2.3结算方式：
合同签订生效支付合同总额的40%作为工程预付款；工程完工并通过竣工验收，且完成结算审计后，付清余款。
3.质保要求：参照国家及行业标准，具体情况双方协商。
4.质量验收标准：按国家及相关地方政策规范执行。
5.质量等级：符合国家现行施工及验收规范的合格标准。
七．图纸（另附）
八、编制说明及工程量清单
项目名称：安康市工人文化宫一楼装修施工项目                 项目编号：AKSH2026-ZCS-113
[bookmark: _Toc536202391][bookmark: _Toc536429384][bookmark: _Toc536429331][bookmark: _Toc536202322][bookmark: _Toc10286][bookmark: _Toc19543347][bookmark: _Toc30668]
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编 制 说 明
一、项目概况
1.工程名称：安康市工人文化宫一楼装修施工项目
2.工程地址：陕西省安康市工人文化宫
3.编制范围：本工程内容包括室内精装修工程，强电工程，弱电工程，给排水工程，消防工程，暖通工程的施工，均以设计图纸为准。
4.展陈布展（包括广告展板、地台造型、展柜造型、场景模型、显示屏、软装、电视设备，以及其他需要但图纸未显示项目）暂估545000.00元/项计入装饰工程。
5.设计图示定制迷你发光字综合单价暂按1000.00元/项计入。
6.暖通部分，各类阀门无相关图例，无法确定阀门类型及名称，综合单价暂按5000.00元/项计入。
二、编制依据
1.本工程依据甲方提供的工程量清单，结合相关文件进行编制；
2.陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T5130-2025、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》DB61/T 5128-2025、陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》DB61/T 5131-2025。
3.《陕西省建设工程费用规则》(2025)。
4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)、《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)、《陕西省市政工程消耗量定额》(2025)、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》(2025)。
[bookmark: _GoBack]5.《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025)、《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省绿色建筑工程基价表》(2025)。
6.材料价参考《安康建设工程造价信息》2026年第6期信息价、陕西工程造价信息2026年6月信息价及相关市场价。
7.本工程编制软件采用广联达计价软件GCCP7.0版本。
三、投标人计价要求
1.投标人应依据《计价规则》规定和招标文件要求进行自主计价。工程量清单计价内容包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和税金。工程量清单计价以综合单价计价，综合单价应根据《计价规则》的程序组价；
2.工程量清单中的每一个项目都需填入单价 ，对于没有填入单价或总额价的项目，其费用应视为已包括在工程量的其它单价或总额中，承包人必须按设计文件完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程项目；
3.本工程量清单所提供的工程项目其工程内容仅表达了主要工程做法，报价时各投标单位应依据图纸用料说明、相关图集，结合招标文件、技术规范、图纸等文件来进行组价；
4.投标人根据《计价规则》规定和投标文件要求格式计价，其中人工费、材料费、机械费，投标人应根据施工组织设计、企业实际情况、市场信息价自主报价。组价时应充分考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，自然灾害及停水、停电、停窝工损失等风险费用。
四、其他说明
1.本工程编制软件采用广联达计价软件GCCP7.0版本。
2.工程量清单（详见附件）

[bookmark: _Toc29683][bookmark: _Toc3837039]第六部分  合同主要条款
（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容做进一步的细化和修改）
工程类


安康市政府采购合同范本


[bookmark: tip_risk_bookmark_1]项目名称：                                   	Comment by 熊律师: 【提示】项目及主体信息未填写
【说明】项目名称、采购文件编号及甲乙双方主体信息均为空，将导致合同当事人和交易标的不明确。建议签署前补充完整，以避免甲方在履约、付款及争议处理中无法准确确认合同关系。
招标采购文件编号：                           
甲方：                                       
[bookmark: tip_risk_bookmark_2]乙方：                                       	Comment by 熊律师: 【提示】乙方资质需核实
【说明】乙方主体信息为空，甲方应核实其是否具备与本工程规模、类型相匹配的施工承包资质及安全生产许可证等合法从业资格，避免因主体资质不符合要求影响合同效力及工程推进。




[bookmark: tip_risk_bookmark_3][bookmark: auto_fouce_4]
  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。	Comment by 熊律师: 【提示】法律依据已废止
【说明】合同引言引用的《中华人民共和国合同法》已废止，建议核实并替换为现行有效的法律依据，避免合同依据表述失效或不准确。	Comment by 熊律师: 【风险点】存在相关法规失效风险
【说明】法规《中华人民共和国合同法》失效
【修改建议】《中华人民共和国合同民法典》
一、工程概况
[bookmark: tip_risk_bookmark_5]工程名称：                                           	Comment by 熊律师: 【提示】补全工程基本信息
【说明】工程名称、工程地点、资金来源、工程内容及性质、工程立项批准文号均未填写，可能导致工程范围、建设地点及项目合法性依据不明确，增加履约和管理争议，签署前应核实并补全相关信息。
工程地点：                                           
资金来源：                                           
工程内容及性质：                                    
工程立项批准文号：                                   
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件一)
二、工程承包范围及方式
[bookmark: tip_risk_bookmark_6]承包范围：                                           	Comment by 熊律师: 【提示】承包范围及方式缺失
【说明】承包范围和承包方式直接决定乙方施工义务、甲方付款边界及工程成本控制。当前内容为空，可能引发施工漏项、增项及结算争议，建议明确后再签署。
  承包方式：                                           
三、合同工期
[bookmark: tip_risk_bookmark_7]开工日期：                   竣工日期：         	Comment by 熊律师: 【提示】工期信息未明确
【说明】开工日期、竣工日期及合同工期总日历天数均未明确，无法确定工期起止及乙方按期完工义务，不利于甲方进行进度管理和追究逾期责任。
合同工期总日历天数：                          天。
四、质量标准
[bookmark: tip_risk_bookmark_8]工程质量标准：                           	Comment by 熊律师: 【提示】工程质量标准未明确
【说明】工程质量标准未明确，可能导致竣工验收依据、乙方质量责任及保修责任认定不清，影响甲方对工程质量的控制；应结合工程性质明确适用的质量标准。
五、合同价款
[bookmark: tip_risk_bookmark_9]  ￥            元，金额大写：         元（人民币）	Comment by 熊律师: 【提示】合同价款及大写金额缺失
【说明】合同价款及大写金额均未填写，价款属于合同核心内容，可能导致付款、结算及工程投资控制缺乏明确依据，影响甲方资金安排和结算管理，应核对并补全。
六、合同文件的组成
本合同组成文件包括：
[bookmark: tip_risk_bookmark_10](  )本合同协议书	Comment by 熊律师: 【提示】合同文件未勾选
【说明】合同文件组成及适用文件未完成勾选，可能导致招标文件、投标文件、图纸及技术资料是否构成合同依据发生争议，甲方应明确文件范围及效力顺序。
(  )中标通知书
(  )投标书及其附件
(  )本合同合同条款
(  )标准、规范及有关技术文件
[bookmark: tip_risk_bookmark_11]  (  )图纸及作法说明	Comment by 熊律师: 【提示】合同文件未勾选
【说明】图纸、工程量清单及报价或预算书的组成效力尚未明确，可能影响工程范围和结算依据，建议完成勾选并核对附件。
(  )工程量清单
(  )工程报价单或预算书
  双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效

[bookmark: tip_risk_bookmark_12]甲方名称：（盖章）            乙方名称：（盖章）                        	Comment by 熊律师: 【提示】保修书签章信息为空
【说明】保修书地址、法定代表人或授权代表、开户银行及账号等信息未填写，可能影响保修书主体识别和文件完整性，建议签署前补齐。
地址：                        地址：
法定代表人或授权代表（签字）： 法定代表人或授权代表（签字）    
开户银行：                    开户银行：
银行帐号：                    银行帐号：
年     月     日              年     月     日

第二部分    合同条款
一、词语定义及合同文件
第1条  词语定义
下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：
1．1  合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。
  1．2  发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
  1．3  承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
  1．4  项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
  1．5  设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
  1．6  监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
  1．7  工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。
  1．8  工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
  1．9  合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
  1．10  追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
  1．11  费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
  1．12  工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
  1．13  开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
  1．14  竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
  1．15  图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明(包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明)。
  1．16  施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
  1．17  书面形式；指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
  1．18  违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
  1．19  索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
  1．20  不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。
1．21  小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
第2条  合同文件及解释顺序
2．1  本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(  )本合同协议书
(  )中标通知书
  (  )投标书及其附件
  (  )本合同合同条款
  (  )标准、规范及有关技术文件
  (  )图纸及作法说明
  (  )工程量清单
(  )工程报价单或预算书
第3条  语言文字及运用的法律、法规、标准和规范
3．1  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
[bookmark: tip_risk_bookmark_13]3．2  国家法律、法规、部门规章及本市地方性法规和相关规定对本合同具有约束力；国家标准、规范和本市有关部门颁发的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点，需进一步明示的法律、法规、标准、规范及相关规定的有：                        
                                                         
                                                       
[bookmark: tip_risk_bookmark_14]3．3  国内没有相关标准、规范的部分：               	Comment by 熊律师: 【提示】国外标准期限为空
【说明】国内无相关标准时的技术要求提出期限及施工工艺提交期限未明确，可能影响技术方案确认和工期控制，建议补充具体期限。
应由发包人在        日内，提出技术要求；承包人在       日内按发包人要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
第4条  工程师及项目经理
[bookmark: tip_risk_bookmark_15]4．1  发包人委托                       对本工程进行工程监理，监理工程师姓名                 职务               ，其职权主要内容：                       发包人应在实施监理前将受委托的监理单位及监理工程师等详细内容和权限以书面形式通知承包人。	Comment by 熊律师: 【提示】监理信息及权限未明确
【说明】监理单位、监理工程师姓名、职务及主要职权均未明确，可能导致现场管理、质量验收、监理指令来源及责任边界不清，影响工程质量和进度管理；发包人应在实施监理前以书面形式向承包人明确相关信息及权限。
[bookmark: tip_risk_bookmark_16]4．2  发包人派驻施工场地的工程师姓名：        职务：  
(1)本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：                                     
(2)本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。
[bookmark: tip_risk_bookmark_17]4．3  承包人委派施工场地的项目经理姓名：        职务：              	Comment by 熊律师: 【提示】项目经理信息及权限缺失
【说明】乙方项目经理的姓名、职务及具体职权尚未明确，不利于甲方确认乙方现场履约代表及其权限范围，可能影响施工管理、现场协调和责任追究。
  4．4  项目经理具体职权：                             
第5条  发包人工作
[bookmark: tip_risk_bookmark_18]5．1  在开工前     天，向承包人提供图纸及作法说明       份，	Comment by 熊律师: 【提示】图纸交付期限为空
【说明】甲方提供图纸及作法说明的期限和份数未填写，可能影响开工条件确认及乙方施工准备，建议明确交付时间和资料份数。
组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行技术交底。如使用国外图纸的，其翻译等费用由发包人承担。
[bookmark: tip_risk_bookmark_19]  5．2  在开工前          天，全部腾空或部分腾空被修缮或装修的房屋，清除施工场地内各种障碍物，对只能部分腾空的房屋或施工场地滞留的家具、设备、陈设及其他物品采取保护措施。提供施工场地及施工通道的范围：                       	Comment by 熊律师: 【提示】施工场地范围为空
【说明】腾空期限及施工场地、通道范围未明确，可能影响开工安排、现场交付和费用责任划分，建议补充具体期限及范围。
5．3 向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。
  5．4 协调处理保护周围建筑物及装修、设备及设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
  5．5 负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续，向承包方提供施工所需水、电、气、电讯设备等，并说明使用注意事项及其他要求。
  5．6 协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作，协调好周围邻里关系，并承担相应费用。
  5．7 结构修缮或设备及设备管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明，并报有关部门审批。非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程，如需拆改原建筑结构、设备及设备管线，应向有关部门办理审批手续。
[bookmark: tip_risk_bookmark_21][bookmark: auto_fouce_20]  5．8  发包人应完成5．2、5．3、5．4、5．5、5．6、5．7各项工作或其他工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理，其具体内容：	Comment by 熊律师: 【提示】委托工作内容为空
【说明】甲方拟委托乙方办理的具体工作内容及费用依据为空，可能导致乙方主张未经明确授权的费用，建议补充并与书面委托协议衔接。	Comment by 熊律师: 【风险点】委托事项缺少书面生效条件
【说明】以书面委托协议作为甲方委托事项的生效条件，可防止乙方未经授权开展工作并向甲方主张费用。
【修改建议】发包人将部分工作委托承包人办理的，需另行签订书面委托协议后方可生效，未签订书面协议的，乙方不得擅自实施相关工作，否则产生的费用甲方不予承担。
发包人将部分工作委托承包人办理的，需另行签订书面委托协议后方可生效，未签订书面协议的，乙方不得擅自实施相关工作，否则产生的费用甲方不予承担。                    并承担相应费用。
  5．9 发包人对工程质量、进度进行验收和检查，按约定拨付工程款，办理竣工验收结算和其他各项事宜。
第6条  承包人工作
  6．1  承包人按双方约定的时间参加图纸及作法说明交底，拟定施工组织设计和进度计划，交工程师审定。
  6．2  严格按照标准、规范、图纸及作法说明、安全操作规程、消防安全规定、环保规定认真组织施工，做好施工场地安全、保卫、消防、清洁工作；做好质量验收记录；参加竣工验收；编制工程结算。
[bookmark: auto_fouce_22]  6．3  按照有关规定，妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施工场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏；因承包人未尽到保护义务造成损坏的，由承包人承担相应赔偿责任。承包人应配合发包人处理因施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系协调工作，相关责任及费用按照本合同约定承担。	Comment by 熊律师: 【风险点】明确保护及扰民责任
【说明】明确承包人对其未尽保护义务造成的损坏承担赔偿责任，同时将扰民及周边关系处理明确为配合发包人的工作，避免与发包人负责协调并承担费用的约定发生冲突。
【修改建议】 6．3 按照有关规定，妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施工场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏；因承包人未尽到保护义务造成损坏的，由承包人承担相应赔偿责任。承包人应配合发包人处理好因施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系协调工作，相关责任及费用按照本合同约定承担。
  6．4  不得超出图纸及作法说明的规定，随意拆改原建筑结构或设备及设备管线。
  6．5  工程竣工未交付发包人之前，负责对施工场地原有建筑物及家具、设备、陈设和成品的保护工作。
  6．6  凡因承包人原因，违反6．2、6．3、6．4、6．5款的规定，造成损坏和罚款等费用，均由承包人承担。
  6．7  协助发包人完成5．8款约定的其他各项工作。
第7条  施工进度与工期
[bookmark: tip_risk_bookmark_23][bookmark: auto_fouce_24]  7．1  承包人向工程师提供施工组织设计和工程进度计划内容和时间：                          ，工程师在收到后  天内予以确认或提出修改意见。逾期不能确认或提出修改意见视为同意。承包人按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。因发包人原因导致工程不能按期开工，工期顺延，给承包人造成损失的，由发包人承担承包人的损失。因承包人原因，不能按期开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和申请，工程师应在48小时以内给予答复，在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请，工程师不同意的，工期不予顺延。	Comment by 熊律师: 【提示】进度计划期限为空
【说明】乙方提交施工组织设计和进度计划的时间以及工程师确认期限未明确，可能削弱甲方对进度计划的审核和工期管理能力，建议补全。	Comment by 熊律师: 【风险点】明确开工延误责任承担
【说明】发包人原因导致工程不能按期开工的，责任不应由承包人承担；明确工期顺延及发包人承担承包人损失，有助于使责任承担与实际原因相匹配，避免责任边界不清及争议。
【修改建议】，工程师在收到后 天内予以确认或提出修改意见。逾期不能确认或提出修改意见视为同意。承包人按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。因发包人原因导致工程不能按期开工，工期顺延，并由承包人承担相应责任，给承包人造成损失的，由发包人承担承包人的损失。因承包人原因，不能按期开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和申请，工程师应在48小时以内给予答复，在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请，工程师不同意的，工期不予顺延。
  7．2  工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见，承包人应按照工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。在实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。工程师应在48小时以内给予答复。在规定的时间内未作出答复，承包人可以自行复工，因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，工期顺延；因承包人原因造成停工，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
  7．3  因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量，非承包人原因停水、停电、停气7天内累计超过8小时，以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停工，工期延误的，经工程师认定，工期顺延。
  7．4  承包人应按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按时竣工的，应承担违约责任。发包人要求提前竣工的，双方另行签订提前竣工协议，支付承包人提前竣工的合同价款并为提前竣工创造条件。
第8条  质量检验与隐蔽工程验收
8．1  工程质量应达到协议书约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准，承包人承担违约责任。
[bookmark: tip_risk_bookmark_25]双方约定在                             制作样板及样板间，作为质量评定验收实物依据。样板及样板间应按图纸及作法说明要求制作，经工程师验收合格后双方共同封存，其制作费用由发包人承担。	Comment by 熊律师: 【提示】样板制作地点为空
【说明】样板及样板间制作地点未确定，可能导致质量验收实物依据无法对应具体施工区域，建议明确地点及适用范围。
[bookmark: tip_risk_bookmark_26]  8．2  双方约定该隐蔽工程或中间验收部位           对隐蔽工程和中间验收部位达到验收条件时，承包人在自检之后的48小时内通知工程师组织验收。承包人准备验收记录，验收合格并由工程师在验收记录上签字后，承包人可以隐蔽和继续施工。工程师未提出延期要求不按时验收，承包人可以自行组织验收，工程师应承认验收记录。	Comment by 熊律师: 【提示】隐蔽验收部位为空
【说明】隐蔽工程或中间验收部位未列明，可能造成关键工序验收遗漏及质量责任争议，建议结合工程内容逐项明确。
  8．3  承包人应按照标准、规范、图纸及作法说明，样板间以及工程师依据合同发出的指令，随时接受工程师检查，并为检查提供便利条件。
8．4  凡工程质量达不到协议书标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除或重新施工，承包人应按工程师要求拆除或重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因造成质量达不到约定的标准(含隐蔽工程复检部分)，承包人应承担因此而发生的拆除、剥离、开孔、返修、重做的费用，工期不予顺延。
  8．5  凡因发包人提供的材料不合格、工程师指令失误，而造成工程质量达不到约定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，所发生的费用由发包人承担，并赔偿承包人损失，工期顺延。
  8．6  双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
第9条  安全生产
9．1  发包人提供的图纸及作法说明应符合国家有关安全和防火规范要求，并对其在施工场地的相关人员进行安全教育。凡因发包人原因违反安全及防火规范，导致发生安全或火灾事故的；发包人应承担责任及发生的费用。并赔偿承包人的损失。
  9．2  承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全生产及防火规范组织施工，做好现场设备管线、通道等防护围栏，在危险地段安装警示牌或警示灯，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、有放射毒害环境、不停止使用建筑以及在临街交通要道附近施工的，施工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。凡因承包人原因导致发生安全或火灾事故的，承包人应承担责任及所发生的费用，并赔偿发包人的损失。
  9．3  发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担费用。双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第10条  材料设备供应
[bookmark: tip_risk_bookmark_27]  10．1  双方约定本工程由发包人供应的材料、设备(见附件二)，凡由发包人供应的材料、设备，应按附件二规定的材料名称、规格型号、单位、数量、单价、供应时间、送达地点的要求进行，并提供产品合格证书。承包人应积极配合发包人做好材料的验收、试验和保管工作，发包人支付保管和试验费用，费用的计算：    	Comment by 熊律师: 【提示】材料保管试验费用为空
【说明】甲供材料的保管和试验费用计算方式未填写，可能造成甲方承担费用的范围和金额不确定，建议明确计算标准及结算依据。
                          凡因发包人提供的材料不符合附件二规定或质量不合格所造成的各种损失和费用由发包人承担。
  10．2  凡由承包人负责采购和供应的材料、设备，应符合质量和设计要求，并提供产品合格证书。因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求，给工程造成损失的，承包人应承担责任。
[bookmark: tip_risk_bookmark_28][bookmark: auto_fouce_29]  10．3  双方约定，任何一方提供下列材料              应提供材料的样品或样本，经双方验收后共同封存，做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的，由供货方承担责任。	Comment by 熊律师: 【提示】材料样品范围为空
【说明】需提供样品或样本的材料范围未明确，可能导致材料验收标准不统一，建议列明材料类别并明确封存及比对依据。	Comment by 熊律师: 【风险点】责任表述存在错别字
【说明】纠正“资任”错别字，确保材料不符合样品或样本时的责任承担表述准确，避免甲方在追究供货方责任时发生文字歧义。
【修改建议】应提供材料的样品或样本，经双方验收后共同封存，做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的，由供货方承担资责任。
[bookmark: auto_fouce_30]  10．4  由承包人负责采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商，但发包人有权对乙方选定的生产厂或供应商资质、产品质量进行审核，对不符合合同约定质量标准的，有权要求乙方更换，由此产生的费用及工期延误责任由乙方承担。	Comment by 熊律师: 【风险点】采购材料质量审核权
【说明】在不指定供应商的前提下保留甲方对供应商资质和产品质量的审核及更换要求权，并将不合格材料导致的费用和工期风险由乙方承担。
【修改建议】 10．4 由承包人负责采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商，但发包人有权对乙方选定的生产厂或供应商资质、产品质量进行审核，对不符合合同约定质量标准的，有权要求乙方更换，由此产生的费用及工期延误责任由乙方承担。
第11条  合同价款与交付
  11．1  实行招标的工程合同价款由发包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定，非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
[bookmark: tip_risk_bookmark_31][bookmark: tip_risk_bookmark_32]  11．2  双方约定，本合同价款采用           方式确定。	Comment by 熊律师: 【提示】提示价款及付款节点未定
【说明】合同价款确定方式尚未填写，可能导致价款调整及违约金计算基数不明确。甲方应在签约前明确采用的计价方式及相应风险范围。	Comment by 熊律师: 【提示】价款确定及调整规则缺失
【说明】合同价款确定方式、风险范围及调整方法均未填写，可能导致结算价格、调价范围及调整依据不明确，增加甲方投资超支和结算争议风险，应在签署前完成选择和填写。
(1)固定价格合同。合同价款中包括风险范围及计算方法：    在约定的风险范围内，合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法：                                      
(2)可调价合同。合同价款调整原因包括有法律、法规和国家有关政策变化的影响；安康市房屋修缮工程定额管理处公布的价格调整；7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；双方约定的其他调整原因等。双方约定具体调整因素及调整方法：                          
(3)成本加酬金合同。成本加酬金合同计算方法：                     
[bookmark: tip_risk_bookmark_33]11．3  本合同生效后，发包人分        次按下表支付工程价款，尾款待工程结算时一次支付。	Comment by 熊律师: 【提示】付款安排未明确
【说明】付款次数、时间、比例及金额均未填写，导致发包人的付款义务、资金安排及逾期责任无法确定，可能引发工程款支付争议。应在签约前结合验收、结算、发票及财政支付安排完成付款节点和金额的明确。
	付款时间及次数
	付款比例％
	付款金额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



第12条  工程变更
  12．1  因发包人原因，需要对图纸及作法说明，工程量进行变更的，工程师应以书面形式通知承包人。承包人应按照工程师的通知及要求进行相应变更。因变更导致合同价款增减及给承包人造成的损失，由发包人承担，工期顺延。
  12．2  承包人不得对图纸及作法说明进行变更，因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致发包人直接损失，由承包人承担。工期不予顺延。承包人提出合理化建议涉及的设计、材料作法和设备变更，须经工程师同意。未经工程师同意而擅自变更的，应承担相应费用，并赔偿发包人损失。
  12．3  工程发生设计变更，双方均应积极办理变更洽商手续，并应按变更洽商履行合同。
  12．4  承包人在设计变更确认后14天内，对涉及合同价款变更内容提出工程价款变更报告，报经工程师确认，工程师在收到变更合同价款报告后14天内给予确认或提出处理意见，在规定时间内无正当理由不确认或没提出处理意见，视为同意变更价款。
[bookmark: tip_risk_bookmark_34]第13条 工程验收与结算
13．1  工程具备验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收规定，向发包人提供完整的竣工资料的内容及时间                 	Comment by 熊律师: 【提示】明确竣工资料内容及提交时间
【说明】承包人应提交的竣工资料具体内容及提交时间未明确，可能影响发包人组织竣工验收、办理备案和工程结算以及接收工程资料。
[bookmark: auto_fouce_35]  13．2  发包人在收到竣工验收报告后14天内组织验收，并在验收后7天内给予确认或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担因自身原因造成的修改费用。发包人未在规定的时间内组织验收或验收后7天内未提出修改意见，视为竣工验收合格，承包人仍应配合发包人就验收中发现的细微瑕疵完成整改；工程保管责任及意外损失风险自发包人实际接收工程之日起转移至发包人。	Comment by 熊律师: 【风险点】明确验收效力与风险转移
【说明】明确逾期验收的法律效果与工程实际接收之间的区别，避免发包人在尚未实际接收工程时承担工程保管责任及意外损失风险；同时保留承包人对细微瑕疵的整改义务。发包人应严格履行验收及书面反馈时限，避免因逾期产生视为验收合格的法律后果。
【修改建议】 13．2 发包人在收到竣工验收报告后14天内组织验收，并在验收后7天内给予确认或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担因自身原因造成的修改费用。发包人未在规定的时间内组织验收或验收后7天内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可合格，并承担包人仍应配合发包人就验收中发现的细微瑕疵完成整改；工程保管责任及一切意外损失责任风险自发包人实际接收工程之日起转移至发包人。
  13．3  竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收日期为准。因特殊原因，双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项协议。
[bookmark: auto_fouce_36]  13．4  工程未经验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人不得使用。因发包人强行使用致使工程发生的质量问题，如能够证明系承包人施工原因导致的，相应责任仍由承包人承担；发包人强行使用造成的建筑物损坏及其他问题由发包人承担。	Comment by 熊律师: 【风险点】强行使用质量责任边界不清
【说明】区分承包人施工质量缺陷与发包人强行使用造成的损坏及其他问题，避免承包人因发包人提前使用而当然免除施工质量责任，同时明确甲方自行使用造成损害的责任范围。
【修改建议】 13．4 工程未经验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人不得使用。因发包人强行使用致使工程发生的质量问题及对建筑物，如能够证明系承包人施工原因导致的，相应责任仍由承包人承担；发包人强行使用造成的建筑物损坏及其他问题由发包人承担。
  13．5  工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。
[bookmark: auto_fouce_37]  13．6  发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后28天内进行核实或提出修改意见，双方就结算金额达成一致后，发包人通知经办银行向承包人支付竣工结算款。承包人在收到竣工结算款后7天内将竣工工程交付发包人。发包人在规定时间内无正当理由不支付工程竣工结算款的，从第15天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。	Comment by 熊律师: 【风险点】结算审核期限及付款条件不足
【说明】将结算审核期限延长至收到完整资料后28天，避免资料不完整或审核时间不足导致甲方被动确认；同时将付款前提明确为双方就结算金额达成一致，降低甲方提前付款及结算争议风险。
【修改建议】 13．6 发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后1428天内进行核实或提出修改意见。，双方就结算金额达成一致后，发包人确认竣工报告后，应通知经办银行向承包人支付竣工结算款。承包人在收到竣工结算款后7天内将竣工工程交付发包人。发包人在规定时间内无正当理由不支付工程竣工结算款的，从第15天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。
  13．7  工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及资料，造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款，发包人要求交付工程的，承包人应当交付，没有要求交付的，承包人应当承担保管费用。
[bookmark: auto_fouce_38]  13．8  双方对竣工结算有争议的，按本合同条款第15．6款的约定处理。	Comment by 熊律师: 【风险点】争议条款引用错误
【说明】将错误引用的第16．6款改为实际约定争议解决方式的第15．6款，确保竣工结算争议具有明确处理依据，降低甲方因引用冲突导致争议处理不确定的风险。
【修改建议】 13．8 双方对竣工结算有争议的，按本合同条款第165．6款的约定处理。
第14条  质量保修
  14．1  承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定；对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。
[bookmark: auto_fouce_39][bookmark: tip_risk_bookmark_40][bookmark: auto_fouce_41]  14．2  双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求：承包人应在竣工验收前7日内向发包人提交并完成工程保修书的签署。承包人逾期提交或签署的，每逾期一日按合同价款的万分之五向发包人支付违约金；逾期超过7日的，发包人有权暂缓办理竣工结算及支付相应款项，但不影响承包人的保修责任。工程保修书(附件三)作为本合同附件。	Comment by 熊律师: 【风险点】保修书提交期限不明
【说明】原条款未明确保修书的提交时间及迟延后果，可能导致保修责任落地延迟。设置竣工验收前7日的期限及逾期责任，可促使承包人及时完成保修义务文件。
【修改建议】 14．2 双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求：承包人应在竣工验收前7日内向发包人提交并完成工程保修书的签署。承包人逾期提交或签署的，每逾期一日按合同价款的万分之五向发包人支付违约金；逾期超过7日的，发包人有权暂缓办理竣工结算及支付相应款项，但不影响承包人的保修责任。工程保修书(附件三)作为本合同附件。	Comment by 熊律师: 【提示】明确保修书签订时间及要求
【说明】工程保修书的签订时间和具体要求尚未明确，可能影响甲方在竣工验收前取得保修保障、质量保修责任的落实及后续追责。	Comment by 熊律师: 【风险点】质量保证金约定缺失
【说明】补充质量保证金的预留比例、起算时间、退还条件及费用抵扣规则，为甲方在保修期内处理质量缺陷并抵扣保修费用提供明确合同依据。
【修改建议】质量保证金专项条款：双方一致同意，工程结算价款的3%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起算，质量保修期满且承包人完成全部保修义务后14日内，甲方将剩余质量保证金无息退还乙方；保修期内发生保修费用的，甲方有权直接从质量保证金中扣除。
质量保证金专项条款：双方一致同意，工程结算价款的3%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起算，质量保修期满且承包人完成全部保修义务后14日内，甲方将剩余质量保证金无息退还乙方；保修期内发生保修费用的，甲方有权直接从质量保证金中扣除。 
                                                                   
                                                     工程保修书(附件三)作为本合同附件。
第15条  违约责任、索赔和争议解决方式
[bookmark: auto_fouce_42]  15．1  发包人未按约定拨付工程款和工程结算款，应承担的违约责任：除因不可抗力、财政拨款或审批流程延迟，以及其他非因发包人原因导致的付款迟延外，发包人不承担逾期付款违约责任；因上述免责情形导致付款迟延的，付款期限相应顺延，承包人不得据此主张违约金、损失赔偿或解除合同。           双方还约定发包人应承担的其他违约责任：                     	Comment by 熊律师: 【风险点】明确付款迟延免责及责任范围
【说明】政府采购项目付款可能受不可抗力、财政拨款及审批流程影响。明确非因发包人原因导致的付款迟延不构成违约，可避免发包人承担无法控制的逾期付款责任。付款违约责任应审慎确定责任范围，避免因责任约定过高或金额固定而增加财政资金支付风险。
【修改建议】 15．1 发包人未按约定拨付工程款和工程结算款，应承担的违约责任：除因不可抗力、财政拨款或审批流程延迟，以及其他非因发包人原因导致的付款迟延外，发包人不承担逾期付款违约责任；因上述免责情形导致付款迟延的，付款期限相应顺延，承包人不得据此主张违约金、损失赔偿或解除合同。
[bookmark: auto_fouce_43][bookmark: auto_fouce_45]  15．2  承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准，应承担的违约责任：因承包人原因逾期竣工的，每逾期一日，按合同价款的万分之五向发包人支付违约金；逾期竣工超过30日的，发包人有权解除合同。工程质量未达到约定标准的，承包人应无偿返修、重做并承担由此产生的全部费用，另按不合格部分合同价款的10%向发包人支付违约金；造成发包人损失的，还应赔偿全部损失。上述违约金不足以弥补发包人损失的，承包人仍应补足差额。                                             双方还约定承包人应承担的其他违约责任：承包人擅自转包、违法分包，使用不合格或不符合设计要求的材料、设备，擅自变更设计、减省工序，违反安全生产或消防规定，未履行成品保护义务，或因其原因造成第三方人身、财产损害的，均构成违约。承包人应立即改正、返工或恢复原状，承担全部返修、检测、处理、赔偿及其他费用，并按合同价款的10%向发包人支付违约金；其中造成安全事故或第三方损害的，承包人应承担全部赔偿责任，并赔偿发包人因此遭受的全部损失。违约金不足以弥补损失的，承包人仍应补足差额。                             	Comment by 熊律师: 【风险点】明确逾期竣工及质量不合格责任
【说明】原条款对逾期竣工和质量不合格责任未作明确约定，发包人在发生工期延误或工程质量瑕疵时缺乏主张违约金、维修费用及损失赔偿的合同依据。明确逾期违约金、质量违约金、返修重做责任及损失赔偿范围，有助于保障发包人的合同权利。签约前应核对违约金比例、计算基数及赔偿范围是否符合双方实际约定。
【修改建议】 15．2 承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准，应承担的违约责任：因承包人原因逾期竣工的，每逾期一日，按合同价款的万分之五向发包人支付违约金；逾期竣工超过30日的，发包人有权解除合同。工程质量未达到约定标准的，承包人应无偿返修、重做并承担由此产生的全部费用，另按不合格部分合同价款的10%向发包人支付违约金；造成发包人损失的，还应赔偿全部损失。上述违约金不足以弥补发包人损失的，承包人仍应补足差额。	Comment by 熊律师: 【风险点】明确承包人其他违约情形及责任
【说明】原条款未列明承包人其他重大违约行为及其后果，承包人转包、违法分包、材料质量不合格、违反安全规定、成品损坏及第三方损害等行为可能缺乏明确责任依据。明确违约情形、整改及修复责任、违约金和损失赔偿责任，有利于强化发包人的风险控制和追偿能力。
【修改建议】双方还约定承包人应承担的其他违约责任：承包人擅自转包、违法分包，使用不合格或不符合设计要求的材料、设备，擅自变更设计、减省工序，违反安全生产或消防规定，未履行成品保护义务，或因其原因造成第三方人身、财产损害的，均构成违约。承包人应立即改正、返工或恢复原状，承担全部返修、检测、处理、赔偿及其他费用，并按合同价款的10%向发包人支付违约金；其中造成安全事故或第三方损害的，承包人应承担全部赔偿责任，并赔偿发包人因此遭受的全部损失。违约金不足以弥补损失的，承包人仍应补足差额。
  15．3  一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。
  15．4  当一方向另一方提出索赔时，要有正当的理由和索赔证据。
[bookmark: tip_risk_bookmark_46]  15．5  当索赔事件发生后14天内，提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后14天内给予答复或要求进一步补充证据，在规定时向内未作答复或进一步提出要求，视为索赔已经认可。	Comment by 熊律师: 【提示】提示索赔期限较短
【说明】该条将索赔通知及资料提交期限限定为事件发生后14日，甲方应建立内部记录、审核和回复机制，避免因超过期限而被视为认可或丧失抗辩空间。
  15．6  发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定同意采用以下其中第
              种方式解决争议。
(1)提请       仲裁委员会仲裁。
[bookmark: tip_risk_bookmark_47]  (2)提请 安康仲裁委      仲裁。	Comment by 熊律师: 【提示】仲裁机构未明确
【说明】仲裁委员会名称尚未明确，可能导致仲裁机构无法确定并引发仲裁条款效力争议。甲方如选择仲裁方式，应补充明确具体仲裁委员会名称。
[bookmark: auto_fouce_48]  (3)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。	Comment by 熊律师: 【风险点】明确诉讼管辖法院
【说明】明确由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖，避免因管辖法院不明确引发管辖权争议，降低甲方异地维权及诉讼成本。
【修改建议】 (3)向 甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
  15．7  发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外，双方都应继续履行合同。
第16条  合同解除
16．1  发包人承包人协商一致，可以解除合同。
[bookmark: auto_fouce_49]  16．2  发包人未按约定支付工程款，承包人催告后28天内发包人仍未支付，且停止施工超过56天的，承包人有权解除合同。	Comment by 熊律师: 【风险点】完善承包人解除合同的前置条件
【说明】增加承包人催告及发包人合理宽限期，避免承包人在未给予发包人补救机会的情况下直接行使解除权，降低因付款审批或拨付程序性延迟导致合同解除及后续损失的风险。
【修改建议】 16．2 发包人未按约定支付工程款，承包人催告后28天内发包人仍未支付，且停止施工超过56天的，承包人有权解除合同。
[bookmark: auto_fouce_50]  16．3  承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人，或实施其他违法分包行为的，发包人有权解除合同。承包人还应按合同价款的20%向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的全部损失。	Comment by 熊律师: 【风险点】转包违法分包责任不足
【说明】原条款仅赋予甲方解除权，未设置经济责任，难以弥补转包或违法分包对工程管理、质量和工期造成的损失。增加违约金及损失赔偿责任，可提高该禁止性约定的约束力。
【修改建议】 16．3 承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人，或实施其他违法分包行为的，发包人有权解除合同。承包人还应按合同价款的20%向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的全部损失。
[bookmark: tip_risk_bookmark_51]  16．4  有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同。	Comment by 熊律师: 【提示】其他解除事由为空
【说明】双方约定的其他合同解除原因为空，甲方如需针对项目特点设置解除事由，应在签署前明确，否则只能依据现有约定处理。
(1)双方约定，结合本工程特点，发生不可抗力致使合同无法履行；
  (2)因一方违约致使合同无法履行；
[bookmark: auto_fouce_52]  (3)双方约定，其他导致合同解除的原因：因承包人原因导致实际进度较计划进度延误超过30日或预计无法按合同约定竣工；工程存在重大质量瑕疵、经返修或重做仍不符合约定质量标准，或者承包人拒不返修、重做；承包人被依法吊销、责令停业，丧失相应施工资质或履约能力，进入破产、清算程序，或者出现其他足以影响合同正常履行的情形；承包人有转包、违法分包、擅自变更设计或减省工序等重大违约行为的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担违约责任及赔偿损失。                	Comment by 熊律师: 【风险点】甲方解除条件不够明确
【说明】原条款仅以合同无法履行为解除条件，触发标准不明确。补充工期严重延误、重大质量瑕疵、履约能力丧失及重大违约等具体情形，可使甲方解除权具有明确、可操作的行使依据。
【修改建议】 (3)双方约定，其他导致合同解除的原因：因承包人原因导致实际进度较计划进度延误超过30日或预计无法按合同约定竣工；工程存在重大质量瑕疵、经返修或重做仍不符合约定质量标准，或者承包人拒不返修、重做；承包人被依法吊销、责令停业，丧失相应施工资质或履约能力，进入破产、清算程序，或者出现其他足以影响合同正常履行的情形；承包人有转包、违法分包、擅自变更设计或减省工序等重大违约行为的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担违约责任及赔偿损失。
[bookmark: auto_fouce_53]16．5  一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第15．6款的约定处理。	Comment by 熊律师: 【风险点】解除争议引用错误
【说明】第15．6款才是合同约定的争议解决条款，修正引用后可避免解除合同争议被错误引导至合同解除后的处理条款，便于甲方明确适用仲裁或诉讼方式。
【修改建议】16．5 一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第165．6款的约定处理。
  16．6  合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地，发包人应为撤出提供便利条件，支付以上费用，并按合同约定支付已完工程款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
  16．7  合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第17条  不可抗力
[bookmark: tip_risk_bookmark_54]  17．1  双方结合本工程对于不可抗力的约定：                  	Comment by 熊律师: 【提示】不可抗力约定为空
【说明】本工程不可抗力的具体约定未填写，可能导致事件范围、通知及损失处理争议，建议结合项目特点补充明确。
17．2  不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应当每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交情理和修复费用的正式报告及有关资料。
  17．3  因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；
(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
  (3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
  (4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
  (5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
(6)延误的工期相应顺延。
  17．4  因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
[bookmark: tip_risk_bookmark_55]第18条  补充条款	Comment by 熊律师: 【提示】补充条款为空
【说明】补充条款未填写，项目特殊要求及双方已协商事项可能无法纳入合同依据，建议核实是否存在需要补充的内容。
[bookmark: auto_fouce_56]  双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：	Comment by 熊律师: 【风险点】补充承包人违约责任及违约金标准
【说明】原条款未明确逾期竣工、工程质量不合格以及擅自变更设计、减省工序或降低材料设备标准等违约情形的责任承担和违约金标准，可能导致合同履行及争议处理缺乏明确依据。
【修改建议】因承包人原因逾期竣工的，每逾期一日，按合同价款的万分之五向发包人支付违约金；逾期竣工超过30日的，发包人有权解除合同。工程质量不合格的，承包人应无偿返修、重做并承担全部费用，另按不合格部分合同价款的10%支付违约金；因质量问题造成发包人或第三方损失的，承包人应承担全部赔偿责任。承包人未经发包人书面同意擅自变更设计、减省工序或降低材料、设备标准的，应恢复至合同约定状态，承担全部费用，并按合同价款的10%支付违约金；给发包人造成损失的，承包人应一并赔偿。违约金不足以弥补损失的，承包人应补足差额。
因承包人原因逾期竣工的，每逾期一日，按合同价款的万分之五向发包人支付违约金；逾期竣工超过30日的，发包人有权解除合同。工程质量不合格的，承包人应无偿返修、重做并承担全部费用，另按不合格部分合同价款的10%支付违约金；因质量问题造成发包人或第三方损失的，承包人应承担全部赔偿责任。承包人未经发包人书面同意擅自变更设计、减省工序或降低材料、设备标准的，应恢复至合同约定状态，承担全部费用，并按合同价款的10%支付违约金；给发包人造成损失的，承包人应一并赔偿。违约金不足以弥补损失的，承包人应补足差额。
                                                                     
                                                                        
                                                                       
                                                                       
                                                                    
第19条  合同终止
[bookmark: auto_fouce_57]  19．1  除本合同条款第16条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。	Comment by 熊律师: 【风险点】合同终止条款引用错误
【说明】将排除范围改为合同解除条款所在的第16条，使合同终止与合同解除的制度衔接清晰，避免甲方在合同义务履行完毕后的权利义务范围产生争议。
【修改建议】 19．1 除本合同条款第156条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
  19．2  合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。
第20条  合同份数
  20．1  本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。
[bookmark: tip_risk_bookmark_58]  20．2  本合同副本共         份，发包人保存副本      份，承包人保存副本           份。	Comment by 熊律师: 【提示】合同副本份数为空
【说明】合同副本总份数及双方保存份数未明确，建议补充，以便甲方留存完整合同文件并确认文本份数。

附件一：
[bookmark: auto_fouce_59][bookmark: tip_risk_bookmark_60]承包人承揽工程项目一览表	Comment by 熊律师: 【风险点】附件名称及用词错误
【说明】统一附件名称与工程概况中的表述，并纠正“承保人”错别字，有助于甲方准确识别附件内容及其与主合同的对应关系，避免产生歧义。
【修改建议】承保包人承揽工程项目一览表	Comment by 熊律师: 【提示】承揽项目表未填写
【说明】附件一中的单位工程名称、建设规模、建筑面积及结构等项目均未填写，可能导致承包范围和工程规模不明确，建议结合实际工程补全。
	单位工程名称	Comment by 熊律师: 【提示】承揽项目表未填写
【说明】附件一中的层数、跨度、设备安装内容、工程造价及开竣工日期未填写，可能影响工程量、价款及工期认定，建议补充完整。
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构
	层数
	跨度（米）
	设备安装内容
	工程造价（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: tip_risk_bookmark_62]
附件二：	Comment by 熊律师: 【提示】甲供材料信息缺失
【说明】甲供材料设备一览表尚未填写具体品种、规格型号、数量、供应时间及送达地点等信息，不利于甲方明确材料供应责任、交付安排及质量风险。
[bookmark: tip_risk_bookmark_63]发包人供应材料设备一览表	Comment by 熊律师: 【提示】甲供材料表未填写
【说明】甲供材料设备的品种、规格型号及计量单位未填写，无法明确甲方供应责任和乙方配合范围，建议补全。
	序号	Comment by 熊律师: 【提示】甲供材料表未填写
【说明】甲供材料设备的数量、价格、质量等级、供应时间、送达地点及备注未填写，可能导致供应、验收和费用争议，建议补充完整。
	材料设备品种
	规格
型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件三：
工程质量保修书
[bookmark: tip_risk_bookmark_65]发包人(全称)：	Comment by 熊律师: 【提示】保修书主体信息为空
【说明】保修书双方全称及工程名称为空，可能影响保修责任主体和适用工程的确认，建议与主合同主体及工程名称保持一致。
承包人(全称)：
为保证                                  (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
[bookmark: tip_risk_bookmark_66]一、工程质量保修范围和内容	Comment by 熊律师: 【提示】保修范围未明确
【说明】具体保修范围和内容未填写，可能导致甲方发现缺陷后无法明确是否属于乙方保修责任，建议逐项列明。
根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：                                                                
                                                                        
                                                                           
[bookmark: tip_risk_bookmark_67]二、质量保修期	Comment by 熊律师: 【提示】保修期限未填写
【说明】土建结构及防水等项目的保修期限未明确，可能影响甲方保修权益及期限起算，建议依据工程项目逐项填写。
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收助工程，按单项工程分别计算质量保修期。
  双方根据《建设工程质量管理条例》 及有关规定，结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下：
1．土建结构修缮工程为：                  年；
  2．房屋防水修缮工程为：                  年；
[bookmark: tip_risk_bookmark_68]  3．装修工程为：                          年；	Comment by 熊律师: 【提示】保修期限未填写
【说明】装修、电气管线、供热供冷、市政工程及其他项目的保修期限或约定均为空，建议结合实际工程补充完整。
  4．电气管线、上下水管线修缮工程为：              年；
5．供热及供冷为：                  个采暖期及供冷期；
6．室外的上下水和小区道路等市政公用工程为：          年；
  7．其他约定：                                                     
                                                                     
                                                                       
                                                                     
三、质量保修责任
1．承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。
[bookmark: auto_fouce_69]  2．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人未在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，由此产生的全部费用从质量保证金中直接扣除；质量保证金不足以支付的，发包人有权向承包人追偿。	Comment by 熊律师: 【风险点】明确保修代修费用承担及扣款
【说明】明确承包人逾期不履行保修义务时，发包人委托第三方维修所产生的费用承担及扣款、追偿路径，保障发包人及时修复并实现费用追偿。
【修改建议】 2．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不未在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，由此产生的全部费用从质量保证金中直接扣除；质量保证金不足以支付的，发包人有权向承包人追偿。
  3．发生紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。
  4．对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
  5．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: tip_risk_bookmark_70]四、保修费用	Comment by 熊律师: 【提示】保修其他事项为空
【说明】虽然保修费用责任已有原则性约定，但其他工程质量保修事项为空，甲方应核实是否需要补充响应时限、验收及费用处理等项目要求。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：                                  
                                                                      
                                                                  
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。

甲方名称：（盖章）              乙方名称：（盖章）                        
地址：                          地址：
法定代表人或授权代表（签字）：  法定代表人或授权代表（签字）    
开户银行：                      开户银行：
银行帐号：                      银行帐号：
        年     月     日        年     月     日
日




[bookmark: _Toc19543348][bookmark: _Toc536202392][bookmark: _Toc24082][bookmark: _Toc536429332][bookmark: _Toc536202323][bookmark: _Toc13998][bookmark: _Toc2234][bookmark: _Toc32731][bookmark: _Toc536429385]第七部分  响应文件格式
政府采购项目
项目编号： AKSH2026-ZCS-113



           项目




响应文件

                     





供应商（单位名称及公章）：____________________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：________________________
日期：________________________________________________
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[bookmark: _Toc536429396][bookmark: _Toc536202403][bookmark: _Toc536429343][bookmark: _Toc25514][bookmark: _Toc536202334]

一、磋商响应函
安康尚昊招标代理有限公司：
根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购工程及服务的磋商邀请函 （项目编号） ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   ，提交响应文件。
在此，签字代表宣布同意如下：
1． 所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价）
2． 我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3． 我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4．本磋商有效期为自磋商之日起      个日历日（中标人的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。
5．我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。
6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。
7．若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。
8．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：                                
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
详   细   地   址：                                
邮   政   编   码：                                
电             话：                                
传             真：                                
电 子 邮 件 地 址：                                
开   户   银   行：                                
帐             号：                                

年    月    日






二、第一次磋商报价表
 
[bookmark: _Toc536202326][bookmark: _Toc536202395][bookmark: _Toc536429388][bookmark: _Toc536429335]供应商名称：                                        
项目名称：                                          单位：元  
		   报价内容



投标内容
	投标总报价
（元）
	工 期
（天）
	质保期
	备注


	
	
	
	
	

	投标报价：（大写）                                   

	备注：表内投标报价以元为单位，保留小数点后两位。




备注：
投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。

供应商（单位名称及公章）：____________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________
日    期：________年________月________日



主要产品/材料明细表
                                                                   
	序号
	产品/材料名称
	规格型号
	品 牌
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




供应商（单位名称及公章）：____________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

日    期：________年________月________日
三、已标价工程量清单

报价时须按磋商文件中的工程量所列全部内容进行报价，不得更改工程量，凡工程量有少项、漏项一律视为无效投标。

四、资格证明文件

1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。
2.法定代表人授权书及被授权人身份证证明资料（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。
3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。
4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5.财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。
6.社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。
7.税收缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。
8.投标供应商应具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有在有效期内的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
9.拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（安全考核B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
10.本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。
11.本项目不接受联合体投标。

法定代表人证明书
 
	致：安康尚昊招标代理有限公司

	

企
业
法
人
	企 业 名 称 
	

	
	法 定 地 址
	

	
	邮 政 编 码
	

	
	网       址
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	机构代码证号
	（若五证合一则填统一信用代码证号）

	法 定
代 表
人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	联系电话
	

	
	传    真
	

	
法定代表人身份证复印件
	

二代身份证正、反两面都需复印

（粘贴处）
	  
 （法定代表人签字或盖章）

	
	
	


（企业公章）
    

年  月  日


（法定代表人直接磋商，只需提供法定代表人证明书及身份证明文件）
法定代表人授权书
致：安康尚昊招标代理有限公司
本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称 ）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自磋商会议之日起计算有效期为      天。
委托单位：    （公章）                  
法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：     年    月    日
附：被授权人(签字)：              性别：       职务：          
联系地址：            联系电话：           
传真：    
法定代表人/被授权人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件（正面）
	被授权人身份证复印件（正面）

	法定代表人身份证复印件（反面）
	被授权人身份证复印件（反面）


说明：
1．本授权书有效期磋商会议之日计算不得少于九十天。
2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

无重大违法记录声明

安康尚昊招标代理有限公司：
   我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：      ）公告内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。作为参加本次政府采购活动的投标人，郑重承诺：
    1.我方参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录及其他违法采购活动记录，未被列入失信被执行人名单，未被列入重大税收违法案件记录名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.我方参与本次政府采购活动近三年内：没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；在近三年内没有行政主管部门已书面认定的重大质量问题；没有在近三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
   本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我方自行承担一切后果及法律责任。
    注：在对响应文件中此声明函真实性和有效性进行审查、验证时，如有造假/情况不一致/未按要求提供的，按无效文件处理。



供应商（单位名称及公章）：____________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________
日    期：________年________月________日


投标人非联合体投标声明

安康尚昊招标代理有限公司：
    我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：      ）招标内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，做出郑重声明：
    1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。
    2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。
    本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。
    特此声明。



供应商（单位名称及公章）：____________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________
日    期：________年________月________日

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元¹，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于
              （中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

五、商务响应偏离表
	序号
	磋商文件商务要求
	响应文件商务应答
	偏离
（无/正/负）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：对磋商文件中要求的商务条款响应并详细说明。

    
   



供应商（单位名称及公章）：____________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________
日    期：________年________月________日
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六、响应方案

参照磋商文件的《评审方法和程序》各条款的要求，结合《采购内容及要求》和编制的响应方案，响应方案由供应商自行编写，无具体格式，包含但不限于以下内容：
1.施工组织设计
2.所投产品/材料来源证明资料
3.环境标志、节能产品
4.业绩
5.供应商认为需提供的其他证明材料
项目名称：安康市工人文化宫一楼装修施工项目                    项目编号：AKSH2026-ZCS-113
……
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投标人情况表
[bookmark: _Toc403077652][bookmark: _Toc214][bookmark: _Toc14631][bookmark: _Toc426457710][bookmark: _Toc4115][bookmark: _Toc396304714][bookmark: _Toc17592][bookmark: _Toc2768]（一）本项目拟投入人员汇总表

	序号
	姓  名
	性别
	年龄
	学历
	工作
年限
	拟担任的职务
	岗位
情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



供应商（单位名称及公章）：____________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________
日    期：________年________月________日
 
[bookmark: _Toc403077653][bookmark: _Toc225412374][bookmark: _Toc225566883][bookmark: _Toc225410182][bookmark: _Toc14010][bookmark: _Toc225412172][bookmark: _Toc225410808][bookmark: _Toc225415861][bookmark: _Toc341541376][bookmark: _Toc225416062][bookmark: _Toc396304715][bookmark: _Toc225567482][bookmark: _Toc26060][bookmark: _Toc225409966][bookmark: _Toc16685][bookmark: _Toc15882][bookmark: _Toc426457711][bookmark: _Toc225566702][bookmark: _Toc4548][bookmark: _Toc225415660][bookmark: _Toc528240836][bookmark: _Toc484890091]   （二） 本项目拟投入主要人员简历表

	姓  名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	身份证号
	
	毕业时间
	
	从业时间
	

	专业/年限
	
	毕业学校
	
	学历/专业
	

	是否属投标人固定雇员
	
	为投标人服务时间
	

	拟在本项目担任职务
	

	教育和培训背景

	

	工作经历

	时  间
	参加过的项目名称
及当时所在单位
	担任何职
	主要工作内容
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




 业绩
	序号
	项目名称
	项目内容
	合同金额
	采购单位

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。
2.投标人应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在响应文件中）。 

供应商（单位名称及公章）：____________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________
日    期：________年________月________日


七、投标人拒绝招标投标领域商业贿赂承诺书
政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招标投标领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
1. 在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
2. 不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
3. 不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。 
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得招标投标订单。 
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。 
6. 不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
7. 不与采购人、采购代理机构采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护招标投标市场秩序。 
8. 尊重和接受招标采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
9. 不发生其他有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 


  承诺单位：　　                            　（盖章） 
  全权代表：　　　　　     　　　           　（签字或盖章） 
  地　　址：                                  
邮    编：　　                         　　 
  电　　话：　　　                　    　　　
　　　　　　　　　　　　　　 
            年 　 　月 　　 日






承诺书Ⅱ
致：安康尚昊招标代理有限公司
为了诚实、客观、有序地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：
1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。
3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。近三年因项目质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
4.作为参加贵公司组织的采购项目的响应单位，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
6.参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。
8.认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对响应单位的相关处理。
本承诺是采购项目响应文件的组成部分。
承诺单位：                    （盖章）
全权代表：                    （签字或盖章）
日    期：      年     月    日







项目名称：安康市工人文化宫一楼装修施工项目                    项目编号：AKSH2026-ZCS-113
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安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8幢2单元801室
邮    编：725000
电    话：15991480332
公司名称：安康尚昊招标代理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部
账    号：61050166371100000492
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