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宝鸡市凤翔区竞存中学宿办楼整修项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取采购文件，并于2026年06月18日14时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZC2026-GC-124
项目名称：宝鸡市凤翔区竞存中学宿办楼整修项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1,590,000.00元
采购需求：
合同包1((宝鸡市凤翔区竞存中学宿办楼整修项目)：
合同包预算金额：1,590,000.00元
合同包最高限价：1,585,804.75元
	品目号
	品目
名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他建筑工程
	宝鸡市凤翔区竞存中学宿办楼整修项目
	1(项)
	详见采购文件
	1,590,000.00
	1,585,804.75


本合同包不接受联合体
合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内（具体开工日期以采购人通知为准）
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：	
本项目属于专门面向中小企业采购项目。
2.1.落实的政府采购政策：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
（4）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（5）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；
（6）财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；
（7）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（8）《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（9）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
（11）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35号；
（12）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；
（13）关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知 财库〔2021〕20号；
（14）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（15）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；
（16）为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府釆购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府釆购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办釆［2020］15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）；
（17）其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(宝鸡市凤翔区竞存中学宿办楼整修项目)特定资格要求如下：
（1）供应商应为具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；
（2）供应商应具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备具有建设行政主管部门核发的特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质，并具有有效的安全生产许可证；
（3）供应商拟派项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目负责人；
（4）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体的供应商；不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单的供应商；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（5）本项目不接受联合体磋商。
三、获取采购文件
时间：2026年06月08日至2026年06月12日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间,法定节假日除外）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗在线下载
方式：在线获取
售价：免费赠送
四、响应文件提交
截止时间：2026年06月18日14时00分00秒（北京时间）
地点：全国公共资源交易平台（陕西省•宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交
五、开启
时间：2026年06月18日14时00分00秒（北京时间）
地点：全国公共资源交易平台（陕西省•宝鸡市）不见面开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记，成为陕西省政府采购注册供应商。
2.供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市），选择本项目点击“我要投标”，未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程。
3.本项目采用电子化投标及不见面方式（无需提供纸质版文件）的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或投标的，由供应商自行承担后果。
4.电子磋商文件技术支持：4009280095、4009980000。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称：宝鸡市凤翔区竞存中学
地址：宝鸡市凤翔区秦凤路6号
联系方式：0917-7235866
2.釆购代理机构信息
名称：陕西中采项目管理有限公司
地址：西安市高新区高新三路9号信息港大厦5楼506室
联系方式：029-88856058
3.项目联系方式
项目联系人：毛鑫、刘静静、符宇寒
电话：029-88856058
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名  称：宝鸡市凤翔区竞存中学
地  址：宝鸡市凤翔区秦凤路6号

	1.1.3
	采购代理机构
	名  称：陕西中采项目管理有限公司
地  址：西安市高新区高新三路9号信息港大厦5楼506室
联系人：毛鑫、刘静静、符宇寒
电  话：029-88856058

	1.1.4
	项目名称
	宝鸡市凤翔区竞存中学宿办楼整修项目

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金、100%

	1.2.2
	资金落实情况
	项目资金已落实

	1.3.1
	采购范围
	宝鸡市凤翔区竞存中学宿办楼整修项目，包括工程量清单、图纸、技术标准和要求所列全部范围。

	1.3.2
	计划工期
	自合同签订之日起90日历天内（具体开工日期以采购人通知为准）

	1.3.3
	建设地点
	宝鸡市凤翔区竞存中学

	1.3.5
	质量标准
	达到国家现行施工验收规范“合格”标准

	1.3.6
	质保期
	自竣工验收合格之日起1年

	1.4.1
	供应商资格要求
	1.基础资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目属于专门面向中小企业采购项目。
3.特定资格要求：
（1）供应商应为具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；
（2）供应商应具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备具有建设行政主管部门核发的特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质，并具有有效的安全生产许可证；
（3）供应商拟派项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目负责人；
（4）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体的供应商；不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单的供应商；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（5）本项目不接受联合体磋商。

	1.4.2
	是否接受联合体磋商
	不接受
接受，应满足下列要求：

	1.9.3
	竞争性磋商文件澄清发出的形式
	书面形式

	1.10.1
	分包
	不允许
允许，分包内容要求：
分包金额要求：
对分包人的资质要求：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	竞争性磋商文件中“初步评审”的要求和条件

	1.11.4
	偏差
	不允许
允许，偏差范围：除实质性条款和规定以外的内容
最高项数：/

	2.1
	构成竞争性磋商文件的其他资料
	/

	2.2.1
	供应商要求澄清竞争性磋商文件
	时间：磋商响应文件递交截止时间5日前

	
	
	形式：书面形式提交至全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）平台，并将可编辑的电子版发送至邮箱：33503469@qq.com

	2.2.2
	竞争性磋商文件澄清发出的形式
	政府采购发布媒体上发布更正公告，并通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）通知所有磋商文件领取人，且作为磋商文件的组成部分

	2.2.3
	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清
	时间：1日内

	
	
	形式：通过全国公共资源交易平台（陕西省.宝鸡市）自行下载

	2.3.1
	竞争性磋商文件修改发出的形式
	政府采购发布媒体上发布更正公告，并通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）通知所有磋商文件领取人，且作为磋商文件的组成部分

	2.3.2
	供应商确认收到竞争性磋商文件修改
	时间：1日内

	
	
	形式：通过全国公共资源交易平台（陕西省.宝鸡市）自行下载

	3.1.1
	构成磋商响应文件的其他资料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	/

	3.2.4
	最高限价或采购预算
	无
有，最高限价：人民币壹佰伍拾捌万伍仟捌佰零肆元柒角伍分（¥1,585,804.75）

	3.2.1
	响应报价的其他要求
	响应报价中包括本项目施工中所涉及的：人工费、材料费、运输费、机械设备费、管理费、规费、措施费、税金、代理服务费、以及法律法规、合同和磋商文件规定的其他工作的全部费用。

	3.3.1
	竞争性磋商响应文件
有效期
	磋商之日起90个日历日

	3.4.1
	磋商保证金
	保证金金额：人民币贰万元整（¥20000.00）
本项目实施以“交易保证金信用承诺书”代替保证金，后附格式。

	3.4.4
	其他可以不予退还磋商保证金的情形
	/

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无
□有，具体要求：

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2023年1月1日起至竞争性磋商响应文件递交截止时间止

	3.6.1
	是否允许递交备选
响应方案
	不允许
□允许

	3.7.3（2）
	磋商响应文件的编制
	（1）供应商必须按照采购代理机构提供的响应文件格式编制响应文件，本项目采购阶段无须提供纸质响应文件，供应商须在响应文件递交截止时间前上传加密电子响应文件（加密.SXSTF格式）。
（2）供应商在编制响应文件时，应依据磋商文件的要求和格式内容编写，对磋商文件作出实质性的响应，内容应包括：
（3）对磋商响应函、磋商报价表的内容响应。
（4）磋商报价表响应货币用人民币，单位为元。磋商报价表应加盖公章并由法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章。
（5）供应商须出具的合格供应商要求证明文件，证明参加供应商具备采购活动要求的资格。
（6）供应商为本次采购采购活动编制相应的施工组织设计。
（7）响应文件必须按要求加盖供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

	4.1.1
	磋商响应文件递交截止
时间
	2026年06月18日14时00分

	4.1.2
	递交磋商响应文件地点
	全国公共资源交易平台（陕西省•宝鸡市）不见面开标大厅

	4.1.3
	磋商响应文件是否退还
	否
□是，退还时间：/
注：如至磋商响应文件递交截止时间，递交磋商响应文件的供应商不足三家时，现场退还已递交的磋商响应文件

	5.1
	开启时间和地点
	时间：同磋商响应文件递交截止时间
地点：同递交磋商响应文件地点

	5.2（4）
	磋商响应文件开启顺序
	随机开启

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组的构成：3人，其中采购人代表1人。
磋商小组专家确定方式：按规定在政府采购专家库中随机抽取。

	6.3.2
	磋商小组推荐成交候选供应商数量
	3名

	7.1
	成交结果公示媒介及期限
	公示媒介：《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易网（陕西省·宝鸡市）》
公示期限：1个工作日

	7.4.1
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	是；由磋商小组确定排序第一的成交候选供应商为成交供应商；
否：由采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商按顺序确定成交供应商。

	7.5
	履约保证金
	是否要求成交供应商提交履约保证金：
要求，金额及期限：银行转账或银行履约保函，合同总价的     %计取；合同签订前一次性足额提交。
不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	否
是，具体要求：本项目采用本项目采用“不见面开标”方式，无需到现场递交纸质文件，供应商须使用数字认证证书对响应文件进行签封、加密、递交、解密等相关事宜。各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省）下载操作手册,并在响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）递交电子响应文件。成交供应商在成交结果公示结束后，提供与电子响应文件一致的纸质响应文件一正一副送于采购代理机构处。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	项目属性及所属行业
	本项目属性：工程类
本项目采购标的所属行业为：建筑业

	10.2
	报价货币
	人民币（本项目不接受除人民币外的其它货币）

	10.3
	代理服务费收费标准
	代理服务费参照国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)文件规定计取，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性足额支付。

	10.4
	代理服务费缴纳账户
	单位名称：陕西中采项目管理有限公司 
开户行名称：招商银行股份有限公司西安分行营业部
账号：129911536210906
联系人：万工/029-88811050
请成交供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。

	10.5
	同义词语
	构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在磋商阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

	10.6
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按供应商须知、评审办法、竞争性磋商响应文件格式的先后顺序解释；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。
1.2 采购项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3采购范围、交付时间、交货地点和技术性能指标
1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2 计划工期：见供应商须知前附表。
1.3.3 建设地点：见供应商须知前附表。
1.3.4 质量标准：见供应商须知前附表。
1.4供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本采购项目资格要求：见供应商须知前附表。
1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章对供应商应具备承担本采购项目资格要求和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中磋商，否则各相关磋商响应均无效。
1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供采购代理服务的；
（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（13）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；
（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目磋商。
1.5 费用承担
供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。
1.6保密
参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
磋商响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9磋商预备会
1.9.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。
1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.9.3 磋商预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。
1.10 分包
本项目不允许分包。
1.11响应和偏差
1.11.1磋商响应文件应当对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。
1.11.2 供应商应根据竞争性磋商文件的要求提供相关服务方案等内容，以对竞争性磋商文件作出响应。
1.11.3 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的磋商响应文件将被否决。
1.11.4 磋商响应文件对竞争性磋商文件的全部偏差，均应在磋商响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应竞争性磋商文件的全部要求。
2. 竞争性磋商文件
2.1 竞争性磋商文件的组成
本竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）评审办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）竞争性磋商响应文件格式；
（9）供应商须知前附表规定的其他资料及供应商认为有必要说明的其它内容或资料。
根据本章规定对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
2.2 竞争性磋商文件的澄清
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。
2.2.2竞争性磋商文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章规定的响应文件递交截止时间不足5日的，并且澄清内容可能影响磋商响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。
2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 竞争性磋商文件的修改
2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商。修改竞争性磋商文件的时间距本章规定的磋商响应文件递交截止时间不足5日的，并且修改内容可能影响磋商响应文件编制的，将相应延长磋商响应文件递交截止时间（磋商时间）。
2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。
3. 磋商响应文件
3.1 磋商响应文件的组成
3.1.1 磋商响应文件应包括下列内容：
（1）磋商响应函；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）资格审查资料；
（4）近年完成的类似项目情况表；
（5）施工组织设计；
（6）供应商认为需要提供的其他资料。
供应商在磋商过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认，构成磋商响应文件的组成部分。
3.2 磋商响应报价
3.2.1 本次磋商采用两轮报价。第一次磋商响应报价随磋商响应文件提交。第二次磋商响应总报价在磋商后提交。
3.2.2 本项目合同采用固定综合单价合同。
3.2.3供应商首次磋商响应总报价与其已标价的工程量清单价格，以及综合单价计算相一致，如发生首次磋商响应总报价与清单或单价表计算不一致，引起的一切风险由供应商自行负责。
3.2.4 磋商响应报价中包括本项目施工中所涉及的：人工费、材料费、运输费、机械设备费、管理费、规费、措施费、税金、代理服务费、以及法律法规、合同和磋商文件规定的其他工作的全部费用。供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素，根据磋商文件要求结合企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情自主编制进行报价。任何有选择的报价采购代理机构不予接受。
3.2.5 最终磋商总报价为本项目合同暂定总价。
结算价款=第一次各项综合单价×实际发生且经验收合格的工程量×（1-报价下浮率）；
报价下浮率=（首次总报价-最终总报价）/首次总报价×100%。
3.2.6 磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。
3.2.7 当磋商小组认为某个供应商的响应报价低于成本或明显低于其他通过符合性审查供应商的响应报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当判定其为无效响应。
3.2.8 磋商响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第八章“竞争性磋商响应文件格式”的要求在磋商响应函中进行报价并提供已标价工程量清单。
3.2.9 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商响应报价的其他要素。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。
3.2.10 磋商响应报价为各分项报价金额之和，磋商响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正磋商响应报价。供应商在磋商响应文件递交截止时间（磋商时间）前修改磋商响应函中的磋商响应报价总额，应同时修改磋商响应文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章规定的有关要求。
3.2.11 采购人设有最高限价的，供应商的磋商响应报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。
3.2.12 磋商响应报价的其他要求见供应商须知前附表。
3.3 磋商有效期
3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为90个日历日。
3.3.2 在磋商有效期内，供应商撤销磋商响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金及以现金或者支票形式递交的磋商保证金的银行同期存款利息。
3.4 磋商保证金
本项目实施以“交易保证金信用承诺书”代替保证金。
3.5 资格审查资料
详见供应商须知前附表。
3.6 备选磋商方案
3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选磋商方案，否则其磋商将被否决。
3.6.2 允许供应商递交备选磋商方案的，只有成交供应商所递交的备选磋商方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选磋商方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的磋商方案的，采购人可以接受该备选磋商方案。
3.6.3 供应商提供两个或两个以上磋商响应报价，或者在磋商响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上实施方案的，视为提供备选方案。
3.7 磋商响应文件的编制
3.7.1 磋商响应文件应按第八章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。
3.7.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关磋商有效期、计划工期、建设地点、质量标准、技术标准和要求、付款方式等实质性内容作出响应。磋商响应文件在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.3（1）磋商响应函及对磋商响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“竞争性磋商响应文件格式”的要求。磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商加盖单位公章或其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖章。
（2）磋商响应文件的编制详见供应商须知前附表（制作电子磋商响应文件：供应商须在“全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购供应商操作手册”，并使用电子标书制作工具制作电子磋商响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子磋商响应文件）。
4. 磋商
4.1 磋商响应文件的递交
4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的磋商响应文件递交截止时间（磋商时间）前递交磋商响应文件。（递交电子磋商响应文件：登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市），选择“陕西省公共资源交易平台-电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传磋商响应文件”菜单页面，上传加密的电子磋商响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。）
4.1.2 供应商递交磋商响应文件的地点：见供应商须知前附表。
4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的磋商响应文件不予退还。
4.1.4 逾期送达的磋商响应文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。
4.1.5 因供应商自身原因造成电子磋商响应文件在规定的时间（60分钟）内无法解密或无法现场报价的，按无效磋商对待。
4.1.6 本项目采用“不见面开标”方式，无需到现场递交纸质文件，供应商须使用数字认证证书对磋商响应文件进行签封、加密、递交、解密等相关事宜。各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）下载操作手册,并在磋商响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）递交电子磋商响应文件。
4.1.7 在线参与开标的方式：打开全国公共资源交易平台，点击【电子交易平台】--【不见面开标系统】进入不见面开标大厅登陆首页。在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。供应商阅读开标流程，并在开标倒计时结束前完成在线签到。
4.1.8 不见面开标注意事项：
（1）为顺利实现本项目开标的远程交互，建议供应商提前调试好硬件设备。
（2）供应商需注意一定要提前准备好CA锁，并确保CA锁与制作磋商响应文件的CA锁为同一把。
（3）及时关注右侧公告及互动栏目信息，并尽快做出响应。
（4）本项目采用电子化招投标，供应商递交的磋商响应文件中电子印章与纸质印章影印件，电子签名与手写签名影印件，证明材料的复印件与扫描件均具备同等法律效力。
4.2 磋商响应文件的修改与撤回
4.2.1 在本章规定的磋商响应文件递交截止时间（磋商时间）前，供应商可以修改或撤回已递交的磋商响应文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。
4.2.2 供应商撤回磋商响应文件的，采购人或采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的磋商保证金。
4.2.3 修改的内容为磋商响应文件的组成部分，修改的磋商响应文件应按照本章的规定进行编制、递交。供应商修改后的最终文件以全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）上传终稿为准。
5. 磋商
5.1 磋商时间和地点
采购人或采购代理机构在本章规定的磋商响应文件递交截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点公开磋商，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。
5.2 磋商程序
（1）磋商会议程序
①在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）【不见面开标系统】签到以证明其出席。
②宣布开标纪律；
③公布在磋商响应文件递交截止时间（磋商时间）前递交响应文件的供应商名称；
③供应商对递交的电子磋商响应文件进行解密；
④由系统进行项目报价记录；
⑤不见面开标系统宣布开标会议结束。
供应商对磋商会议有异议的，应当在会议现场提出，采购代理机构或采购人当场作出答复，并制作记录。
（2）磋商评审程序
①磋商响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对磋商响应文件中的合格供应商证明文件进行审查，以确定供应商是否具备相应资格。
②磋商响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否具备相应资格。
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
③磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。
④第二次磋商报价：磋商结束后，有效响应供应商不少于三家。磋商小组要求磋商后通过资格及符合性审查的合格供应商在规定时间内提交第二次磋商报价（最终磋商报价），第二次磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分，且由其法定代表人（或授权代表人）签字或者盖章。
⑤磋商响应文件详细评审：磋商小组按照磋商文件规定的评审方法和标准，对通过初步评审供应商的响应文件文件进行详细评审，最低报价不作为成交的唯一条件。
⑥其他：磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为竞争性磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交竞争性磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
6. 评审
6.1 磋商小组
6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。
6.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学择优的原则。
6.3 评审
6.3.1磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
6.3.2评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。磋商小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。
7. 合同授予	
7.1 成交结果公示
采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，公示期不得少于1个工作日。
7.2 成交候选供应商履约能力审查
成交候选供应商的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将汇报同级财政部门并提请原磋商小组按照竞争性磋商文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.3 定标
7.3.1除供应商须知前附表另有规定外，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。
7.4 成交通知
在成交结果公告当天，以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。
7.5 履约保证金
在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和竞争性磋商文件第四章“合同主要条款”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同金额的10%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。成交供应商不能按本章规定要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金采购人有权不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 合同签订及公示
7.6.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的磋商响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金采购人有权不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选供应商或重新采购。
7.6.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，采购人应当赔偿损失。
7.6.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
7.6.4 采购人应在合同签订后2个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上进行公告。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
8.纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露采购磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
8.3 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9. 是否采用电子采购
见供应商须知前附表。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
11. 无效响应、废标与重新采购
[bookmark: _Toc217446072]11.1 供应商有以下情形之一的，其磋商作无效处理：
（1）供应商未经过正常渠道获取竞争性磋商文件的或供应商名称与获取竞争性磋商文件单位的名称不一致的；
（2）未按照竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金或未在磋商响应文件中附入磋商保证金交纳凭证的；
（3）未按照竞争性磋商文件规定和要求签署、盖章的；
（4）未按照竞争性磋商文件规定的格式要求编制的；
（5）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
（6）磋商小组需核查备查的原件（或资料）的未按要求时间及时提交合格原件（或资料）或所提交的原件不合格的；
（7）磋商响应文件对竞争性磋商文件的实质性条款响应不符合采购项目的要求；
（8）供应商的磋商响应报价超过本项目最高限价的；
（9）拒绝或不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
（10）磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件；
（11）磋商响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；
（12）磋商响应文件不符合竞争性磋商文件规定的，其磋商将被否决的条款或其他无效情形的；
（13）磋商响应文件不符合法律、法规要求的；
（14）提供虚假证明，开具虚假资质，除按无效磋商响应文件处理外，还应由国家管理机关依据相关法律法规进行相应的处罚。
12.2 采购采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。
12.3 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）竞争性磋商文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；
（2）竞争性磋商文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
12.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
（4）废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。
13. 串标认定
供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，其磋商响应无效。采购人有权依照《中华人共和国政府采购法》第七十二条的规定追究其法律责任。
（1）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（3）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（4）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
14. 质疑和投诉
质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。
14.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性以书面原件形式向采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。
供应商应知其权益受到损害之日是指：
1）对竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日；
2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告发布之日。
14.1.1 质疑文件应当包括下列主要内容：
1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；
2）质疑项目及编号、质疑事项；
3）认为竞争性磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4）提出质疑的日期。
14.1.2 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
14.1.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人有权将质疑内容告知质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人将依法报告监督部门对其进行处理。
14.1.4 质疑文件提交方式：根据参加磋商供应商的组织形式，由其法定代表人或者主要负责人登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）在线提交，质疑人须同时将质疑文件的可编辑电子版发送至33503469@qq.com电子邮箱中。
14.1.5 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
14.1.6 潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的（必须为从合法渠道获取竞争性磋商文件的供应商），可以对该文件提出质疑。
14.1.7 质疑受理部门：陕西中采项目管理有限公司采购部
14.1.8 提交质疑文件地点：陕西中采项目管理有限公司
14.1.9 联系人及联系电话：符宇寒、毛鑫  029-88856058
14.1.10 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）自行下载和电子邮件送达。
14.1.11 质疑函应当使用中文。质疑函范本应使用财政规定范本格式。
14.2 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑的行为予以严肃处理：
依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例及其实施条例、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，应上报同级财政部门予以处理，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
14.3 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
14.4 投诉
14.4.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
14.4.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
14.4.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。
14.4.4 供应商或者其他利害关系人对竞争性磋商文件、开标和评审结果提出投诉的，应当按照供应商须知的规定先向采购代理机构及采购人提出质疑。
[bookmark: _Toc10399]15. 需要落实的政府采购政策：
15.1中小企业落实政府采购政策
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（3）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；
15.2监狱企业落实政府采购政策
（1）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
15.3残疾人落实政府采购政策
（1）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
注：监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。
15.4 节能产品、环境标志产品政策
（1）节能产品、环境标志产品根据以下有关政策规定执行财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库【2004】185 号）；
（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（3）《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（4）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
（5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；
（6）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；
（7）产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；
（8）文件中对所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价；
（9）若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策；
（10）节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分；
（11）对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品；
文件中所投节能、环境标志产品须提供认证证书等相关资料，未提供节能、环境标志产品认证证书等相关资料的不给予计分。
14.5 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
14.6 《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35号；
陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
14.7 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
14.8 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府釆购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府釆购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办釆［2020］15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。
14.9 其他需要落实的政府采购政策。


[bookmark: _Toc7698]第三章 评审办法
评审办法前附表
一、初步评审
1.磋商响应文件初步评审
1.1 磋商响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对磋商响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备相应资格。
	
序号
	资格性审查标准

	1
	基本资格条件
	供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
注：以磋商响应文件中所附的加盖单位公章的承诺书为准。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目属于专门面向中小企业采购项目；
注：以磋商响应文件中所附加盖供应商单位公章的声明函为准

	3
	特定资格要求
	营业执照或其他证明资料
	供应商应为具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；
注：以磋商响应文件中所附营业执照或其他证明资料复印件加盖单位公章为准。

	
	
	企业资质
	供应商应具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备具有建设行政主管部门核发的特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质，并具有有效的安全生产许可证；
注：以磋商响应文件中所的证明资料复印件为准。

	
	
	拟派项目负责人资质
	供应商拟派项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目负责人；
注：以磋商响应文件中所的证明资料复印件及无在建承诺书为准。

	
	
	信用证明
	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体的供应商；不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单的供应商；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
注：以磋商响应文件中所附的加盖单位公章的承诺书为准。

	
	
	联合体
磋商
	本项目不接受联合体磋商。
注：以磋商响应文件中所附非联合体声明为准。



1.2 磋商响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组对磋商响应文件进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应。
	序号
	符合性审查标准

	1
	[bookmark: OLE_LINK3]不正当竞争预防措施
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）“政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序”： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； ④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 ⑤供应商提交的相关说明和证明材料，应当加盖供应商（法定名称）公章或由法定代表人或被授权代表签字，相关供应商应于30分钟内（含30分钟）按磋商小组要求提供相应证明材料，以电子文件方式提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其投标报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

	2
	磋商响应文件签章
	按磋商文件要求签署、加盖印章。

	3
	[bookmark: OLE_LINK4]法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
	供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明，且身份信息与营业执照上对应信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；自然人参加磋商的须提供身份证复印件；
注：以磋商响应文件中所附签章齐全的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书为准。

	4
	磋商有效期
	符合竞争性磋商文件要求。

	5
	计划工期
	符合竞争性磋商文件要求。

	6
	建设地点
	符合竞争性磋商文件要求。

	7
	质保期
	符合竞争性磋商文件要求。

	8
	质量标准
	符合竞争性磋商文件要求。

	9
	技术标准和要求
	符合竞争性磋商文件要求。

	10
	[bookmark: OLE_LINK5]付款方式
	符合竞争性磋商文件要求。

	11
	不存在禁止磋商的情形
	不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

	12
	磋商保证金
	符合竞争性磋商文件要求。注：以磋商响应文件中所附签章齐全的交易保证金信用承诺书为准。

	13
	磋商总报价
	每轮磋商总报价唯一且未超过最高限价；
注：本项目最高限价为人民币壹佰伍拾捌万伍仟捌佰零肆元柒角伍分（¥1,585,804.75）。



二、详细评审
2.磋商文件详细评审
依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对磋商响应文件进行详细评审。
2.1 磋商评审方法：综合评分法（总计100分）
2.2 评审因素及分值：
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	技术部分：65分
商务部分：5分
报价部分：30分

	2.2.2
	评审基准价计算方法
	满足竞争性磋商文件要求且最终响应报价最低的报价为评审基准价。

	条款号
	评分标准

	2.2.3（1）
	技术部分
（65分）
	施工组织部署及施工总平面布置（7分）
1.施工组织部署详尽阐述，施工总平面布置明确具体且针对性充足的，得7分；
2.施工组织部署及施工总平面布置明确，且具有一定针对性的，得5分； 
3.施工组织部署及施工总平面布置含糊，但具有一定针对性的，得3分； 
4.施工组织部署及施工总平面布置含糊，内容空洞且不具有针对性的，得1分； 
未提供不得分。

	
	
	施工方案（9分）：
1.施工方案详细具体合理，衔接紧密且具有针对性，得9分；
2.施工方案详细具体且具有一定合理性，各阶段工作衔接基本紧密且具有一定针对性，得7分；
3.施工方案明确，各阶段工作有一定衔接性及针对性，得5分；
4.施工方案基本明确，各阶段工作衔接性及方案针对性不足，得3分；
5.施工方案含糊，各阶段工作无衔接无针对性，得1分；
未提供不得分。

	
	
	确保工期的技术组织措施（7分）：
1.施工进度计划详细具体，合理可行，施工进度表或施工网络图绘制规范合理，确保工期的技术组织措施合理得当的，得7分；
2.施工进度计划明确且基本合理，有施工进度表或施工网络图，有确保工期的技术组织措施且措施内容基本合理的，得5分；
3.施工进度计划含糊且合理性不足，无施工进度表，确保工期的技术组织措施内容不合理，得3分。
未提供不得分。

	
	
	确保工程质量的技术组织措施（7分）：
1.工程质量技术管理机构和制度完善，具有健全的质量管理体系，质量技术保证措施详细具体完善合理，得7分；
2.工程质量技术管理机构和制度较完善，具有质量管理体系，质量技术保证措施明确且具有一定合理性，得5分；
3.工程质量技术管理机构和制度较完善，无有质量管理体系，质量技术保证措施明确但合理性不足，得3分；
4.工程质量技术管理机构和制度不完善，无质量管理体系，质量技术保证措施含糊且合理性不足，得1分。
未提供不得分。

	
	
	确保安全生产的技术组织措施（7分）：
1.针对本项目安全生产的技术的组织措施详细具体切实可行的，得7分；
2.针对本项目安全生产的技术的组织措施明确且具有可行性，得5分；
3.针对本项目安全生产的技术的组织措施含糊且可行性不足，得3分。
未提供不得分。

	
	
	确保文明施工的技术组织措施（7分）：
1.确保文明施工的组织措施详细具体合理可行的，得7分；
2.确保文明施工的组织措施明确且具有一定可行性，得5分；
3.确保文明施工的组织措施含糊且可行性不足，得3分。
未提供不得分。

	
	
	施工环境保护措施（7分）：
1.环境卫生管理制度及管理职责详细具体，施工环境保护措施（包括但不限于施工现场环保扬尘预防措施和垃圾清运保证措施）完善的，得7分；
2.环境卫生管理制度及管理职责明确；施工环境保护措施较完善的，得5分；
3.环境卫生管理制度及管理职责含糊，施工环境保护措施不完善，得3分。
未提供不得分。

	
	
	项目管理部组成（7分）：
1.人员配备充足、安排合理、分工详细，得7分； 
2.人员配备较充足、安排较合理、分工较明确，得5分； 
3.人员配备欠缺、安排不合理、分工含糊，得3分； 
4.人员配备欠缺、无人员安排及分工，得1分； 
未提供不得分。

	
	
	施工机械配备和材料投入计划（7分）：
1.施工机械配备和材料投入计划详细具体，完全满足本项目需求得7分；
2.施工机械配备和材料投入计划明确且基本满足本项目需求得5分；
3.施工机械配备和材料投入计划含糊且无法满足本项目需求得3分。
未提供不得分。

	2.2.3（2）
	商务
部分
（5分）
	[bookmark: OLE_LINK6]业绩
（5分）
	供应商具有自2023年1月1日起至竞争性磋商响应文件递交截止时间止类似业绩（需包含加固内容），提供1个得2.5分，满分5分。
注：业绩证明材料以合同复印件为准。合同需包含首页、签订日期、合同金额、合作内容、签字页等关键信息合同条款，时间以合同签订日期为准。

	2.2.3（3）
	报价评分标准
（满分30分）
	评审标准：报价得分=(评审基准价／供应商最终响应报价价格)×分值


1、评审办法
1.1、本次评审采用综合评分法，磋商小组对通过初步评审的磋商响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，由高到低进行汇总排序，推荐前三名成交候选单位。综合得分相同的，以磋商响应总报价低的优先。磋商小组依据磋商结果写出磋商报告。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。
2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术部分：见评审办法前附表；
（2）商务部分：见评审办法前附表；
（3）报价部分：见评审办法前附表。
2.2.2 评审基准价计算
评审基准价计算方法：见评审办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）技术评分标准：见评审办法前附表；
（2）商务评分标准：见评审办法前附表；
（3）报价评分标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc23851]3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。
3.1.2 由磋商小组代表对磋商响应文件进行资格性审查，响应文件有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其磋商响应。未通过资格性审查的供应商不进入下一步评审程序。
3.1.3 磋商小组对磋商响应文件进行符合性审查，响应文件有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其磋商响应。未通过符合性审查的供应商不进入下一步评审程序。
3.2 详细评审
3.2.1 磋商小组按照磋商文件规定的评审方法和标准，对通过初步评审供应商的响应文件文件进行详细评审，最低报价不作为成交的唯一条件。
3.2.2 响应文件有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其磋商响应：
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（5）文字与图表不一致的，以文字为准；
（6）正本与副本不一致的，以正本为准。
3.2.3 磋商小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；
（2）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；
（3）按本章规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C；
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。供应商得分=A+B+C。
3.2.4 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）“政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序”： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； ④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 ⑤供应商提交的相关说明和证明材料，应当加盖供应商（法定名称）公章或由法定代表人或被授权代表签字，相关供应商应于30分钟内（含30分钟）按磋商小组要求提供相应证明材料，以电子文件方式提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其投标报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
3.3 响应文件的澄清
3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
3.4 评审结果
3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权磋商小组直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分高到低的顺序推荐成交候选供应商。
3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。
3.5 其他
评审过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评审的，应提出具体处理意见。
4．评审办法前附表与评审办法正文及附件规定不一致时，以评审办法前附表规定为准。



[bookmark: _Toc21050][bookmark: _Toc11585]第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc31534][bookmark: _Toc520468909][bookmark: _Toc31932]（本合同为合同样稿，最终稿以甲乙双方实际签订为准）
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合
同


签订日期：     年     月    日



第一部分 合同协议书

发包方（甲方）：         
承包方（乙方）：         
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：                      
工程地点：                      
工程内容：                      
资金来源：                      
二、工程承包范围   
承包范围：根据建设单位提供的施工图纸、工程量清单、现场踏勘情况、使用材料说明及资料、工程性质、工程特点，由承包方包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收，按施工图纸、工程量清单所列内容（含设备材料清单）实行固定综合单价（包含其它各项税费）包干。
三、合同工期
开工日期：      年     月     日
竣工日期：      年     月     日
合同工期总日历天数：       天。
四、质量标准
工程质量标准：                    。
五、合同价款
暂定合同价款人民币（大写）：                       ；
          （小写）：￥                     元。
六、组成合同的文件
6.1组成本合同的文件包括：
（1）本合同协议书
（2）成交通知书
（3）工程量清单、施工图纸
（4）已标价工程量清单
（5）采购文件和磋商响应文件
6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
八、承包方向发包方承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
10.1合同订立时间：      年    月    日
10.2合同订立地点：               。
10.3本合同双方签字盖章后生效。



发包方（甲方）：               承包方（乙方）：

法定代表人或委托代理人：       法定代表人或委托代理人：

日期：    年   月   日         日期：    年   月   日



第二部分
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书



第三部分 专业条款
一、甲方工作
1.1开工前    天，向乙方提供经确定的施工图纸或做法说明     份，并向乙方进行现场交底。
1.2指派       为甲方项目监督管理人，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
1.3协调有关部门支持乙方做好现场管理工作。
二、乙方工作
2.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2.2指派      为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，主动按约定向甲方汇报施工进展等信息。
2.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录并向甲方汇报。参加竣工验收、编制工程结算、项目审计。
2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木等不受损坏，如因施工人员在施工中损坏周围的建筑物、设备管线、古树名木等，乙方承担相关责任及费用；做好施工现场保卫和垃圾清除或归纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。
2.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
2.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。
2.7若因违反本条给甲方造成损失，乙方承担相应的赔偿责任。
三、关于工期的约定
3.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。
3.2因甲方为按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
3.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
四、关于工程质量及验收的约定
4.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
4.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前三天书面通知甲方参加验收，甲方如无法按时参加验收应书面回复乙方并与乙方重新确定验收日期。
4.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
4.4工程竣工时，乙方应提前三天书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
五、关于工程价款及结算的约定
5.5.1工程竣工验收合格后，支付合同价款的80%，决算审计完成后，支付到审计价的97%，剩余3%的工程款作为工程质量保修金，质保期满一年付清（不计息，如发生维修费用，在质量保修金中扣除）。
5.2乙方收款账户为（如有变更，乙方另行书面通知甲方）：
开户银行：                           
银行账号：                           
开 户 名：                           
5.3双方商定本合同采用固定综合单价（包含其它各项税费）结算。
其中：结算价款=第一次各项综合单价×实际发生且经验收合格的工程量×（1-报价下浮率）；
报价下浮率=（首次总报价-最终总报价）/首次总报价×100%。
5.4甲方进行工程竣工验收后，不代表竣工结算，还需根据实际测量结果和项目工程审计结果进行最终的工程竣工结算（乙方施工过程中应严格按照合同内工程量清单及设计图纸进行施工，如因特殊原因造成超出合同范围内的工程量，甲乙双方据实结算，但超出部分不得超过合同金额10%）。
六、关于材料供应的约定
凡由乙方采购的材料、设备，进入施工现场时，需经甲方做质量确认后认可进场，并及时向甲方提供材料、设备的相关送检资料；如该等材料、设备不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，乙方负责将其更换为质量和规格符合要求的材料、设备，由此造成的损失由乙方负责。
七、有关安全生产和防火的约定
7.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑工程安全技术规程》《建筑工程安全操作规程》《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
7.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
八、奖励和违约责任
8.1因乙方责任原因不能按合同规定的工期交付使用的，每拖延一天，应每日向甲方偿付￥  1000   元误期赔偿费，误期赔偿费的最高限额为合同价款的  10 %；若对甲方造成损失的，需赔偿甲方的实际损失。
8.2未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线等，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担赔偿损失。
8.3因乙方施工造成工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，甲方有权暂停支付进度款，直至工程符合质量要求为止。
8.4施工过程中，若有需经过甲方或相关验收部门确认及审批的项目，乙方在未经甲方或相关验收部门确认及审批而擅自施工的，由此产生的一切责任及费用由乙方自己承担。
8.5因一方原因，合同无法继续履行时，应书面通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
九、争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向签约所在地的人民法院提起诉讼。
十、其他约定
10.1本合同签订后，甲乙双方如需要溢出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，具有同等法律效力。
10.2本合同一式肆份，双方各执贰份。
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施工安全责任承诺书
为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包方（                      ）特作如下承诺：
一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。
2、 按照相关安全规定要求制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，做好各种安全防范措施，配备工程建设项目专职安全员（常驻施工现场），并认真落实各项施工安全管理规定。
3、 所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
4、 工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。
5、 建筑施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。
6、 工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。
7、 本承包方愿意自觉接受发包方、监理、监督单位(人)及社会各界对工程建设中安全生产的监督。
8、 项目施工时承包方严格执行安全操作规程，施工人员进入施工现场时必须正确穿戴好安全防护用品，切实保证施工中的人身、设备等安全。
9、 工程建设施工期间发生任何安全责任事故，施工单位承担一切责任。


承诺人（签字）：

承诺单位（盖章）：

年  月  日


第五章 工程量清单
（另附）


[bookmark: _Toc8557]第六章 图纸
（另附）


[bookmark: _Toc14927]第七章 技术标准和要求
说明：本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。
承包人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。
在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。
[bookmark: _Toc22966][bookmark: _Toc25337][bookmark: _Toc520468910][bookmark: _Toc24193][bookmark: _Toc13952]

第八章 竞争性磋商响应文件格式

[bookmark: _Toc8495]政府采购项目
[bookmark: _Toc15040]采购项目编号：ZC2026-GC-124



宝鸡市凤翔区竞存中学宿办楼整修项目



竞争性磋商响应文件


供    应     商：                （加盖单位章）
法定代表人或其授权委托代理人：    （签字或盖章）
日           期：         年     月     日


[bookmark: _Toc10679]目录

一、磋商响应函
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书          
三、资格审查资料
四、近年完成的类似项目情况表
五、施工组织设计
六、供应商认为需要提供的其他资料



[bookmark: _Toc12763][bookmark: _Toc22533][bookmark: _Toc493][bookmark: _Toc520468911][bookmark: _Toc27680][bookmark: _Toc15486]一、磋商响应函
[bookmark: _Toc232673691][bookmark: _Toc24275][bookmark: _Toc29160][bookmark: _Toc27843][bookmark: _Toc520468912][bookmark: _Toc11309][bookmark: _Toc31961]致：（采购人名称）
1．我方已仔细研究了（项目名称）、（项目编号）竞争性磋商文件的全部内容，我方针对本项目第一次响应总报价大写：      （小写：¥     ），计划工期为        ，建设地点是否响应竞争性磋商文件要求：（是/否），我方承诺成交后按合同约定履行义务。
2．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
3．我方承诺在竞争性磋商文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。
4．如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”正文第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
[bookmark: _Hlk508375245]6．响应有效期为：自磋商之日起九十个日历天。
7．					（其他补充说明）。
供应商名称（单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
地  址：                            
电  话：
邮  编：                            
传  真：

年   月    日

格式1：响应函附录
响应函附录
工程名称：               （项目名称）

	竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件响应情况

	序号
	竞争性磋商文件要求
	供应商响应内容

	1
	计划工期：自合同签订之日起90日历天内（具体开工日期以采购人通知为准）
	

	2
	建设地点：宝鸡市凤翔区竞存中学
	

	3
	质保期：自竣工验收合格之日起1年
	

	4
	质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准
	

	5
	技术标准和要求：符合竞争性磋商文件要求
	

	6
	付款方式：符合竞争性磋商文件要求
	

	……
	
	

	备注：
1、如供应商承诺响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，上栏可不填写，但本页必须满足签字、盖章要求；
2、如供应商不仅承诺竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，还有其他有利于采购人的承诺，则必须在上栏中予以具体说明；
3、如供应商人不承诺完全响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，必须对不响应部分的内容予以具体说明。




              供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日



格式2：第一次磋商报价表
第一次磋商报价表
	报价内容

项目名称
	第一次磋商响应总报价（元）
	计划工期
	质量标准
	拟派项目负责人
	质保期

	宝鸡市凤翔区竞存中学宿办楼整修项目
	
	
	
	
	

	注：本项目最高限价为人民币壹佰伍拾捌万伍仟捌佰零肆元柒角伍分（¥1,585,804.75）



本页所填写数据须与磋商响应函部分一致，否则以磋商响应函为准。                                                     

                        供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日



[bookmark: _Toc13585]格式3：已标价工程量清单 
（以计价软件生成格式为准，须按国家规定加盖造价人员执业印章）


二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
（一）法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                           
姓名：         性别：           年龄：          职务：       
系   （供应商名称）     的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）。
	身份证复印件

	身份证复印件


    

 供应商：                         （盖单位章）
法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日


（二）授权委托书

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）、（项目编号）、项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
该代理人无转委托权，本授权书自委托之日起生效至竞争性磋商响应文件递交截止时间后90天。特此声明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正反面）
	法定代表人（单位负责人）
身份证复印件（正反面）
	委托代理人
身份证复印件（正反面）



     供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日
[bookmark: _GoBack]

三、资格审查资料
基本情况表
	供应商名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书（如有）
	类型：       等级：       证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	1.管理关系说明：
我单位管理的具有独立法人的下属单位有：          。
我单位的上级管理单位有              。
2.股权关系说明：
我单位控股的单位有           。
我单位被              单位控股。
3.单位负责人：              。
4.其他与本项目有关的利害关系说明：           。

	备注
	




1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺

[bookmark: _Toc6215_WPSOffice_Level1]承诺书
致             (采购人)：
             (供应商名称)郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中重大税收违法失信主体的供应商中及“中国执行信息公开网”（http：//zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单的供应商中，也未列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商中。
3.我方在采购项目评审 (评标) 环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。


     供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日


2、落实政府采购政策证明资料
[bookmark: _Toc269407896][bookmark: _Toc269407684]
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（建筑业）；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.此声明函会在政府采购平台随采购结果一同公示。
3.供应商可登录工业和信息化部中小企业局主办的中小企业规模类型自测小程序查询本单位企业性质，网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
4.非中小企业可不提供。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
     供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日
备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
备注：非残疾人福利性单位可不提供。


监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位        （符合）条件，故本单位为
     （监狱）企业。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：非监狱企业可不提供。

                            
     供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日


备注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.非监狱企业可不提供。


3、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。


  承诺单位（盖章）
  全权代表（签字或盖章）：
  地    址：                           
  电    话：
年   月   日

4、营业执照或其他企业主体证明资料

5、企业资质、安全生产许可证证明资料



6、拟派项目负责人证明资料




项目负责人无在建承诺书
          （采购人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本项目”）的项目负责人           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。


特此承诺。






  供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日



7、非联合体声明

非联合体磋商的声明


致：采购人名称 

我公司独立参加此次             (项目名称) 磋商，未与其他单位组成联合体。
特此声明。

 供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日
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	序号
	时间
	项目名称
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（注：提供供应商自2023年1月1日起至竞争性磋商响应文件递交截止时间止，（以合同签订日期为准）类似业绩，以此表后所附加盖单位公章的合同复印件为准，合同需包含首页、签订日期、合同金额、合作内容、签字页等关键信息合同条款）



供应商：                                 （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日



五、施工组织设计
（各供应商根据采购内容及评审办法，自主编写施工组织设计)


附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备
名称
	型号规格
	数量
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附表三：劳动力计划表
单位：人   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




（二）主要人员简历表
附1：项目负责人简历表
项目负责人应附身份证、职称证（如有）、执业证、相关资格证（如有），管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	资格等级
	      级
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





项目负责人无在建承诺书
          （采购人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本项目”）的项目负责人           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。


特此承诺。






  供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日


附2：主要项目管理人员简历表
主要项目管理人员指项目技术负责人、专职安全生产管理人员等其他岗位人员。应附资格证书或岗位证或职称证（如有）、身份证，主要业绩（如有）须附合同协议书。
	岗位名称：

	姓    名：
	年    龄：

	性    别：
	毕业学校：

	学历和专业：
	毕业时间：

	拥有的执业资格：
	专业职称：

	执业资格证书编号：
	工作年限：

	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作
	






六、供应商认为需要提供的其他资料
（供应商须知前附表规定的其他资料及供应商认为有必要说明的其它内容或资料）


附件：
 交易保证金信用承诺书
（招标采购单位名称）：
为维护公平、公正、公开的招标采购市场秩序，树立诚实守信的投标人供应商形象，我单位自愿作出以下承诺：
单位名称：                                     	 
统一社会信用代码：                            			 
法定代表人：                                  		 
地址和联系电话：                                                                 
一、我单位具备承担招标采购项目的能力，自愿参加（         项目名称）招标采购活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法守信，诚信履约，自觉执行招标采购活动的各项规定。
二、按照国家公共信用查询结果，我单位属于国家公共信用评价的无违规违法不良信用记录企业。
三、我单位如有发生下述任何一种违约行为，自愿承担相关法律责任，5年内自动放弃在宝鸡市项目招标采购中使用“保证金信用承诺书”资格。并于收到招标人采购人书面通知7个工作日内，将文件规定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户予以没收，作为处罚。如若拒交，招标人采购人优先选择市公共资源交易中心认可的宝鸡商事纠纷信用调解中心进行调解或仲裁或诉讼。交易中心有权取消失信主体在宝鸡参与招标采购、进场交易等权益。
（一）在招标采购文件中规定的有效期内撤销投标采购文件；
（二）中标后在规定期限内无正当理由不与招标人采购人签订合同，或者未按招标采购文件规定提交履约保证金；
（三）未按照宝鸡市公共资源交易规定，及时足额缴纳进场交易服务费，或仍有拖欠交易服务费；
（四）行政监管机构认定投标采购人有串通投标或弄虚作假等违法违纪行为；
（五）法律法规规定的其他情形。
四、同意将承诺和失诺信息纳入宝鸡市公共资源交易领域信用记录并归集至信用中国（陕西宝鸡）等信用平台合规应用。
特此承诺。
附件：“信用中国”网站信用报告


说明：1、本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。


投标人供应商                     法定代表人或
单位名称：（盖章）               授权代表：（签字或签章）
                 年    月    日
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