房塔服务区项目重新设计费用采购需求书

一、采购项目名称：房塔服务区项目重新设计费用

二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：546900.00元

2、最高限价：546900.00元

3、资金来源：自筹

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式

1、项目服务期：合同签订后 1 个月内完成全部设计工作成果交付

2、项目实施地点：府谷县

3、项目概况：对大石一级公路房塔服务区原2010年设计方案进行重新设计，以满足现行新型服务区功能要求，具体设计范围包括建筑方案调整、功能布局优化及相关配套设施设计等。

4、履行期限及方式：严格执行政府采购程序，审批结束后启动项目实施，本项目须于签订合同后一个月内完成全部设计成果交付。

四、服务要求

乙方须按照国家现行相关规范、标准完成本项目重新设计工作，设计成果应当符合现行新型服务区建设功能要求，满足后续工程施工使用条件。

提交成果包含建筑调整方案、总平面功能布局、配套设施相关图纸及设计说明等全套设计资料，纸质版、电子版按甲方要求份数提交。

乙方需配合甲方完成设计成果答疑、修改调整工作，做好后续施工阶段设计技术配合服务。

      - 五、合同模板：

房塔服务区项目重新设计费用

服

务

合

同

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

合同签订日期：  年  月  日

甲乙双方根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，订立本合同，双方共同遵照执行。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力：

（1）本项目招标文件及相应澄清和修改；

（2）乙方投标文件；

（3）乙方在评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件、补充合同或协议。

合同文件是一个整体，其内容互为补充。

二、服务期限：

本项目设计服务期限：合同签订后 1 个月内完成全部设计工作成果交付；后续施工配合服务至本项目工程施工完工为止。

三、 服务内容

对大石一级公路房塔服务区原 2010 版服务区方案开展重新设计，完成建筑方案调整、功能布局优化、配套设施专项设计，输出全套完整设计文件；负责设计成果修改、答疑，并提供项目施工期间相关设计技术配合服务。

四、合同价款

本合同总价款为人民币（大写）：             元整（小写：¥         元）。

上述价款为甲方支付乙方完成本项目全部设计服务的包干总价，包含人工、资料编制、图纸出图、修改调整、技术配合、税金等完成本项目全部工作的所有费用。

五、付款方式

由采购人负责结算。付款方式:乙方提交完整设计成果，经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总金额 60%；工程全部施工完工且通过甲方验收合格后，甲方将剩余全部合同款项一次性支付完毕。

六、违约责任

1、甲乙任意一方发生违约行为，造成对方实际经济损失的，违约方应当承担相应赔偿责任。

2、乙方无正当理由逾期交付设计成果的，每逾期一日，按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过 15 日，甲方有权单方解除本合同，乙方应当赔偿甲方全部损失。

3、乙方提交设计成果不符合国家规范及甲方项目需求，乙方应当在甲方指定期限内无偿完成修改；经两次修改仍不能达到要求，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已支付全部款项，并承担由此带来的全部损失。

4、乙方迟延履行、不完全履行合同义务，除承担违约金外，仍应当继续履行合同；拒不履行或者服务成果达不到约定标准，甲方有权解除合同，并向乙方追偿全部实际损失。

七、争议的解决

1、在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成一致意见时，可向仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁裁决为最终裁决，对甲乙双方均具有约束力。

3、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

八、合同终止与修改

1、合同履行期间，任何一方不得单方面擅自终止合同，否则承担由此造成全部经济损失。

2、发生以下情形，甲方有权单方终止合同：

（1）乙方不能履行合同约定设计服务义务，交付成果达不到甲方及规范标准要求；

（2）乙方严重逾期，经催告后仍无法完成设计交付。

3、对本合同任何条款修改、变更，必须由甲乙双方签署书面合同修改书或者补充协议，补充协议作为本合同组成部分，与本合同效力等同。

4、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、合同生效

1、本合同经双方法人代表或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后，即开始生效。

2、本合同一式          份，甲方执         份，乙方执        份。

甲方：___________（盖章）           乙方：___________（盖章） 
法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）           代理人：_________（签字）

六、履约验收标准和方法

- 一、项目概括

1、项目名称：房塔服务区项目重新设计费用

2、该项目计划：合同签订后 1 个月内完成全部设计工作成果交付。

二、验收小组及成员：由采购单位公司领导牵头，项目部组建专项验收小组，负责本项目设计成果履约验收。

三、计划验收时间：

第一阶段验收：乙方提交全套设计成果后开展设计成果履约验收；

第二阶段验收：待房塔服务区工程施工全部完工后开展整体履约复核。

四、验收程序：

乙方完成全部设计工作后，向验收小组提交完整设计资料，申请设计成果阶段验收；

验收小组依据国家现行规范、采购需求开展审核验收，出具验收意见；不合格的，乙方限期整改后重新申请验收；待对应工程施工全部完工后，完成项目整体履约复核。

五、验收内容及标准：

（一）设计成果阶段验收内容

是否完整提供建筑方案调整、功能布局优化、配套设施设计全套图纸及相关设计文件（纸质版、电子版）；

设计方案是否满足现行服务区功能建设要求，是否符合国家现行相关设计规范标准；是否按照甲方意见完成必要修改调整。

（二）验收标准

全套设计文件完整齐全；

设计方案符合现行规范标准，满足房塔服务区实际建设使用需求，能够用于后续工程实施；响应甲方合理修改意见，完成设计优化。

七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1.采购单位：府谷交通建设集团有限责任公司

2.采购单位地址：陕西省榆林市府谷县新区孤山路29号

3.项目联系人：陈浩  联系电话：15319599961

府谷交通建设集团有限责任公司

2026年8月27日