政府采购项目                     合同编号：

陕西省公路局网络与安全维护

# 服务合同

采购人：   陕西省公路局

供应商：

二〇二六年  月

合同协议书

甲方（采购人）：  陕西省公路局

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

（一）项目名称： 陕西省公路局网络与安全维护。

（二）项目地点： 陕西省公路局指定地点。

（三）服务内容：陕西省公路局机关办公计算机、网络及机房维护；网络安全预警监测，利用网络安全预警监测设备等对陕西省公路局网络环境和省公路局部署在市级公路管理部门的信息系统开展网络安全预警监测服务，定期形成监测报告并提出整改意见，提升网络安全预警监测及防护处置能力。

二、合同金额

合同总价款(含税价)：                         (¥          元)。

合同价格为含税价，乙方报价包含完成本项目所需的全部费用（包括但不限于劳务费、国家按现行税收政策征收的一切税、服务费、监测报告出具费用等一切费用），甲方无需再向乙方支付其他任何费用。

三、服务期限

合同起止日期（2026年12月14 日 ---- 2027年 12 月13 日）。

四、结算方式

（一）结算单位：

由甲方负责结算。费用结算采用银行转账方式，分期付款。乙方应在甲方每次付款前，按照甲方要求的发票类型和金额，向甲方开具合法有效的发票，税费由乙方承担。否则，甲方有权拒绝付款且不承担迟延支付的违约责任。

（二）付款方式：

1.合同价款支付分为两期。合同签订后，甲方收到乙方缴纳的履约保证金及开具的等额增值税普通发票之日起二十个工作日内，向乙方支付合同总金额的60%款项，共计：人民币     （¥      元）。乙方应于2026年12月20日前向甲方提供等额增值税普通发票，经甲方审核通过后支付剩余合同总金额的40%款项，共计：人民币             （¥        元）。

2.合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，履约保证金待乙方履行完全部合同义务，并经甲方验收合格且无任何纠纷后无息退还。

五、主要工作内容

（一）服务内容

1.办公计算机及网络、机房维护

（1）负责陕西省公路局办公计算机的巡检、维护及故障排除。

（2）负责陕西省公路局局域网和交通专网网络线路的巡检、维护及故障排除。

（3）负责陕西省公路局网络及安全设备的巡检、维护及故障排除。

（4）负责陕西省公路局机房动力环境设备的巡检、维护及故障排除。

2.网络安全预警监测及防护处置

（1）负责陕西省公路局网络及信息系统的预警监测及防护处置。

（2）负责11个市级公路管理部门陕西省公路局部署信息系统的预警监测及处置建议（其中宝鸡、铜川、渭南、榆林4个市级公路管理部门利用原有潜伏威胁探针设备，西安、咸阳、延安、汉中、安康、商洛、韩城7个市级公路管理部门潜伏威胁探针设备在服务期内由乙方提供）。

（3）负责编制网络安全监测报告。

3.网络安全宣传周策划宣传

（1）协助陕西省公路局开展网络安全宣传周活动。

（2）负责策划和制作网络安全宣传周宣传展板、宣传册等宣传培训资料。

（3）按陕西省公路局要求开展其它网络安全宣传培训工作。

4.编制运维及网络安全工作台账资料

（1）负责运维及网络安全工作台账资料的建立、编制、更新和归档。

（2）定期对运维工作进行总结自评，并按陕西省公路局要求提交网络安全监测报告、运维月报、运维工作年度总结报告。

5.编制网络安全管理白皮书

负责编制陕西省公路局网络安全管理白皮书。

（二）服务要求

1.运维质量要求

（1）运维服务目标：乙方应在服务期内提供稳定可靠的技术支持和服务，通过巡检、预警监测等多种手段保障计算机及网络、机房、信息系统稳定运行，全年软硬件设备故障率≤5%；做好网络安全预警监测及防护处置、网络安全宣传周策划宣传等工作；

（2）驻场要求：安排2名运维工程师在陕西省公路局驻场，其中1名驻场人员驻场工作时间同陕西省公路局工作时间一致，另1名工作人员每周驻场时间不少于2个工作日；

（3）国家重要活动、重要会议及法定节假日等关键时期根据陕西省公路局要求驻场；

（4）服务响应：在工作时间内，驻场工程师应在10分钟之内到达故障地点；在工作时间外，乙方应立即响应，并在10分钟内提供电话在线支持服务，同时安排工程师在1小时之内赶到现场提供现场维护服务；

（5）故障解决时间：发生故障时，应在2小时内解决故障或恢复系统正常运行；若在2小时内未能解决故障，应请第三方进行处理，费用由乙方承担；

（6）故障处理记录：乙方对于故障处理应有详细的报告记录，包含故障原因、响应时间、解决方法等。

2.服务人员能力要求

（1）维护主管（1人）：负责维保服务业务及团队管理。要求8年以上相关工作经验，精通计算机、服务器、存储、网络设备、安全设备的日常配置及维护，具有良好的协调沟通能力，能处理突发事件；

（2）驻场服务人员（2人）：负责日常计算机、网络与安全等设备的运行状态监测、巡检、维护及故障排除。要求3年以上工作经验，有良好的服务意识和沟通能力，驻场人员需要具备较强的信息化等专业知识；

（3）资料员（1人）：负责编制运维工作台账资料及网络安全监测报告、运维工作月报、运维工作年度总结报告等相关文件，要求1年以上工作经验，有良好的服务意识和沟通能力，有良好的文档编制能力；

（4）服务人员变更：服务期间驻场人员变动不得超过一人次，更换人员要提前两周向陕西省公路局提出书面申请，经陕西省公路局同意后方可更换。

3.资料交付要求

（1）时间要求：每月10号之前提交上月度网络安全监测报告、运维月报；运维服务期结束前1周内提交运维工作年度总结报告；在陕西省公路局要求时间内提交网络安全管理白皮书；

（2）数量要求：网络安全监测报告12套（含11套市级公路管理网络安全监测报告）；运维月报12份；运维工作年度总结报告1份；网络安全管理白皮书1份；

（3）其它要求：所有交付的资料提交纸质版的同时提交电子版。

（三）服务频次

为及时发现、排除设备故障等网络安全隐患，乙方应实时进行网络安全预警监测，并每周对运维服务对象进行巡检，巡检过程中发现的安全隐患或用户通知的故障问题应立即响应并在规定时间内解决。

（四）服务对象及数量

详见附件《陕西省公路局网络与安全维护服务硬件设备清单》。

六、其他要求

满足交通运输部、陕西省交通运输主管部门印发的规范性文件以及招标文件相关技术要求。

七、验收

（一）乙方完成合同约定的全部内容后，应向甲方提交书面的服务成果报告及验收申请。同时向甲方提交项目实施过程中的所有资料,以便甲方日后管理和维护该项目。乙方提交的各项成果资料均应满足国家现行的相关技术标准、规范、规程等以及我省公路管理相关规定。

（二）甲方收到乙方的验收申请后，组织乙方（必要时请有关专家）进行项目验收。乙方提交合同履约情况总结报告，并经甲方确认。验收合格后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。

（三）验收依据：①本合同及附件文本；②竞争性磋商文件、磋商响应文件、澄清表（函）；③国家相应的标准、规范。

技术审查、验收不合格的限期整改，整改过程中产生的一切费用和损失由乙方承担。整改超过二次的，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件退还已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的应予以赔偿，且乙方应按合同总金额的10%向甲方支付违约金。

八、保密

乙方对工作中了解到的甲方的技术、数据、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

乙方违反保密规定的，除承担法律责任外，还应向甲方支付合同总金额 10 %的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

九、知识产权

乙方应对所供服务具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，并向甲方承担合同总金额 10 %的违约金，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

十、违约责任

（一）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（二）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（三）因省财政年度预算拨款等政策要求，甲方向乙方支付全部合同价款不视为双方合同履约结束，乙方仍应按照合同约定，完成全部工作内容，否则将视为乙方存在严重失信行为，甲方将上报省财政厅，将乙方列入信用“黑名单”，并在“中国政府采购网”、“信用中国”等网站公示；同时甲方保留要求乙方退还合同价款、赔偿损失的权利。

（四）乙方逾期完成服务的，每逾期一日，向甲方承担合同总金额1%的违约金，逾期 10 日的，甲方有权单方解除本合同且保留追究乙方违约责任的权利，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

（五）乙方应保证其提交的服务成果不存在侵犯他人权益的情形，否则，因此引发的责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额10%的违约金。

（六）乙方应对其服务及服务成果的合法性、科学性、有效性、客观性、真实性负责，否则，相关责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额10%的违约金。

（七）乙方在为甲方提供服务过程中所产生的所有成果，其知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意乙方不得给与本项目无关的第三方使用。乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。

（八）乙方未按合同约定或甲方要求提供服务的，每出现一次应承担合同总价款【1】%的违约金，出现【3】次的，甲方有权单方解除本合同，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

（九）若乙方违反合同约定，除按照合同约定承担违约金外，对甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。若合同因乙方违约导致解除的，乙方除应承担违约责任赔偿甲方损失外，已收的款项应退还甲方。甲方因乙方违约而产生的维权费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等费用，均由乙方承担。

十一、合同争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商无法解决的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十二、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、合同订立

（一）本合同未尽事宜由双方协商解决，双方协商达成一致，可以对本合同进行修订或补充，任何对本合同的修订或者补充，应采用书面形式，签订补充协议，具有同等法律效力。

（二）本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，当上述文件如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

（三）本合同自双方的法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

（四）本合同一式 捌 份，其中，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，具有同等法律效力。

甲方：      陕西省公路局（盖章）

地 址：陕西省西安市碑林区含光北路110号

开户行及账号：611301033018010000003

交通银行西安城南支行

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

乙  方：                        （盖章）

地  址：

开户行：

账  号：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

年    月    日

附件：

陕西省公路局网络与安全维护服务硬件设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 安全设备 | 4 | 台 |
| 2 | 安全网关 | 安全设备 | 1 | 台 |
| 3 | 安全态势感知平台 | 安全设备 | 2 | 台 |
| 4 | 潜伏威胁探针 | 安全设备 | 9 | 台 |
| 5 | 基线核查 | 安全设备 | 1 | 台 |
| 6 | 数据库审计 | 安全设备 | 1 | 台 |
| 7 | VPN | 安全设备 | 2 | 台 |
| 8 | EDR | 安全设备 | 1 | 台 |
| 9 | 堡垒机 | 安全设备 | 1 | 台 |
| 10 | 日志审计系统 | 安全设备 | 1 | 台 |
| 11 | 流量镜像设备 | 安全设备 | 1 | 台 |
| 12 | 上网行为管理 | 安全设备 | 1 | 台 |
| 13 | 云安全服务平台 | 安全设备 | 1 | 台 |
| 14 | 路由器 | 网络设备 | 2 | 台 |
| 15 | 交换机 | 网络设备 | 45 | 台 |
| 16 | 光交换机 | 网络设备 | 4 | 台 |
| 17 | 光电转换 | 网络设备 | 2 | 台 |
| 18 | 服务器 | 主机设备 | 46 | 台 |
| 19 | 存储 | 主机设备 | 3 | 台 |
| 20 | 动环主机 | 主机设备 | 1 | 台 |
| 21 | 监控主机 | 主机设备 | 1 | 台 |
| 22 | 计算机终端 | 主机设备 | 200 | 台 |
| 23 | MCU | 视频会议设备 | 1 | 台 |
| 24 | KVM | 辅助设备 | 5 | 台 |
| 25 | 精密空调 | 环境设备 | 1 | 台 |
| 26 | 机房温湿度监测设备 | 环境设备 | 2 | 个 |
| 27 | 新风系统 | 环境设备 | 1 | 台 |
| 28 | 机房专用灭火装置 | 消防设备 | 2 | 瓶 |
| 29 | 机房烟感感应设备 | 消防设备 | 4 | 个 |
| 30 | UPS电池 | 供电设备 | 64 | 块 |
| 31 | UPS机头 | 供电设备 | 1 | 台 |