老城区供热管网改造工程
采购需求书
1、 采购项目名称：老城区供热管网改造工程
2、 采购项目预算、资金构成和采购方式：
1 、采购项目预算：1986027.41元
2 、资金来源：自筹资金
3 、采购方式：竞争性磋商  工期：30日历天
三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式
（一）项目实施时间：2026年10月中旬
（二）项目实施地点：府谷县老城区供热管网部分区域
（三）项目采购预算明细：见上传审批附件清单
（四）履行期限及方式：严格执行政府采购程序，审批结束后开始实施。
四、履约验收标准和方法
1、履约验收时间：2026年11月中旬（实际时间以施工合同为准）
[bookmark: _GoBack]2、履约验收主体及内容：对府谷县老城区部分二级管网进行更新改造，包括更换管道，并配套建设相关阀门井、检查井等设施，共4个合同包。
3、履约验收地点：府谷县老城区供热管网部分区域
4、验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容提供工程方案。对供应商所提供的工程施工组织相关人员进行验收，并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。验收开始之前，由成交供应商项目负责 人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。在供应商履约结束后， 验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。
5、履约验收标准：符合国家相关施工验收规范，并达到合格标准。
6、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。
五、对供应商的要求
基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
(老城区供热管网改造工程)特定资格要求如下:
（具体内容详见招标公告）


六、合同模板：
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甲    方：陕西府谷热电有限公司 

乙    方：                                           

签订时间：     2026年    月         

签订地点：陕西府谷热电有限公司 

甲方：陕西府谷热电有限公司  
乙方： 
甲方实施的老城区供热管网改造工程，经2026年  月  日招标，确定乙方（       ）为中标单位。现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的有关条款，为确保项目保质保量、按期完工，经双方协商达成以下条款，特签订本合同，望双方共同遵照执行。
一、项目概况
1.项目名称：老城区供热管网改造工程    标段
2.项目地点：府谷县老城区供热管网部分区域
3.建设内容：主要对老城区部分二级供热管网进行更新改造，具体工程量以该项目招标文件中的《工程量清单》为准。
二、合同价款及付款方式
1.合同价款：本合同采用固定综合单价（以乙方投标报价为准）方式，合同暂估总价款为人民币     元整（￥：   元）（含9%增值税）。本合同签约暂估总价仅作为合同履行及款项支付的参考依据，最终以审计部门的审定价为准。
2.付款方式：合同签订后，待乙方完成总工程量50%时，甲方支付乙方工程合同总价款的30%；待工程完工验收合格并调试正常后，付至工程合同总价款的80%；待审计决算后，付至工程审计审定价的95%；余款作为质保金，质保期为1年，质保期满后甲方一次性支付给乙方。每次付款乙方需开具等额合法有效的增值税专用发票，否则，甲方不予付款。
三、合同工期
本项目总工期为30日历天（以甲方正式下达开工日期为起始日），因不可抗力因素影响，工期顺延。 
四、合同构成文件
1、合同书及其附件；
2、中标通知书；
3、施工方案及设备材料技术规范书；
4、工程量清单。
上述文件将相互补充，若有不明确或者不一致之处，由甲乙双方协商确定。
五、工程质量与工程验收
1、严格按甲方施工方案要求、施工规范要求及施工验收规范要求进行施工，合格率达到100%。
2.设备材料到场后，乙方需提交技术规范书要求的全部资料，会同甲方相关责任人员共同验收；甲方需在接到乙方验收通知后24小时内完成验收，逾期未验收则视为认可乙方验收记录，验收合格并签字后方为任务完成。
3.工程完工后由甲方组织相关部门进行验收。验收并调试合格后，作为工程结算和质保期开始的依据。若验收过程中发现存在质量问题或不符合合同约定的情况，乙方需按照甲方要求及时进行整改，直至达到验收标准为止。
六、质保期
本项目自工程竣工验收合格之日起12个月。在质保期内若出现质量问题，乙方接到通知24小时内到达现场，并进行无偿修复。若乙方拒不修复或修复后不合格，甲方将另行委托他人修复，所发生的直接和间接经济损失均由乙方承担，在预留的质保金中扣除，不足部分由施工单位承担。
七、甲、乙双方的权利及义务
（一）甲方的权利和义务
1.提供完整的施工方案，并对施工技术、安全等方面进行交底。
2.根据相关工程验收规定，对隐蔽工程的验收，乙方应在隐蔽前48小时以书面形式通知甲方，甲方需在收到乙方书面通知后24小时内到达现场进行验收，否则视为合格。若甲方未及时检查，乙方可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
3.甲方有权对乙方施工质量和现场安全进行监督检查，并下达整改及停工通知。
4.指派施工员或监理人员全权负责此项工程相关事宜，对乙方施工人员的安全、工程质量、工程进度、文明施工等工作进行指导与全程监控，并按规定及时完成检查验收工作，确保随叫随到。
5.因乙方管理、劳动力、机械设备等诸多原因，不能保证施工的安全、质量、进度等，经甲方多次催告后仍未整改，致使不能实现本合同目的，甲方有权单方解除本合同。
6.负责组织协调各分部分项工程的验收工作。
7.按合同约定条款支付工程款。
8.乙方完工后，甲方现场验收合格并签字验收认可。
（二）乙方的权利和义务
1.必须服从甲方指派的施工人员或监理人员以及相关单位、部门的管理、检查、监督、考核。
2.严格按相关规范精心组织施工。严格执行国家及甲方的各项安全规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。若未按施工规范要求施工，由此造成的工程质量事故、返工、窝工等所有后果，均由乙方承担一切直接和间接经济损失。
3.自行完成施工所需用水、用电管道及线路的铺设工作，并承担相应费用。
4.自行解决施工作业人员的食宿问题，完成临时设施的搭建工作，并自行配备施工所需的一切机械设备。
5.积极配合甲方开展外围矛盾的协调解决工作。
6.施工中若发生的一切人身伤亡及设备损坏事故均由乙方自负，甲方概不承担任何责任和费用。
7.乙方配备现场管理人员如现场负责人、技术（测量）人员、安全监督人员等，不得少于三人。委派一名为该项目的主要负责人，所有管理人员不得无故脱岗，一经发现每人每次处罚500元。
8.必须做好施工日记、施工检查记录、验收报告等资料的整理工作，竣工后统一移交甲方存档。
9.施工现场需设置标准的安全围挡及安全警示等各类标牌标识。
10.在施工过程中因质量、安全等问题出现返工，甲方随时叫停，工期不予顺延，每推迟一天承担违约金2000元。
11.乙方应固定现场项目负责人及现场专职安全员，保证现场技术人员及劳动力充足，上述负责人及技术人员在施工期间未经批准不得随意离开现场。
12.施工人员须经安全培训，培训合格后方可上岗并严格执行安全操作规程及甲方有关安全的规章制度、规定。
13.按月足额支付农民工工资。
八、安全文明施工
1.乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按标准施工，并随时接受甲方安全人员的监督。
2.乙方须采取必要的施工防护措施，确保施工全程安全文明。
3.依据《建设工程安全生产管理条例》相关规定，因乙方安全措施不力造成的事故，由乙方负责，同时需承担事故造成的相关损失，包括对甲方造成的损失。
九、违约责任
合同生效后，甲乙双方必须严格遵守本合同各项条款，除不可抗力因素外，任何一方单方面违反或擅自中止本合同，应向另一方赔偿由此造成的全部经济损失。
十、其他约定
1.本合同自签订之日起生效，工程完工且双方账款结清后自行解除。
2.本合同未尽事宜，双方可在补充协议中另行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议条款不得与国家及省市有关法律法规相抵触。在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方均可向府谷县人民法院提起诉讼。
3.本合同一式陆份，其中甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。


甲   方：陕西府谷热电有限公司             乙  方：

（盖章）                                  （盖章）  

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：                                                    

签订地点：陕西府谷热电有限公司       签订日期：2026年  月  日





