	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	施工范围及工作内容:
西安市雁塔区长延堡街道办事处开发区移交社区（悦府社区）办公用房装修项目，详见工程量清单。

	2
	
	实施要求:
工程质量：合格。
安全文明：严格按照安全文明施工标准进行管理，全封闭施工，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

	
	
	工期： 自合同签订之日起 45 日历天。

	
	
	付款方式：合同签订生效后，甲方支付合同金额5%作为工程预付款，预付款在进度款中按比例抵扣；工程进度款按已完合格工程量审核确认后支付至80%（含已抵扣预付款）；工程竣工验收合格并经审计审定后，支付至审定金额的100%（但前期支付超过审定金额的，乙方应当归还）

	
	
	质保期：验收合格后2年。

	3
	
	合同价款形式:固定综合单价。

	4
	
	质量保证及验收标准：
验收标准：符合国家相关质量要求及验收标准。

	5
	
	违约责任：
中标/成交供应商所交付工程不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的，采购人有权解除采购合同。

	6
	
	采购标的需执行的标准：
符合国家相关质量要求及验收标准。

	7
	
	工程量清单：详见附件。



