- 采购需求

- 一、项目概况

- 县域有林地松林松材线虫病防控，除治枯死松树1.56万余株，媒介昆虫防治(实施飞机化学喷雾防治1500亩，生物防治1000管，悬挂诱捕器100套)，打孔注药预防3.25万支。

- 二、采购内容及要求

- （一）枯死松树除治

- 对日常监测和春秋季普查发现的枯倒、风折、枯死、濒死松树全部进行采伐清理，并销毁，计划除治1.56万余株。

- 1.除治方式

- 采取集中除治和即死即清方式，对枯死松树发生区域内所有枯倒、风折、枯死、濒死松树进行除治。

- 2.枯死松树处理

- 结合我县地形及疫点分布情况，枯死松树采用烧毁处理的方式。松树伐倒后，将主干切割成1—2m长的段木，对直径1cm以上的枝桠、树皮和厚度1cm以上的木块必须全部清理集中就近烧毁，按照当日采伐当日就地烧毁的要求进行处置，确保烧毁彻底和用火安全。

- 3.伐桩处理

- 枯死松树伐倒后，要立即处理伐桩，其高度距离地面不得超过5cm，剥去伐桩树皮，使用钢丝直径≥0.17毫米，网目数≥16目的锻压钢丝网罩覆盖伐桩，并将钢丝网罩严密固定在伐桩上。

- （二）媒介昆虫防治

- 1.化学防治

- 在连片分布的松林内采取无人机喷药，计划药剂防治面积共计0.15万亩。防治时间在媒介昆虫羽化初期和第一次喷药防治的药剂持效期末，选用高效低毒、环境友好的缓释型药剂2%噻虫啉微囊悬浮剂，另外加入飞防植保作业专用沉降剂—壹品松脂，提升噻虫啉对松褐天牛毒杀效率，连续喷药2次开展防治，以降低媒介昆虫虫口密度。

- 2.生物防治

- 在马道镇、青桥驿镇、武关驿镇松林密度较高、人为活动频繁的地段区域，投放天牛、吉丁虫等蛀干害虫的捕食性天敌花绒寄甲1000管，每管约20头，大幅度提高该松林区域及毗邻地段内花绒寄甲的种群密度，达到“以虫治虫”的目的，将有效减少松褐天牛数量，确保松林资源安全。

- 3.悬挂诱捕器监测

- 根据留坝县松树资源分布和森林有害生物发生地点及范围，为了更好地掌握各监测点松褐天牛成虫数量变化情况，了解松褐天牛成虫的活动规律，5—9月拟在马道镇、武关驿镇内松材线虫等发生的重点区域内挂设松褐天牛诱捕器进行监测，真正发挥出诱捕器的监测和诱杀作用，共挂设松褐天牛诱捕器100个，每2月更换一次诱芯，每间隔10天左右收集一次成虫进行记录并销毁。

- （三）打孔注药预防

- 在重点防控松林区域，对松树林木计划采取注射药剂甲维盐3.25万支，打孔注药预防1.3万余株，预防媒介昆虫对松树的侵害。

- 三、商务条款

- 1.服务期限

- 自合同签订之日起至2026年12月底完成

- 2.服务地点

- 汉中市留坝县

- 3.质量标准

- 达到国家及行业质量验收合格标准

- 4.付款方式

（1）合同签订后，达到付款条件起 30 日内，采购人支付合同总金额的40%；

- （2）项目完成后并经采购人验收合格后，达到付款条件起 30 日内，采购人支付合同总金额的40.00%。

（3）项目审计完成后，支付合同剩余款项。