采购需求
项目基本信息
1、采购单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地） 
2、项目名称：2026年秦岭四宝科学公园运营项目园林绿化 
3、采购预算：660000.00元 
[bookmark: _GoBack]4、采购内容：园林绿化1项
一、项目概括
为提升秦岭四宝科学公园园区景观效果，完善园区绿化景观建设，丰富节假日园区游览氛围，开展园区绿植栽植、节日摆花工作，实施本项目园林绿化采购。
二、服务内容及技术参数要求
1、园区绿植栽植：按照公园景观布局要求，完成园区绿植栽植工作，包含苗木选型、调运、栽植、支撑固定、浇灌、保活养护等全部工作。栽植苗木规格、品种须满足园区景观设计标准，保障栽植成活率，栽植完成后清理现场建筑垃圾。
2、节日摆花服务：结合法定节假日、重大接待活动，完成摆花方案设计、花卉采购运输、现场摆放布置、后期养护更换、活动结束后撤场清运。保障摆花造型美观、花期状态良好，烘托园区节日氛围。
 3、全部苗木、花卉材料质量、栽植工艺、摆花景观效果均符合园林绿化相关技术规范要求。
 4、施工布置应避开游客高峰，作业期间做好现场防护，不得破坏园区原生植被，不得影响公园正常对外开放。
 5、施工垃圾、废弃花卉苗木全部清运出场，做到工完场清。
三、人员设备要求
1、投标人配备专业园林技术人员及作业人员，具备绿植栽植、花卉布置实操经验。
2、自行提供栽植工具、运输车辆、浇灌设备等全部机具设备，承担苗木花卉、耗材、运输、清运等全部费用。
四、履约管理要求
1、按照采购人下达的工作节点，按时完成绿植栽植、节日摆花布置及撤场工作。 
2、接受采购人现场检查，对景观效果不达标的部分，按照采购人要求及时调整整改。 
3、严格遵守园区管理制度，作业不得干扰园区正常运营，做好安全生产管理。
五、验收要求
1、绿植栽植：苗木栽植到位，支撑稳固，浇灌到位，苗木长势符合标准，现场清理完成即为验收合格。 
2、节日摆花：花卉摆放造型符合方案，花卉鲜活完好，按时完成撤场清运即为验收合格。 
3、整体项目完成后开展综合验收，全部工作满足本采购需求及园林绿化技术规范即为验收合格。
六、商务要求
1、服务期限
自合同签订之日起1年
2、服务地点
采购人指定地点
3、付款方式
合同签订后10个工作日内预付50%费用，周期完成并验收合格后10个工作日内支付剩余款项50%费用。
七、其他要求
1、本项目为总价包干报价，包含苗木花卉采购、人工、运输、机具、现场布置、养护、垃圾清运、安全防护等全部费用，采购人不再另行支付其他费用。 
2、违约责任：未按时限完成工作或质量达不到要求，采购人有权要求限期整改，拒不整改或整改不合格，按合同追究相应责任。

