（以下各标段合同文本仅供参考，以双方实际签订合同为准。）

三原县2024年度非农建设补充耕地指标核定项目技术服务合同

甲方：     三原县自然资源局

乙方：

签订日期：      年      月      日

甲方（委托方）：​  三原县自然资源局

乙方（受托方）：​

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，以及《陕西省自然资源厅 陕西省农业农村厅关于开展2024年度非农建设补充耕地指标核定工作的通知》（陕自然资耕发[2025]78号）等政策文件要求，甲方委托乙方承担三原县2024年度非农建设补充耕地指标核定项目技术服务工作。经双方协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况与工作依据

1.1 项目名称：​ 三原县2024年度非农建设补充耕地指标核定项目。

1.2 项目地点：​     陕西省咸阳市三原县行政区域内。

1.3 任务来源与依据：本项目依据《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》（中办发[2024]13号）、《自然资源部 农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（自然资发[2024]204号）及陕西省自然资源厅、农业农村厅联合下发的陕自然资耕发[2025]78号文件要求开展。

1.4 工作目标：按照“县级初验、市级审核、省级复核”的程序，对三原县范围内各类实施主体依法依规开垦和恢复的耕地进行指标核定，形成合格的补充耕地指标，纳入耕地占补平衡管理，为陕西省高质量发展提供要素保障。

第二条 乙方工作内容

乙方须严格按照国家、省级相关技术规范及甲方要求，完成以下全部工作内容：

2.1 资料收集与处理：领取国家下发的基础底图，套合2024年度国土变更调查数据、坡度图、河道耕地数据等，并进行整理分析处理。

2.2 外业调查与举证：利用陕西自然资源调查监测云平台，对核定范围内的每个地块进行外业实地调查、拍照举证，做到逐地覆盖、照片可溯源，不得缺漏、补拍、造假。

2.3 内业审核与填报：利用上述平台对举证图斑进行内业审核、修改，并准确填报相关信息。

2.4 制作正射影像图：对每个核定地块进行航拍，制作并提交标识新增耕地位置的高清正射影像图（PDF格式）。

2.5 配合核查与整改：积极配合省、市、县三级自然资源和农业农村部门开展的核查工作，对核查中发现的问题图斑及时进行外业或内业整改，并修改完善数据成果。

2.6 报告编制与成果汇交：编制项目工作报告、费用预算报告等全套技术及管理成果，并按程序及时汇交至甲方及上级指定平台（陕西省耕地占补平衡监管平台）。

2.7 配合项目验收：准备验收材料，配合甲方组织的专家及上级部门验收工作。

2.8 严禁转包、分包该项目，非经甲方同意不得随意变更项目成员。

第三条 技术标准与成果要求

3.1 本项目执行《国土调查类项目支出标准(2023)》(自然资办函[2023]1289号)、《测绘类项目支出标准》（2023年）、《测绘生产成本费用定额计算细则》(财建[2009]17号)、《关于我省工程造价咨询服务收费管理有关问题的通知》（陕价行发〔2012〕72 号）、国家发改委发布了《关于进一步放开建设项目专

业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）等国家及行业现行有效标准。

3.2 最终成果必须符合陕自然资耕发[2025]78号文件的所有要求，确保通过市级审核和省级复核，如因乙方原因导致未通过审核或符合，乙方无偿返工至合格，由此产生的费用和损失由乙方自行承担。

3.3 乙方提交的成果包括：完整的矢量数据、举证信息、高清正射影像图、全套工作报告及表格、在监管平台填报的完整电子数据等。

3.4 乙方为履行本合同而向甲方提交的最终成果文件（包括矢量数据、举证信息、正射影像图、工作报告等）的知识产权及所有权归属于甲方。

第四条 项目工期

4.1 本合同工期分为两个阶段：

4.1.1 乙方应于      年     月     日或甲方书面通知开工之日起，完成本合同第二条约定的全部工作内容，并向甲方提交符合本合同第三条质量要求的完整成果，配合甲方完成县级初验。

4.1.2 自县级初验后，乙方仍有义务配合甲方及上级部门完成后续的市级审核抽查、省级复核抽查工作，直至项目最终完成。此阶段的配合工作，除双方另有约定外，不计入逾期违约。

4.2 乙方应制定详细工作计划，确保在     年     月     日前完成县级初验并提交全部成果给甲方。具体阶段性工期由双方在项目启动时另行约定。

第五条 合同价款及支付方式

5.1 编制技术服务总费用：​           （¥     ）。此技术服务费已包含完成本合同全部工作内容所需的一切费用。

5.2 费用构成：总费用由前期投入费用、技术服务费用、税费三部分构成，详细分项预算见本合同附件一《项目费用预算明细表》。

5.3 支付方式：

5.3.1 乙方完成全部外业举证、内业审核及正射影像图制作，并向甲方提交阶段成果报告，报市级初验合格后15个工作日内，支付技术服务合同总价40%，即人民币¥         元。

5.3.2 项目全部成果通过市级复核、监管平台备案、指标入库生效并通过甲方验收后15个工作日内，甲方向乙方支付技术服务合同总价30%，即人民币¥         元。

5.3.3 项目全部成果通过省级复核、监管平台备案、指标入库生效并通过甲方验收后15个工作日内，甲方向乙方支付技术服务合同总价30%，即人民币¥         元。

5.4 乙方每次申请付款前，须向甲方出具等额有效的增值税发票。

第六条 双方权利与义务

6.1 甲方权利与义务：

负责协调相关部门、镇村，为乙方外业调查、核查等工作提供必要支持与配合。及时向乙方提供工作所需的资料、图件。组织对乙方提交的成果进行初步验收和审核。按合同约定及时支付项目费用。

6.2 乙方权利与义务：

组建经验丰富的项目团队，投入充足的设备资源，确保项目质量和进度。对其提交成果的真实性、准确性、合规性负全部责任，不能因为合同履行完而免除乙方责任义务。如因成果弄虚作假导致甲方受到通报批评或暂停报备等处罚，乙方除承担全部赔偿责任外，还需另行承担行政处罚、纪律处分等关联责任。项目工作过程中接受甲方及上级部门的监督和检查。对工作中知悉的甲方资料及数据履行保密义务。

第七条 违约责任

7.1 若乙方未按合同约定期限提交成果，每逾期一日，应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过15日，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方所支付的全部价款，并承担合同总金额5%的违约金。

7.2 若乙方提交的成果存在重大质量问题（指成果中存在与客观事实严重不符、数据严重错误等，导致无法通过市级审核的根本性缺陷），乙方应在甲方书面通知的合理期限内无偿修改、返工。若经两次修改返工后，该重大质量问题仍未解决，导致项目无法继续进行，甲方有权解除合同。合同解除后，乙方应退还甲方已支付但对应工作成果不合格部分的款项，并按合同总价的5%向甲方支付违约金，但该违约金总额不应超过给甲方造成的直接经济损失。

7.3 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按应付未付款项的万分之一向乙方支付违约金。

7.4 因乙方弄虚作假或违法转包、分包，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方所支付费用，并承担由此给甲方造成的损失，损失难以计算的，以合同总金额5%计收。

7.5 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

- 保密条款

- 8.1 乙方应严格履行保密义务，执行相关保密法律法规要求，乙方承诺对甲方提供的全部数据（含电子、纸质资料）采取不低于行业标准的安全保护措施。未经甲方书面许可，乙方不得将甲方提供的数据（含电子、纸质资料）用于本合同以外的任何用途，或向任何第三方披露，保密期限永久。

- 8.2 乙方在合同结束时，返还所有甲方提供的数据（含电子、纸质资料）。

- 8.3 合同约定所产生的成果、资料在合同结束时应全部移交甲方。未经甲方书面许可，乙方不得将所产生的成果、资料用于本合同以外的任何用途，或向任何第三方披露。

- 8.4 甲方一经发现乙方擅自留存、使用项目数据资料或发生数据、资料泄露的，并承担相应的法律责任。

第九条 争议解决

凡因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向项目所在地（即三原县）人民法院提起诉讼。争议期间，不涉及争议的条款继续履行。甲方为监管需要作出的整改、暂停付款、核减费用等行为除外。

第十条 其他

10.1 本合同一式    陆​ 份，甲方执   肆​ 份，乙方执   贰​ 份，具有同等法律效力。

10.2 本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

10.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.4 合同附件： 附件一《项目费用预算明细表》、招标公告、招标文件、投标文件为本合同不可分割的组成部分。

甲方： 三原县自然资源局 （盖章）          乙方：​        （盖章）

法定代表人：      （签字或盖章）	       法定代表人：     （签字或盖章）

地址：	地址：

电话：	电话：

开户银行：	开户银行：

账号：	账号：

日期：年  月   日 	日期：年  月   日

附件一 项目费用预算明细表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期投入费用 |  | 含资料收集整理、预算编制、招标代理费 |
| 2 | 技术服务费用 |  | 含外业举证、平台审核、正射影像图制作、三级核查、报告编制、验收等 |
| 3 | 税费 |  | 按生产成本费用的3%记取 |
| 总计 |  |  |  |

三原县2025年度国土变更调查及森林草原湿地调查监测项目技术服务合同书

项目名称：三原县2025年度国土变更调查及森林草原湿地调查监测项目

甲    方：三原县自然资源局

乙    方：

二〇二六年   月

甲方按照法定招标程序对三原县2025年度国土变更调查及森林草原湿地调查监测项目组织了公开招标。现甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规之规定签订本合同。

第一条 工作内容

1、日常变更

（1）日常监测及季度监测图斑调查举证及数据分析建设工作

按照以实地现状认定地类的原则，对部、省下发遥感监测图斑及县级补充提取的变化图斑进行外业实地调查及举证。利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，上传至统一举证平台。

并对完成外业举证的监测图斑进行分类解析，按实际现状修改图斑边界，形成矢量数据，并将符合变更条件的图斑逐级上报。

2、年度变更

（1）地类调查及举证

按照以实地现状认定地类的原则，对部、省下发遥感监测图斑及县级补充提取的变化图斑进行外业实地调查及举证。利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，上传至统一举证平台。

（2）建立年度变更调查数据库

按照统一的年度国土变更调查数据更新技术要求、数据库变更方法、标准及相关质量要求，采用增量更新的方式，建立更新后的国土调查数据库及年度更新数据包成果，并逐级上报。

3、耕地资源分区分类评价

（1）样点布设及外业调查

外业调查包括年度更新样点采样和调查。结合需开展外业实地补充调查的耕地图斑数量，实测有关指标，收集土壤样品，填写调查分析表等。

（2）内业数据分析及赋值。对收集的资料或外业补充调查的成果按照分类技术要求进行内业处理统计，相关指标赋值等工作。

（3）数据库建设

根据采集的样点数据及外业调查数据，以及土壤样品的检测出的各种指标和有机质的情况，建立年度耕地资源质量分类数据库。

4、三原县历史流出耕地过渡期恢复方案

依据2019-2024年度国土变更调查数据成果，2019-2024年遥感影像、历年耕地流出情况数据统计、三原县国土空间规划成果、河湖最高水位线、林业管理线等相关数据，通过遥感影像解译与图斑提取和外业调查及举证，以县级行政区为单位，根据分类处置摸底结果形成方案初步测算统计表、方案调查统计表以及历史流出耕地分类处置矢量数据，建立历史流出耕地分类数据库，编制历史流出耕地过渡期恢复方案摸底工作成果的报告成果，并逐级上报。

第二条 服务期限及质量要求

1、服务期：部级审核通过为止。

2、质量要求：合格。

3、成果文件数量及形式：以国家要求为准。

4、验收：以部级审核通过为准。

第三条 合同价款及付款方式

1、合同价款：

本合同总价款为人民币（大写）：               （¥            元）。

2、付款方式：本项目采购资金由甲方直接结算，按照单项任务完成时间节点分期付款，具体付款方式如下：

（1）完成日常变更工作并通过市级和省级验收后15个工作日内支付技术服务合同总价款的 30 %。

（2）完成耕地资源分区分类评价工作并通过市级和省级验收且完成三原县历史流出耕地过渡期恢复方案并通过省级审查通过后15个工作日内支付技术服务合同总价款的 40 %。

（3）完成年度变更工作并通过部级验收后15个工作日内支付技术服务合同总价款的 30 %

3、付款前，乙方应开具与付款金额一致的正式发票给甲方，甲方收到发票后以转账形式支付给乙方服务费用。

4、服务期内，因乙方原因导致返工、重测、补测的，费用与责任由乙方承担，甲方不另行支付费用。

第四条 知识产权

1、乙方应保证所提供的成果（或服务）其中任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2、乙方保证其在项目实施过程中不侵犯任何第三方的知识产权；如出现侵犯第三方知识产权，乙方应负责解决并承担由此造成的一切损失。

3、成果所有权归甲方所有，未经许可不得外泄或给第三方提供；如出现乙方外泄或给第三方提供给甲方造成损失的，乙方应负责承担由此造成的一切责任和损失。

第五条 甲方的权利和义务

1、甲方按合同规定逐期支付技术服务费给乙方；

2、根据乙方需要，提供项目实施有关资料，参与相关讨论、调研活动或给予协助；

3、对乙方的项目进度、经费使用或阶段性成果进行监督、检查；

4、对乙方提交的项目成果进行验收、鉴定、评优及推荐；

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

第六条 乙方的权利和义务

1、乙方项目技术服务费的使用应严格遵守相关法规和财务纪律，实行专款专用、单独列账、不得挪用。

2、按照计划要求实施，适时向甲方提交项目实施进展报告，接受甲方的监督。

3、按时参加项目实施过程考核、优秀成果申报，不得对本项目服务内容转包、分包。

4、适时向甲方提交全套成果资料。

5、乙方对甲方的国家秘密、商业秘密、工作秘密及其他信息具有保密义务。

6、选用的设备、材料必须保证技术指标先进、质量可靠、进货渠道正常满足采购文件要求。

7、所有项目成果符合国家有关规范，确保最终成果通过市、省、部三级技术质量检测并验收合格。

8、国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

第七条 违约责任

1、乙方在成果上报省级核查时，需严格按照技术要求确保差错率控制在部省确定的差错率范围以内，如上报成果期间因差错率无法完成成果上报由乙方负全责，并承担相应的责任。由乙方技术原因导致二次未通过，乙方向甲方支付违约金   ％,三次或三次以上修改后未通过或省市级通报，乙方向甲方支付违约金   ％。

2、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

3、甲、乙双方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期内提供有关支撑材料。

第八条 保密

1、乙方应严格履行保密义务，执行相关保密法律法规要求，乙方承诺对甲方提供的全部数据（含电子、纸质资料）采取不低于行业标准的安全保护措施。

未经甲方书面许可，乙方不得将甲方提供的数据（含电子、纸质资料）用于本合同以外的任何用途，或向任何第三方披露。

2、乙方在合同结束时，返还所有甲方提供的数据（含电子、纸质资料）。

3、合同约定所产生的成果、资料在合同结束时应全部移交甲方。未经甲方书面许可，乙方不得将所产生的成果、资料用于本合同以外的任何用途，或向任何第三方披露。

4、甲方一经发现乙方擅自留存、使用项目数据资料或发生数据、资料泄露的，乙方应承担相应的法律责任。

第九条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同章后生效。

2、合同一经签订，不得随意变更或终止；对确需变更、调整或者终止合同的，应按规定履行相应的手续；在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

4、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：三原县自然资源局           乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人                   法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

签约时间：   年    月  日                签约时间：  年   月   日

三原县2025年城市国土空间监测项目

技术服务合同

项目名称：2025年城市国土空间监测项目

合同编号：

签订地点：

签订时间：       年    月    日

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：三原县2025年城市国土空间监测项目

2. 项目内容：以2024年度国土变更调查成果为底图，在2024年度城市国土空间监测成果基础上，按照国家统一标准，统筹使用高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料，通过内业分析研判、外业调查核实举证等工作，完成三原县全域城市国土空间全要素监测，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、国土空间规划城市体检评估、盘活存量土地、用途管制等国土空间治理工作。

二、组成本合同的文件

1.成交通知书、竞争性磋商响应文件、竞争性磋商文件、澄清、磋商补充文件（或委托书）；

2.相关服务建议书；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同总价

合同总价（大写）：                      。

合同总价包括完成编制项目技术服务要求所需的一切费用，合同总价不受市场价变化影响，合同价格为含税价，乙方所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

合同签订完成全部外业调查、内业解译、数据库建设，并经甲方初步验收合格后15个工作日内，支付技术服务合同总价的40%。

项目成果提交省、市级检查验收合格后15个工作日内，支付技术服务合同总价的40%。

项目最终成果通过上级验收后，乙方开具全额增值税发票后15个工作日内，支付技术服务合同总价的20%。

支付方式：银行转账；乙方须提供合法有效增值税发票，否则甲方有权顺延付款。

- 期限

服务期：自合同签订之日起45日历天内完成全部成果并通过验收。

六、双方承诺

1.乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2.甲方向乙方承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求

- 基础数据处理

收集涉及教育、公安、民政、生态环境、住建、交通、水利、商务、文化旅游、卫生健康、应急、市场监管、体育、统计、能源管理、邮政等行业，现势性最新专题资料、POI数据，结合地籍调查和不动产登记、供地、城市大比例尺基础测绘、数字城市、智慧城市等数据成果，为确定各类监测对象空间位置、占地范围和属性做参考和指引。并对收集数据进行纠正、配准、融合分析。

- 监测要素采集

以2024年度国土变更调查成果为底图，以收集的资料为指引，套合最新遥感影像，通过内业处理，结合实地调查，确定相关监测内容的位置、占地范围和相关属性等，并完成数据库建设工作。

- 质量控制

监测成果质量控制实行“两级检查、一级验收”制度。按照全过程管理的原则开展质量控制，确保成果数据真实、准确、客观，与实地现状一致。

- 成果标准

符合国家、省2025年城市国土空间监测成果汇交规范与质量检查要求，数据真实、准确、完整，通过省、市、县三级核查验收。

八、项目实施地点：三原县。

九、技术资料要求

《自然资源部城市国土空间监测工作部署》

《陕西省自然资源厅2025年度城市国土空间监测技术方案与实施方案》

《咸阳市自然资源局关于做好2025年城市国土空间监测工作的通知》

《三原县2025年城市国土空间监测项目采购文件、响应文件及成交通知书》

十、保密

1.乙方应严格履行保密义务，执行相关保密法律法规要求，乙方承诺对甲方提供的全部数据（含电子、纸质资料）采取不低于行业标准的安全保护措施。未经甲方书面许可，乙方不得将甲方提供的数据（含电子、纸质资料）用于本合同以外的任何用途，或向任何第三方披露。

2.乙方在合同结束时，返还所有甲方提供的数据（含电子、纸质资料）。

3.合同约定所产生的成果、资料在合同结束时应全部移交甲方。未经甲方书面许可，乙方不得将所产生的成果、资料用于本合同以外的任何用途，或向任何第三方披露。

4.甲方一经发现乙方擅自留存、使用项目数据资料或发生数据、资料泄露的，承担相应的法律责任。

十一、合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向辖地人民法院提起诉讼。

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十二、违约责任：

1.按《民法典》中的相关条款和本合同的约定执行，未按合同或磋商文件要求提供服务或供应的服务质量不能满足甲方技术要求，甲方有权终止合同，甚至对乙方违约行为进行追究。

2.双方若存在其他争议问题，双方协商解决，在协商不成的情况下，通过当地法院用诉讼方式解决。

3.甲、乙双方均不能违约，必须遵守本合同的各项规定，保证本合同的正常履行。若有一方违约，则另一方均有权单方面解除本合同并要求另一方承担合同金额的10%的违约金。

4.乙方出现下列违约情形的，分别按照以下约定处理，甲方行使合同解除权的，乙方应退还甲方所支付的合同价款：

①乙方逾期交付成果，经甲方催告后，逾期超过30日，甲方有权解除合同；

②乙方交付成果经两次整改仍不合格的，甲方有权解除合同；

③乙方擅自转包、分包本项目，甲方有权解除本合同，乙方应退还已收取的项目全部价款，并承担合同总价20%违约金。

十三、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执  叁  份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

地址：                                     地址：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人或其授权                         法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）                    的代理人：（签字或盖章）

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

电子邮箱：                                 电子邮箱：

三原县建立永久基本农田储备库（永久基本农田地块调整和补划潜力摸底工作）项目

技术服务合同书

项目名称：三原县建立永久基本农田储备库（永久基本农田地块调整和补划潜力摸底工作）项目

甲    方：三原县自然资源局

乙    方：

二〇二六年  月

甲方按照法定招标程序对三原县建立永久基本农田储备库（永久基本农田地块调整和补划潜力摸底工作）项目组织了公开招标。现甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规之规定签订本合同。

第一条 工作内容

1.资料收集及遥感影像解译与图斑提取

收集三原县2024年国土变更调查一上数据、“三区三线”成果、最新用地管理信息数据、坡度图、历年土地变更成果数据、退耕还林范围及2025年度最新影像数据，通过arcgis软件工具对数据进行叠加处理。扣除不宜作为建立储备库的耕地：一是25度以上坡耕地、河道湖区范围内耕地等不稳定耕地；二是饮用水水源一级保护地、生态保护红线、已纳入规划城镇建设用地范围、已取得建设用地批复备案范围、已备案设施农用地范围、已批准的临时用地范围、露天采矿区范围、公益林范围、退耕还林还草范围、天然林保护工程、林业系统现行自然保护地、三北防护林工程、沙化荒漠化监测范围内耕地；三是400平方米以下的孤立碎小耕地；四是国家严格管控类耕地。

2.外业调查举证

各地依据外业核实调查底图，对拟划入储备库地块开展逐地块实地核实，核实现状是否为耕地，质量和布局是否符合储备库建立要求。

3.内业审核及内业数据处理

根据外业调查情况对现场照片进行审核并进行数据处理，提取永久基本农田储备库图斑，依据内业分析和外业核实成果,编制县级储备库建立方案,并上报市级审查论证。

4.数据库建设

依据内外业工作成果和县级储备库建立方案，以县级行政区划为单元，按照技术标准要求，建立储备库数据库。各市将各县（区）储备库相关成果整理汇总，形成规范的矢量数据、统计表格、图件等成果。

5.成果质检及报告编写与图件制作

永久基本农田储备库数据库和永久基本农田地块调整和补划潜力摸底工作数据库建设完成后对数据进行全面质量检查修改完善，并根据要求进行数据库汇交。根据《建立永久基本农田储备库技术方案》要求，分别提交县级永久基本农田储备库成果自检报告和工作总结报告。

第二条 服务期限及质量要求

1、服务期：省级审核通过为止。

2、质量要求：合格。

3、成果文件数量及形式：以国家要求为准。

4、验收：以部级审核通过为准。

第三条 合同价款及付款方式

1、合同价款：

本合同总价款为人民币（大写）：               （¥            元）。

2、付款方式：本项目采购资金由甲方直接结算，按照单项任务完成时间节点分期付款，具体付款方式如下：

（1）完成三原县建立永久基本农田储备库（永久基本农田地块调整和补划潜力摸底工作）并通过市级验收后15个工作日内支付合同总价款的 40 %。

（2）所有服务内容完成，最终成果通过省级验收后，30日内甲方一次性支付剩余合同价款。

3、付款前，乙方应开具与付款金额一致的正式发票给甲方，甲方收到发票后以转账形式支付给乙方服务费用。

4、服务期内，因乙方原因导致返工、重测、补测的，费用与责任由乙方承担，甲方不另行支付费用。

第四条 知识产权

1、乙方应保证所提供的成果（或服务）其中任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2、乙方保证其在项目实施过程中不侵犯任何第三方的知识产权；如出现侵犯第三方知识产权，乙方应负责解决并承担由此造成的一切损失。

3、成果所有权归甲方所有，未经许可不得外泄或给第三方提供；如出现乙方外泄或给第三方提供给甲方造成损失的，乙方应负责承担由此造成的一切责任和损失。

第五条 甲方的权利和义务

1、甲方按合同规定逐期支付编制技术服务费给乙方；

2、根据乙方需要，提供项目实施有关资料，参与相关讨论、调研活动或给予协助；

3、对乙方的项目进度、编制技术服务进行检查，对不符合合同约定和甲方要求的情形，有权要求乙方整改；

4、对乙方提交的项目成果进行验收、鉴定、评优及推荐；

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

第六条 乙方的权利和义务

1、乙方项目编制技术服务费的使用应严格遵守相关法规和财务纪律。

2、按照计划要求实施，适时向甲方提交项目实施进展报告，接受甲方的监督。

3、按时参加项目实施过程考核、优秀成果申报，不得对本项目内容转包、分包。

4、适时向甲方提交全套成果资料。

5、乙方对甲方的国家秘密、商业秘密、工作秘密及其他信息具有保密义务。

6、选用的设备、材料必须保证技术指标先进、质量可靠、进货渠道正常满足采购文件要求。

7、所有项目成果符合国家有关规范，确保最终成果通过市级和省级技术质量检测并验收合格。

8、国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

第七条 违约责任

1、乙方在成果上报省级核查时，需严格按照技术要求确保差错率控制在部省确定的差错率范围以内，如上报成果期间因差错率无法完成成果上报由乙方负全责，并承担相应的责任。

2、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

3、甲、乙双方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期内提供有关证明，双方可协商全部或部分免除违约方的责任。

第八条 保密

1、乙方应严格履行保密义务，执行相关保密法律法规要求，乙方承诺对甲方提供的全部数据（含电子、纸质资料）采取不低于行业标准的安全保护措施。

未经甲方书面许可，乙方不得将甲方提供的数据（含电子、纸质资料）用于本合同以外的任何用途，或向任何第三方披露。

2、乙方在合同结束时，返还所有甲方提供的数据（含电子、纸质资料）。

3、合同约定所产生的成果、资料在合同结束时应全部移交甲方。未经甲方书面许可，乙方不得将所产生的成果、资料用于本合同以外的任何用途，或向任何第三方披露。

4、甲方一经发现乙方擅自留存、使用项目数据资料或发生数据、资料泄露的，乙方应承担相应的法律责任。

第九条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同章后生效。

2、合同一经签订，不得随意变更或终止；对确需变更、调整或者终止合同的，应按规定履行相应的手续；在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

4、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

三原县自然资源局

法定代表人或委托代理人          法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）                 （签字或盖章）

签约时间：     年   月   日     签约时间：    年   月   日