第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况
本项目工作内容主要包括资料收集与现场踏勘、地下水样品采集、地球物理勘探、整治方案编制、4轮地下水动态监测、整治成果评估等多个方面，编制形成《陕西高陵泾河工业园地下水污染专项整治方案》、《陕西高陵泾河工业园地下水污染专项整治成果评估报告》等相关成果。
3.2服务内容及服务要求
3.2.1服务内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,563,500.00
采购包最高限价（元）: 1,563,500.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	地下水污染防控与修复方案编制
	1.00
	1,563,500.00
	项
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求
采购包1：
标的名称：地下水污染防控与修复方案编制
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目概况
本项目工作内容主要包括资料收集与现场踏勘、地下水样品采集、地球物理勘探、整治方案编制、4轮地下水动态监测、整治成果评估等多个方面，编制形成《陕西高陵泾河工业园地下水污染专项整治方案》、《陕西高陵泾河工业园地下水污染专项整治成果评估报告》等相关成果。
二、服务内容
编制应符合下列法律法规、政策性文件及标准规范要求（包含但不限于下列内容）：
1、法律法规：
《中华人民共和国生态环境法典》
2、标准规范、要求：
（1）生态环境部《化工园区地下水污染专项整治工作方案》；
（2）陕西省生态环境厅《关于做好化工园区地下水污染专项整治有关工作的通知》（陕环土壤函(2025)27号）；
3、其它相关法律法规、标准规范及要求。
三、服务要求
1、人员配置要求:供应商须配备水文地质、水工环地质、环境类或水文水资源等相关专业技术人员，项目负责人须具备相关专业高级职称或注册环保工程师证书，项目组成员须具有相关专业中级及以上职称。
2、服务标准要求：全过程严格遵循地下水污染调查、监测评估等相关国家及行业规范，规范开展资料收集、现场踏勘、样品采集、分析评估工作，保质编制专项整治方案、成果评估报告，成果资料完整合规，按需配合采购人完成汇报及验收工作。
四、商务要求
1、服务期限
自合同签订之日起至2027年3月。
2、款项结算
合同签订后支付合同总价款的40%作为进度款；专项整治方案编制完成并通过专家评审，支付合同总价款的40%；供应商完成所有工作内容，向采购人提交相关成果资料，支付合同总价款的20%。
3、质量要求
符合国家、省、市有关标准，质量合格。
五、其它
1、进度要求
按期完成本项目工作，供应商须在合同签订之日起至2027年3月，完成资料收集与现场踏勘、地下水样品采集、地球物理勘探、方案编制、成果汇总等全部工作，制定细化进度计划并严格执行，未经采购人批准不得延期，逾期将按合同追究相应责任。
2、成果交付要求
（1）成果形式：过程资料、技术报告
（2）成果内容包含：
过程资料：地下水污染源排查清单、地下水污染风险隐患排查问题清单、地下水污染风险整治断源任务清单。
成果报告：《陕西高陵泾河工业园地下水污染专项整治方案》1套、《陕西高陵泾河工业园地下水污染专项整治成果评估报告》1套。
（3）成果交付及数量：纸质成果与电子成果应同时交付采购人，纸质成果、电子成果按照采购人要求的数量和形式提供。
3、质量验收标准或规范
成果报告符合国家及行业验收合格标准，并通过采购人组织的专家技术评审。
4、违约责任
依据《中华人民共和国民法典》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔。


3.2.3人员配置要求
采购包1：
满足采购需求及采购人要求。
3.2.4设施设备要求
采购包1：
满足采购需求及采购人要求。
3.2.5其他要求
采购包1：
无
3.3商务要求
3.3.1服务期限
采购包1：
自合同签订之日起至2027年3月。
3.3.2服务地点
采购包1：
采购人指定地点
3.3.3考核（验收）标准和方法
采购包1：
成果报告符合国家及行业验收合格标准，并通过采购人组织的专家技术评审。 符合《陕西省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收管理有关事项的通知》（陕财办采函【2025】19号）及采购人的相关规定。
3.3.4支付方式
采购包1：
分期付款
3.3.5支付约定
采购包1：
1、进度款，合同签订后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.0%
2、进度款，专项整治方案编制完成并通过专家评审，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.0%
3、进度款，供应商完成所有工作内容，向采购人提交相关成果资料，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的20.0%
3.3.6违约责任及解决争议的方法
采购包1：
依据《中华人民共和国民法典》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔。
3.4其他要求
3.4.1合格供应商少于3家的处理：3.4.1.1评审过程中，若出现合格供应商只有2家时，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第3条第4项情形的，或者本项目为政府购买服务指导性目录中的，可以继续进行；只有1家时，采购人应依法重新组织采购活动。 3.4.1.2评审过程中，除符合第3.4.1.1条条款规定情形外，若出现合格供应商少于3家时，采购人应依法重新组织采购活动。 3.4.2本项目需要落实的政府采购政策：（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库〔2020〕46号；（2）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知-财库〔2022〕19号；（3）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号；（4）财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知-财库〔2017〕141号；（5）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知-财库〔2019〕9号；（6）财政部生态 环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知-财库〔2019〕18号；（7）财政 部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知-财库〔2019〕19号；（8）财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知-财库〔2021〕19 号；（9）财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知-财库〔2021〕20号；（10）陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知-陕财办采函〔2022〕10 号；（11）陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知-陕财办采〔2021〕29号；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-陕财办采〔2018〕23号；（13）陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知-陕财办采〔2020〕15号；（14）陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知-陕财办采〔2023〕5号；（15）国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号；（16）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。 3.4.3参与本项目采购的供应商应通过陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统在线实施响应、磋商、报价等操作，磋商响应时无需供应商现场提供纸质响应文件，但在中标（成交）后中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时需提供纸质响应文件叁套，纸质响应文件应通过专用制作软件直接打印，确保与项目电子化交易系统中的电子响应文件保持一致，不允许修改和补充。


第三章   磋商项目技术、服务、商务及其他要求     （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购 人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许 负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）   3.1 采购项目概况   本项目工作内容主要包括资料收集与现场踏勘、地下水样品采集、地球物理勘探、整治方 案编制、 4 轮地下水动态监测、整治成果评估等多个方面，编制形成《陕西高陵泾河工业园地 下水污染专项整治方案》、《陕西高陵泾河工业园地下水污染专项整治成果评估报告》等相关 成果。   3.2 服务内容及服务要求   3.2.1 服务内容   采购包 1 ：   采购包预算金额（元） : 1,563,500.00   采购包最高限价（元） : 1,563,500.00   供应商报价不允许超过标的金额   （招单价的）供应商报价不允许超过标的单价  

序号  标的 名称  数量  标的金额   （元）  计量 单位  所属 行业  是否 核心 产品  是否 允许 进口 产品  是否 属于 节能 产品  是否 属于 环境 标志 产品  是否 实施 本国 产品 政策  

1  地下 水污 染防 控与 修复 方案 编制  1.00  1,563,500.00  项  其他 未列 明行 业  否  否  否  否  否  

3.2.2 服务要求   采购包 1 ：   标的名称：地下水污染防控与修复方案编制  

  序号    参数性质    技术参数与性能指标  

1   一、项目概况   本项目工作内容主要包括资料收集与现场踏勘、地下水样品采 集、地球物理勘探、整治方案编制、 4 轮地下水动态监测、整治成果 评估等多个方面，编制形成《陕西高陵泾河工业园地下水污染专项 整治方案》、《陕西高陵泾河工业园地下水污染专项整治成果评估 报告》等相关成果。   二、服务内容  

