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第一部分  磋商公告
 项目概况
延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）获取采购文件，并于2026年07月29日 15时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JRZC-2026015
项目名称：延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1,950,000.00元
采购需求：
合同包1(延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目):
合同包预算金额：1,950,000.00元
合同包最高限价：1,794,000.00元
	品目号
	品目
名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	工程设计前咨询服务
	农村环境整治资金项目前期各项手续编制工作，包括项目前期可研、地勘、设计、测绘相关服务
	1(项)
	详见采购文件
	1,950,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见竞争性磋商文件
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）政府采购促进中小企业发展管理办法的通知--财库[2020]46号；
	（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号；
	（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号；
	（4）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知--财库[2017]141号。
	（5）财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
	（6）财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知（财库〔2021〕19号）、财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知（财库〔2021〕20号）。
	（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
	（8）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
	（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
	（3）财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
	（4）社会保障资金缴纳证明：提供2026年任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
	（5）税收缴纳证明：提供已缴纳的2026年任意一个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
	（6）供应商须同时具备全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位备案（专业包含生态建设和环境工程）、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程（分项）岩土工程勘察）乙级及以上资质、工程设计市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质或环境工程专项设计资质（物理污染防治工程）乙级及以上资质；
	（7）供应商拟派项目负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）或注册咨询工程师（投资）执业专业含生态建设和环境工程资格，同时具有高级工程师（副高及以上）职称，且无在建项目。
	（8）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写），经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；
	（10）本项目不接受联合体磋商，供应商须提供非联合体磋商声明函。
三、获取采购文件
时间：2026年07月17日至2026年07月23日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）
方式：在线获取
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年07月29日 15时30分00秒（北京时间）
地点：延安市公共资源交易中心开标7室
五、开启
时间：2026年07月29日 15时30分00秒（北京时间）
地点：延安市公共资源交易中心开标7室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（1）报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。
（2）下载文件：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市） ，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件。
（3）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
（4）本项目专门面向中小企业采购。
（5）资金来源：财政资金。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：延安市生态环境局洛川分局
地址：洛川县府北街东段北侧
联系方式：0911-2697729
2.采购代理机构信息
名称：陕西炬荣招标代理有限公司
地址：延安市新区大都荟B座501
联系方式：0911-8887276
3.项目联系方式
项目联系人：张工
电话：0911-8887276





第二部分 供应商须知
一．名词解释
· 采购人：延安市生态环境局洛川分局
· 采购代理机构：陕西炬荣招标代理有限公司
· 供应商：满足本次磋商要求、具有相应资质和完成项目能力的供应商
· 标书：磋商文件与响应文件的统称
· 成交供应商：磋商小组推荐的供应商
二．供应商
1、合格供应商
（1）凡具有法人资格，在国内注册的经营采购人所需服务的商家且，具备承担磋商项目的能力；
（2）具有独立承担民事责任能力和履行合同所必需的专业技术能力；具有可靠的质量保障和售后服务；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）没有重大经济纠纷；
（7）法律、行政法规规定的其他条件；
（8）完全同意并愿意自觉遵守本磋商文件中的所有规定和要求；
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
除单一来源采购项目外，为磋商项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他活动。
2、磋商委托
如供应商代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》。
3、投标费用
供应商自行承担参加磋商相关的全部费用，无论磋商的结果如何。
三．磋商文件
1、磋商文件
 磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。
2、磋商文件的澄清
任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止期十日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期五日前予以答复，并通知其它下载磋商文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与有关部门人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商自负。
3、质疑提出与答复
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见竞争性磋商公告）。 
（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 
备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。
4、磋商文件的修改
（1）采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）上传澄清文件，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；
（2）为方便供应商对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长磋商截止时间和磋商时间，采购代理机构应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有下载磋商文件的供应商。
5、磋商文件的领取
供应商必须从全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）下载磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效文件。
6、磋商的处理依据
磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和陕财办采资[2014]143号《关于进一步规范政府采购活动的通知》有关规定，本着公开、公平、公正的原则进行处理。
7、解释权归属
本磋商文件的解释权归采购代理机构。
四．磋商要求
1、磋商文件内容
本次竞争性磋商项目共一个采购包：供应商不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则响应无效；磋商、定标、签订合同均以标段为单位进行。
2、供应商须提交以下资质文件：
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
	（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
	（3）财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
	（4）社会保障资金缴纳证明：提供2026年任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
	（5）税收缴纳证明：提供已缴纳的2026年任意一个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
	（6）供应商须同时具备全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位备案（专业包含生态建设和环境工程）、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程（分项）岩土工程勘察）乙级及以上资质、工程设计市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质或环境工程专项设计资质（物理污染防治工程）乙级及以上资质；
	（7）供应商拟派项目负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）或注册咨询工程师（投资）执业专业含生态建设和环境工程资格，同时具有高级工程师（副高及以上）职称，且无在建项目。
	（8）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写），经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；
	（10）本项目不接受联合体磋商，供应商须提供非联合体磋商声明函。
     以上资格证明文件中（1）-（10）项为必备资质，缺少一项或某项达不到要求（包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等），其磋商均无效。若证件的有效期已过，且发证机关未统一换证，须提供发证主管机关的证明文件，否则按无效证明对待。
3、响应文件的编制
响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：
（1）按照格式要求填写的响应函；
（2）磋商一览表、分项报价表；
（3）法定代表人证明及法定代表人授权委托书；
（4）按要求出具的资质文件；
（5）供应商的响应技术方案： 
（6）响应商务方案；
（7）供应商承诺书。
4、磋商报价
（1）响应报价是指全面完成本次磋商的服务项目的价格，以磋商文件的内容和要求作为响应依据；
（2）供应商应在响应文件中的响应一览表（响应报告）上，标明所投服务的报价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；
（3）磋商货币：人民币；单位：元；
（4）响应一览表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；
（5）响应报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；
（6）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；
（7）最低报价不是成交的唯一依据。
5、磋商保证金:本项目不收取磋商保证金。
6、响应文件的有效期
响应文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；响应文件有效期短于规定的响应有效期，按无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
7、响应文件的签署及规定
（1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；
   （2）纸质版响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”、“副本”字样。统一装订、有序编制页码；
   （3）响应文件份数，本次磋商需另提交纸质版响应文件三份（其中正本一份，副本二份，电子版三份（U盘））、注明“正本”、“副本”、“电子版”字样；
（4）供应商在纸质版响应文件需逐页加盖公章（鲜章）并在指定页面的落款处，按磋商文件要求加盖公章或签字；
（5）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；
（6）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；
（7）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
8、文字要求
本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。
五．响应文件递交
1、响应文件的密封及标记
（1）响应文件的封装：
A．响应供应商应另单独将纸质版响应文件的正本、副本、电子版文件分别用单独的封袋密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”或“电子版”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章及法人章，封袋正面要粘贴标识；
B.封袋正面标识包含：
1.采购人名称、项目名称、项目编号；
2.供应商名称；
3.正本或副本或电子版；
4.响应文件在2026年  月  日  时  分前不得开启。
（2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的响应文件，出现此类情况的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。
2．响应文件递交
（1）本项目采用电子化远程不见面磋商的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；        
（2）电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）交易系统中进行提交，逾期系统将拒绝接收。
（3）纸质版响应文件递交地点：延安市为民服务中心7号楼二楼（延安市公共资源交易中心开标7室）。
（4）供应商必须在磋商文件规定的开标时间和地点，将全部纸质版响应文件递交至开标现场后即可离开；
（5）采购代理机构项目负责人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责纸质版响应文件的接收、清点、造册登记工作，对其有效性不负任何责任；
（6）采购代理机构在宣布递交响应文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的纸质版响应文件；
（7）无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。
3、响应截止时间
（1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件；
（2）因采购人推迟响应截止时间时，采购代理机构应通过《陕西省政府采购网》、全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）发布；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
4、响应文件的修改和撤回
（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在响应截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）系统提出，采购代理机构可以予以接受，但不退还响应文件；
（2）撤回响应文件应通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）系统操作；
（3）在响应截止时间后到磋商文件规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，如有发生，其保证金将被没收；
（4）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。
六．磋商、定标
1、磋商
（1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点主持磋商；磋商由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席；供应商须在本项目不见面开标大厅《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》参加磋商；
（2）依据《政府采购法》和《政府采购非磋商采购方式管理办法》（财政部令第74号）等规定(陕财办采资[2016]53号)，竞争性磋商采用两次报价，主持人在磋商大会不当众宣布磋商报价总表内容，并将响应文件中磋商一览表（报价表）的报价作为第一次报价。 
（3）为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二，专家名单由有关人员在陕西省政府采购专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：
A、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查响应文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价；
B、要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；
C、按照磋商文件的要求和磋商标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；
D、对磋商过程和结果以及供应商的商业秘密保密；
（3）本次磋商小组成员共3人；
（4）响应时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：
A.响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
B.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
C.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
D.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现2种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（5）磋商时，直到向成交的供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较响应的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。 
2、响应文件的初审
（1）初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求，对各供应商文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格；资质证明文件（1）-（10）项为必备资质，缺其一项或某项达不到标书要求，均按无效处理；
（2）供应商的资格性审查
依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人或代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。
（3）响应文件符合性审查
依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对符合资格要求的供应商的响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。响应文件的符合性评审（合格性、完整性、有效性），具体审查：
	序号
	符合性审查内容
	结论

	1
	响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号，三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。
	合格/不合格

	2
	响应文件签署、盖章是否均符合磋商文件要求，且无遗漏；
	合格/不合格

	3
	服务期、质量目标是否满足磋商文件要求；
	合格/不合格

	4
	磋商有效期是否满足磋商文件要求；
	合格/不合格

	5
	磋商报价：同时满足以下条款：（1）磋商报价符合唯一性要求：（2）响应一览表填写符合要求；（3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；
	合格/不合格

	6
	技术/服务要求：是否完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留；
	合格/不合格

	7
	合同文本：是否完全理解并接受磋商文件合同基本条款的要求。
	合格/不合格

	8
	其他：完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。
	合格/不合格


对通过审查的，被认为其响应文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。
（4）供应商及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：
A、供应商的磋商报价超过采购预算或者最高限价；
B、供应商未经过正常渠道下载磋商文件，或供应商名称与下载磋商文件时登记的供应商名称不符的；
C、响应文件的签署、盖章不符合磋商文件要求； 
D、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；
E、实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：服务期、质量目标、付款方式、主要技术指标等）；
F、响应文件未按磋商文件要求的签字、加盖公章的；
G、无投标有效期或有效期达不到磋商文件要求的； 
H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
J、响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
L、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
M、磋商报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；
N、投标产品的技术参数、性能指标与磋商文件要求出现重大负偏差的；
O、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；
P、提供虚假技术性能指标的。
（5）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：
A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； 
C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
D、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
 E、不同供应商的响应文件相互混装；
F、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
 G、未按磋商小组规定的时间及要求回复澄清、说明的。
3．磋商
（1）磋商小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤评审合格的供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关磋商澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；
（2）磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商参考。磋商澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对响应报价、服务期、质量目标、实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效响应；
（3）供应商对响应文件的澄清不得改变响应价格及实质内容；
（4）采用综合评分法：磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素与供应商分别进行磋商确定合格供应商，合格供应商第二次报价后，磋商小组以磋商总得分最高的供应商作为中标候选单位或者中标供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的磋商人为中标候选人。
4、评定内容及打分标准：
（1）磋商小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以标段为单位分别推荐一至三名中标候选单位；磋商小组根据磋商结果写出磋商报告；
（2）评定内容及打分标准：总分100分，共8项评分因素，每个供应商每项评分因素得分汇总即为最后得分，各项评分因素具体内容及打分标准如下：
	评审因素
	主观/客观
	分值
	评分标准说明

	磋商报价（10 分）
	客观
	10
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的响应报价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分 =(投标基准价／投标报价)× 价格权值 ×100计算分数时四舍五入取小数点后两位
注：磋商小组认为某个供应商的报价低于成本或明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	总体方案（14 分）
	主观
	14
	一、评审内容：供应商结合洛川县农村环境整治项目实际编制总体实施方案，包含①项目理解；②整体工作思路；③项目实施原则；④县域整治合理化建议四大模块。
[bookmark: _GoBack]二、评审标准：①完整性：完整覆盖项目前期调查、可研、地勘测绘、设计、评审报批全流程工作内容，描述详实无缺项；②可实施性：贴合洛川县农村污水、垃圾治理现状，工作排布贴合 25 个行政村 42 个自然村现场实施条件，落地性强；③针对性：紧扣中央农村环境整治资金申报要求、县域污水设施老化、垃圾无序堆放核心痛点，契合项目 “三基本” 治理目标。
三、赋分标准：
1. 项目理解：每满足一项标准 1.5 分，满分 4.5 分；
2. 工作思路：每满足一项标准 1.5 分，满分 4.5 分；
3. 工作原则：满分 2.5 分；
4. 合理化建议：满分 2.5 分。

	技术方案及技术标准（14 分）
	主观
	14
	一、评审内容：针对本项目编制专项技术实施方案，包含①前期调查与补充监测技术方案；②项目执行法律法规、标准规范、规划依据；③可研、初设、施工图、地勘测绘专项技术方法；④成果质量管控与数据校核体系四大模块。
二、评审标准：
①完整性：四大模块内容完整，覆盖现场踏勘、水质监测、工程设计、岩土勘察、地形测绘全技术环节；
②规范性：严格遵循《生态环境法典》、农村污水工程标准、垃圾收运标准、陕西省地方排放标准、西北农村污水技术指南等全部法规、国标、地标、技术导则；
③可操作性：现场调查、监测、勘察测绘、工程设计流程清晰，设备、工艺、勘测手段适配洛川黄土区域农村建设条件；④针对性：匹配全部行政村污水管网、污水处理站、垃圾收集转运设施建设需求，兼顾存量设施运维改造、农业面源、黑臭水体、水源地分区管控技术要求。
三、赋分标准：
1. 前期调查与补充监测技术方案：每满足一项标准 1.5 分，满分 4.5 分；
2. 项目执行法律法规、标准规范、规划依据：每满足一项标准 1.5 分，满分 4.5 分；
3. 可研、初设、施工图、地勘测绘专项技术方法：满分 2.5 分；
4. 成果质量管控与数据校核体系：满分 2.5 分。

	全周期服务实施方案（12 分）
	主观
	12
	一、评审内容：供应商制定本项目全流程服务实施方案，包含①总体服务目标；②分阶段实施进度计划；③内部项目管理制度；④项目重难点分析及专项应对措施四大模块。
二、评审标准：
①完整性：覆盖资料收集、现场踏勘、补充监测、可研编制、地勘测绘、初步设计、施工图、专家评审、多部门报批全周期服务环节；
②可实施性：贴合项目申报时限、多部门联审要求，分村分步实施计划清晰，勘测、设计、修改报批工期安排合理；
③针对性：紧扣污水治理 “三基本” 目标、垃圾收运体系规范化建设、市县生态环境 / 发改 / 自然资源 / 水利多部门对接、专家评审修改、全套成果资料归档等全部服务内容制定方案。
三、赋分标准：
1. 服务目标：满分 3 分；
2. 服务实施步骤计划：满分 3 分；
3. 服务管理规章制度：满分 3 分；
4. 工作重点与难点分析及对应措施：满分 3 分。

	项目实施团队配置
（7分）
	客观
	7
	除项目负责人外，项目组配备不少于 3 名专职技术人员，专业覆盖环境工程/生态环境、给水排水、市政工程，全部人员具备对应专业相关资质证书，得基础分 5 分；每额外配备 1 名建筑结构或建筑工程持证专业人员加 1 分，最高加 2 分，本小项满分 7 分。（提供团队成员学历、职称、资格证书复印件

	全方位服务保障措施（15 分）
	客观
	15
	一、评审内容：结合本项目农村环境整治全流程需求制定综合保障措施，包含①成果质量保障措施；②现场作业安全保障措施；③全流程进度保障措施；④专业人员稳定保障措施四大模块。
二、评审标准：
①完整性：质量、安全、进度、人员四大保障体系完整，各模块管控细则详实；
②可实施性：措施适配乡村野外踏勘、地质钻探、地形测绘、多轮图纸修改、多部门报批等现场工作场景，落地可行；
③针对性：紧扣农村污水垃圾整治技术标准、多阶段评审时限、野外施工勘察安全、技术人员驻场服务等核心要点制定管控方案。
三、赋分标准：
1. 质量保障措施：满分 3.75 分；
2. 安全保障措施：满分 3.75 分；
3. 进度保障措施：满分 3.75 分；
4. 服务人员保障措施：满分 3.75 分。

	应急预案及资料保密管理措施
（12 分）
	客观
	12
	一、评审内容：制定项目专项应急处置方案与项目资料保密管理措施，包含①各类突发情况应急处置及补救措施；②专职应急管理人员配置；③项目基础数据、图纸、报批材料保密管控措施三大模块。
二、评审标准：
①完整性：覆盖野外踏勘安全事故、监测数据异常、勘察测绘资料损毁、评审成果不通过、项目涉密规划数据泄露、图纸丢失等全部风险场景；
②可实施性：应急处置流程、补救方案贴合乡村现场作业、多轮方案修改、政府资料报送实际，处置措施高效合理；
③针对性：针对现场人员安全、监测数据失效、设计成果返工、县域国土空间及水环境敏感资料泄密等核心风险制定专项管控方案。
三、赋分标准：
1. 应急预案及补救措施：满分 4 分；
2. 应急人员安排：满分 4 分；
3. 保密措施：满分 4 分。

	业绩证明
（5 分）
	客观
	5
	供应商须提供 2021 年 1 月 1 日类似可研/设计/勘察测绘项目业绩。每提供 1 份完整有效业绩合同（或中标通知书）复印件得 1 分，最多得 5 分；业绩材料缺失、无法佐证项目内容的本项不得分。

	后期配套服务承诺
（11 分）
	客观
	11
	一、评审内容：结合本项目全流程技术服务内容作出正式书面服务承诺，包含①全过程成果质量承诺；②方案修改、资料报送问题响应及解决时限承诺；③本地驻场技术服务承诺三大模块。
二、评审标准：
①完整性：服务承诺覆盖现场踏勘、报告编制、图纸设计、专家评审修改、市县多部门对接、竣工资料配合等全部服务事项；
②可实施性：承诺内容合理、响应时限明确，具备本地化技术人员驻场履约能力；
③针对性：紧扣方案多轮修改、现场勘测补测、部门报审答疑、图纸优化调整、整治成效技术支撑等项目需求作出专项承诺。
三、赋分标准：
1. 服务质量承诺：满分 3.5 分；
2. 响应及解决时间承诺：满分 3.5 分；
3. 本地化服务承诺：满分 4 分。


5．定标
采购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将磋商报告送采购人。
采购人应当在收到磋商报告后5个工作日内，按照磋商报告中推荐的中标候选供应商顺序确定成交供应商；也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商（具体确定方式以采购人在《政府采购项目委托代理协议书》中选择的确定成交供应商的方式为准）。
由采购代理机构向成交供应商发送“成交通知书”，成交供应商按“成交通知书”规定的时间、地点和要求与采购人签订采购合同。
七．签订合同
1、定标后，成交人在收到成交通知书后十五（15）个日历日内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，竞争性磋商文件及成交人响应文件均作为合同的组成部分；
2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；
3、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；
4、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
八．质疑与投诉
1. 质疑函应当包括以下内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告、成交公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。
2.质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
3.采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人。
4.质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。
5.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
6.对于捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以上报财政部门，由财政部门按照相关法律法规进行处理。
九．其它事项
1、落实政府采购政策文件具体如下：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6％-10％的价格扣除，工程项目给予3％-5％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3％的扣除，工程项目为1％-2％的扣除以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库（2020]46号文件规定的6%-10％提高至10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3％提高至4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。
参加政府采购活动的中小微企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
备注：（1）中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行；（2）本项目标的物所属行业：其他未列明行业。
（2）监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。
（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕41号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府来购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
参加政府采购活动的残疾人単位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
（4）根据财政部、国家发展改革委《关于印发（节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”
（5）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”
（6）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（7）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。
（8）节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
（9）环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。
（10）国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号）。
（11）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10％的比例预留年度食堂食材采购份额，通脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。
（12）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发＜关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见＞的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10％的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。
（13）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请”。
（14）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”
（15）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。
（16）成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交单位或重新组织招标。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。
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第3部分  磋商内容
一、项目名称：延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目；
二、采购预算：1950000.00元；
三、最高限价：1794000.00元
四、服务期:合同签订后60日历天；
五、质量目标：符合国家及行业现行相关规程、规范标准及相关技术规范要求。
六、服务内容及技术要求：
（一）项目介绍
近年来，洛川县城镇化进程持续加快，乡镇人口集聚度逐步提升，但农村生态环境基础设施建设相对滞后。在农村生活污水方面，全县完成污水治理(管控)的行政村86个，总体治理(管控)完成率44.0%,已建成的农村污水处理设施，因设备老化、运维资金短缺、水量与处理能力不匹配等原因无法正常运行，出水无法稳定达标。在农村生活垃圾方面，各乡镇仅依托简易填埋场和露天堆放点处置生活垃圾，普遍缺少标准化专用垃圾收集设施，居民生活垃圾随意丢弃、乱堆乱放现象较为普遍。
为贯彻落实《关于组织申报2026年中央财政农村环境整治资金项目的通知》(环办科财函〔2026〕44号)要求，以及2026年中央一号文件关于“一体化推进乡村生态保护修复”的部署，洛川县人民政府拟实施延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目，系统推进农村生活污水治理和生活垃圾治理，全面改善农村人居环境，提升农村居民生活质量。
（二）项目目标
以改善县域生态环境质量为核心，全面调查并掌握县域内农村自然生态本底、社会经济状况及环境基础设施建设水平，重点排查生活污水、生活垃圾、畜禽养殖废弃物及农业面源污染等主要污染源的时空分布、污染途径及演变趋势，并针对农村饮用水源、重点河流沟渠等敏感区域，科学确定环境整治优先序与分区管控指标。根据《关于组织申报2026年中央财政农村环境整治资金项目的通知》(环办科财函〔2026〕44号)要求完成美丽农村相关建设目标，完成相关技术文件编制。
通过农村污水处理工程建设资源化利用设施、污水收集管道及污水处理设施，解决污水造成的脏乱差状况，杜绝未经处理直排环境，最终实现“三基本”:看不到污水横流，无污水直排环境水体，无粪污直排或化粪池溢流现象；闻不到臭味，不在公共空间或房前屋后形成黑臭水体、臭水沟、臭水坑，排水沟渠内排水通畅；听不到村民怨言，治理成效为村民群众认可。
通过农村垃圾治理工程健全农村生活垃圾收运体系，推进运营体系规范化、专业化、社会化，保障收运处置体系常态化运行。
总体目标为通过整县推进乡村振兴和农村生态环境保护，建设村庄干净整洁、农业绿色低碳、生态环境优美的人与自然和谐共生的美丽乡村。
（三）工作依据
3.1.法律法规及政策文件
(1)《中华人民共和国生态环境法典》(2026年3月12日);
(2)《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订);
(3)《建设项目环境保护分类管理名录(2021年版)》(2020年11月5日);
(4)《关于组织申报2026年中央财政农村环境整治资金项目的通知》(环办科财函〔2026〕44号);
(5)《中共中央、国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》2026年中央一号文件2月3日；
(6)关于印发《美丽乡村建设实施方案》的通知(环土壤〔2025〕5号);
(7)《陕西省美丽乡村建设工作方案》(陕环发〔2025〕22号);
(8)《农村环境整治资金管理办法》(财资环〔2025〕168号);
(9)《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面推进美丽陕西建设的实施意见》陕发〔2024〕11号；
(10)《中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》2023年12月27日；
(11)《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》2021年11月2日；
(12)《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》。
3.2.标准及技术规范
(1)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);
(2)《室外给水设计标准》(GB 50013-2018);
(3)《室外排水设计标准》(GB 50014-2021);
(4)《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T 51347-2019);
(5)《陕西省行业用水定额》(DB61/T 943-2020);
(6)《农村生活垃圾收运和处理技术标准》(GB/T51435-2021);
(7)《环境卫生设施设置标准》(CJJ 27-2012);
(8)《农村生活污水治理项目实施方案编写指南》(环办土壤函〔2023〕376号);
(9)《村镇供水工程技术规范》(GB/T 43824-2024);
(10)《西北地区农村生活污水处理技术指南(试行)》(2010年9月);
(11)《陕西省农村生活垃圾治理技术导则(试行)》(2019年9月);
(12)《农村环境连片整治技术指南》(HJ 2031-2013);
(13)《农村生活污染控制技术规范》(HJ 574-2010);
(14)《农村人居环境污水治理管理规范》(DB61/T1273—2019);
(15)陕西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB 61/1227-2018);
(16)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2025版)。
3.3.相关规划
(1)《陕西省“十四五”生态环境保护规划》;
(2)延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目实施方案；
(3)《延安市“十四五”生态环境保护规划(2021～2026年)》;
(4)《陕西省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》;
(5)《陕西省农村生活污水治理专项规划(2021～2035年)》;
(6)《延安市·洛川县县域农村生活污水治理专项规划(2020-2030年)》;
(7)建设单位提供的基础数据和材料。
（四）工作内容
延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目前期各项手续编制工作主要内容如下：
1、前期调查
系统收集县域自然地理、水文气象、地质构造、土地利用现状、国土空间规划、污水治理专项规划、垃圾处理设施布局等基础资料；对拟治理的25个行政村(42个自然村)开展全面现场踏勘，核实各自然村人口规模、户数、居住分布、现有排水体制、污水收集及处理设施运行状况、生活垃圾产生量及现有收运处置方式；调查村庄周边水体水质现状及黑臭水体分布情况；识别畜禽养殖场位置及粪污处理方式；了解农业面源污染情况。针对资料不足或存疑区域，开展必要的补充监测，作为后续工程方案设计的基础依据。
2、可行性研究报告编制工作
完成项目可行性研究报告，内容包括项目背景、现状问题分析、建设规模与工艺比选、工程方案、投资估算、社会效益评价、环境效益评价等，配合完成可研报批并取得批复。
3、设计阶段工作
依据批复的可研报告，完成初步设计(含设计说明、概算书、主要设备材料表、初步设计图纸),通过主管部门审批并取得批复；在此基础上完成施工图设计(含施工图、计算书、设计说明),通过施工图审查，满足施工招标和现场施工要求。
4、地勘
针对拟建污水收集管网、污水处理设施、垃圾收集转运设施等工程区域，开展岩土工程勘察，查明地层结构、承载力、地下水条件等，提交工程地质勘察报告(含钻孔柱状图、剖面图、岩土物理力学参数表等),满足设计和施工需要。
5、测绘
对治理区域内的地形、地物、管线、水系、道路、村庄边界等进行实测或修测，提供1:500或1:1000比例尺地形图(电子版和纸质版),标注拟建设施选址范围、管线走向等，满足设计和施工放线要求。
6、技术报告编制与专家审议
配合甲方提请主管部门召开专家评审会，准备汇报PPT及答疑材料，按专家意见完成修改，形成报批稿。
7、成果上报与审查。
负责整理所有报批资料，对接市、县两级生态环境、发改、住建、自然资源、水利等部门，参加专家评审会并汇报，按审查意见修改完善，直至取得各环节批复文件。
五、工作成果
1、《延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目可研报告》(含文本、图集、附件);
2、《延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目初设报告、说明、概算、施工图等》(含设计说明书、概算书、主要设备材料表、初步设计图纸);
3、地形测绘成果(1:500或1:1000比例尺地形图电子版和纸质版，标注拟建设施选址、管线走向、村庄边界等，符合国家测绘规范);
4、工程地质勘察报告(含钻孔柱状图、剖面图、岩土物理力学参数表、勘察结论与建议);
5、专家评审意见及修改说明(各阶段评审意见原件、修改回复单)。

注：本采购文件的服务内容及技术要求由采购人提供，如有疑问，请咨询采购人。
[bookmark: _Toc457826145]第四部分   合同主要条款
（仅供参考，最终以甲乙双方实际协商签定协议为准)
[bookmark: f_gp192][bookmark: f_gp190][bookmark: f_gp191][bookmark: f_gp193]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关规定，为明确甲、乙双方责任，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 
一、合同价款：
[bookmark: _Toc1340]（一）合同总价款为人民币（大写）        （￥      ）。
（二）合同总价包括：包括但不限于完成本次招标所要求的服务至验收合格的其他一切相关费用。
（三）合同总价为固定总价，不受市场价格变化因素的影响。
二、款项结算
（一）付款方式：具体付款方式和甲方协商。
（二）支付方式：具体支付方式和甲方协商。
（三）结算方式：采购人结算，在付款前必须开具增值税发票给采购人。
三、服务期:合同签订后60日历天。
四、质量目标：符合国家及行业现行相关规程、规范标准及相关技术规范要求。
五、实施区域：甲方指定地点
六、服务内容和要求：详见第三部分招标内容及技术要求
七、质保措施
供应商应根据磋商服务内容保质保量完成任务，因服务商原因造成的服务质量问题，给采购人造成损失的，服务商承担全部责任，如严重违反质保措施的将取消中标资格。
八、违约责任：
8.1按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；
8.2未按合同要求提供相关服务或货物的质量不能满足技术要求的，采购单位会同有关单位，有权终止合同和对供货方违约进行追究。
九、验收：验收须以磋商文件、响应文件、合同、国家相应的标准、规范等为依据。
十、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向延安仲裁委员会申请仲裁或者向采购人所在地的人民法院提请诉讼。
十一、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
十二、合同期内，未尽事宜，双方可根据服务需要，另立补充协议，补充协议是本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。
十三、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。
十四、其它（在合同中具体明确）。
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	地址：
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	邮编：
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	法定代表人： 
	法定代表人：

	被授权代表：
	被授权代表：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：

	开户银行：


	帐号：
	帐号：

	日期：     年   月   日
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第 五 部 分  响应文件格式


延安市洛川县2026年农村环境整治资金项目




竞争性磋商响应文件

采购项目编号:JRZC-2026015








供   应  商：                     （盖单位公章）
法定代表人或
其委托代理人：                     （签字或盖章）
日       期：      年     月     日 
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第五部分   磋商响应技术方案
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第一部分   响应函 
陕西炬荣招标代理有限公司：
我公司收到贵单位        号磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。
1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务和全面技术保障；
2、如若中标（成交），将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；
3、我方已详细阅读和核实全部磋商文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；
4、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料；
5、我方的响应文件在磋商之日计算有效为九十（90）个日历日；
6、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                           
电    话：                                           
传    真：                                            
邮    编：                                             
供应商：                （公章）
法定代表人/被授权人（签字或盖章）：                

                                                 年   月   日

第二部分 响应一览表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	报价(小写元)
	

	报价(大写元)
	

	服务期
	

	质量目标
	

	说   明
	




供应商（公章）：                         法定代表人/被授权人（签字或盖章）：
注：
1、 此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。
2、 此表为规范格式，严格按此表格填列，不填列或不按此表格填列，按无效标对待。






附表1
分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单价
(人民币元)
	合计
（人民币元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写:                   小写：


说明：表格由供应商根据磋商文件第三部分计算报价
注:
    1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；
    2. 如果不提供详细分项报价，视为其响应文件没有实质性响应竞争性磋商文件；
3. 根据实际情况对具体项目进行说明。

供应商（公章）：                  
法定代表人/被授权人（签字或盖章）：
日期：  年  月    日

第三部分   法定代表人证明书与授权书

法定代表人证明书

单位名称：                                                   .
单位性质：                                                   .
地    址：                                                   .
成立时间：               年              月                 日
经营期限：                                                   .
姓    名：        性别：        年龄：        职务：        .
系                            的法定代表人。

特此证明。



                  供   应   商：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

          日        期：           年          月       日








法定代表人授权委托书
 本授权委托书声明：本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托           代表我公司全权办理   （项目名称）（采购项目编号）   的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
代理人无转委托权，特此委托。
本授权书于        年       月       日签字生效，有效期自递交响应文件截止之日起         日历天。
特此证明。
身份证复印件粘贴处
	



法人代表身份证复印件（正面）
	



法人代表身份证复印件（反面）

	



授权委托人身份证复印件（正面）
	



授权委托人身份证复印件（反面）



供  应  商：                            （盖单位公章）     .
法定代表人：                             （签字或盖章）
委托代理人：                             （签字）    .
日      期：      年        月        日


第四部分  供应商资质证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
	（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
	（3）财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
	（4）社会保障资金缴纳证明：提供2026年任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
	（5）税收缴纳证明：提供已缴纳的2026年任意一个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
	（6）供应商须同时具备全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位备案（专业包含生态建设和环境工程）、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程（分项）岩土工程勘察）乙级及以上资质、工程设计市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质或环境工程专项设计资质（物理污染防治工程）乙级及以上资质；
	（7）供应商拟派项目负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）或注册咨询工程师（投资）执业专业含生态建设和环境工程资格，同时具有高级工程师（副高及以上）职称，且无在建项目。
	（8）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写），经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；
	（10）本项目不接受联合体磋商，供应商须提供非联合体磋商声明函。




附件1：
供应商信用记录书面声明函
陕西炬荣招标代理有限公司：
我方作为《  项目名称  》 （项目编号：    ） 第   包的供应商 ，在此郑重声明：
1.在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中     （填 “没有”或 “有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”）失信被执行人名单。
3.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”） 严重失信主体或重大税收违法失信主体名单。
4.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项 目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关 “提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
供应商： 名称 （加盖公章）
日  期：    年  月  日


备注：项目不分标段的，第    包空白处填写“/ ”。


附件2：
非联合体磋商声明函

致：                    （采购人名称）
我公司收到贵单位（项目名称：            项目编号：       ）的磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的磋商活动。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。
1.本项目我公司以自己的名义参加磋商，不存在联合体磋商的情况。
2.我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
特此声明。






供应商：                                    （盖章）                                
法定代表人/负责人：                       （签字或印鉴）
委托代理人：                            （签字或盖章）  
日    期：       年       月      日


第五部分  磋商响应技术方案

1、总体方案；
2、技术方案及技术标准；
3、全周期服务实施方案；
4、项目实施团队配置；
5、全方位服务保障措施；
6、应急预案及资料保密管理措施；
7、后期配套服务承诺；
8、供应商认为有必要说明的问题。
注：详细方案编制参见评分办法相关内容。













第六部分  商务响应方案
商务响应方案的主要内容：
1）企业简介；
2）商务响应（服务期、质量目标、付款方式、价款结算、违约责任等）与合同条款说明；
3）业绩证明；
4）有必要说明的商务事宜。


















第七部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标；
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
6、不在提服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                    （盖章）
全权代表：                    （签字或盖章）
地    址：                       
邮    编：                        
电    话：                      

                                                 年  月  日

承诺书Ⅱ
	致：陕西炬荣招标代理有限公司

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



承诺书Ⅲ
	致：陕西炬荣招标代理有限公司

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因服务供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
本公司承诺：本次响应产品为正品行货。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日





承诺书Ⅳ
	致：陕西炬荣招标代理有限公司

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日




[bookmark: _Toc14910_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8575_WPSOffice_Level1]

附件：
一、中小企业声明函（服务） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务的单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为
     万元¹，属于【（  ）中型企业、（  ）小型企业、（  ）微型企业】； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为
     万元，属于【（  ）中型企业、（  ）小型企业、（  ）微型企业】；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
            日期：
注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
   
备注：
1.供应商提供《中小企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。
2.本项目标的物所属行业为：其他未列明行业。


[bookmark: _Toc26990][bookmark: _Toc32499]二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的          项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：                   
       
                           日  期：      年     月      日



备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。












三、监狱企业声明函
（非监狱企业不填写，但必须提交空表）

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


        单位名称（盖章）：                   
       
                           日  期：      年     月      日


四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　年　　月　日    




_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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