宝鸡市人民医院保洁服务项目服务合同

（模板合同——以实际签订为准）

甲方（采购人）：宝鸡市人民医院

统一社会信用代码：

地址：

联系人：联系电话：

乙方（成交供应商）：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：联系电话：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《医疗机构感染预防与控制基本规范》等法律法规，就甲方宝鸡市人民医院保洁服务项目采购事宜，甲方通过政府采购综合评分法确定乙方为本项目成交服务商，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、权责对等原则，签订本合同，共同遵照执行。

第一条服务项目概况

1.项目名称：宝鸡市人民医院保洁服务项目

2.服务地点：宝鸡市人民医院院内1-10号楼、东2楼、保障楼、东岭分院、家属区、学生公寓、门前三包责任区及配套附属区域

3.服务期限：自合同签订之日起壹年；合同实行一年一签，服务期满前甲方依据本合同及院内考核办法开展综合月度、年度考核，考核合格可续签，最多续签贰次，整体累计服务期限最长不超过叁年。

4.合同价款

（一）合同总价：合同总价款为人民币  （大写）   （￥  小写   ）。

（二）本合同总价为全包固定价，包含人工薪酬、社保、加班费、设备、耗材、消杀药剂、工装、保险、管理费、税金、垃圾台账、9S管理、院感防控、日常保洁等全部成本，合同期内基础服务总价固定，无隐形增项费用。

5.服务面积基数（计价依据）

（1）院区楼宇室内保洁面积54722.13㎡；

（2）室外（含家属区）保洁面积14319.2㎡；

（3）玻璃幕墙面积1021.4㎡；

（4）重点科室打蜡区域4914.69㎡。

第二条服务内容与标准

（一）基础必选服务（合同固定服务范围）

乙方须全面完成全院及三包区域全部保洁配套工作，包含但不限于：

1.全院室内外日常清扫、拖拭、除尘、除胶、小广告清理、雨水箅子疏通、屋面雨棚清理；

2.所有电梯（含手术专用梯）日常清洁、消杀、不锈钢保养，手术电梯专人值守；

3.病房、门诊、公共卫生间标准化保洁、定时消杀、异味治理，垃圾日产日清；

4.病区患者出院终末消毒、污染物（呕吐物、药液、积水）即时规范处置；

5.生活垃圾分层收集、转运、对接环卫单位；专职人员负责医疗废物上门收取、双人交接登记、暂存库房管理、出入库台账、每日与合规处置单位核对出库；

6.手术室、ICU、产房、静配中心等重点科室深度清洁、地面打蜡养护；

7.全院公共扶手、门窗、消防设施、墙面、天花板、灯具除尘擦拭；

8.院区广场、道路、绿地、家属区、学生公寓巡回保洁；

9.作业发现建筑、水电、管线、设施破损第一时间上报甲方后勤管理部门；

10.病媒生物协同防治、院区常态化9S标准化管理；

11.雨雪、大风、水管爆裂、火警、突发传染病等突发事件应急保洁处置；

12.上级检查、院内重大活动、甲方临时安排的保洁保障任务。

（二）增值可选服务（据实结算，不纳入固定总价）

甲方根据实际需求按需下单，乙方完成并经甲方验收合格后单独结算，各分项单价不得超过招标文件约定拦标价：

1.玻璃幕墙、纱窗年度深度清洗，单价最高10.5元/㎡；

2.各科室地面按需打蜡养护，单价最高5.1元/㎡；

3.新建、改扩建区域开荒保洁，基准面积15000㎡，单价最高3.1元/㎡；

4.加班保洁（单人单次最低3小时，不足3小时按3小时计算），单次最高36元；年度基准4700次；

5.院区绿化修剪、浇灌、除杂养护，单次最高5000元，年度基准≤4次。

（三）统一服务执行标准

1.全程落实9S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约、服务、满意），工具定点分类存放、标识清晰；

2.严格执行医疗机构院感防控制度、消毒规范、垃圾分类、《医疗废物管理条例》；

3.院落、公共区域、病区、卫生间、特殊科室、电梯、垃圾暂存点卫生标准严格按照招标文件《保洁标准要求》执行；

4.保洁工具分区专用，定期清洗消毒，杜绝交叉感染；消毒留存完整书面记录。

第三条人员配置及管理要求

1.人员最低配置标准：项目在岗总人数不少于116人，明细：项目经理1人、现场主管1人+区域主管6人（合计7名主管）、专项岗位10人（电梯/消杀6人、医废收集3人、生活垃圾收集1人）、楼宇科室保洁员97人、顶班备用人员1人。

2.人员硬性要求

（1）不得聘用未成年人、超法定退休年龄人员，全员身体健康，上岗前乙方统一安排体检并留存有效健康证；

（2）乙方为全部人员缴纳社会保险、购买人身意外伤害、工伤相关保险，承担全部用工法律责任，杜绝劳动纠纷；

（3）全员统一工装、佩戴工牌，文明用语、规范服务；关键岗位人员变动须提前向甲方报备，不得擅自更换；

（4）设置午班11:30-14:00、晚班17:00-22:00（可按需延时），配备夜间值班人员，值班表、联系电话公示至各科室，24小时通信畅通；

（5）甲方有权对态度恶劣、工作不达标、违规操作、超龄、无证上岗人员要求乙方限期更换，乙方须在3日内完成人员补位，不得影响临床工作。

3.新增人员计价：若甲方要求增加岗位人员，按乙方投标报价《新增工作人员单价表》按月据实结算。

第四条设备、耗材与物资保障

1.乙方全额自行提供本项目全部保洁设备、工具、分区标识、消杀药剂、垃圾袋、清洁耗材、员工工装、防护用品（口罩、手套、防护服等），所有费用包含在年度固定报价内，甲方无需另行支付；

2.标配设备必须足额配齐：高压冲洗车1台、洗地机4台、吸尘器6台、吹风机6台、地面打蜡机1台，并储备备用设备，故障24小时内完成更换维修；可自主增配扫地机器人等设备提升服务；

3.所有药剂、消毒用品符合国家医疗机构使用标准，具备质检合格证明，不得使用刺激性强、腐蚀医疗设备、存在院感隐患的劣质药剂；

4.工具破损、耗材不足乙方及时更换补充，保持各区域作业物资充足。

第五条考核管理与费用结算

（一）考核规则

1.甲方实行月度考核+年度续签考核，考核标准以招标文件《保洁服务项目考核评分表》100分制执行；

2.考核等级与服务费扣罚标准：

（1）90分（含）以上：优秀，全额支付当月服务费，优先续签；

（2）80—89分：良好，全额支付，乙方限期整改存在问题；

（3）70—79分：合格，扣除当月5%服务费，限期整改；

（4）60—69分：不合格，扣除当月10%服务费，黄牌警告；

（5）60分以下：严重不合格，甲方有权单方解除合同，不予续签；

3.发生重大安全事故、院感暴发、医废违规处置、重大投诉、人员群体性劳动纠纷，实行一票否决，当月直接判定严重不合格，甲方有权终止合同并追究乙方赔偿责任。

（二）付款方式

1.按月据实结算，每月15日前甲方支付上一自然月保洁服务费；

2.每月服务费=月度基础服务费－月度考核扣减金额；增值服务费用单独凭验收单、发票同期一并支付；

3.乙方须向甲方开具合法足额增值税发票，未提供合规发票甲方有权顺延付款，不承担逾期付款责任；

4.付款账户信息以乙方提供的对公账户为准，不得委托第三方代收。

第六条双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.向乙方提供服务区域图纸、科室分布、院感管理规范、院内管理制度，明确作业禁区、医疗废物转运流程；

2.每日、每周、每月开展现场督查，出具整改通知书，要求乙方限时整改；

3.协调各临床科室配合乙方正常保洁作业，提供水电基础使用条件；

4.按照合同约定按期支付服务费用；

5.年度考核合格后，与乙方协商续签次年合同；考核不合格有权不再续签。

（二）乙方权利义务

1.严格按照招标文件、投标文件、本合同全部要求提供服务，足额配齐人员、设备、耗材，落实岗前培训、定期技能、院感、安全培训，未经培训人员不得上岗；

2.全权承担项目全部用工责任，员工工资、社保、工伤、劳动仲裁、人身损害赔偿全部由乙方负责；

3.作业过程规范操作，因乙方保洁操作不当、人员管理疏漏造成甲方设备损坏、患者/医护人身伤害、院感事件、第三方财产损失，全部赔偿责任由乙方承担；

4.建立完整医废台账、消毒记录、培训记录、值班记录，随时接受甲方、卫健、环保、市场监管等部门检查；

5.遇暴雨、暴雪、传染病、突发事件第一时间组织人员应急处置，服从甲方统一调度；

6.不得擅自将本项目转包、分包给第三方，不得在院内私自承揽其他有偿业务；

7.定期开展科室满意度调研，针对投诉、考核问题制定整改方案并闭环落实；

8.服务期满或合同解除，乙方3日内完成人员、设备、物资清场，完整移交全部作业台账，不得滞留人员、拖欠物资。

第七条合同续签、终止与解除

1.首年服务期满前30个工作日，甲方组织年度综合考核，考核合格双方协商续签一年，最多续签两次，累计服务最长3年；续签合同需另行签订补充协议；

2.合同期满未达成续签合意，本合同自动终止，乙方按期退场；

3.出现下列情形之一，甲方有权单方立即解除合同，不予支付剩余服务费，乙方承担全部违约责任：

（1）月度考核连续2次60分以下或年度考核不合格；

（2）人员配置长期缺岗，经催告7日内未补齐；

（3）违规处置医疗废物、造成院感风险或院感事故；

（4）发生重大安全责任事故、人员群体性上访；

（5）转包、分包本项目；

（6）拒不执行甲方整改要求、多次整改仍不达标；

（7）提供虚假人员、设备、业绩材料，存在欺诈行为。

4.合同解除后，乙方须在3日内完成人员撤离、物资清运，逾期未撤离产生的场地占用费、管理损失由乙方承担。

第八条违约责任

1.乙方未按合同、招标文件标准提供保洁服务，甲方有权扣除对应服务费，限期整改；逾期未整改，甲方可委托第三方代为保洁，产生所有费用从乙方服务费中双倍扣除；

2.乙方人员不足、无证上岗、超龄、未购买保险，每发现1人次按当月服务费1%扣罚；

3.因乙方责任造成甲方财物损毁、医疗设备损坏，乙方按购置原价全额赔偿；造成人身伤害、医疗纠纷的，所有赔偿、诉讼费、律师费全部由乙方承担；

4.乙方逾期退场、拒不移交台账、扰乱医院正常秩序，甲方有权追究乙方违约金（年度总报价5%）；

5.甲方逾期支付服务费，按当期应付未付金额同期LPR计算利息（因乙方未提供发票、考核扣款情形除外）；

6.任何一方擅自单方无故解除合同，向对方支付合同总价5%违约金。

第九条应急预案与突发事项

1.乙方须配备完善应急预案：恶劣天气、停水停电、火灾、水管爆裂、突发公共卫生事件、上级突击检查、医疗急救保障等；

2.突发传染病、院内聚集性污染时，乙方全员服从甲方院感科统一管理，落实健康监测、分级防护、强化消杀；

3.雨雪天气乙方第一时间组织人员清扫积水、积雪、防滑处置，疏通下水管道；

4.发生呕吐物、体液、污染物立即启动标准化处置流程，避免交叉感染。

第十条培训与服务承诺

1.乙方建立完整培训体系：岗前全员培训、月度常态化培训，培训内容含岗位职责、清洁技能、院感防控、医废管理、安全生产、文明服务，留存培训签到、考核试卷；

2.乙方投标文件中全部服务承诺、人员配置承诺、设备配置承诺、满意度保障承诺为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；承诺未兑现按考核标准扣分并承担违约责任。

第十一条争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商；协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条其他约定

1.招标文件（2026.7.27修改版）、乙方投标文件、分项报价表、服务承诺函、考核评分表为本合同附件，与本合同正文具有同等法律效力；

2.本项目不接受联合体，乙方不得转包、分包；

3.本合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同一致；

4.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自甲乙双方签字加盖公章之日起生效。

甲方（盖章）：宝鸡市人民医院

法定代表人/授权代表签字：

日期：    年    月    日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：

日期：    年    月    日