电力、通信沟道应急运维、抢修项目

采购需求

一、基本要求

1、项目概况：

三星电力沟道起于大庞路（1号井），终于北索村（15号井），总长1.2公里，是保障三星（中国）半导体有限公司生产、生活用电的重要配套基础设施，目前沟道内部分区段存在严重积水、支架变形等问题，严重影响电力线路运行安全，存在极大电力安全隐患，亟需开展应急运维和抢修工作。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见竞争性磋商文件。

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑥《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑦《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑧《陕西省财政厅 关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

⑨《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

⑩《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

⑪扶持不发达地区和少数民族地区、支持创新等政府采购政策；

⑫如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3、服务期限：合同签订之日起至项目竣工验收结束、各项资料移交完毕为止。
4、工程地点：西安高新区。
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准
1、国家有关法律法规。

（1）《中华人民共和国建筑法》

（2）《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)

（3）《市政道路工程施工质量验收规范》{CJJ-2008}

（4）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（5）《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

（6）《建筑工程质量管理条例》（国务院279号）

（7）《工程建设监理规定》（建设部【95】737号）

（8）《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号）

2、国家行业和地方工程建设的技术标准、规范

（1）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

（3）《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

（4）《工程测量规范》(GB50026-2007)

（5）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）

（6）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）

（7）《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

（8）《混凝土结构荷载标准》(GB50003-2010)

（9）《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

备注：凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准。
三、服务指标的具体要求
满足三星（中国）半导体有限公司电缆安全运行要求，提前预防事故，最终达到安全管理的目的。
四、拟投入本项目的预算

本项目采购限价为112.690380万元

服务质量标准、期限、效率等要求

质量标准：以“专业管理，专业服务”为服务理念，以“安全生产，不断前进”为目标，让电力沟道及电力沟道内的输电设备、设施安全运行，提前预防事故，最终达到安全运行的目的。
服务期限：合同签订之日起至项目竣工验收结束、各项资料移交完毕为止。
效    率：按时保质保量完成采购合同规定的全部工程内容。
六、付款方式

（1）在每季度第一个月的10号前依照采购人的相关规定报送上季度工程进度款付款申请表，季度进度付款金额为：每季度经采购人审核确认的施工进度产值×80％，工程进度款最多支付至合同额的80%后暂停支付。
（2）工程完工，经验收合格、出具竣工验收证书，且完工工程量及竣工结算总价经审核确定后，审核确定的竣工结算总价扣除已支付的金额为剩余待支付金额。本项目最多支付至竣工结算总价的97%，剩余3%为质量保证金。
（3）供应商应按照要求办理完所有手续后完成工程款结算并办理支付。每次支付前，供应商应提供符合采购人要求的等额增值税发票，否则采购人有权拒绝付款并不承担任何责任。
七、验收标准

1、供应商提出验收申请，采购人及时组织验收，验收合格后出具验收报告。
2、应按要求完成全部服务内容。

3、本工程验收标准应达到国家、省市或相关行业规范“合格”标准要求。
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