合同编号：

电焊机“加芯赋码”安全监管建设二期项目

合同书

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

签订时间：    年    月    日

采 购 合 同

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

按照招标采购程序组织公开招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标供应商投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商确认，达成如下条款。

一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）            元整（￥             ）。

二、付款方式：

1.在签订合同后10日内，乙方向甲方支付或提供合同总价款的5%作为履约保证金（履约保证金提交的方式为银行或金融机构出具的独立保函）

2.甲方在收到乙方履约保证金后，达到付款条件起20个工作日内，支付合同总金额的60.00%。

3.项目经甲方验收合格并出具项目验收单后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.00% 。

4.项目履约完成并验收合格后10个工作日内退还履约保证金。

乙方确认以下信息为收款信息：

开户名：

开户行：

账号：

付款依据：满足付款条件的情况下，乙方应向甲方出具书面付款通知（注明开户行及账户信息）以及符合国家财税规定的增值税发票，及经采购人确认的送货清单，否则甲方有权延迟履行付款义务。如因乙方缘故（如开具增值税发票延误等）导致甲方无法按时付款，甲方不承担违约责任。

三、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方权利：组织使用单位严格按照招标文件及投标文件要求和标准验收货物。

甲方义务：积极配合乙方开展验收、安装、调试等工作。

（二）乙方的权利和义务

乙方权利：按照合同约定要求甲方及时付款。

乙方义务：按照合同约定时间，按甲方指定地点提供货物，配合验收工作，并负责安装、调试、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

四、交付条件

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交付期：智能物联芯片供货需在合同签订后20个日历日内完成；完成供货后，90个日历日内完成“加芯赋码”数字化改造的安装调试对接工作。

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运杂费（含仓储费、装卸费、保险费）。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。

（三）因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

（四）芯片产品包装符合国家及行业专业标准，具备可靠的安全防护、防震防损措施，配套齐全的附件、说明书、合格证等资料。

（五）由乙方将设备直接免费送至甲方指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，甲方有权不签收并由乙方承担相应经济损失。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足采购要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）所有芯片产品符合国家及行业质量标准，包装、运输、施工、运维全流程合规；项目实施全过程无质量隐患、无违规施工、无数据异常、无服务缺位。

（五）验收合格之日起5年质保。

（六）设备保修期内因产品质量或设计缺陷等问题，而发生的纠纷由乙方及生产厂商负全部责任。由此给甲方造成损失的，乙方应负责全额赔偿。

（七）保证设备后期可与甲方各类信息化网络系统免费无缝链接。

（八）质保期满后：由中标方提交质保期服务运行报告。质保期满后的各项服务双方协商另行约定

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）全周期运维服务：自项目最终验收合格起，提供三年免费运维服务、五年芯片原厂质保服务，包含故障排查修复、芯片维修更换、远程迭代升级、问题闭环处置等服务。

（二）故障应急与质保服务：质保期内，针对芯片因质量问题导致的硬件故障、设备适配异常等问题，提供免费维修、免费更换兜底服务，建立备品备件储备机制，保障故障快速恢复，质保期满后提供成本价维修服务。

（三）五年原厂质保期内，芯片硬件质量问题实行免费维修、免费更换，保障设备持续稳定运行。

八、技术与服务

（一）技术资料：

1.货物合格证；

2.货物使用说明书（中文）；

3.项目交付资料、检验测试报告；

4.其它资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

（三）培训：乙方须在设备安装调试完成后对操作人员进行完整使用、保养等培训，是否完成培训视为货物验收必备条件之一。

九、验收

（一）验收方式：采购方确认中标方的自检内容后（必要时请有关专家）进行系统验收，采购方委派的验收小组将根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求对乙方的每一项技术、服务、安全标准等履约情况进行确认直至验收合格

（二）验收标准：

严格按照多级验收标准执行，初步验收需完成10000台设备安装改造、信息接入、功能测试，各项功能正常可用；全部安装完成试运行1个月后各项指标达标、资料齐全，完成项目最终验收；技术指标、文档资料、运维服务、培训效果全部达标，方可通过整体验收；质保期满需提交完整的质保期服务运行报告；

（三）验收时如发现所交付的货物有缺项、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，记录形式包括摄像、拍照、乙方证明人的说明，并由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件和更换符合要求的整机之有效证据，由此产生的时间延误与相关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（四）合同签订后，甲方有权随机抽取产品送检，检测费用由乙方承担，若检测结果与投标文件不符，视为违约并追究相应责任。

（五）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料以便甲方日后管理和维护。

（六）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写项目验收单（一式叁份）作为对货物的最终认可。

（七）乙方提供的产品和系统须具备兼容性，不得形成技术垄断或者不同品牌之间对接壁垒，乙方应协助采购方编制接入标准。乙方在交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为项目收货验收和使用的技术条件依据。

（八）验收依据：

合同文本、合同附件、招标文件、投标文件、乙方自有专利发明相关材料；国内相应的标准、规范。

十、违约责任

（一）双方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权终止合同，合同自书面解除通知到达乙方之日起解除，甲方有权按照以下两种方式同时追究乙方违约责任：1.乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其他由此造成的甲方对第三方的违约损失）；2.乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总额的30%违约金。同时甲方有权对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）乙方交付的货物质量不符合合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价的30%的违约金，同时须在合同约定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款第“（二）”款约定由乙方承担违约责任。

（四）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，同时向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之二/天的违约金；逾期交货超过10天，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知到达乙方之日起解除，乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其他由此造成的甲方对第三方的违约损失），乙方则应按合同总价的30%向甲方支付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息，同时甲方有权将乙方违约事宜上报至财政监督管理部门备案。

十一、知识产权

乙方应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、乙方将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，甲方享有使用权（含甲方委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用乙方所不拥有的知识产权，投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

十二、合同争议解决的方式

甲、乙双方应本着友好合作、积极协商的态度，严格履行本协议，因不可预见的因素或本协议未尽事宜发生争议，由双方协商解决,协商不成时，甲、乙双方同意提交西安仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十三、合同生效

本合同一式    份，甲方    份，乙方    份，均具有同等法律效力。本合同经甲、乙各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十三、其他事项

（一）政府采购管理部门在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，确认后签订补充协议，作为合同补充，补充协议与原合同具有同等法律效力。补充协议与原合同约定不一致的，以补充协议为准。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、解除或终止合同。对确需变更、解除、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： | 日期： |